waterschap Hollandse Delta										Standaard VGM

Handelsweg 100,											WSHD	v1.0

2988 DC Ridderkerk

VEILIGHEID- GEZONDHEIDS- EN MILIEUPLAN (ONTWERP)

Raamovereenkomst onderhoud beschoeiingen

waterschap Hollandse Delta 2021-2025

Bijlage 7 bij Overeenkomst HD-WAB-0184

| Omschrijving: | Opdrachtgever: | Aannemer: |
| --- | --- | --- |
| Naam: | College van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta | <invullen door aannemer> |
| Adres, postcode, plaats: | Handelsweg 100, 2988 DC RIDDERKERK | <invullen door aannemer> |
| Telefoon: | 088-9743000 | <invullen door aannemer> |
| E-mail: | info@wshd.nl | <invullen door aannemer> |
| Datum: | 19-04-2021 (versie 0.1) | <dd-mm-jjjj> |
| Revisie: | - | <dd-mm-jjjj> |
| Coördinator ontwerpfase: | P.Kloot & T. Mali | n.v.t. |
| Coördinator uitvoeringsfase: | n.v.t. | <invullen door aannemer> |

INHOUDSOPGAVE

|  |  | 1. KENNISGEVINGSFORMULIER |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. VEILIGHEID- GEZONDHEIDS en MILIEUPLAN (ONTWERP) |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 1 Inleiding |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 2 Beschrijving van het tot stand te brengen project |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 3 Bij de totstandkoming betrokken partijen |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 3.1 Opdrachtgever |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 3.2 Ontwerpbureau('s) |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 3.3 Toezicht en directie/projectmanagement |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 3.4 Aannemer(s) |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 3.4.1 Civieltechnische overeenkomst (n.v.t.) |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 3.4.2 Cultuurtechnische overeenkomst HD-WAB-0140 |  | 5 |  |
|  |  |  | 4 Coördinatie |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 4.1 Ontwerpfase |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 4.2 Uitvoeringsfase |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 5 Inventarisatie van (bijzondere) risico's |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 5.1 Veiligheids- en Gezondheid en Milieugevaren voortvloeiend uit het ontwerp |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 5.2 Veiligheids- Gezondheids- en Milieugevaren voortvloeiend uit de omgeving van de werklocatie |  |  | 8 |  |
|  |  | 5.3 Toetsing Veiligheid-Gezondheid en Milieu gevaren door deskundige |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  | 3. VGM-DOSSIER |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 1 Omschrijving van het project |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 2 Technische specificaties |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 3 Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de uitvoeringsfase |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 4 Risico's en maatregelen m.b.t. milieu aspecten |  |  |  | 10 |  |
|  | 5 Keuring en inspectie materieel |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 6 Melding van ongevallen en incidenten aan directie/opdrachtgever |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  | 4. BIJLAGEN. |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | Bijlage 1 Checklist identificatie van risico's in de ontwerpfase |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | Bijlage 2 Bepaling voorlopige veiligheidsklasse C.R.O.W. publicatie 132 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | Bijlage 3 Checklist identificatie van risico's in de uitvoeringsfase |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | Bijlage 4 Alarmkaart met belangrijke partijen, contactpersonen en -gegevens |  | 12 |  |

1.	KENNISGEVINGSFORMULIER

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN HET PROJECT                                        (als bedoeld in artikel 2.26.1 Arbeidsomstandighedenbesluit)

1.	Omschrijving van het project

1.1	Het project bestaat uit het uitvoeren van:

- Verwijderen van oevervoorzieningen bestaande uit palen en doek/damwanden

- Aanbrengen van oevervoorzieningen bestaande uit palen en doek

- Aanbrengen van houten damwanden

- Verrichten van grondwerkzaamheden t.b.v. verwijderen en aanbrengen oevervoorzieningen

- Inzaaien van taluds t.b.v. verwijderen en aanbrengen oevervoorzieningen

- Treffen van verkeersmaatregelen t.b.v. verwijderen en aanbrengen van oevervoorzieningen

- Aanbrengen van fauna uittreedplaatsen

- Het toepassen van verkeersmaatregelen

- Het aanleveren van revisiebescheiden

1.2 	Adres/ligging van het project:

- totaal gebied dat in beheer is van waterschap Hollandse Delta

2.	 Namen en adressen van de betrokken partijen

2.1 	Opdrachtgever(s)			2.2	Ontwerpende partij(en)

Naam		: waterschap Hollandse Delta   	Naam		: zie opdrachtgever

Adres		: Handelsweg 100	    	Adres		: zie opdrachtgever

Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK	Postcode/plaats	: zie opdrachtgever

Contactpersoon		: R. Leijdekker		Contactpersoon		: dhr. A. van Tetering

Telefoon		: 088-9743000			Telefoon		: 088-9743000

E-mail		: r.leijdekker@wshd.nl		E-mail		: a.vantetering@wshd.nl

2.3 	Uitvoerende partij(en)

Naam		: <invullen door aannemer>

Adres		: <invullen door aannemer>

Postcode/plaats	: <invullen door aannemer>

Contactpersoon		: <invullen door aannemer>

Telefoon		: <invullen door aannemer>

E-mail		: <invullen door aannemer>

2.4	Coördinator(en) Ontwerpfase		2.5   Coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam		: zie opdrachtgever		Naam		: <invullen door aannemer>

Adres		: zie opdrachtgever	   	Adres		: <invullen door aannemer>

Postcode/plaats	: zie opdrachtgever   		Postcode/plaats	: <invullen door aannemer>

Contactpersoon		: A.. van Tetering 		Contactpersoon		: <invullen door aannemer>

Telefoon		: 088-9743000			Telefoon		: <invullen door aannemer>

E-mail		: a.vantetering@wshd.nl	E-mail		: <invullen door aannemer>

3.	Planning en uitvoeringsgegevens

3.1	Geplande aanvangsdatum van het project	: 1 juni 2021

3.2	Geplande uitvoeringstijd: 2 onderhoudsjaren met optie tot verlenging 2x 1 jaar

3.3 	Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op het project aanwezig

zal zijn:

- tussen <invullen aannemer> en <invullen aannemer> werknemers.

3.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op het project: <invullen aannemer>.

3.5 	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: <invullen aannemer>.

4.	Datum van kennisgeving:		5. Handtekening namens opdrachtgever

Door: <invullen aannemer>		Door: Directievoerder

Noot:

Noot:

De opdrachtnemer dient dit VGM plan voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de inspectie SZW van de regio waarin het project is gelegen indien:

- Projecten met een geschatte omvang van meer dan vijfhonderd mensdagen;

- Projecten met een geschatte duur van meer dan dertig werkdagen, waar op enig moment meer dan

twintig werknemers tegelijk werken;

- Risicovolle projecten, als bedoeld in bijlage II van Richtlijn nr. 92/57/EEG betreffende de

minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

Deze bijlage geeft een (niet volledige) opsomming van risicovolle situaties en werken:

    - Bedelving

    - Vastraken

    - Vallen van hoogte

    - Verdrinking

    - Blootstelling aan chemische of biologische stoffen en ioniserende straling

    - Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels

    - Werken met springstof

    - Graven van putten en ondergrondse tunnelwerken

    - Werken met duikuitrusting

    - Werken onder overdruk, bijvoorbeeld caissonswerk

    - Het monteren of demonteren van zware geprefabriceerde elementen

Deze melding kan ingediend worden middels zogenaamd “kennisgevingsformulier Bouwwerk” via website: https://www.inspectieszw.nl/contact/contactformulier.aspx.

2.	VEILIGHEIDS-GEZONDHEIDS- EN MILIEUPLAN

(ONTWERPFASE)

1	Inleiding

Dit VGM-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandigheden besluit vereiste Veiligheid- Gezondheid en Milieuplan.

2	Beschrijving van het tot stand te brengen project

Dit VGM-plan is van toepassing op de cultuurtechnische werken voor realisatie van het project. Het project bestaat uit het uitvoeren van:

- verwijderen en aanbrengen van beschoeiingen en damwanden in het landelijk- en stedelijk gebied dat in beheer is bij het waterschap Hollandse Delta

Adres/ligging van het project:

- totaal gebied dat in beheer is van waterschap Hollandse Delta

De werkzaamheden zijn beschreven in de raamovereenkomst:

- Onderhoud oeververdediging waterschap Hollandse Delta 2021-2025

3	Bij de totstandkoming betrokken partijen

3.1	Opdrachtgever

Naam	: waterschap Hollandse Delta

Adres	: Handelsweg 100

Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK

Contactpersoon	: college van dijkgraaf en heemraden

Telefoon	: 088-9743000

3.2	Ontwerpafdeling

Naam	: waterschap Hollandse Delta, afdeling Beheer en Operatie

Adres	: Handelsweg 100

Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK

Contactpersoon	: regisseur R. Leijdekker

Telefoon	: 088-9743000

3.3	Toezicht en directie/projectmanagement

Naam	: vertegenwoordiger namens waterschap Hollandse Delta,

afdeling Beheer & Operatie

Adres	: Handelsweg 100

Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK

Contactpersoon 1: directievoerder, nader in te vullen

Contactpersoon 2: toezichthouder, nader in te vullen

Telefoon	: 088-9743000

3.4	Aannemer(s)

3.4.1	Civieltechnische overeenkomst  (n.v.t.)

3.4.2	Cultuurtechnische overeenkomst:

“Onderhoud oeververdediging 2021-2025”

Naam	: <invullen door aannemer>

Adres	: <invullen door aannemer>

Postcode/plaats	: <invullen door aannemer>

Contactpersoon	: <invullen door aannemer>

Telefoon	: <invullen door aannemer>

De hoofdaannemer die belast is met de coördinatie van veiligheid- gezondheid en milieuplan tijdens de uitvoering, zal de directie zo spoedig mogelijk informeren over de onderaannemers aan wie de diverse onderdelen van de werkzaamheden zullen worden opgedragen.

4	Coördinatie

4.1	Ontwerpfase

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid- gezondheid en milieu (VGM-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Naam	: waterschap Hollandse Delta

Adres	: Handelsweg 100

Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK

Contactpersoon	: P. Kloot & T. Mali

Telefoon	: 088-9743000

E-mail	: p.kloot@wshd.nl & t.mali@wshd.nl

4.2	Uitvoeringsfase

De coördinatie op gebied van veiligheid- gezondheid en milieu (VGM-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van:

- Overeenkomst met nummer HD-WAB-0184

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van deze overeenkomst.

5	Inventarisatie van (bijzondere) risico's

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's beschreven.

Voor cultuurtechnische werken worden de aanvullende veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan.

Indien volgens een bestekspost de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheids- en milieuplan voor de uitvoering.

Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als "Lichamelijk letsel".

5.1  Veiligheid- Gezondheid en Milieu gevaren voortvloeiend uit het ontwerp

| Activiteit/productietaak | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggestie/maatrgelen |
| --- | --- | --- | --- |
| Opruimingswerk | Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Materieel/werkverkeer Verkeer Vallende bomen en takken Verwerken vrijkomende takken m.b.v. hakselaar | Werkinstructie opvolgen Borgingsvoorzieningen toepassen Verkeersmaatregelen toepassen Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Onderhoud watergang of vijver. | Lichamelijk letsel Verdrinken | Werken op hoogte/diepte Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie opvolgen Borgingsvoorzieningen toepassen Reddingsattributen gebruiken Verkeersmaatregelen toepassen Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Grondwerkzaamheden | Lichamelijk letsel Explosiegevaar Elektrocutie Verdrinken | Werken nabij kabels en leidingen Werken langs/op water Werken met materieel Werken op hoogte Werkverkeer | Werkinstructies opvolgen Borgingsvoorzieningen toepassen Verkeersmaatregelen toepassen Klic-meldingen doen en naleven Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Verwijderen en aanbrengen van beschoeiingen en damwanden | Lichamelijk letsel Bedwelming Explosiegevaar Verdrinken | Werken in besloten ruimte Vrijkomende gassen en dampen Werken in/binnen beperkte ruimte Werken op hoogte Plotseling toetredend water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie opvolgen/ toolbox bijwonen Werkvergunning besloten ruimte aanvragen en toepassen Borgingsvoorzieningen toepassen Neerslag controleren Zuurstof, explosiegevaar, gevaarlijke gassen meten Ventilatie toepassen Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Ter beschikking stellen werknemers | Lichamelijk letsel Verdrinken | Werken op hoogte Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie opvolgen Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken Borgingsvoorzieningen toepassen Reddingsattributen gebruiken Verkeersmaatregelen toepassen Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Ter beschikking stellen materieel | Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie opvolgen Borgingsvoorzieningen toepassen Reddingsattributen gebruiken Verkeersmaatregelen toepassen Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Verkeersmaatregelen ter plaatse van overslaglocaties tijdens uitvoering werkzaamheden en bij transportroutes | Lichamelijk letsel | Verkeer Materieel/werkverkeer | Verkeersmaatregelen in overeenstemming met CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering |
| <…>1 | <Aanvullen door aannemer> | <Aanvullen door aannemer> | <Aanvullen door aannemer> |

Toelichting noot:

1 Indien aannemer vanuit het ontwerp nog aanvullende risico’s identificeert dienen deze in het VGM-plan (uitvoering) aangevuld te worden

  - Veiligheid- Gezondheid en Milieu gevaren voortvloeiend uit de

omgeving van de werklocatie

| Omgevingsfactor | Activiteit | VGM-risico | Suggesties/maatregelen |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkeerswegen | Werken nabij verkeer | Aanrijdingen Aandoening aan de luchtwegen Gehoorbeschadigingen | Werken conform voorschriften C.R.O.W. publicatie 96 b Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Spoorwegen | Werken langs/nabij spoor- of trambaan | Aanrijdingen Elektrocutie Gehoorbeschadiging | Werken conform regels en voorschriften spoorbeheerder Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Water | Werken langs/op het water | Verdrinking | Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Kunstwerken binnen/langs projectgebied: | Werken nabij/onder/in kunstwerken | Aanvaring Beklemming | Borgingsvoorzieningen toepassen Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Kabels en leidingen | Graaf- en/of montage werkzaamheden | Elektrocutie Ontploffingen | KLIC melding, proefsleuven graven, overleg nutsbedrijven, werken conform C.R.O.W. publicatie 500 Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Hoog- en laagspanningskabels | Werken onder of nabij hoogspanning | Elektrocutie | Werken conform regels en voorschriften/overleg met Net-/leidingbeheerder |
| Gas- en olieleidingen | Graaf- en/of montage werkzaamheden | Ontploffingen Schadelijke gassen Milieuverontreiniging | Werken conform regels en voorschriften/overleg met Net-/ leidingbeheerder Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Asbest | Zwerf- of dump afval | Aandoening aan de luchtwegen | Werk ter plaatse stilleggen en melden bij directie Gespecialiseerd bedrijf inschakelen |
| Overig | Alle werkzaamheden in groene buiten ruimte | Biologische agentia Teken(Lyme) Eikenprocessierupsen | Goede voorlichting/toolboxen Preventieve maatregelen treffen Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Weersomstandigheden | Lichamelijk letsel | Wind/storm Neerslag Temperatuur hoog/laag | Werkinstructies opvolgen Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| <…>1 | <Invullen door aannemer> | <Invullen door aannemer> | <Invullen door aannemer> |

Toelichting noot:

1 Indien aannemer vanuit de omgeving nog aanvullende risico’s identificeert dienen deze in het VGM-plan (uitvoering) aangevuld te worden

5.3 	Toetsing Veiligheid- Gezondheid en Milieu gevaren door deskundige

Getoetst	  : ja

Zo ja, door	  :  P. Kloot & T.Mali

Verklaring afgegeven	  : ja

Datum		  :

Opmerkingen		: -

3.	VGM-DOSSIER

1	Omschrijving van het project

Het project bestaat uit het uitvoeren van:

Onderhoud oeververdediging waterschap Hollandse Delta 2021 - 2025

2	Technische specificaties

Bestek en tekeningen:

- Zie overeenkomst met nummer HD-WAB-0184

3	Aan te brengen tijdelijke en/of structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de uitvoeringsfase

Voor de uitvoering van het project worden tijdelijke en/of structurele voorzieningen aangebracht om de risicovolle situaties in de uitvoeringsfase terug te brengen/uit te sluiten.

De risicovolle situaties zijn over het algemeen (niet uitputtend):

- werken in en nabij het verkeer

- werken in en langs het water

- werken op grote hoogte of diepte

- werken nabij kabels en leidingen

De daarvoor aan te brengen tijdelijke en/of structurele voorzieningen (niet uitputtend) zijn:

- <in te vullen door aannemer>

4	Risico's en maatregelen m.b.t. milieuaspecten.

- Storingen/lekkages van brandstoffen en/of olie- en/of smeermiddelen

  - <in te vullen door aannemer: maatregelen en middelen op werklocatie of binnen zeer korte termijn beschikbaar bij optreden storingen>

- Afvalstoffen, vrijkomend uit het werk

  - Maaisel

  - Beschoeiingsmaterialen, hout, doek, teerhoudende palen, asbest

  - gevaarlijk zwerf/dumpafval

  - <in te vullen door aannemer: hoe wordt tijdelijke opslag en afvoer geregeld>

  - Aantoonbare registratie van afvalstromen

5	Keuring en inspectie materieel.

Het in te zetten materieel (van hoofdaannemer en onderaannemer(s)) dient aantoonbaar (goed)gekeurd te zijn. Afhankelijk van type machine/apparaat dienen certificaten, aantekeningen in machineboek en/of stickers overlegd te kunnen worden waaruit de goedkeuring blijkt.

- Melding van ongevallen en incidenten aan directie/opdrachtgever

Alle ongevallen en incidenten dienen direct telefonisch gemeld te worden aan

de directievoerder (van de opdrachtgever)

Afhankelijk van het incident/verwonding of erger, dient de inspectie SZW geïnformeerd te worden.  ( zie https://www.inspectieszw.nl/melden/arbeidsongeval).

Daarnaast dient er in bouwverslagen, weekrapporten en dergelijke vermelding van het voorval gemaakt te worden.

Dit geldt zowel voor Arbo als Milieu-incidenten.

4.	BIJLAGEN.

Bijlage 1  Checklist identificatie van risico's in de ontwerpfase

Resultaat van geïdentificeerde risico’s is opgenomen in hoofdstuk 2 van het VGM-plan (ontwerp)

Bijlage 2 Bepaling voorlopige veiligheidsklasse C.R.O.W. publicatie 132

<in te vullen en op te nemen door aannemer in VGM-plan uitvoering>.

Bijlage 3Checklist identificatie van risico's in de uitvoeringsfase

In dit VGM-plan (ontwerp) niet opgenomen. Resultaat van geïdentificeerde risico’s wordt in VGM-plan uitvoering opgenomen <in te vullen en op te nemen door aannemer>

Bijlage 4  Alarmkaart uitvoering met belangrijke partijen, contactpersonen en -gegevens

<in te vullen en op te nemen door aannemer in VGM-plan uitvoering>.

Bronvermelding: Dit model is overgenomen met toestemming van:

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm)