NB:  deze casus is (deels) fictief.

Titel:  Beheersbaarheid in meerjarig samenwerkingsverband

1.	Inleiding / actoren / context  / voorgeschiedenis
Voor het nieuw te starten meerjarenprogramma “Groot onderhoud en verbetering dijktrajecten” wil de provincie Utrecht samen met Rijkswaterstaat, Prorail, de gemeente yy en Waterschap zz te komen tot een effectieve uitvoering. De programmabegroting gaat uit van ca. 300 miljoen Euro aan verschillende Werken-opdrachten over een periode van 10 jaar. Ieder van de partijen in deze samenwerking stelt middelen beschikbaar, naar rato van wat die partij in het programma gerealiseerd wil zien. Omdat het Waterschap voor de uitvoering van dit programma over de meest relevante expertise beschikt, heeft zij de coördinatie, en worden daar de Europese aanbestedingen uitgevoerd en de te sluiten contracten met marktpartijen beheerd en gemanaged. Het meerjarenprogramma voorziet niet in oprichting van specifieke extra organisatie-structuren of rechtspersonen. Er zijn geen private partijen betrokken.

De doelstellingen van provincie Utrecht in dit programma variëren van het verbeteren van de natuurkwaliteit in de uiterwaarden, via het faciliteren van de aanleg van fietspaden, tot en met de feitelijk realisatie van een natuur-recreatiebad op het grondgebied van de gemeente. De Utrechtse gedeputeerde heeft zich eerder in regionale bladen positief uitgelaten over het initiatief, en heeft aan de samenwerkings-partners toezeggingen gedaan over een financiële bijdrage aan het programma. Een concrete regie-structuur voor deze samenwerking en een daarvoor uitgeschreven rolverdeling is echter nog niet vastgelegd.

2.	De casus 
Bij de inrichting van samenwerking met derden, bij de financiering van activiteiten, en bij het uitzetten van opdrachten dienen de volgende uitgangspunten vanuit het belang van de provincie Utrecht correct te worden vertaald naar de juridisch juiste (best passende) instrumenten:

- Bestuurbaarheid van de samenwerking met de verschillende partijen in dit programma;

- Het bereiken van de te realiseren provinciale doelstellingen, en het tijdig kunnen bijsturen , als voortgang/resultaat achterblijft of niet behaald wordt;

- Rechtmatige besteding van provinciale gelden door (of via) dit programma 
(subsidie, inkoop/opdrachtverlening, staatssteun?);

- Het (doen) realiseren en (laten) accepteren van opgeleverde resultaten;

- Het beheersen van bestuurlijke, politieke en maatschappelijke risico’s, waaronder ook het afhandelen van juridische escalaties uit aanbestedingstrajecten.

Dilemma’s voor de provincie Utrecht liggen daarmee op de assen:
Sturing van de provincie Utrecht op de besluitvorming in de samenwerking: Tussen: 
    (1) weloverwogen gezamenlijke besluitvorming waar dat nodig is,  en 
    (2) slagkracht in de uitvoering, waar dat kan.

Borgen van de doelstellingen van de provincie Utrecht in te realiseren resultaten: Tussen 
     (1) expliciete programma’s van eisen en wensen en 
     (2) generieke, kwalitatieve beleidsdoelen die bevorderd of gefaciliteerd moeten worden;

Benoemen en bewaken van de eigen rol en eigen belangen van de provincie Utrecht:  Tussen 
    (1) mandatering van de privaatrechtelijke bevoegdheden van de provincie Utrecht aan het
         Waterschap om voor (delen/fasen) van het meerjarenprogramma in
         aanbestedingsprocedures (mede) namens de provincie Utrecht op te kunnen treden; 
    (2) het bieden van uitvoeringsruimte aan het Waterschap; 
    (3) de benodigde/gewenste sturing in eventuele kort gedingtrajecten; en
    (4)  de benodigde/gewenste sturing op opdrachtnemers in de contractmanagement fase.

Gelijk in het eerste uit te voeren project “Spoordijk” moet rekening worden gehouden met verlegging van een spoortracé vanwege het dijktraject. ProRail heeft daarvoor een vaste aannemer onder UAV-GC contract, wiens installaties voor spoorveiligheid dienen te worden geïntegreerd in het ontwerp. Deze integratie ligt in de planning van het project op het kritieke pad. Via Europese aanbesteding zal een regievoerder/uitvoerder voor dit project worden gezocht, die vanuit zijn resultaatsverplichting samen zal moeten werken met de vaste aannemer van ProRail. Het opdrachtgeverschap wil vanwege deze opdrachtnemer echter niet geconfronteerd worden met meerwerkclaims of met opdrachtgeversaansprakelijkheid ten gevolge van vertraging bij de vaste aannemer van ProRail.