



[image: LOGO_IM][image: LOGO_BZK][image: LOGO_IMVI][image: Rijkslogo]
	[image: LOGO_RGD]

	[bookmark: Rubricering_1]

	[bookmark: Betreft_1]Basisovereenkomst

	

	19818    Vervanging brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties Defensie
Fase 2, Regio Zuid + Vliegbasis Leeuwarden






	[bookmark: bmDatumWeghalen]Datum
	16 december 2021

	[bookmark: bmStatusWeghalen]Status
	[bookmark: Invulgegeven1][bookmark: _GoBack]Definitief, versie 1e NvI, wijzigingen tov 1e versie grijs gearceerd




	[bookmark: Rubricering_3][bookmark: Rubricering_3_weg][bookmark: Invulgegeven12_2][bookmark: Invulgegeven12_2_weg][bookmark: Betreft_3][bookmark: Betreft_3_weg][bookmark: Datum_3] | Definitief | Basisovereenkomst - Model DB | 1 augustus 2015




	[bookmark: Rubricering_2][bookmark: Betreft_2][bookmark: Betreft_2_weg]Basisovereenkomst 19818 | december 2021





	
	Pagina 1 van 4



Pagina 10 van 12
	[bookmark: _Toc214162229][bookmark: _Toc214162433][bookmark: _Toc209500354]Colofon
	

	[bookmark: bmVersieWeghalen]Versie
	0.1 Definitief


vv
	[bookmark: bmContactPersoon][bookmark: _Toc209500289][bookmark: _Toc209500355]Contactpersoon
	[bookmark: ContactPersoon]Ir. J. Stevens 




	
	

	
	[bookmark: Contact2]Postbus.RVB.Aanbesteden@Rijksoverheid.nl

	
	[bookmark: Contact3]aanbestedingen.rgd@rgd.minbzk.nl

	
	[bookmark: Contact4]

	
	[bookmark: Contact5]

	
	[bookmark: Contact6]

	
	[bookmark: Contact7]



	
	[bookmark: Afzender1]Rijksvastgoedbedrijf

	
	[bookmark: Afzender2]Transacties & Projecten

	
	[bookmark: Afzender3]Inkoop en Contractmanagement

	
	[bookmark: Afzender4]Korte Voorhout 7

	
	[bookmark: Afzender5]Postbus 20952

	
	[bookmark: Afzender6]2500 EZ  Den Haag

	
	[bookmark: Afzender7]Interne postcode 410

	
	[bookmark: Afzender8]

	
	[bookmark: Afzender9]

	
	[bookmark: Afzender10]

	
	[bookmark: Afzender11]



	[bookmark: Referentie9][bookmark: bmVrij1Weghalen]
	[bookmark: Invulgegeven9]

	[bookmark: Referentie10][bookmark: bmVrij2Weghalen]
	[bookmark: Invulgegeven10]

	[bookmark: Referentie11][bookmark: bmVrij3Weghalen]
	[bookmark: Invulgegeven11]

	
	

	[bookmark: bmBijlagenWeghalen]Bijlage(n)
	[bookmark: Invulgegeven7]

	
	

	[bookmark: bmAuteurWeghalen]Projectmanager
	[bookmark: Invulgegeven8]Ir. E. van Luinen 

	
	





	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




[bookmark: _Toc214162434]Inhoud
Artikel 1 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden en regelingen	4
Artikel 2 Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering	6
Artikel 3 Contractdocumenten	6
Artikel 4 Betekenis van het begrip 'dag'	8
Artikel 5 Ontwerpwerkzaamheden	8
Artikel 6 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen	8
Artikel 7 Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld	8
Artikel 8 Vrijkomende materialen	8
Artikel 9 Verband met andere werken	9
Artikel 10 Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	9
Artikel 11 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	9
Artikel 12 Acceptatieplan	9
Artikel 13 Bewijslast ingeval van gebreken of  tekortkomingen	10
Artikel 14 Betalingsregeling	10
Artikel 15 Stelposten	10
Artikel 16 Boetebeding en bonus	10
Artikel 17 Zekerheidstelling	11
Artikel 18 Raad van Deskundigen	11


BASISOVEREENKOMST


Ondergetekenden:




De Staat der Nederlanden, 
hierna te noemen: de Opdrachtgever,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de minister van Defensie, namens deze de directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf, mevr. mr. drs. A.W.H. (Annet) Bertram

en

[NAAM BEDRIJF], gevestigd te [PLAATS],
hierna te noemen: de Opdrachtnemer,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de heer/mevrouw [NAAM],

overwegende dat:
a) de Opdrachtgever voornemens is [NAAM PROJECT] te doen realiseren;
b) de Opdrachtgever deswege de Vraagspecificatie [PROJECTNAAM, DATUM] heeft opgesteld;
c) de Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform de aanbestedingsprocedure Europese concurrentiegerichte dialoog 
d) Het doel van het volgen van de aanbestedingsprocedure ‘Concurrentiegerichte Dialoog’ is het contracteren van de partij met de beste inschrijving volgens gunningscriterium EMVI beste prijs-kwaliteitverhouding voor het ontwerpen en realiseren van [AANTAL] BMI’s op verschillende locaties. 
e) de Opdrachtnemer een Aanbieding [KENMERK, DATUM] aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van [PROJECTNAAM];
f) de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans voornemens is die realisatie op te dragen aan de Opdrachtnemer;

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

[bookmark: _Toc301420876][bookmark: _Toc401057133]Artikel 1 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden en regelingen

1. Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.
2. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn.
3. [bookmark: _Toc301420877][bookmark: _Toc401057134]Daar waar in de Vraagspecificatie een (technische) normrichtlijn, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding van het Werk luidt, tenzij daarvan specifiek wordt afgeweken.
Artikel 2 Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering
1. De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van [OMSCHRIJVING WERK], 
hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.
2. Partijen komen overeen dat: 
· de Opdrachtgever geen Meerjarig Onderhoud aan de Opdrachtnemer opdraagt.
3. Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.
4. Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de Opdrachtgever voor de realisatie van het Werk aan de Opdrachtnemer een totaalbedrag van [CIJFERS] EURO exclusief BTW, zegge [LETTERS] EURO.          Het voorgaande bedrag is opgebouwd uit de componenten opgesomd in het Prijzenboek welke onderdeel is van de Aanbieding van de Opdrachtnemer.
5. Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex II opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk [indicatieve datum 31 maart 2025]. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering.
6. De volgende onderdelen van het Werk dienen zodanig door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd dat zij conform het bepaalde in § 24 lid 8 UAV-GC 2005, eerder dan de in artikel 2 lid 5 genoemde uiterste datum van oplevering voor het Werk, gereed zijn voor aanvaarding door de Opdrachtgever uiterlijk op de voor ieder onderdeel afzonderlijk vermelde datum:
a) Defensieobject A [OMSCHRIJVING] op [DATUM].
b) [bookmark: _Toc301420878]Defensieobject B [OMSCHRIJVING] op [DATUM].
c) Defensieobject C [OMSCHRIJVING] op [DATUM].
d) Etc.

[bookmark: _Toc401057135]Artikel 3 Contractdocumenten

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:
a) de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de nota's van inlichtingen en – indien van toepassing - het proces-verbaal van aanwijzing;
b) de Vraagspecificatie;
c) de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking tot:
	(I)
	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen;

	(II)
	Planning;

	(III)
	Acceptatieplan;

	(IV)
	Toetsingsplan;

	(V)
	Vrijkomende materialen;

	(VI)
	Overzicht van werkzaamheden door derden;

	(VII)
	de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;

	(VIII)
	Stelposten;

	(IX)
	Zekerheidstelling;

	(X)
	Verzekeringen;

	(XI)
	Wijzigingen en aanvullingen op de UAV-gc 2005;

	(XII)
XIII
XIV
	Betalingsregeling;
Garanties;
Laagspanningsprotocol.

	
	


d) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005);
e) de Aanbieding;
f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voorzover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht aan de Opdrachtgever.

2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:
a) de Basisovereenkomst met inbegrip van de nota's van inlichtingen;
b) de Vraagspecificatie;
c) de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;
d) de UAV-GC 2005;
e) de Aanbieding;
f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voorzover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht aan de Opdrachtgever.
Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de Vraagspecificatie geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geëist, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst.

3. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.
4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor de strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen.
5. Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.

[bookmark: _Toc301420879][bookmark: _Toc401057136]Artikel 4 Betekenis van het begrip 'dag'

Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het Werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. 
          
[bookmark: _Toc301420880][bookmark: _Toc401057137]Artikel 5 Ontwerpwerkzaamheden

[bookmark: _Toc301420881]In het kader van deze Overeenkomst dient de Opdrachtnemer alle Ontwerpwerkzaamheden te verrichten die nodig zijn om tot aanvaarding bedoeld in § 24 UAV-GC van het Werk te komen.
[bookmark: _Toc401057138]Artikel 6 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van annex I een overzicht gevoegd van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk en, indien overeengekomen, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud. 
2. De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever ze moet hebben verkregen.
3. De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten uiterlijk twee weken voor uitvoering van vergunde werkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn verkregen.

[bookmark: _Toc301420882][bookmark: _Toc401057139]Artikel 7 Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld

1. Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen: geen.

2. Voor zover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie is vastgelegd, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende goederen aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen: geen.

[bookmark: _Toc301420883][bookmark: _Toc401057140]Artikel 8 Vrijkomende materialen

Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoeringswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex V wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005.

[bookmark: _Toc301420884][bookmark: _Toc401057141]Artikel 9 Verband met andere werken
De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex VI. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd door de Opdrachtnemer.
[bookmark: _Toc301420885][bookmark: _Toc401057142]
Artikel 10 Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt niet plaats.

[bookmark: _Toc301420886][bookmark: _Toc401057143]Artikel 11 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Bij de Vraagspecificatie is door middel van annex IV een toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden gevoegd. In dit toetsingsplan zijn vastgelegd:
a) een opsomming van de Ontwerpdocumenten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter toetsing moet overhandigen,
b) de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde Ontwerpdocumenten moeten worden overhandigd,
c) een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te overleggen Ontwerpdocumenten,
d) de specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden waarvan de Opdrachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.

[bookmark: _Toc301420887][bookmark: _Toc401057144]Artikel 12 Acceptatieplan

Bij de Vraagspecificatie is door middel van annex III een acceptatieplan gevoegd. In dit acceptatieplan zijn vastgelegd:
a) een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden,
b) de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen,
c) de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatie wordt ingediend,
d) de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en
e) de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.



[bookmark: _Toc301420888][bookmark: _Toc401057145]Artikel 13 Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen

1. Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van de volgende onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen: Het gehele Werk.


[bookmark: _Toc301420889][bookmark: _Toc401057146]Artikel 14 Betalingsregeling

1. Het in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres luidt: 
Rijksvastgoedbedrijf
t.a.v. afdeling Financiële Zaken / Crediteurenadministratie 
IPC 450
Postbus 16837
2500 BV Den Haag
2. De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen:
a) De datum, de documentcode en het inkoopordernummer van de Basisovereenkomst. 

[bookmark: _Toc301420890][bookmark: _Toc401057147]Artikel 15 Stelposten

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat 
· de stelposten vermeld staan in het overzicht dat is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex VIII.
[bookmark: _Toc301420891][bookmark: _Toc401057148]Artikel 16 Boetebeding

1. De in § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen luiden als volgt:
a) Mijlpaaldatum: oplevering van het Werk als genoemd in artikel 2 lid 5: 1000 EURO per dag;
b) Mijlpaaldatum: deeloplevering defensieobject A als genoemd in artikel 2 lid 6: 1000 EURO per dag;
c) Mijlpaaldatum: deeloplevering defensieobject B als genoemd in artikel 2 lid 6: 1000 EURO per dag.
d) Etc.

2. Het bedrag aan boetes die de Opdrachtnemer kunnen worden opgelegd uit hoofde van lid 1 jo. § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedraagt maximaal  5% 10% van het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4.
3. Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVIbeoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft aangeboden, zal een EMVI-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-sanctie is een inhouding op het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 van deze Basisovereenkomst ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek.
[bookmark: _Toc301420892]
[bookmark: _Toc401057149]Artikel 17 Zekerheidstelling

Partijen komen overeen dat:
de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 1, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex IX. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 5% van de in artikel 2 lid 4 vastgelegde prijs.
[bookmark: _Toc301420893][bookmark: _Toc401057150]Artikel 18 Raad van Deskundigen

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter beslechting voor aan de Raad van Deskundigen.

Aldus opgemaakt te (plaats en datum) 

Ondertekening:

	namens:
	De staat der Nederlanden
de minister van Defensie, 
namens deze:


mevr. mr. drs. A.W.H. (Annet) Bertram 
directeur-generaal 

	namens:
	(bedrijfsnaam A), (naam)	






	of bij een combinatie ook

	namens:
	(bedrijfsnaam B), (naam)



	namens:
	(bedrijfsnaam C), (naam)



	namens:
	(bedrijfsnaam D), (naam)
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