# Aanbestedingsleidraad

# ten behoeve van het Groot onderhoud 2018

# nationale openbare aanbesteding

# met betrekking tot contract 1123

# Groot onderhoud 2018

# Overeenkomst 1123

Versie	: 2.0 incl. verwerking Nota van Inlichtingen 1

Datum	: 09-05-2018

© Gehele of gedeeltelijke overneming, reproductie of openbaarmaking van de Aanbestedingsstukken, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

# Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	De aanbesteding in vogelvlucht	6

1.1	Inleiding	6

1.2	Keuze aanbestedingsprocedure	6

1.3	Digitaal aanbesteden via TenderNed	6

1.4	Contact tijdens de aanbestedingsprocedure	7

1.5	Planning (indicatief)	7

1.6	Leeswijzer	7

Hoofdstuk 2	Over de Opdracht	9

2.1	De Opdrachtgever	9

2.2	Aanleiding voor de aanbesteding	9

2.3	Aard van de Opdracht	9

2.4	Omvang van de Opdracht	9

2.5	Vorm en duur Overeenkomst	10

2.6	Maatschappelijk verantwoord inkopen: Duurzaamheid	10

2.7	Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social return	10

Hoofdstuk 3	Procedurele aspecten en voorschriften	12

3.1	Algemene voorschriften voor de aanbesteding	12

3.2	Communicatie, vertrouwelijkheid van gegevens en publiciteit	12

3.3	Voorschriften voor het stellen van vragen	13

3.3.1	Het stellen van individuele vragen	13

3.3.2	Klachtenregeling	14

3.4	Voorschriften voor het indienen van een Inschrijving	14

3.4.1	Inschrijven als Samenwerkingsverband (combinatie)	16

3.4.2	Het doen van een beroep op een Derde	17

3.4.3	Inschrijven met meerdere Ondernemers vanuit een holding	18

3.4.4	Opmaak en indeling van de Inschrijving	18

3.5	Openingsprocedure	18

3.6	Gunningsbeslissing, Overeenkomst en rechtsbescherming	19

Hoofdstuk 4	Toetsing van de Inschrijving	20

4.1	Stap 1: Toetsen of is voldaan aan de aanbestedingsvoorschriften	20

4.2	Stap 2: Toetsen of geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn	20

4.3	Stap 3: Toetsen of aan de geschiktheidseisen is voldaan	21

4.3.1	Financiële en economische draagkracht	21

4.3.2	Technische en beroepsbekwaamheid	22

4.3.3	Beroepsbevoegdheid	23

Hoofdstuk 5	EMVI: beoordeling van de Inschrijvingen	24

5.1	Omgevingsbelangen	24

5.2	Duurzaamheid en circulariteit	25

5.2.1	Concrete maatregelen  duurzaamheid en circulariteit	25

5.2.2	CO2 - prestatieladder	26

5.3	Integrale aanpak in planning en risico’s	26

5.4	Vormgeving EMVI-plan	26

5.5	Belangrijk voor het formuleren van beheersmaatregelen:	26

5.6	Overige voorwaarden voor inschrijving	27

Hoofdstuk 6	Beoordelingsprocedure EMVI-plan	28

2.1	 Gunningsmethode	28

2.2	 Toets op volledigheid	28

2.2.1	Beoordeling kwaliteit	28

2.3	 Bepaling van de fictieve inschrijvingsprijs	29

Checklist	31

Bijlage Format Kerncompetenties	32

BIJLAGE BIBOB	33

Definities

In deze Aanbestedingsleidraad wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Ook worden afkortingen gebruikt. Aan deze begrippen en afkortingen komt onderstaande betekenis toe.

Aanbestedende dienst

Provincie Utrecht.

Aanbestedingsleidraad

Het voorliggende Aanbestedingsstuk waarmee Ondernemers die aan de minimumeisen voldoen worden uitgenodigd een Inschrijving in te dienen.

Aanbestedingsstukken

Alle stukken die door de Aanbestedende dienst zijn opgesteld of vermeld ter omschrijving of bepaling van onderdelen van de aanbesteding of de procedure. Dit betreft niet-uitsluitend deze Aanbestedingsleidraad, de Bijlagen en de Nota(‘s) van inlichtingen.

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Provincies 2015 voor leveringen en diensten.

Bijlagen
Aanhangsels behorende bij deze Aanbestedingsleidraad.

Derde

Ondernemer waarop Inschrijver een beroep doet om aan de geschiktheidseisen te voldoen en/of voor de uitvoering van de Opdracht.

EMVI

Economisch meest voordelige inschrijving.

Gunningsbeslissing

De keuze van de Aanbestedende dienst voor de Inschrijver(s) met wie hij de Overeenkomst waarop deze procedure betrekking heeft wil sluiten, waaronder mede wordt verstaan de keuze om geen Overeenkomst te sluiten.

Inschrijver

Ondernemer die een Inschrijving heeft ingediend, zelfstandig, als hoofdaannemer of in een Samenwerkingsverband (combinatie).

Inschrijving

Offerte uitgebracht door Inschrijver binnen de kaders van deze aanbesteding.

Nota van inlichtingen

Schriftelijke reactie van de Aanbestedende dienst op door Ondernemers tijdig en op de juiste wijze naar aanleiding van de Aanbestedingsstukken gestelde vragen. De Nota van Inlichtingen kan ook mededelingen en kleine wijzigingen bevatten vanuit de Aanbestedende dienst. Indien sprake is van de beantwoording van vragen in een elektronisch systeem, dan dient elke afzonderlijke beantwoording begrepen te worden als Nota van inlichtingen.

Ondernemer

Een aannemer, leverancier of dienstverlener.

Opdracht

De leveringen en of diensten die door de winnende Inschrijver(s) conform de Overeenkomst uitgevoerd worden. De Opdracht is toegelicht in Hoofdstuk 2 van de Aanbestedingsleidraad en bijbehorende Bijlagen.

Opdrachtgever

De Aanbestedende dienst zal ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst als Opdrachtgever optreden.

Opdrachtnemer

De Inschrijver met wie Opdrachtgever de Overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst

De wederkerige raamovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst en/of overeenkomst tot leveringen op basis waarvan de Opdracht wordt uitgevoerd en op de totstandkoming waarvan deze aanbestedingsprocedure ziet.

Samenwerkingsverband (combinatie)

Een combinatie van Ondernemers in de hoedanigheid van Inschrijver welke afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de Inschrijving en de uitvoering van de Opdracht.

Schriftelijk(e)

Elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens medegedeeld, daaronder begrepen met elektronische middelen overgebrachte of opgeslagen informatie.

SROI

Social return on investment.

TenderNed

Het elektronische systeem voor aanbestedingen als bedoeld in artikel 4.13 van de Aanbestedingswet 2012. Zie www.TenderNed.nl

# De aanbesteding in vogelvlucht

## Inleiding

Voor u ligt de Aanbestedingsleidraad behorende bij de nationale openbare aanbesteding voor het sluiten van een Overeenkomst met een Opdrachtnemer voor het Groot onderhoud van 2018. Het werk bestaat uit onderhoudsmaatregelen aan diverse onderdelen van het areaal van de Provincie Utrecht.

De aankondiging van deze Opdracht is gepubliceerd op www.TenderNed.nl. Alle Ondernemers die aan de minimumeisen voldoen worden van harte  uitgenodigd een Inschrijving te doen, zelfstandig, in Samenwerkingsverband (combinatie) en eventueel door een beroep te doen op Derden.

In deze Aanbestedingsleidraad en bijbehorende Bijlagen worden de Opdracht, de aanbestedingsprocedure de eisen waaraan Inschrijvers en hun Inschrijvingen moeten voldoen en de wijze waarop de economisch meest voordelige Inschrijving wordt gekozen toegelicht.

## Keuze aanbestedingsprocedure

Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Omdat de zogenaamde Europese drempelbedragen voor decentrale overheden naar verwachting niet worden overschreden heeft de provincie Utrecht gekozen voor een nationale aanbesteding. Daarbij bestaat in beginsel de keuze tussen twee procedures: een openbare of een zogenaamde niet-openbare procedure.

Gekozen is om deze Opdracht nationaal aan te besteden via een zogenaamde openbare aanbestedingsprocedure. Deze keuze is hoofdzakelijk gebaseerd op de omvang van de opdracht, waarbij gelet wordt op:

- transactiekosten voor de Aanbestedende dienst en de Inschrijvers

- aantal potentiële Inschrijvers

- gewenst eindresultaat

- complexiteit van de opdracht

- type van de opdracht en het karakter van de markt>

## Digitaal aanbesteden via TenderNed

De gehele aanbesteding verloopt digitaal via TenderNed. Dit betekent onder meer dat:

- Alle Aanbestedingsstukken kosteloos en digitaal ter beschikking worden gesteld via TenderNed.

- Het stellen van vragen plaatsvindt via de vraag- en antwoordfunctie van TenderNed conform de in deze Aanbestedingsleidraad opgenomen planning en voorschriften.

- Inschrijvingen digitaal dienen te worden ingediend conform de in deze Aanbestedingsleidraad opgenomen planning en voorschriften.

- Ook alle verdere correspondentie vindt in beginsel plaats via de berichtenmodule van TenderNed.

Hierbij enkele tips met betrekking tot het gebruik van TenderNed:

- Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van TenderNed is het noodzakelijk dat de onderneming juist geregistreerd is en binnen de organisatie-account voldoende personen een passend autorisatieniveau wordt toegekend, ook met het oog op vakantieperiodes, ziekte et cetera. Indien sprake is van een samenwerkingsverband is het raadzaam dat alle deelnemers hierin afzonderlijk geregistreerd zijn.

- Gebruikers van Nederlandse ondernemingen kunnen alleen inloggen op TenderNed via eHerkenning. Zonder eHerkenning kunnen Ondernemers niet deelnemen aan deze aanbesteding. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 aan en koppel dit aan het TenderNed-account.

- Alleen als een Ondernemer in TenderNed op de groene knop “Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding” heeft gedrukt, ontvangt deze bepaalde automatische berichten die bijvoorbeeld attenderen op het feit dat Aanbestedingsstukken zijn toegevoegd door de Aanbestedende dienst. Het sec downloaden van de Aanbestedingsstukken is hiervoor dus niet voldoende.

- Mede vanwege de beperkte bereikbaarheid van de helpdesk (tijdens kantooruren) wordt Ondernemers aangeraden tijdig te beginnen met de benodigde acties in TenderNed, in het bijzonder het stellen van vragen en het indienen van de Inschrijving.

- Ten tijde van het indienen van een Inschrijving dienen Ondernemers rekening te houden met het volgende: Indien wordt gevraagd documenten te uploaden dienen deze geüpload te worden achter de tab ‘overige documenten’. Ondernemers vinden dit tabblad binnen het dashboard op TenderNed achter het tabblad 'gunningscriteria'.

- Het beantwoorden van vragen en uploaden van documenten in TenderNed staat niet gelijk aan het indienen van een Inschrijving. Dit vereist een separate handeling die bevestigd wordt met een SMS-code.

Via www.TenderNed.nl/voor-ondernemingen/ondersteuning zijn tal van kennisbronnen te raadplegen. Indien Ondernemers technische problemen ervaren of vragen hebben over de werking van TenderNed, dan dient contact opgenomen te worden met de servicedesk van TenderNed zelf en niet met de Aanbestedende dienst. De servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via 0800-TenderNed (0800-8363376) of servicedesk@TenderNed.nl.

## Contact tijdens de aanbestedingsprocedure

Tot op het moment van de definitieve gunning is de heer T. van Steenis voor Ondernemers het enige aanspreekpunt inzake deze aanbestedingsprocedure. Alle correspondentie vindt in beginsel dus plaats via TenderNed. Mocht dit om technische redenen niet mogelijk of contact anderszins daadwerkelijk noodzakelijk zijn, dan kunnen Ondernemers contact opnemen via inkoop@provincie-utrecht.nl

## Planning (indicatief)

Binnen een aanbestedingsprocedure dienen Ondernemers op verschillende momenten tijdig acties te nemen. De Aanbestedende dienst streeft ernaar de volgende planning te realiseren. Zonder expliciet tegenbericht, in de vorm van een Nota van inlichtingen, dienen Ondernemers ervan hiervan uit te gaan.

| Activiteit | Datum | Tijd (CET) |
| --- | --- | --- |
| Publiceren aankondiging op TenderNed | Vrijdag 6 april |  |
| Uiterste datum voor het stellen van vragen | Vrijdag 27 april |  |
| Publicatie Nota van inlichtingen | Dinsdag 8 mei |  |
| Sluiting termijn voor het indienen van een Inschrijving | Donderdag 17 mei | 14:00 |
| Beoordelingstermijn EMVI-plan | Donderdag 31 mei |  |
| Mededeling Gunningsbeslissing, start bezwaartermijn | Vrijdag 1 juni |  |
| Definitieve gunning | Vrijdag 22 juni |  |
| Ingangsdatum Overeenkomst | Maandag 25 juni |  |

## Leeswijzer

Het vervolg van deze Aanbestedingsleidraad bestaat uit vier hoofdstukken, een checklist en verschillende Bijlagen:

- Hoofdstuk 2 gaat in op het doel van de aanbesteding en de aard, omvang en duur van de Opdracht en de context waarbinnen deze plaats vindt.

- Hoofdstuk 3 beschrijft de aanbestedingsvoorschriften en het procedureverloop.

- Hoofdstuk 4 beschrijft de minimumeisen waaraan Ondernemers moeten voldoen om een Inschrijving in te kunnen dienen in termen van uitsluitingsgronden, financieel-economische draagkracht, technische en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid.

- Hoofdstuk 5 beschrijft de eisen waaraan de Inschrijving moet voldoen, de gunningscriteria en wijze waarop de Inschrijvingen worden beoordeeld.

- Checklist: geeft alle documenten beknopt weer die bij de Inschrijving moeten worden overlegd.

De volgende Bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze Aanbestedingsleidraad:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (separaat toegevoegd)

- Format Kerncompetenties (bewerkbaar formaat separaat toegevoegd)

- Format voor het stellen van vragen (separaat toegevoegd)

- Bijlage BIBOB

- Basisovereenkomst

- Vraagspecificatie

  - VS deel 0 – Algemeen

  - VS deel 1 – Objecteisen

  - VS deel 2 – Proceseisen

- Annexen

# Over de Opdracht

Dit hoofdstuk omschrijft de Opdracht, de achtergrond van de aanbesteding, de doelstellingen die de Aanbestedende dienst nastreeft, de aard en omvang van de werkzaamheden en de belangrijkste kenmerken van de Overeenkomst op basis waarvan de Opdracht zal worden uitgevoerd.

## De Opdrachtgever

De provincie Utrecht kent u als het hart van Nederland, centrum van verkeer, vervoer, bedrijvigheid en cultuur. Maar als provincie is het ook een veelzijdige organisatie met een politiek bestuur en ruim 700 ambtenaren die zich iedere dag inzetten voor een gezond milieu, een goed onderhouden wegennet, natuurbehoud, toereikende gezondheidszorg, een veelzijdig cultuuraanbod en een vitaal bedrijfsleven. De provincie vormt de bestuurlijke schakel tussen de rijksoverheid en de gemeenten in de provincie en heeft daarmee belangrijke taken op het gebied van coördinatie, planning en visie. Voor meer informatie over de provincie kunt u ook de provinciale website bezoeken: www.provincie-utrecht.nl

## Aanleiding voor de aanbesteding

De provincie Utrecht is als wegbeheerder verantwoordelijk voor 300 kilometer hoofdrijbanen, (en per zijde van de weg) 80 kilometer parallelweg en 230 kilometer fietspaden.

Voor onderhavig project dienen werkzaamheden te worden uitgevoerd aan onderdelen van het areaal van de Provincie Utrecht. Het gaat hierbij om delen van de N199, N201, N224, N225, N227, N228, N233, N234, N237 en N414.

Bij de planning van de uitvoering staat de veiligheid van de wegwerker en de weggebruiker centraal. In overleg met diverse externen (wegbeheerders, hulpdiensten, openbaar vervoer, etc.) dient de doorstroming tijdens de werkzaamheden zo weinig mogelijk verstoord te worden.

## Aard van de Opdracht

Het Werk bestaat uit de engineering en de uitvoering van reconstructies/groot onderhoud van een 12-tal trajecten. Binnen de Opdracht vallen de volgende elementen:

- Vervanging van verhardingen;

- Werkzaamheden VRI (detectielussen);

- Markeringen;

- Reconstructies;

- Werkzaamheden door derden.

Expliciet buiten de scope van de Opdracht vallen de volgende elementen:

- Werkzaamheden OVL;

- Groenwerkzaamheden;

- Bebording en bebakening.

De minimumeisen waaraan Opdrachtnemer gehouden is bij de uitvoering van de Opdracht, zijn opgenomen in de Aanbestedingsstukken. Inschrijvers dienen zich hier, op straffe van uitsluiting, onvoorwaardelijk aan te conformeren hetgeen zij doen door het indienen van een Inschrijving.

## Omvang van de Opdracht

Het Werk bestaat uit onderhoudswerkzaamheden van een 12-tal trajecten. De onderhoudsmaatregelen zullen plaatsvinden op de onderstaande trajecten:

- N199, parallelweg R, km 1.200 – 2.700 (traject 5);

- N201 L/LM/LR/LRR, km 61.200 – 61.300 (traject 12);

- N224 L/R, km 8.000 – 9.300 (traject 33);

- N224 L/LM/LR, km 9.460 – 9.500 (traject 34);

- N227 L/LL/LR, km 8.000 – 8.300 (traject 55);

- N228 L, R, km 11.400 – 11.650 (traject 57);

- N233 LR/L/LM/LL, km 1.450 – 1.520 (traject 67);

- N234 L/LL/R, km 4.600 – 4.900 (traject 72);

- N237 L/LM/LR, km 72.900 – 73.000 (traject 75);

- N237 L/LM/BB, km 76.200 – 77.200 (traject 76-L);

- N237 L/R, km 84.900 – 88.200 (traject 80);

- N414 L, km 1.900 – 5.400 (traject 103).

Voor nadere toelichting van de trajecten zie Vraagspecificatie deel 0 – Algemeen.

## Vorm en duur Overeenkomst

Er is sprake van een UAV-GC contract met een initiële looptijd van 5 maanden.

Na definitieve gunning wordt de basisovereenkomst definitief ingevuld: het Werk dient uiterlijk vrijdag 14 december opgeleverd te worden.

## Maatschappelijk verantwoord inkopen: Duurzaamheid

De Aanbestedende dienst volgt de door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) opgestelde milieucriteriadocumenten.  Voor de onderhavige Opdracht zijn wel duurzaamheidscriteria voor handen die de Aanbestedende dienst heeft vertaald naar eisen en/of wensen die in deze Aanbestedingsstukken ten aanzien van de Opdracht gesteld worden. Deze duurzaamheidsthema’s zijn benoemd in het Ambitieweb van Duurzaam GWW (http://rmjg.nl/ambitieweb/).

## Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social return

Aanbesteder past social return als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde toe bij nieuw aan te besteden contracten. Voor aanbestedingen betekent dit dat van leveranciers wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het toenemen van kansen op werk voor mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt (kandidaten). Dat kan bijvoorbeeld door kandidaten in dienst te nemen, maar ook door mensen voor te bereiden op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Te denken valt dan aan opleidingen, trainingen of stages. 

Bij de manieren om te voldoen aan de voorwaarden van social return wordt na gunning samen met de leverancier gekeken naar de mogelijkheden van de branche, de onderneming en het beschikbare netwerk.

Zie Bijlage/paragraaf X voor een nadere toelichting op deze bijzondere uitvoeringsvoorwaarde. Door het doen van een Inschrijving gaat Inschrijver akkoord met deze bijzondere uitvoeringsvoorwaarde en de verplichtingen als opgenomen in Bijlage X/paragraaf X.

--

Bijlage X/Paragraaf X

1	Opdrachtnemer is door opdrachtgever verplicht om tenminste 1% van de opdrachtwaarde aan te wenden voor social return. Dit vooraf bepaalde percentage van de opdrachtwaarde dient aantoonbaar te worden ingezet om de afstand die mensen uit de doelgroep hebben tot de arbeidsmarkt, weg te nemen of te reduceren. De social return-verplichting dient binnen de looptijd van de overeenkomst te worden gerealiseerd.

2		Doelgroep: iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt, mits aantoonbaar (geregistreerd). Kandidaten moeten herleidbaar zijn in het kader van controle.

4	Opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn social return-verplichting, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen, trainen en/of begeleiden van kandidaten uit de doelgroep. Deze kosten moeten noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd zijn. Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de tewerkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep.

4	Dit geldt ook wanneer de opdrachtnemer de social return-verplichting deels overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers.

5	De invulling van de social return-verplichting vergt maatwerk en kan passend gemaakt worden op de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer, maar vindt plaats binnen de kaders van de opdracht.

6	Binnen 6 weken na gunning dient opdrachtnemer een plan van aanpak in voor de toepassing van social return. De opdrachtnemer doet in dit plan van aanpak een voorstel voor voorkeur doelgroep en berekening van de social return waarde. Opdrachtgever en opdrachtnemer maken op dat moment binnen de kaders van onderliggende aanbesteding nadere prestatieafspraken over de concrete invulling van de social return-verplichting. De prestatieafspraken maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Alle mondelinge en schriftelijke communicatie met betrekking tot social return verloopt vervolgens via de social return-coördinator (socialreturn@provincie-utrecht.nl).

Na goedkeuring van het plan van aanpak door de Aanbestedende dienst kan de uitvoering starten.

7	Gedurende de looptijd van het contract kunnen rapportage- en evaluatiemomenten aanleiding geven tot aanpassing van de invulling van de social return-verplichting in samenspraak met de social return-coördinator en met goedkeuring van opdrachtgever.

8	Gegevens voor monitoring worden door Opdrachtnemer aangeleverd volgens de systematiek van de Aanbestedende dienst (applicatie WIZZR). De voortgang wordt besproken tijdens periodiek overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

9	Bij berekening van de invulling van de social return-verplichting wordt uitgegaan van door de opdrachtnemer daadwerkelijk gemaakte kosten, dus bruto loon (inclusief belastingen en sociale premies). Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van social return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de uitgangspunten uit onderliggende eisen:

  - De inschaling van kandidaten dient conform de geldende cao te geschieden, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - bij een andere werkgever;

  - Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van mensen gebruik maakt van subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van -of in mindering gebracht op- het totale bedrag te voldoen onder de social return-verplichting;

  - Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Rapportage over kosten gemaakt in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met nota’s en facturen van de scholing;

  - Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de tewerkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep;

10		Prestatienorm:

- De norm van 1% van de opdrachtwaarde is gerealiseerd aan het einde van de contractduur;

- Gedurende de looptijd van de Overeenkomst wordt de met Opdrachtnemer afgesproken prestatienorm periodiek gemonitord en geëvalueerd;

- De mate van realisatie van deze prestatienorm is onderdeel van de bespreking van voorwaarden voor eventuele verlenging van de overeenkomst.

# Procedurele aspecten en voorschriften

In dit hoofdstuk worden de procedurele aspecten rondom de aanbesteding besproken en de aanbestedingsvoorschriften uiteengezet. Ondernemers dienen hieraan te voldoen. Indien dit niet het geval is kan de Aanbestedende dienst besluiten de Ondernemer uit te sluiten van deelname.

## Algemene voorschriften voor de aanbesteding

- De Aanbestedende dienst is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

- Inschrijvers die voldoen aan de minimum eisen om te kunnen voldoen aan de opdracht en ook een inschrijving hebben ingediend en die voldoen aan de hieraan gestelde eisen, komen in aanmerking voor het ontvangen van een inschrijvingsvergoeding van € 10.000,- exclusief omzetbelasting. De inschrijvingsvergoeding wordt uitbetaald aan de inschrijvers die niet in aanmerking komen voor de opdracht, nadat de gunning daadwerkelijk is verleend en die voldoen aan de gestelde Algemene Vereisten en Uitsluitingsgronden. Hiertoe ontvangen de in aanmerking komende schrijvers binnen vier weken nadat de opdracht is verleend een schriftelijke mededeling van de provincie.

Ter verkrijging van betaling zendt de Inschrijver, na ontvangst van de mededeling dat de inschrijvingsvergoeding is toegekend, een factuur aan het adres en met vermelding van de gegevens als opgenomen in die mededeling. Het bedrag van de vergoeding mag worden verhoogd met de ter zake verschuldigde omzetbelasting.

Betaling van de inschrijvingsvergoeding geschiedt

- Op deze aanbesteding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

- Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen, daaronder begrepen een geschil dat slechts door een van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd, dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding wordt beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

- Ondernemer erkent dat de Aanbestedende dienst binnen deze aanbestedingsprocedure gebruik kan maken van de Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur en dat de uitkomst van een dergelijk onderzoek kan betekenen dat de Ondernemer niet voor gunning van de Opdracht in aanmerking komt dan wel tot ontbinding van de reeds gesloten Overeenkomst kan leiden. Zie BIJLAGE BIBOB.

## Communicatie, vertrouwelijkheid van gegevens en publiciteit

- De Ondernemer mag de gegevens die de Aanbestedende dienst in verband met deze aanbesteding ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt: (mogelijke) deelname aan de aanbesteding.

- De Ondernemer is gehouden de door de Aanbestedende dienst verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen. Een Ondernemer zal deze verplichting eveneens opleggen aan de door hem in te schakelen Derden, bijvoorbeeld een adviesbureau dat Ondernemer begeleidt bij het doen van de Inschrijving of een Derde waar mogelijk een beroep op wordt gedaan. Vanzelfsprekend blijft deze geheimhouding ook na afloop van de aanbestedingsprocedure van kracht.

- Publiciteit of reclame met betrekking tot, naar aanleiding van of onder verwijzing naar deze aanbesteding door of namens de Ondernemer, lopende of na afloop van de aanbestedingsprocedure, is slechts toegestaan na voorafgaande Schriftelijk toestemming van de Aanbestedende dienst.

- Het is de Ondernemer niet toegestaan personen uit de organisatie van de Aanbestedende dienst in verband met deze aanbestedingsprocedure te benaderen, anders dan het contactpunt als beschreven in hoofdstuk 1, tenzij het gaat om het verkrijgen van referentie-opdrachten die door de Ondernemer binnen deze aanbestedingsprocedure gebruikt kunnen worden om zijn geschiktheid voor de Opdracht aan te tonen.

- Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken mogen in het kader van deze aanbesteding niet worden gedaan en hebben geen rechtskracht. Dit geldt ook in het kader van tijdens een eventuele schouw c.q. voorlichtingsbijeenkomst mondeling gestelde vragen, deze dienen alsnog Schriftelijk te worden gesteld en door de Aanbestedende dienst in een Nota van inlichtingen te zijn beantwoord alvorens sprake is van rechtskracht.

- Alle gegevensuitwisseling, werkzaamheden en correspondentie tijdens de aanbestedingsprocedure en bij de uitvoering van de Opdracht zullen in de Nederlandse taal plaatsvinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

## Voorschriften voor het stellen van vragen

De Aanbestedende dienst nodigt Ondernemers uit vragen te stellen, waaronder ook wordt begrepen het doen van tekstvoorstellen, plaatsen van opmerkingen et cetera. Hierbij dienen de volgende voorschriften in acht te worden genomen:

- De Aanbestedingsstukken zijn met zorg vastgesteld. In geval van kennelijke of gepercipieerde fouten of omissies in de Aanbestedingsstukken, tegenstrijdigheden daaronder begrepen, zijn de Ondernemers gehouden de Aanbestedende dienst uiterlijk voor de laatste sluitingsdatum voor het stellen van vragen zoals opgenomen in de planning ter zake te waarschuwen dan wel om opheldering te vragen. Het moment van ontvangst van de vragen is maatgevend. Op vragen die na de termijn zijn ontvangen is de Aanbestedende dienst niet verplicht te antwoorden.

- Indien een Ondernemer verzuimt de Aanbestedende dienst tijdig te waarschuwen voor kennelijke of gepercipieerde fouten of omissies in de Aanbestedingsstukken dan wel om opheldering te vragen, verwerkt hij zijn rechten dienaangaande en zijn de mogelijke gevolgen voor rekening en risico van de Ondernemer. In dat geval kan een Ondernemer op een later moment tijdens 0f na de aanbesteding dus niet meer met succes klagen, zowel bij de Aanbestedende dienst als in rechte, over deze onderwerpen.

- Vragen dienen gesteld te worden middels het Format voor het stellen van vragen dat als Bijlage bij deze Aanbestedingsleidraad is gevoegd. Deze ingevulde Bijlage kan tot uiterlijk het in de planning genoemde moment toegezonden worden via een TenderNed-bericht o.v.v. ‘Vragen aanbesteding’. Hiervoor dient de aanbesteding in TenderNed toegevoegd te zijn aan ‘Mijn aanbestedingen’, waarna op het dashboard geklikt kan worden op “Verstuur een bericht..”

- Teneinde een goede verwerking door de Aanbestedende dienst mogelijk te maken dient elke vraag separaat gesteld te worden, onder een duidelijke verwijzing naar het onderdeel van de Aanbestedingsstukken waar de vraag betrekking op heeft en zonder bedrijfsgegevens te noemen.

- De Aanbestedende dienst zal de Schriftelijk gestelde vragen beantwoorden in één of meerdere Nota’s van inlichtingen.

## Het stellen van individuele vragen

- Op grond van art. 2:53 lid 3 Aanbestedingswet 2012 hebben Ondernemers de mogelijkheid om vragen individueel te stellen indien openbaarmaking van deze informatie schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van de onderneming. Uitgangspunt is dat inlichtingen niet individueel verstrekt worden, tenzij de Ondernemer naar het oordeel van de Aanbestedende dienst daadwerkelijk heeft aangetoond dat sprake is van voornoemd belang. Indien een Ondernemer van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient hij de gronden hiervoor te motiveren in zijn vraag. Als motivering ontbreekt of deze naar het oordeel van de Aanbestedende dienst niet toereikend is zal de vraag worden afgewezen en desgewenst opnieuw moeten worden gesteld, als zijnde niet-individuele vraag.

- De Aanbestedende dienst zal de Schriftelijk gestelde individuele vragen die naar haar oordeel individueel beantwoord kunnen worden, beantwoorden in een individuele Nota van inlichtingen.

## Klachtenregeling

- Klachten over deze aanbesteding dienen door Ondernemers in eerste instantie te worden geuit door het tijdig stellen van vragen. Indien de klacht in de Nota(‘s) van inlichtingen niet afdoende wordt behandeld, kan een klacht worden ingediend bij Klachtenmeldpunt Aanbestedingen van de Provincie Utrecht, (klachtenmeldpunt@provincie-utrecht.nl).

- Het indienen van een klacht schort de aanbesteding niet per definitie op, dit ter beoordeling van de Aanbestedende dienst.

## Voorschriften voor het indienen van een Inschrijving

- Met het indienen van een Inschrijving stemt Inschrijver volledig en onvoorwaardelijk in met de in de Aanbestedingsstukken gestelde eisen en voorwaarden. Een Inschrijving onder voorwaarde is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting.

- De Inschrijving heeft een gestanddoeningstermijn van ten minste 50 dagen gerekend vanaf de sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving. In het geval. Indien een kort geding aanhangig is gemaakt in het kader van deze aanbesteding of een eventuele Bibob-toets aanleiding is tot nader onderzoek door Bureau Bibob], eindigt de termijn van gestanddoening dertig dagen na uitspraak in kort geding respectievelijk nadat in eerste aanleg is beslist of Gedeputeerde Staten op grond van het advies met betrekking tot de Wet Bibob al dan niet besluit tot gunnen over te gaan.

- Varianten met betrekking tot de uitvoeringswijze, de fasering en de verkeersmaatregelen worden wel geaccepteerd.

- Een Ondernemer mag slechts éénmaal inschrijven, zelfstandig dan wel als deelnemer aan een Samenwerkingsverband (combinatie). Een maatschap wordt hierbij beschouwd als één Ondernemer. Hetzelfde geldt voor afzonderlijke werkmaatschappijen binnen een holding; binnen een holding is dus sprake van meerdere Ondernemers.

Een Derde mag wel als onderaannemer voor meerdere Inschrijvers tegelijk acteren met betrekking tot deze aanbesteding en Opdracht. Een Derde mag wel voor meerdere Inschrijvers garant staan indien het de geschiktheidseisen betreft rondom financiële en economische draagkracht in overeenstemming met art. 2:403 sub f BW.

- Een Inschrijving anders ingediend dan via TenderNed wordt niet geaccepteerd.

- De complete Inschrijving dient vóór de in de recentste planning genoemde sluitingsdatum en tijd te zijn ingediend. Na de sluitingstermijn kunnen geen Inschrijvingen worden ingediend. Te late ontvangst, ongeacht de oorzaak, is voor rekening en risico van Ondernemers.

- In het geval van een algemene storing van TenderNed op het moment van of nabij de sluiting van de indieningstermijn, behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor de sluitingstermijn op te schuiven zolang de kluis met Inschrijvingen nog niet is geopend, ook als de sluitingstermijn al gepasseerd is. Dit is een recht, geen plicht van de Aanbestedende dienst en doet derhalve niets af aan het feit dat te late ontvangst, ongeacht de oorzaak, voor rekening en risico van Ondernemer is.

- Indien de Inschrijving niet compleet is, kan de Aanbestedende dienst besluiten deze niet in behandeling te nemen.

- Alle stukken, informatie, toelichtingen en dergelijke dienen te worden overlegd zoals gevraagd in de Aanbestedingsstukken. Indien van toepassing dient daarbij gebruik te worden gemaakt van de formats zoals die bij de aanbesteding beschikbaar zijn gesteld.

- De Inschrijving wordt ingeleid door een rechtsgeldig ondertekende aanbiedingsbrief die bij de Inschrijving is gevoegd. Hierin dient Inschrijver ten minste de naam en (contact)gegevens van de persoon te geven die gedurende de looptijd van de af te sluiten Overeenkomst fungeert als contactpersoon. Ook dient Inschrijver aan te geven in welke vorm hij inschrijft: zelfstandig, als Samenwerkingsverband (combinatie) en of een beroep wordt gedaan op een Derde en voor welke werkzaamheden deze Derde eventueel ingezet.

- Met het indienen van een Inschrijving stemt Inschrijver volledig en onvoorwaardelijk in met de in de Aanbestedingsstukken gestelde eisen en voorwaarden. Een Inschrijving onder voorwaarde is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting. Voor zover de Aanbestedingsstukken met elkaar in tegenspraak zijn geldt ten aanzien van de Overeenkomst de navolgende rangorde:

- Nota’s van inlichtingen, waarbij het gestelde in de meest recente Nota van inlichtingen prevaleert;

- De Basisovereenkomst;

- De Vraagspecificatie;

- De bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;

- Deze Aanbestedingsleidraad;

- De UAV-GC 2005;

- De Aanbieding;

Inschrijvers moeten terdege inhoudelijk kennis nemen van deze bescheiden aangezien deze belangrijke verplichtingen bevatten waaraan niet voorbij mag worden gegaan voordat Inschrijver een Inschrijving indient. Het indienen van een Inschrijving betekent de volledige acceptatie zonder enig voorbehoud van al de voorwaarden als gesteld in de Aanbestedingsstukken door de Inschrijver. Algemene voorwaarden van de Inschrijver of andere algemene of specifieke voorwaarden, zoals branchevoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Suggesties ten aanzien van de contractuele voorwaarden kunnen uitsluitend worden gedaan conform de wijze waarop vragen kunnen worden gesteld binnen de termijn als gesteld in de planning. In de Nota(‘s) van inlichtingen wordt aangeven of en op welke wijze met deze suggesties rekening wordt gehouden. Daarna zijn de voorwaarden definitief.

- Inschrijvers dienen het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en bij de Inschrijving te voegen.

- De rechtsgeldigheid van de ondertekening door één of meerdere natuurlijke personen namens de als Inschrijver optredende Ondernemer(s) dient te blijken uit het uittreksel van inschrijving van de onderneming in het handelsregister. Daartoe dient Inschrijver op verzoek een uittreksel uit het handelsregister, niet ouder dan zes maanden, te overleggen. Indien Inschrijver deel uitmaakt van een houdstermaatschappij, kan het nodig zijn om ook uittreksels daarvan te overleggen om aan te tonen dat de Inschrijving rechtsgeldig is ondertekend. Indien bestuurders beperkt en/of gezamenlijk bevoegd zijn, dient aangetoond te worden dat de bevoegdheid voldoende was om de Inschrijving rechtsgeldig te kunnen ondertekenen, of bestuurders moeten gezamenlijk tekenen.

- Onder rechtsgeldige ondertekening wordt voorts verstaan een rechtsgeldige elektronische handtekening of een rechtsgeldige ‘natte’ handtekening, waarna de betreffende documenten zijn ingescand.

- Indien de Inschrijving onduidelijkheden bevat, kan de Aanbestedende dienst aan de Inschrijver om verduidelijking verzoeken. Deze toelichting dient Schriftelijk te worden verstrekt en zal onlosmakelijk deel uitmaken van de Inschrijving. De toelichting mag niet leiden tot een wijziging van de Inschrijving.

- De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor zonder nadere toestemming alle door de Ondernemer verstrekte gegevens op juistheid te controleren en de opgegeven referenten te benaderen.

- Inschrijvingen zullen na afloop van deze aanbestedingsprocedure niet worden geretourneerd.

## Inschrijven als Samenwerkingsverband (combinatie)

Een Samenwerkingsverband van Ondernemers (combinatie) kan deelnemen als één Inschrijver. Voor de Inschrijving als Samenwerkingsverband (combinatie) gelden onderstaande aanvullende bepalingen.

- Indien Inschrijver gevormd wordt door een Samenwerkingsverband (combinatie), dan dient Inschrijver de vorm en de samenstelling aan te geven in de aanbiedingsbrief die onderdeel van de Inschrijving uitmaakt, inclusief een beschrijving van de verdeling van de Opdracht over deze entiteiten.

- Alle Ondernemers die deelnemen in het Samenwerkingsverband (combinatie) (ook wel combinanten genoemd) dienen individueel een zelfstandig Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen en bij de Inschrijving te voegen. Derhalve geldt een handtekening onder de inschrijving ook als een ondertekening van het UEA.

- Alle combinanten dienen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument de namen van de overige combinanten op te geven. Tevens dient opgegeven te worden welke Ondernemer de leiding van het Samenwerkingsverband (combinatie) heeft en als verantwoordelijk gemachtigde (‘penvoerder’) namens het Samenwerkingsverband (combinatie) jegens de Aanbestedende dienst, althans Opdrachtgever, zal optreden. De penvoerder is dus de Ondernemer die door elke combinant adequaat is gemachtigd om namens het Samenwerkingsverband verplichtingen aan te gaan in het kader van deze aanbesteding. Combinanten dienen op te geven voor welke geschiktheidseisen binnen het Samenwerkingsverband (combinatie) een beroep op zijn onderneming wordt gedaan.

- Door het invullen en rechtsgeldig ondertekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart elke combinant dat hij gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Inschrijving en de Overeenkomst. . Ondertekening van het formulier is niet verplicht als de handtekening betrekking heeft op meerdere documenten waarvan de eigen verklaring er 1 is (artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit).

- Een Samenwerkingsverband (combinatie) in oprichting of een Samenwerkingsverband (combinatie) dat zich niet organiseert als één rechtspersoon, hoeft als Samenwerkingsverband (combinatie) geen bewijs van inschrijving in een nationaal beroeps- of handelsregister in te dienen. De afzonderlijke combinanten dienen dit in dat geval wel te doen.

- De uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze aanbesteding gelden voor het Samenwerkingsverband (combinatie) als geheel én voor de individuele combinanten. Indien een uitsluitingsgrond op één van de combinanten van toepassing is leidt dit tot uitsluiting van het gehele Samenwerkingsverband (combinatie).

- Bij de toetsing van de Inschrijving zal het Samenwerkingsverband (combinatie) met betrekking tot de geschiktheidseisen die van toepassing zijn op deze aanbesteding als één geheel worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

- Tijdens de looptijd van de Overeenkomst mag het Samenwerkingsverband (combinatie) alleen zijn samenstelling wijzigen na Schriftelijke toestemming van de Aanbestedende dienst.

## Het doen van een beroep op een Derde

Inschrijvers kunnen zich om twee redenen beroepen op een Derde:

- om aan de geschiktheidseisen te kunnen voldoen, en/of

- (uitsluitend) rondom de uitvoering van de Opdracht.

Onder een Derde wordt onder andere verstaan: een onderaannemer, een onderneming uit dezelfde holding als waartoe de Inschrijver behoort en een andere Ondernemer waarmee de Inschrijver een overeenkomst heeft. Indien een beroep op een Derde plaatsvindt gelden, onderstaande aanvullende bepalingen:

- Indien Inschrijver een beroep doet op Derden, dan dient Inschrijver de Derden in zijn aanbiedingsbrief te introduceren en aan te geven om welke reden een beroep op deze Derden wordt gedaan, inclusief een beschrijving van de verdeling van de Opdracht.

- De Inschrijver die een beroep op een Derde doet om aan de geschiktheidseisen te voldoen dient in zijn Uniform Europees Aanbestedingsdocument bij II C  op te geven op welke Derde hij een beroep doet voor welke geschiktheidseis(en).

- Derden hoeven bij Inschrijving niet individueel en zelfstandig een Uniform Europees Aanbestedingsdocument te voegen.

- Indien de Inschrijver een beroep doet op een Derde dan dient deze op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst binnen vijf dagen een Schriftelijke en rechtsgeldig ondertekende verklaring van deze Derde te overleggen waaruit blijkt dat Inschrijver over de noodzakelijke middelen van deze Derde kan beschikken voor de uitvoering van de Opdracht, en dat tevens geen uitsluitingsgronden op de Derde van toepassing zijn, onverlet het recht van de Aanbestedende dienst nadere bewijsstukken op te vragen.

- De uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze aanbesteding gelden ook voor Derden.

- Bij de beoordeling van de Inschrijving zullen de Inschrijver en de aldus benoemde Derde met betrekking tot de geschiktheidseisen waarop op benoemde Derde een beroep wordt gedaan, als één geheel worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

- Voor wat betreft geschiktheidseisen rondom financiële en economische draagkracht hoeft de Derde niet daadwerkelijk te worden ingezet voor de uitvoering van de Opdracht.

- Wanneer een beroep op een Derde strekt tot het doen van een beroep op de financiële draagkracht van de moedermaatschappij waartoe Inschrijver behoort, teneinde aan de geschiktheidseisen te voldoen, dan moet na de Gunningsbeslissing een concernverklaring, in de zin van artikel 2:403 sub f van het Burgerlijk Wetboek, worden overlegd. Uit die verklaring moet blijken dat de moedermaatschappij onvoorwaardelijk garant staat voor de door de dochtermaatschappij op zich te nemen verplichtingen. Deze verklaring dient door het concern / de moedermaatschappij rechtsgeldig ondertekend te zijn.

- Indien de Inschrijver voor de eisen met betrekking tot de technische en beroepsbekwaamheid een beroep doet op een Derde, dient deze Derde daadwerkelijk bij de uitvoering van de Opdracht te worden ingezet voor het gedeelte waarop betreffende geschiktheidseis ziet, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

- Bij gunning van de Overeenkomst aan Inschrijver is deze als hoofdaannemer gehouden om het in de Inschrijving omschreven gedeelte van de Opdracht aan de genoemde Derde(n) te gunnen.

- Inschrijver is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de Inschrijving en de Overeenkomst, inclusief de verplichtingen die in onderaanneming worden gegeven.

- Een valse verklaring van een Derde met betrekking tot de Inschrijving ontslaat Inschrijver niet van zijn volledige en hoofdelijke aansprakelijkheid.

- In het geval van beroep op een Derde wordt alle communicatie uitsluitend gericht aan de Inschrijver.

- Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kan alleen een beroep op andere Derden dan tijdens de Inschrijving worden gedaan na Schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

## Inschrijven met meerdere Ondernemers vanuit een holding

- Vanuit een holding mogen meerdere Ondernemers (lees: werkmaatschappijen) een Inschrijving doen, zelfstandig, als deelnemer aan een Samenwerkingsverband (combinatie) of als Derde fungeren waarop door een andere Inschrijver een beroep wordt gedaan, mits alle betrokken entiteiten op verzoek van de Aanbestedende dienst kunnen aantonen dat de Inschrijvingen onafhankelijk tot stand zijn gekomen en de mededinging niet is geschaad. Indien dit naar het oordeel van de Aanbestedende dienst niet kan worden aangetoond, leidt dit tot uitsluiting van alle betrokken Inschrijvers.

## Opmaak en indeling van de Inschrijving

Met betrekking tot opmaak en indeling van de Inschrijving gelden de volgende voorschriften:

- Alle documenten van het gunningscriterium Kwaliteit dienen te worden ingediend met de volgende opmaak: lettertype Verdana, lettergrootte 9 pt, regelafstand 1.2 pt en binnen standaard marges (2,5 cm boven / onder / links / rechts).

- Inschrijvers dienen zich te houden aan het maximaal aantal A4 dat per onderdeel is aangegeven. Indien meer ruimte wordt gebruikt dan toegestaan, wordt het meerdere niet meegenomen in de beoordeling. De omvang van deze documenten wordt bewust beperkt gehouden, vanuit de gedachte dat een “expert” die de Opdracht doorziet weinig tekst nodig heeft om de essentie vast te leggen.

- Elk onderdeel van de Inschrijving dient conform de Checklist die onderaan deze leidraad is weergegeven in TenderNed bijgevoegd te worden als separaat bestand. Alle documenten dienen te worden geüpload als pdf-bestand. Het Format Prijzenblad daarentegen dient geüpload te worden in zowel pdf- als .xls(x)-formaat.

## Openingsprocedure

De volgende procedure zal worden gevolgd voor het openen van de kluis met Inschrijvingen:

- De (digitale) kluis met Inschrijvingen wordt na de in de planning genoemde sluitingsdatum geopend door de Aanbestedende dienst.

- Van de opening wordt een proces-verbaal opgemaakt.

- Tijdens de opening worden de Inschrijvingen niet inhoudelijk behandeld.

- Inschrijvers worden niet uitgenodigd om de openingsprocedure bij te wonen. De opening van de Inschrijvingen is slechts een formaliteit.

## Gunningsbeslissing, Overeenkomst en rechtsbescherming

Na opening zal de Aanbestedende dienst de Inschrijvingen toetsen en beoordelen. Dit wordt uiteengezet in de volgende hoofdstukken. Uiteindelijk mondt dit uit in een Gunningsbeslissing, waartegen afgewezen en gepasseerde Inschrijvers bezwaar kunnen maken. Hierop zien de volgende voorschriften:

- De Aanbestedende dienst zal Inschrijvers de Gunningsbeslissing zo spoedig mogelijk, gelijktijdig en Schriftelijk mededelen, inclusief de relevante redenen voor die beslissing.

- De Aanbestedende dienst deelt bepaalde gegevens betreffende de gunning niet mee indien openbaarmaking van die gegevens de toepassing van de wet in de weg zou staan, met het openbaar belang in strijd zou zijn, de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden of afbreuk aan de eerlijke mededinging zou kunnen doen.

- Getracht wordt de Gunningsbeslissing conform de in de planning genoemde termijn te verstrekken aan Inschrijvers. Indien deze termijn door omstandigheden niet kan worden gehaald, zal de Aanbestedende dienst Inschrijvers hierover informeren.

- Inschrijvers die een voorziening in rechte willen vragen tegen de Gunningsbeslissing zoals hiervoor bedoeld dienen dit tijdig, voor de afloop van de gestelde bezwaartermijn van twintig dagen, Schriftelijk mede te delen aan de Aanbestedende dienst onder gelijktijdige toezending van een kopie van de dagvaarding en met vermelding van de datum waarop de voorzieningenrechter de zaak zal behandelen.

Indien door een Inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig is gemaakt, kan deze Inschrijver geen bezwaar meer maken naar aanleiding van de Gunningsbeslissing en heeft hij zijn rechten ter zake verwerkt. De gepasseerde Inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt om een (bodem)procedure in te stellen, bijvoorbeeld tot een vordering tot schadevergoeding. De Aanbestedende dienst is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite beslissing, mits hiertegen geen (overige) belemmeringen bestaan, zoals het niet succesvol geverifieerd zijn van de winnende Inschrijving.

- De gunning is pas definitief zodra de Aanbestedende dienst de winnende Inschrijver(s) hier Schriftelijk over heeft geïnformeerd.

- Met de definitieve gunning komt nog geen Overeenkomst tot stand als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. De Overeenkomst komt tot stand ten tijde van de ondertekening door Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

# Toetsing van de Inschrijving

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe wordt getoetst of aan de voorwaarden voor deelname aan de aanbesteding is voldaan. De toetsing van de Inschrijvingen bestaat uit drie stappen, waarbij geldt dat in beginsel slechts aan de volgende stap wordt toegekomen als in de vorige stap niet geconcludeerd is dat de Inschrijving ter zijde moet worden gelegd en de Inschrijver moet worden uitgesloten van deelname.

## Stap 1: Toetsen of is voldaan aan de aanbestedingsvoorschriften

De Inschrijving wordt na opening eerst getoetst aan de in deze Aanbestedingsleidraad neergelegde voorschriften. Indien een Inschrijving hier niet aan voldoet kan de Inschrijver worden uitgesloten van deelname.

## Stap 2: Toetsen of geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn

Tijdens de tweede stap wordt getoetst of op de Inschrijver geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Uitsluitingsgronden zien op omstandigheden die de persoon van Inschrijver betreffen en diens uitsluiting van deelneming aan deze aanbestedingsprocedure rechtvaardigen. Indien één van de uitsluitingsgronden van toepassing is zal Inschrijver worden uitgesloten van deelname, met inachtneming van de Aanbestedingswet 2012.

Alle verplichte en facultatieve wettelijke uitsluitingsgronden voor aanbestedingen boven de Europese drempels zijn van toepassing. De Aanbestedende dienst kiest hiervoor omdat zij geen zaken wil doen met een Ondernemer op wie één van deze omstandigheden van toepassing is. De van toepassing zijnde uitsluitingsgronden zijn aangevinkt onder deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Voor wat betreft de bewijsvoering is het uitgangspunt dat Inschrijvers bij hun Inschrijving kunnen volstaan met het bijvoegen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en dat de Aanbestedende dienst na de Gunningsbeslissing de bewijsstukken opvraagt bij de winnende Inschrijver(s). In voorkomende gevallen vraagt de Aanbestedende dienst de bewijsstukken ook op bij de tweede in de rangorde. Aan het opvragen van de bewijsstukken kan een Inschrijver geen rechten ontlenen. Dit neemt niet weg dat Aanbestedende dienst hier op elk moment eerder in de procedure aan Inschrijvers om kan verzoeken teneinde vast te stellen of Inschrijvers niet moeten worden uitgesloten, indien dit naar het oordeel van de Aanbestedende dienst noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure.

Een Inschrijver dient op eerste verzoek van de Aanbestedende binnen 5 dagen nadere bewijsstukken te kunnen overleggen om het verklaarde voor wat betreft de uitsluitingsgronden te staven. Indien blijkt dat Inschrijver niet voldoet of de benodigde bewijsstukken niet tijdig kan overleggen, wordt hij alsnog uitgesloten. Indien dit na de Gunningsbeslissing plaatsvindt, komt een nieuwe Gunningsbeslissing tot stand. Als Inschrijver op de hoogte is van feiten en/of omstandigheden die zich hebben voorgedaan in de periode nadat het ten bewijs dienende schriftelijke stuk is afgegeven die eventueel tot het toepassen van de uitsluitingsgrond zouden kunnen leiden, dient hij dit aan de Aanbestedende dienst te melden.

De Aanbestedende dienst verzoekt Ondernemers de ‘gedragsverklaring aanbesteden’ reeds bij Inschrijving bij te voegen, om voor de mogelijke toetsing in het kader van de Wet Bibob zo snel mogelijk de beschikking te hebben over de verklaring om het gunningsproces niet te vertragen.

| Uitsluitingsgrond | # | Nadere bewijsstukken |
| --- | --- | --- |
| Geen crimineel verleden | III A | Gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan twee jaar. |
| Geen faillissement | III C | Uittreksel uit het handelsregister, niet ouder dan zes maanden. |
| Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel | III C | Gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan twee jaar. |
| Geen ernstige beroepsfout | III C | Indien de Aanbestedende dienst aanwijzingen heeft dat van deze uitsluitingsgrond sprake is zal dit aan de Inschrijver kenbaar worden gemaakt, waarna deze in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze hierop te geven. |
| Betalingen belastingen en premies | III B | Verklaring van de belastingdienst, niet ouder dan zes maanden. |
| Geen valse verklaringen Geen schending verplichtingen obv milieu, - sociaal of arbeidsrecht Geen vervalsing van de mededinging | III C III C III C | Indien de Aanbestedende dienst aanwijzingen heeft dat van deze uitsluitingsgrond sprake is zal dit aan de Inschrijver kenbaar worden gemaakt, waarna deze in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze hierop te geven Gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan twee jaar. Formulier K en Gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan twee jaar. |

## Stap 3: Toetsen of aan de geschiktheidseisen is voldaan

Indien op de Inschrijver geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, wordt zijn geschiktheid beoordeeld aan de hand van een aantal eisen die gesteld worden aan zijn financiële en economische draagkracht, technische en beroepsbekwaamheid en/of beroepsbevoegdheid. De Aanbestedende dienst stelt deze eisen met het doel een Opdrachtnemer te contracteren die over de juridische capaciteiten, financiële capaciteiten en de technische en beroepsbekwaamheid beschikt om de Opdracht uit te kunnen voeren.

Als de Inschrijver niet aan de gestelde geschiktheidseisen voldoet, zal de Inschrijving ter zijde worden gelegd. Voor wat betreft de bewijsvoering rondom het voldoen aan de geschiktheidseisen wordt aangesloten bij het regime dat is beschreven in de vorige paragraaf ten aanzien van de uitsluitingsgronden. Dit betekent dat het uitgangspunt is dat Inschrijvers bij hun Inschrijving kunnen volstaan met het bijvoegen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. In de volgende subparagrafen worden de nadere bewijsstukken per geschiktheidseis uiteengezet.

## Financiële en economische draagkracht

De inschrijver dient adequaat verzekerd te zijn tegen beroepsaansprakelijkheid met een dekking van minimaal € 1.000.000,- per jaar, dan wel bereid te zijn bij opdrachtverlening een dergelijke verzekering af te sluiten.

Verificatie en bewijsstukken minimumeisen financiële en economische draagkracht.

Op het moment van inschrijving kunt u volstaan met het ondertekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Door het ondertekenen van dit document geeft u aan dat u voldoet aan al het gestelde ten aanzien van de gestelde minimumeisen betreffende de financiële en economische draagkracht en dat u in de verificatiefase de eventueel verlangde bewijsstukken kunt indienen.

## Technische en beroepsbekwaamheid

Het is voor de Aanbestedende dienst van belang dat de uiteindelijke Opdrachtnemer qua technische en beroepsbekwaamheid geschikt is om de Opdracht uit te voeren. Daarom worden de volgende geschiktheidseisen gesteld:

#### Kerncompetenties

De Aanbestedende dienst heeft kerncompetenties geïdentificeerd waarover de Inschrijver naar haar oordeel moet beschikken om de Opdracht succesvol uit te kunnen voeren. Het betreft de volgende kerncompetenties waarover Inschrijver moet beschikken, en waartoe hij één of zoveel referenties als noodzakelijk, met als maximum het aantal gevraagde kerncompetenties, moet overleggen:

- De gegadigde heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum van inschrijving, ten minste één referentieopdracht (project) met een totale opdrachtwaarde van tenminste € 2.000.000,- uitgevoerd en opgeleverd, waarin er sprake is van onderhoud aan wegverhardingen.

- Ondernemer dient in de periode van vijf (5) jaar voorafgaande aan de uiterlijke datum van inschrijving (zie paragraaf 3.3) op een vakkundige en regelmatige wijze te hebben uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen): één (1) werk in de GWW-sector onder de voorwaarden van de UAV-GC 2005 of gelijkwaardig*.

*Als gelijkwaardig aan de UAV-GC wordt aangemerkt een overeenkomst of administratieve voorwaarden blijkt dat:

- De Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het realiseren van een werk door middel van een integraal engineering- en uitvoeringstraject op basis van een functionele of technische vraagspecificatie van de Opdrachtgever;

- De Opdrachtnemer op grond van de vraagspecificatie beslissingsvrijheid had in de engineering en de realisatie van het werk en daarmee de verantwoordelijkheid daarvoor draagt;

- De Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor zowel de kwaliteitsbeheersing van alle werkzaamheden als voor de kwaliteit van de resultaten van werkzaamheden en van documenten;

- In geval de Inschrijver zich beroept op gelijkwaardigheid van administratieve voorwaarden aan de UAV-GC dient Inschrijver aan te tonen dat aan alle hiervoor genoemde eisen voldaan is. De U.A.V. 1989, de U.A.V.T.I. 1992 en de U.A.V. 2012 worden niet beschouwd als zijnde gelijkwaardig aan de UAV-GC.

Behalve het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (deel IV) dient Inschrijver één referentie per kerncompentie te overleggen waaruit blijkt dat de gevraagde werkzaamheden tot tevredenheid van de referentie-organisatie zijn uitgevoerd. Het gaat dus om maximaal 2 referenties – het overleggen van meer referenties dan noodzakelijk om aan te tonen dat aan het geeiste is voldaan voegt niets toe.

Voor het overleggen van de referentie-opdracht(en) dient Inschrijver gebruik te maken van het beschikbaar gestelde BIJLAGE FORMAT KERNCOMPETENTIES. NB. Indien Inschrijver een referentie-opdracht gebruikt om aan te tonen dat hij meerdere kerncompetenties voldoet, dan dient hij dit helder aan te geven in de beschrijving en de referentieopdracht in relatie tot alle gevraagde competenties afzonderlijk te overleggen.

Voor de te overleggen referentie-opdrachten gelden, naast de inhoudelijke aspecten die terug moeten keren, de volgende minimumvereisten. Als niet aan deze vereisten is voldaan, wordt de referentie als ongeldig beschouwd:

- De gevraagde kerncompetenties zijn tot tevredenheid van de referentie-organisatie verricht in de periode van 5 jaar voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een Inschrijving. De referentie-opdracht hoeft nog niet volledig te zijn afgerond, maar de onderdelen waar de kerncompetenties betrekking op hebben moeten wel zijn uitgevoerd en geëvalueerd.

- Ter controle dienen bij de referentie-opdrachten de actuele contactgegevens van de contactpersonen volledig en correct te worden opgegeven. Deze controle kan zonder verdere toestemming en raadpleging van Inschrijver worden uitgevoerd. Inschrijver dient de contactpersonen van de referentieorganisatie te verwittigen van het feit dat hij of zij in dit kader kan worden benaderd;

- Indien de verklaring van de referentieorganisatie niet overeenstemt met de verklaring van Inschrijver of de referentieorganisatie geen medewerking aan de controle wenst te verlenen en dus niet kan worden geverifieerd of aan het vereiste is voldoen, kan de referentie als ongeldig beschouwd worden met uitsluiting tot gevolg.

- Referenties worden alleen als geldig beschouwd indien de betreffende referentie-opdracht is uitgevoerd door Inschrijver. In het geval van een Samenwerkingsverband (combinatie) is dit een der combinanten waarmee wordt ingeschreven op deze aanbesteding. In het geval Inschrijver een beroep doet op een Derde, is dit de Inschrijver of de betreffende Derde.

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor nadere bewijsstukken te laten overleggen waaruit blijkt dat de verklaringen naar waarheid zijn ingevuld. Zij is daartoe niet verplicht.

#### Certificeringen

Voorts dient Inschrijver op het moment van het indienen van een Inschrijving en gedurende de looptijd van de Overeenkomst te beschikken over de volgende certificeringen:

- Certificaat CO2 – prestatieladder.

Bij de Inschrijving volstaat het Uniform Europees Aanbestedingswet (zie deel IV). Op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst dient Inschrijver binnen vijf dagen vijf dagen een kopie van het betreffende certificaat te kunnen overleggen of andere bescheiden waaruit onomstotelijk blijkt dat aan het vereiste is voldaan.

## Beroepsbevoegdheid

Inschrijver, waaronder begrepen alle eventuele deelnemers aan het Samenwerkingsverband (combinatie) en tevens de Derde(n) waarop een beroep wordt gedaan dienen te zijn ingeschreven in het nationale handelsregister.

Indien Inschrijver hier niet aan voldoet wordt hij uitgesloten van de aanbestedingsprocedure. Dat Inschrijver voldoet aan deze eisen rondom Beroepsbevoegdheid dient bij Inschrijving verklaard te worden bij deel IV  van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Daarnaast dient bij de Inschrijving een uittreksel van de inschrijving in handelsregister dat op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving niet ouder is dan zes maanden bijgevoegd te worden.

# EMVI: beoordeling van de Inschrijvingen

De inschrijving moet zijn voorzien van een projectspecifiek EMVI-plan. Het EMVI-plan dient de Opdrachtgever inzicht te geven in hoe de Inschrijver het de risico’s voor dit project gaat beheersen in de uitvoeringsfase.

Het EMVI-plan moet passen binnen de eisen die zijn opgenomen in dit contract en moet inzicht geven op welke wijze de Inschrijver invulling geeft aan de drie kwaliteitsaspecten (emvi-criteria).

Deze emvi-criteria zijn:

- Omgevingsbelangen (1.1);

- Duurzaamheid en circulariteit (1.2);

  - Concrete maatregelen duurzaamheid en circulariteit (1.2.1);

  - CO2 – prestatieladder (1.2.2);

- Planning, risico’s en integraliteit (1.3).

Bij de bovenstaande emvi-criteria zijn de belangrijkste doelstellingen weergegeven met daarbij enkele projectspecifieke risico’s. Het gaat om risico’s die zich voor kunnen doen, ook al heeft de Inschrijver aan zijn contractuele verplichtingen uit het contract voldaan.

Voor de risico’s al of niet genoemd, dient de Inschrijver beheersmaatregelen op te stellen.

De beheersmaatregelen kunnen zowel preventief als correctief zijn

Resume: in het EMVI-plan geeft u aan hoe u invulling geeft aan de doelstellingen, en hoe u de risico’s beheerst.

## Omgevingsbelangen

Doelstelling: De Opdrachtgever streeft naar het maximaal borgen van de omgevingsbelangen. Onder omgevingsbelangen worden verstaan: bereikbaarheid’, ‘leefbaarheid’, ‘veiligheid’ en ‘communicatie’ (BLVC).

Bereikbaarheid: het borgen van de bereikbaarheid voor aanwonenden, bedrijven (specifiek ten aanzien van de relatie: fasering en bedrijfsvoering van de aanwezige bedrijven), Openbaar Vervoer (busdiensten), hulpdiensten (naast ambulance, politie en brandweer maar ook kraam- en thuiszorg) en weggebruikers (zowel auto, fiets als voetgangers).

Leefbaarheid: het beperken van overlast in algemene zin ten gevolge van werken in de avond- en nachturen, in het weekend en specifiek op zondagen, het voorkomen van sluipverkeer en het beperken van de overlast ten gevolge van trillingen, stof, geluid en licht.

Veiligheid: het borgen van de veiligheid tijdens de uitvoering voor weggebruikers en wegwerkers en het handhaven van de Arbowet.

Communicatie: het goed en tijdig informeren van de stakeholders (weggebruikers, omwonenden, etc.) ten aanzien van de werkzaamheden en daarin het ‘gezicht’ namens de provincie Utrecht zijn.

De inschrijver dient voor dit onderdeel slechts de volgende twee trajecten uit te werken:

- N237 L/LM/LR, km 72.900 – 73.000 (traject 75);

- N414 L, km 1.900 – 5.400 (traject 103).

Risico’s:

- Door de werkzaamheden zijn woningen en bedrijven, zoals horeca, winkels, productie bedrijven, transportondernemingen, instellingen en kantoren (tijdelijk) niet of verminderd bereikbaar, waardoor bedrijfsvoering wordt verstoord wat weerstand oproept/vergroot of kan leiden tot schadeclaims;

- Door werkzaamheden ervaren omwonenden overlast en wordt avond/nacht/zondagsrust verstoord, wat weerstand oproept/vergroot;

- Door sluipverkeer wordt het onderliggende wegennet te zwaar belast, er ontstaan onveilige situaties, overlast voor omwonenden en schade aan deze wegen;

- Door werkzaamheden ontstaat er overlast in de vorm van trillingen, stof, geluid en/of licht, wat weerstand oproept/vergroot;

- De veiligheid tijdens uitvoering voor weggebruikers/wegwerkers is niet voldoende, waardoor er incidenten kunnen ontstaan en het werk stil kan komen te liggen;

- Stakeholders, zoals omwonenden, bedrijven, hulpdiensten, openbaar vervoer, etc., zijn niet of onvoldoende geïnformeerd over de werkzaamheden, wat onbegrip en weerstand oproept of andersoortige ongewenste reacties;

- Niet correcte afhandeling van klachten over de werkzaamheden die worden geuit bij de plaatselijke gemeentes en/of provincie Utrecht;

- Het werk komt op negatieve wijze in de pers;

- Er is geen rekening gehouden met door derden georganiseerde evenementen, wat kan leiden tot schadeclaims of andersoortige ongewenste reacties.

## Duurzaamheid en circulariteit

## Concrete maatregelen  duurzaamheid en circulariteit

Doelstelling: In november 2013 heeft de provincie Utrecht zich verbonden aan de Green Deal Circulair Inkopen. Het meer circulair inkopen zal een positief effect hebben op de vermindering van grondstofgebruik en leiden tot een lagere CO2-uitstoot. 
Onder duurzaamheid verstaat de Opdrachtgever een noemenswaardige positieve prestatie op een of meerdere thema’s, zoals deze zijn benoemd in het Ambitieweb van Duurzaam GWW (http://rmjg.nl/ambitieweb/). 
De Inschrijver dient voor dit kwaliteitsaspect 2 maatregelen te omschrijven die meerwaarde bieden aan de circulariteit en de duurzaamheid van dit project ten opzichte van de eisen/oplossingen uit het contract. De maatregelen dienen een relatie te hebben met de beschreven doelstellingen uit dit hoofdstukken de uit te voeren werkzaamheden. 
Bij elke maatregel moet worden aangegeven

- wat is het effect?

- wat levert het ons op?

- hoe wordt de maatregel en het effect geborgd  (verificatie)?

- hoe wordt deze maatregel als eistekst weergegeven?

De aangeboden maatregelen maken onderdeel uit van de inschrijving. De maatregelen richten zich specifiek op duurzaamheid en circulariteit.

Risico’s:

- Opdrachtnemer belast het milieu meer dan strikt noodzakelijk;

- Opdrachtnemer biedt maatregelen aan die van mindere kwaliteit zijn dan de contractuele verplichtingen vragen;

- Opdrachtnemer maakt zijn maatregelen niet Smart;

- Opdrachtnemer geeft geen praktische invulling aan zijn verplichtingen die volgen uit het hebben van een CO2-prestatieladder certificaat

- Er wordt door het project geen invulling gegeven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Opdrachtgever.

## CO2 - prestatieladder

Zoals in de Green Deal is vastgelegd zal de provincie Utrecht bij aanbesteding van Werken partijen willen contracteren die in het bezit van een certificaat van de CO2-prestatieladder. De Opdrachtgever streeft naar een partij met een zo hoog mogelijke positie op de CO2-prestatieladder. Aan de Inschrijver(s) wordt gevraagd zijn positie op de CO2-prestatieladder aan te tonen aan de hand van een kopie van het actuele certificaat.

## Integrale aanpak in planning en risico’s

Doelstelling: De Opdrachtgever wil maximale zekerheid dat er een realistische en robuuste planning van de werkzaamheden is, waarbij de (tussentijdse) mijlpaaldata gehaald moeten worden door de Opdrachtnemer. Risico’s worden beheerst of weggenomen

Risico’s:

- Verschillende typen werkzaamheden (frezen, aanbrengen asfalt, aanbrengen markeringen etc.) zijn niet goed op elkaar afgestemd waardoor de weekend en/of avond/ nacht afsluitingen niet worden gehaald (overschrijding contractuele werktijden);

- Er is onvoldoende rekening gehouden met levertijden van te gebruiken bouwstoffen waardoor de planning niet gehaald wordt.

- Opdrachtnemer houdt onvoldoende rekening met voorbereiding en uitvoering van voorgeschreven onderaannemers (detectielussen)

- Opdrachtnemers calculeert geen buffers in voor tegenvallers en vertragingen;

## Vormgeving EMVI-plan

Het totale EMVI-plan (kwaliteitsaspecten 1.1, 1.2 en 1.3) mag maximaal 6 pagina’s (A4-formaat, Verdana, lettergrootte 9) omvatten, exclusief voorblad, inhoudsopgave, scheidingsbladen en bijlagen. In de bijlagen (max 4 pagina’s, 2 maal A3 en 2 maal A1) mag geen (nieuwe) inhoudelijke informatie staan wat niet benoemd is in de beheersmaatregelen. De bijlagen dienen slechts ter onderbouwing van de aangeboden beheersmaatregelen (zoals bijvoorbeeld een planning, faseringsschets, etc.). Bij overschrijding van het aantal pagina’s worden alleen de eerste 6 pagina’s beoordeeld.

## Belangrijk voor het formuleren van beheersmaatregelen:

De voorgestelde beheersmaatregelen bij onderdeel 1.1, 1.2 en 1.3 dienen invulling te geven aan de doelstellingen van de Opdrachtgever. De beheersmaatregelen dienen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) verwoord te zijn. Wat gaat de Inschrijver concreet doen en waarom leidt dat tot beheersing van de risico’s? Per risico dient het restrisico voor de Opdrachtgever inzichtelijk gemaakt te worden.

De Opdrachtgever beoordeelt slechts de beheersmaatregelen die de Inschrijver zelf neemt. Voor alle beheersmaatregelen geldt daarom dat het niet toegestaan is beheersmaatregelen aan te bieden die niet door de Inschrijver (of een eventueel gecontracteerde onderaannemer worden uitgevoerd of die een (impliciete) verplichting inhouden voor de Opdrachtgever. Met andere woorden: Wat gaat u doen als Inschrijver?

Inschrijver(s) word(t)(en) erop gewezen dat de aangeboden beheersmaatregelen, als onderdeel van de “Aanbieding” contractuele verplichtingen betreft.

## Overige voorwaarden voor inschrijving

De Inschrijver doet een onvoorwaardelijke en onherroepelijke inschrijving. Algemene voorwaarden van Inschrijver worden expliciet afgewezen en niet geaccepteerd door de Opdrachtgever. Indien voorwaarden door Inschrijver worden gesteld kan de Opdrachtgever overgaan tot uitsluiting van verdere deelname.

Gedurende de aanbestedingsprocedure kan de Opdrachtgever de Inschrijver verzoeken (onderdelen van) zijn inschrijving te verduidelijken, maar is hiertoe niet verplicht. Inschrijver(s) dien(t)(en) gevolg te geven aan een dergelijk verzoek van de Opdrachtgever binnen de door de Opdrachtgever aan te geven termijn. Wordt niet aan dit verzoek voldaan, dan kan de Opdrachtgever overgaan tot uitsluiting van verdere deelname.

# Beoordelingsprocedure EMVI-plan

## 2.1	 Gunningsmethode

De gunning vindt plaats op basis van het gunningcriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) overeenkomstig artikel 2.3.8 van het ARW 2012.

Om te komen tot gunning zullen de volgende aspecten door de Opdrachtgever bij de beoordeling worden betrokken:

- Toetsing of alle gevraagde documenten zijn overlegd, volledig zijn en aan de eisen voldoen;

- Beoordeling van het bedoelde EMVI-plan op volledigheid, juistheid en kwaliteit, waarna de meerwaarde (uitgedrukt in €) wordt bepaald;

- Vaststelling van de fictieve inschrijvingsprijs.

De Inschrijver met de laagste fictieve inschrijvingsprijs heeft de economisch meest voordelige inschrijving en krijgt het werk gegund.

## 2.2	 Toets op volledigheid

De inschrijvingen worden getoetst op de volledigheid, juistheid en of deze voldoen aan de eisen van de inschrijvingsdocumenten. Indien een inschrijving niet volledig aan de gestelde eisen voldoet is de Opdrachtgever vrij de betreffende Inschrijver uit te sluiten van verdere deelname aan de procedure en de inschrijving ongeldig te verklaren.

### 2.2.1	Beoordeling kwaliteit

De kwaliteit van de inschrijving wordt beoordeeld op basis van het door de Inschrijver(s) ingediende EMVI-plan. Daarbij wordt beoordeeld in welke mate de beheersmaatregelen van de Inschrijver de benoemde risico’s verkleinen en/of vermijden, ondanks dat aan Inschrijver aan de verplichtingen van de Overeenkomst heeft voldaan en daarmee bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van Opdrachtgever.

De beoordeling vindt plaats door een door de Opdrachtgever samen te stellen beoordelingsteam. Op basis van de verschillende scores van de teamleden voor de aspecten wordt door het beoordelingsteam per aspect een unaniem beoordelingscijfer toegekend. Dit betreft telkens een teamresultaat in consensus en is geen gemiddelde van individuele beoordelingscijfers. Dit beoordelingscijfer dient een heel getal te zijn, dus zonder decimalen.

Opdrachtgever geeft per zoals in hoofdstuk 1 beschreven kwaliteitsaspect een rapportcijfer van 2-10. Voor het geven van cijfers aan de aspecten gelden de volgende uitgangspunten:

| Cijfer | Mate waarin meerwaarde wordt geleverd/ risico wordt beheerst |
| --- | --- |
| 2 | Slecht |
| 4 | Onvoldoende |
| 6 | Voldoende |
| 8 | Goed |
| 10 | Uitmuntend |

Het behaalde cijfer wordt vervolgens omgerekend naar een bepaalde meerwaarde (uitgedrukt in €).

Per kwaliteitsaspect kan een maximale meerwaarde worden gehaald. In onderstaande tabel is deze maximaal te behalen meerwaarde aangegeven.

| Kwaliteitsaspect | Max kwaliteitswaarde |
| --- | --- |
| Omgevingsbelangen | € 500.000,- |
| Duurzaamheid & innovatie | € 200.000,- |
| CO2-prestatieladder* | € 100.000,- |
| Planning | € 400.000,- |

* Score bij CO2 prestatieladder: 	Cijfer 10: bij CO2-ladder 5

Cijfer 8: bij CO2-ladder 4

Cijfer 6: bij CO2-ladder 3 en lager

Op basis van het cijfer wordt per aspect op basis van onderstaande tabel de meerwaarde bepaald.

| Cijfer | Gescoorde meerwaarde in % van de maximale te behalen meerwaarde. |
| --- | --- |
| 2 | -100% |
| 4 | -50% |
| 6 | 0% |
| 8 | 50% |
| 10 | 100% |

Indien de Inschrijver na de beoordeling en consensus van het beoordelingsteam voor twee of meer van de aspecten een cijfer scoort van 4 of lager, wordt de inschrijving uitgesloten van het verdere beoordelingsproces

## 2.3	 Bepaling van de fictieve inschrijvingsprijs

De bepaling van de eindwaardering vindt plaats door het totaalbedrag (waarde) dat door de Inschrijver is gescoord op de kwaliteitsaspecten af te trekken van de aangeboden totale inschrijvingssom van de betreffende Inschrijver. Hierdoor ontstaat van elke Inschrijver een fictieve inschrijvingsprijs. De fictieve inschrijvingsprijs van een Inschrijver is bepalend voor diens rangschikking. De Inschrijver met de laagste fictieve inschrijvingsprijs heeft de economisch meest voordelige inschrijving en krijgt het werk gegund.

De fictieve inschrijvingsprijs van een Inschrijver wordt berekend met behulp van onderstaande formule:

Fictieve inschrijvingsprijs Inschrijver =

Totale inschrijvingssom (conform inschrijvingsbiljet) – totaalbedrag behaalde waarde van de kwaliteitsaspecten

Bij een gelijke fictieve inschrijvingsprijs van Inschrijvers wordt het werk gegund aan de Inschrijver met de hoogst behaalde meerwaarde (bedrag) ten aanzien van de kwaliteitsaspecten. Bij een gelijke totale inschrijvingssom én gelijke behaalde meerwaarde (bedrag) ten aanzien van de kwaliteitsaspecten wordt door middel van loting bepaald welke Inschrijver het werk gegund krijgt.

2.4  Boeteclausule voor het niet nakomen EMVI beloftes

Indien de Inschrijver op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de Inschrijver ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft aangeboden, zal een EMVI-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-sanctie is een inhouding op het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 van deze Basisovereenkomst ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in deze leidraad.

Checklist

Hieronder treft u een checklist aan van alle documenten die u als Inschrijver in onderstaande volgorde dient te overleggen, welke formats u daarbij dient te hanteren en op welke wijze u uw Inschrijving dient samen te stellen.

| Checklist - documenten die de Inschrijver dient te overleggen |  |
| --- | --- |
| Document | Actie |
| Voorschriften, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. |  |
| - Inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat | Inschrijvingsbiljet invullen en bijvoegen inclusief Inschrijvingsstaat. |
| Eigen Verklaring | Bijlage het Uniform Europees Aanbestedingsdocument invullen, eventueel rechtsgeldig ondertekenen en bijvoegen. Let op: door iedere deelnemer aan het Samenwerkingsverband (combinatie) dient separaat het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te worden ingediend. |
| Uittreksel inschrijving nationale handelsregister | Bijvoegen, niet ouder dan 6 maanden. Let op: door iedere deelnemer aan het Samenwerkingsverband (combinatie) dient dit separaat te worden ingediend. |
| Format Kerncompetenties | Bijlage Format Kerncompetenties invullen en bijvoegen. |
| Gunningscriteria | Actie |
| EMVI-plan | Bijvoegen van de door de Inschrijver opgestelde EMVI-plan. |

Bijlage Format Kerncompetenties

Betreft aanbesteding:

<titel>

<kenmerk>

Provincie <naam>

| Kerncompetentie 1: <Invullen gevraagde kerncompetentie> |  |
| --- | --- |
| Naam referentie-organisatie | <…> |
| Adresgegevens referentie-organisatie | <…> |
| Activiteiten referentie-organisatie | <…> |
| Contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| Telefoonnummer contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| E-mail contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| Korte omschrijving van werkzaamheden waaruit de gevraagde kerncompetentie blijkt. | <…> |
| De gevraagde kerncompetenties zijn tot volle tevredenheid van de referentieorganisatie verricht in de periode van 5 jaar voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving. De complete opdracht hoeft nog niet volledig te zijn afgerond, maar de onderdelen waar de kerncompetenties betrekking op hebben moeten wel zijn uitgevoerd en geëvalueerd; In welke periode zijn de werkzaamheden als gevraagd bij de kerncompetentie uitgevoerd? | Ja /Nee <…> |
| Tevredenheid Referent |  |
| Inschrijver verklaart, door het naar volle tevreden uitvoeren van deze opdracht, ervaring te hebben met bovengenoemde leveringen en diensten. Dit kan bij de referent worden geverifieerd zonder voorafgaande toestemming van Inschrijver – de referent hoeft deze verklaring bij Inschrijving niet te ondertekenen. | Ja /Nee |

BIJLAGE BIBOB

Om te voorkomen dat door deze aanbesteding de overheid onbedoeld bepaalde criminele activiteiten mogelijk maakt, zal de Aanbestedende dienst gebruik kunnen maken van de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

De Aanbestedende dienst heeft op grond van de Wet en het Besluit Bibob bij een aanbesteding binnen de

sectoren ICT, bouw of milieu, de mogelijkheid om de achtergrond of mogelijke criminele activiteiten van een bedrijf of persoon in openbare bronnen te onderzoeken en het Bureau Bibob (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) te verzoeken hiernaar onderzoek in gesloten bronnen te verrichten en hierover te adviseren:

- voordat een beslissing wordt genomen inzake de definitieve gunning van de Opdracht;

- nadat een beslissing is genomen inzake de definitieve gunning van de Opdracht wanneer feiten en omstandigheden daartoe aanleiding vormen;

- betreffende een Derde (onderaannemer) met het oog op diens acceptatie als zodanig.

Het gaat hier om een diepgaander onderzoek of één of meer van de in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aangevinkte uitsluitingsgronden van toepassing zijn. De Aanbestedende dienst kan daartoe van de voorlopig winnende Inschrijver(s) of één of meer voorlopig geselecteerde gegadigde(n) eisen om een nog aan hen te overleggen Bibob-formulier in te vullen. De Aanbestedende dienst zal van deze mogelijkheid enkel gebruik maken indien uit het onderzoek in openbare bronnen blijkt dat mogelijk één of meer van voornoemde uitsluitingsgronden op deze Inschrijver(s) of gegadigde(n) van toepassing is (zijn).

Het advies dat Bureau Bibob op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen, geeft de

Aanbestedende dienst slechts ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om een Opdracht aan een Ondernemer te gunnen dan wel een Overeenkomst inzake de Opdracht te ontbinden, dan wel toestemming te verlenen voor inschakeling van een bepaalde onderaannemer.

Daarnaast kunnen bewakingsmaatregelen worden voorgeschreven voor de gunning en/of tijdens de uitvoering van de Opdracht. Indien blijkt dat de Ondernemer zich niet houdt aan de bewakingsmaatregelen zullen alle daaruit voortvloeiende kosten ten laste komen van de Ondernemer.

Indien een advies is aangevraagd bij Bureau Bibob, doet de Inschrijver zijn inschrijving gestand tot acht dagen na de dag waarop de provincie de Opdracht definitief heeft gegund.

Meer informatie over de toepassing van de Wet Bibob is te vinden op: https://www.justis.nl/producten/bibob/wet-bibob/index.aspx

Zie de website van PIANOo (klik voor link).

. Ondertekening van het formulier is niet verplicht als de handtekening betrekking heeft op meerdere documenten waarvan de eigen verklaring er 1 is (artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit).

Een gedragsverklaring aanbesteden is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met inschrijving op overheidsopdrachten, speciale-sectoropdrachten, concessieovereenkomsten voor openbare werken of prijsvragen. De gedragsverklaring moet aangevraagd worden Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG). Zie verder: http://www.justis.nl/Producten/gedragsverklaring-aanbesteden/. De beslistermijn is 4 weken voor een natuurlijk persoon en 8 weken voor een rechtspersoon.

. Ondertekening van het formulier is niet verplicht als de handtekening betrekking heeft op meerdere documenten waarvan de eigen verklaring er 1 is (artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit).

Met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde bedingt de Aanbestedende dienst in de te

sluiten Overeenkomst het recht de Overeenkomst te ontbinden indien volgens de Aanbestedende dienst, dan Opdrachtgever, een advies van het Bureau Bibob daar aanleiding toe geeft.

In dit kader stelt de Aanbestedende dienst dat onderaannemers niet zonder toestemming van de Aanbestedende dienst worden gecontracteerd en behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor dienaangaande het Bureau Bibob om advies te vragen.