waterschap Hollandse Delta

Handelsweg 100,

2988 DC Ridderkerk

VEILIGHEID- GEZONDHEIDS- EN

MILIEUPLAN (ONTWERP)

Raamovereenkomst: Onderhoud bomen 2021-2027

HD-OV-0078

| Omschrijving: | Opdrachtgever: | Aannemer: |
| --- | --- | --- |
| Naam: | College van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta | <invullen door aannemer> |
| Adres, postcode, plaats: | Handelsweg 100 2988 DC RIDDERKERK | <invullen door aannemer> |
| Telefoon: | 088-9743000 | <invullen door aannemer> |
| E-mail: | info@wshd.nl | <invullen door aannemer> |
| Datum: | 24-05-2020 | <dd-mm-jjjj> |
| Revisie: | - | <dd-mm-jjjj> |
| Coördinator ontwerpfase: | P. Kloot / T. Mali | n.v.t. |
| Coördinator uitvoeringsfase: | n.v.t. | <invullen door aannemer> |

INHOUDSOPGAVE

|  |  | 1. KENNISGEVINGSFORMULIER |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. VEILIGHEID- GEZONDHEIDS en MILIEUPLAN (ONTWERP) |  |  |  | 5 |
|  |  |  | 1 Inleiding |  |  | 5 |
|  |  |  | 2 Beschrijving van het tot stand te brengen project |  |  | 5 |
|  |  |  | 3 Bij de totstandkoming betrokken partijen |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 3.1 Opdrachtgever |  | 5 |
|  |  |  |  | 3.2 Ontwerpbureau('s) |  | 5 |
|  |  |  |  | 3.3 Toezicht en directie/projectmanagement |  | 5 |
|  |  |  |  | 3.4 Aannemer(s) |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 3.4.1 Civieltechnische overeenkomst (n.v.t.) | 5 |
|  |  |  |  |  | 3.4.2 Cultuurtechnische overeenkomst HD-WEG-0028-P1 | 5 |
|  |  |  | 4 Coördinatie |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 4.1 Ontwerpfase |  | 5 |
|  |  |  |  | 4.2 Uitvoeringsfase |  | 6 |
|  |  |  | 5 Inventarisatie van (bijzondere) risico's |  |  | 6 |
|  |  |  |  | 5.1 Veiligheids- en Gezondheid en Milieugevaren voortvloeiend uit het ontwerp (n.v.t.) |  | 6 |
|  |  |  |  | 5.2 Veiligheids- Gezondheids- en Milieugevaren voortvloeiend uit de omgeving van de werklocatie (n.v.t.) |  | 8 |
|  |  | 5.3 Toetsing Veiligheid-Gezondheid en Milieu gevaren door deskundige |  |  |  | 9 |
|  |  | 3. VGM-DOSSIER |  |  |  | 10 |
|  |  |  | 1 Omschrijving van het project |  |  | 10 |
|  |  |  | 2 Technische specificaties |  |  | 10 |
|  |  |  | 3 Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de uitvoeringsfase |  |  | 10 |
|  |  |  | 4 Risico's en maatregelen m.b.t. milieu aspecten |  |  | 10 |
|  | 5 Keuring en inspectie materieel |  |  |  |  | 10 |
|  | 6 Melding van ongevallen en incidenten aan directie/opdrachtgever |  |  |  |  | 10 |
|  |  | 4. BIJLAGEN. |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  | Bijlage 1 Checklist identificatie van risico's in de ontwerpfase | 11 |
|  |  |  |  |  | Bijlage 2 Bepaling voorlopige veiligheidsklasse C.R.O.W.400 publicatie (n.v.t.) | 11 |
|  |  |  |  |  | Bijlage 3 Checklist identificatie van risico's in de uitvoeringsfase | 11 |
|  |  |  |  |  | Bijlage 4 Alarmkaart met belangrijke partijen, contactpersonen en -gegevens | 11 |

1.	KENNISGEVINGSFORMULIER

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN HET PROJECT

(als bedoeld in artikel 2.26.1 Arbeidsomstandighedenbesluit)1

N.B. Melding kan ook via: www.inspectieszw.nl/melden/bouwwerk

1.	Omschrijving van het project

1.1	Het project bestaat uit het uitvoeren van:

- Onderhoud bomen en hagen waterschap Hollandse Delta 2021-2027

1.2 	Adres/ligging van het project:

- Beheersgebied waterschap Hollandse Delta

2.	 Namen en adressen van de betrokken partijen

2.1 	Opdrachtgever(s)			2.2	Ontwerpende partij(en)

Naam		: waterschap Hollandse Delta   	Naam		: zie opdrachtgever

Adres		: Handelsweg 100	    	Adres		: zie opdrachtgever

Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK	Postcode/plaats	: zie opdrachtgever

Contactpersoon		: college van dijkgraaf en heemraden	Contactpersoon		: dhr. K. van Vliet

Telefoon		: 088-9743000			Telefoon		: 088-9743000

E-mail		: info@wshd.nl			E-mail		: k.vanvliet@wshd.nl

2.3 	Uitvoerende partij(en)

Naam		: <invullen door aannemer>

Adres		: <invullen door aannemer>

Postcode/plaats	: <invullen door aannemer>

Contactpersoon		: <invullen door aannemer>

Telefoon		: <invullen door aannemer>

E-mail		: <invullen door aannemer>

2.4	Coördinator(en) Ontwerpfase		2.5   Coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam		: zie opdrachtgever		Naam		: <invullen door aannemer>

Adres		: zie opdrachtgever	   	Adres		: <invullen door aannemer>

Postcode/plaats	: zie opdrachtgever   		Postcode/plaats	: <invullen door aannemer>

Contactpersoon		: P. Kloot / T. Mali		Contactpersoon		: <invullen door aannemer>

Telefoon		: 088-9743000			Telefoon		: <invullen door aannemer>

E-mail		: p.kloot@wshd.nl / t.mali@wshd.nl 	E-mail		: <invullen door aannemer>

3.	Planning en uitvoeringsgegevens

3.1	Geplande aanvangsdatum van het project	: <nader te bepalen, invullen door aannemer>

3.2	Geplande uitvoeringstijd		: <nader te bepalen, invullen door aannemer>

3.3 	Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op het project aanwezig zal zijn:

- tussen <invullen aannemer> en <invullen aannemer> werknemers.

3.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op het project: <invullen aannemer>.

3.5 	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: <invullen aannemer>.

4.	Datum van kennisgeving:			5. Handtekening namens opdrachtgever

Door: <invullen aannemer>			Door: <directievoerder of coördinator>

Noot:

Er moet een V&G-plan beschikbaar zijn als:

- de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 30 werkdagen en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk aan het werk zijn;

- de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 500 mensdagen;

- wanneer de bouw bijzondere gevaren voor werknemers met zich meebrengt.

Melding kan via: www.inspectieszw.nl/melden/bouwwerk

Postadres Inspectie SZW

De Inspectie SZW heeft één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moesten werkgevers

en werknemers hiervoor bij de regiokantoren zijn. Werkgevers en werknemers kunnen nu gebruikmaken van

een gratis telefoonnummer en van digitale formulieren op de website van de Inspectie SZW. Het is daardoor

voor werkgevers, werknemers en burgers makkelijker om contact te leggen met de Inspectie SZW.

De gegevens van de Inspectie SZW zijn:

Postadres: Inspectie SZW

Postbus: 90801

Postcode: 2509 LV

Plaats: Den Haag

E-mail: www.inspectieszw.nl (klik contact en doorklikken naar online contactformulier)

Telefoon: 0800 - 5151

Internet: www.inspectieszw.nl (voor meldingen etc. doorklikken naar ‘digitale formulieren')

2.	VEILIGHEIDS-GEZONDHEIDS- EN MILIEUPLAN

(ONTWERP)

1	Inleiding

Dit VGM-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandigheden besluit vereiste Veiligheid- Gezondheid en Milieuplan.

2	Beschrijving van het tot stand te brengen project

Dit VGM-plan is van toepassing op de cultuurtechnische werken voor realisatie van het project. Het project bestaat uit het uitvoeren van:

- Vellen van bomen

- Begeleidingssnoei van bomen

- Onderhoudssnoei van bomen

- Snoeien randen bosplantsoen

- Dunnen bosplantsoen en houtwallen

- Planten van bomen

- Knippen van Hagen

- Het treffen van verkeersmaatregelen

- Het beschermen van flora en fauna conform gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen 2019

Adres/ligging van het project:

- Beheersgebied waterschap Hollandse Delta

De werkzaamheden zijn beschreven in bestek:

- HD-OV-007828

Raamovereenkomst bomen 2021-2027 (perceel 1 en 2)

3	Bij de totstandkoming betrokken partijen

3.1	Opdrachtgever

Naam	: waterschap Hollandse Delta

Adres	: Handelsweg 100

Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK

Contactpersoon	: college van dijkgraaf en heemraden

Telefoon	: 088-9743000

E-mail adres	: info@wshd.nl

3.2	Ontwerpafdeling

Naam	: waterschap Hollandse Delta, afdeling Beheer en Operatie

Adres	: Handelsweg 100

Postcode/plaats	: 2988 DC  RIDDERKERK

Contactpersoon	: afdelingshoofd mevrouw B. Bax

Telefoon	: 088-9743000

3.3	Toezicht en directie/projectmanagement

Naam	: waterschap Hollandse Delta, afdeling Beheer & Operatie

Adres	: Handelsweg 100

Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK

Contactpersoon 1	: directievoerder

Contactpersoon 2	: toezichthouder

Telefoon	: 088-9743000

3.4	Aannemer(s)

3.4.1	Civieltechnische overeenkomst  (n.v.t.)

3.4.2	Cultuurtechnische overeenkomst HD-OV-0078 P1 en P2

Naam	: <invullen door aannemer>

Adres	: <invullen door aannemer>

Postcode/plaats	: <invullen door aannemer>

Contactpersoon	: <invullen door aannemer>

Telefoon	: <invullen door aannemer>

De hoofdaannemer belast met de coördinatie van veiligheid- gezondheid en milieuplan tijdens de uitvoering zal de directie zo spoedig mogelijk informeren over de onderaannemers aan wie de diverse onderdelen van de werkzaamheden zullen worden opgedragen.

4	Coördinatie

4.1	Ontwerpfase

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid- gezondheid en milieu (VGM-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Naam	: waterschap Hollandse Delta

Adres	: Handelsweg 100

Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK

Contactpersoon	: P. Kloot / T. Mali

Telefoon	: 088-9743000

E-mail	: p.kloot@wshd.nl / t.mali@wshd.nl

4.2	Uitvoeringsfase

De coördinatie op gebied van veiligheid- gezondheid en milieu (VGM-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van:

- Raamovereenkomst met nummer HD-OV-0078

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van deze overeenkomst.

5	Inventarisatie van (bijzondere) risico's

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's beschreven.

Voor cultuurtechnische werken worden de aanvullende veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan.

Indien volgens een bestekspost de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheids- en milieuplan voor de uitvoering, hierbij rekening houdend met de arbeidshygiënische strategie.

Risico's vanuit het ontwerp, die mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als "Lichamelijk letsel".

5.1  Veiligheid- Gezondheid en Milieu gevaren voortvloeiend uit het ontwerp

| Activiteit/productietaak | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Maatregelen |
| --- | --- | --- | --- |
| Snoeiwerkzaamheden van bomen | Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Materieel/werkverkeer Verkeer Vallende bomen en takken Verwerken vrijkomende takken m.b.v. hakselaar | Werkinstructie opvolgen Borgingsvoorzieningen toepassen Werkzaamheden uitvoeren door geïnstrueerd en gecertificeerd personeel Verkeersmaatregelen toepassen (Crow 96B) Werkzaamheden uitvoeren met goedgekeurd materieel/gereedschap. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Kappen van bomen | Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Materieel/werkverkeer Verkeer Vallende bomen en takken Afvoeren vrijkomend hout Versnipperen van takhout | Werkinstructie opvolgen Werkzaamheden uitvoeren door geïnstrueerd en gecertificeerd personeel Borgingsvoorzieningen toepassen Verkeersmaatregelen toepassen ( Crow 96B) Werkzaamheden uitvoeren met goedgekeurd materieel/gereedschap. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Snoeiwerkzaamheden langs watergangen of vijvers | Lichamelijk letsel Verdrinken | Werken op hoogte/diepte Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie opvolgen Borgingsvoorzieningen toepassen Werkzaamheden uitvoeren met goedgekeurd materieel/gereedschap. Medewerker is zwemkunst machtig. Reddingsattributen gebruiken Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Knippen van hagen en randen bosplantsoen | Lichamelijk letsel | Werken langs wegen Materieel/werkverkeer Verkeer Versnipperen van takhout | Werkinstructies opvolgen Verkeersmaatregelen Toepassen (crow 96B) Werkzaamheden uitvoeren met goedgekeurd materieel/gereedschap. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Werken in het groen | Lichamelijk letsel Tekenbeet/ eikenprocessierups Ziekte zoals ziekte van Lyme/Botulisme/ziekte van Weil Struikel/valgevaar | Onbekend met gevolgen van tekenbeet Onvoldoende voorzorgsmaatregelen Onoverzichtelijk terrein | Voorlichting gevarenaspect Tekenpincet aanwezig op werk EHBO-middelen aanwezig. Melding maken over omstandigheden . Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Ter beschikking stellen werknemers | Lichamelijk letsel Verdrinken | Werken op hoogte Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie opvolgen Borgingsvoorzieningen toepassen Reddingsattributen gebruiken Verkeersmaatregelen toepassen (crow 96B) Werkzaamheden uitvoeren met goedgekeurd materieel/gereedschap Medewerker is zwemkunst machtig Werkzaamheden uitvoeren door geïnstrueerd en gecertificeerd personeel Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Ter beschikking stellen materieel | Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie opvolgen Borgingsvoorzieningen toepassen Reddingsattributen gebruiken Verkeersmaatregelen toepassen (crow 96B) Met goed gekeurde materialen en gereedschappen werken Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering | Lichamelijk letsel | Verkeer Materieel/werkverkeer | Werken conform voorschriften C.R.O.W. publicatie 96 B Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| <…>1 | <Aanvullen door aannemer> | <Aanvullen door aannemer> | <Aanvullen door aannemer> |

Toelichting noot:

1 Indien aannemer vanuit het ontwerp nog aanvullende risico’s identificeert dienen deze in het VGM-plan (uitvoering) aangevuld te worden

  - Veiligheid- Gezondheid- en Milieu gevaren voortvloeiend uit de

omgeving van de werklocatie

| Omgevingsfactor | Activiteit | VGM-risico | Maatregelen |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkeerswegen: Kern Spijkenisse en Heenvliet | Werken nabij verkeer | Overrijdingen Aanrijdingen Aandoening aan de luchtwegen Gehoorbeschadigingen | Werken conform voorschriften C.R.O.W. publicatie 96b Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Spoorwegen Spijkenisse: deels bovengrondse metro | Werken langs/nabij spoor- of trambaan | Overrijdingen Aanrijdingen Elektrocutie Gehoorbeschadiging | Werken conform regels en voorschriften lijnbeheerder Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Water Snoeien en rooien van bomen langs watergangen | Werken langs/op het water | Verdrinking | Reddingsattributen gebruiken Medewerker is zwemkunst machtig. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Kunstwerken: Duikers Stuwen Gemalen Bruggen Viaducten | Werken nabij/onder/in kunstwerken | Aanvaring Beklemming Verstikking | Borgingsvoorzieningen toepassen Metingen uitvoeren op biologische agentia.(duikers/besloten ruimtes) Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken |
| Hoog- en laagspanningskabels | Werken onder of nabij hoogspanning | Elektrocutie | Werken conform regels en voorschriften/overleg met Net-/leidingbeheerder |
| Gas- en olieleidingen | Graaf- en/of montage werkzaamheden | Ontploffingen Schadelijke gassen | Werken conform regels en voorschriften/overleg met Net-/leidingbeheerder |
| Kabels en leidingen | Graaf- en/of montage werkzaamheden | Elektrocutie Ontploffingen | KLIC melding, proefsleuven graven, overleg nutsbedrijven, werken conform C.R.O.W. publicatie 500 |
| Asbest Bij aantreffen in werk | Graaf- en/of montage werkzaamheden | Aandoening aan de luchtwegen | Werk ter plaatse stilleggen en melden bij directie |
| Conventionele explosieven Bij aantreffen in werk | Graaf- en/of montage werkzaamheden | Ontploffingen Lichamelijk letsel | Werk ter plaatse stilleggen en melden bij politie, directie |
| Overig Openbare groenvoorzieningen | Alle werkzaamheden in groene buiten ruimte | Biologische agentia Teken(Lyme) Eikenprocessierupsen | Goede voorlichting/toolboxen Preventieve maatregelen treffen |
| <…>1 | <Invullen door aannemer> | <Invullen door aannemer> | <Invullen door aannemer> |

Toelichting noot:

1 Indien aannemer vanuit de omgeving nog aanvullende risico’s identificeert dienen deze in het VGM-plan (uitvoering) aangevuld te worden

5.3 	Toetsing Veiligheid- Gezondheid en Milieu gevaren door deskundige

Getoetst	  : ja

Zo ja, door	  : P. Kloot / T. Mali

Verklaring afgegeven	  :

Datum		  : 7 juni 2021

Opmerkingen		  :

3.	VGM-DOSSIER

1.	Omschrijving van het project

Het project bestaat uit het uitvoeren van:

- Onderhoud bomen en hagen

2	Technische specificaties

Bestek en tekeningen:

- Zie raamovereenkomst HD-OV-0078 (Perceel 1 en 2)

3	Aan te brengen tijdelijke en/of structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de uitvoeringsfase

Voor de uitvoering van het project worden tijdelijke en/of structurele voorzieningen aangebracht om de risicovolle situaties in de uitvoeringsfase terug te brengen/uit te sluiten.

De risicovolle situaties zijn over het algemeen (niet uitputtend):

- werken in en nabij het verkeer

- werken in en langs het water

- werken op grote hoogte of diepte

- werken nabij kabels en leidingen

De daarvoor aan te brengen tijdelijke en/of structurele voorzieningen (niet uitputtend) zijn:

- <in te vullen door aannemer>

4	Risico's en maatregelen m.b.t. milieuaspecten.

Storingen/lekkages van brandstoffen en/of olie- smeermiddelen

  - <in te vullen door aannemer: maatregelen en middelen op werklocatie of binnen zeer korte termijn beschikbaar bij optreden storingen>

- Afvalstoffen, vrijkomend uit het werk

  - <in te vullen door aannemer: hoe wordt tijdelijke opslag en afvoer geregeld>

  - Aantoonbare registratie van afvalstromen

5	Keuring en inspectie materieel.

Het in te zetten materieel (van hoofdaannemer en onderaannemer(s)) dient aantoonbaar (goed)gekeurd te zijn. Afhankelijk van type machine/apparaat dienen certificaten, aantekeningen in machineboek en/of stickers overlegd te kunnen worden waaruit de goedkeuring blijkt.  Ook dient het personeel wat hier mee werkt aantoonbaar geïnstrueerd en/of gecertificeerd te zijn.

6	Melding van ongevallen en incidenten aan directie/opdrachtgever

Alle ongevallen en incidenten dienen direct telefonisch gemeld te worden aan

de directievoerder (van de opdrachtgever). Daarnaast dient er in bouwverslagen, weekrapporten en dergelijke vermelding van het voorval gemaakt te worden.

Bijlage 1  	Checklist identificatie van risico's in de ontwerpfase

In dit VGM-plan (ontwerp) niet opgenomen. Resultaat van geïdentificeerde risico’s is opgenomen in hoofdstuk 5 van het VGM-plan (ontwerp)

Bijlage 2 	Resultaten bepaling voorlopige veiligheidsklasse C.R.O.W. publicatie 400

Wordt als separate bijlage bij dit VGM-plan ontwerp opgenomen bij de deelopdrachten.

Bijlage 3  	Checklist identificatie van risico's in de uitvoeringsfase

In dit VGM-plan (ontwerp) niet opgenomen. Resultaat van geïdentificeerde risico’s wordt in VGM-plan uitvoering opgenomen <in te vullen en op te nemen door aannemer>

Bijlage 4  	Alarmkaart uitvoering met belangrijke partijen, contactpersonen en

Contactgegeven

<in te vullen en op te nemen door aannemer in VGM-plan uitvoering>.

Bronvermelding: Dit model is overgenomen met toestemming van:

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm)