RWS INFORMATIE -

Integraal Veiligheid Plan

| Datum | 12 juli 2021 |
| --- | --- |
| Status | Definitief 1.0 |

Project: Zwarte Water

Colofon

| Documentinformatie |  |
| --- | --- |
| Uitgegeven door | Zwarte Water |
| Technisch manager | Bert Pijpers |
| Telefoon | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| Opgesteld door | Ingrid van der Wielen |
| Versie | 1.0 |
| Status | Definitief |

| Acceptatie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uitgegeven door: |  | Paraaf: | Datum: |
| Opsteller(s) | Ingrid van der Wielen |  | 12-7-2021 |
| Vrijgave Technisch manager: | Bert Pijpers |  | 4-11-2021 |
| Vaststelling Project Manager: | Erik Bijlsma |  | 4-11-2021 |

| Versiebeheer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versie | Datum | Reden van uitgifte/wijzigingen |
| 0.1 | 19-1-2021 | Opstellen IVP |
| 0.2 | 8-4-2021 | Toegevoegd BTO Keuzes |
| 1.0 | 12-7-2021 | Aanvullende opmerkingen verwerkt |

Inhoud

Inleiding	5

1	Uitgangspunten en randvoorwaarden	7

1.1	Beleidsverklaring DG	7

1.2	Ambitie en doelen	8

1.3	Gedragsregels voor projectmedewerkers	8

1.4	Relevante veiligheidsdomeinen	8

2	Het project	10

2.1	Reikwijdte en grenzen project	10

2.2	Betrokken partijen	14

2.3	V&G coördinatoren Ontwerp en Uitvoeringsfase	14

2.4	Planning van de werkzaamheden	16

3	Maatregelen	17

3.1	Uitgevoerde onderzoeken en/of veiligheidsinformatie	17

3.2	Integraal VeiligheidsDossier (IVD)	17

3.3	Wet- en regelgeving	18

4	Afspraken	19

4.1	Gedeelde verantwoordelijkheid	19

5	Wijze van toezicht	21

5.1	Veiligheidsrondes	21

5.2	Safety walks	22

5.3	Onderbreken en stilleggen werk	23

6	Verantwoording van BTO-keuzen	24

7	Opleiding en instructie	25

Bijlage A	Definities	26

Bijlage B	Ontwerp Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)	28

Bijlage C	BTO keuzen	29

Bijlage D	Definities	30

Bijlage E	Gebruikte afkortingen	32

Bijlage F	Activiteiten m.b.t. veiligheid	33

Inleiding

Dit IVP is de invulling van het wettelijk vereiste V&G plan voor arbeidsveiligheid, uitgebreid met de overige specifieke veiligheidsdomeinen voor Rijkswaterstaat. Indien volledig ingevuld en correct gebruikt voldoet dit IVP aan de wettelijk vereisten voor een V&G-plan; hierdoor is een separaat V&G-plan niet nodig.

Als Opdrachtgever heeft Rijkswaterstaat de verantwoordelijk om tijdens de ontwerpfase dit IVP:

- Op te (laten) stellen en;

- Onderdeel te laten zijn van het contractdossier en;

- Beschikbaar te stellen op de bouwlocatie alvorens de uitvoeringswerkzaamheden van start gaan (= moment dat opdrachtnemers op de bouwlocatie komen”).

Het is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat dat er een actueel IVP ligt voordat op de bouwlocatie fysieke werkzaamheden worden uitgevoerd. Een IVP moet altijd actueel zijn, maar zeker als er werkzaamheden beginnen.

Bij uitvoering van fysieke werkzaamheden op de bouwlocatie, is de opdrachtnemer vervolgens verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit IVP en het actualiseren ervan zodra de uitvoeringswerkzaamheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij risicovolle werkzaamheden of als via een ander contract een nieuwe partij op de bouwlocatie werkzaamheden gaat verrichten. In deze gevallen zal de V&G-coördinator Uitvoeringsfase namens de opdrachtnemer, in overleg met de V&G-coördinator Ontwerpfase namens de opdrachtgever, moeten zorgen voor de noodzakelijke afstemming en coördinatie.

Dit IVP is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 1: een beschrijving van de RWS veiligheidsambitie alsmede de project specifieke veiligheidsdoelstellingen.

- Hoofdstuk 2: een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwlocatie, de naam van de coördinator Ontwerpfase en van de coördinator Uitvoeringsfase;

- Hoofdstuk 3: de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in bijlage B;

- Hoofdstuk 4: de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in hoofdstuk 3;

- Hoofdstuk 5: de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

- Hoofdstuk 6: de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen in de uitvoeringsfase worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen;

- Hoofdstuk 7: de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

- Bijlage B: een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk (de objectrisico’s) en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden (de samenlooprisico’s).

De Ontwerp RI&E is het fundament van het IVP, of andersom: het IVP is de uitwerking van de Ontwerp RI&E;

Dit IVP is een coördinatie document dat zal worden aangepast indien wijzigingen in de praktijk daar aanleiding toe geven. Zie hiervoor de tabel “versiebeheer” in de colofon. Voorbeeld: in het IVP voor een vijfjarig onderhoudscontract kan bij de voorbereiding nog niet worden voorzien welke partijen in het vijfde jaar ingeschakeld gaan worden. Zodra dat wel bekend is, zal het IVP hierop moeten worden aangepast.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Beleidsverklaring DG

Met deze beleidsverklaring beloven we dat we ons uiterste best gaan doen om onze maatschappelijke taken zo veilig mogelijk uit te voeren over de volle breedte van ons werkgebied.

Het is onze plicht en onze ambitie om ons land te beschermen tegen hoog water.

De gebruikers moeten onze wegen en vaarwegen, oppervlaktewateren en objecten veilig kunnen gebruiken. Ook het werken aan de veiligheid van de omwonenden van ons werkgebied is onze zorg. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen die bij Rijkswaterstaat of in onze opdracht werkt, zijn of haar werk veilig kan doen.

We streven ernaar om in 2018 het proactieve veiligheidsniveau te hebben bereikt op de

veiligheidscultuurladder. Dit betekent dat we binnen Rijkswaterstaat continu gericht zijn op het

voorkomen van veiligheidsrisico’s en incidenten en dat blijven doen.

Dat doen we door actief en effectief samen te werken aan veiligheid en goed af te stemmen. Zowel binnen Rijkswaterstaat als met onze maatschappelijke partners en met behoud van ieders

verantwoordelijkheid. Rijkswaterstaat heeft daarin een voorbeeldfunctie en neemt een voortrekkersrol.

Wij werken daaraan volgens een veiligheidsmanagementsysteem dat erop is gericht de veiligheidssituatie van onze objecten en infrastructuur continu te verbeteren. Over de voortgang en de resultaten daarvan leggen we verantwoording af.

Als het gaat om de arbeidsveiligheid streven we naar 0 doden en 0 ernstig gewonden.

Als anderen werken op onze terreinen, zorgen we ervoor dat ook zij voldoen aan de veiligheidseisen en -normen die we aan onze eigen medewerkers stellen.

Wij kennen de belangrijkste veiligheidsrisico’s op onze netwerken. We werken continu samen aan het beter beheersen ervan en ontwikkelen het leiderschap, de kennis en het vakmanschap dat daarvoor nodig is.

Bovendien investeren we in een open cultuur die erop gericht is samen continu te verbeteren, te leren en elkaar scherp te houden. Een cultuur waarin we open het gesprek aangaan over risico’s, dilemma’s, fouten en onveilig gedrag.

Als het nodig is, spelen we veerkrachtig, daadkrachtig en professioneel in op gevaarlijke situaties en incidenten. We communiceren hier eerlijk, open, tijdig en correct over en werken aan goede voorlichting over de veiligheid op en rond onze netwerken.

Tenslotte analyseren we incidenten om daarvan te leren. Opdat we maatregelen kunnen nemen om die incidenten in het vervolg te voorkomen. Daarmee krijgen we een steeds scherper oog voor nieuwe ontwikkelingen die de veiligheid in ons werkgebied bedreigen.

Michèle Blom

Directeur-generaal Rijkswaterstaat

Ambitie en doelen

Rijkswaterstaat heeft zich gecommitteerd aan een proactieve en integrale aanpak van veiligheidszorg voor:

- Medewerkers en andere betrokkenen;

- Gebruikers van de wegen en de vaarwegen;

- Omwonenden.

Met als streven: nul doden en nul ernstig gewonden.

Beschrijf hier de project specifieke veiligheidsdoelstellingen.

Beperk het aantal ambities en doelstellingen.

Maak deze meetbaar (SMART).

Gedragsregels voor projectmedewerkers

Voor dit project gelden de volgende gedragsregels:

- Ik heb een voorbeeldfunctie.

- Ik neem veiligheid altijd mee in mijn werk.

- Ik zorg voor een veilige werkomgeving.

- Ik stop elke klus die niet veilig voelt.

- Ik meld (bijna)ongevallen altijd via 0800-8002 en bespreek deze.

- Ik zorg voor de juiste persoonlijke bescherming (PBM’s).

Relevante veiligheidsdomeinen

Rijkswaterstaat maakt onderscheid in (12) Integrale Veiligheidsthema’s (domeinen)

Voor dit project zijn de volgende aangekruiste veiligheidsdomeinen relevant:

| ☒ Arbeidsveiligheid (altijd relevant) | ☒ Elektrische veiligheid |
| --- | --- |
| ☒ Verkeersveiligheid | ☐ Tunnelveiligheid |
| ☒ Nautische veiligheid | ☒ Constructieve veiligheid |
| ☒ Water veiligheid | ☒ Sociale veiligheid |
| ☒ Externe veiligheid | ☐ Brandveiligheid |
| ☒ Machineveiligheid | ☒ Integrale beveiliging |

De aangekruiste veiligheidsdomeinen worden behandeld in dit IVP. In hoofdstuk 3 worden de bijbehorende maatregelen verder uitgewerkt.  Kruis hierboven de relevante veiligheidsdomeinen aan.

Schrijf het IVP bij voorkeur zo dat het ook voor de opdrachtnemer leesbaar en hanteerbaar is, hij moet er tenslotte op voortborduren;

Bedenk: “kan een aannemer hiermee aan de slag?”;

Het project

Reikwijdte en grenzen project

Omschrijving van het project/bouwwerk

Het project Zwarte Water is een onderdeel van het programma KRW (Kader Richtlijn Water) dat wordt uitgevoerd door RWS PPO Oost Nederland. Daarnaast worden in dit project onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd voor het behoud van het Natura 2000 gebied.

Het Zwarte Water:

Het Zwarte Water is een rivier in Overijssel. De rivier stroomt onder normale omstandigheden van Zwolle tot het Zwarte Meer bij de Noordoostpolder en heeft een lengte van 19 kilometer. Door windopzet vanaf het IJsselmeer kan de stroomrichting op het Zwarte water omkeren.

De Uiterwaarden van het Zwarte Water maken deel uit van het Natura 2000-gebied, zie Natura 2000 beheerplan Vecht en Zwarte Water.

Onderstaande afbeelding (1) geeft de ligging / locatie van het Zwarte Water weer:

Afbeelding 1: ligging Zwarte Water

De werkzaamheden voor dit project bestaan uit  inrichtingsmaatregelen zoals:

- In samenwerking met de Provincie Overijssel de herinrichting van uiterwaard Genne Overwaters inclusief de aanleg van de KRW-maatregel 900 meter nevengeul;

- Realisatie van Luwtezone Monding Zwarte Water bestaande uit een vooroever van circa 700 m en kleinere eilanden (zandplaten) in de luwtezonde. Deze zone ligt langs 740 m bestaande oever die in stand wordt gehouden.

- Plaatsen van damwanden op circa 10 m vanaf de bestaande oever over een lengte van circa 1900 m verdeeld over 5 locaties. Daarachter ontstaan mee stromende luwtezones.

- De aanleg van een wiepen-gronddam in Molenwaardse streng van 500 m langs waarbij tussen oever en dam een tweezijdig aangetakte luwtezone ontstaat.

- Gemiddeld 50 cm verhogen van bestaande stenen vooroevers als verbetermaatregel voor bestaande luwtezones.

Het houdt in dat langs circa 3.2 km oever nieuwe constructies worden gerealiseerd. En over circa 1350 m een bestaande vooroever wordt opgehoogd.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar Vraagspecificatie Eisen Realisatie KRW Zwarte Water.

Nevengeul

De werkzaamheden voor het realiseren van de nevengeul bestaan in hoofdlijnen uit:

- Ontgraven van de grond;

- Laden van schepen met vrijkomende grond

- Afvoeren van de grond over water, incl. hergebruik bij oeveroptimalisatie

- Hijswerkzaamheden;

- Stortwerkzaamheden;

- Plaatsen klepduiker.

- Plaatsen van 1 of 2 kokers in dam ter ontsluiting eiland

- Aanbrengen van bodem- en taludbescherming

- Plaatsen van wiepenscherm ter demping van scheepsgolven

Oeveroptimalisatie

Er worden in het kader van de oeveroptimalisatie totaal 9 luwtezones gemaakt in het Zwarte Water ten noorden van Hasselt. De werkzaamheden omvatten:

- Plaatsen damwanden;

- Plaatsen constructies van damwand naar oever ter geleiding van scheepvaart en het niet invaren van luwe zones

- Aanleggen van vooroever inclusief taludbescherming (steen) en zandplaten;

- Optimaliseren bestaande stenen vooroevers (stortboot /- kraan);

- Vervangen rijshoutenscherm door damconstructie van wiepen – grond

- Voorzieningen in verband met transporteren materieel, materiaal en grond over water;

- Laswerkzaamheden op het water;

- Vervaardiging zinkstukken op nader te bepalen locatie en afzinken op bouwlocatie in water;

- Bestaande bebording verplaatsen en extra bebording aanbrengen.

Geef een beschrijving van het project (type werk, aard van de activiteiten, aanleiding voor het project, etc)

Locatie van het bouwwerk (fysieke grenzen)

Het project is verdeeld in 4 werkgebieden (A,B,C,D).  Onderstaande afbeeldingen (2 en 3) geven een weergave van de werklocaties:

Afbeelding 2 Weergave werkgebieden A,B,C,D

Geef hier de locatie van het bouwwerk aan (eventueel aangevuld met een plaatsje). In geval van areaal: geef de areaal grenzen aan.

Afbeelding 3 Weergave werkgebieden

Afbeelding 4 detailbeeld van de werkzaamheden welke plaats gaan vinden

Afbeelding 4 en 5 laten een detailbeeld zien van de werklocaties incl. een korte beschrijving van de werkzaamheden welke waar plaats gaan vinden.

Afbeelding 6 Locatie specifieke werkzaamheden

Afbeelding 5 Locatie specifieke werkzaamheden

Betrokken partijen

Deze paragraaf bevat een overzicht van alle partijen, die belang hebben en betrokken zijn bij dit IVP.

Opdrachtgever

| Organisatie | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Directoraat Generaal Rijkswaterstaat |
| --- | --- |
| Naam | Erik Bijlsma |
| Bezoekadres | Eusebiusbuitensingel 66 |
| Postcode en Plaats | 6828 HZ Arnhem |
| Telefoonnummer | 0620 40 62 28 |
| Emailadres | Erik.Bijlsma@rws.nl |

Opdrachtnemer(s)

Invullen na gunning

Overige partijen

- Invullen na gunning

Geef hier een overzicht van de overige actief bij het project betrokken/aanwezige ondernemingen, inclusief ingenieursbureau,  onderaannemers en zelfstandigen, andere RWS-projecten, RWS-beheerders. Geen stakeholders.

V&G coördinatoren Ontwerp en Uitvoeringsfase

In deze paragraaf worden de V&G-coördinatoren voor de ontwerp- en uitvoeringsfase benoemd.

De V&G-coördinatoren hebben allen wettelijk vastgestelde taken. Bij een doorgaand primair proces blijft de OG eindverantwoordelijk voor de handhaving van de vigerende areaal veiligheidsregels.

V&G-coördinator Ontwerpfase namens de Opdrachtgever

| Organisatie | Rijkswaterstaat Oost-Nederland |
| --- | --- |
| Naam | Robert-Jan Stuut |
| Bezoekadres | Eusebiusbuitensingel 66 |
| Postcode en Plaats | 6828 HZ Arnhem |
| Telefoonnummer | 06-15312573 |
| Emailadres | Robert-jan.stuut@rws.nl |

Rijkswaterstaat mag zelf bepalen wie als coördinator ontwerpfase wordt aangesteld. Hij kan een coördinator binnen de eigen organisatie aanstellen (vaak de Technisch manager) als daar de juiste expertise voor in huis is. Ook kan de opdrachtgever dit uitbesteden aan de ontwerpende partij of hier een externe partij voor aanstellen, zoals de architect of raadgevend ingenieur. Als de ontwerpende en uitvoerende functies door één en dezelfde partij worden vervuld, dan kan deze partij als coördinator optreden.

Een coördinator is in staat de volgende taken te vervullen:

- Weet op te treden vanuit een mandaat

- Kan coördineren, monitoren en entameren.

- Heeft zelf kennis van alle Arbo verplichtingen (theorie) en zicht op de uitvoering daarvan, of weet de aanbevelingen van de Arbo deskundige om te zetten in maatregelen van de eigen (project)organisatie

- Kan een V&G-plan opstellen of op laten stellen, en weet waar het aan moet voldoen

- Heeft affiniteit met het ontwerpproces, is in staat om te participeren in het ontwerpproces, en kan hierover communiceren met de uitvoerende partij

- Heeft zicht op gevaren, verbonden aan werkzaamheden bij doorgaande exploitatie

- Kan een V&G-dossier samenstellen, en weet waar het aan moet voldoen

- Weet te escaleren als het eigen functioneren wordt belemmerd

De coördinatie plicht geldt voor het hele bouwwerk: in het geval er meerdere projecten/partijen werkzaam zijn op hetzelfde bouwwerk/areaal dient dit IVP inzage te geven hoe aan de coördinatie tussen deze projecten, en de aanverwante werkzaamheden, invulling wordt gegeven.

V&G-coördinator Uitvoeringsfase, namens de Opdrachtnemer

Invullen na gunning

Verdeling van overige taken en verantwoordelijkheden

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden wat betreft het aspect veiligheid in het project. Conform Arbeidsomstandighedenwet artikel 1 geldt bij het verrichten van werkzaamheden onder gezag de onderstaande figuur.

Taken en verantwoordelijkheden Opdrachtgever De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t integrale veiligheid per IPM rolhouder zijn hieronder in hoofdlijnen weergegeven, dit conform KiViP 3.2.0 15 okt 2018:

Projectmanager:

- Is eindverantwoordelijk voor veiligheid binnen de projectscope;

Technische manager:

- Is operationeel verantwoordelijk voor borging van integrale veiligheid;

- Coördineert als coördinator ontwerpfase:

  - Dat (ontwerp/uitvoering) keuzes ook een veiligheidscomponent hebben;

  - Dat deze afweging expliciet worden gemaakt, worden vastgelegd en herleidbaar zijn via het IVD (vervult de functie van V&G dossier, voor arbeidsveiligheid);

  - Bewerkstelligt dat artikel 2.26 Arbobesluit wordt uitgevoerd;

  - Stelt het IVP op of laat dit opstellen;

  - Stelt het IVD samen of laat dit samenstellen;

  - Is aanspreekpunt voor coördinator ontwerp en coördinator uitvoering bij ON;

Manager Projectbeheersing:

- Beoordeelt het veiligheidsmanagement binnen zijn project op werking, prestaties en resultaten, vanuit het perspectief van managementinformatie, en dus ten dienste van de verantwoordelijkheid van de rolhouders dienaangaande.

Omgevingsmanager:

- Inventariseert klanteisen betreffende veiligheid;

- Overlegt met de veiligheidsregio’s;

- Minimaliseert veiligheidsrisico’s voor de omgeving (omwonenden en verkeer);

- Communiceert en stemt af met de omgeving;

Contractmanager:

- Ziet toe op de handhaving van de contracteisen waaronder eisen m.b.t. veiligheid;

- Ziet toe op de uitvoering van het V&G beleid door opdrachtnemer en dat deze in lijn is met wet- en regelgeving;

- Ziet toe op het melden en afhandelen van incidenten door Opdrachtnemer;

- Bespreekt veiligheid periodiek met opdrachtnemer (knelpunten, optreden incidenten, auditresultaten)

Advies veiligheid:

Projectadviseur Integrale Veiligheid:

- Heeft aanjaagfunctie richting RWS projectteam;

- Adviseert gevraagd en ongevraagd over alle veiligheidsdomeinen binnen het project;

- Stelt Integraal Veiligheidsplan op en houdt deze actueel;

- Bewaakt de uitvoering van de acties uit het Integraal Veiligheidsplan.

Taken en verantwoordelijkheden van V&G-coördinator

- De V&G coördinator heeft de verantwoordelijkheid om te monitoren of het proces van coördineren ingevuld wordt, en te toetsen of de veiligheid inhoudelijk geborgd is in de documenten (bijv. zijn deskundigen van de veiligheidsdomeinen geraadpleegd).

- Invulling van de V&G regie in de gehele keten, incl. beheersing van de raakvlakken (paraplufunctie);

- Borging dat V&G duidelijk in diverse documenten wordt beschreven;

- Integrale risico’s ‘’in de keten’’ beschikbaar (laten) maken;

- Bewustzijn integrale risico’s ‘’in de keten’’ verhogen;

- Horizontaal en verticaal bevorderend lerend effect in de organisatie;

- Sparringpartner voor V&G in de gehele keten;

- Monitoren V&G processen in de ontwerp- en uitvoeringsfase.

Belegging van taken en verantwoordelijkheden binnen het project, voor integrale borging van veiligheid (denk aan alle IPM rolhouders, niet alleen de TM).

Planning van de werkzaamheden

| Beoogde datum aanvang werkzaamheden | 15 juni 2022 |
| --- | --- |
| Beoogde datum einde werkzaamheden Nevengeul | 31 december 2022 |
| Beoogde datum einde werkzaamheden Oeveroptimalisatie | 31 december 2023 |
| Beoogde uitvoeringsduur werkzaamheden Nevengeul Beoogde uitvoeringduur werkzaamheden Oeveroptimalisatie | 7 maanden 19 maanden |
| Beoogde meerjarige onderhoudsperiode | Niet van toepassing |

Maatregelen

In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven waarmee de geïdentificeerde risico’s (bijlage B) worden gemitigeerd (gereduceerd). Hoewel het hele IVP een dynamisch document is, en geactualiseerd wordt zodra de werkzaamheden daartoe aanleiding geven, geldt dit  met name voor dit hoofdstuk.  In de RI&E (bijlage B) zijn de actuele risico’s en beheersmaatregelen opgenomen behorende bij de fase waarin het project zich bevindt. Veel van de risico’s en de

daarvoor toe te passen maatregelen liggen in de beïnvloedingssfeer van de

Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer moet een Integraal Veiligheidsplan/V&G-plan

opstellen waarin de risico’s en beheersing ervan is verantwoord en aangeven welke

specifieke maatregelen hij hiervoor gaat treffen. In de RI&E behorende bij dit IVP

worden wel suggesties voor maatregelen gegeven. Daar waar Rijkswaterstaat als

Opdrachtgever specifieke maatregelen heeft voorgeschreven zijn deze opgenomen

in contracteisen (VSE of VSP).

Concreet wordt van de Opdrachtnemer minimaal gevraagd:

 Updaten/verder uitwerken van het Integraal Veiligheidsplan, inclusief de RI&E;

 Up-to-date houden van het Integraal Veiligheidsdossier (IVD)

- Wijzigingen dienen direct aangepast en gecommuniceerd te worden met PPO;

- Beheerder zorgt dat het IVD actueel blijft waardoor het ook voor derden toegankelijk en actueel is. Het bijgewerkte IVD is opgenomen in het opleverdossier. Op deze wijze dragen wij bij aan het borgen van geïnventariseerde restrisico’s in de beheers- en onderhoudsfase door opeenvolgende Opdrachtnemers. De ’’opgeloste’ zaken dienen ook direct in het IVD verwerkt te worden

 Opstellen calamiteitenplan;

 Opstellen deel V&G plannen of werkplannen (zie een van de volgende alinea’s).

Deze worden minimaal 4 weken voorafgaand aan de start ter toetsing voorgelegd aan Rijkswaterstaat;

 Toepassen veiligheidsmanagementsysteem.

Denk bijvoorbeeld aan maatregelen m.b.t.:

- Gezamenlijk calamiteitenplan, met daarin opgenomen concrete afspraken over de communicatielijnen in geval van een calamiteit;

- Hoe om te gaan met de gevaren die voortkomen uit de wisselwerking tussen de bouwwerkzaamheden en de doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

- Contractuele eisen (e.g. VCA**, melden van incidenten).

Check of alle relevante veiligheidsdomeinen zijn meegenomen.

De inhoud van dit hoofdstuk zal deels door Rijkswaterstaat en deels door de Opdrachtnemer worden bepaald.

Leg, indien van toepassing, een relatie met een specifieke contracttekst.

Uitgevoerde onderzoeken en/of veiligheidsinformatie

De voorbereidende onderzoeken en/of veiligheidsinformatie, die nodig zijn voor het

contract, zijn opgenomen in het Integraal Veiligheidsdossier (IVD). Voorliggend IVP

heeft geen betrekking op de veiligheid tijdens het uitvoeren van deze onderzoeken.

De resultaten van de voorbereidende onderzoeken zijn gebruikt bij de beoordeling

van de risico’s.

Integraal VeiligheidsDossier (IVD)

Voor het Zwarte water en de uiterwaard Genne Overwaters is geen IVD aanwezig. De risico’s in het gebied die betrekking hebben op de werkzaamheden zijn behandeld in dit IVP. Meer specifiek zijn voor de aspecten bodem hygiëne en Niet gesprongen Explosieven onderzoeken bijgevoegd bij de overeenkomst.

Wet- en regelgeving

De Opdrachtnemer dient zich vanzelfsprekend te houden aan de eisen voortkomend

uit de verschillende van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder onder

andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving en eventuele van toepassing zijnde

Arbocatalogi. Daarnaast zijn de huisregels op de locaties van toepassing.

Afspraken

In dit hoofdstuk worden de wederzijdse afspraken benoemd die nodig zijn om de maatregelen zoals in hoofdstuk 3 beschreven vorm te geven.  De hoofdstuk wordt door zowel RWS als ON ingevuld.

Gedeelde verantwoordelijkheid

- Beschrijf de wederzijdse afspraken die nodig zijn voor de uitvoering van de maatregelen zoals genoemd in hoofdstuk 3. Denk bijvoorbeeld aan:

- Afspraken over wie, wanneer en waarvoor verantwoordelijk is;

- De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking en het overleg tussen werkgevers en werknemers op de bouwplaats;

- Periodiek afstemmingsoverleg;

- Afspraken met betrekking tot het periodiek actualiseren van de Opdrachtgevers RIE en IVP in samenspraak met alle betrokken partijen;

- Escalatieafspraken;

- Uit te wisselen informatie;

- Afspraken over toe te passen gedragsregels;

- Afspraken over te hanteren algemene veiligheidsregels;

- Organisatie rond incidentregistratie en –afhandeling:

  - Sluit aan bij de standaard (MIR) procedure voor incidentregistratie en –afhandeling”;

  - Meldingen van ongevallen aan iSZW via het online formulier (www.inspectieszw.nl) of telefoonnummer 0800-5151.

De inhoud van dit hoofdstuk zal deels door Rijkswaterstaat worden bepaald en deels door de Opdrachtnemer.

Beschrijf de wederzijdse afspraken die nodig zijn voor de uitvoering van de maatregelen zoals genoemd in hoofdstuk 3. Denk bijvoorbeeld aan:

- Afspraken over wie, wanneer en waarvoor verantwoordelijk is;

- De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking en het overleg tussen werkgevers en werknemers op de bouwplaats;

- Periodiek afstemmingsoverleg;

- Afspraken met betrekking tot het periodiek actualiseren van de Opdrachtgevers RIE en IVP in samenspraak met alle betrokken partijen;

- Escalatieafspraken;

- Uit te wisselen informatie;

- Afspraken over toe te passen gedragsregels;

- Afspraken over te hanteren algemene veiligheidsregels;

- Organisatie rond incidentregistratie en –afhandeling:

  - Sluit aan bij de standaard (MIR) procedure voor incidentregistratie en –afhandeling”;

  - Meldingen van ongevallen aan iSZW via het online formulier (www.inspectieszw.nl) of telefoonnummer 0800-5151.

De inhoud van dit hoofdstuk zal deels door Rijkswaterstaat worden bepaald en deels door de Opdrachtnemer.

Tijdens werkzaamheden dient de veiligheid van de omgeving gegarandeerd te worden. De verantwoordelijkheid voor veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer zijn verantwoordelijk voor veiligheid. Om te waarborgen dat wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid, worden alle plannen waarin bijzondere veiligheids- en gezondheidsaspecten worden verwoord, voor uitgifte beoordeeld.

Omgevingscommunicatie

De omgevingscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor veroorzaakte hinder te verstrekken.

De omgevingscommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen:

  - potentiële weg- en vaarweggebruikers;

  - omwonenden (bewoners, bedrijven, instellingen van aan- en omliggende wijken, dorpen en gemeenten);

  - belangengroepen.

Bouwcommunicatie

De bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen van activiteiten of plannen) van de werkzaamheden met de doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden).

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen:

- daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg;

- bewoners en eigenaren van direct aanliggende percelen;

- bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;

- hulpverleningsdiensten;

- gemeenten

- regionale omgevingsdiensten;

- provincies;

- waterschappen;

- weg- en vaarwegbeheerders

- aannemers

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende communicatiemiddelen: bouwborden, vooraankondigingsborden, tekstwagens, mobiele DRIP’s en informatieborden.

Een algemene eis is dat de voertaal in woord en schrift tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer de Nederlandse taal dient te zijn.

4.2 Melden Veiligheid

Binnen het project dienen veiligheidsincidenten te worden gemeld door ON bij de contractgemachtigde van OG.

Veiligheidsincidenten worden geregistreerd om inzicht te krijgen in trends, afwijkingen in het systeem en maatregelen te nemen voor de toekomst. De ON dient zelf veiligheidsincidenten te onderzoeken en de lessen hieruit te delen met haar eigen organisatie en de OG.

Melden bij Inspectie SZW (Arbeidsinspectie)

Arbeidsongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname (hieronder valt ook een dagopname) en/of blijvend letsel;  moeten door werkgevers direct gemeld worden bij de Inspectie SZW. Ook latere ziekenhuisopnames met een causaal verband met het arbeidsongeval dienen gemeld te worden.

Basisrisicofactoren

Per veiligheidsincident en bijna-ongeval dient de Opdrachtnemer een van de onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen;

Materiaal en middelen 2. Ontwerp 3. Onderhoud 4. Procedures 5. Omgevingsfactoren 6. Orde en netheid 7. Strategische doelstellingen 8. Communicatie 9. Organisatie 10. Training / opleiding 11. Beschermingsmiddelen

Onder “blijvend letsel” wordt onder andere verstaan: amputatie, (deels) blindheid of chronische lichamelijke of psychische

Meldingen door OG

Gedurende de looptijd van een contract is de contractmanager (CM) verantwoordelijk voor het afhandelen van veiligheidsmeldingen hij neemt de technisch manager (TM) hierin mee. De projectadviseur IV ondersteunt de TM hierin. Afhankelijk van de melding wordt deze direct doorgezet naar het MIR (Meldpunt Incidenten Registratie) of via bulkmeldingen.

Meldingsschema Calamiteiten

Met behulp van het systeem bulkmeldingen worden maandelijks alle incidenten en veiligheidswaarnemingen gemeld bij het landelijke incidentmeldingspunt. Dit gebeurd door middel van het invullen van de bulkmelding excelsheet en deze te verzenden naar incidentmelding@rws.nl Op verzoek van OG vult ON de bulkmeldingen Excelsheet in en stuurt deze naar OG.

Wijze van toezicht

Toezicht houden is een activiteit. Het is niet alleen corrigeren en sanctioneren, maar zeker ook complimenteren en waarderen. Zo voorkomen we versloffing van de veiligheidsregels. Er zijn verschillende methodes van toezicht. Deze worden in onderstaande paragrafen behandeld.

Er kunnen drie verschillende soorten toetsen worden uitgevoerd:

1. Systeemtoets

2. Procestoets

3. Producttoets

Hieronder wordt een korte toelichting gegeven wat de toetsen inhouden.

- Systeemtoets

- Is de plan-do-check-act cirkel gesloten?

- Heeft het management bij de Opdrachtnemer aantoonbaar de noodzakelijke aandacht voor veiligheid?

- Is een directielid van de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor veiligheid?

- Kan worden aangetoond dat deze verantwoordelijkheid ook tot acties leidt?

- Procestoets

- Heeft de Opdrachtnemer zijn proces voor veiligheidsmanagement beschreven?

- Worden op het project risicovolle veiligheidsdomeinen beheerst?

- Functioneert de veiligheidsorganisatie conform het eigen veiligheidsmanagementsysteem, oftewel handelt de Opdrachtnemer conform zijn eigen procesbeschrijving?

- Worden de taken, procedures en beschermingsmaatregelen, die t.a.v. veiligheid zijn opgesteld, ook daadwerkelijk uitgevoerd?

- Vindt regelmatig monitoring en terugkoppeling plaats?

- Producttoets

- Houdt Opdrachtnemer veiligheidsrondes?

- Loop daarin bij voorkeur mee, of doe anders zelfwaarnemingen;

- Bij verbetermaatregelen: Monitor de uitvoering ervan.Beschrijf op welke wijze toezicht zal worden gehouden, zowel door de opdrachtgever als door de opdrachtnemer alsmede in samenhang. Denk daarbij o.a. aan:

- Contractbeheersplan en SCB;

- Veiligheidsrondes (hoe vaak, door wie);

- Safety walks (hoe vaak, door wie);

- Werkoverleggen (hoe vaak, onderwerpen, minimaal aanwezigen);

- Afstemming overleggen (hoe vaak, onderwerpen, minimaal aanwezigen;

- Vereiste veiligheidsrapportages (incidentmeldingen, T-rapportages, voortgangsrapportages);

- De inhoud van dit hoofdstuk zal deels door Rijkswaterstaat worden bepaald en deels door de Opdrachtnemer.

Sluit voor het proces van onderbreken van werkzaamheden en stilleggen van werk zoveel mogelijk aan bij RWS brede afspraken hierover.

Veiligheidsrondes

Naast de SCB toetsen worden Veiligheidsrondes uitgevoerd bij werkzaamheden als onaangekondigd of aangekondigd bezoek door veiligheidsdeskundigen om de veiligheidssituatie in brede zin op de werklocatie te beoordelen, verbeteringen te identificeren en het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Van de veiligheidsrondes worden de positieve waarnemingen en verbeterpunten in een verslag vastgelegd en gedeeld met de Opdrachtnemer.

De volgende uitgangspunten gelden specifiek voor Veiligheidsrondes:

- Veiligheidsrondes worden uitgevoerd met gebruik van de voor de   verschillende veiligheidsdomeinen van toepassing zijnde wet- en regelgeving en richtlijnen, zoals de Arbouw-checklijst en de CROW richtlijnen 96a en 96b Verkeersmaatregelen.

- Planning op basis van een analyse van het risicodossier, maar risico overwegingen in het IV-dossier kunnen ook aanleiding vormen voor een Veiligheidsronde.

- Uitkomsten worden gerapporteerd aan de Contractmanager en de Technisch Manager

Safety walks

Tevens worden Safety Walks uitgevoerd. Een Safety Walk (SW) is een aangekondigd gezamenlijk bezoek van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer aan de fysieke (project)locatie met de projectteamleden. Met een Safety Walk wordt het belang van veiligheid en gezondheid uitgedragen doordat de leidinggevenden zichtbaar – voor alle werknemers – aandacht geven aan veiligheid. Een Safety Walk is een sterk signaal vanuit het management van hun betrokkenheid bij en het belang van veiligheid op de werkvloer

De volgende uitgangspunten gelden specifiek voor Safety Walks:

- Safety Walks worden ingepland en gehouden op specifieke formele momenten.

- Aan de Safety Walk nemen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk deel. Vanuit Rijkswaterstaat kan dat een portfoliomanager en/of een hoofdingenieur-directeur (HID) zijn.

- De Technisch Manager accordeert de opgestelde Safety Walk -rapportages.

- De Safety Walk wordt uitgevoerd conform de ‘Instructie Safety Walk’ van Rijkswaterstaat.

- Een rapport met observaties van de Safety Walk dient als uitgangspunt voor vervolgmaatregelen.

Veiligheidsrapportages Opdrachtgever

Veiligheidsrapportages zijn van belang bij het houden van toezicht om inzicht te hebben op welke onderdelen toezicht op gehouden moet worden.

Incidentmeldingen

Incidentmeldingen worden opgenomen in de veiligheidsrapportages. Het gaat hierbij om meldingen van incidenten, ongevallen en bijna-ongevallen.

Trendanalyse

incidenten en (bijna-)ongevallen Maandelijks wordt door de projectadviseur Integrale Veiligheid een trendanalyse uitgevoerd betreffende gemelde of waargenomen incidenten of gevaarlijke situaties (o.a. gebaseerd op rapportages Opdrachtnemer). Tevens worden aanbevelingen gedaan ter voorkoming van herhaling van incidenten en/of beperking van de gevolgen daarvan. De trendanalyse wordt met alle IPM-rolhouders gedeeld.

T-rapportages

Door middel van T-rapportage wordt gerapporteerd over de voortang van integrale veiligheid van het project. De projectadviseur Integrale Veiligheid levert via de technisch manager voorafgaand aan de T-rapportage informatie over de voortgang van integrale veiligheid. De IPM-rolhouders zijn verantwoordelijk voor de onder de eigen verantwoordelijkheid vallende veiligheidsaspecten en het aantoonbaar borgen daarvan in het project

Onderbreken en stilleggen werk

Bij toezicht hoort ook de mogelijkheid tot het onderbreken en stilleggen van werk. Het V&G-plan van de Opdrachtnemer moet worden geaccepteerd door de opdrachtgever. Wanneer bij een gevaarlijke situatie wordt geconstateerd (dus dat niet volgens het V&G-plan wordt gewerkt) of met een gewijzigd V&G-plan wordt gewerkt (en deze wijziging niet is voorgelegd aan de Opdrachtgever) dan kan het werk worden stopgezet tot een gewijzigd V&G-plan is ingediend ter acceptatie. Als er sprake is van een ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van personen dient het werk te worden stilgelegd

Verantwoording van BTO-keuzen

BTO-keuzen zijn bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in alle fasen van een project gemaakt worden. De uitwerking van de keuzen kunnen gevolgen hebben op arbeidsveiligheid.

Het doel van een BTO keuze is om tot een goede onderbouwing en keuze te komen waarbij sprake is van het meest gunstige scenario waarbij risico’s geëlimineerd of gereduceerd worden naar een aanvaardbare en beheersbare situatie.

De BTO keuzen die getraceerd zijn tijdens de ontwerpfase zijn tot stand gekomen tijdens de RI&E sessie en opgenomen in bijlage C. Verder is een BTO risicosessie gehouden met o.a. technische management op 02-03-2021 waarbij de BTO keuzen nog eens doorgelopen zijn om deze definitief vast te kunnen stellen.

Opleiding en instructie

Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat hebben de e-learning Integrale Veiligheid gevolgd op het Leerportaal van I&W.

Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat die regelmatig op de bouwplaats komen zijn VCA-VOL gecertificeerd.

Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat die op een bouwplaats komen van een aannemer, die aangesloten is bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw, beschikken over een geldige GPI.

- Definities

| Algemene definities |  |
| --- | --- |
| Veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico’s die kunnen leiden tot letsel of economische of milieuschade. |
| Integrale veiligheid | Alle veiligheidsdomeinen van een systeem in samenhang beschouwd, gedurende de volledige lifecycle van een object of een netwerkschakel. |
| Risico | Een risico is een onzekere toekomstige gebeurtenis met negatieve consequenties, op het gebied van persoonlijk leed, economische en milieuschade en imagoschade. Onder veiligheidsrisico's worden met name de eerste twee verstaan. Een risico wordt veelal beschreven als product van kans van optreden en gevolg. |
| Beheersen van Risico's | Indien het risico niet kan worden weggenomen dient het op een voor RWS acceptabel niveau te worden gebracht. Acceptabel is een op basis van de risicomatrix afgewogen risico. |

| Definities veiligheidsdomeinen |  |
| --- | --- |
| NB Onderstaande veiligheidsdomeinen zijn van toepassing gedurende alle levensfasen van een object (kunstwerk, (vaar)wegvak, machine, installatie, etc.) |  |
| Arbeidsveiligheid | Het wegnemen van en/of het preventief beheersen van risico's bij de uitvoering van werkzaamheden door medewerkers van Rijkswaterstaat en door diegenen die voor RWS werken. |
| Verkeersveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers op de weg. |
| Nautische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen risico's voor verkeersdeelnemers op de vaarweg en op zee. |
| Waterveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van overstromen, wateroverlast en waterschaarste. |
| Externe veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van incidenten met gevaarlijke stoffen langs transportroutes (weg, water, spoor, buisleiding) of stationaire installatie. |
| Machineveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van machines. |
| Elektrische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van elektrische installaties. |
| Tunnelveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers in tunnels. |
| Constructieve veiligheid | Het wegnemen van en (proactief) beschermen tegen risico's van bezwijken van een constructie. |
| Sociale veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor medewerkers van RWS en gebruikers van onze voorzieningen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte. |
| Brandveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van brand. |
| Integrale beveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten. |

| Definities binnen Integrale beveiliging |  |
| --- | --- |
| Fysieke beveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van fysiek menselijk gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten. |
| Informatiebeveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk gedrag in de vorm van indringing in de informatiesystemen (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten. |
| Bescherming persoonsgegevens | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van onrechtmatig en/of onrechtvaardig gebruik van persoonsgegevens. |

- Ontwerp Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Deze bijlage bevat de concrete risico’s verbonden aan werkzaamheden binnen de projectscope, te weten object specifieke risico’s en samenlooprisico’s. Deze vormen de basis voor de maatregels, afspraken en wijze van toezicht zoals beschreven in dit IVP.

Deze RI&E documenten zijn bijgevoegd als document:

Bijlage S.1_RIE Zwarte Water Planstudie.pdf

Bijlage S.2_ RIE Zwarte Water Uitvoeringsfase.pdf

- BTO keuzen

Tijdens de voorbereiding van projecten maakt Rijkswaterstaat allerlei keuzes die mogelijk invloed kunnen hebben op de veiligheid tijdens de uitvoeringsfase. Als zodanig heeft Rijkswaterstaat direct invloed op de randvoorwaarden voor veilig werken. Denk aan de beschikbare ruimte om te werken, tijdsdruk, hoeveelheid aannemers die tegelijkertijd aan het werk is op één locatie. De Arbowet noemt dit bouwkundige, technische en organisatorische keuzes (BTO-keuzes). Bovendien verlangt de Arbowet dat wij als opdrachtgever kunnen verantwoorden waarom we bepaalde keuzes maken, zeker als veiliger alternatieven voorhanden zijn. Een weg dichtgooien is bijvoorbeeld veiliger dan gedeeltelijk open houden.

Als opdrachtgever maken wij met enige regelmaat BTO-keuzes, vaak impliciet of onbewust. Om BTO-keuzes goed op ons netvlies te krijgen, zetten wij een aantal voorbeelden op een rijtje:

- Het uitvoeren van werkzaamheden nabij of op de (vaar)weg bij doorgaande exploitatie

Het stellen van eisen aan de hoge beschikbaarheid van de (vaar)weg voor doorgaande exploitatie in het kader van Minder Hinder verhoogt de kans op aanvaringen en –rijdingen.

- Het uitvoeren van werkzaamheden in een gebied waar gevaarlijke stoffen en materialen aanwezig zijn (bij de realisatie van nieuwe infrastructuur)

De keuze voor een tracé van een nieuwe (vaar)weg waar sprake is van een verontreinigde bodem of niet-gesprongen explosieven introduceert de kans op blootstelling hieraan ten tijde van de realisatie.

- Het stellen van een maximum uitvoeringsduur voor de werkzaamheden

Het opleggen van harde deadlines en boetes bij uitloop van de uitvoeringsduur kan leiden tot grote werkdruk bij werknemers en lange werkdagen, waardoor de kans op ongevallen op de bouwlocatie toeneemt. Dit speelt zeker bij spoedklussen. Het alternatief is om meer tijd beschikbaar te stellen.

- Het combineren van werkzaamheden in een bepaalde tijdsperiode

Het combineren van bijvoorbeeld asfaltwerkzaamheden en maaien in één tijdsperiode lijkt vanuit Minder Hinder bezien positief. Het verhoogt echter ook de kans op aanrijdingen  binnen een krappe werkruimte. Of denk aan een object waar tientallen aannemers tegelijkertijd werkzaam zijn (soms zelfs vanuit verschillende projecten). Hoe drukker de werkplek, des te groter de kans op ongevallen. Het alternatief kan zijn om werkzaamheden na elkaar te laten plaatsvinden.

- Het voorschrijven van technieken, materialen of werkwijzen voor de werkzaamheden

Het stellen van eisen aan de uitvoeringswijze van een project kan de kans verhogen op ongevallen. Elke werkwijze kent risico’s. Door een bepaalde werkwijze voor te schrijven ontnemen we de opdrachtnemer de keus voor een misschien wel een veiliger werkwijze of voor materialen die minder schadelijk zijn voor de gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan een eis om in de nacht te werken, terwijl nachtwerk onveiliger is dan dagwerk.

Vanaf de verkenning of de scopebepaling wordt een project gesteld voor dilemma’s waarbij een BTO-keuze voorligt, bijvoorbeeld werken bij doorgaande exploitatie. In elk project kan de afweging van een dilemma anders uitvallen door de omstandigheden. De consequenties op gebied van veiligheidsrisico’s, kosten, hinder et cetera zijn namelijk steeds anders van omvang en context. Er is dus géén recept voor één bepaalde keuze in een dilemma.

De Arbowet schrijft voor dat een opdrachtgever de BTO-keuzes expliciet moet vastleggen en onderbouwen door middel van onderzoeken en rapporten. Echter, de besluitvorming over BTO-keuzes ligt doorgaans op veel verschillende tafels: RWS-Regio, CIV, VWM, PPO of GPO. Het is aan een projectteam om deze keuzes vast te leggen en te onderbouwen in een IVP. De BTO-keuzes bepalen namelijk belangrijke randvoorwaarden en leiden tot specifieke samenlooprisico’s en objectgebonden risico’s welke in een Ontwerp RIE moeten worden geïnventariseerd en beheerst. Het is dus goed mogelijk dat een projectteam op basis hiervan nog eens scherp moet kijken naar bepaalde BTO-keuzes of andere uitgangspunten. Wellicht moet toch meer tijd worden uitgetrokken voor het project of  moeten werkzaamheden worden verplaatst van de nacht naar de dag. Vervolgens gaat het projectteam hierover weer het gesprek aan met bijvoorbeeld een RWS-regio.

De eventuele onderzoeken en rapporten die de onderbouwing vormen van de BTO-keuzes dienen  als bijlagen of middels referenties te worden toegevoegd aan een IVP. Let wel: referenties moeten ook na oplevering van het project vindbaar en raadpleegbaar blijven!

Opdrachtnemers worden op veel gebieden bewust vrij gelaten om hun eigen werkwijze te bepalen. Toch worden vanuit RWS ook eisen en randvoorwaarden meegegeven. Het is niet ondenkbaar dat sommige van deze eisen een veilige uitvoering door de ON onder druk zetten. Wanneer dit het geval is, spreek je over Bouwkundige, Technische en Organisatorische keuzen (BTO-keuzes). Het Arbobesluit verplicht Opdrachtgevers om dergelijke keuzes te verantwoorden. De verantwoording van de BTO-keuzen worden vastgelegd in dit IVP.

De BTO keuzen met verantwoording voor het Werk KRW Zwarte Water zijn opgenomen in het bestand:

BTO Keuzes Zwarte Water.xlsx

- Definities

| Algemene definities |  |
| --- | --- |
| Veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico’s die kunnen leiden tot letsel of economische of milieuschade. |
| Integrale veiligheid | Alle veiligheidsdomeinen van een systeem in samenhang beschouwd, gedurende de volledige lifecycle van een object of een netwerkschakel. |
| Risico | Een risico is een onzekere toekomstige gebeurtenis met negatieve consequenties, op het gebied van persoonlijk leed, economische en milieuschade en imagoschade. Onder veiligheidsrisico's worden met name de eerste twee verstaan. Een risico wordt veelal beschreven als product van kans van optreden en gevolg. |
| Beheersen van Risico's | Indien het risico niet kan worden weggenomen dient het op een voor RWS acceptabel niveau te worden gebracht. Acceptabel is een op basis van de risicomatrix afgewogen risico. Het restrisico moet expliciet afgewogen cf kader VM |

| Definities veiligheidsdomeinen |  |
| --- | --- |
| NB Onderstaande veiligheidsdomeinen zijn van toepassing gedurende alle levensfasen van een object (kunstwerk, (vaar)wegvak, machine, installatie, etc.) |  |
| Arbeidsveiligheid | Het wegnemen van en/of het preventief beheersen van risico's bij de uitvoering van werkzaamheden door medewerkers van Rijkswaterstaat en door diegenen die voor RWS werken. |
| Verkeersveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers op de weg. |
| Nautische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen risico's voor verkeersdeelnemers op de vaarweg en op zee. |
| Waterveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van overstromen, wateroverlast en waterschaarste. |
| Externe veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van incidenten met gevaarlijke stoffen langs transportroutes (weg, water, spoor, buisleiding) of stationaire installatie. |
| Machineveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van machines. |
| Elektrische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van elektrische installaties. |
| Tunnelveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers in tunnels. |
| Constructieve veiligheid | Het wegnemen van en (proactief) beschermen tegen risico's van bezwijken van een constructie. |
| Sociale veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor medewerkers van RWS en gebruikers van onze voorzieningen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte. |
| Brandveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van brand. |
| Integrale beveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten. |

| Definities binnen Integrale beveiliging |  |
| --- | --- |
| Fysieke beveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van fysiek menselijk gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten. |
| Informatiebeveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk gedrag in de vorm van indringing in de informatiesystemen (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten. |
| Bescherming persoonsgegevens | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van onrechtmatig en/of onrechtvaardig gebruik van persoonsgegevens. |

- Gebruikte afkortingen

| ARBO | Arbeidsomstandigheden |
| --- | --- |
| BHV | Bedrijfshulpverlening |
| BTO | Bouwkundige, Technische en Organisatorische |
| Ca. | Cum Annexis |
| GIVP | Generiek Integraal Veiligheidsplan |
| GPI | Generieke Poort Instructie |
| IPM | Integraal Projectmanagement Model |
| ISZW | Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| IVP | Integraal Veiligheidsplan |
| KIViP | Kader Integrale Veiligheid in Projecten |
| KRW | Kader Richtlijn Water |
| LMRA | Last Minute Risico Analyse |
| Oa | Onder andere |
| OG | Opdrachtgever |
| ON | Oost Nederland |
| ON | Opdrachtnemer |
| PBM | Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| PPO | Programma’s Projecten en Onderhoud |
| RI&E | Risico Inventarisatie & Evaluatie |
| RWS | Rijkswaterstaat |
| VCA | Veiligheidscertificaat Aannemer |
| V&G | Veiligheid & Gezondheid |

Activiteiten m.b.t. veiligheid

In onderstaande tabel zijn de activiteiten opgenomen die in het kader van Integrale Veiligheid uitgevoerd dienen te worden.

| Onderwerp | Activiteit | Actiehouder | Planning |
| --- | --- | --- | --- |
| IVP (projectniveau) | Opstellen IVP en jaarlijks actualiseren | TM/PIV | Q1 jaarlijks of indien er wijzigingen plaatsvinden |
| VMP | Uitvoeren VMP | MPB | Per trimester |
| Ongevallen | Beoordelingen incidentmeldingen en in MIR of bulkmeldingen plaatsen | TM/PIV | Doorlopend |
| Veiligheidsrondes | Uitvoeren van veiligheidsronde op de projectlocatie | PIV | Per kwartaal |
| Safety Walk | Uitvoeren van een Safety Walk op de projectlocatie | IPM-team, hoger management en PIV | Jaarlijks |

Voeg hier de actuele RI&E toe. Een actuele RI&E is de basis, onmisbaar en essentieel voor de taken van de V&G-coördinator(en). Veel beheersmaatregelen zullen door de Opdrachtnemer zelf worden ingevuld. Let wel dat Rijkswaterstaat de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om erop toe te zien dat bij start uitvoering alle risico’s voldoende worde beheerst door maatregelen.

Beschrijf hoe binnen het project de Ontwerp RI&E wordt opgesteld en wordt geactualiseerd. Zie hiervoor de Instructie Ontwerp RI&E (document 5821  in WW/RWS).

De RI&E dient minimaal de volgende risico’s te bevatten:

- De objectrisico’s: risico’s die verbonden aan het werken aan of aanwezig zijn op of nabij de objecten die onder de projectscope vallen. De gangbare objectrisico’s staan beschreven in het Integraal Veiligheid Dossier van het betreffende object. Deze moeten voor de Ontwerp RI&E project specifiek worden gemaakt, op basis van de onder het project uit te voeren activiteiten.

Denk bijvoorbeeld aan:

  - Aangeven op welke locaties valgevaar is;

  - Aangeven op welke locaties blootstelling aan gevaarlijke stoffen (uitlaatgassen, chemicaliën, asbest, Chroom VI, vervuilde grond) kan plaatsvinden;

  - Aanwezigheid van niet gesprongen explosieven;

  - Locaties met  extra risico voor bedelving, vastraken of vallen;

  - Tekortkomingen of afwezigheid van veiligheidsvoorzieningen, noodhulpmiddelen etc.;

  - werken in beperkte ruimte;

  - Werken onder overdruk;

  - Veiligheid van derden op of naast de bouwplaats, bijvoorbeeld passanten.

- De samenlooprisico’s: specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. Denk aan meerdere partijen tegelijk actief naast of boven elkaar, de inrichting van het bouwterrein, doorgaande exploitatie van (vaar)wegen, raakvlakken met andere projecten.

Let wel: risico’s die in de ontwerpfase kunnen worden voorzien dienen ook in de ontwerpfase te worden opgenomen in de Opdrachtgevers RI&E en te worden gemitigeerd.

De RWS Risicodatabase Veiligheid in projecten bevat een aanzet van veel voorkomende risico’s. Deze risico’s moeten vòòr opname in de Ontwerp RI&E nog project specifiek worden gemaakt.