| Overzicht wijzigingen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versie | Datum invoer | Korte omschrijving van de wijziging(en) | Opdrachtnemer |  |
|  |  |  | Naam | Bedrijfsnaam |

| Autorisatie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naam | Bedrijfsnaam | Datum | Handtekening |
| Opgesteld door: | H. van Stipdonk | Rijksvastgoedbedrijf | 28-9-2020 |  |
| Verificatie door: | H. Burgers | Rijksvastgoedbedrijf | 17-03-2021 |  |
| Akkoord namens opdrachtnemer ontwerp: |  |  |  |  |
| Akkoord namens opdrachtnemer uitvoering (aannemer van het werk): |  |  |  |  |
| Ontvangen plus akkoord namens opdrachtgever: |  |  |  |  |

# Projectgegevens

## Beschrijving van het werk

Dit V&G-plan betreft het zeven en/of vervangen van kogelvangerzand op militaire terreinen in Nederland.

Het project bestaat uit:

- Het zeven van kogelvangerzand

- Het vervangen (afvoeren) van kogelvangerzand

- Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

Het project bevindt zich deels in een binnenstedelijke omgeving.

Geplande aanvangsdatum	: 1-10-2021

## Betrokken partijen

### Projectfase Ontwerp

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam	: Rijksvastgoedbedrijf

Postbus/Adres	: St. Jacobsstraat 16

Postcode/Plaats	: 3511 BS Utrecht

Contactpersoon	: Tom de Jong

Telefoon	: 06 20133272

E-mail	: tom.jong@rijksoverheid.nl

V&G-coördinator ontwerpfase

Bedrijfsnaam	: Rijksvastgoedbedrijf

Naam	: Hein van Stipdonk

Postbus/Adres	: Spoorlaan 175

Postcode/Plaats	: 5038 CB Tilburg

Telefoon	: 06 22441005

E-mail	: hein.stipdonk@rijksoverheid.nl

Ingeschakelde V&G-deskundige

Bedrijfsnaam	: Rijksvastgoedbedrijf

Naam	: Hans de Haan

Postbus/Adres	: Postbus 16169

Postcode/Plaats	: 2500 BD Den Haag

Telefoon	:

E-mail	:

### Projectfase Uitvoering

Opdrachtnemer

Bedrijfsnaam	:

Postbus/Adres	:

Postcode/Plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

E-mail	:

V&G-coördinator uitvoeringsfase

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Telefoon	:

E-mail	:

# Restrisico’s en beheersmaatregelen

Invulinstructie

- In ontwerpfase moeten de restrisico’s worden aangegeven.

- Voor de start van de uitvoering vult de aannemer van het werk de laatste kolom in.

| Aandachtsgebied |  | Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | De aannemer van het werk beschrijft de maatregelen op de restrisico’s |
| --- | --- | --- | --- |
| - Publieke veiligheid / omgeving | Toegang door onbevoegden |  |  |
| - Belendingen |  |  |  |
| - Doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering) | Terechtkomen op (naastgelegen) in gebruik zijnde schietbaan |  |  |
| - Bouwtijd | Schietvrije periode |  |  |
| - Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie | Smalle en/of lage doorgang Verlaagde doelenkuil |  |  |
| - Opslag/opstelling materieel |  |  |  |
| - Gezondheid en Milieu | Met zware metalen verontreinigd zand (veiligheidskl. Rood) Fijn stof |  |  |
| - Gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar) | N.v.t. |  |  |
| - Asbest | N.v.t. |  |  |
| - Werken op hoogte | N.v.t. |  |  |
| - Instabiliteit | Talud met los zand |  |  |
| - Ondergrond | Mogelijk ongesprongen explosieven en springstoffen |  |  |
| - Installaties/opslag/magazijnen/ munitiedepots/ besloten ruimtes | Semi-besloten ruimte bij kogelvanger |  |  |
| - Onderhoud |  |  |  |
| - Sloop | N.v.t. |  |  |
| - Bijzondere gevaren i.h.k.v. Richtlijn nr. 92/57/EEG | Beknelling Vallen Verontreinigd zand Fijn stof |  |  |
| - Overige aandachtspunten/risico’s |  |  |  |

# Invulling wettelijke eisen aan V&G-plan

| Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit,Artikel 2.23, lid 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Artikel 2.28, lid | Inhoud lid | Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit organiseert |
| 2a | Een overzicht van de betrokken partijen in de projectfase Uitvoering en de naam van de coördinator Uitvoeringsfase. |  |
| 2b | Een inventarisatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk, waaronder de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten als bedoeld in artikel 4.37, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems, en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. |  |
| 2c | De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder (lid 2)b. |  |
| 2d | De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder (lid 2)c. |  |
| 2e | De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend. |  |
| 2f | De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen |  |
| 2g | De wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven. |  |

# Checklist overige wettelijke eisen

## Eisen volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Afdeling 5

|  | Artikel nummer | Inhoud Artikel | Ontwerpfase [voldoet ja/nee] | Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Art.2.26 | Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk Rekening houdend met: - Art. 3 van de Arbeidsomstandighedenwet (voeren Arbobeleid); - Art. 5.1 van de Arbeidsomstandighedenwet (inventarisatie risico’s); - Art. 5.3 van de Arbeidsomstandighedenwet (beheersmaatregelen); - Art. 8 van de Arbeidsomstandighedenwet (voorlichting en onderricht); - Art. 19 van de Arbeidsomstandighedenwet (meerdere werkgevers). | Ja |  |
| 2 | Art.2.27 | - Kennisgeving Inspectie SZW; - Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. |  |  |
| 4 | Art.2.29 | Aanstelling V&G-coördinatoren |  |  |
| 5 | Art.2.30 | Taken coördinator voor de ontwerpfase |  | n.v.t. |
| 6 | Art.2.30c | V&G-dossier |  |  |
| 7 | Art.2.31 | Taken coördinator voor de uitvoeringsfase | n.v.t. |  |

## Eisen volgens Bouwbesluit i.r.t. arbeidsomstandigheden

|  | Artikel nummer | Inhoud Artikel | Ontwerpfase [voldoet ja/nee] | Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Art.6.53 | Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud (Bouwbesluit Onderhoudsveiligheid) | Ja |  |
| 2 | Art.8.2 | Veiligheid in de omgeving (Bouwbesluit) | Ja |  |
| 3 | Art.8.7 | Veiligheidsplan (Bouwbesluit Bouwveiligheidsplan) | n.v.t. |  |

# Bijlagen

- Geen