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Hieronder is de planning van de aanbesteding opgenomen. De cursief en vetgedrukt weergegeven data zijn definitief en derhalve fatale data behoudens een andersluidend schriftelijk bericht van de aanbesteder. De andere data zijn indicatief en niet bindend.

	8 december 2021
	Verzending aankondiging aanbestedingsdocumenten worden beschikbaar gesteld op TenderNed

	15 december 2021
	Aanmelding voor schouw

	22 december 2021
	Schouw op werkgebied

	12 januari 2022 10:00 uur
	Sluitingstermijn voor het indienen van vragen met betrekking tot de aanbestedingsdocumenten

	19 januari 2022
	Beschikbaarstelling Nota van Inlichtingen

	31 januari 7 februari 2022 10:00 uur
	Sluiting inschrijvingstermijn 

	14 21 februari 2022
	Verwachte datum van bekend maken van de mededeling van de gunningsbeslissing

	7 14 maart 2022
	Definitieve gunningsbeslissing (na de bezwaartermijn van 20 kalenderdagen die ingaat op de definitieve datum waarop de mededeling van de gunningsbeslissing is gedaan)

	28 maart 2022
	Start werkzaamheden

	2 september 2022
	Oplevering infrastructuur t.b.v. toegankelijkheid campus

	16 december 2022
	Oplevering groen en infrastructuur totaal




