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1. Bouwwerkgegevens

1.1 Locatie bouwwerk

De locaties van de werkzaamheden is gelegen in de gemeente Heerhugowaard en de gemeente Langedijk (tot 1 januari 2022). Na 1 januari 2022 zijn alle locaties gelegen in de gemeente Dijk en Waard.

1.2 Het bouwwerk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

Het herstraten van elementenverhardingen.
Het opnieuw stellen van banden.
Het verwijderen en aanbrengen van elementenverharding.
Het ter beschikking stellen (inzetten) van een koppel stratenmaker.
Het toepassen van verkeersmaatregelen.

1.3 Namen en adressen betrokken partijen

Opdrachtgever:
[bookmark: _Hlk83106612]Naam:		Het College van Burgemeester & Wethouders gemeente Heerhugowaard en de gemeente Langedijk (tot 1 januari 2022)
	Na 1 januari 2022 het College van Burgemeester & Wethouders Dijk en Waard
Adres:		Parelhof 1
Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard
Contactpersoon:	R. Kijk in de Vegte
Telefoon:		14 072
Fax:		072 5755556

Ontwerpende partij:
Naam:	Afdeling Ingenieursbureau
Adres:		Parelhof 1
Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard
Contactpersoon:	P. Kooistra
Telefoon:		14 072
Fax:		072 5755556

Directievoerende partij:
Naam:	Afdeling Ingenieursbureau
Adres:		Parelhof 1
Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard
Contactpersoon:	S. Kroon
Telefoon:		14 072
Fax:		072 5755556

Uitvoerende partij:
Naam:		 
Adres:		 
Postcode/plaats:	 
Contactpersoon:	 
Telefoon:		 
Fax:		 



V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase:
Naam:		 
Adres:		 
Postcode/plaats:	 
Contactpersoon:	 
Telefoon:		 
Fax:		 

1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande start:	lopende jaar 2022 t/m 2023
Geplande bouwtijd: variabel.
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3. Inventarisatie van de risico’s

2.1	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

	RAW
	Bouwfase
	Activteit
	Arbo-risico
	Oorzaak
	Suggestie

	11
	Sloopwerkzaamheden
	Kappen bomen en rooien struikgewas
	Vallende bomen of takken
	Doorzagen boomstammen en takken
	Beschermende middelen


	22
	Grondwerk

	Grond, zand vervoeren
	Overreden worden
	Achterrijdende vrachtauto’s
	Akoestisch signaal

	
	

	Grond, zand verdichten
	Gehoorbeschadiging
	Geluidsoverlast
	Gehoorbescherming

	24
	Sleuf- en sleufloze technieken
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving
Omvallen
Ongeval/persoonlijk
	Werkwijze
Instabiele ondergrond
	Beschermende middelen

	28
	Funderingslagen
	Werken instof, lawaai en/of trillingen
	Aantasting gezondheid
	Werkwijze
Omgevingsfactoren
	Beschermende middelen




	
RAW
	Bouwfase
	Activteit
	Arbo-risico
	Oorzaak
	Suggestie

	30 
	Wegverhardingen I
	Opbreken verhardingen en funderingen
	Gehoorbeschadiging
Oogblessures
	Geluidsoverlast, wegspattend puin
	Gehoor-, oogbescherming en beschermend kleding

	
	
	Opbreken straatwerk

	Rugblessures
	Zware bestratingsmaterialen
	Mechanisch opbreken

	
	
	Verwijderen zware betonelementen 
	Bedelving
Beknelling
Ongeval/persoonlijk
	Werkwijze
Defect materiaal
	Beschermende middelen

	31
	Wegverhardingen II
	Aanbrengen bestratingen en betonbanden
	Rugblessures
	Zware bestratingsmaterialen
	Mechanisch aanbrengen

	
	
	Aanbrengen zware prefab betonelementen
	Bedelving
Beknelling
Ongeval/persoonlijk
	Werkwijze
Defect materiaal
	Beschermende middelen

	34
	Verlichting
	Werken aan / nabij elektrische installaties
	Electrocutie / persoonlijk letsel
	Werkwijze
Beschadigingen
	Beschermende middelen

	61
	Werken van algemene aard
	Werken langs / nabij openbaar verkeer
	Ongeval / persoonlijk letsel
	Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden
	Beschermende middelen

	62
	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
	Werken langs / nabij openbaar verkeer
	Ongeval / persoonlijk letsel
	Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden
	Beschermende middelen

	
	Informatievoorziening
	Toepassen, verwijderen bouwborden
	Aanrijden / ongeval
	Openbaar verkeer
	Reflecterende kleding volgens voorschriften





2.2	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

	RAW
	Bouwfase
	Activteit
	Arbo-risico
	Oorzaak
	Suggestie

	
	Bouwplaatsvoorziening/inrichting
	Inrichting bouwterrein
	Verwonding onbevoegden
	Betreding door onbevoegden
Opstelling bouwmachines
Ligging tijdelijke stroomvoorziening
	Afzetten met hekwerk

	
	Leidingen/kabels
	Grondverzet
	Instortingsgevaar
Electrocutie bij aanwezigheid van een hoogspanningskabel
	Werken in sleuven
	Mechanische verwerking
Kabels- en leidingentekening
Proefsleuven maken

	
	Werken in het verkeer
	verkeersvoorzieningen
	Aanrijden / ongeval
	Openbaar verkeer
	Reflecterende kleding volgens voorschriften

	
	Wegen
	Omleidingsroutes
	Aanrijden / ongeval
	Openbaar verkeer
	Veilige omleidingsroute
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