Veiligheids- en Gezondheidsplan

Ontwerpfase

Inhoudsopgave

- Bouwwerkgegevens

  - Locatie bouwwerk

  - Het bouwwerk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

  - Namen en adressen betrokken partijen

  - Planning en uitvoeringsgegevens

- Inventarisatie risico’s

  - Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

  - Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

- Bouwwerkgegevens

  - Locatie bouwwerk

De locaties van de werkzaamheden is gelegen in de gemeente Heerhugowaard en de gemeente Langedijk (tot 1 januari 2022). Na 1 januari 2022 zijn alle locaties gelegen in de gemeente Dijk en Waard.

  - Het bouwwerk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

Het herstraten van elementenverhardingen.

Het opnieuw stellen van banden.

Het verwijderen en aanbrengen van elementenverharding.

Het ter beschikking stellen (inzetten) van een koppel stratenmaker.

Het toepassen van verkeersmaatregelen.

  - Namen en adressen betrokken partijen

Opdrachtgever:

Naam:		Het College van Burgemeester & Wethouders gemeente Heerhugowaard en de gemeente Langedijk (tot 1 januari 2022)

Na 1 januari 2022 het College van Burgemeester & Wethouders Dijk en Waard

Adres:		Parelhof 1

Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard

Contactpersoon:	R. Kijk in de Vegte

Telefoon:		14 072

Fax:		072 5755556

Ontwerpende partij:

Naam:	Afdeling Ingenieursbureau

Adres:		Parelhof 1

Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard

Contactpersoon:	P. Kooistra

Telefoon:		14 072

Fax:		072 5755556

Directievoerende partij:

Naam:	Afdeling Ingenieursbureau

Adres:		Parelhof 1

Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard

Contactpersoon:	S. Kroon

Telefoon:		14 072

Fax:		072 5755556

Uitvoerende partij:

Naam:

Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

Fax:

V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase:

Naam:

Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

Fax:

  - Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande start:	lopende jaar 2022 t/m 2023

Geplande bouwtijd: variabel.

- Inventarisatie van de risico’s

2.1	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

| RAW | Bouwfase | Activteit | Arbo-risico | Oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Sloopwerkzaamheden | Kappen bomen en rooien struikgewas | Vallende bomen of takken | Doorzagen boomstammen en takken | Beschermende middelen |
| 22 | Grondwerk | Grond, zand vervoeren | Overreden worden | Achterrijdende vrachtauto’s | Akoestisch signaal |
|  |  | Grond, zand verdichten | Gehoorbeschadiging | Geluidsoverlast | Gehoorbescherming |
| 24 | Sleuf- en sleufloze technieken | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval/persoonlijk | Werkwijze Instabiele ondergrond | Beschermende middelen |
| 28 | Funderingslagen | Werken instof, lawaai en/of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren | Beschermende middelen |

| RAW | Bouwfase | Activteit | Arbo-risico | Oorzaak | Suggestie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Wegverhardingen I | Opbreken verhardingen en funderingen | Gehoorbeschadiging Oogblessures | Geluidsoverlast, wegspattend puin | Gehoor-, oogbescherming en beschermend kleding |  |
|  |  | Opbreken straatwerk | Rugblessures | Zware bestratingsmaterialen | Mechanisch opbreken |
|  |  | Verwijderen zware betonelementen | Bedelving Beknelling Ongeval/persoonlijk | Werkwijze Defect materiaal | Beschermende middelen |
| 31 | Wegverhardingen II | Aanbrengen bestratingen en betonbanden | Rugblessures | Zware bestratingsmaterialen | Mechanisch aanbrengen |
|  |  | Aanbrengen zware prefab betonelementen | Bedelving Beknelling Ongeval/persoonlijk | Werkwijze Defect materiaal | Beschermende middelen |
| 34 | Verlichting | Werken aan / nabij elektrische installaties | Electrocutie / persoonlijk letsel | Werkwijze Beschadigingen | Beschermende middelen |
| 61 | Werken van algemene aard | Werken langs / nabij openbaar verkeer | Ongeval / persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden | Beschermende middelen |
| 62 | Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering | Werken langs / nabij openbaar verkeer | Ongeval / persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden | Beschermende middelen |
|  | Informatievoorziening | Toepassen, verwijderen bouwborden | Aanrijden / ongeval | Openbaar verkeer | Reflecterende kleding volgens voorschriften |

2.2	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

| RAW | Bouwfase | Activteit | Arbo-risico | Oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bouwplaatsvoorziening/inrichting | Inrichting bouwterrein | Verwonding onbevoegden | Betreding door onbevoegden Opstelling bouwmachines Ligging tijdelijke stroomvoorziening | Afzetten met hekwerk |
|  | Leidingen/kabels | Grondverzet | Instortingsgevaar Electrocutie bij aanwezigheid van een hoogspanningskabel | Werken in sleuven | Mechanische verwerking Kabels- en leidingentekening Proefsleuven maken |
|  | Werken in het verkeer | verkeersvoorzieningen | Aanrijden / ongeval | Openbaar verkeer | Reflecterende kleding volgens voorschriften |
|  | Wegen | Omleidingsroutes | Aanrijden / ongeval | Openbaar verkeer | Veilige omleidingsroute |