Inschrijvingsleidraad

Voor de Europese openbare aanbesteding van

Snelfietsroute F28 Utrecht - Amersfoort

Contractnummer 1233

Inhoudsopgave

1.	ALGEMEEN	4

1.1.	Omschrijving van de organisatie Opdrachtgever	4

1.2.	Leeswijzer	4

1.3.	Begrippenlijst	4

1.4.	Communicatie	4

1.5.	Klachten met betrekking tot de aanbestedingsprocedure	5

2.	INFORMATIE OVER DE OPDRACHT	6

2.1.	Achtergrond en doelstelling van de opdracht	6

2.2.	Korte omschrijving van de opdracht	6

2.3.	Contractvorm	7

2.4.	Planning van de opdracht	7

2.5.	Optionele werkzaamheden	7

3.	AANBESTEDINGSPROCEDURE	8

3.1.	Reglement en procedure	8

3.2.	Aanbestedende dienst	8

3.3.	Aanbestedingsplanning	9

3.4.	Uitsluitingsgronden	10

3.4.1	Algemeen	10

3.4.2	Verplichte uitsluitingsgronden	10

3.4.3	Facultatieve uitsluitingsgronden	11

3.4.4	Bewijsmiddelen uitsluitingsgronden	11

3.5.	Geschiktheidseisen	12

3.5.1	Financiële draagkracht	12

3.5.2	Technische bekwaamheid	12

3.5.3	Samenwerkingsverband of Beroep op derden	14

3.6.	Voorkennis en belangenverstrengeling	15

3.7.	BIBOB	16

3.7.1	Onderzoek	16

3.7.2	Integriteitstoets	16

4.	PROCEDURESTAPPEN	18

4.1.	Aankondiging van de opdracht	18

4.2.	Inlichtingen	18

4.2.1	Individuele inlichtingen	18

4.3.	Inschrijvingen	19

4.3.1	Inschrijvingsvereisten	19

4.3.2	Wijze van indiening inschrijvingen	19

4.3.3	Gestanddoening	21

4.3.4	Varianten van de inschrijver	21

4.4.	Beoordeling inschrijvingen	21

4.4.1	Gunningscriterium	21

4.4.2	Opening van de inschrijvingen	21

4.4.3	Procesgang beoordeling	21

4.4.4	Berekeningsmethode (Gunnen op Waarde)	22

4.4.5	Beoordeling kwalitatief deel van de inschrijving	22

4.4.6	Kwalitatieve aanbiedingsdocumenten	23

4.4.7	Uitwerking gunningscriterium EC1) Fasering, BLVC	25

4.4.8	Uitwerking gunningscriterium EC2a) Materieelinzet	25

4.4.9	Uitwerking gunningscriterium EC2b) CO2-ambitieniveau	28

4.4.10	Uitwerking gunningscriterium EC3) Beheersing ongewenste topgebeurtenissen	29

4.5.	Gunning en contractering	31

4.5.1	Voornemen tot gunning	31

4.5.2	Opschortende termijn	31

4.5.3	Toelichting op beoordeling	31

4.5.4	Definitieve gunning en contractering	31

4.5.5	Geschillen	32

4.5.6	Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social Return	32

4.5.7	Vergoeding aan de inschrijvers	32

BIJLAGE 1	Checklist overzicht in te dienen documenten	33

BIJLAGE 2	Eigen verklaring	35

BIJLAGE 3	Verklaring bestuurder rechtmatigheid inschrijving	36

BIJLAGE 4	Opgave referentieopdrachten	37

BIJLAGE 5	Verklaring aansprakelijkheden bij combinatievorming	38

BIJLAGE 6	Model verklaring omtrent beroep op bekwaamheid derden	40

BIJLAGE 7	Inschrijvingsbiljet	42

BIJLAGE 8	Staat van ontleding	45

BIJLAGE 9	Vragenlijst voorkennis en belangenverstrengeling	46

BIJLAGE 10	Begrippenlijst	48

BIJLAGE 11	Invulformat materieelinzet (stikstofreductie).	50

BIJLAGE 12	Tabel EMVI criteria op CO2-prestatieladder Ambitieniveau	51

BIJLAGE 13	Klachtenprocedure	56

BIJLAGE 14	SROI Protocol	57

ALGEMEEN

Omschrijving van de organisatie Opdrachtgever

De provincie Utrecht kent u als het hart van Nederland, centrum van verkeer, vervoer, bedrijvigheid en cultuur. Maar als provincie is het ook een veelzijdige organisatie met een politiek bestuur en ruim 700 ambtenaren die zich iedere dag inzetten voor een gezond milieu, een goed onderhouden wegennet, natuurbehoud, toereikende gezondheidszorg, een veelzijdig cultuuraanbod en een vitaal bedrijfsleven. De provincie vormt de bestuurlijke schakel tussen de rijksoverheid en de gemeenten in de provincie en heeft daarmee belangrijke taken op het gebied van coördinatie, planning en visie. Voor meer informatie over de provincie kunt u ook de provinciale website bezoeken: www.provincie-utrecht.nl

Leeswijzer

De inschrijvingsleidraad bevat de beschrijving van het verloop van de Europese openbare aanbestedingsprocedure, de eisen waaraan de (inhoud van de) inschrijving moet voldoen en de gunningscriteria met als doel om tot gunning te komen van het onderhavig project.

Voor deze aanbesteding gelden de volgende documenten:

de aankondiging, deze inschrijvingsleidraad, de nota(‘s) van inlichtingen inschrijvingsfase, proces-verbaal van opening van de inschrijvingen, proces-verbaal van beoordeling,  de Basisovereenkomst, Vraagspecificatie Deel 0 – Algemeen, Deel 1 – Producteisen en Deel 2 – Proceseisen, de Annexen, inclusief bijbehorende bijlagen.

Begrippenlijst

Bij deze Inschrijvingsleidraad wordt een begrippenlijst gehanteerd, zie:

Bijlage 10 “Begrippenlijst”.

Communicatie

Alle mondelinge en schriftelijke communicatie in het kader van deze aanbesteding dient plaats te vinden in de Nederlandse taal.

De Aanbestedende dienst staat niet toe dat ondernemers op andere wijze en met andere medewerkers (stakeholders meegerekend) over deze aanbesteding communiceren dan in paragraaf 3.2 is beschreven. Communicatie op andere wijze of met andere medewerkers dan de voorgeschreven contactpersoon komt volledig voor risico van de ondernemer en geeft de Aanbestedende dienst het recht over te gaan tot uitsluiting van de betrokken ondernemer.

Klachten met betrekking tot de aanbestedingsprocedure

Inschrijvers of geïnteresseerde ondernemers die een klacht hebben over de aanbestedingsprocedure kunnen deze klacht kenbaar maken.

De regeling “Gemeenschappelijk reglement klachtafhandeling provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland (P4 midden)” is opgenomen als Bijlage 13.

INFORMATIE OVER DE OPDRACHT

Achtergrond en doelstelling van de opdracht

Plaats van uitvoering: Gemeenten De Bilt, Soest en Amersfoort in de Provincie Utrecht.

Type opdracht: Ontwerp en uitvoering

Projectnaam: Snelfietsroute F28 Utrecht-Amersfoort

Projectomschrijving: Het laten voldoen van de bestaande infrastructuur aan de huidige

eisen en standaarden voor snelfietsroutes door middel van het:

- Vernieuwen van asfalt en funderingen;

- Vervangen elementenverharding en asfalt voor betonverharding;

- Vernieuwen van de afwatering;

- Vernieuwen/verbeteren kantopsluitingen (fietsvriendelijk);

- Vernieuwen bermen;

- Verbeteren markering, bebording;

- Herstellen/verplaatsen van objecten zoals lussen, openbare verlichting;

- Buiten bedrijf stellen en verwijderen VRI.

Korte omschrijving van de opdracht

De Provincie Utrecht is voornemens een opdracht te verstrekken voor Realisatie van

“Snelfietsroute F28 Utrecht-Amersfoort”. Het Werk betreft de ongeveer 19 km lange fietsroute vanaf Utrecht langs onder andere De Bilt, Bilthoven, Den Dolder, Soestduinen naar Amersfoort en vice versa. De fietsroute vormt de verbinding tussen de binnenstad van Utrecht en de binnenstad van Amersfoort. Zie Vraagspecificatie Deel 0 voor de exacte wegvakken binnen de scope.

Figuur 1 – Tracé Snelfietsroute

Contractvorm

Deze opdracht wordt verstrekt in de vorm van een:

Engineering and Construct (E&C) op basis van de UAV-GC 2005.

In het kader van deze aanbesteding wil de provincie Utrecht het bedrijfsleven op een andere wijze betrekken bij het realiseren van projecten. Door de toepassing van geïntegreerde contractvormen stelt de provincie Utrecht het bedrijfsleven bij de realisatie van werken in staat tot het doorvoeren van proces- en productinnovaties.

In dit contract zijn de voorbereidende werkzaamheden zoals (delen van) het ontwerp en de uitvoering van het Werk geïntegreerd. Hiermee wordt ontwerp- en uitvoeringsdeskundigheid gebundeld, zodat de realisatie van het Werk door de Opdrachtnemer kan worden geoptimaliseerd. Dit met als doel om kwalitatief goed werk op te leveren, passend bij het doel (fit for purpose-principe) en geschikt voor het beoogde gebruik (fit-for-use-principe). De Opdrachtnemer dient daarmee invulling te geven aan de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden die benodigd zijn om het totaal van de werkzaamheden tot een goed einde te brengen.

Planning van de opdracht

De planning van de uitvoering van de opdracht is conform artikel 2 van de Basisovereenkomst en de bij de Vraagspecificatie toegevoegde Annex II – Planning.

Optionele werkzaamheden

De Overeenkomst kan optioneel worden uitgebreid met de realisatie van diverse objecten welke voor het functioneren van de Snelfietsroute niet noodzakelijk zijn maar het gebruiksgemak vergroten en/of voor de omgeving van meerwaarde zijn.

Te denken valt aan:

- Markeringsdriehoeken op wegdek t.b.v. gladheidswaarschuwing

- Attentieverhogende ledlampen in wegdek op kruisingen (Bikescout o.g.)

- Matrixbord(en) met dynamische routeinformatie (weergave aantal fietsers)

- (al dan niet strategische) Openbare verlichting, bijv. wegvak 56, afgestemd op ecologie

- Schuil- en informatievoorziening(en) langs route

- Nestkasten / insectenhotels

De optionele werkzaamheden zijn nog onzeker en hangen van diverse factoren, waaronder beschikbare, overblijvende budgetten na aanbesteding.

De Opdrachtgever is vrij om de optionele werkzaamheden -geheel of gedeeltelijk- op te dragen aan de Opdrachtnemer, dan wel deze -geheel of gedeeltelijk- op te dragen aan derden. In voorkomend geval dat Opdrachtgever geen gebruik maakt van de optie, of deze aan derden opdraagt, kan de Opdrachtnemer geen aanspraak maken op vergoeding.

AANBESTEDINGSPROCEDURE

Reglement en procedure

Op deze Europese openbare Aanbestedingsprocedure is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016), Hoofdstuk 2 van toepassing.

De opdrachten zijn gelijksoortig omdat zowel vrijwel alle werkzaamheden binnen de scope van de opdracht door dezelfde marktpartijen (aannemers in de grond- weg- en waterbouw) uitgevoerd kunnen worden. De werkzaamheden hebben samenhang met elkaar. Er is sprake van één aanbestedende dienst: de Provincie Utrecht.

De werkzaamheden grijpen in elkaar en de onderdelen beïnvloeden elkaar (wegverharding, rioolonderdelen, verkeersveiligheid). Door ze samen te voegen kan snel geschakeld worden in de uitvoering, bijvoorbeeld als de uitvoeringsduur van een wegvak langer duurt, of wanneer ergens een wegvak vroegtijdig in gebruik dient te worden genomen. De aanbestedende dienst zoekt één ontzorgende partij zoekt die het gehele project coördineert en integraal oppakt. De afstemming m.b.t. bijv. fasering, hinder en logistiek is daardoor beter te beheersen. Door één partij te contracteren worden de administratieve lasten en kosten voor de opdrachtgever gedurende de uitvoering beperkt. Het contractbeheer is daarmee zo efficiënt mogelijk in te richten.

Aanbestedende dienst

Vestigingsadres:

Naam: 		Provincie Utrecht

Adres: 		Archimedeslaan 6

Postcode/plaats:	3584 BA UTRECHT

Postadres:

Naam:			Provincie Utrecht

Adres:			Postbus 80300

Postcode/plaats:	3508 TH UTRECHT

Alle contacten in het kader van deze aanbestedingsprocedure met de Aanbestedende dienst verlopen uitsluitend via onderstaande contactpersoon c.q. vertegenwoordiger van de Aanbestedende dienst of diens vervanger.

Contactpersoon:

Naam:		dhr. T. van Steenis

E-mail:	inkoop@provincie-utrecht.nl

Aanbestedingsplanning

Ten behoeve van het verloop van de aanbestedingsprocedure zal de volgende aanbestedingsplanning worden gehanteerd. De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen.

| Fase | Activiteit | Datum/tijdstip |
| --- | --- | --- |
| Aankondiging | Publicatie op TenderNed www.tenderned.nl | Woensdag 15 december 2021 |
| Inlichtingenfase | Uiterlijke termijn indiening schriftelijke vragen 1e ronde nadere inlichtingen | Maandag 24 januari 2022 Uiterlijk om 12.00 uur |
|  | Publicatie 1e Nota van inlichtingen inschrijvingsfase | Maandag 31 januari 2022 |
|  | Uiterlijke termijn indiening schriftelijke vragen 2e ronde nadere inlichtingen | Maandag 7 februari 2022 Uiterlijk om 12.00 uur |
|  | Publicatie 2e Nota van inlichtingen inschrijvingsfase | Maandag 14 februari 2022 |
|  | Indiening inschrijvingen | Vrijdag 25 februari 2022 Uiterlijk om 12.00 uur |
|  | Openen kwaliteitsdeel van de inschrijvingen | Vrijdag 25 februari 2022 Om 12.05 uur |
| Inschrijvingsfase | Beoordeling inschrijvingen | Van vrijdag 25 februari 2022 t/m vrijdag 11 maart 2022 |
|  | Aanbesteding (Openen prijsdeel van de aanbiedingen) | Uiterlijk 11 maart 2022 |
|  | Mededeling Gunningsbeslissing, start bezwaartermijn | Vrijdag 18 maart 2022 |
| Gunningsfase | Einde bezwaartermijn | Vrijdag 8 april 2022 |
|  | Definitieve gunning | Vanaf maandag 11 april 2022 |

Uitsluitingsgronden

Algemeen

- De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor een ondernemer op wie een of meer van de uitsluitingsgronden als genoemd in artikel 2.13.7 van het ARW 2016 sub a t/m j van toepassing zijn, van deelneming aan de verdere aanbestedingsprocedure uit te sluiten. In het geval van een samenwerkingsverband leidt uitsluiting van een deelnemer van het samenwerkingsverband tot uitsluiting van het samenwerkingsverband.

- Indien mocht blijken dat op een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de ondernemer beoogt te voldoen aan de eisen genoemd in § 3.5.2 van deze inschrijvingsleidraad, één of meer van de in artikel 2.13.2 en 2.13.5 ARW 2016, dan wel de in dit document genoemde uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 2.13.7 ARW 2016 van toepassing zijn, zal deze natuurlijke of rechtspersoon door de Aanbestedende dienst niet worden geaccepteerd en kan de ondernemer worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht.

- Het onder punt 2 bepaalde geldt mutatis mutandis voor natuurlijke of rechtspersonen bedoeld onder punt 4.

- Indien inschrijving geschiedt door een samenwerkingsverband van ondernemers, al dan niet als vennootschap onder firma, kan het samenwerkingsverband worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht, wanneer op één of meer van de ondernemers één of meer van de in artikel 2.13.2 en 2.13.5 ARW 2016, dan wel de in dit document genoemde uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 2.13.7 ARW 2016 van toepassing zijn.

Verplichte uitsluitingsgronden

- Op deze aanbesteding zijn van toepassing de facultatieve uitsluitingsgronden conform artikel 2.13.7 van het ARW 2016, voor zover aangevinkt in de eigen verklaring. Verwezen wordt naar artikel 2.13.2 en 2.13.5 ARW 2016 en naar de eigen verklaring (Bijlage 2 “Eigen Verklaring”).

- De aanbestedende dienst sluit van deelneming aan de aanbestedingsprocedure of het verkrijgen van de opdracht uit iedere ondernemer waarop één of meer van de verplichte uitsluitingsgronden, zoals opgenomen in de Eigen Verklaring, van toepassing zijn.

Facultatieve uitsluitingsgronden

De Aanbestedende dienst kan van deelneming aan de aanbestedingsprocedure of de opdracht uitsluiten iedere ondernemer waarop één of meer van de facultatieve uitsluitingsgronden, zoals opgenomen in de Eigen Verklaring van toepassing zijn. De ondernemer/ondertekenaar van de Eigen Verklaring kan verklaren dat er een of meerdere facultatieve uitsluitingsgronden zijn waaraan niet voldaan is, met een toelichting waarom de onderneming van mening is dat het niet voldoen aan de uitsluitingsgrond niet zou mogen leiden tot uitsluiting van de onderneming bij de aanbestedingsprocedure.

Op deze aanbesteding zijn van toepassing de facultatieve uitsluitingsgronden conform artikel 2.13.7 van het ARW 2016 voor zover aangevinkt in de Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Bewijsmiddelen uitsluitingsgronden

- Aan de inschrijver die in aanmerking komt voor de voorgenomen gunning kan voorafgaand aan dat voornemen worden gevraagd met bewijsmiddelen aan te tonen dat de ondernemer niet verkeert in de omstandigheden zoals bedoeld in de van toepassing zijnde uitsluitingsgronden.

- Hiertoe zal de Aanbestedende dienst deze inschrijver schriftelijk verzoeken binnen zeven (7) dagen na de verzenddatum van het verzoek, de volgende bewijsmiddelen te overleggen waaruit blijkt dat hij niet verkeert in de omstandigheden als genoemd in de gestelde uitsluitingsgronden.

Daarbij aanvaardt de Aanbestedende dienst als voldoende bewijs:

- Voor de uitsluitingsgrond als bedoeld in art. 2.13.7 onderdeel b van het ARW 2016: een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van de inschrijving (zoals genoemd in paragraaf 3.3 van deze Inschrijvingsleidraad) niet ouder is dan 6 maanden,

- Voor de uitsluitingsgrond als bedoeld in art. 2.13.1 t/m 2.13.3, 2.13.5 en 2.13.7 onderdeel c en d van het ARW 2016 voor zover het een onherroepelijke veroordeling of een onherroepelijke beschikking wegens overtreding van mededingingsregels betreft: een gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving (zoals genoemd in paragraaf 3.3 van deze inschrijvingsleidraad) niet ouder is dan 2 jaar oud.

- Voor de uitsluitingsgrond als bedoeld in art. 2.13.4, of art. 2.13.7 onderdeel j van het ARW 2016: een verklaring van de belastingdienst ‘betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen’ die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving (zoals genoemd in paragraaf 3.3 van deze inschrijvingsleidraad) niet ouder is dan 6 maanden.

Geschiktheidseisen

Om aan te tonen dat de inschrijver voldoet aan de geschiktheidseisen verstrekt hij de Aanbestedende dienst de in deze paragraaf genoemde documenten en gegevens.

Deze documenten en gegevens dienen, tenzij anders aangegeven, te worden verstrekt binnen uiterlijk zeven (7) dagen na de verzenddatum van het verzoek van de Aanbestedende dienst.

Financiële draagkracht

Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico´s. De verzekerde waarde is minimaal € 1.000.000,- per gebeurtenis en betreft een bereidverklaring dat inschrijver (na opdrachtverlening) kan beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, welke is voorzien van een primary clausule. Bewijsmiddelen dienen te worden verstrekt binnen uiterlijk zeven (7) dagen na de verzenddatum van het verzoek van de Aanbestedende dienst.

Technische bekwaamheid

Kwaliteitssysteem en veiligheid

| Kwaliteitssysteem | Desgevraagd in te dienen bewijsstuk |
| --- | --- |
| De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001:2015 “Kwaliteitsmanagementsystemen” met een scope die betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). In geval van een samenwerkingsverband van ondernemers dient het samenwerkingsverband of iedere ondernemer afzonderlijk in het bezit te zijn van het certificaat. | Een kopie van geëiste certificaat/certificaten. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers in het samenwerkingsverband worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk. Inschrijver dient op eerste verzoek van de aanbesteder binnen 7 kalenderdagen de verlangde bewijsmiddelen hiervan te overleggen. |

| Veiligheid | Desgevraagd in te dienen bewijsstuk |
| --- | --- |
| De inschrijver moet in het bezit zijn van een VCA**-certificaat of een gelijkwaardig veiligheidsborgingssysteem, met een scope die betrekking heeft op de aard van het werk. De eventuele gelijkwaardigheid dient aangetoond te worden middels een door een onafhankelijke veiligheids-certificerende instelling uitgevoerde audit en een terzake afgegeven verklaring. In geval van een samenwerkingsverband van ondernemers dient het samenwerkingsverband of iedere ondernemer afzonderlijk in het bezit te zijn van het certificaat. | Een kopie van geëiste certificaat/certificaten. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers in de het samenwerkingsverband worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk. Inschrijver dient op eerste verzoek van de aanbesteder binnen 7 kalenderdagen de verlangde bewijsmiddelen hiervan te overleggen. |

Kerncompetenties (referentieopdrachten)

Ondernemer dient in de periode van vijf (5) jaar voorafgaande aan de uiterlijke datum van inschrijving (zie paragraaf 3.3) op een vakkundige en regelmatige wijze te hebben uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen):

- Ten minste één (1) werk onder de voorwaarden van de UAV-GC 2005 of gelijkwaardig met een minimale waarde of gefactureerd bedrag van € 1.000.000,- exclusief btw waarvoor geldt dat ondernemer jegens de desbetreffende opdrachtgever van dat werk eindverantwoordelijk was voor de realisatie (ontwerp en uitvoering) van dat werk.

- Ten minste één (1) werk op het gebied van het ontwerpen en aanleggen van betonverhardingen voor fietspaden en/of autoverkeer met een minimale waarde of gefactureerd bedrag van € 300.000,- exclusief btw.

- Ten minste één (1) werk op het gebied van het ontwerpen en aanleggen van asfaltverhardingen voor autoverkeer met een minimale waarde of gefactureerd bedrag van € 200.000,- exclusief btw.

- Ten minste één (1) werk op het gebied van het aanleggen van een civieltechnisch werk met een minimale waarde of gefactureerd bedrag € 500.000,-  exclusief btw,  binnen de bebouwde kom in een stad- of dorpskern van meer dan 20.000 inwoners.

- Ten minste één (1) dienst of gecombineerd met een werk op het gebied van het zelf ontwerpen (op het niveau ‘Definitief ontwerp’ of ‘Uitvoeringsontwerp’) van een werk bestaande uit tenminste de disciplines ‘wegen’, ‘grondwerk’, ‘hemelwaterafvoer’. Minimale waarde of gefactureerd bedrag van het aandeel dat betrekking heeft op het ontwerpen: € 20.000,- exclusief btw.

De ontwerpwerkzaamheden dienen door ondernemer (of de rechtspersoon waarop ondernemer zich beroept) zelf te zijn uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan dat het betreffende bedrijf (waarop een beroep wordt gedaan) de ontwerpwerkzaamheden daadwerkelijk zelf (met eigen personeel) heeft uitgevoerd en niet heeft uitbesteed aan derden.

Ondernemers tonen hun technische bekwaamheid aan op de manier als beschreven in artikel 2.16.2, onder a van het ARW 2016, onder sub a en bovendien door per gestelde kerncompetentie-eis maximaal één referentie te overleggen. Indien meerdere kerncompetenties uitgevoerd zijn in één referentie, dan kunt u volstaan met deze referentie, met als voorwaarde dat expliciet vermeld wordt op welke kerncompetenties de referentie betrekking heeft.

Voor alle referentiewerken geldt: De referentieopdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen).

De Aanbestedende dienst kan de opgegeven referentie(s) natrekken oftewel navraag doen bij de desbetreffende opdrachtgever(s).

De Aanbestedende dienst kan de opgegeven referentie(s) natrekken door oftewel navraag doen bij de desbetreffende opdrachtgever(s) of anderszins te controleren.

De inschrijver voegt bij zijn inschrijving een opgave (conform de Bijlage 4 “Opgave referentie-opdrachten”) van de referentieopdrachten waarmee de inschrijver beoogt te voldoen aan de ervaringseisen.

Samenwerkingsverband of Beroep op derden

- De ondernemer kan zich, om te voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen beroepen op de financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen.

- Indien de ondernemer zich beroept op de financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen moet de ondernemer dat vermelden in de Eigen Verklaring (Deel II C).

- De inschrijver dient in voorkomend geval:

  - de Aanbestedende dienst aan te tonen dat hij daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van die andere natuurlijke of rechtspersonen; en

  - die andere natuurlijke of rechtspersonen ook daadwerkelijk en onherroepelijk in te zetten bij de uitvoering van de opdracht, voor zover het de onderdelen betreft waarop de technische bekwaamheid betrekking heeft. Indien de opdracht aan de inschrijver wordt verleend is hij tot deze inzet verplicht.

- De ondernemer verstrekt de Aanbestedende dienst bewijsstukken waaruit blijkt dat de ondernemer daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de andere natuurlijke of rechtspersonen, alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de natuurlijke of rechtspersonen daadwerkelijk en onherroepelijk worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht. 

De ondernemer verstrekt de Aanbestedende dienst tevens een rechtsgeldig door alle partijen ondertekende aanvullende verklaring conform Bijlage 5 “Verklaring aansprakelijkheid” en/of Bijlage 6 “Model verklaring bekwaamheid derden”.

Als bewijsstuk kan onder meer dienen een ter zake gesloten (onderaannemings-)overeenkomst of een ter zake door de ondernemer en de natuurlijke of rechtspersoon opgestelde, gedateerde en rechtsgeldig ondertekende verklaring, zulks ter beoordeling van de Aanbestedende dienst.

- Natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen mogen zich in beginsel slechts eenmaal - al dan niet in samenwerkingsverband met andere natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen - inschrijven. Voor toepassing op deze bepaling worden als rechtspersonen en vennootschappen beschouwd die:

  - Aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 24a boek 2 Burgerlijk Wetboek.

  - Met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b boek 2 Burgerlijk Wetboek.

  - Aan elkaar zijn gelieerd in aan sub a of sub b vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht.

- Aan de hand van geschiktheidseisen wordt de geschiktheid van de ondernemer getoetst. Indien de ondernemer aan één of meerdere van de geschiktheidseisen niet voldoet dan kan de aanbestedende dienst besluiten om de ondernemer uit te sluiten van de aanbesteding. Door invulling van Deel IV van de Eigen Verklaring en ondertekening van de Eigen Verklaring verklaart de ondernemer dat hij voldoet aan de geschiktheidseisen. De ondernemer kan bij Deel III C van de Eigen Verklaring verklaren dat hij niet voldoet aan een of meerdere geschiktheidseisen, met een toelichting waarom de onderneming van mening is dat het niet voldoen aan de geschiktheidseis niet zou mogen leiden tot uitsluiting van de onderneming bij de aanbestedingsprocedure. Aan de ondernemer die in aanmerking komt voor uitnodiging tot inschrijving wordt voorafgaand aan die uitnodiging verzocht met bewijsmiddelen aan te tonen dat hij aan de geschiktheidseisen voldoet.

Voorkennis en belangenverstrengeling

- Met betrekking tot voorkennis en belangenverstrengeling hanteert de Aanbestedende dienst de “Nota Scheiden van Belang. Beleid tegen belangenverstrengeling bij de aanbesteding”, opgesteld DT-RWS op 14 september 2007. Hiervoor dient de inschrijver, in aanvullend op de Eigen Verklaring, de bijgevoegde vragenlijst (Bijlage 9) naar waarheid in te vullen.

- Indien een inschrijver zelf eerder werkzaamheden of diensten heeft verricht ter voorbereiding van de onderhavige opdracht, dan wel op andere wijze direct of indirect betrokken is (geweest) bij de voorbereiding van de opdracht, wordt er vermoed sprake te zijn van voorkennis.

- Indien binnen de onderneming van de inschrijver personen werkzaam zijn die dergelijke, in lid 1 bedoelde voorbereidende werkzaamheden of diensten hebben verricht, wordt er eveneens vermoed sprake te zijn van voorkennis.

- Indien de inschrijver in het kader van deze aanbestedingsprocedure zelfstandige hulppersonen (onderaannemers) en/of adviseurs (zowel natuurlijke als rechtspersonen) inschakelt en een of meerdere van die zelfstandige hulppersonen (onderaannemers) of adviseurs hebben dergelijke, in lid 1 bedoelde voorbereidende werkzaamheden of diensten verricht, wordt er eveneens vermoed sprake te zijn van voorkennis.

- Indien een inschrijver is gelieerd aan een of meerdere andere ondernemingen, dan wel indien de inschrijver onderdeel uitmaakt van een groep, e.e.a. in de zin van de artikelen 2:24a, 2:24b en 2:24c van het Burgerlijk Wetboek, of vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht, waarvan één of meerdere ondernemingen dergelijke, in lid 1 bedoelde, voorbereidende werkzaamheden of diensten hebben verricht, wordt er vermoed sprake te zijn van belangenverstrengeling.

- Een inschrijver kan worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht in de gevallen bedoeld in de leden 2 t/m 5.

- Een samenwerkingsverband van ondernemers kan worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht indien de gevallen bedoeld in de leden 2 t/m 5 betrekking hebben op één of meerdere van de ondernemers in het verband.

- Indien de gevallen bedoeld in de leden 2 t/m 5 betrekking hebben op een andere natuurlijke of rechtspersoon op wiens draagkracht en/of technische bekwaamheid de inschrijver zich in deze aanbestedingsprocedure heeft beroepen, kan de inschrijver worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht.

- De Aanbestedende dienst stelt de inschrijver in de gelegenheid om, ten genoegen van de Aanbestedende dienst, het in de leden 2 t/m 5 bedoelde vermoeden te weerleggen en aan te tonen dat de eerlijke mededinging niet wordt geschaad door de (eerdere) betrokkenheid van de inschrijver of bij hem werkzame personen of door hem in te schakelen zelfstandige hulppersonen (onderaannemers) of adviseurs, dan wel de in lid 5 bedoelde andere ondernemingen.

BIBOB

Onderzoek

Aanbestedende dienst onderzoekt - mede op basis van de door ondernemers aangeleverde gegevens – of er indicaties zijn dat op een ondernemer één of meer van de in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 (artikel 2.13.2 ARW 2016) bedoelde uitsluitingsgronden, dan wel één of meer van de op deze aanbesteding van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 (artikel 2.13.7 ARW 2016) van toepassing zijn.

Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, dan kan door de Aanbestedende dienst advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 9 van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)). De ondernemer over wie advies is gevraagd, wordt door de Aanbestedende dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd als het advies ertoe kan leiden dat ondernemer wordt uitgesloten van (verdere) deelname aan de aanbesteding, de overheidsopdracht niet aan de ondernemer gegund wordt, de overeenkomst met de ondernemer wordt ontbonden of de toestemming aan het inzetten van een onderaannemer wordt geweigerd.

Integriteitstoets

Om te voorkomen dat de overheid door deze aanbesteding onbedoeld criminele activiteiten faciliteert, wil de provincie gebruik kunnen maken van de Wet Bibob en de daarin geboden mogelijkheid van advies door het Bureau Bibob.

De provincie heeft op grond van de Wet en het Besluit Bibob bij een aanbesteding binnen de sectoren ICT, bouw en milieu de mogelijkheid om het Bureau Bibob (onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie) te verzoeken advies te geven:

- voordat een beslissing door de provincie wordt genomen inzake de gunning van de overheidsopdracht;

- voordat de provincie een beroep doet op de ontbindende voorwaarde in de overeenkomst;

- ten aanzien van een onderaannemer met het oog op diens acceptatie als zodanig.

Het advies dat het Bureau Bibob op basis van zijn onderzoek zal uitbrengen, geeft de provincie ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om een overheidsopdracht al dan niet aan een ondernemer te gunnen, dan wel een overeenkomst inzake een overheidsopdracht al dan niet te ontbinden, dan wel al dan niet toestemming te verlenen voor inschakeling van een bepaalde onderaannemer. Het advies van het Bureau Bibob kan dus aanleiding zijn voor de provincie om een ondernemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan de aanbesteding.

Daarnaast kan het advies van het Bureau Bibob aanleiding zijn voor de provincie om voorwaarden voor te schrijven voor de gunning en/of tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht. Indien blijkt dat de ondernemer zich niet houdt aan de voorwaarden, zal de provincie in voorkomend geval (alsnog) een beroep kunnen doen op de ontbindende voorwaarde in de overeenkomst, dan wel aanvullende voorwaarden stellen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen ten laste van de ondernemer.

PROCEDURESTAPPEN

De Aanbestedende dienst hanteert de volgende procedurestappen:

- Aankondiging (paragraaf 4.1)

- Inlichtingen (paragraaf 4.2)

- Inschrijving (paragraaf 4.3)

- Beoordeling Inschrijvingen (paragraaf 4.4)

- Gunning en contractering (paragraaf 4.5)

Aankondiging van de opdracht

De aankondiging van “Snelfietsroute F28 Utrecht-Amersfoort” is op 15 december 2021 gepubliceerd op de elektronische database van TenderNed “Marktplein voor aanbestedingen” (www.tenderned.nl., conform art. 2.4 ARW 2016).

Inlichtingen

Individuele inlichtingen

Nadere inlichtingen in geval van een gerechtvaardigd economisch belang.

(Initiatief ondernemer)

Naast de algemene inlichtingenronde kan de ondernemer de Aanbestedende dienst gemotiveerd verzoeken om nadere inlichtingen in geval van een gerechtvaardigd economisch belang die niet worden opgenomen in de nota van inlichtingen inschrijvingsfase op grond van artikel 2.23 van het ARW 2016.

Een dergelijk verzoek om nadere inlichtingen dient vóór de datum van het stellen van schriftelijke vragen, als vermeld in paragraaf 3.3, te zijn ingediend via Tenderned.

De schriftelijke vragen in het kader van individuele inlichtingen, die algemeen worden beschouwd zullen ook met antwoord worden geanonimiseerd en uitgewerkt in de (algemene) Nota(‘s) van inlichtingen inschrijvingsfase volgens de planning uit paragraaf 3.3.

Deze Nota(‘s) van inlichtingen inschrijvingsfase wordt ter beschikking gesteld via de in paragraaf 4.1 genoemde website.

Inschrijvingen

Inschrijvingsvereisten

- De bij de inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn gesteld in de Nederlandse taal.

- Alle bij de inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver, zoals blijkt uit het uittreksel van Kamer van Koophandel.

- De inschrijving dient te geschieden op het bij deze Inschrijvingsleidraad gevoegde inschrijvingsbiljet (Bijlage 7) dan wel op een geheel overeenkomstig daaraan opgesteld biljet.

- De inschrijver dient bij zijn inschrijving de volgende volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende eigen verklaringen te voegen:

  - een “Uniform Europees Aanbestedingsdocument”, zoals door de Aanbestedende dienst bij de aanbestedingsstukken gevoegd (Bijlage 2).

  - aanvullende eigen verklaringen in geval van samenwerkingsverband of beroep op derden, als bedoeld in paragraaf 3.5.3 lid 3 van deze Inschrijvingsleidraad. Deze eigen verklaringen gelden als een eigen verklaring van de inschrijver bedoeld in artikel 2.21 van het ARW 2016. Indien inschrijving geschiedt door een samenwerkingsverband van ondernemers, al dan niet als vennootschap onder firma, dienen beide eigen verklaringen door iedere ondernemer afzonderlijk opgesteld, gedateerd en ondertekend, te worden bijgevoegd.

- De inschrijving is ongeldig indien in de eigen verklaringen of in de (daarbij behorende) bewijsmiddelen een gebrek wordt geconstateerd en dit gebrek met toepassing van artikel 2.21.6 van het ARW 2016, niet wordt hersteld.

- De inschrijver dient bij zijn inschrijving een verklaring te voegen als genoemd in artikel 2.32.3 van het ARW 2016 (model K, Bijlage 3).
Met nadruk wordt gewezen op de rechtsgeldige ondertekening door een bestuurder van de onderneming. In het geval de inschrijver een samenwerkingsverband van ondernemers is, verstrekt de inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere onderneming.

Wijze van indiening inschrijvingen

De inschrijving dient uiterlijk op het moment zoals vermeld in de planning (zie par. 3.3 Planning) genoemde datum en tijdstip ingediend te zijn. De inschrijving dient elektronisch plaats te vinden via het aanbestedingsplatform. Een handleiding of ondersteuning bij het elektronisch inschrijven is beschikbaar via het aanbestedingsplatform. In aanvulling op artikel 2.20.8 van het ARW 2016 kan de ondernemer zich, in geval van storing van het aanbestedingsplatform, hierop alleen beroepen indien de ondernemer de storing direct na de constatering per e-mail meldt bij de Aanbestedende dienst.

De volgende algemene eisen worden gesteld:

- De gevraagde stukken dienen digitaal, in pdf-formaat, te worden ingediend.

- De te ondertekenen stukken dienen volledig ingevuld en ondertekend te zijn door de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de inschrijver.

Bij inschrijving dienen de volgende stukken te worden aangeleverd, zie ook Bijlage 1:

Kwalitatief/vormvereisten:

- Aanbiedingsbrief + namen deelnemers van het samenwerkingsverband en/of derden

- Checklist overzicht in te dienen documenten ingevuld en ondertekend

- Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures aanbestedende diensten (en evt. gevraagde bewijsstukken)

- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (model K)

- Opgave referentieopdrachten (1 formulier per referentieopdracht) om te voldoen aan de geschiktheidseis(en)

- Verklaring aansprakelijkheid bij vorming van een samenwerkingsverband

- Verklaring beroep op bekwaamheid derden

- Plan van Aanpak

- Vragenlijst voorkennis en belangenverstrengeling

- Invulformat materieelinzet (stikstof).

Specifieke eisen per aan te leveren stuk:

ad 8) De vorm van het aan te leveren Plan van Aanpak dient als volgt te zijn:

- De hoofdtekst mag maximaal bestaan uit 5 pagina’s A4-formaat bedrukt met lettertype Arial en een minimale lettergrootte van 10 punten (exclusief eventueel voorblad en inhoudsopgave). Daarin tenminste een uitwerking te bevatten op de gevraagde kwaliteitscriteria c.q. onderdelen EC1 t/m EC3.

- Het Plan van Aanpak mag bijlagen bevatten, uitsluitend bedoeld om schema’s, planningen en figuren/afbeeldingen weer te geven, te weten:

  - Maximaal 1 bijlage op A3-formaat, enkelzijdig voor een onderbouwing van de ‘stikstof’ berekening t.b.v. EC2a)

  - Maximaal 2 bijlagen op A3-formaat, enkelzijdig

Kwantitatief (prijsinformatie) / vormvereisten:

- Inschrijvingsbiljet

- Staat van ontleding inschrijvingsprijs

Specifieke eisen per aan te leveren stuk:

ad 1) Het CO2-ambitieniveau dient ingevuld te zijn op het biljet.

ad 2) Staat van ontleding inschrijvingsprijs:

- De Staat van ontleding dient naast pdf-formaat ook geüpload te worden in Excel .xls(x)-formaat.

- Het Totaal Inschrijvingssom als vermeld op de Staat van ontleding dient overeen te komen met het op het Inschrijvingsbiljet vermelde bedrag (excl. BTW).

Gestanddoening

De inschrijver dient zijn inschrijving gestand te doen gedurende 90 dagen na de dag waarop opening van de inschrijvingen heeft plaatsgevonden. Indien een kort geding aanhangig is gemaakt in het kader van deze aanbesteding wordt de termijn van 90 dagen automatisch verlengd en eindigt deze dertig dagen na uitspraak in kort geding in eerste aanleg.

Varianten van de inschrijver

Het indienen van varianten van de inschrijver (artikel 2.28 ARW 2016) is niet toegestaan.

Beoordeling inschrijvingen

Gunningscriterium

De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden op grond van het gunningscriterium ‘Beste prijs-kwaliteitverhouding’. In de omschreven procedure kunnen op verzoek van de Aanbestedende dienst besprekingen plaatsvinden met de inschrijvers ter verduidelijking van de inschrijving, e.e.a. conform ARW 2016 art. 2.33.

Opening van de inschrijvingen

De volgende procedure zal worden gevolgd voor het openen van de kluis met Inschrijvingen:

- De (digitale) kluis met Inschrijvingen wordt na de in de planning genoemde sluitingsdatum geopend door de Aanbestedende dienst.

- Van de opening wordt een proces-verbaal opgemaakt.

- Tijdens de opening worden de Inschrijvingen niet inhoudelijk behandeld.

- Inschrijvers worden niet uitgenodigd om de openingsprocedure bij te wonen. De opening van de Inschrijvingen is slechts een formaliteit.

Procesgang beoordeling

- Opening van de niet prijsgebonden informatie, bestaande uit de inhoudelijke aanbieding;

- Individuele beoordeling van de kwaliteit op de kwaliteitscriteria;

- Gezamenlijke bespreking van de beoordeling van de kwaliteit door de beoordelingscommissie en evalueren van de individuele scores;

- Uitspreken eindoordeel per kwaliteitscriterium op basis van consensus.

Het beoordelen van het gunningscriterium prijs en het vaststellen van de EMVI door de aanbestedingscommissie vindt plaats volgens de onderstaande stappen:

- Opening van de prijsgebonden informatie.

- Het opstellen van een proces-verbaal van aanbesteding o.b.v. het eindresultaat van de aanbestedingsprocedure (na het bepalen van de EMVI-berekening).

Berekeningsmethode (Gunnen op Waarde)

Om te bepalen welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan worden de genoemde kwaliteits- en prijscriteria in verband met elkaar gebracht in de eindberekening.

In tabellen staan per sub criterium dan wel per onderdeel, de maximaal toe te kennen kwaliteitswaarde (in EURO) vermeld. Het berekeningsresultaat van het berekeningsmodel is de ‘Evaluatieprijs’ conform de formule:

EP = IP – Qtot

Hierin is:

EP		=	Evaluatieprijs in Euro

IP		=	Inschrijvingssom in Euro (conform Inschrijvingsbiljet)

Qtot		=	Totaal behaalde kwaliteitswaarde in Euro

De inschrijving die op grond van dit berekeningsmodel de laagste evaluatieprijs (EP) heeft, is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

Beoordeling kwalitatief deel van de inschrijving

De beoordeling van het kwalitatieve deel van de inschrijving geschiedt door middel van het toekennen van scores op (sub)criteria. De cijfers worden gegeven door beoordeling van de inschrijving aan de hand van de onderstaande EMVI-tabel. Per (sub)criterium kan de in de tabel aangegeven meerwaarde worden behaald wanneer minimaal aan de genoemde omschrijvingen wordt voldaan.

De onderstaande beoordelingswijze is van toepassing op kwaliteitcriterium EC1) en EC3).

| Cijfer | Gescoorde meerwaarde in % | Oordeel | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -20% | Er is zeer slecht invulling gegeven aan het kwaliteits(sub)-criterium | Naar het oordeel van de beoordelingscommissie blijkt dat aan (het merendeel van) de gevraagde aspecten, niet wordt voldaan, niet beantwoord worden en/of wordt het voldoen aan deze aspecten niet onderbouwd/uitgewerkt. Er is sprake van tegenstrijdigheden met de eisen uit de Overeenkomst en/of onwenselijke maatregelen. Er is geen sprake van SMART uitwerking/verwoording. |
| 1 | 0% | Er is onvoldoende invulling gegeven aan het kwaliteits(sub)-criterium | Naar het oordeel van de beoordelingscommissie blijkt onvoldoende dat aan (het merendeel van) de gevraagde aspecten, wordt voldaan, niet beantwoord en/of wordt het voldoen aan deze aspecten onvoldoende onderbouwd/uitgewerkt. Er is sprake van onvoldoende SMART uitwerking/verwoording. |
| 4 | 40% | Er is in voldoende mate een invulling en beschrijving gegeven aan het kwaliteits(sub)-criterium | Naar het oordeel van de beoordelingscommissie wordt aan de gevraagde elementen en aspecten beperkt inhoudelijk relevant beschreven en/of heeft de beschrijving slechts beperkt rekening gehouden met de uitgangspunten van deze aanbesteding en/of sluit maar beperkt aan bij de vraag van de Opdrachtgever en/of wordt de beschrijving matig/voldoende (kwalitatief) onderbouwd / uitgewerkt. Er is sprake van matig SMART uitwerking/verwoording. |
| 7 | 70% | Er is goed invulling en beschrijving gegeven aan het kwaliteits(sub)-criterium | Naar het oordeel van de beoordelingscommissie betreft de beschrijving een inhoudelijk relevant en toepasselijk antwoord waarin alle gevraagde elementen kwalitatief goed zijn uitgewerkt en beantwoord, voorzien van prestatie/ervaring uit het verleden, echter met ten dele inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden of bijzonderheden die niet geheel aansluiten bij de vraag van de Opdrachtgever. Er is sprake van SMART uitwerking/verwoording en meerwaarde. |
| 10 | 100% | Er is uitstekend invulling en beschrijving gegeven aan het kwaliteits(sub)-criterium | Naar het oordeel van de beoordelingscommissie betreft de beschrijving een inhoudelijk relevant, toepasselijk en uitstekend antwoord dat volledig is gebaseerd op alle uitgangspunten. De vraag is volledig uitgewerkt en inhoudelijk uitstekend en aansprekend beantwoord, voorzien van prestatie/ervaring uit het verleden. Er worden inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden aangeboden die een meerwaarde bieden boven op de vraag van de Opdrachtgever. Er is sprake van een SMART uitwerking/verwoording en uitzonderlijke meerwaarde. |

Kwalitatieve aanbiedingsdocumenten

De bij de inschrijving te verstrekken documenten ten behoeve van de kwaliteitsgerichte beoordeling zijn:

| Nummer | Documentnaam |
| --- | --- |
| (1) | Een Plan van Aanpak met daarin de nadere uitwerking van de onderstaande drie EMVI-criteria: - EC1: Fasering en BLVC - EC2: Materieelinzet (stikstofreductie) en CO2-ambitieniveau - EC3: Beheersing ongewenste topgebeurtenissen |

Het gevraagde Plan van Aanpak (kwaliteitsdocument) dient helder en SMART te worden beschreven. Onder “SMART” wordt het volgende verstaan:

- Specifiek: de mate waarin de inschrijver de door hem aangeboden oplossing eenduidig heeft omschreven;

- Meetbaar: de mate waarin de inschrijver aangeeft hoe hij zal verifiëren c.q. valideren dat de door hem aangeboden oplossing het beoogde zal worden bereikt;

- Acceptabel: de mate waarin de inschrijver kan aantonen dat de door hem aangeboden oplossing aanvaardbaar is binnen de daaraan te stellen en gestelde eisen;

- Realistisch: De mate waarin de inschrijver kan aantonen dat de door hem aangeboden oplossing haalbaar is;

- Tijdsgebonden: De mate waarin de inschrijver kan aangeven dat de door hem aangeboden oplossing binnen de daarvoor benodigde tijd zal kunnen worden gerealiseerd.

De maximaal te behalen fictieve korting is in onderstaande tabel aangegeven:

| Gunnings- criterium | Toelichting | Maximaal te behalen fictieve korting |
| --- | --- | --- |
| EC1) Fasering en BLVC | Wijze van invulling van fasering door de Inschrijver en de mate waarin de omgevingsaspecten bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid geborgd blijven. Wijze van communicatie. | € 1.000.000,- |
| EC2) Materieelinzet en CO2-ambitieniveau | a) Materieelinzet: mate waarin de Inschrijver een stikstofreductie kan bewerkstelligen door de inzet van elektrisch of waterstof aangedreven materieel. | € 400.000,- |
|  | b) CO2-ambitieniveau: het bij inschrijving aangeboden CO2-ambitieniveau. | € 100.000,- |
| EC3) Beheersing ongewenste topgebeurtenissen | De mate waarin de Inschrijver de gegeven ongewenste topgebeurtenissen beheerst. | € 500.000,- |
|  | TOTAAL | € 2.000.000,- |

Uitwerking gunningscriterium EC1) Fasering, BLVC

Doelstelling en aandachtspunten:

Het Werk ligt in een zeer divers gebied met een grote diversiteit aan stakeholders; stedelijk woongebied binnen de bebouwde kom en waardevol bosgebied buiten de bebouwde kom. Langs de wegvakken zijn woningen aanwezig, alsook bedrijven/ondernemingen en andere voorzieningen zoals scholen, recreatie en een dierenpark. Het project raakt de spoorinfrastructuur en bevat een deel van de doorgaande provinciale weg N413.

De doelstelling van de Opdrachtgever is dat de bereikbaarheid en doorstroming voor bovengenoemde stakeholders gedurende de Werkzaamheden zo maximaal mogelijk is, waarbij de veiligheid nooit in het geding mag komen.

De opdrachtgever wenst daarnaast dat hinder voor weggebruikers van de Snelfietsroute geminimaliseerd wordt.

Beoordelingsaspecten:

De inschrijving wordt beoordeeld op de inhoud van het plan van aanpak waarin minimaal de volgende aspecten zijn uitgewerkt:

- Hoe de fasering en de planning (bijv. halen mijlpalen) beheerst wordt.

- Wat het effect is van raakvlakprojecten op de eigen fasering en planning.

- Hoe omgegaan wordt met het werken in een drukke, volle, bewoonde omgeving

- Hoe de inschrijver het Werk inricht, welke preventieve en correctieve maatregelen hij treft zodat

  - de bereikbaarheid van de aan- en omliggende percelen en objecten geborgd is.

  - de duur en intensiteit van de omgevingshinder voor stakeholders zoveel mogelijk beperkt wordt.

  - de veiligheid voor weggebruikers nooit in het geding komt

  - de communicatie, afstemming en inspraak met en van stakeholders vorm gegeven wordt tot een vast onderdeel van zijn werk.

De maximaal te behalen fictieve waarde bedraagt: € 1.000.000,-

Uitwerking gunningscriterium EC2a) Materieelinzet

Doelstelling en aandachtspunten:

De Aanbestedende dienst heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met actieve inzet van marktpartijen. De Aanbestedende dienst heeft gekozen kaders te hanteren waarbij de marktpartijen voordeel krijgen bij de inzet van elektrisch, waterstof en/of hybride aangedreven materieel waardoor de stikstofreductie wordt gereduceerd (via invullen Bijlage 11).

Beoordelingsaspecten:

In het Plan van Aanpak wordt SMART omgeschreven en getalsmatig onderbouwd welk percentage elektrisch, waterstof en/of hybride aangedreven materieel wordt ingezet gedurende de looptijd van de opdracht. Tevens dient in het PvA te worden aangeven op welke wijze dit tijdens de uitvoering van opdrachten wordt aangetoond en verifieerbaar is voor de opdrachtgever.

De ingevulde tabel (Bijlage 11) is consistent met het PvA en vormt de getalsmatige samenvatting van de maatregelen. De tekst in het PvA is leidend. Indien de omschrijving, onderbouwing en verifieerbaarheid niet SMART is geformuleerd in de plannen, zal dit leiden tot een nul-score voor de waardering van het betreffende materieelstuk in de tabel van Bijlage 11. De score wordt als volgt bepaald:

| Cijfer | Reductie op score | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100% reductie op de score van de ingevulde tabel | Weinig tot geen relevante zaken in het Plan van Aanpak die de tabel onderbouwen en/of de opgave verifieerbaar maken. De onderbouwing is niet SMART. |
| 1 | 50% reductie op de score van de ingevulde tabel | Het Plan van Aanpak draagt in beperkte mate bij aan de cijfermatige onderbouwing. De uitwerking van aspecten ontbreekt of schiet te kort. De wijze van invulling en/of verifieerbaarheid is niet overtuigend en/of laat opening voor interpretatie over. De onderbouwing is ten dele SMART. |
| 2 | 25% reductie op de score van de ingevulde tabel | Het Plan van Aanpak is relevant, er wordt in voldoende mate bijgedragen aan de cijfermatige onderbouwing, aspecten zijn concreet maar niet altijd toepasbaar en er ontbreken toch nog aspecten die Aanbesteder zou verwachten gegeven de verstrekte informatie. De onderbouwing is SMART. |
| 3 | 0% reductie op de score van de ingevulde tabel | Het Plan van Aanpak is compleet, relevant en aspecten zijn concreet in de onderbouwing van de ingevulde scores en verifieerbaarheid daarvan in de praktijk. Het is goed toepasbaar en biedt ruimte voor sturing en monitoring. De onderbouwing is SMART. |

De inschrijver dient per type materieel in te vullen op het invulformulier van Bijlage 11 hoeveel van de totale inzet (gedurende het gehele project) elektrisch/waterstof, dan wel hybride aangedreven is.

Als er een tegenstrijdigheid zou zijn tussen de in het PvA beschreven inzet en het invulformulier van bijlage 11, zal op dat moment bekeken worden of de aanbesteder gelegenheid wil en kan geven om die fout te laten herstellen, conform het aanbestedingsrecht.

Hierbij wordt nog opgemerkt dat voor de bepaling van de mate van emissie, de aandrijving van de hoofdmotor het uitgangspunt is en dat het niet gaat om hulpmotoren voor de aansturing van (al dan niet gemonteerde) werktuigen op of aan het voertuig.

De inzet van hybride materieel wordt voor een kwart (25%) meegewogen. Dit is gebaseerd op een verwachte elektrisch/waterstof aangedreven inzet van 25% van de tijd. Indien het aannemelijk is dat het hybride voertuig langer elektrisch/waterstof aangedreven kan functioneren, dan dient dit aantoonbaar gemaakt te worden.

Bij een score van 50% is in totaal maximaal € 400.000,- fictieve korting te behalen voor criterium EC2a). De korting wordt berekend volgens de volgende formule:

Behaalde Fictieve korting = € 400.000,- * Score S * 2.

Waarbij de score per materieelstuk de som is van de gewogen inzet in procenten.

Toelichting en sanctie:

De bedoelde inzet van elektrische, waterstof en hybride aangedreven voertuigen betreft uitsluitend de transport- en vervoersbewegingen op het werk. Dit is dus exclusief reizen naar het werk of transportbewegingen naar het werk. Het reizen/vervoer op het werk van bijv. personeel is wel inbegrepen (materieelpost ‘auto, pick-up, bestelbus’).

Tijdens en na afloop van de uitvoering dient de werkelijke inzet van de machines aangetoond te worden door de Opdrachtnemer. Als bewijs hiervoor dienen:

- AERIUS-berekening o.b.v. werkelijkheid

- Weekrapporten met duur ingezet materieel

- Specificaties ingezette machines t.b.v. bepalen stikstofuitstoot

- Aanvullende documenten in geval van onduidelijkheden/twijfel.

Indien de Opdrachtnemer niet de inzet behaald waarmee is ingeschreven zal een korting worden toegepast. Inning van de korting vindt plaats na iedere niet-nakoming zonder ingebrekestelling. Het bedrag dat uit hoofde van deze sanctie opgelegd wordt bedraagt 1,5 maal het verschil tussen de aangeboden inzet en de gerealiseerde inzet. Zie het gestelde in de Basisovereenkomst artikel 16 lid 5.

Uitwerking gunningscriterium EC2b) CO2-ambitieniveau

Doelstelling en aandachtspunten:

Via criterium EC2b) kan voordeel worden behaald door het CO2-ambitieniveau van de inschrijver aan te gegeven op het inschrijvingsbiljet. De inschrijver kan kiezen uit de CO2-ambitieniveaus die nader zijn beschreven in de Bijlage 12 bij deze Inschrijvingsleidraad. Hoe hoger het aangeboden CO2-ambitieniveau van de inschrijver is, hoe hoger de fictieve korting.

Beoordelingsaspecten:

| Criterium | Fictieve korting per niveau |  |  | Maximaal te behalen fictieve korting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EC2b) CO2-ambitieniveau | Geen invulling of niveau 0 t/m 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |  |
|  | € 0,- | € 50.000,- | € 100.000,- | € 100.000,- |

Toelichting:

De inschrijver dient aan te geven aan welk niveau op de CO2-prestatieladder zij voldoet (aan te tonen binnen een jaar na gunning). Hoe hoger de trede op de ladder, hoe hoger de fictieve korting.

bij inschrijving kiest de inschrijver een ambitieniveau conform Bijlage 12 cq. conform hoofdstuk 6 van de Handreiking Aanbesteden Versie 3.0 d.d. 05-02-2016 (kosteloos te downloaden via www.skao.nl).

- De inschrijver geeft het ambitieniveau aan op het Inschrijvingsbiljet, met niveaus conform Bijlage 12. Dit is het niveau dat uiterlijk 1 jaar na opdrachtverstrekking ten minste moet zijn behaald;

het bij inschrijving aangeboden niveau op de CO2-prestatieladder wordt

- inclusief onderliggende niveau’s bij gunning nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst. Het aangeboden niveau op de CO2-prestatieladder dient na gunning doorgevoerd te worden in de realisatie (ontwerp en uitvoering) van onderhavig project;

bij elk niveau op de CO2-prestatieladder hoort een fictieve korting op de inschrijfsom zoals vermeld in de tabel van deze paragraaf.

de inschrijver dient uiterlijk 1 jaar na opdrachtverstrekking conform de certificering van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) gecertificeerd te zijn op ten minste het door de inschrijver aangegeven niveau op de CO2-prestatieladder. Voor de inhoudelijke criteria van de diverse ambitieniveaus wordt verwezen naar tabellen in Bijlage 12 (ontleend aan hoofdstuk 6 van de Handreiking Aanbesteden);

Indien als samenwerkingsverband wordt ingeschreven, is de deelnemer van het samenwerkingsverband met het laagste niveau op de CO2-prestatieladder bepalend bij het toekennen van een eventuele malus (zie tevens EMVI-sanctie in Basisovereenkomst).

Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas invulling te worden gegeven na gunning. De inschrijver dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, jaarlijks aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan op twee manieren:

      - door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van ondernemers, dient iedere deelnemer van het samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. De inschrijver dient (uiterlijk 1 jaar na opdrachtverstrekking) conform de certificering van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) gecertificeerd te zijn op ten minste het door de inschrijver aangegeven niveau op de CO2-prestatieladder.

      - door bewijsstukken te leveren dat de opdracht is uitgevoerd met toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabel die hoort bij het aangeboden CO2- ambitieniveau als opgenomen in bijlage 12 bij deze inschrijvingsleidraad.

Sanctie:

Voor het bepalen van de hoogte van de sanctie wordt het verschil bepaald tussen de in de aanbestedingsprocedure toegekende kwaliteitswaarde op het BPKV-criterium en de uiteindelijk gerealiseerde kwaliteitswaarde, te vermenigvuldigen met de factor 1,5, zoals gesteld in de Basisovereenkomst art. 16 lid 5.

Voorbeeld: het ambitieniveau 5 heeft bij inschrijving een kwaliteitswaarde opgeleverd van € 100.000 maar is door de Opdrachtnemer niet gerealiseerd, hij overhandigt een CO2-bewust certificaat niveau 4 waaraan een kwaliteitswaarde van € 50.000 is gekoppeld. De hoogte van de sanctie wordt dan 1,5 x (€ 100.000 - € 50.000) = €75.000,-.

Uitwerking gunningscriterium EC3) Beheersing ongewenste topgebeurtenissen

Doelstelling en aandachtspunten:

De doelstelling van de aanbesteder is het werk in een professionele samenwerking met behoud van wederzijdse verantwoordelijkheden binnen de contracteisen te realiseren. Het beheersen van ongewenste gebeurtenissen / risico’s acht aanbesteder essentieel voor het behalen van deze doelstelling.

Op basis van het risicodossier zijn de top 3 ongewenste gebeurtenissen verzameld en verwoord in onderstaande tabel. De voornamelijk ‘endogene’ risico’s vallen binnen de invloedssfeer van de Opdrachtgever en buiten die van de inschrijver. De inschrijver kan daardoor de ongewenste gebeurtenissen niet volledig elimineren, maar wel de gevolgen beperken door beheersmaatregelen te treffen.

Beoordelingsaspecten:

| ID gebeurtenis | Omschrijving ongewenste gebeurtenis | Maximaal te behalen fictieve korting |
| --- | --- | --- |
| OTG01 | Mijlpalen worden niet gehaald | € 200.000,- |
|  | Oorzaken: gestelde mijlpalen zijn niet realistisch, wegvakken kunnen niet op tijd starten volgens de initiële planning / fasering door vertraging in toestemmingen (Dierenpark, ProRail), a.g.v. lokale bezwaren (bewonersorganisaties), tegenvallers in uitvoering (nuts, bodem). De planning dient stabiel, reëel en haalbaar te zijn omdat het politiek / bestuurlijk gevoelig ligt. |  |
| OTG02 | Scope wijzigt wat leidt tot hogere kosten | € 150.000,- |
|  | Oorzaken: Er komen aanvullende eisen waardoor ontwerp moet worden aangepast (eisen van Dierenpark, bewoners, Gemeente(s), politiek). Bewoners geven (kleine) problemen pas aan in de uitvoering (bijv. inrit te smal, afwatering, parkeren). Tegenvallers in uitvoering (nuts, bodem). |  |
| OTG03 | Het samenwerkingsproces tussen OG en ON verloopt slecht | € 150.000,- |
|  | Oorzaken: projectorganisatie is niet goed ingericht, het toetsings- en acceptatieproces loopt niet, besluit- en goedkeuringsproces duurt langer (gemeentes/OG). Gebrekkige communicatie tussen Dierenpark Amersfoort, Gemeente(s), OG en ON. Eigen/interne proces ON niet op orde. |  |
| TOTAAL |  | € 500.000,- |

Van de inschrijver wordt een nadere uitwerking verwacht waarin hij beheersmaatregelen beschrijft om de gevolgen van de ongewenste topgebeurtenissen te beperken.

De inschrijver moet laten zien dat hij in staat is om met zijn aanpak en maatregelen de kans van optreden en de gevolgen van het optreden van de drie ongewenste gebeurtenissen minimaliseert. De inschrijver dient hiertoe in een plan van aanpak aan te geven op welke wijze hij de drie ongewenste topgebeurtenissen beheerst. De inschrijving wordt beoordeeld op de inhoud van het plan van aanpak waarin minimaal de volgende aspecten zijn uitgewerkt:

- De inschrijver maakt een analyse en beschrijft per gebeurtenis specifiek en nauwkeurig welke aanpak hij volgt en welke beheersmaatregelen hij zal nemen om de gevolgen te minimaliseren. Het overnemen van een opdrachtgeversrisico door Opdrachtnemer beschouwt aanbesteder niet als een beheersmaatregel die past binnen een professionele samenwerking.

- De inschrijver beschrijft specifiek en nauwkeurig welk effect de beheersmaatregelen zullen hebben op de minimalisatie van de gevolgen.

De beoordelingswijze vindt plaats volgens de cijfers (0, 1, 4, 7, 10) als verwoord in de tabel in paragraaf 4.4.5 van deze leidraad. Voor de bij gunningscriterium EC3) te behalen totale fictieve waarde zullen alle individuele gebeurtenissen met de bijbehorende individuele fictieve waarden worden opgeteld.

Gunning en contractering

Voornemen tot gunning

Conform het artikel 2.36.5 van het ARW 2016 zal de Aanbestedende dienst aan alle inschrijvers het voornemen tot gunning (gunningsbeslissing) mededelen.

Opschortende termijn

- Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen die beslissing dient hij binnen de in het ARW 2016 genoemde opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht.

- De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver in kort geding geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De Aanbestedende dienst is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

Toelichting op beoordeling

De Aanbestedende dienst biedt de inschrijvers de mogelijkheid om een mondelinge toelichting te verkrijgen op de beoordeling van het plan van aanpak. Indien een inschrijver hiervan gebruik wil maken dan dient de inschrijver contact op te nemen met de aanbesteder om in onderling overleg een afspraak te plannen. Voor het geven van een individuele toelichting op de beoordeling is per inschrijver maximaal 1 uur gereserveerd.

Definitieve gunning en contractering

Voordat de Basisovereenkomst wordt ondertekend dient de inschrijver die voor de opdracht in aanmerking komt de bankgarantie te verstrekken als genoemd in artikel 17 van de Basisovereenkomst. Het verzoek tot het verstrekken van de bankgarantie wordt aan de inschrijver gedaan bij de schriftelijke mededeling van de gunningsbeslissing van de Aanbestedende dienst.

De bankgarantie heeft een geldigheidsdatum tot 6 maanden na oplevering werk.

Het contracteren vindt plaats middels het gezamenlijk (opdrachtgever en opdrachtnemer) ondertekenen van de Basisovereenkomst en het paraferen van de bijbehorende bijlagen en de Annexen.

Als startdatum van het werk geldt de datum van de ondertekening van de Basisovereenkomst.

Na de mededeling gunningsbeslissing volgt, bij geen bezwaar, de ondertekende opdrachtbrief met als bijlage de basisovereenkomst met bijbehorende contractstukken ter ondertekening.

Er is sprake van opdrachtverstrekking betreffende het onderwerp van deze aanbesteding indien de Basisovereenkomst en de bijbehorende contractstukken door Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn ondertekend.

Geschillen

Beslechting van geschillen vindt conform ARW 2016 art. 2.40 Plaats bij de burgerlijke rechter te Utrecht.

Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social Return

De Opdrachtgever wil invulling geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsmarktparticipatie. Bijlage 14 Protocol Social Return provincie Utrecht is hier van toepassing.

De Social Return-norm voor deze Opdracht bedraagt 1 % van de totale Inschrijvingssom.

Vergoeding aan de inschrijvers

Er wordt een inschrijfvergoeding betaald van EUR 10.000,- (exclusief omzetbelasting) aan de inschrijvers 2 t/m 5, die, gelet op de gunningscriteria genoemd in paragraaf 4.2 van deze inschrijvingsleidraad, opeenvolgend na de winnaar voor de opdracht in aanmerking zouden komen, onder voorwaarde dat een geldige inschrijving is ingediend overeenkomstig deze Inschrijvingsleidraad en de Vraagspecificaties.

De inschrijver aan wie de opdracht wordt verleend en de overige inschrijvers ontvangen géén inschrijfvergoeding.

Deze vergoeding dekt slechts een gedeelte van de daadwerkelijk te maken kosten voor het doen van een inschrijving. Daadwerkelijk gemaakte kosten die uitgaan boven de inschrijfvergoeding, zullen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

De inschrijfvergoeding wordt uitbetaald nadat de opdracht daadwerkelijk is verleend. Hiertoe ontvangen de in aanmerking komende inschrijvers binnen vier weken nadat de opdracht is verleend een schriftelijke mededeling van de Aanbestedende dienst.

Ter verkrijging van betaling zendt de inschrijver, na ontvangst van de mededeling, een factuur aan het adres en met vermelding van de gegevens als opgenomen in die mededeling. Het bedrag van de inschrijfvergoeding mag worden verhoogd met de ter zake verschuldigde omzetbelasting.

Betaling van de ontwerpvergoeding geschiedt binnen dertig dagen nadat de factuur in goede orde is ontvangen.

- BIJLAGE 1	Checklist overzicht in te dienen documenten

Checklist overzicht in te dienen documenten t.b.v. inschrijvingsleidraad Europese openbare procedure

| Inhoud niet prijsgebonden informatie: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tab | Omschrijving | Onderdeel / formulier | Zie hoofdstuk / paragraaf | Bij combinaties |
|  | Checklist overzicht in te dienen documenten ingevuld en ondertekend | Bijlage 1 | - | Gezamenlijk |
|  | Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures aanbestedende diensten (en evt. gevraagde bewijsstukken) | Bijlage 2 | 4.3.1 | Door alle deelnemers van het samenwerkingsverband |
|  | Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (model K) | Bijlage 3 | 4.3.1 | Door alle deelnemers van het samenwerkingsverband |
|  | Opgave referentieopdrachten (1 formulier per referentieopdracht) om te voldoen aan de geschiktheidseis(en) | Bijlage 4 | 3.5.2 | Gezamenlijk |
|  | Verklaring aansprakelijkheid bij vorming van een samenwerkingsverband | Bijlage 5 | 3.5.3 | Door alle deelnemers van het samenwerkingsverband |
|  | Verklaring beroep op bekwaamheid derden | Bijlage 6 | 3.5.3 | Door inschrijver en derde |
|  | Plan van Aanpak | - | 4.4.6 | Gezamenlijk |
|  | Vragenlijst voorkennis en belangen-verstrengeling | Bijlage 9 | 3.6 | Door alle deelnemers van het samenwerkingsverband |
|  | Invulformat materieelinzet (stikstofreductie). | Bijlage 11 | 4.4.8 | Gezamenlijk in 1 format |

| Inhoud prijsgebonden informatie: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tab | Omschrijving | Onderdeel/ formulier | Zie hoofdstuk / paragraaf | Bij combinaties |
|  | Inschrijvingsbiljet | Bijlage 7 | 4.3.1 | Gezamenlijk |
|  | Staat van ontleding inschrijvingsprijs | Bijlage 8 | 4.3.2 | Gezamenlijk |

Ondertekening van de Checklist,

Hiermee verklaart de inschrijver dat zijn aanbieding conform de bovenstaande structuur is samengesteld. Aanwijzingen over vormvereisten zijn opgenomen in paragraaf 4.3.2. Deze ingevulde en door een rechtsgeldige vertegenwoordiger ondertekende checklist dient aan de aanbieding te worden toegevoegd.

Aldus naar waarheid opgemaakt

op ........................ (datum) te .............................................................(plaats)

door ............................................................................... (naam en voorletters)

als bestuurder van ...................................................................… (naam bedrijf)

die ............................................................................................(naam bedrijf)

ter zake van deze aanmelding rechtsgeldig vertegenwoordigt.

................................................................................................(handtekening)

- BIJLAGE 2	Eigen verklaring

Zie separate document "Uniform Europees Aanbestedingsdocument", contract nr. 1233.

- BIJLAGE 3	Verklaring bestuurder rechtmatigheid inschrijving

Behorend bij de inschrijving voor de opdracht:

Snelfietsroute F28 Utrecht-Amersfoort

Contractnummer:	1233.

Plaats van uitvoering:	Gemeenten De Bilt, Soest en Amersfoort in de Provincie Utrecht.

Opdrachttype:	Werken

Aanbestedingsprocedure:	Europese aanbesteding volgens de Openbare procedure conform het ARW 2016

Aanbestedende dienst:	Provincie Utrecht, te Utrecht

VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving niet tot stand is

gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met

het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Aldus naar waarheid opgemaakt

op ..............................	(datum)

te .................................................................	(plaats)

door ....................................................................	(naam en voorletters)

als bestuurder van .................................................	(naam bedrijf)

die .......................................................................	(naam bedrijf)

ter zake van deze inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt.

............................................................................	(handtekening).

- BIJLAGE 4	Opgave referentieopdrachten

Inschrijver

| Naam van onderneming of combinatie |  |
| --- | --- |

Referentieopdracht

| Referentie bedoeld voor minimum eis(en) |  |
| --- | --- |
| Naam opdracht |  |
| Adres/locatie opdracht |  |
| Korte omschrijving werkzaamheden |  |
| Datum opdracht |  |
| Datum tijdige oplevering |  |
| Opdrachtsom |  |
| Gefactureerd bedrag |  |
| Naam opdrachtgever |  |
| Naam contactpersoon opdrachtgever |  |
| Telefoonnummer contactpersoon opdrachtgever |  |
| Aanvullende documentatie/informatie toegevoegd: |  |

- BIJLAGE 5	Verklaring aansprakelijkheden bij combinatievorming

De verklaring dient ingevuld te worden als er sprake is van een combinatie van twee of meer partijen. Deze verklaring dient te worden ondertekend door alle deelnemers aan een combinatie.

Hiermee verklaren:

……………………………….………………………	(naam deelnemer 1, tevens penvoerder) namens

……………………………….………………………	(naam onderneming die deelneemt aan het samenwerkingsverband)

En

……………………………….………………………	(naam deelnemer 2) namens

……………………………….………………………	(naam onderneming die deelneemt aan het samenwerkingsverband)

En

……………………………….………………………	(naam deelnemer 3) namens

……………………………….………………………	(naam onderneming die deelneemt aan het samenwerkingsverband)

dat onderling en met

……………………………….………………………	(naam onderneming van de penvoerder)

zal worden samengewerkt ten behoeve van

……………………………….………………………	(naam opdracht)

en dat zij daartoe bij gunning van de opdracht een rechtsvorm zullen aangaan waarbij de ondertekenden gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid zullen zijn voor de juiste uitvoering van de financiële, juridische en technische eisen die voortkomen uit de Overeenkomst, inclusief de garantie- en onderhoudsperiode.

Aldus naar waarheid opgemaakt

op ……………………………….…………………	(datum)

te ……………………………….…………………	(plaats),

……………………………….………………………	(naam)

……………………………….………………………	(functie)

……………………………….………………………	(handtekening)

- BIJLAGE 6	Model verklaring omtrent beroep op bekwaamheid derden

Deze verklaring dient ingevuld te worden indien de inschrijver bij zijn inschrijving een beroep doet op bekwaamheid derden om te voldoen aan de eisen m.b.t. technische bekwaamheid.

……………..……………………………………	(statutaire naam inschrijver)

doet voor de technische bekwaamheidseis

…….…………………………… (omschrijving minimumeis uit de inschrijvingsleidraad)

een beroep op de ervaring van

….………………………………………………………………………………..(statutaire naam derde),

gevestigd te ………………………………………….……………………(adres, postcode, plaats).

en verklaart dat zij

……………..…………………………………………………………………….(statutaire naam derde)

ten behoeve van de werkzaamheden betreffende hiervoor genoemde eis zal inzetten indien zij het aanbestede werk krijgt opgedragen.

……………………………………………………………………………………(statutaire naam derde)

verklaart door ondertekening van deze verklaring dat gegadigde bij de uitvoering van het hiervoor omschreven onderdeel van de opdracht daadwerkelijk kan beschikken over de middelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering voor het betreffende onderdeel van de opdracht.

Aldus naar waarheid opgemaakt op:

……………………	(datum)

te……………………………………….	(plaats)

……………..……………………………………	(naam rechtsgeldig vertegenwoordiger inschrijver)

………………………………………….	(functie)

………………………………………….	(handtekening)

………………………………………….	(naam rechtsgeldig vertegenwoordiger derde)

………………………………………….	(functie)

………………………………………….	(handtekening)

Als bewijsstuk is ……………………………………………. (referentie conform model E en/of certificaat …….. ) van de derde bij deze verklaring gevoegd.

- BIJLAGE 7	Inschrijvingsbiljet

Behorend bij de inschrijving voor de opdracht:

Snelfietsroute F28 Utrecht-Amersfoort

Contractnummer:	1233

Plaats van uitvoering:	Gemeenten De Bilt, Soest en Amersfoort in de Provincie Utrecht.

Opdrachttype:	Werken

Aanbestedingsprocedure:	Europese aanbesteding volgens de Openbare procedure conform het ARW 2016

Aanbestedende dienst:	Provincie Utrecht, te Utrecht

De hierna te noemen inschrijver(s):

a.											(1)

gevestigd te										(2)

b.											(1)

gevestigd te										(2)

c.											(1)

gevestigd te										(2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid tot het ontwerpen, uitvoeren van het Werk, inclusief bijbehorende werkzaamheden van het contract nummer 1233,

voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van

€ …………,--										(3)

(…………. euro) 									(4)

Het bedrag van de terzake werkzaamheden verschuldigde omzetbelasting bedraagt

€ …………,-- 										(3)

(…………. euro) 									(4)

De inschrijvers verklaren dat onderstaande deelnemer(s) in het samenwerkingsverband  voor minder dan 10% van het bedrag van de inschrijving deelneemt (deelnemen) in het realiseren van de opdracht. De inschrijvers vermelden daarbij tevens het deelnemingspercentage  …% 							(5)

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken de onderhavige werkzaamheden betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder a genoemde inschrijver. 										(6)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) zich bereid de uitvoering van de opdracht op een duurzame wijze ter hand te nemen en daarbij adequaat invulling te geven aan een CO2-reductie op (maximaal één vakje aankruisen):

□ CO2-ambitieniveau 1 
□ CO2-ambitieniveau 2 
□ CO2-ambitieniveau 3 
□ CO2-ambitieniveau 4 
□ CO2-ambitieniveau 5 
□ geen van de bovenstaande CO2-ambitieniveau’s

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) de opdracht op het hierboven aangegeven
CO2-ambitieniveau te realiseren en dit aan te tonen door (maximaal één vakje aankruisen):
□ een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van ondernemers, overlegt iedere ondernemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau, of

□ project specifiek bewijsstukken te leveren dat de opdracht wordt uitgevoerd met
toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen conform Bijlage 12 van de Inschrijvingsleidraad cq. de Handreiking Aanbesteden Versie 3.0 d.d. 05-02-2016.

De toetsing wordt, met inachtneming van de voorwaarden zoals opgenomen in de Inschrijvingsleidraad, uitgevoerd door de volgende certificerende instelling:

naam certificerende instelling: ………………………………………………………

adres certificerende instelling: ………………………………………………………

Ondertekening van het Inschrijvingsbiljet

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het ARW 2016 en met inachtneming van de bepalingen, de eisen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de aankondiging, de inschrijvingsleidraad, de nota(’s) van inlichtingen, proces-verbalen, de Basisovereenkomst en bijbehorende contractdocumenten.

| Plaats |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| Onderneming a. |  |
| Handtekening a. |  |
| Onderneming b. |  |
| Handtekening b. |  |
| Onderneming c. |  |
| Handtekening c. |  |

Toelichting:

(1) 	Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

(2)	Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

(3)	Bedrag in cijfers.

(4)	Bedrag in letters.

(5)	Alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt. Vermeldt, indien van toepassing, de naam en het deelnemingspercentage.

(6)	Deze aanwijzing is alleen van toepassing indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt.

- BIJLAGE 8	Staat van ontleding

Zie separate document "Staat van ontleding” (Excel), contract nr. 1233

- BIJLAGE 9	Vragenlijst voorkennis en belangenverstrengeling

| Vraag | Antwoord | Te overleggen bijlage/bewijsstuk |
| --- | --- | --- |
| Heeft de onderneming, voorafgaand aan deze aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten verricht ter voorbereiding van de opdracht, dan wel is de onderneming op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van de opdracht? | Nee | [Betreffende werkzaamheden] |
| Zijn er binnen de onderneming personen werkzaam die, voorafgaand aan deze aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten hebben verricht ter voorbereiding van de opdracht, dan wel zijn er personen werkzaam binnen de onderneming die op andere wijze direct of indirect betrokken zijn (geweest) bij de voorbereiding van de opdracht? | Nee | [Personen werkzaamheden] |
| Zijn of worden door de onderneming, in het kader van deze aanbestedingsprocedure, onderOpdrachtnemers ingeschakeld, die, voorafgaande aan de aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten hebben verricht ter voorbereiding van de opdracht, dan wel zijn die onderOpdrachtnemers op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van de opdracht? | Nee | [Data opdrachtnemers] |
| Zijn of worden door de onderneming, in het kader van deze aanbestedingsprocedure, adviseurs (zowel natuurlijke als rechtspersonen) ingeschakeld die, voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten hebben verricht ter voorbereiding van de opdracht, dan wel zijn die adviseurs op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van de opdracht? | Nee | [Data adviseurs] |
| Is de onderneming gelieerd aan één of meerdere andere ondernemingen en/of maakt de onderneming onderdeel uit van een groep, e.e.a. in de zin van de artikelen 2:24a, 2:24b en 2:24c van het Burgerlijk Wetboek, of vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht? | Nee | Zo ja, hebben één of meerdere van die gelieerde ondernemingen of ondernemingen binnen de groep, voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten verricht ter voorbereiding van de opdracht, dan wel zijn één of meer van die ondernemingen op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van de opdracht? Nee [Data ondernemingen] |

- BIJLAGE 10	Begrippenlijst

Generieke termen en definities

De aanbesteder respectievelijk Opdrachtgever heeft bij de aanbesteding van dit Werk het ARW 2016 van toepassing verklaard en in de Basisovereenkomst behorende bij deze Overeenkomst zijn de UAV-GC 2005 van toepassing verklaard. Dientengevolge zijn de termen en definities welke in het ARW 2016 en de UAV-GC 2005 zijn vastgelegd ook van toepassing op alle documenten die in het kader (de aanbesteding van) dit Werk zijn opgesteld.

Specifieke termen en definities

Naast de hierboven beschreven generieke termen, worden de onderstaande begrippen en definities gehanteerd:

| Begrip | Definitie |
| --- | --- |
| Afwijking | Het niet voldoen aan één of meerdere eisen. |
| ARW 2016 | Aanbestedingsreglement Werken 2016 |
| Deelnemer samenwerkingsverband | Een natuurlijke- en/of rechtspersoon die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband. |
| Geselecteerde Gegadigde | De gegadigde die na toepassing van de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria door de aanbesteder is/zal worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. |
| Gunningscriteria | De criteria waarop de inschrijving wordt beoordeeld om de economisch meest voordelige inschrijving vast te stellen op basis van de: - beste prijs-kwaliteitverhouding - laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit - laagste prijs |
| Inschrijving | De schriftelijke aanbieding (offerte) van een inschrijver op de opdracht. |
| Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase | Nota in het kader van de niet-openbare procedure zie artikel 3.25 ARW 2016, of een nota in het kader van de openbare procedure zie artikel 2.22 ARW 2016. |
| Proces-verbaal individuele inlichtingen | Nota in het kader van nadere inlichtingen in geval van een gerechtvaardigd economisch belang (zie artikel 3.26 ARW 2016 t.b.v. de niet-openbare procedure en artikel 2.23 ARW 2016 t.b.v. de openbare procedure). |
| Samenwerkingsverband | Natuurlijke- en/of rechtspersonen die zich gezamenlijk als gegadigde aanmelden en/of gezamenlijk een inschrijving doen. |
| Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) | Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is het Europees standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel. Het UEA is een Eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure. Het UEA vervangt sinds 1 juli 2016 het Nederlandse model Eigen verklaring. Daar waar in het ARW 2016 wordt gesproken over een Eigen verklaring wordt in deze leidraad het UEA bedoeld. |
| Inschrijver | Een ondernemer die een inschrijving heeft ingediend. |

- BIJLAGE 11	Invulformat materieelinzet (stikstofreductie).

Zie separate Excel-document.

- BIJLAGE 12	Tabel EMVI criteria op CO2-prestatieladder Ambitieniveau

| EMVI CRITERIUM CO2-AMBITIENIVEAU 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  | Subcriterium | Aandachtspunt |
| 1A | Energieverbruik | 1. Identificatie en analyse van energiestromen zal plaatsvinden. | 1B | Energiereductie | 1. De inschrijver onderzoekt aantoonbaar de mogelijkheden het energieverbruik te reduceren. |
|  |  | 2. Alle energiestromen worden aantoonbaar in kaart gebracht. |  |  | 2. De inschrijver maakt een actueel energie audit verslag voor het project. |
|  |  | 3. Deze lijst wordt regelmatig opgevolgd en actueel gehouden. |  |  |  |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  | Subcriterium | Aandachtspunt |
| 1C | Communicatie | 1. De inschrijver communiceert aantoonbaar intern op ad hoc basis over het energiereductie beleid van het project | 1D | CO2-reductie initiatieven | 1. De inschrijver toont aan op de hoogte te zijn van sector of keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die reklevant zijn voor het project. |
|  |  | 2. De inschrijver communiceert aantoonbaar extern op ad hoc basis over het energiereductie beleid van het project |  |  | 2. De inschrijver kent de sector- en keteninitiatieven en hun relevantie voor het project. |
| AMBITIENIVEAU 1 bij inschrijving leidt tot een fictieve CO2-korting op de totaalscore van: € 0,- |  |  |  |  |  |

| EMVI CRITERIUM CO2-AMBITIENIVEAU 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  | Subcriterium | Aandachtspunt |
| 2A | Energieverbruik | 1. Alle energiestromen worden kwalitatief in beeld gebracht. | 2B | Energiereductie | 1. De inschrijver formuleert een kwalitatief omschreven doelstelling om energie te reduceren en heeft maatregelen benoemd voor het project. |
|  |  | 2. De lijst is volledig en wordt aantoonbaar regelmatig opgevolgd en actueel gehouden |  |  | 2. De inschrijver formuleert een omschreven doelstelling voor gebruik van alternatieve brandstoffen en/of gebruik van groene stroom op het project. |
|  |  | 3. De inschrijver maakt een actueel energie audit verslag voor het project. |  |  | 3. De energie en reductiedoelstelling en de bijbehorende maatregelen worden gedocumenteerd, geïmplementeerd en gecommuniceerd aan alle werknemers van de inschrijver voor zover betrokken bij het project. |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  | Subcriterium | Aandachtspunt |
| 2C | Communicatie | 1. De inschrijver communiceert structureel intern over het energiebeleid van het project. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en reductiedoelstellingen van het project. | 2D | CO2-reductie initiatieven | 1. De inschrijver onderzoekt aantoonbaar de mogelijkheden om projectspecifieke maatregelen voortkomend uit relevante initiatieven te implementeren in het project. . |
|  |  | 2. De inschrijver realiseert inzake CO2-reductie een effectieve stuurcyclus met toegewezen verantwoordelijkheden voor het project. |  |  |  |
|  |  | 3. De inschrijver zal de externe belanghebbenden identificeren voor het project. |  |  |  |
| AMBITIENIVEAU 2 bij inschrijving leidt tot een fictieve CO2-korting op de totaalscore van: € 0,- |  |  |  |  |  |

| EMVI CRITERIUM CO2-AMBITIENIVEAU 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  | Subcriterium | Aandachtspunt |
| 3A | CO2-uitstoot | 1. De inschrijver maakt een rapportage van: a. de te verwachten scope 1 & 2 emissies van het gehele project en b. de uitgewerkte actuele emissie-inventaris voor de werkelijke scope ! & @ emissies van het project, conform ISO 14064-1 | 3B | CO2-reductie | 1. De inschrijver formuleert een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie van het project, uitgedrukt in getallen of percentages ten opzichte van een referentie en binnen een bepaalde tijdstermijn en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen. |
|  |  | 2. De emissie-inventarisatie uit 1b van het project wordt door een CI geverifieerd met tenminste een bepaalde mate van zekerheid. |  |  | 2. De inschrijver maakt in het project gebruik van een energiemanagement actieplan/systeem conform NEN-ISO 50001 of gelijkwaardig. |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  | Subcriterium | Aandachtspunt |
| 3C | Communicatie | 1. De inschrijver communiceert structureel intern en extern over de CO2 footprint (scope 1 & @ emissies), de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) en de maatregelen in het project. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid em de energiedoelstellingen van het project, mogelijkheden voor individuele bijdragen, informatie betreffende het huidige energiegebruik en trends binnen het project. | 3D | CO2-reductie initiatieven | 1. De inschrijver toont aan dat er in het project specifieke maatregelen afgeleid van een (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2- reductie worden doorgevoerd. |
|  |  | 2. De inschrijver maakt een gedocumenteerd intern en extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie. |  |  |  |
| AMBITIENIVEAU 3 bij inschrijving leidt tot een fictieve CO2-korting op de totaalscore van: € 0,- |  |  |  |  |  |

| EMVI CRITERIUM CO2-AMBITIENIVEAU 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  | Subcriterium | Aandachtspunt |
| 4A | CO2-uitstoot | 1.De inschrijver zal aantonen inzicht te hebben in de te verwachten meest materiële emissies uit scope 3 voor het project, en toont voor één van de meest materiële leveringen (producten of diensten) van het project de CO2-uistoot per eenheid aan. | 4B | CO2-reductie | 1. De inschrijver formuleert, op basis van het inzicht in de te verwachten meest materiële emissies uit scope 3 van het project, daaraan gekoppeld een CO2-reductiedoelstelling en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen. Doelstelling wordt uitgedrukt in een absoluut getal of percentage ten opzichte van een referentie en binnen een vastgelegde termijn. |
|  |  | 2. De inschrijver maakt een kwaliteitsmanagement plan voor de inventaris van het project. . |  |  | 2. De inschrijver rapporteert periodiek (intern en extern) de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het project. |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  | Subcriterium | Aandachtspunt |
| 4C | Communicatie | 1. De inschrijver kan aantonen dat zij een reguliere (tenminste 2x per jaar) dialoog onderhoudt met belanghebbenden binnen o.a. overheid en NGO’s (minimaal 2) over haar reductiedoelstelling en maatregelen in het project zal onderhouden* *:4C 1&2 gelden voor omvangrijke meerjarige projecten | 4D | CO2-reductie initiatieven | 1. De inschrijver zal aantonen dat zij initiatiefnemer is van de toepassing in een project van vernieuwende maatregelen die CO2-reductie beogen, door het verbinden van de bedrijfsnaam aan het initiatief in het project, door publicatis en door bevestiging van belanghebbenden. . |
|  |  | 2. De inschrijver kan aantonen dat de door overheid en/of NGO geformuleerde punten van zorg over het project zijn geïdentificeerd en geadresseerd. * |  |  |  |
| AMBITIENIVEAU 4 bij inschrijving leidt tot een fictieve CO2-korting op de totaalscore van: € 50.000,- |  |  |  |  |  |

| EMVI CRITERIUM CO2-AMBITIENIVEAU 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  | Subcriterium | Aandachtspunt |
| 5A | Energieverbruik | 1. Identificatie en analyse van energiestromen zal plaatsvinden. | 5B | Energiereductie | 1. De inschrijver onderzoekt aantoonbaar de mogelijkheden het energieverbruik te reduceren. |
|  |  | 2. Alle energiestromen worden aantoonbaar in kaart gebracht. |  |  | 2. De inschrijver maakt een actueel energie audit verslag voor het project. |
|  |  | 3. Deze lijst wordt regelmatig opgevolgd en actueel gehouden. |  |  |  |
|  | Subcriterium | Aandachtspunt |  | Subcriterium | Aandachtspunt |
| 5C | Communicatie | 1. De inschrijver communiceert aantoonbaar intern op ad hoc basis over het energiereductie beleid van het project | 5D | CO2-reductie initiatieven | 1. De inschrijver toont aan op de hoogte te zijn van sector of keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die reklevant zijn voor het project. |
|  |  | 2. De inschrijver communiceert aantoonbaar extern op ad hoc basis over het energiereductie beleid van het project |  |  | 2. De inschrijver kent de sector- en keteninitiatieven en hun relevantie voor het project. |
| AMBITIENIVEAU 5 bij inschrijving leidt tot een fictieve CO2-korting op de totaalscore van: € 100.000,- |  |  |  |  |  |

- BIJLAGE 13	Klachtenprocedure

Zie separate document "Gemeenschappelijk Reglement Klachtafhandeling provincies", contract nr. 1233.

- BIJLAGE 14	SROI Protocol

Zie separate document "Protocol Social Return provincie Utrecht", contract nr. 1233.