| Raamovereenkomst tussen GVB Infra BV en Naam Opdrachtnemer t.b.v. Integrale Spoormeting GVB Amsterdam |  |
| --- | --- |
| Referentienummer: 2021-56 |  |
| Datum: 18 oktober 2021 |  |
| Status: Concept |  |
| Versie: 06 |  |
| Vertrouwelijkheidsniveau: | Vertrouwelijk/Openbaar |

| Colofon |  |
| --- | --- |
| GVB Arlandaweg 106 1043 HP AMSTERDAM Inkoop. Contactpersoon; AJFM Pieterse. E-mail Doorkiesnummer Contactpersoon GVB Inhoudelijk Contactpersoon GVB Commercieel; Ron.pieterse@gvb.nl 06-51 60 32 82 M. de Vrind P. Leemans. |

Inhoudsopgave

Artikel 1	Voorwerp van de Raamovereenkomst	5

Artikel 2	Totstandkoming en duur van de Raamovereenkomst	6

Artikel 3	Levering	7

Artikel 4	Prijs en overige financiële bepalingen	7

Artikel 5	Contactpersonen / Projectleiders	8

Artikel 6	Tijden en plaats werkzaamheden	8

Artikel 7	Overdracht van de verplichtingen van de Opdrachtnemer en uitvoering door derde(n)	8

Artikel 8	Overige Voorwaarden	9

Artikel 9	Garantie en tekort schieten in de nakoming	9

Artikel 10	Ontbinding van de overeenkomst	9

Artikel 11	<optioneel> Concerngarantie <optioneel artikel op te nemen indien Opdrachtnemer bij zijn Inschrijving een beroep doet op de financiële draagkracht van een groepsmaatschappij>	10

Artikel 12	Slotbepalingen	10

Artikel 13	Slotbepalingen	11

Bijlage(n)	13

Raamovereenkomst inzake Integrale Spoormeting GVB Amsterdam

De ondergetekenden:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, GVB Infra B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Arlandaweg 106, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw C.J.G. Zuiderwijk en de heer M.C.J.M. Lohmeijer, beiden handelend in hun hoedanigheid van directeur van GVB Holding N.V., zijnde de statutaire directeur van GVB Infra  B.V., hierna: “GVB”;

en

2. [volledige naam en rechtsvorm contractant],(statutair) gevestigd te  [……..............],te dezen vertegenwoordigd door [……………............... (en ..............) naam ondertekenaar],hierna te noemen: “Opdrachtnemer”,

OVERWEGENDE DAT:

1. 	GVB met betrekking tot de uitvoering van Integrale Spoormeting gedurende een zekere tijd vaste afspraken met Opdrachtnemer wil maken;

2. 	GVB daartoe een raamovereenkomst wil sluiten met een initiële looptijd tot 31 december 2024 met 2 maal een verlengingsoptie van 2,5 jaar (hierna te noemen: de Raamovereenkomst), waarin de voorwaarden voor alle door GVB gedurende die looptijd te verstrekken opdrachten tot het uitveoren van Integrale Spoormeting zijn vastgelegd, alsmede de opleiding van GVB mensen;

3. 	Een Europese aanbesteding voor de gunning van deze Raamovereenkomst heeft plaatsgevonden op basis van het Beschrijvend document onder toepassing van de Aanbestedingswet 2012;

4.	Opdrachtnemer op […dag/maand/jaar…] een Inschrijving heeft uitgebracht;

5.	GVB de inschrijving van Opdrachtnemer als economisch meest voordelige inschrijving heeft beoordeeld

6. 	In deze Raamovereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd die van toepassing zijn op alle opdrachten tot het uitvoeren van Integrale Spoormeting voornemens is te gunnen gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst;.

KOMEN OVEREEN:

In deze Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden voor roerende zaken en diensten GVB zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer 34258788. In afwijking daarvan of aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen in deze Raamovereenkomst verstaan:

Beschrijvend document: het document van GVB “Aanbestedingsleidraad integralespooormeting versie 09” d.d. 5 oktober 20212 met referentie 2021-56,  waarin de deelname aan de Raamovereenkomst met betrekking tot “integrale spoormeting” gedurende een bepaalde periode, de te volgen aanbestedingsprocedure, de selectie- en gunningscriteria en het programma van eisen worden beschreven en toegelicht

Derde: een ondernemer waarop Opdrachtnemer een beroep doet voor de invulling van bekwaam-heden en/of draagkracht om aan door GVB gestelde eisen te voldoen

Diensten: het uitvoeren van Integrale Spoormeting overeenkomstig het Programma van Eisen met betrekking tot Integrale Spoormeting

Inschrijving: de in het kader van de Europese aanbesteding Integrale Spoormeting GVB Amsterdam  met kenmerk 2021-56 door Opdrachtnemer op basis van het Beschrijvend document ingediende inschrijving d.d. […datum…] met kenmerk [………]

Opdrachten: Nadere orders tot het verrichten van Diensten die onder verwijzing naar deze Raamovereenkomst bij Opdrachtnemer worden geplaatst

Prijzenblad: Het document waarin alle tussen Partijen overeengekomen prijzen voor de uitvoering van Integrale Spoormeting zijn vastgelegd en dat als onderdeel van Bijlage [verwijzing invoegen] integraal onderdeel uitmaakt van deze Overeenkomst.

Integrale Spoormeting GVB (ISG): Alle activiteiten gerelateerd aan het uitvoeren van de integrale spoormeting op GVB metro Areaal en de hieruit voortkomende datalevering.

Meetcampagne: Uit te voeren ISG van volledige ruimtelijke en inhoudelijke scope, zoals gedefinieerd in het Programma van Eisen (Bijlage ….)

Validatiefase: Eenmalige fase van 10 weken direct aansluitend op ingang van deze Overeenkomst, waarin Opdrachtnemer succesvol het Validatieprotocol (Bijlage ….) dient te doorlopen en af te ronden.

Inzet: Meetactiviteiten binnen één buitendienststelling.

Datalevering: Levering van CSV bestanden en datasets t.b.v. import in IRISSYS als resultaat van een Meetcampagne.

## Artikel 1	Voorwerp van de Raamovereenkomst

1.1 	Opdrachtnemer voert Integrale Spoormeting (ISG) uit voor GVB, overeenkomstig door GVB geplaatste orders voor, gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst, een en ander overeenkomstig de op basis van het Beschrijvend document en het Programma van Eisen en door Opdrachtnemer uitgebrachte Inschrijving, tenzij in deze Raamovereenkomst anders is bepaald. Het onderwerp van deze Raamovereenkomst betreft:

- Het doorlopen van een Validatiefase conform Validatieprotocol met succesvol gevolg, zoals gedefinieerd in het Programma van Eisen.

- Het verrichten van een Meetcampagne in Q1 van ieder jaar gedurende de looptijd van de  Overeenkomst.

- Het optioneel verrichten een Meetcampagne in Q3 van ieder jaar gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

- Het optioneel verrichten van extra individuele inzetten op verzoek van GVB gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

1.2	De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Raamovereenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde:

- dit document;

- Bijlage 1: de tijdens de aanbestedingsprocedure verstrekte Nota van Inlichtingen;

- Bijlage 2: het Beschrijvend document bestaande uit:

2a: De Aanbestedingsleidraad Integralespooormeting versie 09” d.d. 5 oktober 20212 met referentie 2021-56, zoals verstrekt via TenderNed;

2b: Het Programma van Eisen Integrale spoormeting GVB versie 03 met daarbij behorende Appendices bestaande uit:

- Appendix 1: Ruimtelijke scope v0.1

- Appendix 2: Validatietraject

- Appendix 3: Definitie LOB-model Deel I

- Appendix 4: Definitie LOB-model Deel II

- Appendix 5: Validatieprotocol v0.2

- Appendix 6: Template route tekening MSA v2.6

- Appendix 7: Ruimtelijke scope shapefiles v0.1

- Appendix 8: Spoortakenmodel v5

- Bijlage 3: de Algemene Inkoopvoorwaarden voor roerende zaken en diensten GVB die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer 34258788

- Bijlage 4: de Inschrijving van Opdrachtnemer met daarbij behorende bijlagen bestaande uit:

  - Annex 1:

  - Annex 2:

1.3 	GVB is niet verplicht om gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst opdrachten tot het verrichten van Diensten te verstrekken, maar is daartoe gerechtigd. Opdrachtnemer kan derhalve generlei aanspraak maken op het verkrijgen van opdrachten tot het verrichten van Diensten gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst.

1.4	De voorwaarden van deze Raamovereenkomst zijn integraal van toepassing op alle Opdrachten die gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst tussen GVB enerzijds en Opdrachtnemer anderzijds worden gesloten, tenzij in een nadere Opdracht uitdrukkelijk schriftelijk van deze Raamovereenkomst wordt afgeweken.

1.5  	In een nadere Opdracht wordt vastgelegd met betrekking tot welke specifieke Diensten gedurende welke periode de desbetreffende nadere Opdracht wordt aangegaan.

## Artikel 2	Totstandkoming en duur van de Raamovereenkomst

2.1	Deze Raamovereenkomst treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening van deze Raamovereenkomst door beide Partijen

  - Deze Raamovereenkomst wordt aangegaan voor een initiele duur tot 31 december 2024 met een optie voor GVB om de Raamovereenkomst 2 maal te verlengen met 2,5 jaar. Indien GVB deze optie tot verlenging wenst uit te oefenen zal hij uiterlijk 3  maanden vóór afloop van de initiële termijn Opdrachtnemer schriftelijk kennisgeven dat de Raamovereenkomst met genoemde periode verlengd wordt, bij gebreke waarvan de Raamovereenkomst op 31 december 2024 eindigt. Beëindiging van deze Raamovereenkomst om welke reden dan ook laat de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een nadere Opdracht onverlet. De voorwaarden van deze Raamovereenkomst blijven van toepassing op alle geplaatste Opdrachten die na het eindigen van deze Raamovereenkomst nog voortduren.

2.3 	Indien de uitvoering van Diensten niet binnen de overeengekomen dan wel verlengde termijn zijn verricht op een wijze die aan de Opdracht beantwoordt, is Opdrachtnemer aan GVB een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 0,1 % van de totale dan wel maximale prijs die met de Opdracht is gemoeid voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt tot een maximum van 10 % daarvan. Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd. De boete komt GVB toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:

a.zijn vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot levering van Producten en/of het verrichten van de Diensten;

b.zijn recht op schadevergoeding.

De boete wordt verrekend met de door GVB verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

## Artikel 3	Diensten

3.1 	Gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst wordt de Dienst door Opdrachtnemer op afroep en eerste verzoek van GVB naar aanleiding van het plaatsen van een Opdracht door GVB, voor aan GVB verkocht en uitgevoerd, tenzij anders is aangeven op het orderformulier. De overeenkomstig de voorgaande zin door GVB geplaatste orders worden door Opdrachtnemer door middel van ondertekening van deze Raamovereenkomst geacht te zijn aanvaard bij ontvangst van de betreffende order.

## Artikel 4	Prijs en overige financiële bepalingen

4.1	De overeengekomen prijzen voor de Diensten staan opgenomen in Bijlage 4 annex XX. De prijzen hebben betrekking op alle in het kader van deze Raamovereenkomst te leveren Diensten en daarbij behorende eventuele rapportages, materialen, documentatie, zoals gebruiksaanwijzingen en dergelijke.

4.2	Uitdrukkelijk wordt bepaald dat indien Opdrachtnemer geen BTW in rekening brengt, maar voor (een deel van) de Diensten geen vrijstelling van BTW blijkt te bestaan, deze niet ten laste komt van GVB.

4.3	De overeengekomen prijzen voor de Diensten zijn gedurende het eerste kalenderjaar van deze Raamovereenkomst vast. De prijzen voor het daarop volgende kalenderjaar kunnen op aangeven van Opdrachtnemer uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan dit opvolgende kalenderjaar van het voorafgaande kalenderjaar overeenkomstig de consumentenprijsindex (“CPI-index”) van het CBS worden aangepast. Hierbij wordt telkens het maandcijfer van de derde maand voor de datum van de prijsaanpassing gehanteerd, waarbij het maandcijfer van de maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Raamovereenkomst wordt gesteld op 100.

4.4 	Opdrachtnemer zendt de facturen digitaal aan GVB. Opdrachtnemer zendt de facturen onder vermelding van:

- GVB Infra B.V.

T.a.v. Crediteurenadministratie

Postbus 2131

1000 CC  AMSTERDAM

- bovengenoemd contractnummer

- het betreffende inkoopordernummer

De facturen worden digitaal verstuurd aan: crediteuren@gvb.nl

4.6 	Betaling vindt binnen 30 dagen na factuurdatum plaats na ontvangst en acceptatie van de overeenkomstig een Opdracht verrichte Diensten.

4.7	Betaling van de Initiële Levering tot en met Bedrijfsvaardige oplevering geschiedt op basis van onderstaand betalingsmomenten:

•	Meetcampagne: Maandelijks achteraf

•	Individuele extra inzet: Maandelijks achteraf

•	R&D activiteiten: Jaarlijks achteraf

## Artikel 5	Contactpersonen / Projectleiders

5.1	Contactpersoon voor GVB is ..............

Contactpersoon voor Opdrachtnemer is ..............

5.2	Ten minste één maal per jaar vindt overleg plaats tussen de contactpersonen van Partijen over de wijze waarop deze Raamovereenkomst wordt uitgevoerd (tussentijdse evaluatie(s)).

## Artikel 6	Tijden en plaats werkzaamheden

6.1    De werkzaamheden, verband houdend met de in een Opdracht gespecificeerde Diensten, worden verricht op de in het Beschrijvend document aangegeven plaats(en).

6.2	Partijen verplichten zich het Personeel van de andere Partij toegang te verlenen tot de plaats waar de werkzaamheden verband houdend met de in de Opdracht gespecificeerde Diensten en/of Producten moeten worden verricht, alsmede dit Personeel in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij die Partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten. Partijen verplichten zich hun Personeel op te dragen de ter plekke van de uitvoering geldende huisregels na te leven.

## Artikel 7	Overdracht van de verplichtingen van de Opdrachtnemer en uitvoering door derde(n)

7.1	Opdrachtnemer kan een recht of verplichting uit hoofde van de Raamovereenkomst of zijn rechtsverhouding tot GVB alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van GVB overdragen aan een derde, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd. GVB kan de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Raamovereenkomst of zijn rechtsverhouding tot Opdrachtnemer overdragen aan een derde.

7.2	Opdrachtnemer kan de uit de Raamovereenkomst voortvloeiende werkzaamheden alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van GVB opdragen aan derden,  welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.

7.3 	De hierboven bedoelde toestemming laat de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Raamovereenkomst onverlet.

7.4	Aan de toestemming als bedoeld in leden 1 en 2 kunnen voorwaarden worden verbonden. Voor zover deze voorwaarden betrekking hebben op bedoelde derden, zal de Opdrachtnemer deze voorwaarden ten behoeve van GVB van die derden bedingen.

7.5	Ingeval van faillissement van Opdrachtnemer heeft GVB het recht de onderhavige Raamovereenkomst door een andere Opdrachtnemer te laten uitvoeren voor de resterende duur van de Raamovereenkomst.

## Artikel 8	Overige Voorwaarden

8.1	Op deze Raamovereenkomst, alsmede op een Opdracht tot het verrichten van Diensten overeenkomstig die Opdracht zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Inkoopvoorwaarden voor roerende zaken en diensten GVB zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer 34258788 (Bijlage 2), voor zover daarvan in deze Raamovereenkomst niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer is uitgesloten.

8.2	Opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk na ondertekening van deze overeenkomst, en met inachtneming van het Programma van Eisen, in overleg met GVB, een detailplanning opstellen voor de eerstvolgende Q1 Meetcampagne

8.3 	GVB is verplicht Opdrachtnemer voldoende te faciliteren bij het doorlopen van het Validatieprotocol in de Validatiefase. GVB dient op zodanige manier medewerking te verlenen dat gestelde termijnen zoals beschreven in het Validatieprotocol haalbaar en uitvoerbaar zijn voor Opdrachtnemer.

  - Opdrachtnemer is verplicht om in de 10 weken na ingang van deze Overeenkomst de Validatiefase conform het Validatieprotocol [Bijlage 4 annex xxx] succesvol te doorlopen. De eisen voor succesvolle afronding van dit protocol zijn beschreven in het Programma van Eisen [Bijlage 2] en het Validatieprotocol [Bijlage 4 annex xxx]. Indien Opdrachtnemer het Validatieprotocol niet binnen de hier gestelde termijn succesvol weet af te ronden, zal deze Overeenkomst worden beëindigd en staat het GVB vrij gebruik te maken van de Wachtkamerconstructie.

  - Opdrachtnemer is verplicht om in Q1 van ieder jaar gedurende de looptijd van deze overeenkomst een Meetcampagne uit te voeren.

  - Opdrachtnemer is verplicht om in Q3 van ieder jaar gedurende de looptijd van deze overeenkomst een Meetcampagne uit te voeren, indien GVB 6 weken voorafgaand per email hier expliciet om heeft verzocht.

  - Opdrachtnemer is verplicht om gedurende de looptijd van dit contract op verzoek van GVB een individuele extra Inzet uit te voeren, indien GVB 6 weken voorafgaand per email hier expliciet om heeft verzocht.

  - Opdrachtnemer is verplicht om na uitvoering van iedere Inzet binnen een Meetcampagne ofwel als individuele extra Inzet, binnen 2 weken de Datalevering behorend bij deze Inzet conform de navolgende documenten te volbrengen:

- het aangebodene in het prijzenblad [Bijlage 4 annex xx]

- Programma van Eisen; [Bijlage 2b]

- en eventuele inhoudelijke en ruimtelijke scope uitbreidingen, zoals vastgelegd in alle Naleveringen.

  - Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting in kader R&D activiteiten, zoals beschreven in Programma van [Eisen Bijlage 2].

  - Inhoudelijke scope uitbreidingen, die al dan niet voortkomen uit de jaarlijkse R&D activiteiten zullen worden vastgelegd als Nalevering. Na tekening van de Nalevering maakt deze integraal onderdeel uit van de scope van deze overeenkomst. Hiermee verplicht Opdrachtnemer zich bij volgende Meetcampagnes tot uitvoering van het in de Nalevering gespecificeerde activiteiten.

  - Ruimtelijke scope uitbreidingen zullen worden vastgelegd als Nalevering. Na tekening van de Nalevering maakt deze integraal onderdeel uit van de scope van deze overeenkomst. Hiermee verplicht Opdrachtnemer zich bij volgende Meetcampagnes tot uitvoering van het in de Nalevering gespecificeerde activiteiten.

8.12	In het kader van aanvragen van werkzaamheden:

- GVB is verplicht de optionele meetcampagne in Q3 tenminste 6 weken van te voren aan te vragen.

- GVB is verplicht een eventuele individuele extra Inzet tenminste 6 weken van te voren aan te vragen.

- Een opdracht voor de optionele werkzaamheden kan ter keuze van GVB door haar aan Opdrachtnemer per e-mail, tenminste 6 weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden worden verstrekt, en door Opdrachtnemer eveneens per e-mail worden aanvaard

- GVB is verplicht jaarlijks te communiceren over de omvang van het R&D budget en over de gewenste prioritering van activiteiten binnen het R&D budget.

8.13	In het kader van vergoeding Validatiefase:

o	GVB is verplicht de “Algemene Kosten per Meetcampagne” voor 50% te vergoeden, omdat er in dit geval geen sprake is van een volledige Meetcampagne, maar wel algemene kosten zullen worden gemaakt voor aan- en afvoer van apparatuur.

o	GVB is verplicht de “Specifieke kosten per Inzet” te vergoeden per uitgevoerde Inzet in de Validatiefase tot een maximum van twee (2).

8.14	In het kader van vergoeding extra individuele Inzet:

o	GVB is verplicht de “Algemene Kosten per Meetcampagne” per individuele extra Inzet voor 25% te vergoeden, omdat er in dit geval geen sprake is van een volledige Meetcampagne, maar wel algemene kosten zullen worden gemaakt voor bijvoorbeeld aan- en afvoer van apparatuur.

o	GVB is verplicht de “Specifieke kosten per Inzet” per individuele extra Inzet te vergoeden.

8.15	In het kader van vergoeding Meetcampagnes:

o	De som van de vergoeding van “Algemene Kosten per Meetcampagne” en “Specifieke kosten per Inzet” per Meetcampagne is gemaximeerd op {xxxxx} euro.

o	GVB is verplicht om per Meetcampagne de “Algemene Kosten per Meetcampagne” eenmalig te vergoeden.

o	GVB is verplicht om per Meetcampagne de “Specifieke kosten per Inzet” te vergoeden voor het “Aantal Inzetten per Meetcampagne”.

o	Eventuele benodigde extra backup Inzetten binnen een Meetcampagne zullen worden vergoed indien deze veroorzaakt zijn door:

- Handelen van het GVB, zoals bijvoorbeeld onvoorziene conflicten met andere werkzaamheden op het GVB areaal, onvoldoende medewerking van de Nachtcoördinator of beperkingen opgelegd door Veiligheidspersoneel.

- Handelen derden, zoals bijvoorbeeld onvoorziene uitloop werkzaamheden derde partij in buitendienststelling.

- Extreme weersomstandigheden, waardoor Inzet niet afgemaakt kan worden.

- Expliciet verzoek van GVB tot hermeting van specifieke locatie.

- Overige oorzaken die niet aan Opdrachtnemer te wijten zijn.

o	Eventuele extra backup Inzetten binnen een Meetcampagne zullen niet worden vergoed indien deze worden veroorzaakt zijn door:

- Beroepsfout van Opdrachtnemer.

- Defecte meetapparatuur.

- Kalibratie fouten.

- Overige oorzaken die direct aan Opdrachtnemer te wijten zijn.

8.16	In het kader van overige vergoedingen:

•	GVB is verplicht om eenmaal per jaar op basis van nacalculatie de R&D activiteiten te vergoeden. Deze vergoeding is jaarlijks gemaximeerd op {xxxxx} euro.

•	GVB is verplicht eventuele additionele kosten in kader inhoudelijke ofwel ruimtelijke  scope uitbreidingen te vergoeden naar gelang deze zijn vastgelegd in als Nalevering. De som van de kosten van de Naleveringen is jaarlijks gemaximeerd op {xxxxx} euro.

## Artikel 9	Garantie en tekort schieten in de nakoming

9.1	Voor zover GVB geen nadere omschrijving van de aan de Diensten te stellen eisen heeft gegeven, dienen de Diensten in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en ten minste aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, afwerking en aan alle wettelijke eisen en gebruikelijke branchevoorschriften betreffende kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu te voldoen.

9.2 	Indien de uitgevoerde Diensten niet aan de in artikel 4 van de Algemene inkoopvoorwaarden van GVB die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer 34258788 bedoelde garanties voldoet, kan GVB eisen dat Opdrachtnemer het Product herstelt of vervangt. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van Opdrachtnemer.

9.3	Indien Opdrachtnemer niet, nadat hij daartoe door GVB schriftelijk is aangemaand, binnen de daarin gestelde termijn voldoet aan een eis als bedoeld in artikel 9.2, is GVB, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bevoegd te kiezen tussen:

a. vervanging of herstel van de Diensten door een derde op kosten van Opdrachtnemer;

b. retournering van het desbetreffende Product voor rekening en risico van Opdrachtnemer en ontbinding van de Raamovereenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Algemene inkoopvoorwaarden van GVB die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer 34258788 en dientengevolge creditering van (het gedeelte van) de koopprijs dat voor het desbetreffende Product reeds is betaald.

9.4	Het bepaalde in de artikelen 9.2 en 9.3 laat overige rechten en vorderingen die GVB aan een tekortkoming kan ontlenen onverlet, zulks met in achtneming van het bepaalde in artikel 18 van de Algemene inkoopvoorwaarden van GVB die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer 34258788.

## Artikel 10	Ontbinding van de overeenkomst

10.1	Onverminderd alle overige rechten van GVB,  mag GVB, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:265 BW en invulling op het bepaalde in artikel 35 van de Algemene Inkoopvoorwaarden voor roerende zaken en diensten GVB die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer 34258788, de Raamovereenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a.	Opdrachtnemer door een derde partij wordt overgenomen of elke andere directe

of indirecte wijziging in de zeggenschapsverhouding in Opdrachtnemer die leidt tot

een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de

zeggenschap groter dan 10% significant is);

b.	Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derde niet langer beschikt over de in de  aanbesteding gestelde selectie eisen en/of gestelde eisen m.b.t. beroepsbevoegdheid in en er geen vervangende Derde partij is die aan de voorgaande voorwaarden voldoet;

c. 	<Optioneel: De garantie van de groepsmaatschappij als bedoeld in Artikel 11 materieel wordt gewijzigd of komt te vervallen en niet tijdig vervangende zekerheid wordt gesteld.>

10.2	Opdrachtnemer dient mee te werken aan een deugdelijke overgang naar een nieuwe

opdrachtnemer en Partijen dienen de overige verplichtingen die voortvloeien uit deze

Raamovereenkomst na te leven totdat GVB de uitvoering heeft ondergebracht bij een nieuwe

opdrachtnemer.

## Artikel 11	<optioneel> Concerngarantie <optioneel artikel op te nemen indien Opdrachtnemer bij zijn Inschrijving een beroep doet op de financiële draagkracht van een groepsmaatschappij>

11.1	Indien Opdrachtnemer onderdeel uitmaakt van een groep en bij zijn Inschrijving een beroep heeft gedaan op de draagkracht van een groepsmaatschappij, garandeert Opdrachtnemer dat op het moment van aangaan van de Leveringsovereenkomst in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel een aansprakelijkheidsverklaring zoals bedoeld in artikel 2:403 lid 1 sub f BW is gedeponeerd door de betreffende groepsmaatschappij, dan wel dat de holding van de desbetreffende groepsmaatschappij zich onvoorwaardelijk garant stelt voor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer onder deze Raamovereenkomst (onder overlegging van de desbetreffende verklaring). Opdrachtnemer garandeert dat deze aansprakelijkheidsverklaring gedurende de looptijd van deze Leveringsovereenkomst in stand zal blijven.

11.2	Opdrachtnemer zal GVB onmiddellijk schriftelijk informeren over wijzigingen in, dan wel intrekking van de verklaring zoals bedoeld in artikel 2:403 lid 1 sub f BW. In die gevallen zal Opdrachtnemer binnen twee weken na de wijziging/intrekking ten behoeve van GVB een vervangende bankgarantie verstrekken in een vorm en van een hoogte die voor GVB acceptabel is.

## Artikel 12	Overige bepalingen

12.1	Het door de Opdrachtnemer bij zijn inschrijving ingediende document “Plan van Aanpak” (Bijlage 4 annex XXX) geldt als contractverplichting en is als zodanig onderdeel van deze Raamovereenkomst als bijlage 4 (inschrijving van Opdrachtnemer) opgenomen. Wijzing van de opgegeven inhoud kan uitsluitend in overleg met- en na schriftelijke goedkeuring door GVB.

12.2	Indien de benoemde werkzaamheden en maatregelen  zoals die door Opdrachtnemer in zijn Plan van Aanpak zijn beschreven (Bijlage 4 annex xx) niet worden nagekomen, is Opdrachtnemer, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete aan GVB verschuldigd, zonder dat GVB enig verlies of schade hoeft te bewijzen en onverminderd de overige rechten van GVB, waaronder het recht op nakoming en volledige schadevergoeding, op welke schadevergoeding de boete niet in mindering zal worden gebracht.

12.3	Het niet nakomen van de in het Plan van Aanpak benoemde werkzaamheden en maatregelen zal leiden tot een boete van € 1.000,-- per incident met een maximum per jaar van de aan Opdrachtnemer toegekende fictieve korting voor het Plan van Aanpak. De door GVB aan de Opdrachtnemer toegekende kortingsbedragen per onderdeel zijn als volgt :

- Werkmethode 					€ <invulllen> (zegge: <invullen> euro);

- Onderbouwing onnauwkeurigheden		€ <invulllen> (zegge: <invullen> euro);

- Research & Development			€ <invulllen> (zegge: <invullen> euro);

## Artikel 13	Slotbepalingen

13.1	Afwijkingen van deze Raamovereenkomst of een Opdracht zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

13.2	De algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel enige andere algemene of bijzondere voorwaarden, worden uitdrukkelijk door GVB van de hand gewezen en zijn door Partijen buiten toepassing verklaard.

13.3	Door ondertekening van deze Raamovereenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent het verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten en/of leveren van Producten.

13.4	Deze Raamovereenkomst loopt van rechtswege af op de datum waarop alle verplichtingen uit deze Raamovereenkomst over en weer deugdelijk zijn nagekomen.

13.5	Indien één of meer bepalingen van deze Raamovereenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de Raamovereenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over eerstbedoelde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. Bij een vervangende regeling wordt de strekking van de Raamovereenkomst niet aangetast.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Amsterdam, [datum]	[Plaats], [datum]

GVB Infra B.V. 	Opdrachtnemer

Namens dezen,	Namens dezen,

C.J.G. Zuiderwijk	Naam

algemeen directeur	Functie

en

GVB Infra B.V.

Namens dezen,

ir. M.C.J.M. Lohmeijer

operationeel directeur

## Bijlage(n)

Bijlage 1: de tijdens de aanbestedingsprocedure verstrekte Nota van Inlichtingen;

Bijlage 2: het Beschrijvend document bestaande uit:

2a: De Aanbestedingsleidraad zoals verstrekt via TenderNed;

2b: Het Programma van Eisen [……] versie […..] met daarbij behorende bijlagen;

Bijlage 3: de Algemene Inkoopvoorwaarden voor roerende zaken en diensten GVB die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer 34258788

Bijlage 4: de Inschrijving van Opdrachtnemer.