Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-     kwaliteitverhouding

De uitwerking van de BPKV-criteria is opgenomen in onderstaande Tabel BPKV-criteria.

# Tabel BPKV-criteria

| Criterium | Sub criterium | Doelstelling Aanbesteder | Aandachtspunten |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Plan van Aanpak | 1.1 In welke mate draagt de aanpak bij aan de project-doelstelling | - Het op ad-hoc basis en op aanvraag van de Opdrachtgever leveren van verkeerskundige producten. De 5 regionale teams en 1 landelijk team AVM worden daarmee ondersteund zodat flexibel ingespeeld kan worden op de operatie en de continuïteit van de AVM-kernprocessen wordt geborgd. | - De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) bijdragen aan het bereiken van de doelstelling - De mate waarin het aanbod SMART gemaakt is - De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) onderbouwd zijnde beoordelingscommissie bepaalt of dit 3e punt wordt opgenomen |
|  | 1.2 Projectmanagement en Organisatie | - Ontzorging opdrachtgever (aanspreekpunt, coördinatie). - Landelijke dekking, maar ook regionale kennis. - Flexibiliteit, diversiteit: juiste persoon voor juiste vraag. |  |
| 2 Risico management | 2.1 Risico’s | - Opdrachtgever laat zien de juiste projectrisico’s te onderkennen. |  |
|  | 2.2 Beheersmaatregelen | - Opdrachtgever laat zien hoe deze risico’s aantoonbaar beheerst worden binnen de kaders van het project. |  |

# Rekenblad BPKV

| Criterium | Sub criterium | Maximale kwaliteitswaarde (€) | Beoordelings-cijfer | Behaalde kwaliteitswaarde (€) | Totalen (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Plan van Aanpak | 1.1 In welke mate draagt de aanpak bij aan de project-doelstelling | € 144.000, - |  |  |  |
|  | 1.2 Projectmanagement en Organisatie | € 120.000, - |  |  |  |
| 2 Risico management | 2.1 Risico’s | € 48.000, - |  |  |  |
|  | 2.2 Beheersmaatregelen | € 48.000, - |  |  |  |
| Kwaliteitswaarde kwaliteitscriterium 1 t/m 2 |  |  |  |  |  |
| Totale kwaliteitswaarde |  |  |  |  |  |
| Inschrijvingssom |  |  |  |  |  |
| Fictieve inschrijvingssom (Inschrijvingssom minus Totale kwaliteitswaarde) |  |  |  |  |  |

Toelichting op het rekenblad BPKV

Kwaliteitscriteria en maximale kwaliteitswaarde

Bij kwaliteitscriteria wordt de behaalde kwaliteitswaarde verkregen via een beoordelingscijfer. In het rekenblad BPKV is vermeld wat de maximaal te behalen kwaliteitswaarden zijn. Deze zijn zichtbaar gemaakt op het niveau sub criterium.

Behaalde kwaliteitswaarde

Voor elk (sub)criterium waarop de maximale kwaliteitswaarde zichtbaar gemaakt is, wordt een beoordelingscijfer gegeven. Bij het beoordelingscijfer 10 wordt de maximale kwaliteitswaarde toegekend. De relatie tussen ‘Beoordelingscijfer’ en ‘Behaalde kwaliteitswaarde’ is verder lineair. Onderstaande tabel bevat het overzicht van de beoordelingscijfers met bijbehorende kwaliteitswaarden. In de onderstaande tabel is bij de “waardering” aangegeven welke omschrijving hoort bij een bepaald beoordelingscijfer.

Tabel kwaliteitswaarde

De relatie tussen beoordelingscijfer, waardering en kwaliteitswaarde is voor alle kwaliteitscriteria als volgt:

| Beoordelingscijfer | Waardering | % van maximale kwaliteitswaarde |
| --- | --- | --- |
| 10 | Uitstekend (heel veel meerwaarde) | 100 |
| 9 | Zeer goed (veel meerwaarde) | 75 |
| 8 | Goed (ruim voldoende tot aanzienlijke meerwaarde) | 50 |
| 7 | Redelijk (voldoende meerwaarde) | 25 |
| 6 | Neutraal (niet of nauwelijks meerwaarde) | 0 |
| 5 | Onvoldoende (deels ontoereikend/nadelig/risicovol) | - 25 |
| 4 | Ruim onvoldoende (ruim ontoereikend/nadelig/risicovol) | - 50 |
| 3 | Slecht (zeer ontoereikend/nadelig/risicovol) | - 75 |
| 2 | Zeer slecht (uiterst ontoereikend/nadelig/risicovol) | - 100 |

De lineaire relatie: ‘Behaalde kwaliteitswaarde’ = (‘Beoordelingscijfer’ – 6) / 4 * ‘Maximale kwaliteitswaarde’. Cijfers lager dan 6 leiden tot een negatieve kwaliteitswaarde en derhalve niet tot een vermindering van de fictieve inschrijvingssom maar tot een bijtelling.

Beoordelingscijfer beneden 6

Indien een criterium niet voortbouwt op een eis uit de vraagspecificatie c.q. het Programma van Eisen, zijn beoordelingscijfers lager dan 6 mogelijk. Een beoordelingscijfer lager dan 6 is mogelijk indien een aangeboden oplossing ontoereikend, nadelig of risicovol is omdat deze bijvoorbeeld:

- Niet voldoet aan de huidige stand van technologie of kennis, en de inschrijver dus een verouderd product of verouderde werkwijze aanbiedt terwijl betere alternatieven voorhanden zijn, of

- Moeilijk te beheersen risico’s met zich meebrengt.

Daarnaast kan een beoordelingscijfer lager dan 6 worden gegeven als niet of onvoldoende wordt ingegaan op hetgeen gevraagd wordt in het kader van de BPKV-beoordeling.

Indien een knock-out van toepassing is bij een te laag beoordelingscijfer, vermeldt de aanbesteder expliciet op welk subcriterium c.q. onderdeel dit van toepassing is en vanaf welk beoordelingscijfer afwijzing plaatsvindt (bijvoorbeeld bij een 4 of lager). Uiteraard kan dit voor meer dan één subcriterium gelden.

N.B.: Bij een criterium dat dient ter stimulans tot leveren van een betere prestatie ten opzichte van een expliciete eis uit de vraagspecificatie c.q. het Programma van Eisen en waarbij de inschrijving niet aan die eis voldoet, is geen sprake van een knock-out maar van een ongeldige inschrijving. Op grond daarvan dient afwijzing plaats te vinden. Het beoordelingscijfer is dan niet meer relevant. Ook als een criterium betrekking heeft op een set van samenhangende eisen, leidt het niet voldoen aan één van de (basis-)eisen uit de vraagspecificatie c.q. het Programma van Eisen reeds tot een afwijzing (zonder dat een BPKV-beoordeling wordt toegekend.