Aanbestedingsdocument

Theatermechanica heffers

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Europese aanbestedingsprocedure

| Datum | : | 20-05-2021 |
| --- | --- | --- |
| Kenmerk | : | 8275422 |

Het overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) dit document ten behoeve van derden is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van gemeente ‘s-Hertogenbosch. Dit document is enkel bestemd voor gebruik binnen de gemeente en geselecteerde gegadigden.

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4

1.1	Algemeen	4

1.2	Leeswijzer	4

1.3	Hebt u vragen?	4

2.	Opdrachtspecificatie en voorwaarden	5

2.1	Algemeen	5

2.2	Projectdoelstelling	5

2.3	Te verrichten werkzaamheden Uitvoering	5

2.4	Te verrichten werkzaamheden Onderhoud en Service	5

2.5	Optionele onderdelen	5

2.6	Contractvorm	5

2.7	Samenwerking bouwteam	6

2.8	Indicatieve overall-planning en looptijd opdracht	6

3.	Aanbestedingsprocedure	7

3.1	Algemeen	7

3.2	Stappen aanbestedingsprocedure	7

3.3	Planning van de aanbesteding	7

3.4	Waar moet uw inschrijving aan voldoen	7

3.4.1	Welke documenten dient u bij uw inschrijving in?	7

3.4.2	Wanneer en hoe moet u uw inschrijving indienen?	8

3.4.3	Wie moet uw inschrijving ondertekenen?	8

3.5	Overige  voorwaarden	8

3.6	Samenvoeging en percelen	8

4.	Eisen aan de inschrijver	9

4.1	Algemeen	9

4.2	Uitsluitingsgronden	9

4.3	Geschiktheidseisen	10

4.3.1	Technische bekwaamheid	10

4.4	Combinatievorming	10

4.5	Beroep draagkracht en/of bekwaamheid van derde	11

4.5.1	Inschrijving vanuit een holding	11

5.	Gunningscriteria en gunningsmethode	12

5.1	Algemeen	12

5.2	Gunningscriterium Prijs	12

5.2.1	P1: Inschrijfsom uitvoering	12

5.3	Gunningscriteria Kwaliteit	13

5.3.1	K1 Plan van aanpak	13

5.3.2	K2 Optimalisaties	14

5.3.3	K3 Garanties	15

5.4	Werkwijze beoordeling	15

5.5	Gelijke stand	16

6.	Juridische kaders	17

6.1	Algemeen	17

6.2	Klachten over aanbesteding	17

6.3	Niet gunning	17

6.4	Rechtsbescherming	17

6.5	Bezwaartermijn	18

6.6	Uitstel gunning en ondertekening Overeenkomst	18

Bijlagen

- Uniform Europees aanbestedingsdocument

- Inschrijfbiljet

- Referentie verklaring

- G20TT1920.b.B03.6 Werkomschrijving hefmiddelen

- Concept overeenkomst van onderaanneming (inclusief bijlagen)

- G20TT1920.b.B03.2 Inschrijfspecificatie hefinstallaties

# Inleiding

## Algemeen

Voor u ligt het aanbestedingsdocument met betrekking tot de aanbesteding Theater mechanische heffers t.b.v. de nieuwbouw van het Theater aan de Parade van de gemeente ’s-Hertogenbosch. In dit document staat, naast de omschrijving van de uit te voeren opdracht, ook de procedure beschreven aan de hand waarvan de aanbesteding wordt uitgevoerd en aan welke voorwaarden de inschrijvers en inschrijvingen moeten voldoen.

Wij hebben ervoor gekozen een Europees openbare aanbestedingsprocedure zonder voorselectie te doorlopen, gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012 (AW2012).

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is voor onderhavige opdracht de Aanbestedende dienst maar niet de uiteindelijke Opdrachtgever. De Opdrachtgever is Mertens Bouwbedrijf BV. (Hierna ook ‘Opdrachtgever’). Dit is de hoofdaannemer voor de nieuwbouw van het theater.

## Leeswijzer

Dit aanbestedingsdocument is als volgt opgebouwd:

- In hoofdstuk twee beschrijven wij de opdracht.

- In hoofdstuk drie beschrijven wij de procedurestappen die wij doorlopen tijdens deze aanbesteding. Daarnaast staat in dit hoofdstuk beschreven hoe en wanneer u mee kunt doen met deze aanbesteding.

- In hoofdstuk vier beschrijven wij de eisen aan de inschrijver.

- In hoofdstuk vijf beschrijven wij de gunningscriteria.

- In hoofdstuk zes komen juridische spelregels aan bod.

Als onderdeel van dit document worden er ook diverse bijlagen ter beschikking gesteld. Door inschrijving confirmeert de inschrijver zich aan alles wat gesteld is in dit aanbestedingsdocument (incl. bijlage) en eventuele nota(‘s) van inlichtingen.

## Hebt u vragen?

Dit document is met zorg opgesteld. Mocht u desondanks onvolkomenheden/ onduidelijkheden/ onregelmatigheden/ ondeugdelijkheden/ tegenstrijdigheden (‘gebreken’)  in dit document tegenkomen of vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan verzoeken wij u deze op- en/of aanmerkingen te stellen middels het gebruik van de vragenmodule van TenderNed.

U kunt vragen en onvolkomenheden stellen of melden tot de datum vermeld in de planning op TenderNed. We beantwoorden geen vragen die na dit tijdstip binnenkomen. Behalve als dit vragen zijn die we relevant vinden en waarvan we menen dat ze gevolgen kunnen hebben voor de te ontvangen aanbiedingen. We stellen het niet op prijs als u over deze aanbesteding contact opneemt met andere medewerkers dan de contactpersoon. Doet u dit wel? Dan kan dit uitsluiting tot gevolg hebben.

Uw vragen worden beantwoord in de Nota van Inlichtingen die wordt gepubliceerd op TenderNed. U kunt geen rechten ontlenen aan mondelinge uitspraken. Wij verzoeken met klem om uw vragen en/of opmerkingen niet op te sparen tot het laatste moment voor sluiting van de vragentermijn. Wij publiceren zo nodig meerdere Nota’s om dubbele vragen te voorkomen en relevante informatie zo snel mogelijk te verstrekken

# Opdrachtspecificatie en voorwaarden

## Algemeen

In opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch wordt een nieuw theater aan de Parade gebouwd. Diverse theater mechanische installaties maken hiervan deel uit. Onderhavige opdracht heeft  betrekking op de hefinstallaties. Deze worden in dit hoofdstuk nader gespecificeerd.

## Projectdoelstelling

De doelstelling is om functionele, ruimtelijke, kwalitatieve en technische uitgangspunten voor het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de theater mechanische heffers, die de Opdrachtgever en de betrokken gebruiker voor ogen hebben, te beschrijven.

## Te verrichten werkzaamheden Uitvoering

Conform de werkomschrijving in bijlage 4.

## Te verrichten werkzaamheden Onderhoud en Service

Conform de werkomschrijving in bijlage 4 hoofdstuk 9.

## Optionele onderdelen

De inschrijver dient, conform werkomschrijving (bijlage 4) de volgende optionele onderdelen aan te bieden:

- Paragraaf 6.1 Grote Zaal Orkestbakheffer 2

- Paragraaf 6.2 Grote Zaal Orkestbakheffer 3

- Paragraaf 6.3 Grote Zaal Stoelenwagen t.b.v. heffer 2

- Paragraaf 6.4 Grote Zaal Stoelenwagen t.b.v. heffer 3

- Paragraaf 6.5 Paradezaal podiumheffer 3

- Hoofdstuk 9 onderhoud en service.

Voor deze optionele onderdelen dient de inschrijver een prijs op te geven op de inschrijfspecificatie.

De Opdrachtgever wil benadrukken dat het hier onderdelen betreft die mogelijk niet in opdracht worden gegeven. Deze opties worden ook niet mee beoordeeld in de prijs. Aan deze opties kunnen geen rechten worden ontleend. De inschrijver dient er rekening mee te houden dat  het onderhoud en de service mogelijk in opdracht worden gegeven door de exploitant.

## Contractvorm

De opdracht wordt afgesloten middels een wederzijds ondertekende overeenkomst. In bijlage 5 vindt u een conceptversie hiervan, inclusief relevante bijlagen. Deze zal na definitieve gunning nader worden ingevuld en ondertekend.

## Samenwerking bouwteam

Na definitieve gunning dient U deel te nemen aan het bouwteam. De inschrijver dient er rekening mee te houden dat er meerdere partijen betrokken zijn waarmee moet worden samengewerkt bij de realisatie van het project. De inschrijver is, om een soepele levering en samenwerking te garanderen, verplicht om al het noodzakelijke overleg te voeren met alle betrokken partijen. De uitvoering valt samen met de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden. De bouwkundig aannemer coördineert.

## Indicatieve overall-planning en looptijd opdracht

De bouwwerkzaamheden starten volgens huidige planning eerste helft 2021, waarbij de opleverdatum juli 2023 is.

De mijlpalen van de ontwikkeling van het uitvoeringsgereed ontwerp waar partijen deel van uitmaken zijn:

- UO/ productietekeningen gereed uiterlijk oktober 2021

- Uitvoering in verschillende fasen in overleg met Opdrachtgever.

# Aanbestedingsprocedure

## Algemeen

In dit hoofdstuk beschrijven wij de procedurestappen die wij doorlopen tijdens deze aanbesteding, inclusief bijbehorende planning. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk beschreven aan welke voorwaarden uw inschrijving moet voldoen.

## Stappen aanbestedingsprocedure

In de aanbestedingsprocedure zullen achtereenvolgens de volgende stappen worden gezet:

- Gemaakte inschrijvingen worden via TenderNed bij ons ingediend.

- Dan beoordelen wij de inschrijvingen op basis van de minimumeisen ten aanzien van de opdracht (werkomschrijving). Deze staan in dit aanbestedingsdocument (inclusief bijlagen) beschreven. Voldoet uw inschrijving niet aan deze minimumeisen? Dan sluiten we u uit van verdere deelname.

- Vervolgens beoordelen wij de overgebleven inschrijvingen op basis van de gunningscriteria, tevens vermeld in dit aanbestedingsdocument. De voorlopige gunningsbeslissing vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding. Deze wordt via TenderNed verstuurd.

- Na het versturen van de voorlopige gunningsbeslissing kunnen wij de voorlopig gegunde inschrijver - indien van toepassing - vragen bewijsstukken in te dienen om aan te tonen dat hij daadwerkelijk voldoet aan de wettelijk gestelde uitsluitingsgronden.

- De gunningsbeslissing wordt pas definitief na het verstrijken van de bezwaartermijn zoals beschreven in paragraaf 6.4.1.

- Na het verstrijken van de bezwaartermijn wordt de overeenkomst ondertekend.

## Planning van de aanbesteding

Voor de planning van de aanbesteding wordt verwezen naar TenderNed. De data zijn indicatief en niet bindend behoudens wettelijke termijnen.

## Waar moet uw inschrijving aan voldoen

Uw inschrijving moet voldoen aan de vormvereisten die in deze paragraaf staan.

### Welke documenten dient u bij uw inschrijving in?

De inschrijving voldoet aan hetgeen door de aanbestedende dienst wordt gevraagd. Bij inschrijving worden de vragen ten aanzien van de uitsluitingsgronden en, indien van toepassing, geschiktheidseisen beantwoord en zijn de volgende documenten ingediend:

Omschrijving

De ingevulde en ondertekende UEA

De ingevulde en ondertekende inschrijfbiljet en specificatie

De gegevens zoals vermeld bij de gunningscriteria

Referentie verklaring

Indien een inschrijver een van de bovengenoemde documenten niet, of niet volledig, heeft ingevuld of

ondertekend dan kan de inschrijving ongeldig worden verklaard.

### Wanneer en hoe moet u uw inschrijving indienen?

Deze aanbesteding zal geheel digitaal plaatsvinden met gebruikmaking van het aanbestedingsplatform TenderNed. Dit betekent dat ondernemers via TenderNed hun aanbieding moeten indienen.

De digitale inschrijving moet uiterlijk conform de planning op TenderNed worden ingediend Inschrijvingen kunnen na het aanbestedingstijdstip niet meer via TenderNed worden aangeboden. Een andere wijze van indienen dan digitaal via TenderNed is niet toegestaan. Inschrijvingen die op een andere wijze worden ingediend worden ongeldig verklaard en niet in behandeling genomen. Het risico van systeem- en internetstoringen ligt geheel bij de inschrijver.

De inschrijving zal door TenderNed in een digitale kluis worden bewaard. De digitale kluis wordt na de sluitingstermijn aan ons vrijgegeven.

### Wie moet uw inschrijving ondertekenen?

Uw inschrijving moet rechtsgeldig ondertekend zijn door één of meer personen. U moet dat kunnen aantonen met een kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes maanden (ten opzichte van de sluitingsdatum indienen inschrijving). Schrijft u in als een samenwerkingsverband van ondernemingen of een combinatie? Dan moeten alle deelnemers van dit samenwerkingsverband of de combinatie de inschrijving rechtsgeldig ondertekenen.

Nadat wij het voorlopige gunningsbesluit hebben verstuurd, zullen wij u vragen om de bewijsstukken binnen de gestelde termijn door de aanbestedende dienst in te dienen.

## Overige  voorwaarden

Aan de inschrijving worden de volgende overige voorwaarden gesteld:

- alle gevraagde informatie wordt in de inschrijving opgenomen;

- er zijn geen voorwaarden of voorbehouden verbonden aan de inschrijving;

- de inschrijving is in de Nederlandse taal gesteld;

- de inschrijving heeft een gestandsdoeningstermijn van minimaal 3 maanden na aanbestedingsdatum;

- kalenderdagen na de uiterste inschrijvingsdatum. In het geval een kortgedingprocedure aanhangig wordt gemaakt, wordt de gestanddoeningstermijn van de inschrijving automatisch verlengd tot veertien (14) kalenderdagen na uitspraak van de rechter. Gedurende de gestanddoeningstermijn heeft inschrijver geen recht op indexering van prijzen;

- de aanbestedende dienst stelt geen vergoeding beschikbaar aan de inschrijvers voor het opstellen en indienen van een inschrijving;

## Samenvoeging en percelen

Er is geen sprake van onnodige samenvoeging van de werkzaamheden. De verlangde onderhavige werkzaamheden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en daarom is er niet gekozen de opdracht in verdere percelen op te splitsen.

# Eisen aan de inschrijver

## Algemeen

Wij toetsen uw inschrijving op de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zoals geformuleerd in onderstaande paragrafen. Tevens stellen wij voorschriften, eisen en voorwaarden ten aanzien van combinatievorming, onderaannemers, beroep op draagkracht en/of bekwaamheden derden en inschrijven vanuit een holding. De basis hiervoor vormt de AW2012.

Wij vragen u hiervoor een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (bijlage 1) in te dienen. Voegt u het UEA niet toe aan uw inschrijving dan wordt u uitgesloten van verdere deelname.

## Uitsluitingsgronden

In artikel 2.86 van de AW2012 staat beschreven in welke gevallen wij een inschrijver uit kunnen sluiten van deelname. Deze verplichte uitsluitingsgronden zijn op deze aanbesteding van toepassing.

Naast de verplichte uitsluitingsgronden zijn facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing op deze aanbesteding, zie hiervoor deel IIIC van het UEA.

Door rechtsgeldige ondertekening van het UEA geeft inschrijver te kennen dat aangekruiste verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden niet op inschrijver van toepassing zijn. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor of zal voorafgaand aan een definitieve gunning, het verklaarde op juistheid te toetsen. Inschrijver dient op verzoek van de gemeente de in artikel 2.89 van de AW2012 genoemde bewijsstukken te overleggen. Indien de inhoud van deze bewijsstukken niet overeenkomt met hetgeen in deze verklaring wordt gesteld, dan wordt inschrijver uitgesloten van de procedure.

Indien op inschrijver één of meerdere uitsluitingsgronden van toepassing zijn, wordt de inschrijving in zijn algemeenheid ter zijde gelegd en wordt inschrijver uitgesloten van de aanbestedingsprocedure zoals omschreven in de Artikelen 2.86 en 2.87 AW2012

Nadat wij het voorlopige gunningsbesluit hebben verstuurd, zullen wij u vragen om alsnog bewijsstukken zoals omschreven in de Artikelen 2.86 en 2.87 AW2012, binnen de gestelde termijn door de aanbestedende dienst in te dienen. Wij zullen voor deze aanbesteding volgende bewijsmiddelen opvragen;

- een kopie van het uittreksel uit het beroeps- of handelsregister (deze kopie is niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de inschrijvingsdatum);

- een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming (de inschrijving) niet ouder is dan twee jaar;

- een verklaring omtrent betalingsgedrag en afdracht sociale lasten van de belastingdienst, die op het tijdstip van het indienen van de aanmelding, niet ouder is dan zes maanden;

Worden de vermelde bewijsstukken in het land waarin u gevestigd bent niet afgegeven door instanties? Dan volstaat een verklaring onder ede of een plechtige verklaring die door betrokkene ten overstaand van een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst wordt afgelegd.

Kunt u de gewenste bewijsstukken niet binnen deze gestelde termijn aanleveren? Dan wordt u alsnog uitgesloten van deelname aan deze procedure. Het voorlopige gunningsbesluit wordt dan herzien.

## Geschiktheidseisen

Wanneer u kunt verklaren dat er geen uitsluitingsgronden op uw onderneming van toepassing zijn, wordt door middel van de geschiktheidseisen onderzocht of uw onderneming geschikt is om de overeenkomst uit te voeren. Dit wordt getoetst op basis van technische bekwaamheid.

In onderstaande paragraaf is verder uitgewerkt hoe u aan kunt aantonen geschikt te zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.

### Technische bekwaamheid

Uw organisatie beschikt over voldoende kennis en kunde om de overeenkomst uit te kunnen voeren.  De volgende kerncompetentie dient door de gegadigde te worden aangetoond middels een referentie:

- De levering bestond uit minimaal één heffer met een minimale afmeting van 45m2 Het besturingssysteem voldoet aan IEC 61508 niveau SIL 2 voor de veiligheidsfuncties conform CWA 15902-1 hoofdstuk 8.3.1.

Deze kerncompetenties dienen te worden aangetoond in de vorm van (project)referenties die voldoen aan de volgende kenmerken:

- U maakt bij uw inschrijving gebruik van de referentieverklaring (format bijlage 3);

- De oplevering van het referentieproject moet na 1 januari 2015 hebben plaatsgevonden;

- Van het referentieproject dient een certificaat met bijbehorende bijlage te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de heffer voldoet aan de volgende eisen: IEC 61508 niveau SIL 2 voor de veiligheidsfuncties conform CWA15902-1. Het certificaat met bijbehorende bijlage dient afkomstig te zijn van een onafhankelijke partij zoals bijvoorbeeld de TÜV of Liftinstituut. Uit het certificaat met bijbehorende bijlage moet af te leiden zijn dat alle veiligheidsfuncties conform CWA15902-1 zijn beoordeeld en goedgekeurd op SIL2 niveau. Bij voorkeur dient een typecertificaat te worden overgelegd.

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de gegadigde contact op te nemen met de Opdrachtgevers van de betreffende referenties om de ingediende informatie, gegevens en bescheiden (op juistheid) te controleren. Indien de inhoud van de verklaring van de referenten niet overeenkomt met wat is verklaard, kan de gegadigde uitgesloten worden van de aanbesteding.

## Combinatievorming

Ondernemers kunnen een combinatie aangaan voor de uitvoering van deze opdracht en gezamenlijk inschrijven. De combinatie wijst een penvoerder aan die namens de combinatie als contactpersoon tijdens de aanbesteding fungeert. De partijen van de combinatie dienen elk afzonderlijk een UEA in, waarin alle betrokkenen hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht. Het is niet toegestaan om tijdens de periode tussen het doen van de inschrijving tot en met de definitieve gunning de samenstelling van de combinatie te wijzigen. Gebeurt dit toch? Dan sluiten wij de combinatie direct uit van verdere deelname aan deze procedure.

Let op: als u niet inschrijft als combinatie moet u dit ook kenbaar maken op de UEA.

## Beroep draagkracht en/of bekwaamheid van derde

Wanneer er wordt ingeschreven met een onderaannemer waarbij de gegadigde een beroep doet op de technische bekwaamheid van de onderaannemer gelden de volgende bepalingen:

- Bij inschrijving wordt op de UEA vermeld op welke onderaannemers of derden een beroep wordt gedaan. Let op: De onderaannemer dient dan ook een UEA in te vullen en in te dienen bij inschrijving.

- Wanneer de aanbestedende dienst het voornemen heeft de opdracht aan deze gegadigde te gunnen moet de gegadigde aantonen dat hij tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ook daadwerkelijk kan beschikken over de onderaannemer en zijn middelen.

- Wanneer er een beroep wordt gedaan op de technische bekwaamheid van een onderaannemer moet uit een overeenkomst blijken dat de onderaannemer, in geval van gunning van de overeenkomst aan de inschrijver, zal worden ingezet.

### Inschrijving vanuit een holding

Van één concern mogen meerdere ondernemingen inschrijven als inschrijver (hetzij zelfstandig, als hoofd- en onderaannemer en/of als combinatie), indien zij – op verzoek van de aanbestedende dienst – onomstotelijk kunnen aantonen dat ze hun inschrijving onafhankelijk van de andere inschrijvers (waaronder de inschrijvers die deel uitmaken van hetzelfde concern) hebben opgesteld, en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Kan dit niet door één of meerdere van de betreffende inschrijvers worden aangetoond, dan leidt dit tot uitsluiting van alle tot het betreffende concern behorende inschrijvers.

Ondernemingen behoren tot hetzelfde concern indien zij:

- aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 24a boek 2 Burgerlijk Wetboek;

- met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b boek 2 Burgerlijk Wetboek; of

aan elkaar zijn gelieerd in een aan sub a of sub b vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht.

Op verzoek van de gemeente dient inschrijver onderstaande aan te leveren:

- Een organogram, waaruit duidelijk naar voren komt welke concernrelaties inschrijver heeft.

- Eén pagina A4, waarop beschreven wordt hoe de verhouding tussen de betrokken ondernemingen van dezelfde groep is/wordt geregeld, opdat en waaruit de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid bij de opstelling van de Inschrijving is gewaarborgd, zoals hierboven vermeld.

# Gunningscriteria en gunningsmethode

## Algemeen

Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en wordt voldaan aan hetgeen is opgenomen in dit aanbestedingsdocument zal de inschrijving verder beoordeeld worden. De beoordeling vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding. De volgende gunningscriteria en wegingen worden gehanteerd:

| Gunningcriteria | Max. te behalen score |
| --- | --- |
| Prijs |  |
| - P1: Inschrijfsom uitvoering | 50 |
| Kwaliteit |  |
| - K1: Plan van aanpak | 30 |
| - K2: Optimalisaties | 15 |
| - K3: Garanties | 5 |
| Totaal | 100 |

In onderstaande paragrafen worden deze gunningscriteria uitgewerkt.

## Gunningscriterium Prijs

### P1: Inschrijfsom uitvoering

De prijs wordt beoordeeld op basis van de inschrijfsom vermeldt op het inschrijfbiljet (bijlage 2).

De op het inschrijfbiljet vermelde inschrijfsom betreft de gehele vergoeding de uitvoering zoals gevraagd in de aanbestedingsdocumenten. De punten worden lineair toegekend conform volgende formule:

Score = 50 * (€ 1.000.000,-  -  ingediende inschrijfsom)

€ 300.000,-

Zie onderstaande voorbeeld scores.

| Inschrijfsom | Aantal behaalde punten |
| --- | --- |
| € 700.000,- | 50 punten |
| € 850.000,- | 25 punten |
| € 1.000.000,- | 0 punten |

Er worden maximaal 50 punten. Inschrijfsommen hoger dan het plafondbedrag  van € 1.000.000,- zijn niet toegestaan. Deze inschrijvingen zijn dan ook ongeldig.

Daarnaast dient de inschrijver ook een specificatie aan te leveren conform de sjabloon in bijlage 6.

## Gunningscriteria Kwaliteit

### K1 Plan van aanpak

Doelstelling

De Opdrachtgever wenst een inschrijver die begrijpt wat er van hem als opdrachtnemer gevraagd wordt gedurende de werkvoorbereiding en uitvoering en daarbij op een open en transparant wijze communiceert. De houding en inzet van de inschrijver in de samenwerking moet leiden tot het meest optimale resultaat van deze opdracht.

Toelichting:

De inschrijver dient een plan van aanpak in waarin de volgende aspecten minimaal worden opgenomen:

- Projectkwaliteitsplan, Organisatie en personeel

- Communicatie, Communicatieplan

- Procesbeschrijving Coördinatie opdrachtnemer

- Procesbeschrijving Ontwerpen

- Procesbeschrijving Planningsmanagement en overall planning

- Procesbeschrijving Duurzaamheid

- Procesbeschrijving Veiligheid

- Procesbeschrijving Nazorg en Onderhoud.

Beoordelingskader

De inschrijver dient in maximaal zes A4 pagina’s (inclusief eventueel beeld ondersteunend materiaal) aan te geven op welke wijze hij invulling zal geven aan de bovengenoemde aspecten. Een beknopte/ compacte beschrijving wordt over het algemeen beter gelezen/ begrepen dan een uitgebreide beschrijving.

Het gunningscriterium (alle aspecten samen) krijgt één van onderstaande scores toegekend.

| Te behalen punten | Uitleg |  |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | De hiervoor genoemde aspecten komen (on)voldoende aan bod. Er wordt echter, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, geen meerwaarde geboden. |
| 10 |  | De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, enige meerwaarde geboden. |
| 20 |  | De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, ruime meerwaarde geboden. |
| 30 |  | De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, excellente meerwaarde geboden. |

De te behalen meerwaarde wordt ten opzichte van de uitvraag en relatief (ten opzichte van andere inschrijvers) beoordeeld aan de hand van:

- de mate waarin aspecten SMART worden gemaakt, project specifiek worden gemaakt, en aansluiten bij de bovengenoemde doelstelling en/of projectdoelstelling;.

- de mate waarin de inschrijver pro actief de belangen van de Opdrachtgever behartigt;

- de mate van onderscheidend vermogen en/of toegevoegde waarde van de inschrijver (ten opzichte van de uitvraag én ten opzichte van andere inschrijvers).

Er zullen geen tussenliggende scores worden gegeven dan hierboven wordt vermeld. Eventuele beweringen of verwijzingen naar referentieprojecten die worden genoemd mogen door de Aanbestedende dienst worden geverifieerd bij de desbetreffende referent.

.

### K2 Optimalisaties

De inschrijver moet als onderdeel van zijn aanbieding voorstellen voor optimalisatie indienen. Er dienen 2 optimalisatievoorstellen te worden gedaan. Deze voorstellen dienen te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen/normen uit de werkomschrijvingen maar mogen daarbij wel afwijken van de daadwerkelijke uitvraag.

Ieder optimalisatievoorstel dient te worden voorzien van een procentuele meer- of minderwerk opgave. Deze meer- of minderwerken dienen op de inschrijfspecificatie te worden aangegeven, procentueel ten opzichte van de eigen totale inschrijfsom van de levering. Let op: het al dan niet laten uitvoeren van optimalisaties vindt pas na gunning plaats. De beslissing daartoe is aan de Opdrachtgever.

Beoordelingskader

De inschrijver dient in maximaal zes A4 pagina’s (inclusief eventueel beeld ondersteunend materiaal) aan te geven op welke wijze hij invulling zal geven aan de in de bovengenoemde aspecten. Een beknopte/ compacte beschrijving wordt over het algemeen beter gelezen/ begrepen dan een uitgebreide beschrijving.

Dit gunningscriterium (alle aspecten samen) krijgt één van onderstaande scores toegekend.

| Te behalen punten | Uitleg |  |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | De hiervoor genoemde aspecten komen (on)voldoende aan bod. Er wordt echter, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, geen meerwaarde geboden. |
| 5 |  | De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt daarnaast, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, enige meerwaarde geboden. |
| 10 |  | De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt daarnaast, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, ruime meerwaarde geboden. |
| 15 |  | De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt daarnaast, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, excellente meerwaarde geboden. |

De te behalen meerwaarde wordt ten opzichte van de uitvraag en relatief (ten opzichte van andere inschrijvers) beoordeeld aan de hand van:

- de mate waarin bovengenoemde aspecten SMART worden gemaakt en/of project specifiek worden gemaakt.

- De mate waarin de door de inschrijver beschreven optimalisatie daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van de toekomstige installatie en realistisch is;

- de mate waarin de inschrijver pro actief de belangen van de Opdrachtgever behartigt;

- de mate van onderscheidend vermogen en/of toegevoegde waarde van de inschrijver (ten opzichte van de uitvraag én ten opzichte van andere inschrijvers).

Er zullen geen tussenliggende scores worden gegeven dan hierboven wordt vermeld. Eventuele beweringen of verwijzingen naar referentieprojecten die worden genoemd mogen door de Aanbestedende dienst worden geverifieerd bij de desbetreffende referent.

### K3 Garanties

De minimale garantietermijn op alle te leveren onderdelen betreft één jaar waarin de werking wordt gegarandeerd conform het bestek. De garantietermijn gaat pas in nadat de levering compleet geplaatst en in bedrijf is.

De Opdrachtgever vraagt aan inschrijver welke verlenging van de garantie kan worden geboden op de standaard garantietermijn, met een maximum van 5 jaar (tot in totaal 6 jaar garantie). De score op dit gunningscriterium wordt bepaald conform onderstaande tabel.

| Aanvullende garantietermijn van: | Punten |
| --- | --- |
| Minimale garantietermijn van 1 jaar + 0 jaar | 0 |
| Minimale garantietermijn van 1 jaar + 1 jaar | 1 |
| Minimale garantietermijn van 1 jaar + 2 jaar | 2 |
| Minimale garantietermijn van 1 jaar + 3 jaar | 3 |
| Minimale garantietermijn van 1 jaar + 4 jaar | 4 |
| Minimale garantietermijn van 1 jaar + 5 jaar | 5 |

## Werkwijze beoordeling

De inkoper opent de digitale kluis in TenderNed samen met een collega. Vervolgens worden de kwaliteitsdocumenten doorgestuurd naar het beoordelingsteam. Het beoordelingsteam bestaat uit de volgende functies;

- Bouwmanager

- Projectleider gemeente

- Adviseur theatertechniek

- Theater ad Parade

- Hoofdaannemer

Elk gunningscriterium (m.u.v. prijs) wordt in consensus beoordeeld door het beoordelingsteam. Zodra de beoordeling hiervan is vastgesteld wordt door de inkoper de inschrijfsom bekend gemaakt en toegevoegd aan de beoordeling. Het is aan de inschrijver zelf om te bepalen of hij de stukken anoniem wil indienen. Hier worden geen eisen aan gesteld.

## Gelijke stand

Wanneer er twee of meer inschrijvers in eindscore gelijk eindigen is de hoogste score op het gunningscriterium P1 doorslaggevend om de rangorde te bepalen. Is dit ook hetzelfde dan is de hoogste score op het gunningscriterium K1 doorslaggevend om de rangorde te bepalen. Is dit ook hetzelfde dan is de hoogste score op het gunningscriterium K2 doorslaggevend om de rangorde te bepalen. Is dit ook hetzelfde dan is de hoogste score op het gunningscriterium K3 doorslaggevend om de rangorde te bepalen. Is dit ook gelijk dan zal het lot bepalen aan wie van hen de opdracht wordt gegund. De betreffende inschrijvers worden in voorkomende geval tijdig op de hoogte gesteld dat er een loting door een notaris plaatsvindt, waar en wanneer deze plaatsvindt wordt t.z.t. aangegeven.

# Juridische kaders

## Algemeen

In onderstaande paragrafen lichten wij een aantal juridische kaders toe. De inschrijver wordt geacht deze kaders goed door te nemen voordat een inschrijving wordt ingediend. Bij het indienen van zijn inschrijving gaat de inschrijver onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden en bepalingen.

## Klachten over aanbesteding

Indien u een klacht heeft aangaande deze aanbesteding kunt u gebruik maken van het digitale klachtenformulier op onze site. Ga naar https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen.html

## Niet gunning

De Opdrachtgever kan tussentijds beslissen tot:

  - opschorten of afbreken van de procedure om voor aanbestedende dienst moverende redenen;

  - wijzigen van de tijdsplanning aanbesteding, met uitzondering van het inkorten van wettelijk vastgestelde minimumtermijnen;

  - intrekken of herzien van de gunningsbeslissing;

  - niet gunnen van de opdracht.

U kunt in deze gevallen geen schadevergoeding eisen.

## Rechtsbescherming

M.b.t. het beschrijvend document en de Nota van Inlichtingen

- Indien de inschrijver constateert dat het beschrijvend document dan wel de nota van inlichtingen in strijd is met de grondbeginselen van de aanbestedingsregelgeving, dan heeft de inschrijver hier vragen en opmerkingen over gemaakt tijdens de informatiefase voor de sluitingstermijn van de inschrijvingen.

- Indien de inschrijver constateert dat er over de vraagstelling en antwoordmogelijkheden interpretatieverschillen kunnen ontstaan wordt hij geacht dit tijdens de informatiefase kenbaar te maken, zodat in de nota van inlichtingen duidelijkheid kan worden verschaft. Indien de inschrijver fouten ziet in het beschrijvend document of op enigerlei wijze belemmering ziet dan wel juist mogelijkheden tot verbetering ten aanzien van het gevraagde, dan heeft de inschrijver hier vragen en opmerkingen over gemaakt tijdens de informatiefase voor de sluitingstermijn van de inschrijvingen. Door het niet inwinnen van schriftelijke inlichtingen acht de inschrijver deze offerteaanvraag voldoende uitvoerig en toereikend.

Dit op verval van recht na voorlopige gunning.

M.b.t. de inschrijving

- Indien de inschrijving onduidelijkheden bevat kunnen wij, de aanbestedende dienst, schriftelijke aanvullende informatie opvragen bij de inschrijver. De aanvullende informatie dient schriftelijk te worden verstrekt en maakt dan onderdeel uit van de inschrijving en mag geen wezenlijke wijziging van de inschrijving inhouden.

## Bezwaartermijn

Wij geven gedurende 20 kalenderdagen na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing geen uitvoering aan die beslissing en gaan niet tot ondertekening van de overeenkomst over. Dit om inschrijvers gedurende die termijn gelegenheid te bieden een kort geding aanhangig te maken tegen de voorlopige gunningsbeslissing. Zij kunnen dat doen door het laten betekenen van de dagvaarding op het adres van de aanbestedende dienst. De termijn van 20 dagen is een vervaltermijn.

Een inschrijver kan ook een bodemgeschil aanhangig maken. Wenst u een bodemgeschil aanhangig te maken? Dan moet u dat binnen negentig dagen na de datum van de gunningsbeslissing  doen op straffe van niet ontvankelijkheid. Tenzij het geschil voortvloeit uit omstandigheden na verloop van deze termijn. In dit laatste geval gaat de termijn van negentig dagen in op de dag van de betreffende omstandigheid.

## Uitstel gunning en ondertekening Overeenkomst

Indien inschrijvers voor het verstrijken van de bezwaartermijn beschreven in 6.5 een kort geding aanhangig hebben gemaakt zal de aanbestedende dienst in beginsel de uitkomst van deze procedure afwachten alvorens verdere uitvoering te geven aan de gunningsbeslissing en tot ondertekening van de overeenkomst over te gaan, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.

Grossmann-arrest C-230/02