Raamovereenkomst Perronherstel 2022-2030

Bijlage 1 – Procedure prestatiemeting PH-Z

Perronherstel Zuid NL 2022-2030 (PH-Z)

TN 337143

Ten behoeve van:

“Beheer toegankelijke instap en onderhoud van perrons

Z-907444

| Versie | 1.0 |
| --- | --- |
| Datum | 14 januari 2022 |
| Status | Definitief |

Inhoudsopgave

1	Prestatiemeting met contractuele consequenties	3

2	Algemeen kader Prestatiemeting Ingenieursbureaus	3

3	Aanvullingen en afwijkingen op algemeen kader	3

3.1	Aanvullingen op het algemene kader	3

3.1.1	Contractuitvoeringsperformance	3

3.1.2	Eisen voor valide meting	3

3.1.3	Bezwaarprocedure	4

3.2	Afwijkingen op het algemene kader	4

4	De dialoog aangaan	5

4.1	Bespreking van toegekende scores	5

4.2	Mogelijkheid om prestaties van ProRail te beoordelen	5

Bijlagen:	6

# Prestatiemeting met contractuele consequenties

ProRail stimuleert haar Opdrachtnemers om de prestaties op een voortdurend hoog peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Om gericht te kunnen stimuleren hanteert ProRail een methodiek om prestaties te meten en worden meetresultaten met Opdrachtnemers besproken. De vorm van Prestatiemeting die ProRail hanteert heeft betrekking op het algehele presteren van een bepaalde Opdrachtnemer over het geheel van projecten heen.

Prestatiemeting kan echter ook voor het individuele project van belang zijn, indien volgens het betreffende contract aan de in dat project gemeten prestaties consequenties zijn verbonden. Aangezien de publicatie ‘Prestatiemeting civiele aannemers’ zich alleen richt op het meten van de overall uitvoeringsperformance van een bedrijf, is een projectspecifieke aanvulling noodzakelijk. Het onderhavige document ‘procedure prestatiemeting’ beschrijft hoe Prestatiemeting in dit specifieke Raamcontract/ deelproject wordt toegepast.

Dit document gaat in op de volgende onderwerpen:

- Welk kader is van toepassing;

- Welke aanvullingen/afwijkingen gelden;

- Hoe Partijen onderling de dialoog over prestaties kunnen voeren.

# Algemeen kader Prestatiemeting Ingenieursbureaus

Voor het bepalen van de prestaties van Opdrachtnemer wordt de Prestatiemeting methodiek aangehouden zoals vermeld in:

- Publicatie: Prestatiemeting civiele aannemers  (Code PBE00013), versie 1.0;

- Publicatie: Basisrapport Prestatiemeting (Code PBE00008), versie 5.0;

Projectspecifieke aanvullingen en afwijkingen op dit algemene kader zijn in het volgende hoofdstuk opgenomen.

Wijzigingsbepaling

Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst het algemene kader voor Prestatiemeting geheel of gedeeltelijk wijzigt, blijft in onderhavige Overeenkomst het bovengenoemde kader van kracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenstemming bereiken over het doorvoeren van aanpassingen aan het voor deze Overeenkomst van toepassing zijnde kader.

# Aanvullingen en afwijkingen op algemeen kader

## Aanvullingen op het algemene kader

### Contractuitvoeringsperformance

Aan het algemene kader wordt het volgende begrip toegevoegd:

Contractuitvoeringsperformance:

De Contractuitvoeringsperformance betreft de behaalde uitvoeringsperformance op het individuele contract. Het wordt afgeleid uit de Contractscores op het desbetreffende contract over een periode van vier kwartalen, waarbij het jongste en het een na jongste kwartaal het zwaarst (100%) wegen, en het een na oudste en het oudste kwartaal voor 80% respectievelijk 60% meetellen.

### Eisen voor valide meting

In aanvulling op het algemene kader geldt:

a) Indien in enig kwartaal er te weinig werkzaamheden zijn uitgevoerd om tot een valide Contractscore te komen dan wordt bij de bepaling van de Contractuitvoeringsperformance verder terug gekeken. De meest recente beschikbare Contractscores leiden dus tot de Contractuitvoeringsperformance. Echter, aangezien in de startperiode van het contract het onmogelijk kan zijn om verder terug te kijken, geldt voor het eerste jaar het volgende: Indien er bij de eerste keer van vaststelling van de Contractuitvoeringsperformance sinds het sluiten van het desbetreffende contract over de eerste vier kwartalen van dat contract een tekort is aan valide Contractscores, wordt voor de ontbrekende Contractscores het gemiddelde van de valide contractscores genomen.

b) Per kwartaal vullen twee of meer bij het project betrokken ProRail-medewerkers digitale enquêtes in, waarbij geldt:

- Tenminste één enquête wordt ingevuld door een medewerker die voornamelijk is betrokken bij projectmanagement activiteiten;

- Tenminste één enquête wordt ingevuld door een medewerker die voornamelijk betrokken is bij aansturing en begeleiding van een opgedragen deelopdracht of cluster van opgedragen deelopdrachten.

c) De resultaten van de digitale enquêtes worden door de projectmanager of zijn of haar vervanger verzameld en gelden als input voor de contractprestatiemeting. Gebruikmakend van de resultaten van de digitale enquêtes bepaalt en onderbouwt de projectmanager (of zijn of haar vervanger) de contractprestatiemeting en Contractscore.

d) Een contractprestatiemeting is valide indien aan onderstaande randvoorwaarde is voldaan:

- Per contractprestatiemeting moet voor minimaal 75% van de vragen een beoordeling gegeven zijn (een “n.v.t.” antwoord telt dus niet mee).

### Bezwaarprocedure

In aanvulling op het algemene kader geldt:

a) Indien Opdrachtnemer na de bekendmaking van de contractscore bezwaren heeft tegen de score, of twijfels heeft of de score correct is, dient hij dit aan de projectmanager (of zijn of haar vervanger) van ProRail kenbaar te maken, zodat de score gezamenlijk kan worden doorgenomen.

Indien na het gezamenlijk doornemen van de score de twijfels over juistheid van de score niet is weggenomen, dan kan Opdrachtnemer door de Coördinator Prestatiemeten van ProRail laten toetsen of de spelregels juist zijn gevolgd. De Coördinator Prestatiemeten zal dit toetsen aan de hand van gesprekken met het betreffende projectteam van ProRail.

Mocht na terugkoppeling van de bevindingen door de Coördinator Prestatiemeten aan Opdrachtnemer het bezwaar blijven bestaan, dan kan er een escalatiegesprek georganiseerd worden tussen de projectmanager van ProRail, Opdrachtnemer en de Coördinator Prestatiemeten.

Indien het bezwaar ook na dit escalatiegesprek bij Opdrachtnemer blijft bestaan, is de bezwaarprocedure zoals beschreven in paragraaf 2.7 van het Basisrapport Prestatiemeting, Algemeen Deel van toepassing. In deze procedure kan Opdrachtnemer het bezwaar formeel inbrengen bij de Tenderboard Erkenningen via een mail of brief aan de Directeur van ProRail Procurement.

b) Bezwaar aantekenen heeft geen schorsende werking voor de toepassing van de berekende contract uitvoeringsperformance. Indien de Erkenningscommissie daartoe besluit kan een wijziging in de eerstvolgende rapportering en daarop gebaseerde nieuwe contract uitvoeringsperformance worden doorgevoerd. Deze wijziging heeft geen terugwerkende kracht en kan ook geen reden zijn voor schadevergoeding aan Opdrachtnemer.

## Afwijkingen op het algemene kader

In afwijking op het algemene kader geldt:

Waar onder de methodologische verantwoording en in het meetprotocol sprake is van “contracten” dient te worden gelezen “projectmanagement activiteiten en opgedragen deelopdrachten of clusters van opgedragen deelopdrachten” met dien verstande dat per kwartaal de verschillende metingen door de projectmanager (of zijn of haar vervanger) worden verzameld en samengevoegd tot één contractprestatiemeting van de Overeenkomst.

# De dialoog aangaan

## Bespreking van toegekende scores

Zoals in de inleiding van dit document en in de publicatie is aangeven heeft het meten van prestatie als doel om de kwaliteit van dienstverlening te stimuleren. Indien onderdelen van de prestatiemeting lager uitvallen dan verwacht en/of gewenst, dan is dat het moment om het gesprek aan te gaan teneinde in gezamenlijkheid uit te zoeken wat de reden van een lagere score is. Naar aanleiding van de prestatiemeting en de conclusies uit het gesprek kan ProRail een plan van aanpak ter verbetering verlangen.

De uitkomsten kunnen ook gebruikt worden voor initiëren van een dialoog tussen Opdrachtnemer en ProRail. Dit om elkaars belangen beter te begrijpen en de samenwerking te verbeteren. Aangezien een goede samenwerking bijna altijd positieve invloed heeft op kwaliteit en doorlooptijd heeft ProRail er belang bij dat prestaties in openheid worden besproken.

Om de prestaties tijdig te bespreken, dient binnen twee weken na publicatie van de contractscores een overleg tussen de aanspreekpunten van Opdrachtnemer en Opdrachtgever plaats te vinden. Indien hier aanleiding voor is, zullen tevens verantwoordelijken/aanspreekpunten van specifieke werkpakketen, voor dit overleg worden uitgenodigd.

## Mogelijkheid om prestaties van ProRail te beoordelen

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven is het van belang dat prestaties in openheid worden besproken. Dat geldt ook voor de prestaties van ProRail zelf. ProRail staat dan ook zeker open voor feedback over haar functioneren. Hoe een Opdrachtnemer haar feedback wil geven staat haar in principe vrij.

Feedback aan ProRail kan ook gebruikt worden voor het aangaan van de dialoog tussen de personen die Opdrachtnemer en Opdrachtgever in het project vertegenwoordigen. Na ontvangst van de feedback zal ProRail deze binnen twee weken met het aanspreekpunt van de Opdrachtnemer bespreken. Indien hier aanleiding voor is, zullen tevens verantwoordelijken/aanspreekpunten van specifieke deelopdrachten, voor dit overleg worden uitgenodigd.

# Bijlagen:

- Publicatie: Prestatiemeting Civiele aannemers (Code PBE00013), versie 1.0;

- Publicatie: Basisrapport Prestatiemeting algemeen deel (Code PBE00008), versie 5.0.

.