2.4	Aangepaste Planning

Hieronder is de planning van de aanbesteding opgenomen. De cursief en vetgedrukt weergegeven data zijn definitief en derhalve fatale data behoudens een andersluidend schriftelijk bericht van de aanbesteder. De andere data zijn indicatief en niet bindend.

| 8 december 2021 | Verzending aankondiging aanbestedingsdocumenten worden beschikbaar gesteld op TenderNed |
| --- | --- |
| 15 december 2021 | Aanmelding voor schouw |
| 22 december 2021 | Schouw op werkgebied |
| 12 januari 2022 10:00 uur | Sluitingstermijn voor het indienen van vragen met betrekking tot de aanbestedingsdocumenten |
| 19 januari 2022 | Beschikbaarstelling Nota van Inlichtingen |
| 31 januari 7 februari 2022 10:00 uur | Sluiting inschrijvingstermijn |
| 14 21 februari 2022 | Verwachte datum van bekend maken van de mededeling van de gunningsbeslissing |
| 7 14 maart 2022 | Definitieve gunningsbeslissing (na de bezwaartermijn van 20 kalenderdagen die ingaat op de definitieve datum waarop de mededeling van de gunningsbeslissing is gedaan) |
| 28 maart 2022 | Start werkzaamheden |
| 2 september 2022 | Oplevering infrastructuur t.b.v. toegankelijkheid campus |
| 16 december 2022 | Oplevering groen en infrastructuur totaal |