# Bijlage 3 - Lijst van eisen

U dient deze bijlage ingevuld bij uw inschrijving te voegen, zodat gecontroleerd kan worden of uw inschrijving aan deze eisen voldoet.

De inschrijver dient zonder voorbehoud akkoord te gaan met onderstaande eisen. Wanneer de inschrijver niet akkoord gaat met (een onderdeel van) c.q. niet voldoet aan een eis dan leidt dat tot uitsluiting van de verdere procedure vanwege een niet besteksconforme inschrijving.

Alle kosten die de inschrijver dient te maken om aan de hieronder gestelde eisen te voldoen dienen verrekend te zijn in zijn prijsaanbieding (conform Bijlage 2 - Inschrijvingsbiljet). Met andere woorden er kunnen geen andere / additionele kosten in rekening gebracht worden, dan de kosten die zijn vermeld in de prijsopgave.

| Volgnr. | Eis |  |
| --- | --- | --- |
| Algemeen |  |  |
|  | Alle werkzaamheden, te leveren producten en daarbij behorende dienstverlening dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wettelijke bepalingen, voorschriften, normen en richtlijnen, geldend op het moment van levering aan opdrachtgever. |  |
| NB: Wanneer één van navolgende eisen ertoe zouden leiden dat onmogelijk nog aan alle van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wettelijke bepalingen, voorschriften, normen en richtlijnen kan worden voldaan, dan dient inschrijver de aanbestedende dienst hiervan per omgaande op de hoogte te stellen door het stellen van een vraag (zie 3.2) |  |  |
|  | Daar waar opdrachtgever tijdens de looptijd van de overeenkomst onbewust de opdrachtnemer zou aanzetten tot het niet naleven van de wettelijke regels en voorschriften dient opdrachtnemer de opdrachtgever hierop te wijzen. |  |
| Werkzaamheden |  |  |
|  | Opdrachtnemer voert een mutatiesignalering uit door vergelijking van het meest recente fotomateriaal met dat van een jaar eerder. |  |
|  | Opdrachtnemer levert na de mutatiesignalering zogenaamde markers in Esri-shape-formaat met in de eerste kolom de volgende vaste velden en in de tweede kolom variabel waarden: (zie tabel op volgende pagina) Kolom 1; Kolom 2; Uitleg. Classificatie WAS Classificatie WORDT ID Karteren Opmerking X-coördinaat Y-coördinaat; terreindeel bouwwerk 12345 … … 198123 370123; object zoals op luchtfoto van voorgaande jaar object zoals op actuele luchtfoto Identificatienummer van de marker in te vullen “ja” of “nee” door opdrachtgever om wel of niet te karteren eventueel in te vullen door opdrachtgever bedoeld voor fotokarteerder RD- X-coördinaat van locatie van de marker RD- Y-coördinaat van locatie van de marker. |
|  | Per deelgebied krijgt opdrachtnemer van opdrachtgever een nulstand van de BGT. Opdrachtnemer verwerkt de kartering in deze nulstand en levert na de kartering ‘was-wordt-bestanden’ van de IMBGT- en IMGeo-mutaties aan in GML-formaat. |  |
| Werkproces |  |  |
|  | De gehele opdracht wordt opgedeeld in 6 deelgebieden. De contouren van deze deelgebieden worden per deelgebied door opdrachtgever aan opdrachtnemer geleverd. Zie ook hoofdstuk 8. Zie voor de eisen omtrent acceptatie van de levering van markers of mutaties van een deelgebied onderdeel Acceptatie (punt 18). Het proces is als volgt: - Opdrachtnemer plaatst markers van de signaleringen in de hele gemeente en levert deze markers in shape-formaat. - Opdrachtgever controleert deze markers op juistheid per deelgebied. - Opdrachtgever levert de markers per deelgebied met eventuele opmerkingen terug aan opdrachtnemer in shape-formaat, waarbij opdrachtgever in kolom 2 het veld karteren “ja” of “nee” heeft ingevuld: - “ja” betekent gesignaleerde mutatie uitvoeren - “nee” betekent dat deze gesignaleerde mutatie niet uitgevoerd mag worden. In het veld “Opmerking” kan opdrachtgever eventueel (niet verplicht) een opmerking maken bedoeld voor de fotokarteerder. - Opdrachtnemer corrigeert de markers conform de opmerkingen en levert de markers nogmaals aan opdrachtgever. - Opdrachtgever controleert of de opmerkingen begrepen zijn. - Opdrachtgever geeft akkoord op de in eerste deelgebied geplaatste markers. - Opdrachtnemer start met het corrigeren van de markers (stap 4) in het volgende deelgebied. Dit hoeft niet te wachten op de goedkeuring van de kartering van het eerste/voorafgaande deelgebied. - Opdrachtnemer karteert het eerste deelgebied en levert de kartering als was/wordt-bestand aan opdrachtgever. - Opdrachtgever controleert de geleverde mutaties. Als opdrachtgever een structurele fout bij het karteren ontdekt, koppelt hij dit terug met opdrachtnemer. - Opdrachtnemer herstelt de fout in de eerste kartering en levert de gecorrigeerde kartering opnieuw als was/wordt-bestand. - Opdrachtgever geeft akkoord op de in het eerste deelgebied verwerkte mutaties. - Het totale eerste deelgebied is akkoord bevonden. - Bovenstaand proces herhaalt zich voor alle volgende deelgebieden. Het enige verschil is dat opdrachtgever alleen nog een steekproef uitvoert op de geplaatste markers en mutaties. Uit de kartering van het eerste deelgebied is namelijk gebleken dat de opdracht begrepen is. |  |
| Doorlooptijd jaarlijkse opdracht |  |  |
|  | April - Start van het project (afhankelijk van de levering van de nieuwe luchtfoto’s) - Levering van de nulstand BGT van het pilotgebied door opdrachtgever. Mei - Levering van de markers en mutaties in het pilotgebied door opdrachtnemer. Inclusief eventuele afkeuring en herstel. Juni-oktober - Levering van alle markers en mutaties in alle deelgebieden door opdrachtnemer en acceptatie en goedkeuring door opdrachtgever. |  |
| Gebruik obliekfoto’s |  |  |
|  | Opdrachtnemer dient zelf bij de leverancier die de obliekfoto’s aan opdrachtgever heeft geleverd, een (tijdelijk) account af te sluiten voor het gebruik van deze obliekfoto’s. Eventuele kosten hiervoor dienen in de prijsaanbieding opgenomen te zijn. Op dit moment is de leverancier van de obliekfoto’s de firma Slagboom en Peeters, maar dat kan elk jaar veranderen. Het gebruik van obliekfoto’s is verplicht omdat daarmee de classificatie van de mutatiesignaleringen beter kan worden bepaald. Belangrijk is of de mutatie gevolgen heeft voor de BAG-registratie. Denk hierbij aan het onderscheid kunnen maken tussen overkappingen, luifels en panden of aanbouwen aan panden. |  |
| Communicatie |  |  |
|  | U benoemt in uw organisatie één persoon als contactpersoon en verantwoordelijke voor de uitvoering van de (raam)overeenkomst. Tevens zorgt u voor een geschikte vervanger, die bij ziekte, verlof, uitdiensttreding, enz. van de contactpersoon de taken één op één kan overnemen. Deze werkwijze wordt gedurende de looptijd van de (raam)overeenkomst gehandhaafd. |  |
|  | Indien er wijzigingen zijn in uw organisatie, waarvan u kan vermoeden dat deze van direct belang zijn voor de opdrachtgever, zoals wijziging van NAW-gegevens, telnr. of contactpersoon, dan geeft u dit direct door aan de gemeentelijke coördinator van de overeenkomst |  |
| Karteringseisen |  |  |
|  | Objecten waarvan de mutatiedatum later is dan de opnamedatum van de luchtfoto’s mogen niet gemuteerd worden. |  |
|  | Er mogen geen mutaties uitgevoerd worden op objecten met een andere IMGeo bronhouder dan Peel en Maas voor wat betreft de geometrie, er mogen wel tussenpunten/snijpunten daar op gemaakt worden. Uitzondering hier op zijn de zogenaamde AAN-percelen met IMGeo bronhouder Ministerie Economische zaken, Landbouw en Innovatie, daar waar aangrenzende objecten van IMGeo bronhouder Peel en Maas gemuteerd dienen te worden. |  |
|  | Luifels/overkappingen van minder dan 1 meter diep worden niet als zodanig gekarteerd, maar worden gezien als normale dakoverstek/dakrand. |  |
|  | Minimale oppervlakte van een bouwwerk dient tenminste 5 m2 te bedragen (geldt niet voor lage trafo’s). |  |
|  | Indien een pand geheel gesloopt is dient behalve de contouren ook het eventuele huisnummer verwijderd te worden. |  |
|  | Nieuwe objecten mogen geen bogen bevatten, alleen lijnstukken. Let op: Bestaande bogen (met name van de objecten van IMGeo bronhouder Provincie Limburg) mogen niet worden omgezet in lijnstukken. |  |
|  | Er mogen geen tussenpunten/snijpunten gemaakt worden op BAG-panden. Bijvoorbeeld voor het aansluiten van een luifel tegen een pand. |  |
| Acceptatie |  |  |
|  | Na oplevering door opdrachtnemer zal de gemeente de levering controleren op juistheid en compleetheid: na inlezen van de gegevens in de BGT zal de gemeente steekproefsgewijs het resultaat beoordelen. |  |
|  | Afkeuring van de levering zal volgen wanneer het aantal gemiste of fout geclassificeerde objecten meer dan 5 procent van het totaal aantal geleverde mutaties (situaties) bedraagt. |  |
|  | In geval van afkeuring dient de opdrachtnemer binnen 2 weken na afkeuring verbeterde bestanden aan te leveren. Op de verbeterde bestanden wordt opnieuw de acceptatieprocedure (zie eisen 18 t/m 20) toegepast. Zie ook het werkproces bij eis 6. |  |
| Prijsaanbieding |  |  |
|  | De inschrijver offreert een “fixed price” per jaar als vergoeding voor de gevraagde dienstverlening. |  |
|  | Inschrijver maakt gebruikt van Bijlage 2 - Inschrijvingsbiljet om zijn prijsaanbieding in te dienen. |  |
|  | Alle op het inschrijvingsbiljet vermelde prijzen dienen gesteld te zijn in Euro exclusief BTW. De door inschrijver aangeboden prijzen dienen inclusief alle overige kosten, zoals o.a. administratie-, verpakkings- en transportkosten of reis- en verblijfskosten te zijn. |  |
|  | Bij verlenging (zie Eis 26) wordt de vergoeding in het verlengingsjaar geïndexeerd. Indexering vind plaats op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer voor Cao-lonen (per uur incl. bijzonder beloningen) M-N Zakelijke dienstverlening (reeks 2010 = 100) . Deze index wordt o.a. ieder kwartaal berekend en gepubliceerd. De toe te passen indexering wordt weergegeven door de ‘Ontwikkeling t.o.v. 1 jaar eerder’ (jaarmutatie) in het kwartaal direct voorafgaand (= het 4e kwartaal) aan het (verlengings)jaar waarvoor de vergoeding wordt geïndexeerd. Voor zover er in maart nog (slechts) sprake is van ‘voorlopige cijfers’ vindt er naderhand geen correctie van de indexering meer plaats wanneer de het definitieve indexcijfer afwijkt van het voorlopige indexcijfer. Voorbeeld: Op basis van deze indexeringsmethode en de gepubliceerde cijfers (zoals hierboven weergegeven in de tabel) zou de vergoeding voor 2022 geïndexeerd worden met 2,0% |  |
| Overeenkomst |  |  |
|  | De overeenkomst betreft de fotokartering in 4 kalenderjaren. De overeenkomst kent een initiële looptijd van 1 april 2022 tot en met 31 december 2022. |  |
|  | De overeenkomst wordt na de initiële looptijd maximaal drie maal stilzwijgend verlengd met één jaar. De overeenkomst loopt dus maximaal tot en met 31 december 2025. |  |
| Facturering |  |  |
|  | Facturatieschema (per jaar) 20 % na levering van de markers voor het hele gemeentelijke grondgebied en acceptatie van de markers van deelgebied 1; 40 % bij acceptatie van de kartering van deelgebieden 1, 2 en 3; 40 % bij acceptatie van de kartering van deelgebieden 4, 5 en 6. |  |
|  | De ondernemer dient de factuurgegevens digitaal (per e-mail) in een voor de aanbestedende dienst leesbaar en vooraf overeengekomen format ter beschikking te stellen. |  |
|  |  | Op de factuur dient o.a. vermeld te worden ‘routenummer 503001’ |
|  |  | De gemeente Peel en Maas ontvangt bij voorkeur e-facturen via Full Simpler Invoicing (Peppol gateway). |
|  |  | Als alternatief voor het onder Eis 30 genoemde kan opdrachtnemer facturen - als readable PDF-bestand - per e-mail sturen naar factuur@peelenmaas.nl. |
| Juridisch |  |  |
|  | Op de opdracht/overeenkomst zijn de Model VNG Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (zie Bijlage 5) van toepassing. |  |
| Voor de onderdelen van de algemene inkoopvoorwaarden waarmee niet (direct) kan worden ingestemd, dienen uiterlijk op 13 februari 2022 tekstvoorstellen te worden aangeleverd, dan wel dient de aard van het bezwaar te worden toegelicht. Via de Nota(’s) van Inlichtingen zal de aanbestedende dienst laten weten op welke punten en op welke wijze de overeenkomst en/of voorwaarden zal/zullen worden aangepast. Deze aangepaste versie(s) vorm(t)en vervolgens een vast uitgangspunt voor inschrijving. |  |  |
|  | Op de te sluiten overeenkomst zal het Nederlandse recht van toepassing zijn. Alle geschillen, ook welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen partijen mochten ontstaan ter zake van het onderhavige contract of de uitvoering daarvan, zowel die van juridische als die van feitelijke aard, zullen voor beslechting worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg. |  |
| Vertrouwelijkheid gegevens |  |  |
|  | De door opdrachtgever ter beschikking gestelde c.q. geleverde data mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van onderhavige opdracht/overeenkomst. Het is dus niet toegestaan de geleverde data voor andere doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Peel en Maas. |  |
|  | Het is niet toegestaan de geleverde data te distribueren naar derden zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Peel en Maas. |  |
|  | Nadat bovengenoemd project is afgerond dient de door ons aangeleverde data (al dan niet toegevoegd aan of verrijkt met andere gegevens) onmiddellijk te worden vernietigd. |  |
|  | Opdrachtnemer zorgt dat alle personen, die zijn belast met de uitvoering van onderhavige opdracht, eveneens geïnformeerd zijn over het gestelde in de voorgaande artikelen. |  |
|  | Bij overtreding van het in de voorgaande artikelen gestelde, zal opdrachtgever een direct opeisbare boete aan opdrachtnemer opleggen van 4.500 Euro voor iedere overtreding. De boete wordt direct door u betaald na vaststelling van de schending van het in bovenstaande artikelen gestelde en mededeling daarvan aan u. |  |

Inschrijver verklaart door ondertekening

- dat hij zorgvuldig kennis genomen heeft van alle bovengenoemde eisen;

- dat hij akkoord is met alle bovengenoemde eisen;

- dat hij zijn leveringen/diensten/werkzaamheden volledig in overeenstemming met bovengenoemde eisen zal uitvoeren;

- dat hij alle kosten die hij moet maken om aan de gestelde eisen te voldoen heeft verrekend in zijn prijsaanbieding (conform Bijlage 2 - Inschrijvingsbiljet).

Inschrijver						        2e handtekening bij ‘gezamenlijke bevoegdheid’:

| Naam |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie |  |  |
| Onderneming |  |  |
| Handtekening |  |  |
| Plaats en datum |  |  |

# Bijlage 4 - Formulier referentieopdracht

U dient gebruik te maken van onderstaand model voor de beschrijving van een referentie-opdracht om uw vakbekwaamheid aan te tonen (zie paragraaf 4.2).

Indien nodig om meerdere referentie-opdrachten te beschrijven, gebruikt u per referentie-opdracht deze bijlage!

Opmerking: De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met de opgegeven referentie(s).

Referentieopdracht

| Gegevens opdrachtgever |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Naam opdrachtgever |  |
|  | Adres |  |
|  | Postcode en plaatsnaam |  |
| 2) | Naam contactpersoon opdrachtgever |  |
|  | Functie |  |
|  | Telefoonnummer |  |
|  | E-mailadres |  |

| Omschrijving referentieopdracht |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3) | Doorlooptijd van ‘levering bestanden’ door opdrachtgever tot ‘acceptatie laatste was/wordt-bestand’ |  |
| 4) | Omschrijving opdracht / geleverde dienstverlening: - beschrijving werkzaamheden - omvang werkzaamheden |  |
| 5) | Eventueel aanvullende opmerkingen/beschrijving: |  |

Inschrijver						        2e handtekening bij ‘gezamenlijke bevoegdheid’:

| Naam |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie |  |  |
| Onderneming |  |  |
| Handtekening |  |  |
| Plaats en datum |  |  |