## Slide 1: Bijlage 9: voorzet tot taken verantwoordelijkheden bouwteam fase Eisen per deelnemer in Bouwteam OG
Stuurgroep [wethouder, projectleider gemeente, projectleider ingenieursbureau]
Verantwoordelijk voor het delen en afstemmen van de huidige stand van zaken.
Doorspreken en afstemmen van de stand van zaken.
Teamleider (OR)
Verantwoordelijk voor het team
Stelt kaders en richting voor de projectleiders in het team
Projectleider gemeente Blaricum
Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding
Ingenieursbureau aan zijde gemeente
Verantwoordelijk voor de opgedragen opdracht om het hele proces in het bouwteam te ondersteunen.
Directievoering en toezicht (volgend op bouwteamfase)
Verantwoordelijk voor de opgedragen opdracht om de uitvoering conform de afspraken en verwachtingen tot een goed einde te brengen.

## Slide 2: Bijlage: voorzet tot taken verantwoordelijkheden bouwteam fase Rol opdrachtnemer/aannemer in Bouwteam
Aannemer
Verantwoordelijk voor de opgedragen opdracht vanuit de leidraad, aanbesteding en opdrachtverlening.
De volgende rollen worden daarbij door de aannemer ingevuld:
Projectleider
Hoofduitvoerder
Uitvoerder
Onderaannemers, waaronder adviseurs (competenties en kwalificaties)
Ontwerper en engineers (competenties en kwalificaties)
Omgevingsmanager

## Slide 3: Bijlage: voorzet tot taken verantwoordelijkheden bouwteam fase Rol Projectleider gemeente in Bouwteam
Geeft sturing en leiding aan alle betrokken in het bouwteam en neemt deel aan de stuurgroep.
Zorgt dat de benodigde informatie bij alle betrokkenen terecht komt. N.b.: Coordinatie BIM door ON
Bewaakt de oorspronkelijke doelstellingen, draagt zorg voor bekendheid met eventueel benodigde randvoorwaarden en het daarvoor betrekken van stakeholders.
Bepaalt kaders en uitgangspunten voor het hele proces met alle betrokken vakspecialisten, regelt controle werkzaamheden.
Stemt het proces af met collega's van de eigen organisatie en andere stakeholders op de benodigde momenten.
Borging budget samen met het ingenieursbureau, toetsend.
Aanvragen van subsidie(s).
Het tijdig kenbaar maken van eisen (en eventuele wensen en verlangens) ter zake van het project.
Toezien op de beoordeling van ontwerpen, plannen, begrotingen, (wijzigings)voorstellen en prijsaanbiedingen die het bouwteam doet, uitzetten en bij het ingenieursbureau OG.
Het tijdig nemen van beslissingen die noodzakelijk zijn voor de voortgang van het project.
Het signaleren van risico’s en kansen (Steenbreek) om toe te voegen aan het risicodossier.
Informeren van de stuurgroep over de actuele stand van zaken met behulp van opgestelde stukken van het ingenieursbureau.
Contact met de hulpdiensten en overige instanties.

## Slide 4: Bijlage: voorzet tot taken verantwoordelijkheden bouwteam fase Rol ingenieursbureau opdrachtgever in Bouwteam
Controleren van alle ontwerpen en bestek van de aannemer.
Financiële overzichten opstellen met de stand van zaken voor college en raad.
Controleren uitgevoerde onderzoeken, berekeningen en resultaten.
Opstellen van concept-RIB en collegevoorstellen indien van toepassing.
Termijnen controleren en accorderen.
Juridische bijstand verlenen indien van toepassing.
Bijwonen inloopavonden.
Planning aannemer controleren.
Het signaleren van risico’s en kansen om toe te voegen aan het risicodossier.
Periodiek SSK-raming toetsen.
Indien van toepassing periodiek presentatie aan de raad.
Controleren revisie.

## Slide 5: Bijlage: voorzet tot taken verantwoordelijkheden bouwteam fase Rol aannemer gedurende Bouwteam fase
Opstellen van ontwerp, bestek en tekeningen.
Het voeren van overleg met bevoegde autoriteiten ten behoeve van het verkrijgen van de voor het project vereiste ontheffingen.
Het opstellen van (concept)notulen van vergaderingen van het bouwteam.
Goedkeuringen, vergunningen en andersoortige toestemmingen in samenspraak met het bouwteam.
Benodigde vergunningen aanvragen (bronnering, lozing, begeleidingsbiljet transport grond).
  Dit kunnen aanvragen zijn bij Waternet, provincie, omgevingsdienst.
Participatie en communicatie met alle bewoners en betrokkenen (stakeholders), verzorgen bewonersbrieven en inloopavonden, inclusief verslaglegging.
Afstemming met hulpdiensten (via app). Staat ook bij PL gemeente!
Opstellen van V&G- en BLVC-plannen, en waar nodig communiceren met de arbeidsinspectie.
Opstellen van straatwerkplan en overige uitvoeringsplannen die van toepassing zijn.
Het signaleren van risico’s en kansen om toe te voegen aan het risicodossier (kansen bedenken, voorstellen en indien akkoord benutten).
Periodiek SSK-raming bijwerken.
Opstellen en verwerken revisie.
Opstellen van planningen.