| Colofon |  |
| --- | --- |
| Versie | [versienummer] |
| Contactpersoon | [contactpersoon] |
|  | M [telefoonnummer] |
|  | […]@rijksoverheid.nl |
|  | Rijksvastgoedbedrijf |
|  | [naam directie RVB] |
|  | [naam afdeling RVB] |
|  | [bezoekadres] |
|  | [postadres] |
|  | [postcode] [plaats] |
| Bijlage(n) | [... bijlagen...] |
| Auteurs | [auteur(s)] |

Instructie:

Teksten/bepalingen waar ‘<OPTIE>’ voor staat, zijn optioneel.

Bij teksten waar het opsomteken º is gebruikt, dient een keuze tussen de verschillende mogelijkheden gemaakt te worden. De overige optie(s) verwijderen uit de overeenkomst.

N.B. Bij gebruik van de overeenkomst, deze instructie verwijderen.

Inhoud

Deel I:	Nadere Overeenkomst	4

Artikel 1 Projectgegevens en tijdschema	5

Artikel 2 Gegevens, informatie en goederen door de opdrachtgever ter beschikking te stellen	5

Artikel 3 Vertegenwoordiging	5

Artikel 4 Advieskosten	5

Artikel 5 Taakstellend budget	6

Artikel 6 Overleg en informatieoverdracht	7

Artikel 7 Veiligheid en gezondheid	7

Artikel 8 Toegangsregeling	8

Artikel 9 <OPTIE> Screening	8

Artikel 10 Slotbepalingen	8

Deel II:	Bijlagen	9

Bijlage ALGEMene bepalingen Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan Architecten en Adviseurs  (ABAA DNR)	10

Nadere Overeenkomst

Projectgegevens en tijdschema

De opdrachtgever draagt hierbij aan de adviseur op, en de adviseur aanvaardt deze opdracht, ten behoeve van het project [INVULVELD] en/of object [INVULVELD] de volgende werkzaamheden [INVULVELD], nader omschreven in de bijlagen bij deze overeenkomst.

- Vul hier een korte omschrijving in. De uitgebreide omschrijving wordt in bijlage 1 opgenomen.

Het advies dient uiterlijk [DATUM] en met inachtneming van het in de bijlagen bij deze overeenkomst opgenomen tijdschema door de adviseur te zijn uitgevoerd.

De fasering van de uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats volgens het in de bijlagen bij deze overeenkomst opgenomen tijdschema.

- Omdat een opdracht in de ABAA DNR 2011 per fase wordt verstrekt, wordt het ten aanzien van de contractsturing aangeraden om de tijdschema ook per fase op te stellen.

Gegevens, informatie en goederen door de opdrachtgever ter beschikking te stellen

Neem hier informatie op die niet in de  bijlagen wordt genoemd.

Naast het programma van eisen stelt de opdrachtgever de volgende gegevens en informatie ter beschikking:

[INVULVELD]

[INVULVELD]

…

De opdrachtgever stelt aan de adviseur [KEUZEVELD: geen/de volgende] goederen ter beschikking:

[INVULVELD]

[INVULVELD]

…

De opdrachtgever verschaft de adviseur toegang tot [LOCATIE/TERREIN], onder voorwaarden van de van toepassing zijnde huisregels.

Vertegenwoordiging

De opdrachtgever wijst met betrekking tot de opdracht [NAAM] aan om hem jegens de adviseur te vertegenwoordigen.

De adviseur wijst met betrekking tot de opdracht [NAAM] aan om hem jegens de opdrachtgever te vertegenwoordigen.

Wijzigingen in, of aanvullingen op, de in artikel 5, lid 2 van deze overeenkomst genoemde persoon dient aan de opdrachtgever te worden voorgelegd.

Advieskosten

    - De aan adviseur te betalen advieskosten worden vastgesteld op een vast bedrag ad € [BEDRAG], exclusief BTW, zegge [BEDRAG], exclusief btw.

De advieskosten bestaan uit de volgende componenten: Honorarium

De advieskosten, als bedoeld in artikel lid 1 van dit artikel, zijn als volgt opgebouwd:

Fase [X]: [INVULVELD]				€ [BEDRAG] excl. BTW

Fase [Y]: [INVULVELD]				€ [BEDRAG] excl. BTW

…

- In de ABAA DNR 2011 geldt opdrachtverstrekking en prijsopgave per fase. Hanteer hier dezelfde fasen.

Wijziging van tarieven:

Vindt niet plaats;

Vindt wel plaats, op de volgende wijze: [INVULVELD]

Volgens de ABAA DNR 2011 staan de tarieven vast per fase. Geef hier aan of wijziging van tarieven kan plaatsvinden. N.B.: indexering vindt plaats volgens de CBS-index.

<KEUZEVELD1> Voor de verrekening van de bijkomende kosten, zoals bedoeld in artikel 50, lid 4, DNR 2011  en in Ad Artikel 51 DNR, lid 3e.1, ABAA-DNR 2011, is  een percentage van het honorarium afgesproken. Dit percentage betreft: [PERCENTAGE].

- <KEUZEVELD 2> Voor de verrekening van de bijkomende kosten, zoals bedoeld in artikel 50, lid 4, DNR 2011, is een vast bedrag afgesproken. Dit bedrag is [BEDRAG].

<KEUZEVELD1> De betaling van de opdrachtsom geschiedt in één termijn. Bij afronding van de werkzaamheden zal na goedkeuring door het Rijksvastgoedbedrijf de opdrachtsom worden betaald.

- <KEUZEVELD2> De betaling van de opdrachtsom geschiedt in aantal termijnen als volgt:

- ● de 1e termijn groot [PERCENTAGE] % van de opdrachtsom verschijnt nadat ditzelfde percentage van de werkzaamheden is uitgevoerd;

- ● de 2e termijn groot [PERCENTAGE]% van de opdrachtsom verschijnt nadat ditzelfde percentage van de werkzaamheden is uitgevoerd;

- ● de [GETAL] termijn groot [PERCENTAGE]% van de opdrachtsom verschijnt nadat ditzelfde percentage van de werkzaamheden is uitgevoerd;

- ● [……]

- <KEUZEVELD3> De opdracht zal in regie worden uitgevoerd. Verrekening zal op basis van werkelijk bestede tijd plaatsvinden per [TERMIJN].

Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De adviseur dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer (vereist). Zie voor de mogelijkheden tot e-facturatie: https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/

Voor al uw vragen over E-facturen aan de Rijksoverheid kunt u terecht bij de Helpdesk Elektronisch Factureren voor leveranciers: http://helpdesk-efactureren.nl/ en helpdesk-efactureren@rvo.nl

Taakstellend budget

Het Taakstellend budget is [KEUZEVELD: wel/niet] van toepassing. Indien van toepassing, bedraagt het: € [BEDRAG] , zegge: [INVULVELD].

- Pas dit toe indien er sprake is van een maximale budget voor uitvoering.

Het Taakstellend deelbudget is [KEUZEVELD: wel/niet] van toepassing. Indien van toepassing, ziet het op de volgende delen van het object:

[DEEL]          		€ [BEDRAG DEELBUDGET]

[DEEL]			€ [BEDRAG DEELBUDGET]

…

- Pas dit toe indien er sprake is van een maximale budget per deel.

Overleg en informatieoverdracht

In de bijlagen bij deze overeenkomst leggen partijen vast met welke frequentie en in welke vorm informatie wordt overgedragen en overleg wordt gepleegd, en aan wie en in welke vorm en welk aantal documenten door de adviseur ter beschikking worden gesteld alsmede onder welke voorwaarden.

<OPTIE> De termijn als bedoeld in artikel 12, lid 3.1 ABAA DNR 2011, waarbinnen de opdrachtgever de door de adviseur vervaardigde documenten zal beoordelen, bedraagt: [AANTAL] dagen.

Veiligheid en gezondheid

Het V&G-managementproces in de ontwerpfase, waarvoor de Opdrachtgever volgens wetgeving verantwoordelijk is, maakt deel uit van deze opdracht. Het doel van dit proces is een ontwerp te maken dat zodanige ontwerpkeuzen bevat (bouwkundig, technisch en organisatorisch), dat het project veilig uitgevoerd en later veilig onderhouden en gesloopt kan worden. Het gaat hierbij om arbeidsveiligheid (Arbeidsomstandighedenbesluit) en omgevingsveiligheid (Bouwbesluit).

- De Opdrachtnemer stelt een V&G-coördinator ontwerpfase (VGCO) aan. De taken van de VGCO staan beschreven in modeldocument G, keuze 1, dat deel uitmaakt van deze overeenkomst. De VGCO dient te beschikken over aantoonbare kennis (middels relevant certificaat) en kunde (middels relevante referenties) op het gebied van V&G en omgevingsveiligheid.

RI&E

De Opdrachtgever heeft in de definitiefase een project specifieke RI&E opgesteld, waarin de (ontwerp)keuzen van deze fase zijn vastgelegd en de restrisico’s zijn opgenomen. Deze RI&E maakt onderdeel uit van de overeenkomst en wordt na gunning van de opdracht ‘warm’ overgedragen aan de VGCO.

Opdrachtnemer dient in de ontwerpfase zodanige bouwkundige, technische en organisatorische keuzen te maken en deze vast te leggen in de RI&E, dat deze risico’s worden geëlimineerd of gereduceerd.

- V&G-plan
De restrisico’s uit de RI&E worden opgenomen in het door Opdrachtnemer op te stellen V&G-plan, zodanig dat tijdens de realisatiefase de risico’s beheerst kunnen worden door de aannemer van het project. Voor het V&G-plan moet model B worden gebruikt.

- V&G-dossier
Opdrachtnemer dient een V&G-dossier op te stellen, zodanig dat de specifieke arbeids- en omgevingsrisico’s voor toekomstige onderhoudsactiviteiten en sloop in beeld zijn gebracht en informatie over eventuele voorzieningen voor veilig onderhoud beschikbaar is.

- Het V&G-dossier wordt opgesteld in het format van model C en eventueel op basis van een bestaand V&G-dossier van het bouwwerk.

- Bij de start van de uitvoeringsfase wordt een warme overdracht georganiseerd tussen de VGCO en de V&G-coördinator uitvoeringsfase (VGCU), waarbij de restrisico’s worden besproken en toegelicht, waar de uitvoerende partij beheersmaatregelen voor moet treffen en op moet nemen in de RI&E. De overdracht wordt door de VGCO vastgelegd in model.
De meest actuele modeldocumenten zijn beschikbaar op en kunnen worden gedownload van: https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/v/veiligheid/documenten/richtlijn/2018/03/01/vg-modeldocumenten

Toegangsregeling

De toegangsregeling zoals opgenomen in Bijlage [nr] zijn van toepassing.

<OPTIE> Screening

personeel van opdrachtnemer(s) betrokken bij het ontwerp en realisatie moet voor aanvang van de werkzaamheden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor categorie 12 en 41 overleggen en een geheimhoudingsverklaring tekenen.

het beveiligingspersoneel tekent een geheimhoudingsverklaring en overlegt een Verklaring Omtrent Gedrag (of beveiligingspas)

Pas dit toe indien screening nodig is voor de betreffende nadere overeenkomst.

Slotbepalingen

Onderwerpen die ten tijde van het aangaan van deze opdracht nog niet vastgesteld kunnen worden, zijn:

[INVULVELD]

[INVULVELD]

…

- Zodra informatie over de genoemde onderwerpen beschikbaar komt, zullen deze onderwerp van overleg worden.

- Indien bepaalde zaken nog niet helder zijn en pas later ter beschikking komen of vastgesteld worden (bv. beveiligingsplan), kan dat hier worden ingevuld. Indien hier geen sprake van is, kan de tekst “niet van toepassing” worden ingevuld.

Geschillen voortvloeiend uit deze opdracht worden beslecht door de burgerlijke rechter te ‘s-Gravenhage.

Bijlagen

Bijlagen:

- Projectinformatie, kaders en aanvullingen

- Kruisjeslijst STB 2014

- Bijlage ALGEMene bepalingen Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan Architecten en Adviseurs 
(ABAA DNR)

Deze bijlage is als apart document bij de opdracht verstrekt.