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De ondergetekenden:

1. Stichting Saxion, kantoorhoudende aan de M.H. Tromplaan 30, 7513 AB Enschede. Ingeschreven in het handelsregister, Kamer van Koophandel, onder nummer 38024938, 

Optie 1 (contractwaarde > €50.000):
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. J.L. Mulder, Voorzitter College van bestuur,  hierna te noemen ‘Opdrachtgever’

Optie 2 (volmacht):
te dezen krachtens volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Mr. H.G.M. van
Oldeniel, Lid College van Bestuur, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’  

en

2. [statutaire naam Wederpartij], statutair gevestigd te [statutair adres Wederpartij] en kantoorhoudende aan de [bezoekadres Wederpartij]. Ingeschreven in het handelsregister, Kamer van Koophandel, onder nummer [kvk nummer Wederpartij] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [tekenbevoegde Wederpartij], hierna te noemen: Wederpartij,



Overwegende dat:


· Partijen een Software-as-a-Service Raamovereenkomst ten inzake functionaliteit ten behoeve van de bedrijfsvoering van Opdrachtgever hebben gesloten (‘de Raamovereenkomst’);
· Onderhavige Overeenkomst een Nadere overeenkomst is bij die Raamovereenkomst;
· Partijen in deze Nadere overeenkomst hun afspraken wensen vast te leggen inzake de Implementatie door Wederpartij van de SaaS-dienst in de organisatie van Opdrachtgever, inclusief de daarvoor benodigde data-migratie en het verzorgen van Opleidingen voor door Opdrachtgever aangewezen key users,




Komen overeen:

1. [bookmark: _Toc14109410][bookmark: _Toc53614812]Begrippen

In de Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan is gegeven in de Voorwaarden dan wel in onderstaande definities van aanvullende begrippen:

1.1 [bookmark: _Hlk49718981]Bestek: de aan Wederpartij ter beschikking gestelde documenten (incl. nadere toelichtingen en wijzigingen) waarin de organisatie van Opdrachtgever, de Prestatie en het door Opdrachtgever beoogde gebruik daarvan alsmede de aanbestedingsprocedure zijn beschreven en toegelicht. 

1.2 Project: het project zoals beschreven in het Bestek

1.3 Projectplan: plan op basis waarvan het Project door Wederpartij dient te worden uitgevoerd.


2. [bookmark: _Toc14109411][bookmark: _Toc53614813]Voorwerp van de Overeenkomst

2.1 Partijen sluiten hierbij een Overeenkomst waarbij Wederpartij zich tegen de in Artikel 6 bedoelde Vergoeding verbindt tot het verrichten van de Prestatie conform het daaromtrent bepaalde in de Overeenkomst en meer in het bijzonder in het Bestek en in het Projectplan). De Prestatie bestaat in hoofdlijnen uit:

-	het uitvoeren van de Opdracht / de Opdrachten:

	Volg
nummer
	Onderwerp

	A1
	Implementatie van alle Functionele domeinen* door alle daarvoor benodigde werkzaamheden te verrichten waaronder uitdrukkelijk ook wordt begrepen de data-migratie (inclusief dataconversie indien en voor zover benodigd) voor alle Functionele domeinen

* met dien verstande dat definitieve opdrachtverlening voor Implementatie van een volgend Functioneel domein telkens pas plaatsvindt na een go/no go beslissing van Opdrachtgever waarbij de ervaringen met de Implementatie van het vorige Functioneel domein kunnen worden meegewogen

	A2
	Verzorgen van opleidingen voor key users (‘train the trainer’)



één en ander zodanig dat het Overeengekomen gebruik mogelijk wordt gemaakt en de in het Bestek opgenomen projectdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd.


3. [bookmark: _Toc14109412][bookmark: _Toc53614814]Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst

3.1 Deze Overeenkomst gaat in op [datum aanvang Overeenkomst]. 

3.2 De Overeenkomst eindigt door voltooiing van alle over en weer uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van partijen.

3.3 Opdrachtgever kan de Overeenkomst op ieder moment door opzegging tussentijds beëindigen zonder ter zake van die opzegging schadevergoeding verschuldigd te zijn. Artikel 7:411 BW is ter zake niet van toepassing.


4. [bookmark: _Toc14109413][bookmark: _Toc53614815]Aflevering en Oplevering

4.1 Wederpartij draagt zorg voor Oplevering op de in de onderstaande tabel vermelde wijze, datum en plaats. Genoemde data zijn Fatale termijnen.

	Volgnummer
	Onderwerp
	Wijze van Oplevering
	Uiterste datum afronding

	A1
	Implementatie
	
	

	
	Functioneel domein: 
  Salarisadministratie
	Conform Projectplan
	<uiterste datum>

	
	Functioneel domein: 
  human resource management
	Conform Projectplan
	<uiterste datum>

	
	Functioneel domein: 
  inkoop
	Conform Projectplan
	<uiterste datum>

	
	Functioneel domein: 
  projecten
	Conform Projectplan
	<uiterste datum>

	
	Functioneel domein: 
  urenregistratie
	Conform Projectplan
	<uiterste datum>

	A2
	Opleidingen
	Conform opleidingsplan
	Conform opleidingsplan

	
	
	
	



<<Voor zover bovenstaande tabel overeenstemt met de aanbieding Prijzenblad van de inschrijver>>



5. [bookmark: _Toc14109414][bookmark: _Toc53614816]Acceptatie

5.1 De Acceptatie van de Prestatie vindt als volgt plaats:

	Volgnummer
	Onderwerp
	Acceptatie
	Uiterste datum van mededeling van (non-) Acceptatie

	A1
	Implementatie
	Conform Bijlage Acceptatieprocedure
	30 dagen na Oplevering (conform 11.2 Voorwaarden), dan wel afwijkende termijn als bedoeld in artikel 11.4 Voorwaarden

	
	Voorlopige acceptatie Functionele domeinen
	Conform Bijlage Acceptatieprocedure
	30 dagen na Oplevering (conform 11.2 Voorwaarden), dan wel afwijkende termijn als bedoeld in artikel 11.4 Voorwaarden

	
	Eindacceptatie geïntegreerde Functionele domeinen
	Conform Bijlage Acceptatieprocedure
	30 dagen na Oplevering (conform 11.2 Voorwaarden), dan wel afwijkende termijn als bedoeld in artikel 11.4 Voorwaarden

	A2
	Opleidingen
	Conform opleidingsplan
	30 dagen na uitvoering opleidingsplan (conform 11.2 Voorwaarden), dan wel afwijkende termijn als bedoeld in artikel 11.4 Voorwaarden



5.2 Indien Opdrachtgever de Prestatie accepteert ondanks de aanwezigheid van één of meer Gebreken is Opdrachtgever gerechtigd een proportioneel bedrag op de Vergoeding in te houden totdat de Gebreken zijn hersteld. 


6. [bookmark: _Toc14109415][bookmark: _Toc53614817]Vergoeding

6.1 Partijen komen de in Vergoeding overeen zoals in de te maken BIJLAGE Vergoeding.


7. [bookmark: _Toc14109416][bookmark: _Toc53614818]Facturering, verschuldigdheid en betaling

7.1 De Vergoeding is verschuldigd vanaf:



	Volg-
nummer
	Onderwerp
	Tijdstip van verschuldigdheid

	A1
	Implementatie 
	

	
	Functioneel domein: 
  Salarisadministratie
	___ % bij definitieve opdracht tot Implementatie Functioneel domein
___ % bij Oplevering Implementatie Functioneel domein
___ % bij Acceptatie Implementatie Functioneel domein 
___ % bij Acceptatie Implementatie alle (onderling geïntegreerde) 
           Functionele domeinen


	
	Functioneel domein: 
  human resource management
	___ % bij definitieve opdracht tot Implementatie Functioneel domein
___ % bij Oplevering Implementatie Functioneel domein
___ % bij Acceptatie Implementatie Functioneel domein 
___ % bij Acceptatie Implementatie alle (onderling geïntegreerde) 
           Functionele domeinen


	
	Functioneel domein: 
  inkoop
	___ % bij definitieve opdracht tot Implementatie Functioneel domein
___ % bij Oplevering Implementatie Functioneel domein
___ % bij Acceptatie Implementatie Functioneel domein 
___ % bij Acceptatie Implementatie alle (onderling geïntegreerde) 
           Functionele domeinen


	
	Functioneel domein: 
  projecten
	___ % bij definitieve opdracht tot Implementatie Functioneel domein
___ % bij Oplevering Implementatie Functioneel domein
___ % bij Acceptatie Implementatie Functioneel domein 
___ % bij Acceptatie Implementatie alle (onderling geïntegreerde) 
           Functionele domeinen


	
	Functioneel domein: 
  urenregistratie
	___ % bij definitieve opdracht tot Implementatie Functioneel domein
___ % bij Oplevering Implementatie Functioneel domein
___ % bij Acceptatie Implementatie Functioneel domein 
___ % bij Acceptatie Implementatie alle (onderling geïntegreerde) 
           Functionele domeinen


	A2
	Opleidingen
	100% na uitvoering opleidingsplan



<<Voor zover bovenstaande tabel overeenstemt met de aanbieding Prijzenblad van de inschrijver>>


8. [bookmark: _Toc14109417][bookmark: _Toc53614819]Projectplan

8.1 Binnen acht weken na inwerkingtreding van de Overeenkomst werkt Wederpartij in samenspraak met Opdrachtgever het Projectplan uit, op basis van het Bestek en de Overeenkomst, en legt dit ter finale goedkeuring voor aan Opdrachtgever.

8.2 In het Projectplan dient tenminste te worden opgenomen:

8.2.1 Door Opdrachtgever te realiseren randvoorwaarden / faciliteiten
8.2.2 Implementatieaanpak
8.2.3 Projectfasering en planning
8.2.4 Opleidingsplan
8.2.5 Data-migratie en –conversieplan
8.2.6 Projectorganisatie / governance en contactpersonen
8.2.7 Projectrapportages
8.2.8 Deliverables
8.2.9 Eisen aan Projectdocumentatie
8.2.10 Continuïteitsborging en exitplan tijdens project
8.2.11 …

8.3 In het geval Opdrachtgever het Projectplan niet goedkeurt omdat dit niet voldoet aan de in het Bestek of de Overeenkomst opgenomen eisen, stelt Opdrachtgever Wederpartij eenmalig in de gelegenheid om het Projectplan te herstellen en opnieuw ter goedkeuring aan Opdrachtgever voor te leggen. Indien het herstelde Projectplan wederom niet wordt goedgekeurd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te beëindigen door opzegging of zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.4 Wederpartij verbindt zich ertoe om als onderdeel van de Implementatie de migratie en conversie van data uit andere systemen te realiseren, opdat deze kunnen worden gebruikt met de SaaS-dienst en eventuele Maatwerkprogrammatuur. Wederpartij staat ervoor in dat bij de migratie en conversie, de volledigheid, integriteit, beschikbaarheid, samenhang en metadata niet zullen worden aangetast.

8.5 Onderdeel van voornoemde Projectplan is een exitplan dat dient te voldoen aan de uitgangspunten zoals opgenomen in BIJLAGE Vereisten exitplan.

8.6 Indien Opdrachtgever het concept projectplan als bedoeld in de vorige leden goedkeurt, dient dit stuk als BIJLAGE Projectplan te worden aangehecht aan de Overeenkomst, en verbinden Partijen zich ertoe dit Projectplan uit te voeren en alle daarvoor vereiste inzet te leveren.


9. [bookmark: _Toc14109773][bookmark: _Toc15456670][bookmark: _Toc14109418][bookmark: _Toc53614820]Contactpersonen en rapportage

9.1 De personen die de contacten onderhouden over de uitvoering van de Overeenkomst worden opgesomd in het Projectplan.

9.2 Wederpartij rapporteert wekelijks over de wijze van uitvoering van de Overeenkomst. Deze rapportage omvat tenminste de in het Projectplan gespecificeerde rapportage-onderdelen.


10. [bookmark: _Toc53614821]Continuïteit en exit

10.1 Wederpartij verbindt zich ertoe om te werken conform de meest recente (markt)standaarden en best practices op het terrein van projectmanagement.

10.2 Wederpartij verbindt zich ertoe om op verzoek van Opdrachtgever, alle met het Project samenhangende documentatie, zo snel mogelijk na het hiervoor bedoelde verzoek en voor rekening van Wederpartij, aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen in een voor Opdrachtgever leesbaar en bruikbaar elektronisch bestandsformaat.

10.3 Wederpartij verbindt zich ertoe te allen tijde zorg te kunnen dragen voor adequate vervanging van voor de realisatie van het project conform Projectplan benodigde resources teneinde de continuïteit van de projectuitvoering te kunnen waarborgen. 

10.4 De bepalingen van dit artikel verbinden Partijen ook nadat de Overeenkomst is geëindigd, ongeacht de wijze en reden(en) van eindiging.


11. [bookmark: _Toc14109422][bookmark: _Toc53614822]Afwijkingen op de Voorwaarden

11.1 <OPTIONEEL situatie-specifieke aanvullende / van de Voorwaarden afwijkende bepalingen>




Aldus vastgelegd en in tweevoud ondertekend, waarvan één exemplaar bestemd is voor SAXION en één exemplaar voor Wederpartij, waarbij ieder der kopieën geacht wordt een origineel te zijn.

	
	


Stichting Saxion						Naam Wederpartij
Enschede	Gevestigd

 
_____/_____/___________				_____/_____/___________
Datum							 Datum


______________________				______________________
Naam							Naam



______________________				______________________
Functie 							Functie 
 


_____________________				              _____________________
Handtekening						Handtekening







[bookmark: _Toc14109424][bookmark: _Toc53614823]BIJLAGE 1 - Vergoeding

De prijsbijlage wordt na definitieve gunning opgesteld conform het ingediende prijzenblad. 

Zie Bijlage - Prijzenblad


[bookmark: _Toc14109428][bookmark: _Toc53614824]BIJLAGE 2 - Vereisten exitplan


Zie bijlage - Vereisten exitplan 

[bookmark: _Toc14109429][bookmark: _Toc53614825]BIJLAGE 3 - Acceptatieprocedure

Deze bijlage dient nog opgesteld te worden. 


[bookmark: _Toc14109430][bookmark: _Toc53614826]BIJLAGE 4 - Projectplan

Deze bijlage dient nog opgesteld te worden. 
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