Gewijzigde motivatie verlengen opdracht “Software contract Leefomgeving systeem” 

In het document “Motivatie verlengen opdracht “Software contract Leefomgeving systeem” staat per abuis een verkeerde datum van 1 september 2026 vermeld, deze datum moet zijn 1 september 2025.

De RUD Drenthe is voornemens de aanbesteding van het (LOS) zaaksysteem vanwege onvoorziene omstandigheden uit te stellen tot 1 september 2025 (artikel 2.163e, Aanbestedingswet 2012). 
Reden hiervoor is dat de onzekerheden omtrent de invoering van de Omgevingsvergunning niet zijn in te schatten. De werkprocessen die moeten worden ingericht en de koppeling en inrichting van het DSO hebben de aanleiding gegeven de Omgevingswet uit te stellen.  Er is helderheid over de beginfase van de Omgevingswet, maar de nieuwe wetgeving moet ook doorontwikkeld worden en deze is nog niet helder. Nu een aanbesteding starten betekent dat de doorontwikkeling niet concreet in de aanbesteding meegenomen kan worden. Ervaring en kennis van het gebruik van de Omgevingswet kan met de nieuwe DSO voorzieningen niet meegenomen worden in de aanbesteding. Dit komt de doelmatigheid van de aanbesteding niet ten goede. Bij het implementeren van de Omgevingswet zullen er startproblemen zijn. Afhankelijk van wanneer de Omgevingswet precies ingaat, valt de implementatie ervan samen met de aanbesteding en/of de implementatie van het nieuwe zaaksysteem (de opvolger van LOS). Er is daardoor nauwelijks tijd en capaciteit voor de inrichting, datamigratie en opleiding van medewerkers. Hierdoor komt de continuïteit van de dienstverlening van de RUD Drenthe in het geding. Om tevens de leveranciers in de gelegenheid te stellen een goede inschrijving te doen stelt de RUD Drenthe de aanbesteding uit tot 1 september 2025. 

De wijziging van de opdracht brengt geen verandering in de algemene aard van de opdracht mee, omdat de werkzaamheden hetzelfde zullen blijven. Tot slot bedraagt de verhoging van de prijs niet meer dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht. 

Aanbesteding betreft: 
Verlenging van de opdracht.
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Waarde van de opdracht
€ 360.000,--

Beroepsprocedure 20 dagen.

Beroep bij Rechtbank Noord Nederland
Brinkstraat 4
9401 HZ  Assen

Info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
+31883614444
 


