- Bijlage J	Inschrijvingsstaat

Voor de uitvoering van project Archeologische Opgraving vindplaats 1237-3 met zaaknummer 31170234.

Ondergetekende(n): ………………….…………………………….

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………….,

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid om diensten te verrichten als beschreven in de aanbestedingsleidraad, tegen onderstaande prijzen (per product) exclusief btw:

| Post nr | omschrijving | Eenheid | Aantal Producten | Eenheidsprijs product exclusief BTW | Totaal kosten producten exclusief BTW | Vast/verrekenbaar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VELDWERK ARCHEOLOGIE |  |  |  |  |  |
| 10 | VOORBEREIDING VELDWERK |  |  |  |  |  |
| 1000 | KLIC-melding | Stuk | 1 |  |  | Vast |
| 1010 | Draaiboek en Plan van Aanpak | Stuk | 1 |  |  | Vast |
| 1020 | Artikel 46-formulier | Stuk | 1 |  |  | Vast |
| 1030 | Inrichting ketenpark, zeefinstallatie, bassin gronddepot, inclusief rijplaten en hekwerk | Stuk | 1 |  |  | Vast |
| 1040 | Aan- en afvoer, vervoer materieel onderzoeksterrein | Stuk | 1 |  |  | Vast |
| 1050 | Handhaving onderzoeksterrein/ ketenpark | Week | 15 |  |  | Verrekenbaar |
| 2 | VELDWERK |  |  |  |  |  |
| 20 | Bronbemaling |  |  |  |  |  |
| 2000 | Stelpost bronbemaling | nvt | 1 | nvt | € 100.000,00 | Verrekenbaar |
| 21 | Gecontroleerde ontgraving (stap 2 PvE) |  |  |  |  |  |
| 2100 | Grondwerk en documentatie gecontroleerde ontgraving | Vierkante meter | 6450 |  |  | Verrekenbaar |
| 22 | Opgraving niveau 1 (stappen 3 & 4 PvE) |  |  |  |  |  |
| 2200 | Grondwerk en documentatie gecontroleerde ontgraving naar niveau 1 | Vierkante meter | 3000 |  |  | Verrekenbaar |
| 2210 | Grondwerk en documentatie niveau 1 | Vierkante meter | 3000 |  |  | Verrekenbaar |
| 23 | Opgraving niveau 2 (stappen 5 & 6 PvE) |  |  |  |  |  |
| 2300 | Grondwerk en documentatie gecontroleerde ontgraving naar niveau 2 | Vierkante meter | 6000 |  |  | Verrekenbaar |
| 2310 | Bemonsteren en zeven vondstlaag per 1 m² vak (5 mm zeef), inclusief vondstverwerking en zeefinstallatie | Stuk | 675 |  |  | Verrekenbaar |
| 2320 | Grondwerk en documentatie niveau 2 | Vierkante meter | 6000 |  |  | Verrekenbaar |
| 24 | Opgraving niveau 3 (stappen 7 & 8 PvE) |  |  |  |  |  |
| 2400 | Grondwerk en documentatie gecontroleerde ontgraving naar niveau 3 | Vierkante meter | 2500 |  |  | Verrekenbaar |
| 2410 | Bemonsteren en zeven vondstlaag per 1 m² vak (5 mm), inclusief vondstverwerking en zeefinstallatie | Stuk | 125 |  |  | Verrekenbaar |
| 2420 | Grondwerk en documentatie niveau 3 | Vierkante meter | 2500 |  |  | Verrekenbaar |
| 25 | Onderzoek restgeul (stap 9 PvE) |  |  |  |  |  |
| 2510 | Grondwerk en documentatie gecontroleerde ontgraving | Vierkante meter | 400 |  |  | Verrekenbaar |
| 2520 | Bemonsteren en zeven vondstlaag per 1 m² vak (5 mm), inclusief vondstverwerking en zeefinstallatie | Stuk | 100 |  |  | Verrekenbaar |
| 26 | Evaluatie |  |  |  |  |  |
| 2600 | Technisch evaluatierapport, inclusief tussentijdse evaluaties fasering | Stuk | 1 |  |  | Vast |
| 3 | UITWERKING, RAPPORTAGE EN CONSERVERING |  |  |  |  |  |
| 30 | SPECIALISMEN (proefsleuven & opgraving) |  |  |  |  |  |
| 3000 | Aardewerk & Bouwkeramiek |  |  |  |  |  |
| 3010 | Waardering aardewerk | Stuk | 50.000 |  |  | Verrekenbaar |
| 3020 | Analyse aardewerk en bouwkeramiek | Stuk | 2000 |  |  | Verrekenbaar |
| 3050 | Standaardrapport aardewerk en bouwkeramiek | Stuk | 1 |  |  | Vast |
| 3100 | Metaal |  |  |  |  |  |
| 3120 | Analyse metaal | Stuk | 10 |  |  | Verrekenbaar |
| 3150 | Standaardrapport metaal | Stuk | 1 |  |  | Vast |
| 3200 | Vuursteen |  |  |  |  |  |
| 3210 | Waardering vuursteen | Stuk | 50.000 |  |  | Verrekenbaar |
| 3220 | Analyse vuursteen | Stuk | 5000 |  |  | Verrekenbaar |
| 3250 | Standaardrapport vuursteen | Stuk | 1 |  |  | Vast |
| 3300 | Natuursteen |  |  |  |  |  |
| 3310 | Waardering natuursteen | Stuk | 30.000 |  |  | Verrekenbaar |
| 3320 | Analyse natuursteen | Stuk | 500 |  |  | Verrekenbaar |
| 3350 | Standaardrapport natuursteen | Stuk | 1 |  |  | Vast |
| 3400 | Archeozoölogie |  |  |  |  |  |
| 3410 | Waardering (verbrand) bot | Stuk | 100.000 |  |  | Verrekenbaar |
| 3420 | Analyse (verbrand) bot | Stuk | 2000 |  |  | Verrekenbaar |
| 3450 | Standaardrapport archeozoölogie | Stuk | 1 |  |  | Vast |
| 3500 | Hout als artefact (exclusief kano's, visfuiken) |  |  |  |  |  |
| 3520 | Analyse houten artefact | Stuk | 10 |  |  | Verrekenbaar |
| 3550 | Standaardrapport hout als artefact | Stuk | 1 |  |  | Vast |
| 3600 | Stelpost conservering/restauratie | nvt | 1 | Nvt | € 10.000,00 | Verrekenbaar |
| 4 | LANDSCHAPPPELIJK, CHRONOLOGISCH EN SPECIALISTISCH ONDERZOEK |  |  |  |  |  |
| 4000 | Fysische geografie |  |  |  |  |  |
| 4010 | Opname profielwand | Meter | 350 |  |  | Verrekenbaar |
| 4020 | Lithogenetisch profiel (oever - restgeul) | Stuk | 5 |  |  | Verrekenbaar |
| 4030 | Bemonsteren en zeven vondstlaag per megaboring, inclusief vondstverwerking en zeefinstallatie | Stuk | 50 |  |  | Verrekenbaar |
| 4040 | Boorkolom (handmatig), inclusief uitwerking en rapportage | Meter | 75 |  |  | Verrekenbaar |
| 4050 | Standaardrapport fysische geografie | Stuk | 1 |  |  | Vast |
| 4100 | Chronologisch onderzoek |  |  |  |  |  |
| 4110 | 14C -ouderdomsbepaling (AMS), inclusief voorbereiding en rapport | Stuk | 50 |  |  | Verrekenbaar |
| 4120 | Dendrochronologische ouderdomsbepaling, inclusief voorbereiding en rapport | Stuk | 5 |  |  | Verrekenbaar |
| 4200 | Paleobotanisch onderzoek |  |  |  |  |  |
| 4210 | Waardering pollenmonsters, incl. zeven en rapport | Stuk | 20 |  |  | Verrekenbaar |
| 4220 | Analyse gewaardeerd pollenmonster, incl. rapport | Stuk | 10 |  |  | Verrekenbaar |
| 4230 | Waardering macrorestenmonster, incl. zeven en rapport | Stuk | 75 |  |  | Verrekenbaar |
| 4240 | Analyse gewaardeerd macrorestenmonster, incl. rapport | Stuk | 25 |  |  | Verrekenbaar |
| 4300 | Stelpost specialistisch onderzoek | nvt | 1 | nvt | € 75.000,00 | Verrekenbaar |
| 5 | UITWERKING & RAPPORTAGE |  |  |  |  |  |
| 50 | WETENSCHAPPELIJKE REDACTIE EN PRODUCTIE |  |  |  |  |  |
| 5010 | Digitale tekeningen en digitale dataverwerking | Vierkante meter | 11.900 |  |  | Verrekenbaar |
| 5020 | Uitwerking & rapportage zeefvakken, boringen, sporen en structuren + synthese | Stuk | 1 |  |  | Vast |
| 5030 | Objectfoto | Stuk | 100 |  |  | Verrekenbaar |
| 5040 | Objecttekening | Stuk | 100 |  |  | Verrekenbaar |
| 51 | PRODUCTIE |  |  |  |  |  |
| 5110 | Concept rapport | Stuk | 1 |  |  | Vast |
| 5120 | Definitief rapport | Stuk | 1 |  |  | Vast |
| 52 | ARCHIVERING EN DEPONERING |  |  |  |  |  |
| 5200 | Archivering en deponering vondsten, documentatie | Stuk | 1 |  |  | Vast |
| 5210 | Invoer ARCHIS | Stuk | 1 |  |  | Vast |
| 60 | OVERLEG |  |  |  |  |  |
| 6000 | Overleg (exclusief regulier directievoerend overleg) | Uur | 40 |  |  | Verrekenbaar |
| 70 | POST ONVOORZIEN | n.v.t. | 1 | n.v.t. | € 50.000,00 | Verrekenbaar |
|  | TOTAAL |  |  |  |  |  |

De inschrijving voor de deelproducten met de kwalificatie “Vast” is op basis van een vaste prijs en de deelproducten met de kwalificatie “Verrekenbaar” zijn op basis van nacalculatie tegen de opgegeven tarieven of prijzen.

Het totaal van de inschrijving geldt als bestedingslimiet.

Indien meer- of minderwerk aan de orde is gelden de prijzen per (deel) product, zoals aangegeven.

Van de stelposten en post ‘onvoorzien’ kan in de uitvoering van de opdracht pas gebruik worden gemaakt na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.

Ondertekening

Deze verklaring dient door de inschrijver en in geval van een samenwerkingsverband van ondernemers, al dan niet een vennootschap onder firma, alle inschrijvers, digitaal te worden ondertekend conform paragraaf 6.3.1.