Bijlage J	Inschrijvingsstaat 
Voor de uitvoering van project Archeologische Opgraving vindplaats 1237-3 met zaaknummer 31170234.

Ondergetekende(n): ………………….…………………………….

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………….,

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid om diensten te verrichten als beschreven in de aanbestedingsleidraad, tegen onderstaande prijzen (per product) exclusief btw:



	Post
nr
	omschrijving
	Eenheid
	Aantal Producten
	Eenheidsprijs product exclusief BTW
	Totaal kosten producten exclusief BTW
	Vast/verrekenbaar

	1
	VELDWERK ARCHEOLOGIE
	
	
	
	
	

	10
	VOORBEREIDING VELDWERK
	
	
	
	
	

	1000
	KLIC-melding 
	Stuk
	1
	
	
	Vast

	1010
	Draaiboek en Plan van Aanpak
	Stuk
	1
	
	
	Vast

	1020
	Artikel 46-formulier
	Stuk
	1
	
	
	Vast

	1030
	Inrichting ketenpark, zeefinstallatie, bassin gronddepot, inclusief rijplaten en hekwerk 
	Stuk
	1
	
	
	Vast

	1040
	Aan- en afvoer, vervoer materieel onderzoeksterrein 
	Stuk
	1
	
	
	Vast

	1050
	Handhaving onderzoeksterrein/ ketenpark 
	Week
	15
	
	
	Verrekenbaar

	
	
	
	
	
	
	

	2
	 VELDWERK 
	
	
	
	
	

	20
	Bronbemaling
	
	
	
	
	

	2000
	Stelpost bronbemaling
	nvt
	1
	nvt
	€ 100.000,00
	Verrekenbaar

	
	
	
	
	
	
	

	21
	 Gecontroleerde ontgraving (stap 2 PvE)
	
	
	
	
	

	2100
	Grondwerk en documentatie gecontroleerde ontgraving 
	Vierkante meter
	6450
	
	
	Verrekenbaar

	
	
	
	
	
	
	

	22
	Opgraving niveau 1 (stappen 3 & 4 PvE)
	
	
	
	
	

	2200
	Grondwerk en documentatie gecontroleerde ontgraving naar niveau 1
	Vierkante meter
	3000
	
	
	Verrekenbaar

	2210
	Grondwerk en documentatie niveau 1
	Vierkante meter
	3000
	
	
	Verrekenbaar

	
	
	
	
	
	
	

	23
	Opgraving niveau 2 (stappen 5 & 6 PvE)
	
	
	
	
	

	2300
	Grondwerk en documentatie gecontroleerde ontgraving naar niveau 2
	Vierkante meter
	6000
	
	
	Verrekenbaar

	2310
	Bemonsteren en zeven vondstlaag per 1 m² vak (5 mm zeef), inclusief vondstverwerking en zeefinstallatie
	Stuk
	675
	
	
	Verrekenbaar

	2320
	Grondwerk en documentatie niveau 2
	Vierkante meter
	6000
	
	
	Verrekenbaar

	
	
	
	
	
	
	

	24
	Opgraving niveau 3 (stappen 7 & 8 PvE)
	
	
	
	
	

	2400
	Grondwerk en documentatie gecontroleerde ontgraving naar niveau 3
	Vierkante meter
	2500
	
	
	Verrekenbaar

	2410
	Bemonsteren en zeven vondstlaag per 1 m² vak (5 mm), inclusief vondstverwerking en zeefinstallatie
	Stuk
	125
	
	
	Verrekenbaar

	2420
	Grondwerk en documentatie niveau 3
	Vierkante meter
	2500
	
	
	Verrekenbaar

	
	
	
	
	
	
	

	25
	Onderzoek restgeul (stap 9 PvE)
	
	
	
	
	

	2510
	Grondwerk en documentatie gecontroleerde ontgraving 
	Vierkante meter
	400
	
	
	Verrekenbaar

	2520
	Bemonsteren en zeven vondstlaag per 1 m² vak (5 mm), inclusief vondstverwerking en zeefinstallatie
	Stuk
	100
	
	
	Verrekenbaar

	
	
	
	
	
	
	

	26
	Evaluatie 
	
	
	
	
	

	2600
	Technisch evaluatierapport, inclusief tussentijdse evaluaties fasering
	Stuk
	1
	
	
	Vast

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	UITWERKING, RAPPORTAGE EN CONSERVERING
	
	
	
	
	

	30
	SPECIALISMEN (proefsleuven & opgraving)
	
	
	
	
	

	3000
	Aardewerk & Bouwkeramiek
	
	
	
	
	

	3010
	Waardering aardewerk
	Stuk
	50.000
	
	
	Verrekenbaar

	3020
	Analyse aardewerk en bouwkeramiek
	Stuk
	2000
	
	
	Verrekenbaar

	3050
	Standaardrapport aardewerk en bouwkeramiek
	Stuk
	1
	
	
	Vast

	
	
	
	
	
	
	

	3100
	Metaal
	
	
	
	
	

	3120
	Analyse metaal
	Stuk
	10
	
	
	Verrekenbaar

	3150
	Standaardrapport metaal
	Stuk
	1
	
	
	Vast

	
	
	
	
	
	
	

	3200
	Vuursteen 
	
	
	
	
	

	3210
	Waardering vuursteen
	Stuk
	50.000
	
	
	Verrekenbaar

	3220
	Analyse vuursteen
	Stuk
	5000
	
	
	Verrekenbaar

	3250
	Standaardrapport vuursteen
	Stuk
	1
	
	
	Vast

	
	
	
	
	
	
	

	3300
	Natuursteen 
	
	
	
	
	

	3310
	Waardering natuursteen
	Stuk
	30.000
	
	
	Verrekenbaar

	3320
	Analyse natuursteen
	Stuk
	500
	
	
	Verrekenbaar

	3350
	Standaardrapport natuursteen
	Stuk
	1
	
	
	Vast

	
	
	
	
	
	
	

	3400
	Archeozoölogie
	
	
	
	
	

	3410
	Waardering (verbrand) bot
	Stuk
	100.000
	
	
	Verrekenbaar

	3420
	Analyse (verbrand) bot
	Stuk
	2000
	
	
	Verrekenbaar

	3450
	Standaardrapport archeozoölogie
	Stuk
	1
	
	
	Vast

	
	
	
	
	
	
	

	3500
	Hout als artefact (exclusief kano's, visfuiken)
	
	
	
	
	

	3520
	Analyse houten artefact
	Stuk
	10
	
	
	Verrekenbaar

	3550
	Standaardrapport hout als artefact
	Stuk
	1
	
	
	Vast

	
	
	
	
	
	
	

	3600
	Stelpost conservering/restauratie
	nvt
	1
	Nvt
	€ 10.000,00
	Verrekenbaar

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	LANDSCHAPPPELIJK, CHRONOLOGISCH EN SPECIALISTISCH ONDERZOEK
	
	
	
	
	

	4000
	Fysische geografie
	
	
	
	
	

	4010
	Opname profielwand
	Meter
	350
	
	
	Verrekenbaar

	4020
	Lithogenetisch profiel (oever - restgeul) 
	Stuk
	5
	
	
	Verrekenbaar

	4030
	Bemonsteren en zeven vondstlaag per megaboring, inclusief vondstverwerking en zeefinstallatie 
	Stuk
	50
	
	
	Verrekenbaar

	4040
	Boorkolom (handmatig), inclusief uitwerking en rapportage
	Meter
	75
	
	
	Verrekenbaar

	4050
	Standaardrapport fysische geografie
	Stuk
	1
	
	
	Vast

	
	
	
	
	
	
	

	4100
	Chronologisch onderzoek
	
	
	
	
	

	4110
	14C -ouderdomsbepaling (AMS), inclusief voorbereiding en rapport
	Stuk
	50
	
	
	Verrekenbaar

	4120
	Dendrochronologische ouderdomsbepaling, inclusief voorbereiding en rapport
	Stuk
	5
	
	
	Verrekenbaar

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4200
	Paleobotanisch onderzoek
	
	
	
	
	

	4210
	Waardering pollenmonsters, incl. zeven en rapport
	Stuk
	20
	
	
	Verrekenbaar

	4220
	Analyse gewaardeerd pollenmonster, incl. rapport
	Stuk
	10
	
	
	Verrekenbaar

	4230
	Waardering macrorestenmonster, incl. zeven en rapport
	Stuk
	75
	
	
	Verrekenbaar

	4240
	Analyse gewaardeerd macrorestenmonster, incl. rapport
	Stuk
	25
	
	
	Verrekenbaar

	
	
	
	
	
	
	

	4300
	Stelpost specialistisch onderzoek
	nvt
	1
	nvt
	€ 75.000,00
	Verrekenbaar

	
	
	
	
	
	
	

	5
	UITWERKING & RAPPORTAGE
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	50
	WETENSCHAPPELIJKE REDACTIE EN PRODUCTIE
	
	
	
	
	

	5010
	Digitale tekeningen en digitale dataverwerking 
	Vierkante meter
	11.900
	
	
	Verrekenbaar

	5020
	Uitwerking & rapportage zeefvakken, boringen, sporen en structuren + synthese 
	Stuk
	1
	
	
	Vast

	5030
	Objectfoto
	Stuk
	100
	
	
	Verrekenbaar

	5040
	Objecttekening
	Stuk
	100
	
	
	Verrekenbaar

	
	
	
	
	
	
	

	51
	PRODUCTIE
	
	
	
	
	

	5110
	Concept rapport
	Stuk
	1
	
	
	Vast

	5120
	Definitief rapport
	Stuk
	1
	
	
	Vast

	
	
	
	
	
	
	

	52
	ARCHIVERING EN DEPONERING
	
	
	
	
	

	5200
	Archivering en deponering vondsten, documentatie
	Stuk
	1
	
	
	Vast

	5210
	Invoer ARCHIS
	Stuk
	1
	
	
	Vast

	
	
	
	
	
	
	

	60
	OVERLEG
	
	
	
	
	

	6000
	Overleg (exclusief regulier directievoerend overleg)
	Uur
	40
	 
	
	Verrekenbaar

	
	
	
	
	
	
	

	70
	POST ONVOORZIEN
	n.v.t.
	1
	n.v.t.
	€ 50.000,00
	Verrekenbaar

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAAL
	
	
	
	
	






De inschrijving voor de deelproducten met de kwalificatie “Vast” is op basis van een vaste prijs en de deelproducten met de kwalificatie “Verrekenbaar” zijn op basis van nacalculatie tegen de opgegeven tarieven of prijzen.

Het totaal van de inschrijving geldt als bestedingslimiet.

Indien meer- of minderwerk aan de orde is gelden de prijzen per (deel) product, zoals aangegeven. 

Van de stelposten en post ‘onvoorzien’ kan in de uitvoering van de opdracht pas gebruik worden gemaakt na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.


[bookmark: _GoBack]Ondertekening

Deze verklaring dient door de inschrijver en in geval van een samenwerkingsverband van ondernemers, al dan niet een vennootschap onder firma, alle inschrijvers, digitaal te worden ondertekend conform paragraaf 6.3.1.


