Invulformulier aspecten en prioriteiten matrix

Aanvullend op de conditiescores waaraan zwembad Den Inkel gedurende de volledige exploitatieperiode minimaal moet voldoen, dient de inschrijver aan de hand van een aspecten en prioriteiten matrix aan te geven hoe wordt omgegaan met geconstateerde gebreken op het gebied van:

- Wet- en regelgeving.

- Veiligheid en gezondheid.

- Technische vervolgschade.

- Toename klachtenonderhoud.

- Beleving en esthetica.

Deze aspecten worden hieronder kort nader gedefinieerd.

Wet- en regelgeving

Dit aspect heeft betrekking op gebreken en activiteiten die een directe relatie hebben met wet- en regelgeving als WHVBZ, BHVBZ, wettelijke keuringen, gebreken uit keuringsrapporten (bijvoorbeeld RVS in zwembaden), bouwbesluit, Keurmerk Veilig & Schoon etc.

Veiligheid en gezondheid

Dit aspect richt zich op omstandigheden die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van mensen in en om het zwembad. Een goede veiligheid van mensen kenmerkt zich door het ontbreken van incidenten met lichamelijk letsel als gevolg, alsmede een voldoende sociale veiligheid in het functioneren in en om het zwembad. De fysieke en psychische gezondheid van mensen die van het zwembad gebruik maken of er werkzaam in zijn wordt in sterke mate bepaald door het klimaat in het gebouw, waaronder geluid, vocht, lucht, licht, alsmede de afwezigheid van schadelijke stoffen en een goede watervoorziening.

Technische vervolgschade

Dit aspect richt zich op situaties waarbij voor het herstel van gebreken en verouderingsverschijnselen uitsluitend technische motieven zijn aan te voeren. Maatregelen zijn nodig om zaken te herstellen die kapot zijn, rot zijn, vast zitten, verroest zijn en dergelijke.

Toename klachtenonderhoud

Dit aspect richt zich op de (te verwachten) toename van reparatieverzoeken van gebruikers en/of medewerkers.

Beleving en esthetica

Dit aspect heeft betrekking op de gebruikswaarde van het zwembad. Gebreken kunnen gevolgen hebben voor de tevredenheid van gebruikers en/of medewerkers en daarmee van de economische waarde van het zwembad.

In de aspecten en prioriteiten matrix moet door de inschrijver worden aangegeven welke prioriteiten verbonden worden aan de effecten van geconstateerde gebreken. Op de laatste pagina van deze bijlage is daarvoor de door de inschrijver in te vullen formulier opgenomen.

Hieronder een voorbeeld met toelichting opgenomen van een ingevulde aspecten en prioriteiten matrix.

| Aspect Prioriteit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wet- en regelgeving | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |
| Veiligheid en gezondheid | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |
| Technische vervolgschade |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Toename klachtenonderhoud |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Beleving en esthetica |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

1 = ernstig effect	(gebreken die getypeerd kunnen worden als: een grote kans op, een direct of groot risico op)

2 = matig effect	(gebreken die getypeerd kunnen worden als: een redelijke kans op, een matig of een toenemend risico op)

3 = gering effect	(gebreken die getypeerd kunnen worden als: een kleine kans of een klein risico op)

Prioriteitstelling:

- Zeer urgent, direct maatregelen nemen.

- Urgent, uitvoering < 1 maand.

- Enige urgentie, uitvoering < 3 maanden.

- Beperkte urgentie, uitvoering < 6 maanden.

- Uitvoering < 1 jaar

- Uitvoering < 2 jaar

- Uitvoering < 5 jaar

Als voorbeeld is hieronder een gebrek aan de kozijnen geconstateerd waaruit op basis van de hierboven ingevulde aspecten/prioriteiten matrix de volgende conclusie is te verbinden:

- Matig effect ten aanzien van technische vervolgschade krijgt prioriteit 5, hetgeen leidt tot uitvoering < 1 jaar.

- Matig effect ten aanzien van toename klachtenonderhouder krijgt prioriteit 6, hetgeen leidt tot uitvoering < 2 jaar.

- Gering effect ten aanzien van beleving en esthetica krijgt prioriteit 7, hetgeen leidt tot uitvoering < 5 jaar.

Conclusie: matig effect ten aanzien van technische vervolgschade is maatgevend en moet binnen 1 jaar worden uitgevoerd.

In het overleg dat (minimaal) tweemaal per jaar plaats vindt tussen de gemeente en de exploitant wordt de onderhoudssituatie van zwembad Den Inkel besproken aan de hand van de door de jaarlijkse inspectie  geconstateerde gebreken en de opvolging van deze gebreken op basis van de bij de inschrijving ingediende aspecten en prioriteiten matrix.

Invulformulier aspecten en prioriteiten matrix

Voor zwembad Den Inkel geldt dat daar waar sprake is van gebreken met grote effecten op het gebied van wet- en regelgeving en veiligheid en gezondheid sprake is van prioriteit 1 (zeer urgent, direct maatregelen nemen). Voor het overige worden de inschrijvers geacht zelf invulling te geven aan de aspecten en prioriteiten matrix.

De ingevulde matrix wordt betrokken bij de beoordeling van het kwaliteitscriterium ‘uitvoering van het onderhoud’.

| Aspecten en prioriteiten zwembad Den Inkel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wet- en regelgeving | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Veiligheid en gezondheid | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Technische vervolgschade |  |  |  |  |  |  |  |
| Toename klachtenonderhoud |  |  |  |  |  |  |  |
| Beleving en esthetica |  |  |  |  |  |  |  |