Hybride Contract

ARC- Asfaltreparatiecontract

Basisovereenkomst

Projectnummer:	12100313

| Versie | 3.0 |
| --- | --- |
| Status | Definitief |
| Datum | 02-02-2022 |
| Opgesteld door | Movares Nederland BV, Wilko van Ommeren |
| Gecontroleerd door | Movares Nederland BV, Bob Timmer |
| Vrijgegeven door | Movares Nederland BV, Martijn Rhijnsburger |

Ondergetekenden:

De publiekrechtelijke rechtspersoon,

de Gemeente Tilburg,

College van Burgemeester en wethouders

gevestigd te Tilburg,

Postbus 90155 ,

5000 LH Tilburg,

hierna te noemen: “Opdrachtgever”

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Uitvoering,

W. Wouters

[ gegevens opdrachtnemer]

hierna te noemen: “Opdrachtnemer”,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam invullen]

Hierna gezamenlijk ook aangeduid als: “Partijen”,

overwegende dat

(a)	de Opdrachtgever voornemens is het Werk ARC  - Asfaltreparatiecontract Tilburg

zoals beschreven in onderhavig contract met bijlagen (hierna: “het Werk”) te

doen realiseren;

(b)	de Opdrachtgever deswege de Vraagspecificaties heeft doen opstellen ;

(c)	de Opdrachtgever een Nationaal Openbare	 aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform het ARW 2016;

(d)	de Opdrachtnemer in het kader van die aanbestedingsprocedure een Aanbieding [kenmerk, datum] aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van het Werk en deze Aanbieding als Economisch Meest Voordelige Inschrijving is aangemerkt.

(f)	de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans voornemens is die realisatie op te dragen aan de Opdrachtnemer;

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

## Art. 1	Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden

- Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

2.	Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn.

## Art. 2	Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering

1. 	De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van ARC  - Asfaltreparatiecontract Tilburg, hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.

- 2.	Partijen komen overeen dat:

de Opdrachtgever hierbij aan de Opdrachtnemer opdraagt, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Onderhoudswerkzaamheden in stand houden van het Werk, hierna te noemen: het Meerjarig Onderhoud, gedurende een periode van .............. jaren te rekenen vanaf de feitelijke datum van oplevering, hierna te noemen: de Meerjarige Onderhoudsperiode, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.

- de Opdrachtgever geen Meerjarig Onderhoud aan de Opdrachtnemer opdraagt.

- 3.	Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.

- 4.	Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de Opdrachtgever voor de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen in lid 2, aan de Opdrachtnemer een nader te bepalen totaalbedrag voor de door Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, op basis van de door Opdrachtnemer ingediende inschrijfstaat die als bijlage aan deze overeenkomst wordt gehecht.

5.	Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk ................................................................ Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering.  Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden uitgevoerd in de periode tussen 1 mei 2022 en 30 april 2024. Deze datum (30 april 2024) wordt door Partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering. Gedurende de periode 1 mei 2022 tot en met 30 april 2024 dient de Opdrachtnemer de werkzaamheden uit te voeren conform de daartoe gestelde eisen in deze Basisovereenkomst en de Vraagspecificaties.

6.	De volgende onderdelen van het Werk dienen zodanig door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd dat zij conform het bepaalde in § 24 lid 8 UAV GC 2005 gereed zijn voor aanvaarding door de Opdrachtgever uiterlijk op de voor ieder onderdeel afzonderlijk vermelde datum: Opdrachtnemer kan in aanmerking komen voor een aansluitende verlenging van tweemaal één jaar, indien het Werk volgens Opdrachtgever naar tevredenheid is uitgevoerd. Uiterlijk op 1 januari 2024 geeft de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uitsluitsel over de verlenging.

## Art. 3	Contractdocumenten

- 1.	De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:

(a)	de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de nota’s van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing;

(b)	de Vraagspecificatie;

(c)	de door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking tot:

(I)	de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen;

(II)	de planning;

(III)	het acceptatieplan;

(IV)	het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden;

(V)	de vrijkomende materialen;

(VI)	het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd;

(VII)	de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;

(VII)	de stelposten;

(IX)	de bankgarantie;

(X)	de verzekeringen;

(XI)	de geschillenregeling;

(XII)	wijzigingen op de UAV-GC 2005.

(d)	de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005);

(e)	de Aanbieding;

(f)	de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

- 2.	Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:

(a)	de Basisovereenkomst;

(b)	de Vraagspecificatie;

(c)	de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;

(d)	de UAV-GC 2005;

(e)	de Aanbieding;

(f)	de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de Vraagspecificatie geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geëist, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst.

- 3.	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.

- 4.	De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen.

- 5.	Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.

## Art. 4	Betekenis van het begrip ‘dag’

- 1.	Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst:

- kalenderdag.

kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het Werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

anders, namelijk ………............................................................................................................................ .

## Art. 5	Ontwerpwerkzaamheden

- 1.	De Vraagspecificatie bestaat uit:

- het programma van eisen.

het programma van eisen en het voorlopig ontwerp.

het programma van eisen, het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp.

- 2.	In het kader van deze Overeenkomst dient de Opdrachtnemer de volgende Ontwerpwerkzaamheden te verrichten:

- het uitwerken van het programma van eisen tot een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp.

- het uitwerken van het programma van eisen en het voorlopig ontwerp tot een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp.

- het uitwerken van het programma van eisen, het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp tot een uitvoeringsontwerp.

- Het uitwerken van de in de vraagspecificatie opgenomen eisen tot een uitvoeringsplan/jaarplan.

## Art. 6	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

- 1.	Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk en, indien overeengekomen, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud.

- 2.	De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever ze moet hebben verkregen.

- 3.	De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten uiterlijk voor aanvang van de werkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn verkregen.

## Art. 7	Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld

1.	Voorzover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen: Geen

2.	Voorzover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie is vastgelegd, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende goederen aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen: Geen

## Art. 8	Vrijkomende materialen

Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005.

## Art. 9 Verband met andere werken

De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd:

door de Opdrachtgever.

door de Opdrachtnemer.

conform de coördinatieovereenkomst die is opgenomen in de hierboven bedoelde en bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

- niet van toepassing; vooralsnog zijn geen werkzaamheden door nevenopdrachtnemer voorzien.

## Art. 10	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

- vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

vindt niet plaats.

## Art. 11 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden gevoegd. In dit toetsingsplan zijn vastgelegd:

(a)	een opsomming van de Ontwerpdocumenten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter toetsing moet overhandigen,

(b)	de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde Ontwerpdocumenten moeten worden overhandigd,

(c)	een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te overleggen Ontwerpdocumenten en

(d)	de specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden waarvan de Opdrachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.

## Art. 12 Acceptatieplan

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een acceptatieplan gevoegd. In dit acceptatieplan zijn vastgelegd:

(a)	een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden,

(b)	de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen,

(c)	de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatie wordt ingediend,

(d)	de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en

(e)	de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.

## Art. 13	Bewijslast ingeval van gebreken  of tekortkomingen

1.	Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van de volgende onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen: Het gehele Werk

2.	Indien na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode een tekortkoming in een of meer van de volgende onderdelen van het gerealiseerde Meerjarige Onderhoud aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 32 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen:

## Art. 14 Betalingsregeling

- 1.	Het in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres luidt:

Gemeente Tilburg

Ruimtelijke Uitvoering

Postbus 90155

5000 LH Tilburg

- 2.	De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen:

- Naam project: ARC- Asfaltreparatiecontract Tilburg

- contractnummer: 12100313

## Art. 15 Stelposten

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat

de stelposten vermeld staan in het overzicht dat is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

- er geen stelposten zijn.

## Art. 16	Boetebeding en bonus

- 1.	De in § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen luiden als volgt:

(a)	Mijlpaaldatum: oplevering deelopdracht 	500,- EURO per dag;

(b)	Mijlpaaldatum: opleveren uitvoeringsplan	500,- EURO per dag;

(c)	Mijlpaaldatum: opleveren eerste jaarplan	500,- EURO per dag;

(d) 	niet nakomen overeengekomen planningsdata	250,- EURO per dag;

(e)	Voor iedere keer dat de Opdrachtgever constateert dat niet volgens wettelijke eisen, toepasselijke normen of andere regelgeving wordt gewerkt of op een andere wijze dan is toegestaan volgens de contractdocumenten kan Opdrachtgever een korting van EUR 500,- opleggen;

(f)	Bij het niet nakomen van eisen die voortvloeien uit het verkeersmanagementplan, de

richtlijn tijdelijke verkeersmaatregelen en gemaakte afspraken met CPW (Coordinatiepuntweggebruik) kan Opdrachtgever een korting van EUR 750,- opleggen;

- 2.	Het bedrag aan boetes die de Opdrachtnemer kunnen worden opgelegd uit hoofde van lid 1 jo. § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedraagt maximaal 5 % per deelopdracht.

3.	Het in § 36 lid 7 UAV-GC 2005 bedoelde bonusbedrag bedraagt ............................... EURO per dag.

- 4.	Het bonusbedrag dat de Opdrachtnemer kan worden uitgekeerd uit hoofde van lid 3 jo. § 36 lid 7 UAV-GC 2005 bedraagt maximaal............................................................................ EURO.

## Art. 17 Zekerheidstelling

Partijen komen overeen dat:

de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 1, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan .......% van de in artikel 2 lid 4 vastgelegde prijs.

- de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Meerjarig Onderhoud als bedoeld in artikel 2 lid 2, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 5 % van de in artikel 2 lid 4 vastgelegde prijs .

een zekerheidstelling als bedoeld in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 niet wordt verlangd.

## Art. 18 Raad van Deskundigen

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005

ter beslechting voor aan de Raad van Deskundigen met inachtneming van de geschillenregeling die is vastgelegd in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

- niet ter beslechting voor aan de Raad van Deskundigen, maar aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant.