Hybride Contract

ARC - Asfaltreparatiecontract

ANNEXEN

Projectnummer:	12100313

| Versie | 3.0 |
| --- | --- |
| Status | Definitief |
| Datum | 02-02-2022 |
| Opgesteld door | Movares Nederland BV, Wilko van Ommeren |
| Gecontroleerd door | Movares Nederland BV, Bob Timmer |
| Vrijgegeven door | Movares Nederland BV, Martijn Rhijnsburger |

# Annexen

## Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

Artikel 1		Door de Opdrachtgever aangevraagde vergunningen

Door de Opdrachtgever worden of zijn de navolgende vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen verkregen:

- Geen

## Annex II		Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen.

| Nr. | Onderdeel van het werk | Toelichting en eisen | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Start contract | Start contract | Na gunning |
| 2 | Start inspectiewerkzaamheden | Start inspectiewerkzaamheden | 1 mei 2022 |
| 3 | Uitvoeringsplan en eerste jaarplan | Opleveren uitvoeringsplan en eerste jaarplan | Uiterste datum 30 juni 2022 |
| 4 | Start asfaltreparatiewerkzaamheden | Na acceptatie start met asfaltreparatiewerkzaamheden | Juli/augustus 2022 |
| 5 | Einde asfaltreparatiewerkzaamheden | Einde asfaltreparatiewerkzaamheden | November 2022 |
| 6 | Opleverdossier | Opleveren opleverdossier | December 2022 |
| 7 | Evaluatiemoment | Evaluatiemoment | januari 2022 |
| 8 | Start 2e jaar | Start 2e jaar | Vanaf januari 2023 |
| 9 | Einde 2e jaar | Einde 2e jaar | Eind december 2023 |
| 10 | 1e Verlengingsjaar start | Start verlengingsjaar | Vanaf januari 2024 |
| 11 | 1e Verlengingsjaar eind | Eind verlengingsjaar | Vanaf december 2024 |
| 12 | 2e Verlengingsjaar start | Start verlengingsjaar | Vanaf januari 2025 |
| 13 | 2e Verlengingsjaar eind | Eind verlengingsjaar | Vanaf december 2025 |

## Annex III		Acceptatieplan

- Inleiding

In deze annex wordt een opsomming gegeven van de door de Opdrachtgever (OG) te accepteren documenten (artikel 12, Basisovereenkomst).

Eisen aan de aan te leveren documenten:

- Alle documenten dienen minimaal te zijn voorzien van: datum, kenmerk, titel en versienummer.

- Alle documenten dienen digitaal aangeleverd te worden in een format waarin deze vrij bewerkt kunnen worden (m.u.v. de onderhoudsdocumentatie van leveranciers van onderdelen).

- Alle Documenten dienen op het in het Acceptatieplan genoemde tijdstip door de Opdrachtgever te zijn ontvangen.

In deze annex worden termijnen genoemd waarop de betreffende documenten uiterlijk moeten worden ingediend. Het is de Opdrachtnemer uitdrukkelijk toegestaan om de documenten eerder in te dienen. Indien het document niet wordt geaccepteerd, zal Opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar maken onder opgaaf van redenen. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden op dat moment in overleg over de nieuw in te dienen datum van het document. De beoordelingstermijn aan de zijde van Opdrachtgever geldt ook voor een eventuele herbeoordeling tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer anders overeenkomen.

  - Begrippen

| Tijdstip | Het tijdstip waarop of waarvoor de Opdrachtnemer het betreffende document bij de Opdrachtgever dient in te leveren. |
| --- | --- |
| Aantal exemplaren | Het aantal exemplaren van het betreffende documenten dat de Opdrachtnemer de Opdrachtgever op papier dient overhandigen (analoog). |
|  | Alle exemplaren dienen identiek te zijn en als origineel te worden gewaarmerkt door de Opdrachtnemer. Alle als gewaarmerkte originele documenten eveneens in enkelvoud digitaal aanleveren op een digitale datadrager of, |
|  | Op verzoek, via e-mail, voorzien van een begeleidend schrijven. Bij voorkeur de digitale documenten aanleveren in Pdf-formaat, in te lezen met behulp Adobe® Acrobat Reader®. Deze software is te verkrijgen op www.adobe.com. De digitale documenten dienen identiek te zijn aan de analoog toegezonden documenten en moeten voorzien zijn van een originele waarmerkingen van de Opdrachtnemer. |
| Te overleggen gegevens | Een omschrijving van de door de Opdrachtnemer te overleggen gegevens. |
| Termijn | De termijn gerekend vanaf de ‘datum van ontvangst’ waarbinnen de OG schriftelijk aan de ON zijn beslissing omtrent de Acceptatie van het document meedeelt. Als datum van reageren door de OG geldt de verzenddatum van het stuk waarin de beslissing van de OG kenbaar wordt gemaakt. gemaakt. |
| Criteria | De criteria waaraan de te accepteren Documenten dienen te voldoen. Genoemd is de eis of een verwijzing naar eisen. |

- Ter acceptatie voor te leggen documenten

  - Volmacht vertegenwoordiger opdrachtnemer

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Binnen 5 dagen na opdrachtverlening (conform artikel 3.30.6 ARW 2016) |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | Conform § 2-7 en 2-8 van de UAV-GC 2005, inclusief een kopie van uittreksel Kamer van Koophandel |
| Termijn | 7 dagen |
| Criteria | - volledigheid van de te overleggen gegevens |

  - Volmacht vervanger vertegenwoordiger Opdrachtnemer

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Binnen 5 dagen na opdrachtverlening (conform artikel 3.30.6 ARW 2016) |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | Conform § 2-7 en 2-8 van de UAV-GC 2005, inclusief een kopie van uittreksel Kamer van Koophandel |
| Termijn | 7 dagen |
| Criteria | - volledigheid van de te overleggen gegevens |

  - Zelfstandige hulppersonen

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | 7 dagen voor aanvang van het uitvoeren van de werkzaamheden door zelfstandig persoon |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | Bij een in te schakelen zelfstandig hulppersoon dient te worden vermeld: - naam onderneming, vestigingsadres, postcode, plaats telefoonnummer; - contactpersoon van de onderneming met telefoonnummer en e-mail adres; - de taken waarvoor de betreffende persoon of organisatie wordt ingeschakeld; - relevante werkervaring; - een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende verklaring inzake: - zijn inschrijving in het handelsregister; - zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging; - zijn vestigingsvergunning of ontheffing indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak; - zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer; evenals verklaring omtrent betalingsgedrag afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging; - zijn certificeringen (indien hierom in de aankondiging wordt gevraagd). |
| Termijn | 7 dagen |
| Criteria | volledigheid van de te overleggen gegevens |

  - Bankgarantie m.b.t. realisatie van het werk

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Uiterlijk 7 dagen na datum van opdrachtverlening |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | - Bankgarantie overeenkomstig het model in annex IX |
| Termijn | 7 dagen |
| Criteria | - Voldoen aan artikel 17 van de Basisovereenkomst - Overeenkomstig het model in annex IX - Rechtsgeldig ondertekend door vertegenwoordiger borg - Borginstelling betreft een geregistreerde Nederlandse bank of de Nationale Borg - volledigheid van de te overleggen gegevens |

  - Uitvoeringsplan

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | - Alle relevante bescheiden (bijvoorbeeld tekeningen, berekeningen, planningen, rapportages, beschrijvingen, beschouwingen, meetgegevens) met als minimale inhoud hetgeen gesteld in de Vraagspecificatie. - Hetgeen gesteld in artikel 5 van de Basisovereenkomst - Hetgeen gesteld in de Vraagspecificatie 2.2 |
| termijn | 14 dagen |
| Criteria | Volledigheid van de te overleggen gegevens. De eisen als gesteld in de Vraagspecificatie. |

  - Jaarplan (JP)

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Het Jaarplan voor het jaar 2022: Uiterlijk 1 april 2022. Jaarplannen voor de jaren na 2022: uiterlijk 1 april van het jaar waarop het jaarplan ziet. |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | Alle relevante bescheiden (bijvoorbeeld tekeningen, berekeningen, planningen, rapportages, beschrijvingen, beschouwingen, meetgegevens) met als minimale inhoud hetgeen gesteld in de Vraagspecificatie. Hetgeen gesteld in de Vraagspecificatie. |
| Reactietermijn | 21 dagen |
| Criteria | Volledigheid van de te overleggen gegevens. De eisen zoals gesteld in de Vraagspecificatie. |

  - Planningsmanagement,

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel gestelde mijlpaaldatum wordt gerealiseerd.

    - Opstellen planning

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | - binnen 14 dagen na opdrachtverlening |
| Aantal exemplaren | Digitaal |
| Te overleggen gegevens | - planning |
| Termijn | - 14 dagen |
| Criteria | - actualiteit - volledigheid van de te overleggen gegevens - de eisen gesteld aan de planning |

  - Opstellen termijnstaat

De Opdrachtnemer dient voor de duur van het Werk een termijnstaat op te stellen die inzichtelijk maakt wanneer welke termijn gepland staan om te worden gefactureerd evenals de hoogte van de verschillende termijnen en de verschillende betaalposten welke onder de verschillende termijnen vallen.

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | - binnen 21 dagen na opdrachtverlening |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | - termijnstaat |
| Termijn | 7 dagen |
| Criteria | - volledigheid, onderbouwing en juistheid van de te overleggen gegevens - voldoen aan het tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen betalingsregime - de eisen gesteld aan de termijnstaat (ARC - Vraagspecificatie deel 2 - hoofdstuk 1.2.2 Financieel Management) |

  - Verkeersmanagementplan,

De Opdrachtnemer dient zijn processen met betrekking tot het verkeersmanagement en de maatregelen te beschrijven in een verkeersmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat verkeersveiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

    - Verkeersmanagementplan

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Uiterlijk 21 dagen voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | - verkeersmanagementplan |
| Termijn | - 14 dagen |
| Criteria | - volledigheid van de te overleggen gegevens - de eisen gesteld aan het verkeersmanagementplan |

  - Verifiëren en valideren

Keuren en testen wordt beschouwd als een vorm van V&V. Keurings- en testrapporten worden beschouwd als onderdeel van de V&V-rapportages. In dit kader geldt ook dat een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 een V&V-methode is.

    - Verificatie -en validatieplan (V&V-plan), als onderdeel van de Werkzaamheden

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Tegelijkertijd met de termijnstaat |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | - verificatie- en validatieplan |
| Termijn | - 21 dagen |
| Criteria | - volledigheid van de te overleggen gegevens - de eisen gesteld aan het verificatie -en validatieplan. |

    - Verificatie -en validatierapportage (V&V-rapportage), als onderdeel van de Werkzaamheden

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Tegelijk met elk verzoek tot prestatieverklaring, Tegelijk met verzoek tot aanvaarding. |
| Aantal exemplaren | Digitaal |
| Te overleggen gegevens | - verificatie -en validatierapportages (ontwerp- en uitvoeringsfase) |
| Termijn | - 14 dagen |
| Criteria | - volledigheid van de te overleggen gegevens - de eisen gesteld aan het verificatie -en validatieplan |

  - Verzoek tot prestatieverklaring

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip / betalingsfrequentie | - vierwekelijks of later (hetgeen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is m.b.t. betalingsregime) |
| Aantal exemplaren | In overleg |
| Te overleggen gegevens | - Zoals beschreven in IN-180 van Vraagspecificatie Deel 2. |
| Termijn | 14 dagen |
| Criteria | - volledigheid, onderbouwing en juistheid van de te overleggen gegevens - door middel van zijn kwaliteitsborging dient de Opdrachtnemer de kwaliteit van de betreffende Werkzaamheden voldoende te hebben aangetoond. - Verificatieplan |

  - Opleverdossier

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te stellen.

    - Opleverdossier

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Uiterlijk 14 dagen na oplevering van de werkzaamheden van het betreffende jaar en bij beëindiging van de Opdracht. |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | - Opleverdossier |
| Termijn | 14 dagen |
| Criteria | - volledigheid en actualiteit - de eisen gesteld aan het opleverdossier |

2.13	Verbeter- en optimalisatievoorstellen

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor de gewenste uitvoering |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | Het geen gesteld in de Vraagspecificatie |
| Termijn | 10 dagen |
| Criteria | - volledigheid, onderbouwing en juistheid van de te overleggen gegevens, conform UAV-GC 2005 |

## Annex IV		Toetsingsplan

- Inleiding

Deze annex bevat een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter toetsing voor te leggen documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Basisovereenkomst, alsmede van specifieke werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden. Tevens wordt het tijdstip aangegeven wanneer bovenstaand ter toetsing dient te worden aangeboden én de criteria en termijnen waarbinnen de Opdrachtgever dient te reageren.

Alle ter toetsing aan te bieden documenten dienen minimaal te zijn voorzien van: datum, kenmerk, titel en versienummer en een originele waarmerking van de Opdrachtnemer.

- Ter toetsing voor te leggen gegevens

  - Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen aangevraagd door de Opdrachtnemer

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | - Minimaal 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden waarop de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en of toestemmingen van toepassing zijn |
| Aantal exemplaren | Digitaal |
| Te overleggen gegevens | - door de Opdrachtnemer aangevraagde vergunningen / ontheffingen de eisen gesteld aan vergunningen / ontheffingen |

  - Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) plan

    - VGM plan

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van Uitvoeringswerkzaamheden |
| Aantal exemplaren | Digitaal |
| Te overleggen gegevens | - overall VGM-plan - VGM deelplannen bij uitvoeringswerkzaamheden - opgesteld in overeenstemming met de Arbowet |
| Criteria | - volledigheid van de overlegde gegevens |

  - Verzekeringen

    - Verzekeringen

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Jaarlijks – 1e versie dient binnen 1 maand na gunning te worden aangeleverd. |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | - kopie van de door de Opdrachtnemer aangegane verzekeringen zoals bedoeld in de UAV-GC 2005 §39, waaruit het bestaan en de inhoud van de bedoelde verzekeringen blijkt |
| Criteria | - volledigheid van de te overleggen gegevens - polisvoorwaarden algemeen en specifiek diegene die betrekking hebben op de Opdrachtgever als medeverzekerde - de (overige) eisen gesteld aan verzekeringen (Annex X) |

  - Plan van aanpak bouw- en reststoffen

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor adequate afvoer en/of verwerking van vrijkomende materialen waaronder afvalstoffen, met inachtneming van alle ter zake geldende (wettelijke en bestuursrechtelijke) voorschriften.

    - Plan van aanpak bouw- en reststoffen

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | - Plan van aanpak bouw- en reststoffen |
| Criteria | - volledigheid en actualiteit - de eisen gesteld aan het plan van aanpak bouw- en reststoffen |

  - Kwaliteitsplan

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | - Beschrijving van het kwaliteitsborgingsysteem. - Bewijs van toetsing / instemming van een gecertificeerde instelling met betrekking tot het kwaliteitsborgingsysteem. |
| Criteria | - volledigheid en actualiteit - de eisen gesteld aan het Kwaliteitsplan |

## Annex V		Vrijkomende materialen

Deze annex bevat nadere bepalingen omtrent het omgaan met vrijkomende materialen zoals bedoeld in artikel 8 van de Basisovereenkomst.

Artikel 1.	Vrijkomende materialen

Met betrekking tot het toepassen en verwijderen van bouw- en reststoffen, zie Vraagspecificatie 02, par. 1.2.4.5 "Randvoorwaarden toepassen verwijderen bouw- en reststoffen" .

- Niet herbruikbare vrijgekomen materialen worden geacht voor de Opdrachtgever geen waarde te hebben  , maar blijven in bepaalde gevallen eigendom van de Opdrachtgever (zie artikel 2. Uitzonderingen), conform artikel 01.17.06 lid 02 van de Standaard RAW bepalingen.

- Vrijgekomen materialen die niet herbruikbaar zijn, vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende (eind) verwerkingsinrichting. Daarbij de procedure volgen die door het bevoegd gezag is voorgeschreven.

- Tot het vervoeren van niet herbruikbare vrijgekomen materialen naar een (eind)verwerkingsinrichting behoort tevens het afleveren van deze materialen aan de desbetreffende inrichting. De volledige administratie, waaronder de transportregistratie middels eBGB en facturering ligt bij de Opdrachtnemer.

- Indien een verwerkingsinrichting kosten in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen, zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtnemer.

- Uitzondering op lid 4 van dit artikel betreft Teer Vrij Asfalt. Dit materiaal dient als bouwstof te worden hergebruikt.

- De volgende vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer en krijgen de volgende bestemming:

- Teer Vrij Asfalt: dit materiaal dient te worden hergebruikt. Opdrachtgever zal, indien/waar dit noodzakelijk wordt geacht in grotere deelopdrachten, zorgdragen voor het uitvoeren van onderzoek naar het binnen de deelopdracht aanwezige asfalt, om vast te stellen of deze wel of niet teerhoudend is.

## Annex VI		Verband met andere werken

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de navolgende

werkzaamheden gelijktijdig worden gerealiseerd. Afstemming met projecten in de

openbare ruimte dient plaats te vinden door de Opdrachtnemer:

- Alle voorkomende (onderhouds)werkzaamheden die invloed op het Werk

kunnen hebben.

- Het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden.

- Het door derden uitvoeren van markeringswerkzaamheden.

- Het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden.

- Het door derden uitvoeren van groentechnische werkzaamheden.

- Het door derden uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

- Het door derden uitvoeren van reparatiewerkzaamheden bij calamiteiten/incidenten.

Deels zijn de werkzaamheden vermeld via: http://live.andes.nl/tilburg of http://tilburg.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=18c43c964cc14a4991f87359924b6ea7

Jaarlijks worden de websites geactualiseerd door de Opdrachtgever.

## Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten prijzen, huren en vrachten

Er vindt gedurende de contractduur geen  jaarlijks verrekening (indexering) plaats conform

de cijfers van het CBS volgens GWW-algemeen.

Bij verlenging wordt wel een indexering afgesproken volgens de CBS index.

## Annex VIII	Stelposten

Niet van toepassing.

## Annex IX		Bankgarantie

Zoals bepaald in artikel 17 van de Basisovereenkomst is Opdrachtnemer verplicht zekerheid te verstrekken in de vorm van een bankgarantie, ter grootte van 5% van de aanbiedingssom voor 1 jaar voor de realisatie van het Werk.

De ondergetekende	 naam van de borg

gevestigd te	 volledig adres van de borg

hierna te noemen ‘de borg’,

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

De publiekrechtelijke rechtspersoon,

de Gemeente Tilburg, Ruimtelijke Uitvoering

gevestigd te Tilburg,

Postbus 90155 ,

5000 LH Tilburg,

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’,

tot borg voor de richtige nakoming

door	 naam van de Opdrachtnemer

gevestigd te	 volledig adres van de Opdrachtnemer

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’,

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomstnummer, nummer van de overeenkomst

betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer uit te voeren:

Werkzaamheden, te weten, korte omschrijving van het werk

zulks tot een bedrag van € waarde van de zekerheidsstelling (art. 17 BO-1), zegge bedrag in letters  Euro.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Basisovereenkomst omschreven verplichtingen, bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, wanneer de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft dat de Opdrachtnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichting op grond van de Basisovereenkomst en van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen ligt voor de verzenddatum van de brief aan de borg

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een dagvaarding, aan de borg is overgelegd dat door hem een Kort Geding in aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West Brabant.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een kort geding als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Rechtbank in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is uitsluitend gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen vier weken na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Plaats 	plaats van de ondertekening

Datum 	datum van de ondertekening

Borg 	naam van de borg

Handtekening	          handtekening van de borg

## Annex X	 	De verzekering

Artikel 1		Verzekeringen aangegaan door Opdrachtgever

De Opdrachtgever heeft een doorlopende CAR-verzekering, zie "Hoofdpolisvoorwaarden per 1-1-2020-2025.pdf" in hoofdstuk 2.8 documenten waaraan wordt gerefereerd, nr. 01.

Artikel 2		Verzekeringen aan te gaan door Opdrachtnemer

De inschrijver dient voldoende verzekerd te zijn tegen bedrijfsrisico's. Voldoende verzekerd wil zeggen, een verzekering tegen bedrijfsrisico's voor een bedrag van minimaal €1.250.000,00 per gebeurtenis dat wordt gedekt door deze verzekering.

## Annex XI		Geschillenregeling

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter beslechting voor aan de Raad van Deskundigen, maar aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

## Annex XII	Wijzigingen UAV-GC 2005

De UAV-GC 2005 zijn van toepassing met in achtneming van het volgende:

§ 16	Schorsing, ontbinding en opzegging

16-1	In aanvulling op § 16, lid 1 UAV-GC 2005 geldt het volgende:

Na het woord "Werkzaamheden" worden de volgende woorden toegevoegd: "geheel of gedeeltelijk".

§ 24	Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk

24-7	Na de eerste zin van §24 lid 7 UAV-GC 2005 tussenvoegen:

“Het ontbreken van een geaccepteerd opleverdossier zoals opgenomen in de Annex III acceptatieplan geldt niet als kleine tekortkoming en leidt tot weigering van aanvaarding van het Werk”.

§ 33	Betaling

33-7	De tekst “4 weken” wordt vervangen door “30 kalenderdagen”.

§ 38	Zekerheidstelling

38-7	§ 38, lid 7 is niet van toepassing.

38-8	§ 38, lid 8 is niet van toepassing.

§ 40	Intellectuele eigendomsrechten

40-3	§ 40 lid 3, vervalt en wordt vervangen door:

“Het is de Opdrachtgever toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet in geval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren.”

40-13	§ 40 lid 13, vervalt en wordt vervangen door:

“Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 12 verkrijgt, verleent hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie voor toepassing in werken van de Opdrachtgever.”

40-15	§ 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst:

“De Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit meebrengen.”

§ 42	In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever

42-2	de tekst in regel 6 en 7: “... wordt het in lid 1 bepaalde percentage na het verstrijken van die 14 dagen met 2 verhoogd en ...” vervalt.

§ 47	Beslechting van geschillen

47-6	§ 47 wordt aangevuld met lid 6 met de navolgende tekst:

“In geval van een geschil is de Opdrachtnemer gehouden de Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens zijn aanwijzingen voort te zetten, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.”

47-7	§ 47 wordt aangevuld met lid 7 met de navolgende tekst:

“Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de Opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer.”