

[image: ]
Formulier 2 | Plan van aanpak

Bij dit plan moet inzicht gegeven worden in de wijze waarop de inschrijver invulling geeft aan de totstandkoming van de uitbreiding van de bestaande Mariaschool en deels verbouwing/sloop. 
Te denken valt onder andere aan:
· Een deel van de bestaande Mariaschool die “normaal” in gebruik is, moet worden gesloopt om de nieuwbouw aan te laten sluiten en mogelijk te maken. Hoe wordt hier invulling aan gegeven zodat er zo weinig mogelijk overlast wordt ervaren ?
· De bestaande school is volop in gebruik. Dagelijks komen er vele kinderen die worden gebracht door ouders. Veiligheid is van groot belang. Wat voor maatregelen worden er genomen om die veiligheid te waarborgen ? 
· Hoe wordt omgegaan met mogelijke geluidsoverlast tijdens de gebruikstijden van de school en kinderdagopvang ? 
· Naast de te verwachte overlast van bouwwerkzaamheden kan ook gedacht worden aan overig geluidsoverlast. Hoe wordt hier invulling aangegeven ?
· De bouwplaats zal op een deel van het buitenspeelterrein komen waar dagelijks kinderen spelen. Ook s ’avonds wordt gespeeld op het buitenterrein van de school/kinderdagopvang (KDO). 
Hoe wordt omgegaan met de veiligheid van de omgeving tijdens de gebruikstijden van de school en de KDO ? 
· Hoe gaat u om met de aanvoer van palen en vrachtverkeer met materialen. Deze aanvoer loopt dwars door een woonwijk. Ook daar lopen overdag veel kinderen. Welke verkeersmaatregelen worden toegepast ?
Dit document mag maximaal vier pagina’s (enkelzijdig, A4-formaat, lettertype Calibri, lettergrootte 10) groot zijn, exclusief voorblad, inhoudsopgave, scheidingsbladen.
Indien uw inschrijving meer pagina’s bevat dan bovenstaand toegestaan (inclusief bijlagen), zal het meerdere aan pagina’s terzijde worden gelegd en niet worden beoordeeld.
Dit tekstvak kan verwijderd worden bij de inschrijving.
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