|  | Definitief Versie 1 15 november 2021 |
| --- | --- |

V&G plan Ontwerpfase

Projectnaam:

Kantplanken kunstgrasvelden 2021

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam / RvE Sport en Bos

Auteur:

S. Jonker

| Opsteller | Goedgekeurd en vrijgegeven | Paraaf | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| S. Jonker | B. Klein |  | 15-11-2021 |

Dit V&G-plan (ontwerpfase), maakt deel uit van het bestek met besteknummer AI 2021-0216

Inhoud

Voorwoord	5

Wettelijke verplichtingen	5

Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase	6

Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase	6

1	Bouwwerkgegevens	8

1.1	Beschrijving van de werkzaamheden	8

1.2	Ligging van de bouwlocatie	8

1.3	Betrokken instanties	13

1.4	Plannings- en uitvoeringsgegevens	15

1.5	Beschrijving werkzaamheden in nevenaanneming	15

2	Risico-inventarisatie en evaluatie	16

2.1	Bijzondere risico's voortvloeiend uit de omgeving:	16

2.2	Bijzondere risico's voortvloeiend uit het ontwerp:	16

2.3	Toelichting op gesignaleerde risico’s:	16

4	Uitvoeringsfase	17

5	Calamiteiten tijdens de uitvoeringsfase	19

Bijlage(n)	21

Bijlage 1 - Veiligheid beleidsverklaring

Bijlage 2 - Project RI&E

# Voorwoord

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de Gemeente Amsterdam is gericht op het voorkomen van onveilige situaties met mogelijk letsel en gezondheidsschade tot gevolg. Voor de beleidsverklaring veiligheid van het Ingenieursbureau Amsterdam verwijzen wij u naar bijlage 1. Hulpmiddel bij het uitvoeren van dit beleid is dit V&G-plan ontwerpfase. Dit V&G plan ontwerpfase is van toepassing voor iedereen die betrokken is bij de totstandkoming van het project en verder uit te werken tot een V&G plan uitvoeringsfase door de aannemende partij.

Dit V&G-plan is gericht op de ontwerpfase van het genoemde project; te gebruiken door de V&G-coördinator ontwerpfase.

Onderdeel van het bestek is onderhavig Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase (V&G plan ontwerpfase).

## Wettelijke verplichtingen

Wettelijk kader

Dit veiligheids- en gezondheidsplan is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces. Aanvullend krijgen economische- (schade's) en milieurisico's gepaste aandacht vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het V&G plan ontwerpfase omvat:

- een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;

- een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;

- de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;

- de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;

Het doel van het V&G-plan Ontwerpfase is om:

- betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid als gevolg van het ontwerp;

- in de pre-contractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid;

- in de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een V&G-plan Uitvoeringsfase.

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:

Het V&G plan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het V&G plan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met o.a.

- de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;

- de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

- de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Het doel van het V&G-plan Uitvoeringsfase is om:

- doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle direct en indirect betrokken personen;

- doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;

- “ongevallen met verzuim” tot nul te beperken

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van opdrachtgever, Gemeente Amsterdam / RvE Sport en Bos, zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij het Ingenieursbureau van Amsterdam.

## Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:

- het doen van een kennisgeving aan de Inspectie SZW

- het inventariseren van de Arbo risico’s

- het doen van suggesties voor maatregelen

- het opstellen van het V&G-plan ontwerpfase en het V&G-dossier

- het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kennisgevingsformulier moet op de bouwplaats worden aangebracht en er moet een V&G plan ontwerpfase worden opgesteld.

Voorafgaand aan het V&G plan worden de Arbo risico’s geïnventariseerd en maatregelen vastgesteld om die risico’s weg te nemen. Restrisico’s zijn opgenomen in het V&G plan ontwerpfase.

## Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase

Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):

- voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld;

- voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor bouwwerken waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V & G-plan uitvoeringsfase opgesteld.

- De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V & G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zonodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het bouwproject past hij het V & G-plan hierop aan.

# Bouwwerkgegevens

## Beschrijving van de werkzaamheden

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;

- Het aanbrengen kantplanken op hekwerk;

- Het aanbrengen kantplanken op werk- en looppoorten;

- Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

## Ligging van de bouwlocatie

Adres / ligging van de bouwlocatie:

De bouwlocatie is gelegen in

Het adres is:

Sportpark Bijlmer

Veldnummers;

- SPO-BIJL-02

- SPO-BIJL-03

Adres: Karspeldreef 501, 1102 BX Amsterdam.

Sportpark Drieburg

Veldnummers;

- SPO-DRIE-01

- SPO-DRIE-03

- SPO-DRIE-07

- SPO-DRIE-08

- SPO-DRIE-10

- SPO-DRIE-12

- SPO-DRIE-15

Adres: Drieburgpad 6, 1097 HK Amsterdam.

Sportpark IJburg

Veldnummers;

- SPO-IJBU-01

- SPO-IJBU-03

- SPO-IJBU-05

Adres: Dick Hilleniuspad 2, 1087 BZ Amsterdam.

Sportpark Middenmeer-Voorland

Veldnummers;

- SPO-MIDD-08

- SPO-MIDD-10

- SPO-MIDD-11

- SPO-MIDD-20

- SPO-MIDD-21

- SPO-MIDD-22

- SPO-MIDD-26

- SPO-MIDD-27

Adres: Radioweg 76, 1098 NJ Amsterdam.

Sportpark 't Loopveld

Veldnummer;

- SPZ-LOOP-12

Adres: Aanloop 5, 1183 SZ Amstelveen

Sportpark Olympiaplein
Veldnummers;
-	SPZ-OLYM-01
-	SPZ-OLYM-02
-	SPZ-OLYM-03
Adres: Olympiaplein 31, 1077 CL  Amsterdam

Sportpark de Schinkel
Veldnummer;
-	SPZ-SCH-02

Adres: IJsbaanpad 50, 1076 CV Amsterdam

Sportpark Multatuliweg
Veldnummers;
-	SPW-MULT-01
-	SPW-MULT-02
Adres: De Roos van Dekamaweg, 1061 HR Amsterdam

Sportpark Ookmeer
Veldnummers;
-	SPW-OOK-11
-	SPW-OOK-14
-	SPW-OOK-21
-	SPW-OOK-25

Adres: Herman Bonpad 7, 1067 SN Amsterdam

Sportpark Sloten
Veldnummers;
-	SPW-SLO-02
-	SPW-SLO-04
-	SPW-SLO-05
-	SPW-SLO-06
-	SPW-SLO-11
Adres: Sloterweg 1045, 1066 CD Amsterdam

## Betrokken instanties

- Opdrachtgever:

naam	: Gemeente Amsterdam – RvE Sport en Bos

adres	: 	Lizzy Ansinghstraat 88

postcode/plaats	: 	1072 RD Amsterdam

contactpersoon	: 	B. Klein

telefoon	: 	06-83645819

email	:	b.klein@amsterdam.nl

- Ontwerpende partij:

naam	:	HB Adviesbureau

adres	:	Krijn Taconiskade 412

postcode/plaats	:	1087 HW Amsterdam

contactpersoon	:	de heer F. Miedema

telefoon	:	06-11536010

email	:	f.miedema@hbadvies.nl

- V&G coördinator Ontwerpfase:

naam	:	Gemeente Amsterdam - RvE Sport en Bos

adres	:	Lizzy Ansinghstraat 88

postcode/plaats	:	1072 RD Amsterdam

contactpersoon	:	B. Klein

telefoon	:	06-83645819

email	:	b.klein@amsterdam.nl

- V&G deskundige Ontwerpfase:

naam	:	HB Adviesbureau

adres	:	Krijn Taconiskade 412

postcode/plaats	:	1087 HW Amsterdam

contactpersoon	:	de heer F. Miedema

telefoon	:	06-11536010

email	:	f.miedema@hbadvies.nl

- Directie&Toezicht:

naam	:	Gemeente Amsterdam - RvE Sport en Bos

adres	:	Lizzy Ansinghstraat 88

postcode/plaats	:	1072 RD Amsterdam

contactpersoon	:	B. Klein

telefoon	:	06-83645819

email	:	b.klein@amsterdam.nl

- Uitvoerende partij:

naam	:	N.T.B.

adres	:

postcode/plaats	:

contactpersoon	:

VG deskundige	:

telefoon	:

email	:

- Coördinator(en) uitvoeringsfase:

naam	:	N.T.B.

adres	:

postcode/plaats	:

telefoon	:

email	:

- Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid):

Postbus		: 820

Postcode/plaats : 3500 AV UTRECHT

E-mail		: www.inspectieszw.nl

Telefoon	: 0800 5151

## Plannings- en uitvoeringsgegevens

(voor zover bekend)

- Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 7 maart 2022

- Geplande bouwtijd: 38 werkdagen

- Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: 3

- Geplande werkgevers en zelfstandige op de bouwplaats: 1

- De V&G uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek:

## Beschrijving werkzaamheden in nevenaanneming

Is niet van toepassing, want er is één aannemer werkzaam.

# Risico-inventarisatie en evaluatie

Tijdens het ontwerpproces zijn risico-inventarisatie en –evaluaties (RI&E's) gemaakt.

Op basis van de uitkomsten hiervan is het ontwerp al dan niet aangepast en/of zijn er een aantal maatregelen in het bestek voorgeschreven.

Het is mogelijk dat er een aantal risico’s niet of onvoldoende voorkomen konden worden.

Deze risico's worden aangeduid als restrisico. Tenminste deze restrisico's, moeten in het V&G-plan Uitvoeringsfase nader worden uitgewerkt.

Tevens wordt er vanuit gegaan dat de aannemer alle geldende wetgeving zal hanteren in de uitwerking van het V&G plan. Hieronder valt o.a. de Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus van betreffende werkzaamheden en/of functie. Daarnaast dient de aannemer geldende richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij men een stand der techniek kan aantonen welke minimaal gelijk is aan de richtlijn. Hieronder vallen onder andere NEN normeringen, CROW publicaties, AI bladen etc. Als laatste dient de aannemer in het VG plan uitvoeringsplan aanvullende richtlijnen vanuit stakeholders te verwerken, denk hierbij aan richtlijn voor werken aan of nabij het spoor, kabels en leidingen etc. In de RI&E zijn enkel die dwingende maatregelen opgenomen die afwijkend en/of aanvullend zijn op de hierboven omschreven wet- en regelgeving.

Indien er vanuit het ontwerpproces geen restrisico's zijn gesignaleerd, dan blijft de verantwoordelijkheid van de aannemer cq. aannemer onverkort van kracht.

Een V&G-plan Uitvoeringsfase kan dus desondanks tóch noodzakelijk zijn.

## Bijzondere risico's voortvloeiend uit de omgeving:

Zie bijlage 2.

## Bijzondere risico's voortvloeiend uit het ontwerp:

Zie bijlage 2.

## Toelichting op gesignaleerde risico’s:

Zie bijlage 2.

# Uitvoeringsfase

De aannemer stelt na gunning een coördinator aan ten behoeve van de uitvoeringsfase.

Het werk behoeft niet te worden gemeld bij de inspectie SZW.

Op het bouwterrein dienen alle betrokken partijen goed samen te werken om negatieve ontwikkelingen te voorkomen. Dit is niet alleen voor de uitvoerende partijen van toepassing, maar ook voor de opdrachtgever. Overleg draagt bij aan een goede samenwerking. Het is dus van belang dat er met regelmaat overleg gevoerd wordt waarbij alle partijen betrokken zijn.

Voor de aanvang van de werkzaamheden worden door de V&G coördinator uitvoeringsfase de gesignaleerde risico's geëvalueerd en de te treffen maatregelen gecoördineerd.

Tevens worden afspraken gemaakt over uitvoering en controle van de door alle partijen te nemen maatregelen. Aan de projectleider en de directievoerder wordt geadviseerd het punt Veiligheid en Gezondheid steeds in het bouwverslag op te nemen.

Volgens het Bouwprocesbesluit moeten de medewerkers worden voorgelicht over de risico's die het werk met zich meebrengt. Dit dient te gebeuren voordat de medewerkers voor de eerste maal het werkterrein betreden of bij specifieke/ risicovolle situaties die zich tijdens de uitvoering van het werk kunnen voordoen of hebben gedaan.

Alle betrokkenen hebben verantwoordelijkheden en taken ten aanzien van de arbeidsomstandigheden op het werk en zijn hiervan op de hoogte (middels voorlichting en instructie). Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet.

Er dienen afspraken gemaakt te worden over de frequentie, de verplichte en gewenste aanwezigen, het soort werkoverleg tussen opdrachtgever, veiligheidscoördinator en de diverse onderaannemers. Denk hierbij aan de bouwvergadering, overleg K&L, coördinatie of VGM overleg. Deze indeling dient vastgelegd te worden in het V&G plan uitvoeringsfase.

In het V&G-plan uitvoeringsfase dienen onderstaande voorwaarden geborgd te zijn:

- alle medewerkers van (onder)aannemer op de bouwplaats zijn in het bezit van een geldige VCA;

- alle directievoerders en toezichthouders van de opdrachtgever zijn in bezit van een geldige VCA.

- overige medewerkers zijn in bezit van een geldige VCA of dienen onder begeleiding van een VCA gecertificeerde persoon het werkterrein te betreden;

- arbeidsmiddelen hebben een geldig keurkenmerk;

- persoonlijke beschermingsmiddelen zijn aantoonbaar op orde en afgestemd op de omstandigheden;

- VG coördinator uitvoeringsfase  ziet hier op toe.

# Calamiteiten tijdens de uitvoeringsfase

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de BHVérs extra op te leiden als het project specifieke gevaren met zich mee brengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte.

Alarmkaart

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

Bedrijfshulpverlener

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn:

- Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen).

- Blussen beginnende branden.

- Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek.

- Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld.

Melden van ongevallen

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Inspectie SZW (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.

Communicatie/Pers

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen (in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.

# Bijlage(n)

Veiligheid beleidsverklaring

Project RI&E

Omgevingsrisico’s

| Nr | Onderwerp | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Dwingende maatregel | Is risico aanwezig in ontwerp? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J / N |
| 1 | Werken op/in een (Waternet)installatie | besmetting, letsel, explosie | onbekend met de omstandigheden, geen afstemming, installaties zijn niet veilig gesteld, werken zonder werkvergunning. | Zie nadere informatie op tabblad "Toelichting risico's". | N |
| 2 | Werken op/in een drinkwaterinstallatie | besmetting | onbekend met de omstandigheden | Waternet protocol. Zie bladzijde: "Toelichting risico's". | N |
| 3 | Samenstelling van grond(water)bodem | letsel en/of schade | contact met verontreinigingen | Nadere informatie, zie bladzijde: "Toelichting risico's". | N |
| 4 | Aanwezigheid van opslagtanks | vergiftiging, bedwelming, verontreiniging | vrijkomen van gevaarlijke stoffen | Wel/niet meldingplichtig! Zie bladzijde: "Toelichting risico's". | N |
| 5 | Aanwezigheid van asbesthoudend materiaal | asbestose, longkanker, mesothelioom | blootstelling aan asbestdeeltjes | Wel/niet meldingplichtig! Zie bladzijde: "Toelichting risico's". Ingeval van abc-leidingen, zie uitvoeringsfaserisico's. | N |
| 6 | Bewoond gebied (mens / dier) | gehoorletsel, geluidsoverlast | geluidsniveaus van meer dan 80 dB(A). | BLVC plan opstellen | N |
| 7 | Bomen | Aanrijden | bewegend bouwmaterieel | Boombescherming aanbrengen. | N |
| 8 | Communicatie met belanghebbende partijen | lichamelijk en/of psychisch letsel | agressief / gewelddadig gedrag | Communicatieplan opstellen, | N |
| 9 | Explosieven in bodem | letsel en/of schade | contact met explosieven | NGE onderzoek | N |
| 10 | Geaccidenteerd terrein (ongelijkmatig) | letsel en/of schade | omvallen materieel / bouwstoffen |  | N |
| 11 | Grondwater | schade aan belendingen, verzakking bodem | zetting door verlagen freatisch vlak |  | N |
| 12 | Kabels bovenlijnen; Trein- trambaan | elektrocutie en/of schade | contact met hoogspanningskabel |  | N |
| 13 | Kabels en leidingen in bodem | elektrocutie en/of schade | beschadiging kabels en leidingen |  | N |
| 14 | Meerdere partijen werkzaam | letsel en/of schade | op dezelfde tijd en plaats werk uitvoeren | Opstellen overkoepeld VG plan uitvoeringsfase/ aanstellen HoCo | N |
| 15 | In of nabij van open water | letsel en/of schade | in water raken |  | N |
| 16 | Spoorbaan overwegen | aanrijdingsgevaar | onachtzaamheid bij het werken |  | N |
| 17 | Vandalismegevoelig | vernieling, diefstal | geen (nauwelijks) toezicht buiten werktijd |  | N |
| 18 | Werken in of nabij de verkeerssituatie's | aanrijdingsgevaar | gebrek aan overzicht door verkeersdrukte | Opstellen BLVC plan | N |
| 19 | Werken in (fijn) zandgebied | oogletsel, longaandoening | stofvorming in periode van droogte |  | N |
| 20 | Werken in drassig gebied | vastraken materieel | bodeminstabiliteit, gebruik van zwaar materieel. |  | N |
| 21 | Werken in groengebied | ziekte van Lyme, tekenencyfilitus | tekenbeet |  | N |
| 22 | Aanwezigheid gevaarlijke stoffen | vergiftiging, bedwelming, verontreiniging | vrijkomen van gevaarlijke stoffen | Wel/niet meldingplichtig! Zie bladzijde: "Toelichting risico's". | N |

Uitvoeringsrisico’s

| Nr | fase | Activiteit/ bestekspost | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Dwingende maatregel | Is risico aanwezig in ontwerp? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J / N |
| 1 | alle fasen | nuttigen van voedsel en houden van sanitaire stops | besmetting, biologische agentia | slechte hygiëne | Wel/niet meldingplichtig! Zie bladzijde: "Toelichting risico's". | N |
| 2 | alle fasen | werken met een duikploeg | verdrinking | onbekwaamheid; onvoldoende veiligheids-maatregelen | Wel/niet meldingplichtig! Zie bladzijde: "Toelichting risico's". | N |
| 3 | alle fasen | algemeen, bij een ongeval | verslechteren van het letsel | onvoldoende hulpverlening |  | Altijd |
| 4 | alle fasen | algemene aan- en afvoerbewegingen | ongeval, schade | Gebrek aan overzicht. Geen verkeersplan. |  | J |
| 5 | alle fasen | algemene arbeidshandelingen werken in ploegendiensten, nachtwerk | fysieke belasting | fysieke overbelasting |  | N |
| 6 | alle fasen | vrijkomende materialen | letsel en/of schade, verontreiniging | Aanwezigheid van giftige stoffen, residu's. Afval en reststoffen niet op verantwoordelijke wijze afvoeren. |  | J |
| 7 | alle fasen | werken in besloten ruimte, ondergronds, grote leidingen etc. | verstikking, paniekaanval | o.a. te weinig zuurstof, beperkte bewegingsvrijheid |  | N |
| 8 | alle fasen | werken met arbeidsmiddelen | gehoorletsel, geluidsoverlast | blootstelling aan geluidsniveau's van meer dan 80 dB(A). |  | J |
| 9 | alle fasen | werken met elektrisch handgereedschap in vochtige en/of geleidende ruimte | elektrocutie | vochtige en of geleidende omgeving in combinatie met stroomgebruik |  | N |
| 10 | alle fasen | werken met elektrische apparaten | elektrocutie | draadbreuk, isolatie beschadigd |  | J |
| 11 | alle fasen | werken met gevaarlijke stoffen | brand, explosie, bedwelming, bodemverontreiniging | Vrij toegang tot de stoffen. Veiligheidsinformatieblad van fabrikant niet hanteren. | Chroom VI, toetsing VG plan uitvoeringsfase AH | N |
| 12 | alle fasen | werken met graafmachines, hei- en hijskranen | bodeminstabiliteit, bedelving, letsel, verongelukken | onachtzaamheid bij het werken, onoverzichtelijkheid |  | N |
| 13 | alle fasen | werken met verbrandingsmotoren | longaandoening | langdurige blootstelling aan uitlaatgassen, fijnstof, dieselmotor-emissie |  | J |
| 14 | alle fasen | werken op hoogte (> 2,5m) | letsel, verongelukken | Valgevaar of vallende voorwerpen. Geen voorziening bij hoogteverschil. |  | N |
| 15 | Bemaling/zuivering | lozen van water | (water)bodem-verontreiniging, milieurisico | ontbreken van waterbehandelende voorzieningen |  | N |
| 16 | Bemaling/zuivering | toepassen, in stand houden | opbarsten bodem, schade | ontgraving boven een waterdichte laag |  | N |
| 17 | Betonconstructie; Houtconstructie; Metselwerk | werken met wanden en gevelpanelen | ongeval, schade | omvallen, omwaaien wandpaneel |  | N |
| 18 | Betonconstructie; Houtconstructie; Metselwerk; Wegverharding | zagen, boren, schuren, frezen, slijpen, voegen, hakken | longaandoening | inademen stofdeeltjes (hout / kwarts) |  | N |
| 19 | Conserveren; Montage. | werken met vluchtige stoffen (verven, lijmen) | bedwelming | Gevaarlijke gassen en dampen. Veiligheidsinformatieblad van fabrikant niet hanteren. |  | J |
| 20 | Funderingen; Betonconstructie; Staalconstructie; Oevervoorziening. | werken met zware bouwstoffen of bouwelementen | bodeminstabiliteit, bedelving, letsel, verongelukken | onachtzaamheid bij het werken, onoverzichtelijkheid |  | N |
| 21 | Funderingen; Groenvoorziening; Oevervoorziening. | werken met een kettingzaag | letsel | onbekwaamheid |  | N |
| 22 | Grondwerk | ontgraven, aanvullen, verwerken. | bodeminstabiliteit, bedelving | bodem (tijdelijk) instabiel maken |  | N |
| 23 | Grondwerk | werken in putten en sleuven (> 0,5m diep) | vallen, struikelen | Onachtzaamheid bij het werken, onoverzichtelijkheid. Ontbreken van collectieve afscherming. |  | N |
| 24 | Leidingwerk | Desinfecteren van (drinkwater)leidingen | Oogletsel, blootstelling luchtwegen en huidirritatie | vrijkomen van choordampen en/of waterstofperoxide |  | N |
| 25 | Leidingwerk | toepassen krimpsleeves | verbranding | gebrek aan overzicht, onbekwaamheid. |  | N |
| 26 | Leidingwerk | werken aan drukleidingen of kwaliteitstesten | uiteenspatten materiaal, verdrinking, bedelving, letsel | Onverwachte omstandigheden. Drukleiding is niet veilig gesteld. |  | N |
| 27 | Leidingwerk | werken in rioolwater | besmetting, biologische agentia | slechte hygiëne |  | N |
| 28 | Leidingwerk; Kabelwerk. | omschakelen of aansluiten op actief proces (point of no return) | ongeval, schade | oververmoeidheid door overuren (het moet gereedkomen) | . | N |
| 29 | Leidingwerk; Kabelwerk. | werken aan of nabij: (meet)instrumenten, aarding leidingwerk | elektrocutie, brand, explosie, letsel | onderbreken elektrisch geleidende leidingen (m.b.t. aarding) |  | N |
| 30 | Slopen; Renoveren. | ontmantelen van energievoorzieningen | elektrocutie, explosie | onachtzaamheid bij het werken, onbekwaamheid |  | N |
| 31 | Slopen; Renoveren; Leidingwerk; Beschoeiing. | verwijderen van asbesthoudend materiaal (alle risico klasse ) | asbestose, andere longaandoeningen | inademen stofdeeltjes, onbekwaamheid | Inschakelen gecertificeerde asbestverwijderaar | N |
| 32 | Spoor- en tramwerken | tijdelijk opbreken | ontsporing, aanrijdingsgevaar | Onachtzaamheid bij het werken, onbekwaamheid. Niet afgestemd met spoorwegbeheerder. | Zie VG plan GVB | N |
| 33 | Staalconstructie; Leidingwerk. | lassen, solderen | bedwelming, verbranding, explosie, verblinden | Open vuur, schadelijke dampen, onbekwaamheid. Geen collectieve maatregel aanwezig. |  | N |
| 34 | Wegverharding | Aanbrengen/verwijderen asfalt-, kleeflagen/ markeringen | verbranding, bedwelming, ongeval | vrijkomende hitte en dampen, onbekwaamheid teerhoudend asfalt |  | N |
| 35 | Wegverharding | Aanbrengen/verwijderen bestrating/ elementverhardingen | fysieke belasting | ongewenste werkhouding |  | J |
| 36 | Wegverharding | afwerken van zand- of verhardingslagen | fysieke belasting, letsel | langdurige blootstelling aan (zware) trillingen |  | J |