Bijlage A5	Model koopovereenkomst

KOOPOVEREENKOMST

Ligweide te Laren

tussen

Gemeente Laren

en

[Ontwikkelaar]

inzake koop en verkoop van percelen bouwrijpe grond

voor de ontwikkeling van @@@ woningen

Versie: 31 maart 2022

Status: Definitief

INHOUDSOPGAVE:

HOOFDSTUK I – SAMENWERKING ALGEMEEN

Artikel 1:	Begripsbepalingen

Artikel 2:	Hoofdlijnen van de samenwerking

Artikel 3:	Overlegstructuur, Planning en Communicatie

HOOFDSTUK II – PLANVORMING

Artikel 4:	Planvorming

Artikel 5:	Juridisch-Planologische medewerking door de Gemeente

HOOFDSTUK III – OMSCHRIJVING VERKOCHTE - UITGIFTE IN EIGENDOM

Artikel 6:	Uitgifte Bouwkavel

Artikel 7:	Koopprijs

Artikel 8:	Betalingen

Artikel 9:	Garantieverklaringen van de Gemeente

Artikel 10:	Feitelijke levering, staat van het Verkochte

Artikel 11:	Levering grond

Artikel 12:	Overgang, overdracht van aanspraken

Artikel 13:	Overmaat/ondermaat, verrekening lasten en belastingen, risico-overgang

Artikel 14:	Teruglevering

HOOFDSTUK IV - REALISATIE

Artikel 15:	Bouw- en Woonrijp maken

Artikel 16:	Ontwikkelen en bouwen

HOOFDSTUK V – OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 17:	Woonregelgeving

Artikel 18:	Fiscaliteit

Artikel 19: 	Duur van de overeenkomst

Artikel 20:	Toepasselijk recht, geschillenregeling

Artikel 21:	Bevoegd orgaan Gemeente

Artikel 22:	Planschade

Artikel 23: 	Overdracht van rechten en verplichtingen

Artikel 24:	Schade aan eigendommen Gemeente

Artikel 25:	Bijzondere bepalingen

Artikel 26:	Slotbepalingen

Bijlage 1	Situatietekening

Bijlage 2	Tekening gronduitgifte

Bijlage 3	Ontwikkelingsvoorstel [ontwikkelaar]

Bijlage 4	Planning (o.b.v. communicatieplan ontwikkelingsvoorstel)

De ondergetekenden:

            - De publiekrechtelijke rechtspersoon: de Gemeente Laren, gevestigd te Laren aan de Eemnesserweg 19, 1251 NA, te LAREN NH ten deze ingevolgde artikel 171 van de Gemeenteweg, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer N. Mol burgemeester, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. @@@

- hierna te noemen: “de Gemeente”;

- EN

            - De besloten vennootschap @@@, gevestigd te @@@, kantoorhoudende te @@@ aan de @@@, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer @@@, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw @@@, hierna te noemen: “[ontwikkelaar]”;

partijen sub 1 en 2 hierna afzonderlijk ook te noemen: ”Partij” en gezamenlijk ook te noemen: "Partijen".

In aanmerking nemende:

-	dat de Gemeente de doelstelling heeft om de realisatie van woningbouw op de gronden , kadastraal bekend als gemeente Laren, nummers 2291, gelegen aan Blaricummertollaan te Laren mogelijk te maken hierna te noemen: “de Locatie”;

- 	dat de Gemeente streeft naar een aantrekkelijk, kwalitatief hoogwaardig bouwprogramma en de  Gemeente voor de ontwikkeling van de Locatie op 14 april 2022 een aanbesteding heeft uitgeschreven;

- dat de Gemeente [ontwikkelaar] als winnaar van de aanbesteding heeft aangewezen, krachtens welke aanwijzing [ontwikkelaar] het recht en de verplichting heeft de uitgeefbare gedeelten van de Locatie in eigendom te aanvaarden en het winnend ontwerp (hierna te noemen: “het Project”) op de Locatie te ontwikkelen;

- 	dat de uitgifte in eigendom zal geschieden onder de in deze overeenkomst vermelde, en onder de overigens bij de Gemeente gebruikelijke voorwaarden en bepalingen;

-	dat Partijen hun afspraken met betrekking tot de uitgifte in eigendom, de realisatie van het Project en de inrichting van de niet-uitgeefbare gedeelten van de Locatie bij dezen wensen vast te leggen.

- Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

HOOFDSTUK I: SAMENWERKING ALGEMEEN

Artikel 1: Begripsbepalingen

1.1	In de onderhavige overeenkomst wordt verstaan onder:

- Bestemmingsplan: Bestemmingsplan Ligweide

- Bouwrijp maken: het geschikt maken (van gronden) op de Locatie voor verdere inrichting en bebouwing, omvattende in hoofdzaak, indien en voor zover nodig: bodemsanering conform de (wettelijke) eisen van het ter zake bevoegde overheidsgezag en zodanig dat de betreffende gronden geschikt zijn voor de beoogde bestemming en (voor zover van toepassing) voor de verlening van omgevingsvergunningen, terreinophoging, ontgravingen, aanleg van hoofdriolering, nutsvoorzieningen alsmede de aanleg van tijdelijke bouwwegen;

- Bruikbare omgevingsvergunning: Een omgevingsvergunning waartegen binnen 6 weken na bekendmaking van de verlening geen bezwaar is ingediend en geen verzoek om voorlopige voorzieningen is gemaakt dan wel, tijdens het aanhangig zijn van een bezwaar, een verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen, dan wel het ingediende bezwaar zal zijn afgewezen dan wel de omgevingsvergunning na heroverweging i.v.m. ingestelde bezwaren de bouw van het Verkochte nog immer ongewijzigd mogelijk maakt;

- Leidraad: de selectieleidraad en bijlagen voor de meervoudig onderhandse aanbesteding van de koopovereenkomst voor de locatie Ligweide te Laren;

- Locatie: het project, kadastraal bekend als gemeente Laren, nummers XX, gelegen aan de Blaricummertollaan te Laren, zoals aangegeven op de situatietekening die als bijlage 1 bij deze overeenkomst is gevoegd,

- Openbaar Gebied: de niet-uitgeefbare gedeelten van de Locatie, zoals op de tekening die als bijlage 2 bij deze overeenkomst is gevoegd, niet bestemd voor de realisatie van het Bouwprogramma, welke te zijner tijd een openbaar karakter krijgt in de zin van de Algemene plaatselijke verordening, Wegenverkeerswet en Wegenwet, met inbegrip - voor zover aanwezig - van bermen, openbaar groen;

- Ontwikkelvoorstel: het ingediende plan inclusief bijlagen door [ontwikkelaar] als indiening op de selectieleidraad opgenomen als bijlage 3 bij deze overeenkomst;

- Project: het op de Locatie door [ontwikkelaar] te ontwikkelen Bouwprogramma conform het winnend ontwerp van [ontwikkelaar];

- Uitgeefbaar gebied: het gebied waarop het voorgenomen Bouwprogramma van [ontwikkelaar] wordt gerealiseerd voor rekening en risico van [ontwikkelaar] en welk gebied nader is aangegeven op de kaart die als bijlage 2 bij deze overeenkomst is gevoegd.

- Woonrijp maken: het inrichten van het Openbaar gebied, omvattende in hoofdzaak: de aanleg van wegen, trottoirs, openbare parkeervoorzieningen, openbaar groen, straatmeubilair, straatverlichting, alsmede het doen aanleggen van nutsvoorzieningen door nutsbedrijven (exclusief huisaansluiting), alles voor zover niet begrepen in het Bouwrijp maken en niet liggende binnen het Uitgeefbaar gebied.

Artikel 2: Hoofdlijnen van de overeenkomst

  - Partijen gaan hierbij een overeenkomst aan gericht op het scheppen van voorwaarden waaronder kan worden gekomen tot een verantwoorde en tijdige ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige woningbouw op de Locatie, waardoor zowel de financiële belangen van Partijen als de ruimtelijke, architectonische en (milieu)technische belangen van de Gemeente zo optimaal mogelijk worden gediend.

  - Deze overeenkomst bestaat op hoofdlijnen uit:

a)	Uitgifte in eigendom van het Uitgeefbaar gebied binnen de Locatie door de Gemeente aan [ontwikkelaar];

b)	Het voor eigen rekening en risico van [ontwikkelaar] ontwikkelen van het Project conform het ontwikkelingsvoorstel van [ontwikkelaar] alsmede de welstandsnota, het Beeldkwaliteitsplan en het Bestemmingsplan. [ontwikkelaar] streeft naar start verkoop per @@@ en start van de realisatie / start bouw van het Project per @@@ (bijlage 4);

een en ander zoals nader omschreven in deze overeenkomst.

  - Deze overeenkomst vormt de volledige weergave van de afspraken tussen Partijen per de datum van ondertekening van deze overeenkomst. Eventuele afwijkende afspraken welke zijn gemaakt vóór ondertekening van deze overeenkomst komen te vervallen door ondertekening van deze overeenkomst.

  - Deze overeenkomst treedt in werking bij ondertekening en duurt voort zolang [ontwikkelaar] juridisch of economisch eigenaar is van het Uitgeefbaar gebied op de Locatie, activiteiten verricht met het oog op de ontwikkeling, verkoop en realisatie van het Project op de Locatie, zulks onverlet de mogelijkheden tot tussentijdse beëindiging en/of ontbinding, zoals voorzien in artikel 19.

  - [ontwikkelaar] zal zich te allen tijde houden aan de Leidraad voor de meervoudig onderhandse aanbesteding Ligweide en het door haar zelf ingediende Ontwikkelingsvoorstel op basis waarvan de [ontwikkelaar] de gunning heeft verkregen. Indien [ontwikkelaar] zich niet houdt aan de gunningscriteria en het Ontwikkelingsvoorstel (bijlage 3) dan kan de gemeente gebruik maken van haar recht om deze overeenkomst zonder recht op schadevergoeding te ontbinden.

Artikel 3: Overlegstructuur, Planning en Communicatie

  - Ten behoeve van de verdere voortgang van de ontwikkeling en realisatie van het Project zullen Partijen elkaar informeren over voor het Project relevante zaken of ontwikkelingen en zo nodig in overleg treden, al dan niet in de vorm van een periodiek projectoverleg.

  - Partijen zullen ter bewaking van een regelmatige voortgang van de werkzaamheden in het kader van de ontwikkeling en realisatie van het Project een planning vaststellen overeenkomstig de planning in het ingediende communicatieplan waarin ook de uiterlijke termijn voor het indienen van de omgevingsvergunning wordt afgestemd. Partijen zullen zich inspannen deze overeenkomst conform de planning uit te voeren. In het geval vertraging optreedt dan wel vertraging voorzienbaar is, zullen Partijen elkaar daarvan terstond op de hoogte brengen en terstond in overleg treden teneinde te trachten de vertraging te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken, zulks met inachtneming van elkaars belangen en – voor zover aan de orde - met inachtneming van de publiekrechtelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Gemeente.

  - [ontwikkelaar] draagt zorg voor communicatie richting omwonenden en belanghebbenden in verband met de realisatie van de Locatie. Dat doet zij in overleg met de gemeente. De gemeente is primair verantwoordelijk voor de communicatie van de formele planologische procedure. Dat doet zij in overleg met de [ontwikkelaar].

HOOFDSTUK II: PLANVORMING

Artikel 4: Planvorming

  - [ontwikkelaar] zal voor eigen rekening en risico het Project als één bouwplan verder ontwikkelen met inachtneming van de uitgangspunten zoals verwoord in het ontwikkelingsvoorstel van [ontwikkelaar], de welstandsnota, het beeldkwaliteitsplan en het Bestemmingsplan.

  - [ontwikkelaar] zal het voorlopig ontwerp (V.O.) en het definitief ontwerp (D.O.) voor het Project ter goedkeuring voorleggen aan de Gemeente. Het V.O. en D.O. zijn uitdrukkelijk de uitwerking van het ontwikkelingsvoorstel van [ontwikkelaar]. De Gemeente zal het V.O. respectievelijk het D.O. binnen 1 maand na ontvangst toetsen aan het ontwikkelingsvoorstel van [ontwikkelaar], de welstandsnota, het beeldkwaliteitsplan en het Bestemmingsplan, en vervolgens per omgaande haar bevindingen ter zake aan [ontwikkelaar] mededelen. Indien de Gemeente haar goedkeuring aan het V.O. respectievelijk het D.O. onthoudt wegens strijd met de uitgangspunten zoals beschreven in het ontwikkelingsvoorstel van [ontwikkelaar], de welstandsnota, het beeldkwaliteitsplan en het Bestemmingsplan, zal [ontwikkelaar] het V.O. respectievelijk het D.O. binnen 1 maand na bedoelde afwijzing in overeenstemming brengen met de uitgangspunten en bij de Gemeente andermaal ter goedkeuring indienen. Voorgaand werkproces wordt zo nodig herhaald tot het moment waarop de vereiste goedkeuring is verkregen. Afwijkingen op het D.O. na goedkeuring door de Gemeente worden wederom ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeente.

  - De Gemeente zal het V.O. en het D.O. alsmede de aanvraag om een omgevingsvergunning voor advies voorleggen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de BEL Combinatie (welstand). [Ontwikkelaar] zal voor de behandeling van het Project worden voor een toelichting worden uitgenodigd, welke uitnodiging door [Ontwikkelaar] wordt aanvaard.

  - De door [ontwikkelaar] in te dienen aanvragen voor vergunningen, ontheffingen e.d. dienen in overeenstemming te zijn met de overeenkomstig artikel 4.2 goedgekeurde D.O.’s.

Artikel 5: Juridisch-Planologische medewerking door de Gemeente

  - De Gemeente zal, met inachtneming van wettelijke procedures en te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, zoveel mogelijk bevorderen dat (na tijdig verkregen ontvankelijke aanvragen van of namens [ontwikkelaar]) alle vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en goedkeuringen van overheidswege, welke vereist zijn in het kader van realisatie van het Project, verleend zullen worden. Voor zover de Gemeente zelf deze besluiten dient te nemen, zal zij de betreffende aanvragen met voortvarendheid behandelen. Voor zover andere overheden de desbetreffende besluiten dienen te nemen, zal de Gemeente de totstandkoming van dergelijke besluiten, binnen zijn mogelijkheden, zoveel mogelijk bevorderen en bespoedigen, waarbij [ontwikkelaar] zal zorg dragen voor tijdige indiening van ontvankelijke aanvragen ter zake van door [ontwikkelaar] benodigde vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en goedkeuringen van overheidswege. De Gemeente zal voorts alle handelingen verrichten die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden in het kader van het doorlopen van de desbetreffende publiekrechtelijke procedures met inachtneming van haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden.

In het geval van bezwaar- en/of beroepschriften c.q. andere rechtsmaatregelen van derden die tijdige verlening van de benodigde (omgevings)vergunning(en), ontheffing(en), vrijstelling(en) en/of goedkeuring(en) beletten of er de oorzaak van zijn dat deze niet tijdig onherroepelijk is (zijn), dan wel (andere) essentiële goedkeuringen of toestemmingen door de hogere overheden niet of gedeeltelijk niet worden afgegeven, zal de Gemeente [ontwikkelaar] daarvan direct in kennis stellen en zullen zij met elkaar in overleg treden ter voorkoming, en/of beperking van de daardoor ontstane vertraging en/of schade, welke eventuele schade nimmer ten laste van de Gemeente kan worden gebracht.

  - Ten aanzien van de nakoming door de Gemeente van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald, is [ontwikkelaar] zich bewust van de publiekrechtelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Gemeente. De Gemeente wordt geacht onder deze overeenkomst geen verbintenissen aan te gaan indien en voor zover zij bij de uitvoering daarvan in strijd zou komen met haar eigen publiekrechtelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid. Meer in het bijzonder kan de Gemeente niet aan deze overeenkomst worden gehouden, indien en voor zover zij zich heeft te richten naar besluiten, aanwijzingen en dergelijke van hogere overheden of uitspraken van rechterlijke instanties, dan wel indien en voor zover de Gemeente uit hoofde van haar publiekrechtelijke taakuitoefening tegemoet dient te komen aan bezwaren, bedenkingen en zienswijzen van derden. Dit houdt in, dat er van de zijde van de Gemeente geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zal zijn, indien het handelen naar deze verantwoordelijkheid eist, dat de Gemeente publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht, die niet in het voordeel zijn van de aard of strekking van deze overeenkomst of de voortgang van het Project. Indien het bepaalde in art 5.2 van toepassing wordt, zal binnen de wettelijke mogelijkheden van redelijkheid en billijkheid naar een oplossing worden gezocht.

HOOFDSTUK III: OMSCHRIJVING VERKOCHTE - UITGIFTE IN EIGENDOM

Artikel 6: Uitgifte Bouwkavel

  - De Gemeente verkoopt hierbij aan [ontwikkelaar] en [ontwikkelaar] koopt hierbij van de Gemeente: het recht van eigendom betreffende het perceel / de percelen grond, kadastraal bekend Gemeente Laren, @@@, gelegen aan @@@ te Laren in totaliteit groot circa @@@ m2, een en ander zoals aangegeven op de als bijlage 2 aan deze overeenkomst gehechte kadastrale tekening, hierna ook te noemen: “het Verkochte”.

  - Het Verkochte zal als bouwterrein in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 worden geleverd.

Artikel 7: Koopprijs en overige vergoedingen

  - De koopprijs bedraagt in totaal € @@@ (zegge @@@ euro), excl. btw, prijspeil 2022.

  - De koopprijs wordt niet geïndexeerd tussen XX en XX.

  - Voor zover de gronden worden geleverd na XX wordt een rentepercentage van 1,5% per jaar over de koopprijs berekend, ingaande op XX.

  - Alle kosten, belastingen en rechten verbonden aan de koop en verkoop en levering waartoe onder meer gerekend de notariskosten, de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting en omzetbelasting, de kadastrale kosten van inschrijving, de kosten verbonden aan kadastrale opmeting, de omzetbelasting over die kosten en rechten zijn voor rekening van koper. De zakelijke belastingen en/of gebruikerslasten met betrekking tot het verkochte, komen vanaf de datum van eigendomsoverdracht voor rekening van koper ter zake van de levering verschuldigde (notariële) kosten en belastingen zijn voor rekening van [ontwikkelaar].

  - Koper is verplicht bij het ondertekenen van deze overeenkomst een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom te storten bij de notaris alwaar de akte van levering zal worden gepasseerd. Gemelde waarborgsom mag in de vorm van contanten dan wel in vorm van een bankgarantie, afgegeven door een Nederlandse bankinstelling. De bankgarantie dient onvoorwaardelijk te zijn en op afroep invorderbaar. De bankgarantie dient een geldigheidsduur te hebben tot het moment van leveren van de grond.

Artikel 8: Betalingen

  - Betaling van de koopprijs zal plaatsvinden bij ondertekening van de akte van levering van de bouwkavels via de derdengeldenrekening van de notaris, door creditering van de bank- en/of girorekening van bedoelde derdengeldenrekening, met valutering per de dag van ondertekening van de betreffende akte van levering.

  - Betaling van de verschuldigde omzetbelasting, kosten en tarieven vindt eveneens plaats via de derdengeld-rekening van de notaris.

  - [ontwikkelaar] is verplicht het verschuldigde uit hoofde van het vorige lid te voldoen bij de ondertekening van de akte van levering, door creditering van de bank- en/of girorekening van bedoelde derdengeld-rekening, met valutering per de dag van ondertekening van de akte van levering.

  - Uitbetaling van de verschuldigde koopprijs als bedoeld in artikel 8.1 zal eerst plaatsvinden, zodra de notaris uit onderzoek in de Openbare Registers is gebleken dat de overdracht is geschied zonder inschrijvingen die bij het verlijden van de akte niet bekend waren en die daar blijkens het in deze akte bepaalde niet op mogen rusten. De Gemeente is ermee bekend dat in verband met dit onderzoek tussen de dag van het ondertekenen van de akte van levering en de uitbetaling aan hem, één of twee werkdagen verstrijken.

Artikel 9: Garantieverklaringen van de Gemeente

  - De Gemeente garandeert, onverminderd het hierna verklaarde in de artikelen 10 en 11, het navolgende:

- de Gemeente is bevoegd tot verkoop en levering van het Verkochte;

- het Verkochte zal ten tijde van de feitelijke levering geheel vrij van huur, huurkoopovereenkomsten, pacht en/of andere gebruiksrechten zijn, alsmede leeg, ontruimd en ongevorderd;

- aan de Gemeente zijn van overheidswege of door nutsbedrijven geen veranderingen betreffende het Verkochte voorgeschreven of aangekondigd, welke nog niet zijn uitgevoerd;

- aan de Gemeente is betreffende het Verkochte geen (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, dan wel aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving bekend:

1)	als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de Monumentenwet;

2)	tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoel in artikel 35 van de Monumentenwet;

3)	door de Gemeente of provincie als beschermd stads- of dorpsgezicht of monument;

- het Verkochte is niet betrokken in een nog uit te voeren ruilverkavelings- casu quo herinrichtingsplan en is niet ter onteigening aangewezen; er is geen sprake van leegstand noch van vordering van het Verkochte krachtens de Huisvestingswet en de uit die wet voortvloeiende regelingen;

- ten opzichte van derden bestaan jegens het Verkochte overigens geen verplichtingen uit hoofde van een voorkeursrecht of optierecht;

- met betrekking tot het Verkochte is geen rechtsgeding, bindend advies of arbitrage aanhangig;

- de verschenen termijnen van de hierna op het Verkochte toepasselijk zijnde zakelijke lasten zijn voldaan;

- aan de Gemeente zijn daarnaast geen andere bijzondere lasten en/of beperkingen van publiekrechtelijke aard bekend;

- de grond is geschikt voor het beoogde gebruik, te weten woningbouw. De Gemeente zal aan [ontwikkelaar] een bodemgeschiktheidsverklaring ter beschikking stellen.

  - Vóór de juridische levering als bedoeld in artikel 11, dan wel de feitelijke levering (aflevering) van het Verkochte aan [ontwikkelaar], indien dit eerder plaatsvindt, worden in opdracht van de Gemeente met het oog op de toekomstige bebouwing van de Locatie zodanige vervaardigingshandelingen verricht dat het Verkochte bouwrijp is gemaakt en wordt aangemerkt als bouwterrein in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968 ter zake de levering waarvan een beroep kan worden gedaan op vrijstelling van overdrachtsbelasting zoals bedoeld in de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Artikel 10: Feitelijke levering, staat van het Verkochte

  - De feitelijke levering (=aflevering) van het Verkochte aan [ontwikkelaar] zal geschieden in de overeengekomen staat, te weten: als perceel bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake waarvan de in artikel 9.2 omschreven werkzaamheden zijn uitgevoerd.

  - De feitelijke levering van het Verkochte zal geschieden bij de ondertekening van de notariële akte van levering, of zoveel eerder of later als Partijen nader overeenkomen.

  - De Gemeente verplicht zich voor het Verkochte zorg te dragen als een zorgvuldig schuldenaar tot aan het tijdstip van feitelijke levering.

  - Indien de feitelijke levering eerder dan bij de ondertekening van de notariële akte van levering geschiedt, eindigt de zorgplicht van de Gemeente per het tijdstip van feitelijke levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

  - [ontwikkelaar] heeft het recht het Verkochte vóór de feitelijke levering te inspecteren.

Artikel 11: Levering grond

  - De voor de levering vereiste notariële akte zal worden verleden binnen 14 dagen nadat:

- de Bruikbare omgevingsvergunning voor het Project zal zijn verkregen, en

- 70% van de woningen is verkocht en

- sprake is van een bouwterrein – zowel civieltechnisch als in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968

of zoveel eerder of later als Partijen schriftelijk nader overeen mochten komen.

  - Het Verkochte zal in eigendom worden uitgegeven met alle daaraan verbonden rechten, verplichtingen, lasten en beperkingen, welke door [ontwikkelaar] door ondertekening van deze overeenkomst worden aanvaard.

  - In het kader van de levering zullen zodanige erfdienstbaarheden en/of zakelijke rechten worden gevestigd als vereist voor het kunnen hebben, houden, onderhouden en vervangen van alle voor het Project of de omgeving daarvan noodzakelijke nuts- en/of andere openbare voorzieningen.

  - Het verlijden van de akte van levering voor de overdracht van het Verkochte zal plaatsvinden ten overstaan van notaris @@@ te @@@.

Artikel 12: Overgang, overdracht van aanspraken

  - Alle aanspraken die de Gemeente ten aanzien van het Verkochte kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden gaan over op [ontwikkelaar] per het tijdstip van levering, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval de overgang van aanspraken per dat tijdstip plaatsheeft. Voor zover bepaalde aanspraken alsdan niet kunnen gelden als kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 251 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, is de Gemeente verplicht op eerste verzoek van [ontwikkelaar] mee te werken aan een overdracht van die aanspraken.

  - De Gemeente is niet bekend met het bestaan van garantiebewijzen met betrekking tot het Verkochte die zij aan [ontwikkelaar] zou kunnen overdragen.

Artikel 13: Over/ondermaat, verrekening lasten en belastingen, risico-overgang

  - Indien de hiervoor vermelde grootte van het Verkochte en/of de verdere omschrijving daarvan niet juist of niet volledig is, zal dit aan geen der Partijen enig recht verlenen, voor zover de omvang van het verkochte niet zodanig afwijkt dat (een deel van) het Project niet ongewijzigd kan worden gerealiseerd.

  - Het Verkochte komt eerst voor risico van [ontwikkelaar], zodra de notariële akte van levering is ondertekend, tenzij de feitelijke levering - ingevolge een nadere tussen Partijen te sluiten schriftelijke overeenkomst - eerder plaatsvindt, in welk geval het risico met ingang van die dag overgaat op [ontwikkelaar].

Artikel 14: Teruglevering

  - Indien de start bouw niet wordt gerealiseerd conform streefdatum als bedoeld in artikel 2.2 lid b zullen partijen overleggen over een nieuwe datum start bouw die binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden. Mocht geen nieuwe datum start bouw worden vastgesteld of de nieuw afgesproken datum niet worden gehaald, dan zal [ontwikkelaar], binnen vier weken na schriftelijk verzoek van de gemeente (indien en voor zover de gemeente er om verzoekt) het juridisch eigendom van het Verkochte of een deel er van (de betreffende afzonderlijke kavel) terugleveren aan de gemeente, tegen restitutie door de gemeente aan [ontwikkelaar], van 95% van de door de [ontwikkelaar], voor het Verkochte betaalde koopprijs.

  - Het verkochte zal bij teruglevering als bedoeld in lid 1 worden overgedragen in de staat waarin deze zich bevindt en [ontwikkelaar], zal daarbij aan de gemeente een bedrag van € 25.000,- vergoeden onverminderd daar boven op nog de eventuele schade die de gemeente lijdt door de veranderde toestand van het verkochte ten opzichte van de staat waarin de onroerende zaak zich bevond op datum levering. De hiervoor bedoelde schade kan onder meer bestaan uit de kosten van het tenietdoen van reeds door [ontwikkelaar], uitgevoerde voorbereidingswerkzaamheden of bijvoorbeeld eventuele ontstane bodemverontreiniging.

  - Alle kosten en verschuldigde belastingen terzake van een teruglevering als bedoeld in lid 1 en lid 2 zijn voor rekening en risico van [ontwikkelaar].

HOOFDSTUK IV: REALISATIE

Artikel 15: Bouw- en Woonrijp maken

  - Alle werkzaamheden ten behoeve van het Bouw- en Woonrijp maken zullen door de Gemeente voor eigen rekening en risico worden uitgevoerd overeenkomstig de vastgestelde documenten. Het Uitgeefbaar gebied is door de Gemeente bouwrijp gemaakt voordat [ontwikkelaar] start met de realisatie van het Project.

  - Alle werkzaamheden met betrekking tot de aanleg en inrichting van het Openbaar Gebied (bijlage 2) zullen door en voor rekening van de Gemeente worden uitgevoerd.

  - [ontwikkelaar] zal rechtstreeks in overleg treden met de nutsbedrijven ten behoeve van de aanleg van nutsvoorzieningen en vergunningen aanvragen voor het verkrijgen van huisaansluitingen op kabels en leidingen van nutsbedrijven; de kosten van dergelijke aansluitingen zijn voor rekening van [ontwikkelaar]. De Gemeente draagt als onderdeel van het bouwrijpmaken zorg voor de aanleg van het hoofdriool en de overige hoofdtracés van nutsleidingen.

  - Het moment van oplevering van het door de Gemeente aan te leggen Openbaar Gebied zal tussen Partijen nader worden overeengekomen, doch de oplevering zal zoveel als mogelijk aansluiten op de oplevering van het Project, mits logistiek gezien het risico op beschadiging als gevolg van bouwverkeer is opgeheven.

Artikel 16: Ontwikkelen en bouwen

  - [ontwikkelaar] verbindt zich jegens de Gemeente om de ontwikkeling uit te voeren binnen de in artikel 2.2 lid b en artikel 3.2 opgenomen planning.

  - [ontwikkelaar] zal hinder, overlast, schade, et cetera aan eigendommen van omwonenden van de Locatie zo goed mogelijk trachten te voorkomen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, een en ander bij verschil van mening in redelijkheid ter beoordeling van medewerkers van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte van de BEL Combinatie, een en ander zo mogelijk verwerken in publiekrechtelijke besluitvorming (omgevingsvergunning).

  - Inrichting van de bouwplaats

- [ontwikkelaar] dient voor het plaatsen van keten, opslag van materiaal en dergelijke in beginsel gebruik te maken van het eigen terrein. Indien [ontwikkelaar] gebruik moet/wenst te maken van grond van de Gemeente voor het plaatsen van keten, opslag van materiaal en materieel en dergelijke, is schriftelijke toestemming van de Gemeente nodig. De Gemeente kan hieraan voorwaarden stellen.

- [ontwikkelaar] is verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen.

- Afvalwater van het ketenpark moet geloosd worden op de bestaande riolering die de Gemeente in het plangebied heeft aangelegd. Alleen met toestemming van de Gemeente kan hiervan worden afgeweken.

- [ontwikkelaar] verplicht zich voor het bouwverkeer gebruik te maken van de door de gemeente aangewezen route. [ontwikkelaar] verplicht zich voor fasering en bouwrouting tijdig af te stemmen met de projectleider van de Gemeente. Als [ontwikkelaar] hiervan wenst af te wijken dient zij eerst in overleg te treden met de Gemeente en alsdan overeengekomen kan zij gebruik maken van een andere routing en fasering.

- [ontwikkelaar] is verplicht de bouwplaats tijdens de bouwfase voor zijn rekening te voorzien van een deugdelijk hekwerk. [ontwikkelaar] verplicht zich tevens de bouwplaats en de directe omgeving tijdens de bouwfase schoon en opgeruimd te houden. Indien [ontwikkelaar], naar oordeel van de Gemeente, in gebreke is gebleven, ondanks schriftelijke sommatie, zal de Gemeente de benodigde werkzaamheden verrichten, de kosten daarvan zijn voor rekening van [ontwikkelaar].

- De bouwplaats dient via de bouwroute bereikbaar te zijn over door de Gemeente gerealiseerde bouwwegen. Deze bouwwegen moeten in een zodanige staat zijn dat zij voor normaal bouwverkeer geschikt zijn.

- De bouwplaats dient tijdens de bouwfase toegankelijk te zijn voor de Gemeente

- Borden waarop de aard van het werk, de meewerkende bedrijven en adviseurs vermeld staan mogen op de bouwplaats tijdens de bouwfase worden geplaatst maar niet buiten de bouwplaats. Het logo/wapen van de Gemeente dient op het bord te worden opgenomen.

- Partijen zullen tijdig in overleg treden over de door [ontwikkelaar] te nemen maatregelen ten behoeve van een goede bereikbaarheid van de bouwplaats en ter beperking van overlast voor de bewoners in de directe omgeving van de bouwplaats.

- Voor bewegwijzering naar de bouwplaats (tijdens de bouwfase) kan na toestemming van de Gemeente bebording worden aangebracht.

  - [ontwikkelaar] zal zorgdragen voor het afsluiten van een polis bij Stichting Woningborg, zodat garantie bestaat dat de woningen worden afgebouwd als daarmee aanvang is gemaakt.

HOOFDSTUK V: OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 17: Woonregelgeving

17.1	[ontwikkelaar] is gehouden om bij verkoop van woningen tot en met VONprijs € 475.000 (prijspeil 2022) de gemeentelijke regelgeving omtrent anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht op te nemen. Bij bekendmaking en inschrijfmogelijkheid voor deze woningen communiceert [ontwikkelaar] dat een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht geldt.

Artikel 18: Fiscaliteit

  - In het algemeen zullen Partijen streven naar een fiscaal optimale uitvoering van deze overeenkomst. Een dergelijke uitvoering dient voor de Gemeente kostenneutraal te zijn. Zonodig wordt de wijze van uitvoering van deze overeenkomst op verzoek van één van Partijen aangepast. Waar Partijen dit nodig achten, zal overleg met de fiscale autoriteiten plaatsvinden.

Artikel 19: Duur, beëindiging, ontbinding

  - Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die nodig mocht zijn voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van het Project.

  - De Gemeente is bevoegd deze overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst jegens [ontwikkelaar] te ontbinden, indien:

a	door [ontwikkelaar] een aanvraag van surséance van betaling wordt gedaan;

b	aan [ontwikkelaar] surséance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard;

c	het vermogen van [ontwikkelaar] onder bewind wordt gesteld;

d	een besluit tot ontbinding, liquidatie, beëindiging of tot het staken van de bedrijfsactiviteiten ten aanzien van [ontwikkelaar] wordt genomen;

e	op een zodanig deel van de zaken van [ontwikkelaar] beslag wordt gelegd, dat zij niet meer zelfstandig in staat is de overeenkomst naar behoren na te komen;

f	[ontwikkelaar] aan zijn crediteuren een onderhands (betalings)akkoord aanbiedt.

g. 	er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2.5.

  - Partijen hebben ieder verder het recht om deze Overeenkomst tussentijds te ontbinden indien niet uiterlijk @@@ sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor het Project. Indien deze situatie zich voordoet verplichten partijen zich om een ontbindingsovereenkomst te sluiten waarin wordt overeengekomen  op welke wijze de financiële afwikkeling tussen partijen zal dienen te geschieden. Partijen komen reeds nu voor alsdan overeen (ook als de ontbindingsovereenkomst niet tot stand komt) dat [ontwikkelaar] de rente is verschuldigd zoals bepaald in artikel 7.3.

  - Indien een partij van haar recht van ontbinding als vermeld in lid 2 of 3 van de Overeenkomst gebruik wenst te maken, dient zij daarvan bij aangetekende brief mededeling te doen aan de andere partij.

Artikel 20: Toepasselijk recht; geschillenregeling

  - Op deze overeenkomst en op alle overeenkomsten welke daaruit voortvloeien c.q. welke daarmee samenhangen, is Nederlands recht van toepassing.

  - Alle uit deze overeenkomst, dan wel uit overeenkomsten welke daaruit voortvloeien c.q. welke daarmee samenhangen, voortvloeiende geschillen zullen kunnen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter.

Artikel 21: Bevoegd orgaan Gemeente

  - Indien krachtens de bepalingen van onderhavige overeenkomst en/of haar bijlagen en/of nadere overeenkomsten die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien, de medewerking c.q. goedkeuring c.q. toestemming van de Gemeente vereist is, wordt daarmee bedoeld de medewerking c.q. goedkeuring c.q. toestemming van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente, tenzij uit de betreffende bepaling(en) expliciet voortvloeit dat de vereiste medewerking c.q. goedkeuring c.q. toestemming dient te worden verleend door de Raad van de Gemeente, onverminderd het bepaalde in artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet.

Artikel 22: Planschade

22.1	Partijen veronderstellen dat het Project niet tot planschade-aanspraken van derden aanleiding zal geven. Indien de Gemeente desondanks gehouden mocht zijn tot het vergoeden van planschade, dan zal zij deze vergoeding bij [ontwikkelaar] in rekening brengen. [ontwikkelaar] zal een betalingsverzoek van de Gemeente ter zake binnen 14 dagen voldoen.

22.2	De Gemeente zal [ontwikkelaar] in kennis stellen van alle planschadeaanspraken van derden waarmee zij ter zake van het Project wordt geconfronteerd, en haar reactie op dergelijke aanspraken met [ontwikkelaar] afstemmen alvorens deze aan de betreffende derden worden verzonden.

22.3	De Planschadeverordening van de Gemeente Laren is van toepassing.

Artikel 23: Overdracht van rechten en verplichtingen

  - Het is een Partij niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij de uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen aan een derde over te dragen. Laatstgenoemde Partij is gerechtigd aan bedoelde toestemming nader te bepalen voorwaarden te verbinden ter waarborging van haar belangen.

Artikel 24: Schade aan eigendommen Gemeente

24.1	[ontwikkelaar] zal schade aan eigendommen van de Gemeente, voor zover veroorzaakt door of samenhangend met de bouw- en/of overige activiteiten welke door hem of in zijn opdracht worden uitgevoerd, doen herstellen. Bedoelde schade zal worden bepaald aan de hand van een door beide Partijen vast te stellen staat van opname aan het begin en einde van de bouwperiode in het Project.

Artikel 25: Bijzondere bepalingen

25.1	Voor de verkoop van de woningen voert [ontwikkelaar] in overleg met de Gemeente een transparant proces onder toezicht van een notaris.

25.2	Voor de toewijzing en verkoop van de woningen tot en met prijscategorie 3 voeren partijen nader overleg. Uitgangspunt is dat de woningen bij gelijke kandidaten bij voorrang verkocht worden aan de kandidaten met een maatschappelijke dan wel economische binding aan de gemeente Laren.

Artikel 26: Slotbepalingen

26.1  	De inhoud van de considerans maakt deel uit van deze overeenkomst.

26.2 	De hierna genoemde bijlagen vormen een onverbrekelijk bestanddeel van deze overeenkomst:

Bijlage 1: A5-1 Huidige kadastrale situatie

Bijlage 2: A5-2 Gronduitgifte tekening

Bijlage 3: A5-3 Algemene verkoopvoorwaarden

Bijlage 4: Ontwikkelingsvoorstel [ntb inzending]

Bijlage 5: Planning [ntb inzending met aanvullingen]

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Laren d.d. @@@

Gemeente Laren					[ontwikkelaar]

Voor deze:						Voor deze:

@@@							@@@