Bijlage 16: Communicatieplan en Governance

# Governance

Het doel van IT governance is om ervoor te zorgen dat het management behoudt de controle van en de verantwoordelijkheid voor de IT-operatie.

| Vergadering | Albeda | Leverancier | Frequentie | Doelstelling |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Executive | Directeur ICT | Directeur / CEO | 1 x per jaar | Beleidsmatige gesprek over kritieke kwesties en Risico's, strategische Business Development en kansen. |
|  | Deelnemers | Deelnemers |  |  |
| Contractmanagement | Contractmanager |  | 4 x per jaar | Managen, vanuit een commercieel en contractueel perspectief, de totale diensten die door de leverancier worden uitgevoerd. Opvolgen van contract gerelateerde processen. De facturering voor de vorige periode controleren. Controleer prestatie kredieten en/of debet om de nauwkeurigheid te waarborgen; advies en begeleiding geven bij de factureringsvraagstukken; artikelen en problemen met betrekking tot inkoop-en klantorders controleren. |
|  | Deelnemers | Deelnemers |  |  |
| IT Planning/Strategie | Manager Strategie |  | 4 x per jaar | De door het partnerschap gegenereerde waarde maximaliseren door innovatie ideeën en verbeteringen te ontwikkelen voor de geleverde dienst. Het managen van de gezamenlijke technologie roadmap. |
|  | Deelnemers | Deelnemers |  |  |
| Service Delivery | Service Manager |  | 12 x per jaar | Managen van de algehele prestaties en levering van diensten, prestatiestatistieken, trends (KPI's, SLA's), belangrijke incidenten. Service aanvraag achterstand te herzien. |
|  | Deelnemers | Deelnemers |  |  |
| Operaties | Operations lead |  | 12 x per jaar | Operationele vergaderingen georganiseerd tussen de partijen om de dagelijkse activiteiten te beheren. |
|  | Deelnemers | Deelnemers |  |  |

# Escalatie

Het doel van het escalatiemanagementproces is om het juiste niveau van management te bieden met focus en de nodige middelen om aanhoudende problemen met op te lossen. Escalatie matrix volgt de governance structuur en is bedoeld om door beide partijen gebruikt worden.

| - Escalatie Niveau | Gebied | Door | Tijdslimiet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Operaties | Operations Lead | - Escaleer tot niveau 1 indien niet opgelost binnen 2 weken |
|  | Dienst | Service manager, Operations manager, Planning, Projecten | - Escaleer tot niveau 2 indien niet opgelost binnen 2 weken |
|  | Contract | Contractmanager | - Escaleer tot niveau 3 indien niet opgelost binnen 4 weken |
|  | Directie | IT Directeur | - Escaleer tot niveau 4 indien niet opgelost binnen 4 weken |
|  | Juridisch | Zoals beschrijven in het contract |  |

# Voor DAP

| Albeda |  |
| --- | --- |
| IT Directeur | Karel Rijkse |
| Servicemanager | Tim Libanon |
| Operationsmanager | Robert van der Nol |
| Projectteams | Raymond Kuiters |
| Chief Architect IT Planning | Han Tillemans |
| Strategisch Security Officier | Karel Rijkse |
| IT Security Officier | Remko Willemstein |
| Inkoop | Hennie de Mik |