ANNEXEN

Poldergemalen Contract 5

Gemaal DV polder  - 029-036-00021

Gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder - 228-036-00021

Gemaal Hoogmade (bij molen) - 055-036-00021

Gemaal Westbroekpolder - 259-036-00021

DIG-12383

###### INHOUDSOPGAVE

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3

Annex II	Planning	5

Annex III	Acceptatieplan	6

Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	9

Annex V	Vrijkomende materialen	10

Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd	11

Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	12

Annex VIII	Stelposten	13

Annex IX	Bankgarantie VERVALLEN	14

Annex X	Verzekeringen	15

Annex XI	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	18

Annex XII	Vervallen	19

Annex XIII	Informatie	20

Annex XIV	Vervallen	24

Annex XV	Garanties	25

# Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

## Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd				en/of aan Opdrachtgever verleend:

|  |  |  | Bevoegd |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Besluit/Instrument | Wet | Activiteit | gezag | Opmerking |
| Projectplan | Waterwet | Aanpassen gemaal DV polder | HHR |  |
| Projectplan | Waterwet | Aanpassen gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder | HHR |  |
| Projectplan | Waterwet | Aanpassen gemaal Hoogmade (bij molen) | HHR |  |
| Projectplan | Waterwet | Aanpassen gemaal Westbroekpolder | HHR |  |

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

|  |  |  |  | Opmerking / datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | waarop vergunning |
|  |  |  | Bevoegd | etc. moet zijn |
| Besluit/Instrument | Wet | Activiteit | gezag | verkregen |

## Kabels en Leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

| Nr | Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

| Nr | Naam kabel of | Planning bereiken | Verantwoordelijke | Planning feitelijke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | leiding van derden | overeenstemming | feitelijke verwijdering | verwijdering / |
|  | categorie 2 waarvoor | (datum) | / verlegging | verlegging |
|  | OG projectovereen- |  |  |  |
|  | stemming (heeft) |  |  |  |
|  | bereikt |  |  |  |
| 1 | DV polder verleggen 10kV kabel | Door opdrachtnemer | Stedin | Door opdrachtnemer te bepalen |
| 2 | Aansluiting DV polder verzwaren | Door opdrachtnemer | Stedin | Door opdrachtnemer te bepalen |
| 3 | Aansluiting MZM polder verzwaren | Door opdrachtnemer | Liander | Door opdrachtnemer te bepalen |

# Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

| Nr | Mijlpaal | Mijlpaaldatum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deeloplevering gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder, gemaal Hoogmade (bij molen) en gemaal Westbroekpolder | 31 januari 2024 |
| 2 | Oplevering Werk | 31 juli 2024 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| Nr | Toelichting mijlpaal |  |
| 1 | Door de aanpassingen aan kabels en leidingen bij gemaal DV polder wordt voor het realiseren van gemaal DV polder een half jaar meer tijd ter beschikking gesteld. |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.

# Acceptatieplan

| Ter acceptatie indienen | Uiterlijk Indienen | Aantal exemplaren (stuks) | Acceptatie termijn (dagen) | Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.e.a. conform Basisovereenkomst |  |  |  |  |
| Art. 12 lid a | Art. 12 sub b | Art. 12 sub c | Art. 12 sub e | Art. 12 sub d |
| Projectmanagement |  |  |  |  |
| Volmacht vertegenwoordiger(s) Opdrachtnemer | 14 dagen na gunning | 1D | 7 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Volmacht vervanger(s) vertegenwoordiger(s) Opdrachtnemer | 14 dagen na gunning | 1D | 7 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Bewijsstuk verzekering (verzekeringscertificaat) | 14 dagen na gunning | 1D | 7 | Annex X |
| Projectmanagementplan | 28 dagen na gunning | 1D | 21 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Projectbeheersing |  |  |  |  |
| WBS inclusief werkpakketbeschijving | 28 dagen na gunning | 1D | 21 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Planning | 28 dagen na gunning | 1D | 21 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Staat van Ontleding van de Opdrachtsom en detailbegroting | 28 dagen na gunning | 1D | 14 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Termijnstaat | 28 dagen na gunning | 1D | 21 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Voorstel tot Wijziging conform par 15 lid 3 UAV-GC 2005 | 21 dagen voorafgaand aan de start van de Werkzaamheden | 1D | 14 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Technisch management |  |  |  |  |
| Verificatie- en validatieplan | 28 dagen voorafgaand aan de start van de betreffende Werkzaamheden | 1D | 14 | Vraagspecifi-catie Proces |
| V&G-plan Ontwerpfase | Gelijk met ontwerp | 1D | 14 | Vraagspecifi-catie Proces |
| V&G-plan Uitvoeringsfase | 28 dagen voorafgaand aan de start van de Uitvoeringswerk-zaamheden | 1D | 14 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Calamiteitenplan | 28 dagen voorafgaand aan de start van de Uitvoeringswerkzaamheden | 1D | 14 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Werkplan in stand houden waterkering | Conform Planning Opdrachtnemer | 1D | 21 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Integraal Definitief Ontwerp (DO) | Conform Planning Opdrachtnemer | 1D | 21 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Integraal Uitvoeringsontwerp (UO) incl RI&E | Conform planning Opdrachtnemer | 1D | 21 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Plan monitoring vispassage | Bij betreffend UO | 1D | 14 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Keuringsplan | 28 dagen voorafgaand aan de start van de betreffende Werkzaamheden | 1D | 14 | Vraagspecifi-catie Proces |
| FAT/SAT/Integratietest-plan | 28 dagen voorafgaand aan de start van de betreffende Werkzaamheden | 1D | 14 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Plan vrijkomende materialen | 28 dagen voorafgaand aan de start van de betreffende Werkzaamheden | 1D | 14 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Afleverdossier | Bij afronding van een betaalpost | 1D | 21 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Opleverdossier | 28 dagen voorafgaand aan het verzoek tot aanvaarding conform par. 24 UAV-GC | 1D | 21 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Rapport bouwkundige opnamen en nul-deformatiemetingen | 28 dagen voorafgaand aan de start van de betreffende Werkzaamheden | 1D | 14 | Vraagspecifi-catie Proces |
| Inkoopmanagement |  |  |  |  |
| Eigenverklaring zelfstandige hulppersonen | 28 dagen voor start werkzaamheden betreffende Zelfstandig hulppersoon | 1D | 7 | Vraagspecifi-catie Proces |

Opdrachtnemer dient bij indiening rekening te houden met de volgende door Opdrachtgever gehanteerde vakanties:

- Kerstvakantie regio Midden-Nederland (2 weken);

- Bouwvak regio Midden-Nederland (3 weken).

In deze perioden wordt door de Opdrachtgever niet getoetst. Afhankelijk van het moment van indienen komen deze vakantie perioden geheel of gedeeltelijk bovenop het in de kolom “Acceptatietermijn” aangegeven aantal dagen.

# Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

| Document(en) ter Toetsing | Moment van indienen | Aantal |
| --- | --- | --- |
|  |  | exemplaren |
| Een en ander conform Basisovereenkomst: |  |  |
| art.11 sub a | art.11 sub b | art.11 sub c |
| Bouwborden | 14 dagen voor start van Uitvoeringswerkzaamheden | 1D |
| Verkeersmanagementplan | 28 dagen voor start van Uitvoeringswerkzaamheden | 1D |
| Rapportages elektrotechnische keuringen | 7 dagen voor start SAT-Electrotechniek | 1D |
| FAT rapportage | 7 dagen voor start SAT | 1D |

# Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

## Vrijkomende materialen

- Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.

- Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.

- Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.

- Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast

## Uitzonderingen

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

- Hardware procesautomatisering dient door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever aangeboden te worden.

# Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

| Aard van de werkzaamheden | Voorziene tijdstip van | Coördinatie door |
| --- | --- | --- |
|  | uitvoering |  |
| Zie VSP 3.3.1. punt 5 |  |  |

# Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

## Algemeen

- Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode, wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer niet worden verrekend.

# Stelposten

Niet van toepassing

# Bankgarantie VERVALLEN

Niet van toepassing

# Verzekeringen

## Algemeen

- Onverminderd zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst of enige wettelijke bepaling, sluit Opdrachtnemer voor aanvang van de Werkzaamheden, voor eigen rekening, alle voor de uitvoering van het Werk noodzakelijke verzekeringen, waaronder ten minste:

  - een "Construction All Risks"-verzekering;

  - een “Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering”.

Alle in het eerste lid bedoelde verzekeringen dienen onder de gebruikelijke voorwaarden te worden gesloten en de dekking dient gedurende de uitvoering van het Werk ongewijzigd van kracht te blijven, tenzij Opdrachtgever voorafgaande, schriftelijk toestemming voor een wijziging heeft gegeven.

- De Opdrachtnemer dient voor alle in lid 1 genoemde verzekeringen het bewijsstuk (verzekeringscertificaat) waaruit het sluiten van de betreffende verzekering blijkt, ter kennis van de Opdrachtgever te brengen. Aan een verschil tussen de door de Opdrachtnemer overlegde bewijsstukken en de Overeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend.

- Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtnemer bewijs te verlangen dat de verschuldigde verzekeringspremies met betrekking tot de in lid 1genoemde verzekering(en) zijn betaald.

- Het eigen risico dat op de –in lid 1 genoemde- verzekering(en) van toepassing is, komt ten laste van de aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen.

## CAR verzekering

- De Opdrachtnemer dient voor zijn rekening een Construction All Risks-verzekering (CAR-verzekering) af te sluiten, waarbij de verzekerden zijn: de Opdrachtgever, zijn vertegenwoordigers en adviseurs, de Opdrachtnemer, de mede-opdrachtnemer(s) en onderaannemer(s), de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

- De CAR-verzekering dient op of nabij het Werkterrein dekking te geven voor de volgende rubrieken:

|  | Rubriek |  |  |  | Betreft |  |  | Voor |  |  | Eis(en) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  | Het werk |  |  | Materiële schade aan, verlies of |  |  |  |  | Het verzekerd bedrag |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vernietiging van het Werk, |  |  |  |  | dient tenminste gelijk |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | waaronder de voor het Werk |  |  |  |  | te zijn aan de |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bestemde materialen. Onder het |  |  |  |  | inschrijvingssom en in |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Werk wordt tevens begrepen het |  |  |  |  | de polis dient een |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | door een eigen gebrek direct |  |  |  |  | 130%-bepaling te zijn |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | getroffen onderdeel |  |  |  |  | opgenomen; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De dekking dient |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | primair te zijn. |  |
| II |  |  |  |  | Aansprakelijkheid |  |  | het risico van aansprakelijkheid |  |  |  |  | Het verzekerd bedrag |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | voor schade aan zaken van derden |  |  |  |  | dient tenminste gelijk |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | alsmede voor dood en/of |  |  |  |  | te zijn aan EUR |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | lichamelijk letsel van personen |  |  |  |  | 5.000.000,= |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (exclusief bij het werk betrokken |  |  |  |  | De dekking mag |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | personeel), veroorzaakt in verband |  |  |  |  | secundair zijn, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | met de uitvoering van het werk |  |  |  |  | uitsluitend bedoeld als |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vangnet indien dit |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | risico elders niet (of |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | onvoldoende) is |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | verzekerd. |  |  |
| III |  |  |  | Bestaande |  |  | materiële schade aan andere dan |  |  |  |  | Het verzekerd bedrag |  |  |
|  |  |  |  | eigendommen |  |  | tot het Werk behorende |  |  |  |  | dient tenminste gelijk |  |  |
|  |  |  |  | Opdrachtgever |  |  | eigendommen van de |  |  |  |  | te zijn aan EUR |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Opdrachtgever, veroorzaakt in |  |  |  |  | 2.500.000,= |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | verband met de uitvoering van het |  |  |  |  | De dekking dient |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Werk, met uitsluiting van schade |  |  |  |  | primair te zijn. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | door brand, blikseminslag en |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | explosie |  |  |  |  |  |  |  |

- Het eigen risico dient maximaal EUR 10.000,= per gebeurtenis (van rubriek I, II en III) te  bedragen.

- De dekking van de CAR-verzekering dient vanaf het moment waarop het Werk een aanvang neemt tot het eind van de onderhoudstermijn te lopen. Indien de genoemde oplevering niet volgens de Overeenkomst plaatsvindt en de datum van oplevering daardoor wordt uitgesteld, dient de Opdrachtnemer de verzekering te verlengen. De verschuldigde premie voor deze verlenging komt geheel ten laste van de Opdrachtnemer, indien de verlenging het gevolg is van zijn nalatigheid.

- Het verzekeren van rubriek II in de vorm van een (doorlopende) bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, is toegestaan.

- De aansprakelijkheid van partijen volgens de wet of uit de Overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen van de betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan worden verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het Werk conform de Overeenkomst op te leveren.

## Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

- De Opdrachtnemer(s) is/zijn verplicht vanaf de start van de uitvoering van het Werk tot 5 jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn een uitgebreide Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te houden met een verzekerd bedrag van minimaal EUR 1.000.000,- per gebeurtenis/per aanspraak en 2x dit bedrag per verzekeringsjaar.

- In de polis moet minimaal mede geregeld zijn:

  - dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd;

  - dat geen sublimiet voor brandschade is opgenomen, zie toelichting onder Bedrijfsregeling Brandregres 2014;

  - dekking voor het werkgeversaansprakelijkheidsrisico conform art. 7:658 BW en 7:611 BW.

  - een primaire dekking ten behoeve van de Opdrachtgever (als meeverzekerde).

  - dat de verzekeraar afstand doet van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

# Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing

# Vervallen

# Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

Informatie betreffende de bestaande situatie

| Nr | Omschrijving | Versie & datum | Aandachtspunt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | V&G beschouwing huidige situatie |  |  |
| 2 | Inventarisatie Flora en Fauna |  |  |
| 3 | Overzichtstekeningen incl. perceelgrenzen gemalen | -029-036-00021, d.d. 15-03-2019 -228-036-00021, d.d. 20-03-2019 -055-036-00021, d.d. 17-03-2019 -259-036-00021, d.d. 15-03-2019 |  |
| 4 | Inspectierapporten | -SI820016-Gemaal-DV-Polder-20200327172039, d.d. 27-03-2020 -SI820016-PG-Westbroekpolder V2, d.d. 29-04-2020 |  |
| 5 | Foto’s van gemalen | Versie en datum n.v.t. |  |
| 6 | Tekeningen huidige situatie (indien beschikbaar) | -194295-Gemaal DV polder Hoofdgemaal_0.2_1.0_2021-03-02 -194295-Gemaal Munniken_0.3_1.0_2021-03-02 -194295-Gemaal Hoogmadesepolder_1.0_2021-03-02 -194295-Gemaal Westbroekpolder_1.0_2021-03-02 |  |
| 7 | Oriëntatie KLIC-meldingen | -LP_19O040356_1, d.d. 10-05-2019 -LP_19O040430_1, d.d. 10-05-2019 -LP_19O040361_1, d.d. 10-05-2019 -LP_19O040364_1, d.d. 10-05-2019 |  |
| 8 | Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten Zes gemalen | 21S071-VO-01, d.d. 18-06-2021 |  |
| 9 | Archeologie | Notitie QuickScan vier gemalen definitief, v1.2, d.d. 05-08-2021 |  |
| 10 | Asbestonderzoek | R19.500.1 Gemaal DV Polder R19.500.5 PG hoogmade |  |
|  | DV-polder |  |  |
| 11 | Milieukundig land- en waterbodem onderzoek | 2490608 9 september 2021 |  |
|  | Munniken-, zijllaan-, meijepolder |  |  |
| 12 | Geotechnisch onderzoek | -20112-1vld, d.d. 9-12-2020 |  |
| 13 | Milieukundig land- en waterbodem onderzoek | 2490609 8 september 2021 |  |
|  | Hoogmade |  |  |
| 14 | Geotechnisch onderzoek | -HA-17708-002 vervangen of renoveren 5 gemalen Rijnland, d.d. 24-06-2020 | Sondering 50 |
| 15 | Milieukundig land- en waterbodem onderzoek | 2490609 8 september 2021 |  |
|  | Westbroekpolder |  |  |
| 16 | Geotechnisch onderzoek | -HA-17708-002 vervangen of renoveren 5 gemalen Rijnland, d.d. 24-06-2020 | Sondering 50 |
| 17 | Milieukundig land- en waterbodem onderzoek | -1727 Rapport Westbroekpolder Zoeterwoude, d.d. 10-10-2019 | Plaatselijke vervuiling |

Overige informatie van de Opdrachtgever

| Nr | Omschrijving | Versie & datum | Aandachtspunt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compendium Aanpak Constructieve veiligheid. | Editie 2011 | zie bijgevoegd document; daarnaast site van kenniscentrum constructieve veiligheid: https://kpcv.nl/ |
| 2 | Voorlopig ontwerp gemalen inclusief V&G | 19429501 Ontwerpnotitie Contract 5, versie 3, d.d 14-10-2021 |  |
| 3 | Voorlopig ontwerp en objectspecifieke typicals E/PA | 19429501 Ontwerpnotitie Contract 5, versie 3, d.d 14-10-2021 | 02 Voorlopig ontwerp gemalen inclusief V&G |
| 4 | Bundel Algemene voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken, deel: Toe te passen materialen Elektrotechniek | 2018 |  |
| 5 | Bundel Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken, deel: Codering en naamplaten | 2018 |  |
| 6 | Bundel Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken, deel: Elektrotechnische installaties | 2018 |  |
| 7 | Bundel Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken, Werktuigbouwkundige installaties | 2018 |  |
| 8 | Wijzigingen Bundels | d.d. 26-01-2021 |  |
| 9 | Appendage typical: 015-Model-typical werkschakelaar met regenkap | 2018 |  |
| 10 | Appendage typical: Typical PG model Peilbuis tek HAP 09 019 | incl_opm_TM, d.d 26-7-2019 |  |
| 11 | Arbohandboek |  |  |
| 12 | Werkprotocollen flora- en faunawet 2015: - Protocol verwijderen van bovengrond / graven - Protocol bouwactiviteiten - Protocol slopen van kunstwerken en gebouwen - Protocol afdammen, dempen of afgraven van watergangen - Protocol omgang met nesten |  |  |
| 13 | Plaatsingseisen t.b.v. peilschalen en hoogtemerken 18.083340 | versie 20180516 |  |
| 14 | Risicolijst | d.d 19-010-2021 |  |
| 15 | Transportkastje objectdossier |  | Indeling structuur aanlevering documenten |
| 16 | Voorbeeld Excel overzicht onderhoudsgegevens Rijnland |  |  |
| 17 | EAN-codes gemalen | 19429501 Ontwerpnotitie Contract 5, versie 3, d.d 14-10-2021 | EAN codes staan in E/PA ontwerp (bijlage 8 van de ontwerpnotitie). Zie map Vo ontwerp gemalen |
| 18 | Tekenkaders, tekeningnummers |  | Worden na gunning verstrekt. |
| 19 | Software |  | Worden na gunning verstrekt. |
| 20 | Ontwerpen naamborden |  | Worden na gunning verstrekt. |
| 21 | ARBO-catalogus waterschappen |  | Te downloaden van: https://aenowaterschappen.nl/nl/thema/Arbocatalogi |
| 22 | Legger van het Hoogheemraadschap van Rijnland |  | Te downloaden van www.rijnland.net |
| 23 | Keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland |  | Te downloaden van www.rijnland.net |
| 24 | Activiteitenbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening |  | Te downloaden via de desbetreffende website. |
| 25 | Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 |  | Te downloaden van www.rijksoverheid.nl |
| 26 | RWS Beheersregime Chroom-6 2019 |  |  |
| 27 | HHvR E-standaard Typicals WS Rijnland V21.02 202102 |  |  |

# Vervallen

# Garanties

## Algemeen

- In aanvulling op de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, gelden ten aanzien van de in artikel 2 genoemde onderdelen van het Werk de navolgende aanvullende garanties vanaf het moment van aanvaarding en oplevering van het Werk.

- De looptijd en beëindiging van de garanties ontslaan de Opdrachtnemer niet van de eisen aan onder meer de levensduur, zoals die voortvloeien uit de eisen in de Vraagspecificatie. Indien onderdelen van het Werk door leveranciers of zelfstandige hulppersonen als bedoeld in §6 van de UAV-GC 2005 worden geleverd respectievelijk uitgevoerd, draagt de Opdrachtnemer zorg voor het verstrekken van de vereiste garantie(certificaten) door die leveranciers of zelfstandige hulppersonen aan de Opdrachtgever. Indien deze garantie(certificaten) niet of niet volledig door de leveranciers of zelfstandige hulppersonen worden verstrekt, dient de Opdrachtnemer de vereiste garantie(certificaten) zelf te verstrekken.

- De in lid 1 bedoelde garantie houdt in dat indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstelt of vervangt en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de vermelde eisen. In deze schriftelijke aanzegging zal tevens de termijn worden vermeld waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of vervanging moet zijn begonnen en de termijn waarbinnen het herstel of vervanging moet zijn voltooid.

- Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

- De garantieverplichting voor de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen het gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

- Het bepaalde in § 28 van de UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

- Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door de Opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte.

- Uiterlijk één maand voor het verstrijken van de genoemde garantieperiodes, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin de desbetreffende door de aannemer aangebrachte constructie(s) verkeert c.q. verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door partijen ondertekend proces-verbaal.

- Paragraaf 46 van de UAV-gc 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

## Onderdelen van het Werk met aanvullende garanties

- Grondwerk

Opdrachtnemer garandeert voor een periode van 4 (vier) jaar het uitblijven van erosie van het grondwerk –waaronder oeverlijn en talud- door wind en water.

- Conserveringssysteem stalen onderdelen

Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaar dat conserveringssystemen op stalen onderdelen (met uitzondering van kleppen en appendages):

  - corrosie vertonen welke niet meer bedraagt dat klasse Ri1, overeenkomstig de norm ISO 4628/3 – 2003 (E).

  - geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond, alsmede tussen de onderlinge lagen van het conserveringssysteem ISO 4628/5 – 2003 (E), klasse 0.

  - geen blaasvorming vertonen (dichtheidsklasse 0 volgens ISO 4628/2 – 2003 (E).

  - geen scheurvorming of craquelé vertonen, noch in het totale conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken (Klasse 0 volgens ISO 4628/4 – 2003 (E).

  - geen verkrijting vertonen groter dan klasse 3 volgens ISO 4628/6 – 2003 (E).

- Waterdichtheid constructies

Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 10 (tien) jaar de waterdichtheid van alle nieuw gerealiseerde watervoerende onderdelen van de gemalen.

## Boeteregeling garanties

Voor elke keer dat de Opdrachtnemer – op grond van deze Overeenkomst – tijdens de garantieperiode in het kader van deze garantieregeling Werkzaamheden moet verrichten, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een dadelijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd en wel als volgt:

- tijdens het eerste t/m derde jaar van de garantieperiode € 250,-;

- tijdens het vierde en vijfde jaar van de garantieperiode € 250,-;

- tijdens het zesde en zevende jaar van de garantieperiode € 250,-