Concept overeenkomst Stichting VU / Naam Wederpartij – Project Vragenlijst aanbesteding Laatste Studiekeuzecheck

Typ tekst

Vertrouwelijk

| STATUS | CONCEPT |
| --- | --- |
| Versie: | 0.4 |
| auteur | Martijn de Graaf, IT jurist: Vendor & Contract Management en Henk Sportel Juridische Zaken |
| opdrachtgever | Typ tekst |
| datum | 31.08.2021 |
| verspreiding | Typ tekst |

inhoudsopgave

De ondergetekenden:	4

Overwegende dat:	4

Artikel 1.	Begrippen	5

Artikel 2.	Voorwerp van de Overeenkomst	5

Artikel 3.	Contactpersonen en rapportage	6

Artikel 4.	Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst	6

Artikel 5.	Aflevering en Oplevering	7

Artikel 6.	Acceptatie	8

Artikel 7.	Vergoeding	9

Artikel 8.	Facturering, verschuldigdheid en betaling	10

Artikel 9.	Bescherming persoonsgegevens en Privacy	11

Artikel 10.	Beveiliging	11

Artikel 11.	Exit procedure	11

Artikel 12.	Algemene en bijzondere voorwaarden	12

Artikel 13.	Overige bepalingen	12

Concept overeenkomst Stichting VU / naam Wederpartij / Project Vragenlijst aanbesteding studiekeuzecheck

# De ondergetekenden:

1. Stichting VU, een stichting naar Nederlands recht die als bijzondere instelling in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) de Vrije Universiteit Amsterdam in stand houdt, statutair gevestigd en kantoorhoudend te (1081 HV) Amsterdam aan De Boelelaan 1105, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 53815211, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Wilma van Wezenbeek hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

2. <volledige naam en rechtsvorm contractant>, (statutair) gevestigd te <plaats>, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer <…> te dezen vertegenwoordigd door <functie> <naam ondertekenaar>

hierna te noemen: Wederpartij,

# Overwegende dat:

Organisatie en doelstelling van Opdrachtgever

- Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de afdeling Student- en Onderwijszaken van de Vrije Universiteit Amsterdam

- Opdrachtgever in het kader van de uitoefening van zijn taak behoefte heeft aan een applicatie voor de afname van een studiekeuzevragenlijst en het genereren van een Adviesrapport.

Verloop van de aanbesteding

- Opdrachtgever in verband met hetgeen hiervoor onder < a en b > is overwogen, tot aanbesteding van een applicatie voor de afname van een studiekeuzevragenlijst en het genereren van een Adviesrapport door middel van een openbare Europese aanbestedingsprocedure is overgegaan;

- op 01-09-2021 door of namens Opdrachtgever een aankondiging naar het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie (hierna: Publicatieblad) is verzonden en dat deze aankondiging is gepubliceerd onder nummer <S-nummer>;

- Beschrijving verdere verloop afhankelijk van de gevolgde aanbestedingsprocedure;

- Opdrachtgever de Opdracht op <datum> heeft gegund aan Wederpartij.

## Begrippen

  - In de Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan is gegeven in de Voorwaarden.

  - Daarnaast worden de volgende begrippen gebruikt in deze Overeenkomst:

  - Adviesrapport: een persoonlijk document dat elke respondent ontvangt na het invullen van de vragenlijst. De scores uit de vragenlijst zijn bepalend voor de getoonde tekst.

  - Applicatie: Een applicatie (vaak afgekort met app) is een programma, vaak bedoeld voor smartphones of tablets, dat bedoeld is voor eindgebruikers en draait op een besturingssysteem.

    - Gebruiker: een geautoriseerd persoon (vanuit de Opdrachtgever) die toegang heeft tot (een onderdeel van) de Prestatie in de rol van student, docent, ondersteuner, onderzoeker, (buiten)promovendi, beheerder of anders.

    - Gegevens: alle data, informatie en enig ander materiaal of content die Opdrachtgever en/of Gebruikers in het kader van de Overeenkomst invoeren, versturen, plaatsen of anderszins verwerken met behulp van de Prestatie en/of onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen Persoonsgegevens.

## Voorwerp van de Overeenkomst

  - Partijen sluiten hierbij een Overeenkomst waarbij Wederpartij zich tegen de in Artikel 7 bedoelde Vergoeding verbindt tot het verrichten van de Prestatie zoals beschreven in het Bestek, die in hoofdlijnen bestaat uit:

    - het leveren van het Product / de Producten:

| Volg nummer | Onderwerp | Aantal |
| --- | --- | --- |
| A1 | Een applicatie voor de afname van vragenlijsten die door de Vrije Universiteit Amsterdam zijn opgesteld | 1 |
| A2 | Adviesrapportage afhankelijk van de score op de vragenlijst | 1 |
| A3 | Data die wordt gegenereerd door de respondenten | 1 |

    - Het uitvoeren van de Opdracht / de Opdrachten:

| Volg nummer | Onderwerp | Aantal |
| --- | --- | --- |
| B1 | - Implementatie van de bij inschrijving aangeboden applicatie (samenhang en samenwerking tussen partijen, die gaps toelichten in implementatie, welke mogelijke afhankelijkheden en welke risico’s), - Het bieden van ondersteuning en ontwikkeling voor de bij inschrijving aangeboden applicatie, zoals beschreven in de SLA, zie bijlage 4 Service Level Agreement - Onderhoud van de bij inschrijving aangeboden applicatie, zoals beschreven in de SLA, zie bijlage 4 Service Level Agreement |  |

    - Het verstrekken van één of meer Gebruiksrechten:

| Volg nummer | Onderwerp | Aantal |
| --- | --- | --- |
| C1 | Onbeperkt Gebruiksrecht op de (bij inschrijving aangeboden) applicatie ten behoeve van het afnemen van de vragenlijst voor daartoe plichtige studenten, het opstellen en leveren van een adviesrapport aan de opdrachtgever en het verschaffen van de data aan de opdrachtgever. | 1 |

één en ander teneinde Opdrachtgever in staat te stellen daarvan het Overeengekomen gebruik te maken.

  - Alle van Opdrachtnemer verworven Gebruiksrechten worden tevens verworven ten behoeve van alle faculteiten, Gebruikers en diensten van de Opdrachtgever. Tevens is Opdrachtgever gerechtigd om de desbetreffende Gebruiksrechten geheel of gedeeltelijk over te dragen, en/of ter beschikking te stellen, aan derden in het kader van samenwerkingen (bijvoorbeeld ACTA, onderzoeksinstituten e.d.), reorganisaties, herstructureringen en/of uitbesteding van haar activiteiten

  - De navolgende stukken vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze stukken met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde stuk boven het later genoemde:

    - Dit document;

    - de Verwerkersovereenkomst (BIJLAGE Verwerkersovereenkomst);

    - Nota’s van Inlichtingen;

    - de Service level agreement of SLA (BIJLAGE Service level agreement)

    - Het programma van Eisen (Bijlage 5 – format conformiteitenlijst eisen en wensen)

    - de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT overeenkomsten 2018 (hierna Voorwaarden, ARBIT of ARBIT-2018) (BIJLAGE Voorwaarden);

    - de door Wederpartij aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte van <datum>, met kenmerk (<kenmerk>).

    - de overige Bijlagen

  - Tussen deze Overeenkomst en <titel en kenmerk Overeenkomst> bestaat samenhang als bedoeld in artikel 30.5 ARBIT.

## Contactpersonen en rapportage

  - De personen die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst onderhouden zijn opgesomd hieronder.

| - Naam | - Afdeling | - Emailadres | - Telefoonnummer |
| --- | --- | --- | --- |
| - Giel Eijbaard | - Financiën | - g.p.eijbaard@vu.nl | - +31 20 59 85787 |
| - Sjors Keijzer | - Universiteitsbibliotheek | - s.keijzer@vu.nl | +31 20 59 85879 |
| - Kate van de Krol | - Student- en Onderwijszaken | - k.r.vande.krol@vu.nl | - +31 20 59 83758 |

  - Wederpartij rapporteert maandelijks over de wijze van uitvoering van de Overeenkomst. Deze rapportage omvat tenminste:

    - Opdrachtnemer rapporteert per maand aan de Opdrachtgever over de gang van zaken, waarbij in ieder geval worden behandeld:

      - incidenten,

      - afhandeling incidenten en status (inclusief KPI's oplostijd en reactietijd),

      - beschikbaarheid van de oplossing,

      - geplande onderhoudsmomenten,

      - relevante security aspecten

      - en upgrades en patches.

Op aanvraag van de opdrachtgever ontvangt hij een rapportage van alle ingediende (openstaande) issues met de doorlooptijd en status.

## Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst

  - De Overeenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door beide partijen is ondertekend.

  - De Overeenkomst heeft een looptijd van 5 jaar en eindigt 5 jaar na ondertekening van het de Overeenkomst.

  - Opdrachtgever kan de Overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden voor een periode van vijf keer één jaar verlengen. Indien Opdrachtgever van dit recht gebruik wenst te maken doet hij hiervan uiterlijk zes maanden voor het einde van de in artikel 4.2 bedoelde looptijd dan wel van een verlengingstermijn schriftelijk mededeling aan Wederpartij. De verlenging en eventuele gewijzigde afspraken worden vastgelegd in een door Partijen ondertekend addendum bij deze Overeenkomst.

## Aflevering en Oplevering

  - In geval van Opdrachten of het verstrekken van Gebruiksrechten
Wederpartij draagt zorg voor Oplevering op de in de onderstaande tabel vermelde wijze, datum en plaats. De VU behoudt zich het recht voor de genoemde data Fatale termijnen te laten zijn.

| Volgnummer | Onderwerp | Wijze van Oplevering | Adres en datum |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Applicatie om vragenlijst af te nemen | Conform na gunning vast te stellen acceptatieprocedure | De Boelelaan 1105, 1 juni 2022 |
| A2 | Adviesrapportage afhankelijk van de score op de vragenlijst | Conform na gunning vast te stellen acceptatieprocedure | De Boelelaan 1105, 1 juni 2022 |
| A3 | De data die wordt gegenereerd door de respondenten | Conform na gunning vast te stellen acceptatieprocedure | De Boelelaan 1105, 1 juni 2022 |

  - In geval van Opdrachten of het verstrekken van Gebruiksrechten draagt Wederpartij zorg voor Oplevering op de in de onderstaande tabel vermelde wijze, datum en plaats. De VU behoudt zicht het recht voor, deze termijnen fataal te laten zijn.

  - In die gevallen waarin Wederpartij zich heeft verbonden tot het beschikbaar stellen van de Broncode aan Opdrachtgever, ontvangt deze op eerste verzoek een exemplaar van (de meest recente versie van) die Broncode.

## Acceptatie

  - Acceptatie van de Prestatie vindt als volgt plaats:

| Volgnummer | Onderwerp | Acceptatie | Uiterste datum van mededeling van (non-) Acceptatie |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | - Implementatie van de bij inschrijving aangeboden applicatie (samenhang en samenwerking tussen partijen, die gaps toelichten in implementatie, welke mogelijke afhankelijkheden en welke risico’s), - Het bieden van ondersteuning en ontwikkeling voor de bij inschrijving aangeboden applicatie, zoals beschreven in de SLA, zie bijlage 4 Service level agreement - Onderhoud van de bij inschrijving aangeboden applicatie, zoals beschreven in de SLA, zie bijlage 4 Service level agreement | Conform na gunning vast te stellen acceptatieprocedure | 30 dagen na Aflevering (11.2 ARBIT) afwijkende termijn als bedoeld in artikel 11.4 ARBIT. |

## Vergoeding

  - Partijen komen de navolgende Vergoeding overeen zoals overeengekomen in het bij de offerte toegevoegde prijzenblad d.d <…>. Deze tarieven worden gedurende de initiële looptijd van de Overeenkomst niet geïndexeerd.

  - De Vergoeding kan na 01-01-2022 éénmaal per jaar bij de eerste verlenging worden bijgesteld met een percentage tot maximaal het 'CBS-prijsindexcijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, categorie zakelijke dienstverlening'. Hierbij wordt telkens het maandcijfer van de voorafgaande maand gehanteerd, waarbij het indexcijfer van 2010 wordt gesteld op 100%.

- CBS, index CBS-prijsindexcijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, categorie zakelijke dienstverlening  opzoeken welke maand dat is.

  - Indien de Prestatie als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Wederpartij niet voldoet aan de Service levels, zoals vermeldt in de Bijlage 4 Service level agreement vinden sancties plaats zoals vermeld in de SLA onder Artikel 4a, 1 tm 4,

## Facturering, verschuldigdheid en betaling

  - De Vergoeding is verschuldigd vanaf:

| Volg- nummer | Onderwerp | Tijdstip van verschuldigdheid |
| --- | --- | --- |
| X | <onderwerp art. 7> | <datum of moment of na Acceptatie> |

  - Een factuur dient de volgende gegevens te bevatten:

    - factuurdatum

    - hoogte van de Vergoeding

    - verschuldigde BTW

    - contractnummer

    - ordernummer

  - Wederpartij zendt de factuur met vermelding van de gegevens als bedoeld in artikel 8.2 aan het centrale aanleverpunt voor facturen, invoice@vu.nl als pdf t.a.v.:

Vrije Universiteit Amsterdam 
F&A/FSC/BA HG 1E-20 
Ref:  Student- en Onderwijszaken / (6-cijferig ordernummer) 
De Boelelaan 1105 
1081 HV Amsterdam

  - Opdrachtgever betaalt aan Wederpartij voorafgaand aan de Acceptatie een voorschot ten bedrage van 30% van de vergoeding zoals overeengekomen in het bij offerte toegevoegde prijzenblad, zie bijlage 6, Prijzenblad TCO Vergoedingen. Het gaat daarbij om de bedragen als bedoeld onder (de) volgnummer(s) <volgnummer(s)> van de tabel in artikel 8.1.

  - Opdrachtgever betaalt aan Wederpartij na afronding van de Acceptatietest een bedrag van 40% van de vergoeding zoals overeengekomen in het bij de offerte toegevoegde prijzenblad, zie bijlage 6, Prijzenblad TCO Vergoedingen.

  - Opdrachtgever betaalt aan Wederpartij na afronding van de volledige implementatie een bedrag van 30% van de vergoeding zoals overeengekomen in het bij de offerte toegevoegde prijzenblad, zie bijlage 6, Prijzenblad TCO Vergoedingen

## Bescherming persoonsgegevens en Privacy

  - Partijen stellen vast dat Opdrachtgever 'verantwoordelijke' en Wederpartij 'verwerker' is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Partijen komen een verwerkersovereenkomst overeen die van toepassing is op het verwerken van persoonsgegevens in het kader van deze Overeenkomst en voegen deze toe als Bijlage.

## Beveiliging

  - Medewerkers van partijen hebben alleen toegang tot de betreffende systemen, wanneer door de daartoe bevoegde functionarissen van partijen autorisatie is verleend. De autorisatieprocedure van partijen dient voor iedere betrokken persoon die krachtens deze procedure geautoriseerd wordt aan te geven wat de aard van zijn activiteiten zijn, de duur van de autorisatie alsmede de systemen en Gegevens waartoe aan hem toegang wordt verleend.

  - Opdrachtgever draagt zorg voor het operationele beheer van de autorisatie voor wat betreft de bij VU in gebruik zijnde toegangsbeveiliging en hulpmiddelen.

  - Wederpartij zal, indien hij (pogingen tot) ongeautoriseerde toegang signaleert, de noodzakelijke maatregelen nemen teneinde de eventuele schade tot een minimum te beperken en trachten herhaling te voorkomen. De (poging tot) ongeautoriseerde toegang alsmede alle getroffen maatregelen zullen direct aan de Opdrachtgever worden gerapporteerd.

  - Indien Wederpartij voornemens is wijzigingen in de Prestatie of wijzigingen in de beveiliging aan te brengen, die gevolgen hebben voor de afspraken welke met de Opdrachtgever zijn gemaakt ten aanzien van beveiliging, zal Wederpartij De Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte stellen en daarover met De Opdrachtgever overeenstemming dienen te bereiken. De Opdrachtgever dient zijn schriftelijke goedkeuring te geven aan wijzigingen met betrekking tot beveiliging als deze nadelige gevolgen kunnen hebben voor De Opdrachtgever. Van het vorenstaande zijn uitgezonderd maatregelen die door de aard van de te nemen stappen direct moeten worden getroffen om (nieuwe) aspecten van beveiliging afdoende aan te pakken.

  - Partijen zijn verplicht hun medewerkers of door hen ingehuurde derden bij de aanvang van de Overeenkomst op de hoogte te stellen van de geldende voorschriften inzake informatiebeveiliging. Partijen verplichten zich hun personeel of door hen ingehuurde derden juist en volledig te instrueren zodat laatstgenoemde voorschriften correct worden nageleefd.

  - a. Opdrachtnemer garandeert dat hij de informatie van Opdrachtgever steeds minimaal beveiligt op de wijze die van een professioneel handelend Opdrachtnemer op enig moment naar de stand van de techniek minimaal verwacht mag worden.

- b. Opdrachtgever is gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen in het geval dat Opdrachtnemer de in het vorige artikellid bedoelde garantieverplichtingen niet (meer) nakomt.

## Exit procedure

  - Indien de Overeenkomst tussen partijen eindigen, doet Wederpartij al datgene wat redelijkerwijs noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat een nieuwe wederpartij, of de Opdrachtgever zelf, zonder belemmeringen de uitvoering van de diensten waar de Overeenkomst betrekking op heeft kan overnemen en/of een soortgelijke prestatie ten behoeve van de Opdrachtgever kan verrichten. Tevens retourneert Wederpartij aan Opdrachtgever onverwijld, en zorgvuldig, alle haar door Opdrachtgever ter hand gestelde documenten, boeken, bescheiden, data en andere goederen (waaronder begrepen gegevens- en informatiedragers).

  - Bij beëindiging van de Overeenkomst stelt de Wederpartij in ieder geval alle Gegevens van de Opdrachtgever die op de systemen van de Wederpartij of een door de Wederpartij ingeschakelde derde aanwezig zijn kosteloos beschikbaar in overeengekomen gegevensformaten of in ieder geval in CSV en/of XML-formaat (dataportabiliteit). De Gegevens zijn dusdanig gedocumenteerd dat de Opdrachtgever in staat is zich toegang te verschaffen tot de informatie die vertegenwoordigd wordt door deze Gegevens.

  - Partijen komen, indien door één van de partijen gewenst, op een zo kort mogelijke termijn een complete planmatige (technische) exit-strategie overeen. Partijen garanderen hieraan alle redelijk mogelijke medewerking te verlenen. Als een partij aantoonbaar nalatig is in het meewerken aan het opstellen of uitvoeren van de exit-strategie, is de andere partij gerechtigd op kosten van de nalatige partij derden in te huren om deze (technische) exit-strategie op te stellen en/of uit te voeren.

## Integriteitsverklaring

Wederpartij verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht personeel van Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.

## Algemene en bijzondere voorwaarden

  - De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden van Wederpartij dan wel van door Wederpartij bij het verrichten van de Prestatie te betrekken derden, is uitgesloten.

  - In afwijking van artikel 13.1 en onverminderd het bepaalde in artikel 2.3, zijn tevens de licentievoorwaarden van Wederpartij dan wel van door Wederpartij bij het verrichten van de Prestatie te betrekken derden van toepassing indien en voor zover:

    - de toepasselijkheid daarvan niet in het Bestek is uitgesloten;

    - Wederpartij (a) de toepasselijkheid daarvan expliciet heeft bedongen (b) een exemplaar van de betreffende voorwaarden bij de Offerte is gevoegd en (c) deze daarvan expliciet onderdeel uitmaken, en;

    - het Overeengekomen gebruik daardoor niet wordt uitgesloten of beperkt en;

    - Wederpartij kan aantonen dat de rechten van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst daardoor niet worden verminderd dan wel diens uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen daardoor niet onredelijk worden verzwaard.

  - De voor het gebruik van de Prestatie vereiste acceptatie van algemene of bijzondere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld bij “shrink-wrap”- en “click-wrap” licenties, bindt Opdrachtgever niet. Wederpartij vrijwaart Opdrachtgever dat dergelijke acceptaties niet leiden tot enige beperking op het Overeengekomen gebruik.

  - Een exemplaar van de Voorwaarden (Algemene Rijksvoorwaarden bij IT overeenkomsten 2018 ) is bij de Overeenkomst gevoegd.

## Overige bepalingen

  - Artikel 22.1 van de ARBIT-2018 is niet van toepassing bij Detachering.

  - De artikelen 22.1, 22.2 en 22.4 van de ARBIT-2018 zijn niet van toepassing. Wederpartij kan personen die belast zijn met de uitvoering van de Overeenkomst vervangen. Opdrachtgever kan de vervanger(s) niet weigeren.

  - In afwijking van artikel 37.1 van de ARBIT-2018: Ieder geschil tussen partijen ter zake van de Overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschilbeslechting overeenkomen.

  - Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht waaronder het Weens Koopverdrag.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Amsterdam.

| Opdrachtgever Naam: Wilma van Wezenbeek Functie: Directeur Student- en Onderwijszaken Datum: __________________________ |  | Wederpartij Naam: < … > Functie: < … > Datum: __________________________ |
| --- | --- | --- |