BIJLAGE 7

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE

Voor het project:

Opsporen en verhelpen foutaansluitingen

Opgesteld door	:	Gemeente Tilburg

Datum	: 	20 juli 2021

Nummer	:	01

Versie	:	01

Behorend bij bestek nr.:

Paraaf  voor akkoord	:

Datum	:

1.	PROJECTGEGEVENS

Omschrijving project:

Het project bestaat uit:				Opsporen en verhelpen van foutaansluitingen

Adres/ligging van het project:

Adres/ ligging: 	Tilburg.

Telefoon:		n.v.t.

Fax:			n.v.t.

Planning en uitvoeringsgegevens:

Geplande aanvangsdatum:						2022-2024

Geplande uitvoeringsperiode:						3 jaar

Vermoedelijk maximum aantal werknemers (gelijktijdig):	2

Vermoedelijk aantal (onder)aannemers:				1

Namen en adressen van betrokken partijen:

a.	Opdrachtgever

Naam		:	Gemeente Tilburg

Adres		:	Postbus 90155

Postcode/plaats	:	5000 LH  Tilburg

ONTWERPFASE

b.	Ontwerpende partij

Naam		: Imber Advies

Adres		: Graafseweg 274

Postcode/plaats	: 6532 ZV Nijmegen

Contactpersoon	:

Telefoon		:

E-mail		:

c.	Contract manager

Naam		: Gemeente Tilburg

Adres		: Postbus 90155

Postcode/plaats	: 5000 LH  Tilburg

Contactpersoon	: Eric van de Pol

Telefoon		: 06 50076933

E-mail		: eric.van.de.pol@tilburg.nl

d.	V&G-coördinator

Naam		:

Adres		:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon		:

E-mail		:

UITVOERINGSFASE

d.	Externe V&G-deskundige (optie)

Naam		:

Adres		:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon		:

Fax		:

e.	V&G-coördinator

Naam		: Johan Vriens

Adres		:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon		: 06 51425343

Fax		:

f. 	Directievoerder

Naam		:	Eric van de Pol

Adres		:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon		:	06 50076933

E-mail		:

Taken V&G-deskundige:	n.v.t.

2.	ALGEMENE V&G-RISICO´S DIE VOORTVLOEIEN UIT DE OMGEVING VAN HET PROJECT

(of vice versa, dus risico´s voor de omgeving)

| Omgevingsfactor | Risico/oorzaak | Suggesties voor |
| --- | --- | --- |
|  |  | maatregelen |
| Verkeerssituatie / verkeers- voorzieningen | R: Aanrijdingsgevaar | Afzetting op voldoende afstand van de werkzaamheden plaatsen; PBM’s gebruiken |
|  | O: Doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden |  |
| Lawaai en trillingen | R: Gehoorbeschadiging | Gehoorbescherming; beperking geluidsniveau van machines |
|  | O: Lawaai van machines |  |
| Toxische stoffen / milieu | R: Vergiftiging/ verstikking | Instructie; PBM’s gebruiken; zorgen voor wasmogelijkheid |
|  | O: Vrijkomend rioolgas en rioolslib |  |
|  | Werken met chemicaliën |  |

3.	ALGEMENE V&G-RISICO´S DIE VOORTVLOEIEN UIT HET ONTWERP

| Hoofdactiviteit | Risico/oorzaak | Suggesties voor maatregelen |
| --- | --- | --- |
| Sloopwerk | R: Hoofdletsel | Goedgekeurd materieel gebruiken; instructie personeel; PBM’s gebruiken |
|  | O: Losraken hijslast |  |
|  | R: |  |
|  | O: |  |
| Riolering | R: Rugklachten | Machinaal verwerken materialen |
|  | O: Gewicht materialen |  |
|  | R: Verstikking/ vergiftiging | Ventileren; PBM’s gebruiken; niet alleen werken |
|  | O: Werken in bestaande rioolstelsels |  |
|  | R: Bedelving | Goedgekeurd materieel gebruiken; instructie personeel; PBM’s gebruiken |
|  | O: Losraken van hijslasten |  |
|  | R: Vallen in putten en sleuven | Afzettingen plaatsen op voldoende afstand van de sleuf; z.s.m. afdekken putten |
|  | O: Diepe ontgravingen |  |
|  | R: brand/ explosie | Metingen uitvoeren; ventileren; riool reinigen. |
|  | O: vrijkomend rioolgas |  |
| Verkeersmaatregelen | R: Aanrijdinggevaar | Afzetting op voldoende afstand van de werkzaamheden plaatsen; PBM’s gebruiken |
|  | O: Doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden |  |
|  | R: Verstikking/ vergiftiging | PBM’s gebruiken |
|  | O: Werken met markeringsmaterialen |  |

4.	V&G-RISICO'S SPECIFIEK VOOR DIT PROJECT

| Hoofdactiviteit | Risico/oorzaak | Suggesties voor maatregelen |
| --- | --- | --- |
| Sloopwerk | R: Letsel | PBM’s gebruiken |
|  | O: Hijslast |  |
|  | R: .......... |  |
|  | O: .......... |  |
|  | R: .......... |  |
|  | O: .......... |  |
| Riolering | R:Gezondheidsschade/blootstelling | PBM’s gebruiken - |
|  | O: Rioolgassen |  |
|  | R: .......... |  |
|  | O: .......... |  |
|  | R: .......... |  |
|  | O: .......... |  |
| Verharding | R: |  |
|  | O |  |
|  | R: .......... |  |
|  | O: .......... |  |
|  | R: .......... |  |
|  | O: .......... |  |
| Verkeersmaatregelen | R: Aanrijdinggevaar | Juiste opstelling voertuig. PBM’s gebruiken |
|  | O: Doorgaand verkeer tijdens werkzaamheden. |  |
|  | R: .......... |  |
|  | O: .......... |  |
|  | R: .......... |  |
|  | O: .......... |  |
| Beton, staal, hout en metselwerk | R: .......... |  |
|  | O: .......... |  |
|  | R: .......... |  |
|  | O: .......... |  |
|  | R: .......... |  |
|  | O: .......... |  |
| Werk algemene aard | R: |  |
|  | O: |  |
|  | R: .......... |  |
|  | O: .......... |  |
|  | R: .......... |  |
|  | O: .......... |  |

** Voor dit werk specifieke risico’s, oorzaken en mogelijke oplossingen invullen.

** Te denken valt aan:

-	R	Gezondheidsschade/ Aanraking met hars

O	ondeugdelijke verpakking materiaal

S	PBM’s gebruiken; instructie personeel

-	R	Verwonding werknemers en voorbijgangers

O	Rondvliegend puin door explosies

S	Voldoende afstand bewaren; weren van onbevoegden; PBM’s gebruiken

-	R	Gehoorbeschadiging

O	Explosies/gereedschap/machines

S	Gehoorbescherming gebruiken

-	R	Gezondheidsschade voor werknemers en omwonenden

O	Vrijkomend gassen (styreen/H2S)

S	Werkzaamheden uit laten voeren door een gespecialiseerd bedrijf; PBM’s gebruiken; meten werkruimtes; voorlichting

-	R	Omvallen machines (kraan)

O	Onvoldoende draagkracht van de ondergrond

S	Zorgen voor voldoende stempeling van de machines; draglineschotten gebruiken

-	Bovengrondse hoogspanningsleidingen

-	Diepe werkputten voor riolering

-	Winkelcentra, scholen e.d. naast het werkterrein

-	Werken met hoogwerkers cq kranen

-	Werken met complexe verkeerssituaties

-	etc, etc.

5.	OVERLEG OVER HET V&G-PLAN

| Naam vergadering | Frequentie | Deelnemers | Notulen door |
| --- | --- | --- | --- |
| a. Coördinatie- vergadering | 1 x per maand | - V&G-coördinerend aannemer - Aannemers - Bouwdirectie (toehoorder) - Genodigden (op uitnodiging) | V&G-coördinerend aannemer |
| b. Bouwvergadering | 1 x per 2 weken | - Bouwdirectie - Ontwerper/adviseurs - Aannemer - Genodigden (op uitnodiging) | Bouwdirectie |

Vaste agendapunten

a.	Coördinatievergadering

-	Concretisering V&G-plan ontwerpfase

-	Naleving van V&G-plan uitvoeringsfase door partijen (waarnemingen, inspectieronden door V&G-coördinator en leidinggevenden van aannemers, rapportage V&G-deskundige/ Arbeidsinspectie)

-	Eventuele ongevallen en incidenten

-	Voorlichting aan werknemers

-	Eventuele nieuw ontstane risico’s

-	Genomen of te nemen maatregelen

-	Actualiseren V&G-plan

-	Aanvullen/wijzigen van V&G-dossier

b.	Bouwvergadering

De V&G-coördinator uitvoeringsfase geeft een resumé van het in de coördinatievergadering besprokene en neemt zo nodig actie (acties vastgelegd in notulen).