Bijlage E  - Uitwerking gunningscriteria

- Overzicht gunningscriteria

Bij de beoordeling welke inschrijver de inschrijving heeft gedaan met de beste prijs-kwaliteitverhouding worden de onderstaande criteria gehanteerd:

| Gunningscriteria |  | Maximaal te behalen score |
| --- | --- | --- |
| G1 | Prijs | 55 |
| G2 | Planning | 10 |
| G3 | Plan van aanpak | 25 |
| G4 | Duurzaamheid | 10 |
| Totaal |  | 100 |

- Hantering gunningscriteria prijs G1

Ter beoordeling van dit gunningscriterium wordt ingediend:

- Inschrijfbiljet conform bijlage F

- Specificatie van de aanbieding in tarievenformulier conform bijlage G

De inschrijver die de laagste prijs biedt krijgt de maximale score van 55 punten. De overige inschrijvers krijgen een score naar het verschil in bedrag van de totaalprijs o.b.v. totaal inschrijfsom conform inschrijvingbiljet bijlage F ten opzichte van de laagst aangeboden prijs voor ‘project omvormer’ in %:

0%	:	55	punten (= laagste totaalprijs)

> 0,0% en ≤ 1,0%	:	54 	punten

> 1,0% en ≤ 2,0%	:	53 	punten

> 2,0% en ≤ 3,0%	:	52 	punten

> 3,0% en ≤ 4,0%	:	51 	punten

> 4,0% en ≤ 5,0%	:	50	punten

> 5,0% en ≤ 6,0%	:	48 	punten

> 6,0% en ≤ 7,0%	:	46 	punten

> 7,0% en ≤ 8,0%	:	44 	punten

> 8,0% en ≤ 9,0%	:	42 	punten

> 10,0% en ≤ 11,0%	:	40 	punten

> 9,0% en ≤ 10,0%	:	38 	punten

> 11,0% en ≤ 12,0%	:	36 	punten

> 12,0% en ≤ 13,0%	:	34  	punten

> 13,0% en ≤ 14,0%	:	32 	punten

> 14,0% en ≤ 15,0%	:	30	punten

> 15,0% en ≤ 16,0%	:	28	punten

> 16,0% en ≤ 17,0%	:	26	punten

> 17,0% en ≤ 18,0%	:	24	punten

> 18,0% en ≤ 19,0%	:	22	punten

> 19,0% en ≤ 20,0%	:	20	punten

> 20,0% en ≤ 21,0%	:	18	punten

> 21,0% en ≤ 22,0%	:	16	punten

> 22,0% en ≤ 23,0%	:	14	punten

> 23,0% en ≤ 24,0%	:	12	punten

> 24,0% en ≤ 25,0%	:	10	punten

> 25,0% en ≤ 26,0%	:	 8	punten

> 26,0% en ≤ 27,0%	:	 6	punten

> 27,0% en ≤ 28,0%	:	 4	punten

> 28,0% en ≤ 29,0%	:	 2	punten

> 29,0% en ≤ 30,0%	:	 0	punten

> 30,0%	:	 0	punten

Verklaring:

Inschrijfprijs = een door een inschrijver geboden prijs (de prijs als ingevuld op inschrijvingsbiljet bijlage F a.d.h.v. bijlage G)

Weging= de maximaal te behalen score voor gunningcriterium prijs

Met prijs wordt bedoeld de prijs die is aangegeven op het inschrijvingsbiljet, exclusief BTW.

De eindscores worden afgerond op twee cijfers achter de komma.

Vervallen inschrijvingen:

Stel dat ná beoordeling in bijzondere omstandigheden de inschrijving met de laagst aangeboden kosten af zou vallen, blijft deze (laagste)inschrijfprijs wel gestand voor de berekening van bovenstaande beoordelingsformule, zodat het afvallen geen invloed heeft op de ranking van de inschrijvingen.

- Beoordeling kwaliteit G2, G3, G4

De leden van de beoordelingscommissie beoordelen individueel en geven een cijfer aan de hand van de kwalitatieve (sub)gunningscriteria. In overleg stellen de beoordelaars in consensus per subcriterium een score vast. Deze score wordt vermenigvuldigd met een wegingsfactor, resulterend in de eindscore van inschrijver voor het betreffende criterium.

| Kwaliteitscriterium | Aandachtspunten | Beoordelingsaspecten |
| --- | --- | --- |
| G2 - Planning |  |  |
| Doelstelling Inzichtelijk maken doorlooptijd project en behalen mijlpalen. Lengte maximaal 1 A3 en 1A4 lettertype arial en tekengrootte minimaal 10. | Bij de inschrijving dient een planning te worden gevoegd, waarop duidelijk (per kerntaak) de start- en einddatum zijn aangegeven. Tevens dienen mijlpalen aangegeven te zijn die voor de omgeving en de opdrachtgever belangrijk zijn. Deze mijlpalen bestaan uit momenten voor de voor: - Start communicatie richting bewoners; - Fasering project; - Tijdsduur voor het gehele project; Bij de planning dient een toelichting gevoegd te worden. Doelstelling van dit onderdeel is om tijdens de uitvoering de vooraf bepaalde mijlpalen, zoals vastgelegd in de planning van de inschrijver, te behalen. Ook kan men de doordachtheid projectaanpak aantonen. | Aspecten die meewegen bij de beoordeling: - Beheersen vertragingen - maatregelen die risico's met gevolgen op vertraging voorkomen/verminderen denk aan slecht bereikbare bewoners en levertijden omvormers. - Realistisch - opgenomen termijnen, levertijden materiaal; - Integratie van contact en vervangingsmomenten met de bewoners; |
| G3 – Plan van aanpak |  |  |
| Doelstelling Beschrijving en uitwerking van de werkwijze van voorbereiding tot afronding project. Lengte maximaal 4 A4 lettertype arial en tekengrootte minimaal 10. | Bij de inschrijving dient een plan van aanpak ten aanzien van de uitvoering van het gehele project bijgevoegd te worden, dat aansluit bij de planning. Uit het plan van aanpak dient duidelijk te worden: - Hoe is de projectorganisatie, inclusief klantcontact, realisatie en administratief. Inhoudelijke vakkennis van monteurs en ervaring projectleiding georganiseerd. Indien er met partners/onderaannemers gewerkt wordt dient dit inzichtelijk te worden gemaakt en hoe de kwaliteit geborgd wordt van deze partij. - Wat de beoogde aanpak en ervaring is met betrekking tot bewoners- communicatie en het maken van vervangingsafspraken is. Welke communicatiemiddelen worden toegepast (website, post, mail ect).? - Hoe inschrijver opdrachtgever ontzorgt in dit traject en de wijze hoe voortgang wordt gedeeld. - De wijze waarmee data vastlegging van componenten en realisatie foto’s wordt uitgevoerd. Welke digitale systemen en of programma’s worden toegepast? - Partij beschrijft op welke wijze een maximale levensduur van de geïnstalleerde omvormers wordt bereikt eventueel met verbeterde garantievoorwaarden dan gevraagd. Ook kijkt men naar de financiële stabiliteit van de omvormerfabrikant. Doelstellingen van dit onderdeel zijn: - Inzicht in projectorganisatie; - Inzicht in wijze van communicatie - Kwalitatieve uitvoering van het project; - Aanleveren opleveringsdossiers; - Bewaking planning en rapportage voortgang; - De bewoners zijn goed geïnformeerd, zodat zij weten welke hinder zij op welk moment kunnen verwachten. Ze komen niet voor verrassingen te staan. - Kwaliteitsborging aangeboden materiaal | Aspecten die meewegen bij de beoordeling: - De mate waarin inschrijver aantoont de uitvoering van - het project op zich te kunnen nemen van inplannen werkzaamheden met bewoners tot een goede realisatie. - De mate waarin inschrijver de voortgang deelt en het werk oplevert richting opdrachtgever. - De wijze waarmee de inschrijver de bewoners informeert over de werkzaamheden; - Welke informatie de inschrijver deelt met Opdrachtgever gedurende het traject; - Onderbouwing kwaliteit van aangeboden materiaal en stabiliteit fabrikant door externe bronnen; |
| G4- Duurzaamheid |  |  |
| CO2 impact materialen en werkzaamheden Doelstelling Reduceren CO2 uitstoot werkzaamheden Lengte maximaal 2 A4 lettertype arial en tekengrootte minimaal 10. | Opdrachtnemer door middel van verschillende maatregelen de milieubelasting van het werk kan reduceren. Bij de inschrijving dient te worden aangegeven welke maatregelen getroffen worden ten aanzien van duurzaamheid. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen onderstaande onderwerpen: - Reisbewegingen Inzetten van duurzame brandstoffen en maatregelen ten behoeve van CO2-reductie in relatie tot reisbewegingen. - Materiaal Inzicht of ketenmanagement in beeld is voor de omvormer en op welke wijze en maatschappelijk verantwoorde productiewijze wordt geborgd. Omschrijving circulariteit en recycle- baarheid van grondstoffen na einde levensduur. - Inzicht in de wijze waarop inschrijver omgaat met de afvalstromen voortvloeiend uit de beschreven werkzaamheden. - Social return Toelichting op welke wijze inschrijver mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzet in haar bedrijfsvoering. Onder duurzame energie / duurzame brandstoffen wordt in dit criterium verstaan: - Elektrisch (op basis van groene stroom) - Groene waterstof - Groen gas - Biodiesel (B100) uit afgewerkte oliën Het volgende uitgangspunt is van toepassing: - De meer-/minderkosten van de maatregelen voor dit kwaliteitscriterium moeten zijn opgenomen in de desbetreffende eenheidsprijzen van de desbetreffende posten in de ingediende inschrijfstaat. | Aspecten die meewegen bij de beoordeling: - Verwachtte effectiviteit en bijdrage aan het doel; - Mate waarin duurzame brandstoffen worden ingezet; - Aantoonbaarheid & controleerbaarheid van maatregel. - Inzicht in verantwoorde verwerking afvalstromen. - Inzicht in mate inschrijver mensen betrekt met een afstand tot de arbeidsmarkt. |

De beoordeling van de in bovenstaande tabel beschreven gunningscriteria vindt plaats aan de hand van de schaal als opgenomen in onderstaande tabel. Het niet verstrekken van de gevraagde informatie of het verstrekken van onjuiste informatie kan tevens leiden tot puntenverlies op het betreffende criterium. Inschrijvers die op één van de onderdelen matig of slecht scoort wordt uitgesloten voor de gehele aanbestedingsprocedure en kan derhalve de opdracht niet verkrijgen.

De punten toekenning wordt berekend via de onderstaande tabel en de navolgende formule:

Puntentotaal=Punten G2*score+Punten G3*score+punten G4*score

| Kwaliteit | Score |
| --- | --- |
| Matig/Slecht Inschrijver beschrijft geen of enkel maatregelen die geen bijdrage aan de doelstellingen leveren, geeft onvoldoende aan op welke wijze de maatregelen aangetoond/gecontroleerd (kunnen) worden. | 0% van de maximale kwaliteitswaarde |
| Voldoende Inschrijver beschrijft geen of enkel maatregelen met een lage bijdrage aan de doelstellingen, gaat niet of zeer beperkt in op de doelstellingen en geeft onvoldoende aan op welke wijze de maatregelen aangetoond/gecontroleerd (kunnen) worden. | 30 % van de maximale kwaliteitswaarde |
| Ruim voldoende Inschrijver beschrijft enkele maatregelen met een redelijke bijdrage aan de doelstelling. De voorgestelde maatregelen leveren een beperkte bijdrage aan de doelstellingen. Inschrijver beschrijft in beperkte mate op welke wijze de maatregelen aangetoond/gecontroleerd (kunnen) worden. | 50 % van de maximale kwaliteitswaarde |
| Goed Inschrijver beschrijft meerdere relevante maatregelen die een stevige bijdrage aan de doelstellingen leveren. Inschrijver beschrijft voor enkele maatregelen specifiek op welke wijze deze aangetoond en/of gecontroleerd (kunnen) worden. | 80 % van de maximale kwaliteitswaarde |
| Uitstekend Inschrijver beschrijft meerdere relevante maatregelen die een zeer hoge bijdrage aan de doelstellingen leveren. Inschrijver beschrijft voor alle maatregelen specifiek en meetbaar op welke wijze deze aangetoond en/of gecontroleerd (kunnen) worden. | 100 % van de maximale kwaliteitswaarde |