Veiligheids- en Gezondheidsplan Voor bestek @ <Projectomschrijving>

| Opdrachtgever | : | <Naam opdrachtgever> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <Postbus> |  |  |
|  |  | <Postcode en PLAATS> |  |  |
| Projectnummer | : | <Projectnummer> |  |  |
| Status rapport / versie nr. | : | Concept 01 / Definitief 01 |  |  |
| Datum | : | 1 februari 2018 |  |  |
| Opgesteld door | : |  |  |  |
| Gecontroleerd door | : |  |  |  |
| Voor akkoord | : | CC | Paraaf : |  |

| Versie nr. | Datum | Omschrijving | Opgesteld door | Gecontroleerd door |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 / D01 | 1-02-2018 |  | Initialen | Initialen |

INHOUD	blz.

1	Bouwwerk gegevens	2

1.1	Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van	2

1.2	Adres/ligging van de bouwlocatie	2

1.3	Namen en adressen van de betrokken partijen	2

1.4	Planning en uitvoeringsgegevens	3

1.4.1	Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden	3

1.4.2	Geplande bouwtijd	3

1.4.3	Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn	3

1.4.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats	3

1.4.5	Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten (optie)	3

1.4.6	Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming	3

2	ORGANISATIE EN FASERING VAN HET BOUWPROCES	4

2.1	Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden	4

2.2	Bouwplanning en -fasering	5

2.3	Taken en bevoegdheden	5

3	a - COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (ONTWERPFASE)	6

3.1	Coördinatieoverleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers/zelfstandigen en vastlegging van arbo-overleg en -afspraken	6

3.2	(Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt	6

4	OVERLEG EN VOORLICHTING/INSTRUCTIE WERKNEMERS	7

4.1	Voorlichting en onderricht	8

4.1.1	Aanwezig voorlichtingsmateriaal	8

5	A - VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERPFASE)	9

5.1	Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie (niet uitputtend)	9

5.2	Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp	13

5.3	Toetsing Veiligheden- en Gezondheidsgevaren door deskundige (optie)	23

7	BouwplaatsREGELS	25

7.1	Bouwplaatsvoorzieningen en -regels	25

7.2	Bouwplaatsregels	26

8	RAPPORTAGE EN EVALUATIE	26

9	BIJLAGEN BIJ HET VEILIGHEDEN- EN GEZONDHEIDSPLAN	27

BIJLAGEN

# Bouwwerk gegevens

## Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van

Het werk moet gefaseerd worden uitgevoerd.

In hoofdlijnen bestaat het werk uit de volgende werkzaamheden:

- @;

- @;

- @;

- @.

## Adres/ligging van de bouwlocatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de <straat/locatie en plaats>.

## Namen en adressen van de betrokken partijen

A. Opdrachtgever(s)

Naam				: @

Adres				: @

Postcode/plaats			: @

Postbus				: @

Contactpersoon			: @

Telefoon					: @

B. Ontwerpende partij(en)

Naam				: @

Adres				: @

Postcode/plaats			: @

Contactpersoon			: @

Telefoon				: @

C. V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

Naam				: @

Adres				: @

Postcode/plaats			: @

Contactpersoon			: @

Telefoon				: @

D. Uitvoerende partij(en)

Naam			: N.t.b.

Adres			:

Postcode/plaats		:

Contactpersoon		: De heer / Mevrouw

Telefoon			:				Fax:

E. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam				: N.t.b.

Adres				:

Postcode/plaats		:

Contactpersoon		: De heer / Mevrouw

Telefoon				: 					Fax:

## Planning en uitvoeringsgegevens

### Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden

@

### Geplande bouwtijd

@ werkdagen

### Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn

@

### Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats

@

### Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten (optie)

................................................................................

................................................................................

................................................................................

### Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek: @ <‘projectomschrijving’>.

Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):

- <Nutsvoorzieningen>;

- <Groenvoorzieningen>;

- <Openbare verlichting>.

# ORGANISATIE EN FASERING VAN HET BOUWPROCES

## Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden

Vastleggen in veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase)

| Hoofdaannemer/ uitvoeringscoördinator | Uit te voeren werkzaamheden (bestek doc.) | 1e Verantwoordelijke op het werk (aanspreekpunt) | Start/einde werkzaamheden |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam: Adres: | Bestek @ | Naam: Functie: |  |

| Onderaannemers/ zelfstandigen |  | Uit te voeren werkzaamheden (bestek doc.) | 1e Verantwoordelijke op het werk |  | Start/einde werkzaamheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie: |  |  |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie: |  |  |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie: |  |  |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie |  |  |

| Nevenaannemer(s) |  | Uit te voeren werkzaamheden (bestek doc.) | 1e Verantwoordelijke op het werk |  | Start/einde werkzaamheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie: |  |  |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie: |  |  |

| Onderaannemers/ zelfstandigen van nevenaannemers |  | Uit te voeren werkzaamheden (bestek doc.) | 1e Verantwoordelijke op het werk |  | Start/einde werkzaamheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie: |  |  |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie: |  |  |

## Bouwplanning en -fasering

Vastleggen in veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase)

| Deelwerken | Bedrijf | Tijd --> |
| --- | --- | --- |

## Taken en bevoegdheden

| Functionaris | Naam | Taken | Bevoegdheden |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ontwerpende partij |  |  |
| Bestekschrijver | @ | Opstellen bestek en inventariseren risico’s. |  |
| Bouwdirectie | @ | Controle uitvoering bestek en uitvoeringstaken V&G-coördinator. | Controleren en zonodig bijsturen V&G-coördinator uitvoeringsfase. |
|  | Uitvoerende partij |  |  |
| V&G-coördinator uitvoeringsfase | Aannemer bestek @ | Handhaven en sturen V&G beleid zoals vastgelegd in dit plan en in het arbeidsomstandigheden-besluit. | Aanwijzingen zullen door alle betrokkenen direct worden opgevolgd. |
| (Hoofd) uitvoerder Werkvoorbereider | ……………. …………….. | Zorg dragen voor uitvoering bestek. |  |

# a - COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (ONTWERPFASE)

Vastlegging van arbo-overleg en -afspraken

Eén ontwerpbureau / adviseur, derhalve niet van toepassing.

3	B - COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (UITVOERINGSFASE)

## Coördinatieoverleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers/zelfstandigen en vastlegging van arbo-overleg en -afspraken

Vastleggen in veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase)

## (Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt

| Naam vergadering | Frequentie | Notulen door | Deelnemers |
| --- | --- | --- | --- |
| Bouwoverleg | Nader te bepalen | Directie UAV | Gemeente Uitvoerder / V&G coördinator Directie / Toezicht infra |

Vaste agendapunten

- Nieuwe risico's/gesignaleerde risico's;

- Actualiseren V&G-plan;

- Naleving V&G-plan;

- Rapportage V&G-coördinator uitvoeringsfase, uitvoerende partij en deskundige;

- Eventuele ongevallen en incidenten;

- Naar aanleiding hiervan genomen maatregelen;

- Overleg met en instructie/voorlichting van werknemers.

# OVERLEG EN VOORLICHTING/INSTRUCTIE WERKNEMERS

Vastleggen in veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase)

| Geplande datum | Overleg/voorlichting/ instructie door | Aan/met wie | Waarover1 | Uitgevoerd |  | Afspraken/ Acties2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | JA | NEE |  |

1)	Bijvoorbeeld:

- Overleg over V&G-aspecten op het werk;

- Voorlichting over projectafspraken en -maatregelen (a.h.v. V&G-plan);

- Taakgerichte voorlichting;

- Specifieke instructiebijeenkomsten.

2)	Afspraken en maatregelen, die moeten worden opgenomen in onderdeel 5 en 6 van het V&G-plan, bijvoorbeeld:

- Acties naar aanleiding van door werknemers gesignaleerde risico’s;

- Acties naar aanleiding van incidenten, (bijna) ongevallen en schades.

## Voorlichting en onderricht

Iedere werkgever dient zijn werknemers vooraf te informeren en te instrueren over de regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden die voor het werk gelden. Het voorlichtings-/ instructieprogramma bestaat uit:

- Algemeen

- Doelmatig ophangen van posters en affiches;

- Aanwezigheid van voorlichtingsmateriaal.

- Introductie op het werk

Voor de start van alle onderdelen zal met de desbetreffende ploeg zorgvuldig worden doorgesproken welke regelingen gelden voor het betreffende project. Onderwerpen hierbij zijn onder meer:

- Het project zelf;

- Huisregels;

- Regelingen met betrekking tot ongevallen, alarm, bedrijfshulpverlening;

- Werk- en rusttijden;

- V&G-plan;

- Melden van onveilige en ongezonde situaties.

- Taakgerichte voorlichting

Voor de start van alle onderdelen zal met de desbetreffende ploeg zorgvuldig worden doorgesproken wat en op welke manier de werkzaamheden op een veilige manier moeten worden uitgevoerd.

- Instructie bijeenkomst op onderdeel

Voorbeelden van deze instructies zijn onder meer:

- Gebruik van specifieke beschermingsmiddelen;

- Gebruik van specifieke materialen.

Na het vooroverleg zullen deze afspraken op papier worden vastgelegd en gedistribueerd. Indien noodzakelijk kan er tussentijds een nieuwe bespreking worden belegd om het een ander opnieuw op elkaar af te stemmen.

Zonder overleg met de uitvoerder wordt niet afgeweken van deze werkinstructie.

Waar nodig zal ondersteuning worden verleend door de deskundigen.

### Aanwezig voorlichtingsmateriaal

- AI-bladen SZW nummers;

- Abomafoons nummers;

- Product-veiligheidsinformatiebladen (PISA-bladen);

- Controlelijsten;

- Werk/taakinstructies.

# A - VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERPFASE)

## Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie (niet uitputtend)

| Omgevings-factor | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggesties |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Openbaar Verkeer | Diversen. | Aanrijdingen. | Werken in en langs het verkeer. | Juiste veiligheidskleding dragen. Plaatsen verkeersafzettingen bij voldoende ruimte (publicatie CROW 96a en 96b). Omleidingen openbaar verkeer bij onvoldoende ruimte (publicatie CROW 96a en 96b). |
| Bouwverkeer | Transport van bouwmaterialen en materieel, aan- en afvoer grond. Verkeer afkomstig van werkterrein. | Aanrijdingen. | In en externe transporten van diverse neven-aannemers. Kruisende verkeersstromen. | Verkeersplan opstellen, bouwwegen aangeven. Overleg tussen politie, wegbeheerder en aannemer om de werkzaamheden te voorzien van een goede afzetting (goed geplaatste verkeersborden duidelijke bebakening, evt. verkeersregelinstallatie). |
| Gas- en olieleidingen | Graafwerkzaamheden in de nabijheid van gas- en olieleidingen. | Brand- en explosiegevaar. Bedwelming. Verbranding. | Kapot stoten leiding. Leidingbreuk ten gevolge van onvoldoende gronddekking. | Zie (publicatie CROW 250). Locaties kabels opvragen en markeren. Graven van proefsleuven. Als het enigzins mogelijk is de leiding drukloos maken tijdens graafwerkzaamheden in de nabije omgeving, als dit niet mogelijk is dan zorgen voor sleutel om de afsluiters dicht te zetten bij leidingbreuk. Zorgen voor voldoende dekking op leiding. Niet machinaal graven nabij de leidingen. Verboden te roken tijdens en in de nabijheid van de werkzaamheden. |
| Omgevings-factor | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggesties |
| Explosieven. | Graafwerkzaamheden in de nabijheid van explosieven. | Letsel door ontploffende explosieven. | Aanwezigheid explosieven uit oorlog. | Locaties explosieven, zover bekend, opvragen (explosievenkaart). Instructie geven aan werknemers dat bij het stuiten op een vermeend explosief het werk moet worden stil gelegd. De locatie moet dan direct worden ontruimd. De politie en EOCKL te Culemborg moet worden gewaarschuwd. |
| Waterleidingen. | Graafwerkzaamheden in de nabijheid van waterleidingen. | Verdrinking. Bedelving. | Leidingbreuk door graafwerkzaamheden in de nabijheid van de waterleiding. Aanvullen sleuf. | Zie (publicatie CROW 250). Locaties leidingen opvragen en markeren. Graven van proefsleuven. Als enigszins mogelijk is de leidingen drukloos maken tijdens de graafwerkzaamheden in de nabije omgeving, als dit niet mogelijk is zorgen voor sleutel om afsluiters dicht te kunnen zetten bij leidingbreuk. Zorgen voor voldoende dekking op leiding. Niet machinaal graven nabij de leidingen. Geen personen in de buurt van aanvulling. |

## Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

| Bouwfase | Bestekspost | Activiteit | Arbo-risico 1) | Risico-oorzaak 2) | Suggesties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOORBEREIDING EN OPRUIMINGS-WERKZAAMHEDEN |  |  |  |  |  |
| VERKEERS-MAATREGELEN |  | Verkeersmaatregelen. | Lichamelijk letsel. | Aanrijding met verkeer tijdens plaatsen borden en afzetting. | Dragen van veiligheidskleding tijdens plaatsen afzettingen. Gebruik maken van volgwagen met oranje zwaailicht. |
| INRICHTING |  | Verwijderen verkeersborden. | Rug blessure. | Tillen van zware elementen. | Mechanisch werken. |
| GROENVOORZIENING |  | Verwijderen bomen en begroeiing. | Rug blessure. | Tillen van zware elementen. | Mechanisch werken. |
|  |  | Omzagen bomen. | Gehoorbeschadiging. Oog beschadiging. Lichamelijk letsel. | Te veel lawaai. Weg spatten hout deeltjes. Wegspringen zaag. Omvallen boom. | Gehoorbescherming. Oog bescherming. Veiligheidskleding. Buiten val bereik van boom blijven. |

| Bouwfase | Bestekspost | Activiteit | Arbo-risico 1) | Risico-oorzaak 2) | Suggesties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRONDWERKEN |  |  |  |  |  |
| ONTGRAVEN VERVOEREN VERWERKEN |  | Grond ontgraven en aanvullen, vervoeren, leveren en verwerken. | Lichamelijk letsel. Aanrijding. Bedelving. | Achteruitrijden vrachtwagens. Draaien graafmachine. Lossen van grond. Instorten sleuf. Kantelen van de graafmachine. | Akoestisch signaal. Buiten draaibereik van de kraan blijven. Niet in de buurt staan van aanvullingen. Ontgraven onder veilig talud. Toepassen goede bronnering. Voldoende toe- en uitgangen. Graafwerkzaamheden verrichten volgens het kraanboek. Zorgen voor een vlakke opstelling van de kraan. |

| Bouwfase | Bestekspost | Activiteit | Arbo-risico 1) | Risico-oorzaak 2) | Suggesties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEIDINGWERKEN |  |  |  |  |  |
| HOOFDRIOLERING HUISAANSLUITING STRAATAFWATERING |  | Verwijderen en aanbrengen betonbuizen en putten. Verwijderen en aanbrengen kolken en pvc-leidingen. | Verstikking. Rug blessure. Lichamelijk letsel. Bacteriologische of virologische besmetting. Rug blessure. | Werken in besloten ruimten. Tillen zware elementen. Uit de strop vallen buizen. In aanraking komen met riool-water en -slib. Tillen van zware elementen. Graven in zware grond. Vallen van kolk uit strop. Werken in kleine ruimte. In aanmerking komen met rioolwater en -slib. | Zie ARBOUW advies ‘Werken in riolen’. Meten zuurstof (18-21%), explosieve dampen (<10% LEL) en giftige stoffen (o.a. HsS < MACwaarde). Ventileren. Veiligheidsman. Dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Mechanisch werken. Gebruik geschikte en gekeurde hijsmiddelen. Te verwijderen riolering vooraf reinigen. Dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Mechanisch werken. Mechanisch graven. Gebruik geschikte en gekeurde hijsmiddelen. Hijsvoorschriften fabrikant. Niet onder te hijsen materiaal staan. Zorgen voor voldoende werkruimte. Te verwijderen riolering vooraf reinigen. Dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) |
| BUITEN BEDRIJF STELLEN RIOOL RENOVATIE RIOOL BEMONSTERING RIOOL |  | Plaatsen en verwijderen afsluiters. Aanbrengen kous- en deelrenovaties. Uitnemen proef-stukken. | Lichamelijk letsel. Bedwelming. Beknelling. Verdrinking. Lichamelijk letsel. Bedwelming. Beknelling. Contact met agressieve stoffen. Lichamelijk letsel. Beknelling. | Werken in besloten/beperkte ruimte. Losraken en losmaken afsluiters. Geopende schachten. Afbreken klimijzers. (Werk)verkeer. Werken op hoogte. Vallende delen. Werken in besloten/beperkte ruimte. Gereedschap/materieel. Inademen schadelijke dampen. Geopende schachten. Afbreken klimijzers. Toepassing harsen, oplosmiddelen enz. (Werk)verkeer. Werken in besloten/beperkte ruimte. Vrijkomende gassen en dampen. Geopende schachten. Afbreken klimijzers. (Werk)verkeer. | Werkinstructie. Beschermende kleding en persluchtmmasker. Borgingsvoorziening. Meten van zuurstof en explosiegevaar. Ventilatie. Afzetten geopende schachten. Stempeling afsluiters. Gerbuik gekeurd laddermateriaal. Controle op neerslag. Reddingsattributen. Werkinstructie. Beschermende kleding, handschoenen en persluchtmasker. Meten van zuurstof en explosiegevaar. Borgingsvoorzieningen. Gebruik PID-meter. Afzetten geopende schachten. Gebruik gekeurd laddermateriaal. Reddingsattributen. Werkinstructie. Meten van zuurstof en explosiegevaar. Ventilatie. Afzetten geopende schachten. Gebruik gekeurd materiaal. |
| REINIGEN EN INSPECTIE RIOOL |  | Reinigen onder hoge druk. Verwijderen obstakels. Verwijderen slib en vuil. Uitvoeren camera-inspectie. Controle aansluiting schacht. | Lichamelijk letsel. Bedwelming. Beknelling. Explosiegevaar. Verdrinking. Contact met verontreiniging. | Werken in besloten/beperkte ruimte. Vrijkomende gassen en dampen. Geopende schachten. Afbreken klimijzers. Plotseling toetredend water. (Werk)verkeer. | Werkinstructie. Beschermende kleding en persluchtmasker. Borgingsvoorzieningen. Meten van zuurstof en explosiegevaar. Ventilatie. Afzetten geopende schachten. Gebruik gekeurd laddermateriaal. |

| Bouwfase | Bestekspost | Activiteit | Arbo-risico 1) | Risico-oorzaak 2) | Suggesties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERHARDINGS-WERKEN |  |  |  |  |  |
| KANTOPSLUITING BESTRATINGEN |  | Opbreken verhardingen. | Rug blessure. Lichamelijk letsel. | Tillen van zware elementen. Achteruitrijden vrachtauto’s. Vallen materiaal van auto’s. | Mechanisch werken. Akoestisch signalen. Op juiste wijze laden auto. |
|  |  | Aanbrengen verhardingen. | Rug blessure. | Tillen van zware elementen. Langdurige fysieke belasting. | Zie (publicatie CROW 324) Zoveel mogelijk mechanisch werken, indien niet mogelijk tilwerk zoveel mogelijk met personen, of met wisselende personen uit laten voeren. Als lichte elementen veel achtereen in dezelfde houding worden verwerkt deze ook mechanisch verwerken. Beperk tilhoogte. Til met gebogen knieën en met gestrekte rug, de voeten hierbij licht spreiden. Het evenwicht bewaren kost dan minder spierkracht en is minder belastend voor de rug. Organiseer het werk zo dat werknemers regelmatig van houding kunnen wisselen. De verplaatsingsafstand van de te verwerken materialen zo klein mogelijk houden. |
|  |  | Intrillen verhardingen en paszagen van betonband. | Gehoorbeschadiging. Oog beschadiging. Vergiftiging. Lichamelijk letsel. | Te veel lawaai. Weg spatten steen. Inademen kwartsstof. Wegspringen zaag. Beknelling trilplaat. | Gehoorbescherming. Oog bescherming. Nat zagen en adembescherming. Opvolgen instructies, dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) Opvolgen instructies, toepassen PBM, ,dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) |
| ASFALT |  | Zagen asfaltverharding. Frezen asfaltverharding. Opbreken en/of frezen teerhoudend asfalt. | Lichamelijk letsel. Lichamelijk letsel. Vergiftiging. | Roterend zaagblad. Roterende beitels freesmachine. Inademing en/of contact met verontreinigde stoffen. | Zaagbladbescherming. Niet in de buurt komen van roterende beitels en machine uitzetten bij vervangen van de beitels. Frees afschermen, stof afzuigen (publicatie CROW 210). Opstellen werkplan verwijderen teerhoudend asfalt. Dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) |
|  |  | Asfalt aanbrengen. | Lichamelijk letsel. | Bekneld raken tussen spreidmachine en hopper. | Bij open hopper geen personeel voor de machine. |
| BETONVERHARDING |  | Aanbrengen voegen in betonverharding. | Inademing van stof. | Vrijkomen van betonstof door hakken. | Oppervlak voldoende nat houden, dragen van (adembescherming) stofmaskers. |
|  |  | Aanbrengen betonstaal t.b.v betonverharding. | Lichamelijk letsel. Rug blessure. | Scherpe kanten aan het betonstaal. Gewicht van het betonstaal te zwaar. Te grote lengtes van het wapeningsnet. | Scherpe kanten van het betonstaal vermijden. Dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Goede werkvoorbereiding. Gewicht van het betonstaal aanpassen of machinaal aanbrengen. Lengtes aanpassen, goede werkvoorbereiding. |

| Bouwfase | Bestekspost | Activiteit | Arbo-risico 1) | Risico-oorzaak 2) | Suggesties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KUNSTWERKEN |  |  |  |  |  |
| BRUG |  | Plaatsen brug. | Verdrinking. | Te water raken. | Voldoende afscherming. Reddingsmiddelen beschikbaar houden. |
|  |  | Hei- en hijswerkzaamheden. | Beknelling. | Omvallen heistelling en/of palen. | Stabiele opstelling heiwerktuigen. Gebruik geschikte en gekeurde hijsmiddelen. |
|  |  | Aanbrengen betonstaal t.b.v betonverharding. | Lichamelijk letsel. Rug blessure. | Scherpe kanten aan het betonstaal. Gewicht van het betonstaal te zwaar. Te grote lengtes van het wapeningsnet. | Scherpe kanten van het betonstaal vermijden. Dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Goede werkvoorbereiding. Gewicht van het betonstaal aanpassen of machinaal aanbrengen. Lengtes aanpassen, goede werkvoorbereiding. |
|  |  | Aanbrengen beton. | Struikelen. Beknelling. | Openingen in bekisting en wapening. Losraken betonpomp. | Loopplanken toepassen. Geschikt materieel inzetten. |
| STUWCONSTRUCTIES |  | Hei- en hijswerkzaamheden damwandplanken. | Beknelling. Lichamelijk letsel. | Omvallen heistelling en/of Damwandplanken. | Stabiele opstelling heiwerktuigen. Gebruik geschikte en gekeurde hijsmiddeleen. Dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). |

| Bouwfase | Bestekspost | Activiteit | Arbo-risico 1) | Risico-oorzaak 2) | Suggesties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INRICHTING |  |  |  |  |  |
| MARKERING EN BEBAKENING |  | Aanbrengen markeringen. | Lichamelijk letsel. | Aanrijding met verkeer tijdens aanbrengen markering. | Dragen van veiligheidskleding. Toepassen van oranje waarschuwingslicht. |
| OPENBARE VERLICHTING |  | Plaatsen lichtmasten. | Rug blessure. Lichamelijk letsel. | Tillen van zware elementen. Vallen elementen uit hijsvoorziening. | Mechanisch werken. Gebruik geschikte en gekeurde hijsmiddelen. |
| STRAATMEUBILAIR |  | Plaatsen straatmeubilair. | Rug blessure. | Tillen van zware elementen. | Mechanisch werken. |
| OVERIGE |  | Opnemen / stellen keerwanden. | Lichamelijk letsel. | Vallen elementen uit hijsvoor-ziening. | Treffen van goede hijsvoorzieningen in of aan de elementen. Gebruik geschikte en gekeurde hijsmiddelen. |

| Bouwfase | Bestekspost | Activiteit | Arbo-risico 1) | Risico-oorzaak 2) | Suggesties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WERKEN VAN ALGEMENE AARD |  |  |  |  |  |
| BEREIKBAARHEID |  | Werkzaamheden in de straat. | Struikelen over oneffenheden. Onbereikbaarheid van huis of winkel. | Opgebroken straat. Aanwezigheid van bouwmaterialen en bouwafval. | Bewoners en winkeliers inlichten over werkzaamheden. Zorgen voor voorwaarschuwing t.b.v. passanten. Ordelijk stapelen van bouwmaterialen. Opruimen van bouwafval. Voorzieningen treffen voor bereikbaar houden van woningen en bedrijven, passanten en gehandicapten. |
| BESCHIKBAAR-STELLING |  | Ter beschikking stellen werknemers / materieel. | Lichamelijk letsel. | Uitvoeren niet geplande werkzaamheden. Aanrijding met voertuigen die niet gepland op het werk komen. | Voorafgaande aan de werkzaamheden goede instructie geven aan de werknemers. De aanwezige personen op het werk inlichten over de komst van de voertuigen. Werken volgens de bij het voertuig behorende voorschriften. |
|  |  | Ter beschikking stellen gereedschappen. | Lichamelijk letsel. | Verkeerd gebruik gereedschap. | Werken volgens de bij het gereedschap behorende voorschriften. |

| Bouwfase | Bestekspost | Activiteit | Arbo-risico 1) | Risico-oorzaak 2) | Suggesties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EENMALIGE KOSTEN |  |  |  |  |  |
|  |  | Inrichten werkterrein | Bacteriologische of virologische besmetting. Lichamelijk letsel. Schade aan materiaal/ materieel. | Vervuilde keten sanitair, of het ontbreken van sanitair. Toegankelijkheid werkterrein. Derden rijden met voor de bouw benodigde machines. Aanrijding met materieel/ materiaal dat opgeslagen staat langs de kant van het werk aan het einde van een werkdag. | Zorgen dat keet en sanitair regelmatig worden schoongemaakt. Zorgen voor voldoende verwarming. Minimaal 1 toilet per 25 personen en voldoende urinoirs, eventueel verplaatsbare sanitaire unit. Zorgen voor een wasplaats op elke 5 arbeiders die gelijktijdig pauze hebben, waarbij zeep een handdoeken voldoende aanwezig zijn. Zorgen voor voldoende ventilatie van keet en sanitair. Werkterrein, opslagcontainers en keten goed afsluiten en organiseren. Beperk de hoeveelheid bouwmaterialen die worden opgeslagen. Depots/opslag rondom met bouwhekken (afsluitbaar) afzetten. Zorg dat aansluitingen nutsvoorzieningen onbereikbaar zijn voor kwaadwillenden. Zorgen dat werktuigen en transportmiddelen goed afgesloten worden achtergelaten tijdens pauze en aan het einde van de dag. Als het enigszins mogelijk is machines en materiaal opstellen binnen afsluitbaar opslagterrein. Als ze langs het werk blijven staan dan verlichte bebakening toepassen. |
|  |  | Verlenen hulp bij brand of ongeval | Verbranding of lichamelijk letsel. | Ongeval door b.v. struikelen of vallen. Kapot trekken van kabels en/of leidingen. | Zorgen voor voldoende brandblusapparatuur, b.v. poederblusser of zand. Lijst met telefoonnummers van hulpverlenende instanties zodanig ophangen dat deze voor iedereen bereikbaar is, werknemers inlichten over waar deze lijst zich bevindt. Zorgen voor aanwezigheid van gediplomeerde EHBO-ers op het werk. |

1) Bijvoorbeeld: instortingsgevaar.

2) Bijvoorbeeld: instabiele bodem.

## Toetsing Veiligheden- en Gezondheidsgevaren door deskundige (optie)

| Getoetst | Nee |  |
| --- | --- | --- |
| Zo ja, door | . . . . . . . |  |
| Verklaring afgegeven | Nee |  |
| Datum | . . . . . . . |  |

# 5	B-RISICO'S EN MAATREGELEN/VOORZIENINGEN (uitvoeringsfase)

Vastleggen in veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase)

| Activiteit/ productietaak | Bestekspost | Arbo-risico1) | Risico-oorzaak2) | Maatregel/ voorziening | Aangebracht door | In stand gehouden door | Toezicht/rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1)	Bijvoorbeeld: instortingsgevaar.

2)	Bijvoorbeeld: instabiele bodem.

# BouwplaatsREGELS

## Bouwplaatsvoorzieningen en -regels

Vastleggen in veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase)

| Collectieve voorzieningen | Gebruikers | Instandhouding door | Toezicht/rapportage door |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkeersvoorzieningen |  |  |  |
| Verkeersafzettingen |  |  |  |
| Terreinafbakening |  |  |  |
| Sanitaire voorzieningen |  |  |  |
| Schaft- en kleedvoorzieningen |  |  |  |
| Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen |  |  |  |
| Bouwelektra |  |  |  |
| Hef/grondverzet machines |  |  |  |
| Transport bouwstoffen |  |  |  |
| Transport personeel |  |  |  |
| Stut- en schoorconstructies |  |  |  |
| Blusmiddelen |  |  |  |
| Beschermings-/Beveiligingsmiddelen |  |  |  |
| EHBO-voorzieningen |  |  |  |
| Afvalscheiding/opslag |  |  |  |
| Mededelingenbord |  |  |  |
| Overige |  |  |  |

## Bouwplaatsregels

Vastleggen in veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase)

| Regels | Toezicht/rapportage door | Verwijzing naar procedures in bijlage |
| --- | --- | --- |
| Bijvoorbeeld |  |  |
| Toegangsregeling |  |  |
| Verkeersregels |  |  |
| Procedure bij ongevallen (alarmregeling) |  |  |
| Bedrijfshulpverlening |  |  |
| Identificatieplicht |  |  |
| Voorschriften uit vergunningen |  |  |

# RAPPORTAGE EN EVALUATIE

| Onderwerp | Datum | Rapportage aan | Rapportage door | Te ondernemen acties | Uitgevoerd door/datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# BIJLAGEN BIJ HET VEILIGHEDEN- EN GEZONDHEIDSPLAN

8a		Procedures bij ongevallen (verplicht)

8b		Alarmregeling

8c		Bedrijfshulpverlening (verplicht)

8d		Verkeersregels

8e		Toegangsregeling (verplicht)

8f		Vergunningen

8g		Aanwezig voorlichtingsmateriaal

8h		Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht)

8i 	  Overig