# Model Veiligheids- en gezondheidsplan Ontwerpfase

GEMEENTE HEEMSTEDE
BESTEK 705

RAAMOVEREENKOMST REINIGING EN INSPECTIE VAN RIOLERING

2021 - 2024

Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van:

Gemeente Heemstede

Postbus 352

2100 AJ  Heemstede

| V&G-plan | Opgesteld TB d.d. 30012020 | Datum Akkoord: | Paraaf akkoord : |
| --- | --- | --- | --- |

# Inhoudsopgave

## Onderwerp							   	    bladzijde

1.	Bouwwerkgegevens							  3

3a	Coördinatie en samenwerkingsafspraken				 	  5

5.1	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit omgeving		  6

5.2	 Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit ontwerp		  7

Overzicht gevaarcodes							  8

1.	Bouwwerkgegevens

  - Algemeen

Het werk bestaat uit:

a.	Het reinigen van rioleringen;

b.	Het inspecteren van rioleringen;

c.	Het doorspuiten van duikers;

d.	Het legen van straat- en trottoirkolken;

e.	Het reiniging van (pomp)putten en lamellenscheiders;

f.	Doorspuiten drainageleidingen;

g.	Het reinigen van bergbezinkvoorzieningen.

1.2	Adres/ligging van de bouwlocaties

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Heemstede.

1.3	Namen en Adressen van de betrokken partijen

- Opdrachtgever:

Naam			: Gemeente  Heemstede

Adres			: Raadhuisplein 1

Postcode/plaats		: 2101 HA Heemstede

Contactpersoon		: dhr. N. Ottenhof 
Telefoon		: 023-548 5 780

e-mail			: N.Ottenhof@heemstede.nl

- Ontwerpende partij:

: Zie opdrachtgever

c.	V&G-coördinator Ontwerpfase:

: Zie opdrachtgever

d.	Uitvoerende partij:

Naam			:___________________________

Adres			: ___________________________

Postcode/plaats		: ___________________________

Contactpersoon		: ___________________________

Telefoon		: ___________________________

Fax			: ___________________________

e.	V&G-coördinator Uitvoeringsfase:

Naam			: ___________________________

Adres			: ___________________________

Postcode/plaats		: ___________________________

Contactpersoon		: ___________________________

Telefoon		: ___________________________

Fax			: ___________________________

1.4	Planning en Uitvoeringsgegevens

1.	Geplande aanvangsdatum	 deelopdracht	: vanaf augustus 2021, nader in te vullen

2.	Geplande bouwtijd deelopdracht		: nader in te vullen

- Vermoedelijke maximaal aantal werknemers dat gelijktijdig

op de bouwplaats aanwezig zal zijn				: nader in te vullen

4.	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats	: nader in te vullen

- Namen van reeds geselecteerde  ondernemingen:

  - ______________________________________

  - ______________________________________

  - ______________________________________

  - ______________________________________

- Namen van ingeschakelde of in te schakelen deskundige diensten:

  - ______________________________________

  - ______________________________________

  - ______________________________________

  - ______________________________________

- Regeling V&G-coördinatie bij nevenaanneming:

De V&G-coördinatie geschiedt door de opdrachtnemer van de deelopdracht.

Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden:

  - ______________________________________

  - ______________________________________

  - ______________________________________

d.     ______________________________________

3a.	Coördinatie en samenwerkingsafspraken ontwerpfase

Hetgeen hier ingevuld betreft afspraken die betrekking hebben op gesignaleerde risico’s en ARBO-maatregelen en voorzieningen die afstemming behoeven tussen meerdere betrokken partijen. Gesignaleerde niet vermijdbare risico’s worden vastgelegd in deel 5a van dit plan

| Onderwerp | datum | Ontwerpbureau /Adviseur | 1ste verantwoordelijk | Afspraken | datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | vastlegging |
| Opdrachtgever |  |  |  |  |  |
| - werk overeenkomstig bestek |  |  | Vertegenwoordiger van de gemeente Heemstede | Maken V&G-plan ontwerpfase |  |
| Nutsvoorzieningen |  |  |  | NVT |  |
| - electra |  |  |  |  |  |
| - gas |  |  |  |  |  |
| - water |  |  |  |  |  |
| - telefoon |  |  |  |  |  |
| - overig telecom/cai |  |  |  |  |  |
| - openbare verlicht. |  |  |  |  |  |
| Verkeersafwikkeling |  |  |  | Bij werkzaamheden op de weg, 1 rijstrook beschikbaar laten. |  |
|  |  |  |  | Bij werkzaamheden op fietspad, fietsers op 1 rijstrook omleiden, 1 rijstrook voor |  |
|  |  |  |  | gemotoriseerd verkeer. |  |
| Hulpdiensten : |  |  |  | NVT |  |
| - politie |  |  |  |  |  |
| - brandweer |  |  |  |  |  |
| - ambulance |  |  |  |  |  |
| Bewegwijzering |  |  |  | NVT |  |
| ANWB |  |  |  |  |  |

5.1	Veiligheids- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase) voortvloeiend vanuit omgeving

| Omgevingsfactor | Post bestek | activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggesties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verkeerswegen | diversen | werkzaamheden nabij verkeersstromen | aanrijgevaar | aanwezigheid verkeer / | toepassen afzettingen conform CROW 96b |
| en overige openbaar |  |  |  | aanwezigheid werknemers |  |
| Gebied |  |  |  |  |  |
| nutsvoorzieningen |  |  |  |  |  |
| electra + OV |  | NVT |  |  |  |
| Gas |  |  |  |  |  |
| Waterleiding |  |  |  |  |  |
| bodemgesteldheid |  | NVT |  |  |  |
| Overig t.w. : |  |  |  |  |  |

5.2	Veiligheids- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase) voortvloeiend uit uitvoering activiteiten

| Fase in bouwwerk | Post bestek | activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggesties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen (geldend voor alle werkzaamheden) | diversen | Werken met machines en gereedschappen | M14, F1.3,F2 | - afhankelijk van materieel en gereedschappen - aanrijgevaar | - dragen van gehoorbescherming - veiligheidsvoorschriften van materieel in acht nemen - materieel laten bedienen door geschoold personeel |
|  |  | Werken in buitenlucht | M8, M15, M17, F1.1,F14 | - weersinvloeden | - dragen van beschermende kleding |
|  |  | Werken nabij verkeer | M14, M17, A4 | - passerend verkeer | - wegafzettingen, PBM’s, bebording, afsluiten weg publ. 96b CROW |
| Werken aan riolering | Reinigings- en inspectie posten | Werk nabij inspectiekokers | M2, M17 | - diepte put | - afzetten nabij put, gebruik deugdelijke klimmaterieel |
|  |  | Werk met riool-, kolken en gemalenslib (RKG-slib) Werken in afgesloten ruimten | C5, C2, C3 M12, M13, C1 , C5 | - RKG-slib - rioolgassen | - dragen PBM’s, eventueel gelaatsmaskers - riool grondig ontluchten, meten gasconcentratie - dragen PBM’s + toepassen maatregelen vastgesteld na meting |
|  | Verkeers-maatregelen | Opstellen en plaatsen verkeersborden, hekken, VRI etc. | M17 | - werken langs voor verkeer openstaande wegen | - dragen veiligheidskleding - zwaailicht op voertuig - extra oplettendheid van medewerkers bij plaatsen en opruimen. |

#### Overzicht Gevaarcodes

### Mechanisch 				M		Chemisch				C

- van hoogte vallen			M1		- toxische dampen/gassen			C1

- vallen in of vallen door			M2		- toxische vloeistoffen			C2

- omvallen/kantelen object		M3		- toxische vaste stoffen			C3

- vallen voorwerpen			M4		- asbest					C4

- ongewild losraken object		M5		- milieuschadelijke stoffen		C5

- snijden					M6

- breken of bezwijken constructie		M7		Algemeen 				A

- struikelen/knellen			M8

- bedelving				M9		- (verhoogde kans op stress

- aanraken hete delen			M10		   M,F en C-gevaren)			A1

- verkeerd gebruik/opbouw materiaal	M11		- onvoldoende deskundigheid		A2

- verdrinking				M12		- onvoldoende coördinatietijd		A3

- verstikking				M13 		- onvoldoende fysieke ruimte		A4

- gevaar voor anderen/verkeer		M14

- elektrocutie				M15

- brandgevaar				M16

- aanrijgevaar (personen/objecten)	M17

### Fysich :					F

- fysieke belasting			F1

- werkhouding			F1.1

- beweging			F1.2

- bediening			F1.3

- gewicht				F1.4

- afmeting			F1.5

- eentonige arbeid			F1.6

- 	geluid				F2

- 	trilling				F3

-	stof				F4

- 	rook				F5

- 	verlichting			F6

- 	ventilatie			F7

-	temperatuur			F8

- 	straling				F9