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	Tekort aan materialen
	
	
	
	

	Kabels en leidingen












	Aanwezigheid ingewikkeld tracé. 
Vergunning wordt niet of te laat gegeven.
Niet te verplaatsen leidingen.
	
	
	
	

	Stagnaties, afkeuren
	wat wordt er ondernomen wanneer er onverwacht stagnatie optreed. “ brug of onderdelen afgekeurd bij controle/stoppunt fabricage hoofddraagconstructie of oplevering
	
	
	
	

	Schade aan eigendommen derden
	Ondoordacht werken. Inzet materieel op verkeerde wijze. 
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