# ANNEX I  	De vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen.

Artikel 1	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Niet van toepassing behoudens toestemming voor het verkrijgen van verkeersmaatregelen.

Artikel 2	Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen opgenomen waarover de Opdrachtgever de projectovereenstemming tot stand zal brengen, of waarvan de projectovereenstemming op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst reeds is bereikt.

Tabel Kabels en Leidingen Derden

Niet van toepassing.

# ANNEX II 	De planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in §7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende mijlpalen en data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Mijlpalen

| Nr. | Omschrijving | Toelichting en eisen | Mijlpaal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Startdatum 1 april 2022 |  |  |
| 2 | Oplevering 1 december 2022 |  |  |
| 3 | Opleverdossier 1 april 2023 |  |  |

Overige data

| Nr. | Omschrijving | Toelichting en eisen | Datum/periode |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ###in overleg nader te bepalen |  |  |

# ANNEX III 	Het acceptatieplan

| Document (BO art. 12-1 sub a en c) | Uiterste datum indienen (BO art 12-1 sub b) | Aantal exemplaren (§ 23-2 UAV-GC 2005) | Acceptatie-Termijn (BO art 12-1 sub e) | Eisen (aan document) / criteria (BO art 12-1 sub d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificatie en validatieplan | voor aanvang werkzaamheden zie planning | digitaal | 15 werkdagen | Paragraaf 5.3 van VSP |
| Voortgangsrapportage | 7 dagen voorafgaand aan voortgangsoverleg | digitaal | 10 werkdagen | Paragraaf 2.3.1 van VSP |
| Planning | 7 dagen na opdracht | digitaal | 5 werkdagen | Paragraaf 3.1 van VSP |
| Technisch constructiedossier per installatie | Zie planning | digitaal | 15 werkdagen | Paragraaf 5.4 van VSP |
| Opleverdossier | Zie planning | in overleg met opdrachtgever | 28 dagen | Paragraaf 5.4 van VSP |

# ANNEX IV 	Het toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden

Niet van toepassing

# ANNEX V  	De vrijkomende materialen

Artikel 1	Vrijkomende materialen

1	Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v. door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.

2	Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen het Werk, dan wel elders te worden toegepast.

3	Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het Werk niet nuttig kunnen worden toegepast, worden, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, eigendom van de Opdrachtnemer.

4	De vrijkomende materialen die eigendom worden van de Opdrachtnemer dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd, waar van toepassing door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders.

5	Op het moment dat de vrijkomende materialen van het werkterrein worden verwijderd, worden deze vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3:84 BW.

Artikel 2	Uitzonderingen

1	De volgende vrijkomende materialen die van het werkterrein worden verwijderd, worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

| Nr | Omschrijving |
| --- | --- |

2	De volgende vrijkomende materialen dienen te worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in de Vraagspecificatie.

| Nr | Omschrijving | Verwijzing |
| --- | --- | --- |

# ANNEX VI 	Het overzicht van werkzaamheden die door de Nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst

Artikel 1	Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd door Nevenopdrachtnemers in opdracht van de Opdrachtgever

| Nr | Aard van de werkzaamheden | Nevenopdrachtnemer | Voorziene periode van uitvoering | Coördinatie door |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bouw woningen | Heijmans Vastgoed B.V. | gehele realisatieperiode | Opdrachtgever |
|  | Bouw apprtementen | Heijmans Vastgoed B.V. | gehele realisatieperiode | Opdrachtgever |
|  | Werkzaamheden t.b.v. bouwrijp maken |  |  | Opdrachtgever |
|  | Werkzaamheden t.b.v. woonrijp maken |  |  | Opdrachtgever |

Artikel 2	Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd in opdracht van derden

| Nr | Aard van de werkzaamheden | Nevenopdrachtgever | Derdenopdrachtnemer | Voorziene periode van uitvoering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nuts-werkzaamheden | Gemeente Vlaardingen | Nutsbedrijven |  |

# ANNEX VII	De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Niet van toepassing

# ANNEX VIII	De stelposten

Niet van toepassing

# ANNEX IX 	De bankgarantie

De standaard bankgarantie zoals die door Opdrachtgever wordt gehanteerd.

Deze is op te vragen bij de Opdrachtgever

......................................................

# ANNEX X  	De verzekeringen

Van toepassing, tekst nog toe te voegen.

# ANNEX XI 	De geschillenregeling Raad van Deskundigen

Artikel 1	Samenstelling

1	De Raad van Deskundigen bestaat uit drie personen. Binnen een termijn van [aantal] dagen na ondertekening van de Overeenkomst wijzen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer ieder één Lid van de Raad van Deskundigen aan.

2	Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen vervolgens gezamenlijk en na overleg met de door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer aangewezen leden voor de Raad van Deskundigen, een derde Lid van de Raad van Deskundigen, die dient te worden gekozen uit een voorafgaand samengestelde lijst van potentiële voorzitters (afkomstig van bijvoorbeeld de Raad van Arbitrage of het Nederlands Arbitrage Instituut). Hierbij heeft de Opdrachtgever een dubbele stem, de Opdrachtnemer een enkele stem en de twee aangewezen leden van de Raad van Deskundigen beide een enkele stem. Met andere woorden als de Opdrachtgever voor stemt zijn dit 2 stemmen en als een lid van de Raad van deskundigen en de Opdrachtnemer voorstemmen is dit 1 stem per persoon

Artikel 2	Bevoegdheid

1	Ten aanzien van aan de Raad van Deskundigen, overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst, voorgelegde problemen wordt overeenkomstig het bepaalde in de bijgevoegde Geschillenregeling beslist. De Geschillenregeling zal zowel door Partijen als door de Raad van Deskundigen en hun plaatsvervangers worden ondertekend.

# ANNEX XII	Wijzigingen UAV-GC 2005

De UAV-GC 2005 zijn van toepassing met in achtneming van het volgende:

§ 16	Schorsing, ontbinding en opzegging

16-1	In aanvulling op § 16, lid 1 UAV-GC 2005 geldt het volgende:

Na het woord "Werkzaamheden" worden de volgende woorden toegevoegd: "geheel of gedeeltelijk".

MOTIVATIE	Dit betreft een verduidelijking die recht doet aan de praktijk.

§ 24	Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk

24-7	Na de eerste zin van §24 lid 7 UAV-GC 2005 tussenvoegen:

“Het ontbreken van een geaccepteerd opleverdossier zoals opgenomen in Vraagspecificatie deel 2 Proceseisen en in Annex III acceptatieplan geldt niet als kleine tekortkoming en leidt tot weigering van aanvaarding van het Werk”.

MOTIVATIE	Dit betreft een verduidelijking die recht doet aan de praktijk. Het risico ligt hiermee bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.

§ 30	Aanvaarding  van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud

30-7	Na de tweede zin van §30 lid 7 UAV-GC 2005 tussenvoegen:

“De Opdrachtnemer is verplicht bij de aanvaarding van het Meerjarig Onderhoud bedienings- en onderhoudsvoorschriften ter Acceptatie aan te bieden”.

MOTIVATIE	Dit betreft een verduidelijking die recht doet aan de praktijk. Het risico ligt hiermee bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.

§ 33	Betaling

33-7	De tekst “4 weken” wordt vervangen door “30 kalenderdagen”.

MOTIVATIE	Dit betreft een praktische wijziging die recht doet aan de praktijk.

§ 38	Zekerheidstelling

38-7	§ 38, lid 7 is niet van toepassing.

38-8	§ 38, lid 8 is niet van toepassing.

MOTIVATIE	Het verplicht stellen van zekerheid in genoemde situatie en de gevolgen indien geen zekerheid wordt gesteld is disproportioneel.

§ 40	Intellectuele eigendomsrechten

40-3	§ 40 lid 3, vervalt en wordt vervangen door:

“Het is de Opdrachtgever toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren.”

MOTIVATIE	De bepaling dat het opdrachtgever niet is toegestaan het Werk, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren is disproportioneel. Opdrachtgever heeft immers betaald voor het ontwerp.

40-13	§ 40 lid 13, vervalt en wordt vervangen door:

“Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 12 verkrijgt, verleent hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie voor toepassing in werken van de Opdrachtgever.”

MOTIVATIE	Dit betreft een praktische wijziging: een niet overdraagbare licentie voldoet immers niet aan het doel.

40-15	§ 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst:

“De Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit meebrengen.”

MOTIVATIE	Deze aanvulling is een praktische verduidelijking.

§ 42	In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever

42-2	de tekst in regel 6 en 7: “... wordt het in lid 1 bepaalde percentage na het verstrijken van die 14 dagen met 2 verhoogd en ...” vervalt.

MOTIVATIE	De bepaling dat het percentage na het verstrijken van de 14 dagen termijn met 2 zou worden verhoogd is disproportioneel en niet in lijn met de praktijk.

§ 47	Beslechting van geschillen

47-6	§ 47 wordt aangevuld met lid 6 met de navolgende tekst:

“In geval van een geschil is de Opdrachtnemer gehouden de Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens zijn aanwijzingen voort te zetten, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.”

MOTIVATIE	Dit is een proportionele toevoeging waarmee risico’s worden beperkt en worden neergelegd bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.

47-7	§ 47 wordt aangevuld met lid 7 met de navolgende tekst:

“Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de Opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer.”

MOTIVATIE	Dit is een proportionele toevoeging waarmee risico’s worden beperkt en worden neergelegd bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.

# ANNEX XIII	Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

Informatie betreffende de bestaande situatie bij aanvang Werkzaamheden:

| Nr | Omschrijving / titel | Versie / Datum | Aandachtspunt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Wordt geconcretiseerd in de ontwerpfase van de bouwteamovereenkomst

Overige informatie van de Opdrachtgever:

| Nr | Omschrijving / titel | Versie / Datum | Aandachtspunt |
| --- | --- | --- | --- |

Wordt geconcretiseerd in de ontwerpfase van de bouwteamovereenkomst

# ANNEX XIV	Risico-allocatie

Bij deze annex is gevoegd:

- De risico-inventarisatie die de Opdrachtnemer heeft ingediend bij zijn/haar Inschrijving

- Het risicodossier zoals dit is overeen gekomen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdens de precontractuele fase.

- De risico-inventarisatie uitgevoerd door Opdrachtgever welke hij meegeeft aan de markt.

| RID- nr | RID- verdeling | Omschrijving | Oorzaak | Gevolg | Kans | Tijd | Geld | Kwaliteit | Omgeving | Veiligheid | Imago | Score | Maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Verdere voorwaarden die gelden voor het risicomanagement en het risicodossier zijn te vinden in de Vraagspecificatie deel 2 Proceseisen.

# ANNEX XV 	Veiligheids- en gezondheidsplan

Het veiligheids- en gezondheidsplan bij deze overeenkomst is opgenomen in het document:

# ANNEX XVI 	Garanties

Artikel 1 	Algemeen

De Opdrachtnemer garandeert de onder artikel 2 van de Overeenkomst # …….. deze annex genoemde onderdelen van het Werk gedurende de daarbij vermelde periode. Een periode begint na oplevering van het Werk.

De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet geheel voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de vermelde eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door de Opdrachtnemer aangebrachte onderdelen constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte.

Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin de desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte onderdelen verkeert c.q. verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal.

Paragraaf 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2	Op het Werk zijn de volgende garantiebepalingen van toepassing:

Grondwerk

Opdrachtnemer garandeert voor een periode van vier jaar het uitblijven van erosie van het grondwerk.

Opdrachtnemer garandeert voor een periode van vier jaar het uitspoelen van/aan taluds. Opdrachtnemer garandeert voor een periode van 4 jaar het uitspoelen van/aan taluds en (berm)greppels.