Geluidswal op palenmatras Park Vijfsluizen

Bouwteamovereenkomst

Gemeente Vlaardingen

10-12- 2021

Contractnummer: ARC-2021-067

Inhoudsopgave

1 Doel van het bouwteam	4

2 Samenstelling van het bouwteam	5

3 Verplichtingen van de Opdrachtgever en de Aannemer in het bouwteam	7

4 Vergaderingen, besluitvorming en verslaglegging	9

5 Aansprakelijkheid	10

6 Prijsvorming	11

7 Prijsoverleg en gunning van de opdracht	12

8 Einde van de overeenkomst	14

9 Vergoeding	15

10 Geschillen en toepasselijk recht	16

11 Ondertekening	17

BOUWTEAMOVEREENKOMST

Geluidswal op palenmatras Park Vijfsluizen

De ondergetekenden:

a.	de Gemeente Vlaardingen, gevestigd Westnieuwland 6 te Vlaardingen, vertegenwoordigd door:

[naam]

[functie]

..................................................................................

hierna te noemen: ‘de Opdrachtgever’;

en

b.	(Aannemer)

..................................................................................

hierna te noemen: ‘de Aannemer’;

Overwegende:

1.	dat de Opdrachtgever voornemens is te realiseren:

Een geluidswal op een palenmatras langs de Rijksweg A4 t.b.v. de projectontwikkeling van het project “Park Vijfsluizen” te Vlaardingen.

, hierna te noemen: ‘het Project’;

2.	dat de Opdrachtgever de voorbereiding van het Project wenst te doen plaatsvinden in bouwteamverband;

3.	dat de Opdrachtgever daartoe aan daarvoor in aanmerking komende hulppersonen heeft verzocht om zitting te nemen in het bouwteam;

4.	dat de Aannemer bij de voorbereiding van het Project door het bouwteam zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van uitvoerings-, plannings- en kostentechnische aspecten van het bouwen ter beschikking zal stellen, teneinde een optimale verhouding van prijs en kwaliteit van het aan de Aannemer op te dragen Werk als onderdeel van het Project te bereiken;

5.	dat de Opdrachtgever voornemens is de realisatie van de geluidswal op een palenmatras langs de Rijksweg A4 t.b.v. de projectontwikkeling van het project “Park Vijfsluizen” te Vlaardingen, hierna te noemen: ‘het Werk’, op te dragen aan de Aannemer, mits tevoren tussen de Opdrachtgever en de Aannemer over de prijs van het Werk overeenstemming wordt bereikt, één en ander met inachtneming van deze bouwteamovereenkomst;

6.	dat de Aannemer verklaart bereid en in staat te zijn een opdracht tot realisatie van het Werk te aanvaarden en naar behoren uit te voeren;

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

# Doel van het bouwteam

Artikel 1

1.	Binnen het bouwteam werken de Opdrachtgever, de Aannemer en de hulppersonen samen aan de voorbereiding van het Project en, met inachtneming van het vierde lid en het bepaalde in artikel 4 lid 6, aan de totstandkoming van het Ontwerp voor het Werk (verder aangeduid als ‘het Ontwerp’), waarbij iedere partij zijn specifieke ervaring en deskundigheid zal inbrengen.

2.	De Opdrachtgever en de Aannemer zullen zich naar beste weten en kunnen inspannen om te komen tot een Ontwerp dat past binnen de [1e NvI] fictieve inschrijfsom plus 10% voor fase 2 (Taakstellend budget) voor het Werk ten belope van:

€ ……..	excl. btw, zoals nader gespecificeerd in bijlage A (post 90000).

3.	Als streefdatum voor de totstandkoming van het Ontwerp geldt:

1 april 2022.

4.	De Opdrachtgever heeft voor sluiting van deze overeenkomst alle voor het Werk en de aan de Aannemer op te dragen Werkzaamheden relevante stukken verstrekt bestaande uit (aankruisen wat van toepassing is):

☒	een programma van eisen, aangehecht als bijlage (E)

☐	een voorlopig ontwerp, aangehecht als bijlage (..)

☒	een definitief ontwerp, aangehecht als bijlage (C)

☐	een bestek/technisch ontwerp, aangehecht als bijlage (..)

☒	de volgende overige relevante stukken, aangehecht als bijlage(n) (D)

(door partijen in te vullen)

Bijlage D: Overzichtstekening:  “Raakvlakken geluidswal op bouwterrein”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Dit kunnen zowel uitvoerings- als (detail-)engineering-/Ontwerpwerkzaamheden betreffen

5.	Voor zover zij daar nog niet over beschikken, zal de Opdrachtgever deze stukken tevens verstrekken aan de hulppersonen als vermeld in artikel 2.

6.	Partijen verklaren deze overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van opdracht in de zin van Boek 7, Titel 7, Afdeling 1 BW.

# Samenstelling van het bouwteam

Artikel 2

De Opdrachtgever maakt voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruik van de volgende hulppersonen:

Arcadis Nederland B.V.

Discipline	:	Adviseur bouwmanagement

Crux Engineering B.V.

Discipline	:	Hoofdconstructeur

.................................................

.................................................

.................................................

Discipline	:	Bouwkundig Tekenbureau

.................................................

.................................................

.................................................

Discipline	:	Installatietechnisch Adviseur

.................................................

.................................................

.................................................

Discipline	:	Bouwfysisch Adviseur

.................................................

.................................................

.................................................

Discipline	:	(door partijen in te vullen)

(alle hulppersonen van de Opdrachtgever vermelden met vermelding van ieders discipline)

De Aannemer maakt voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruik van de volgende hulppersonen:

.................................................

.................................................

.................................................

Discipline	:	Onderaannemer

.................................................

.................................................

.................................................

Discipline	:	Elektrotechnisch Installateur

................................................

.................................................

.................................................

Discipline	:	Werktuigbouwkundig Installateur

.................................................

.................................................

.................................................

Discipline	:	(door partijen in te vullen)

.................................................

.................................................

.................................................

Discipline	:	(door partijen in te vullen)

(alle hulppersonen van de Aannemer vermelden met vermelding van ieders discipline)

Artikel 3

1.	Een wijziging in de samenstelling van het bouwteam kan enkel omvatten:

a.	het uittreden van één of meer van de in artikel 2 genoemde hulpersonen of het toetreden van een nieuwe hulppersoon; of

b.	een wijziging in één of meer personen die namens de Opdrachtgever, de Aannemer of een hulppersoon zitting hebben in het bouwteam.

2.	Zowel de Aannemer als de Opdrachtgever zijn gerechtigd om aan hun zijde wijzigingen in de zin van het voorgaande lid aan te brengen.

3.	Over het uit- en/of toetreden van een hulppersoon als bedoeld in het eerste lid onder

a.	voeren de Aannemer en de Opdrachtgever nader overleg. Aan het uit- en/of toetreden van een nieuwe hulppersoon kunnen voorwaarden worden verbonden als daarvoor gegronde redenen worden aangevoerd. Het toetreden van een nieuwe hulppersoon kan worden geweigerd als daarvoor zwaarwegende gronden zijn. Voor een wijziging in de zin van het eerste lid onder b. hebben de Opdrachtgever en de Aannemer geen wederzijdse instemming nodig.

4.	De Opdrachtgever, de Aannemer en de hulppersonen worden geacht volledig bevoegd te zijn ten aanzien van hun deelname aan het bouwteam.

5.	Een wijziging in de samenstelling van het bouwteam tast niet het in artikel 11 om- schreven recht van de Aannemer aan om als enige een prijsaanbieding voor het Werk te doen.

6.	Het is de Opdrachtgever en de Aannemer zonder schriftelijke toestemming van de ander niet toegestaan rechten of verplichtingen uit de bouwteamovereenkomst over te dragen aan c.q. over te doen nemen door (een) derde(n).

# Verplichtingen van de Opdrachtgever en de Aannemer in het bouwteam

Artikel 4

1.	In het bouwteam zal de Aannemer de hieronder aangekruiste werkzaamheden verrichten:

☒	Het adviseren over kostentechnische aspecten, waaronder optimalisaties van het Werk

☒	Het adviseren over de technische haalbaarheid van de realisatie van het Werk en van het Ontwerp daarvoor

☒	Het adviseren over planningstechnische aspecten van (de realisatie van) het Werk

☒	Het adviseren over de financiële haalbaarheid van de realisatie van het Werk en van het Ontwerp daarvoor is Taakstellend budget (de [1e NvI] fictieve inschrijfsom fase 2 plus 10%) toereikend?

☒	Het adviseren over de voor het Werk toe passen bouwmethodiek(en)

☒	Het voorstellen van alternatieven

☒	Het coördineren van de werkzaamheden van de hulppersonen die op initiatief van de Aannemer deelnemen in het bouwteam

☒	Het opstellen van een planning/tijdschema voor de voorbereiding en uitvoering van het Werk

☒	Het opstellen van een risicodossier met bijbehorende mitigerende maatregelen en risico-allocatie

☐	Overige werkzaamheden, te weten ………………………...................................................................

2.	Naast het tijdig kenbaar maken van wensen en verlangens ter zake van het Werk en het tijdig nemen van alle beslissingen die nodig zijn voor de voortgang van de werkzaamheden in het bouwteam, zal de Opdrachtgever de hieronder aangekruiste werkzaamheden verrichten:

☒	Het coördineren van de werkzaamheden van de hulppersonen die op initiatief van Opdrachtgever deelnemen in het bouwteam

☒	Het voeren van overleg ter zake van de voor de opzet van het Project – en het daarvan deel uitmakende Werk – benodigde publiekrechtelijke goedkeuringen en vergunningen, alsmede privaatrechtelijke toestemmingen, teneinde die goedkeuringen, vergunningen en toestemmingen tijdig te kunnen verkrijgen

☐	Overige werkzaamheden, te weten

………………………………………………………...................................................................

3.	In het bouwteam zullen de volgende aangekruiste werkzaamheden worden verricht door de partij die daartoe onderstaand wordt aangewezen:

•	Het leiden van de vergaderingen van het bouwteam

☒	de Opdrachtgever

☐	de Aannemer

•	Het opstellen van de notulen van gehouden bouwteamvergaderingen

☐	de Opdrachtgever

☒	de Aannemer

•	Het maken van een (bouw- en sloop-)veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit

☐	de Opdrachtgever

☒	de Aannemer

•	Overige werkzaamheden, te weten: uit te voeren onderzoeken in fase 1

☐	de Opdrachtgever

☒	de Aannemer

•	Overige werkzaamheden, te weten: UO en DO geluidswal op palenmatras [1eNvI]

☐	de Opdrachtgever

☒	de Aannemer

•	Overige werkzaamheden, te weten: Vraagspecificatie eisen [1eNvI]

☐	de Opdrachtgever

☒	de Aannemer

•	Overige werkzaamheden, te weten: Basisovereenkomst, vraagspecificatie proces en annexen [1eNvI]

☒	de Opdrachtgever

☐	de Aannemer

4.	Partijen kunnen deze taakverdeling in onderling overleg schriftelijk wijzigen. Een wijziging kan mede bestaan uit het toevoegen van taken.

5.	De verantwoordelijkheid voor adviezen en ontwerpen ligt bij degene op wiens specifieke terrein in het bouwteam die adviezen en ontwerpen betrekking hebben, mits diegene die adviezen en ontwerpen heeft aanvaard en tot de zijne gemaakt. Partijen waarschuwen tijdig, d.w.z. voordat het Ontwerp definitief wordt vastgesteld, wanneer een ontwerpdocument klaarblijkelijk zodanige fouten bevat of gebreken vertoont, dat zij in strijd met de redelijkheid en billijkheid zouden handelen als zij daarop zonder waarschuwing zouden voortbouwen. Deze waarschuwingsplicht komt in de plaats van de waarschuwingsplicht van art. 7:754 BW.

6.	Het Ontwerp voor het Werk dat in het bouwteam tot stand zal worden gebracht zal bestaan uit de volgende documenten:

- DO Geluidswal op palenmatras:

- Toevoegen van verbeteringen, innovaties en optimalisaties in het bestaande DO op basis van de door de Opdrachtgever goedgekeurde voorstellen uit het plan van aanpak van de aannemer.

- Toevoegen van alle overeengekomen wijzigingen, verbeteringen, innovaties en optimalisaties in het bestaande DO die voortkomen uit de geleverde adviezen tijdens deze overeenkomst.

2. UO Geluidswal op palenmatras bestaande uit ten minste de volgende onderdelen:

- Alle tekeningen benodigd voor de uitvoering van het werk

- Alle berekeningen (o.a. geotechnische berekeningen) voor de uitvoering van het werk

- Uitvoeringsplan / faseringsplan / logistiek aan- en afvoerroutes

- Ontwerp waterhuishouding

- Verleggingsplan kabels & leidingen

- Grondstromenplan

- Vergunningen

- Alle benodigde onderzoeken

- BLVC plan (incl. V&G plan uitvoering)

3. Aannemingsovereenkomst

- Vraagspecificatie Eisen

# Vergaderingen, besluitvorming en verslaglegging

Artikel 5

Periodiek vinden vergaderingen van het bouwteam plaats. In het vergaderschema wordt rekening gehouden met de in artikel 1 lid 3 vermelde streefdatum voor de totstandkoming van het Ontwerp.

Artikel 6

De besluiten die in het bouwteam genomen worden, behoeven de goedkeuring van de Opdrachtgever.

Artikel 7

Van alle bouwteamvergaderingen worden notulen gemaakt, welke in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Artikel 8

1.	Na gereedkoming van de door de Aannemer te vervaardigen Ontwerpdocumenten en overige documenten als bedoeld in artikel 4 lid 1, legt de Aannemer die ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voor. De Opdrachtgever laat de Aannemer binnen (termijn invullen door partijen) 10 werkdagen schriftelijk weten of de desbetreffende Ontwerpdocumenten zijn goedgekeurd.

2.	Als de Opdrachtgever de door de Aannemer vervaardigde Ontwerpdocumenten niet goedkeurt, motiveert de Opdrachtgever schriftelijk op welke onderdelen de door de Aannemer vervaardigde Ontwerpdocumenten niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen. De Aannemer zal vervolgens binnen een door partijen overeen te komen passende termijn de Ontwerpdocumenten op de desbetreffende onderdelen aanpassen en op de voet van het eerste lid opnieuw ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voorleggen.

3.	De Aannemer bericht de Opdrachtgever onverwijld als hij het niet eens is met de in het vorige lid bedoelde beslissing, onder vermelding van daarvoor geldende redenen. In dat geval treden partijen in overleg. Indien het overleg niet resulteert in een voor partijen acceptabele oplossing, is er sprake van een geschil als bedoeld in artikel 20 van deze overeenkomst.

# Aansprakelijkheid

Artikel 9

1.	De Opdrachtgever en de Aannemer zijn ieder voor zich jegens elkaar aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de uit hoofde van deze overeenkomst op ieder van hen rustende verplichtingen. Daarnaast zijn Opdrachtgever en Aannemer jegens elkaar aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van hun hulppersonen.

2.	Onder een toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die te wijten is aan schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of volgens de in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van de schuldenaar komt. Een tekortkoming komt volgens in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de schuldenaar indien het een tekortkoming betreft die een goed en zorgvuldig handelend Aannemer of Opdrachtgever onder de betreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid – en waar het de Aannemer betreft: met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust – had kunnen en behoren te vermijden.

3.	Onder een toerekenbare tekortkoming zoals in het vorige lid bedoeld valt ook het niet nakomen van de waarschuwingsplicht van art. 4 lid 5. Bij gebreke van een dergelijke waarschuwing wordt de schade als gevolg hiervan over partijen verdeeld in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

Artikel 10

1.	De aansprakelijkheid van de Aannemer uit hoofde van deze overeenkomst wordt beheerst door de artikelen 13 tot en met 18 van de DNR 2011 (herziene versie juli 2013), waarbij voor “de adviseur” dient te worden gelezen “de Aannemer”.

2.	Partijen hebben een keuze gemaakt in de zin van artikel 15, lid 2 DNR 2011 (herziene versie juli 2013) als volgt (toepasselijke keuze aankruisen):

☒	De door de adviseur te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 1.000.000,=

☐	De door de adviseur te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag

gelijk aan driemaal de advieskosten met een maximum van € 2.500.000,=

# Prijsvorming

Artikel 11

De Aannemer is gerechtigd om als eerste en enige een prijsaanbieding te doen voor het Werk, zoals omschreven in het overeenkomstig artikel 8 door de Opdrachtgever goed- gekeurde Ontwerp.

Artikel 12

De Aannemer doet zijn prijsaanbieding op basis van het goedgekeurde Ontwerp door het indienen van een open begroting. De open begroting zal door de Opdrachtgever vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 13

De wijze waarop de open begroting als bedoeld in artikel 12 zal zijn ingericht, is in de bij deze overeenkomst behorende bijlage (B) vastgelegd.

# Prijsoverleg en gunning van de opdracht

Artikel 14

1.	De definitieve gunning is onder voorbehoud van een onherroepelijk bestemmingsplan voor Park Vijfsluizen, de verwachting is dat dit in februari 2022 het geval zal zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de Aanbesteder de gunning opschorten en een nieuwe startdatum bepalen incl. bijbehorende nieuwe mijlpalen. Dit evenredig met de opgelopen vertraging die ontstaat.

2.	Indien de prijsaanbieding van de Aannemer past binnen de fictieve inschrijfsom fase 2 plus 10% (zie inschrijfstaat bijlage A van deze overeenkomst), komt een aannemingsovereenkomst tot stand, een en ander met inachtneming van artikel 17 lid 2 en 3.

3.	Indien de prijsaanbieding van de Aannemer niet past binnen het Taakstellend Budget voor het Werk, voeren de Opdrachtgever en de Aannemer overleg over de door de Aannemer gedane prijsaanbieding, teneinde alsnog tot overeenstemming te komen. Gedurende deze onderhandelingen zullen partijen rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij.

4.	De Opdrachtgever zal zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst onthouden van contact met andere aannemers over het Werk.

Artikel 15

1.	Indien partijen na onderhandeling over de prijsaanbieding van de Aannemer als bedoeld in artikel 14 lid 2, geen overeenstemming bereiken, volgen zij - uitsluitend ten aanzien van het onderdeel of de onderdelen van de prijsaanbieding waarover verschil van inzicht bestaat – de procedure in de volgende leden.

2.	Partijen vragen advies aan een gezamenlijk te benoemen kostendeskundige. De benoeming dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat één der partijen schriftelijk heeft verklaard het overleg over voornoemde prijsaanbieding als beëindigd te beschouwen. De kostendeskundige brengt zijn advies uit binnen vier weken nadat hij is benoemd.

3.	Indien partijen het niet eens worden over de gezamenlijke benoeming van een kostendeskundige, zullen zij advies vragen aan een commissie van drie kostendeskundigen, waarvan elk der partijen één kostendeskundige zal aanwijzen binnen veertien dagen nadat vaststaat dat partijen het niet eens kunnen worden over de gezamenlijke benoeming van een kostendeskundige. De derde kostendeskundige zal door beide voornoemde kostendeskundigen worden aangewezen binnen veertien dagen nadat zij zijn benoemd. De kostendeskundigen brengen hun advies uit binnen vier weken nadat de derde kostendeskundige is benoemd.

4.	Mocht één der partijen in gebreke blijven een kostendeskundige aan te wijzen binnen de in het vorige lid omschreven termijn, dan brengt de door de andere partij aangewezen kostendeskundige zelfstandig advies uit.

5.	Bij een advies dat resulteert in een prijs voor het Werk hoger of gelijk aan de door de Aannemer gedane prijsaanbieding, geldt de door de Aannemer gedane prijsaanbieding als bindend tussen partijen. Bij een advies dat resulteert in een prijs voor het Werk die lager is dan de door de Aannemer gedane prijsaanbieding, zullen partijen onderzoeken waardoor dit verschil wordt veroorzaakt en zullen zij alsnog door middel van onderhandeling trachten te komen tot een passende prijsaanbieding voor het Werk.

Artikel 16

1.	Indien partijen in redelijkheid niet tot overeenstemming over de prijsaanbieding kunnen komen en de in artikel 15 omschreven procedure niet binnen 6 weken na het uitgebrachte advies tot een oplossing leidt, is de Opdrachtgever, na een met redenen omklede schriftelijke kennisgeving daaromtrent aan de Aannemer, vrij derden uit te nodigen tot het doen van een prijsaanbieding voor het Werk, met de indieners van deze prijsaanbiedingen in onderhandeling te treden en de opdracht ter uitvoering van het Werk aan één of meer van deze derden te gunnen. In dat geval zal de Aannemer de Opdrachtgever op geen enkele wijze belemmeren in zijn streven om met een derde tot overeenstemming te komen over de uitvoering van het Werk.

2.	Indien er geen aannemingsovereenkomst tot stand komt heeft Aannemer geen recht op schadevergoeding wegens gederfde inkomsten.

Artikel 17

1.	Wanneer partijen op de voet van artikel 14 of 15 overeenstemming bereiken over de prijsaanbieding, komt de aannemingsovereenkomst tot stand.

2.	De aannemingsovereenkomst zal door partijen schriftelijk worden vastgelegd.

3.	Op de aannemingsovereenkomst zijn van toepassing: (toepasselijke keuze aankruisen):

☐	de UAV 2012;

☒	de UAV-GC 2005, met inbegrip van de Basisovereenkomst

één en ander met dien verstande dat dit, ongeacht de gemaakte keuze, het bepaalde in de artikelen 9 en 10 onverlet laat.

# Einde van de overeenkomst

Artikel 18

1.	Deze overeenkomst eindigt, zonder dat rechterlijke of arbitrale tussenkomst vereist is, indien:

a.	er geen aannemingsovereenkomst tot stand komt

b.	de Opdrachtgever er niet in slaagt om tijdig de volgende voor het Project benodigde overheidsgoedkeuringen en -vergunningen te verkrijgen:

Bestemmingsplan Park Vijfsluizen

...............................................

...............................................

(door partijen zelf in te vullen)

c. ...............................................

d. ...............................................

e. ...............................................

(door partijen in te vullen overige ontbindende voorwaarden)

2.	Deze overeenkomst kan tevens door ieder der partijen worden beëindigd door een tot de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring, indien de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd, het faillissement is aangevraagd, zij in surseance van betaling verkeert of failliet is verklaard.

3.	Beëindiging van de overeenkomst op grond van dit artikel laat de inhoud van artikel 19 onverlet.

# Vergoeding

Artikel 19

1.	De Aannemer ontvangt voor zijn werkzaamheden in het bouwteam:

(toepasselijke keuze aankruisen)

☒	Een vast bedrag van €	excl. btw

☐	De vanwege de werkzaamheden in het bouwteam werkelijk gemaakte kosten volgens de als bijlage (..) bijgevoegde (uur)tarievenlijst te verhogen met de door Opdrachtgever vooraf goedgekeurde kosten

2.	Tegen betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag c.q. kostenvergoeding is de Opdrachtgever vrij de door de Aannemer in het bouwteam ontwikkelde en in het bouwteam ingebrachte documenten naar eigen goeddunken te gebruiken. Zij worden daarmee ook eigendom van de Opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom. De aannemer is dan niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen als bedoeld in art. 9.

- Voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van gegevens die in het kader van de bouwteamovereenkomst door de op initiatief van de Aannemer in het bouwteam zetelende hulppersonen in het bouwteam zijn vervaardigd, behoeft de Opdrachtgever schriftelijk of langs elektronische weg verkregen toestemming van de hulppersoon van wie deze gegevens afkomstig zijn.

- Betaling vindt plaats in maandelijkse termijnen op basis van een door de Aannemer op te stellen door Opdrachtgever goedgekeurde termijnstaat.

- De termijnstaat wordt opgesteld op basis van de planning en de producten/activiteiten zoals opgenomen in de inschrijvingsstaat bijlage A van deze overeenkomst.

# Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 20

1.	Alle geschillen, waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze bouwteamovereenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de Opdrachtgever en de Aannemer mochten ontstaan, worden beslecht middels een uitspraak civiel recht door een rechter van het arrondissement Rotterdam.

2.	Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Bijlagen

Bijlage A	:	Inschrijfstaat incl.(Uur) tarievenlijst aanvullend werk (zie art. 19 lid 1)

:	Specificatie Taakstellend Budget	(zie art. 1 lid 2)

Bijlage (B)	:	Open begroting prijsaanbieding van de Aannemer (zie art. 13)

Bijlage (C)	:	Ontwerp geluidswal op palen matras Park Vijfsluizen bestaande uit de onderstaande 15 documenten	(zie art. 1 lid 4)

|  | 210519 1324-WH-1 Afwatering A4 Overzicht v8.0.pdf |
| --- | --- |
|  | 210519 1324-WH-2 Afwatering A4 Dwarsprofielen A-A' tm D-D' v8.0.pdf |
|  | 210519 1324-WH-2 Afwatering A4 Dwarsprofielen E-E' tm F-F' v8.0.pdf |
|  | 210519 1324-WH-2 Afwatering A4 Dwarsprofielen G-G' tm K-K' v8.0.pdf |
|  | Bijlage 1 - Coordinatenlijst paalmatras Vlaardingen_20211015.pdf |
|  | NL202006998-100 Vakindeling prefab betonnen palen (1)_Wijz A_20211015.pdf |
|  | NL202006998-100 Vakindeling prefab betonnen palen (2)_Wijz A_20211015.pdf |
|  | NL202006998-102 Dwarswapening (1)_Wijz A_20211015.pdf |
|  | NL202006998-103 Dwarswapening (2)_Wijz A_20211015.pdf |
|  | NL202006998-104_DEF_Langswapening (1)_Wijz A_20211015.pdf |
|  | NL202006998-105_DEF_Langswapening (2)_Wijz A_20211015.pdf |
|  | NL202006998-106_DEF_Principeprofielen_Wijz B_20211019.pdf |
|  | NL202006998-N21-029 Geluidswal Vlaardingen - Bepaling windbelasting D1.0 210927 inclusief bijlage.pdf |
|  | NL202006998-N21-030 Advies overgang grondwal en greenwall 211005.pdf |
|  | RA20245a3 Ontwerp paalmatras geluidswal Vijfsluizen.pdf |
|  | Lokatie duiker A4 rond 600mm-mogelijke varianten.pdf |
|  | NL.Vla.01 Parkwal_input vanuit IP_2021-10-29.pdf |

Bijlage (D)	: 	Overzichtstekening:  “Raakvlakken geluidswal op bouwterrein” (zie art. 1 lid 4)

Bijlage (E)	:	Concept Basisovereenkomst UAV-GC E&C incl. vraagspec.(PvE) en annexen. (zie art. 1 lid 4)

# Ondertekening

Namens Opdrachtgever

Naam	: ………………………………………………………………..

Functie	: ………………………………………………………………..

Datum	: ………………………………………………………………..

Handtekening : …………………………………………………………………

Namens Opdrachtnemer

Naam	: ………………………………………………………………..

Functie	: ………………………………………………………………..

Datum	: ………………………………………………………………..

Handtekening : …………………………………………………………………

Inschrijvingsstaat bouwteamovereenkomst vaste som

| Pos. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid in EURO | Totaal in EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 | Advisering fase 1 bouwteamovereenkomst |  |  |  | …,.. |
| 10010 | Het adviseren over kostentechnische aspecten, waaronder optimalisaties van het Werk | post | 1 | …,.. | …,.. |
| 10020 | Het adviseren over de technische haalbaarheid van de realisatie van het Werk en van het Ontwerp daarvoor. | post | 1 | …,.. | …,.. |
| 10030 | Het adviseren over planningstechnische aspecten van (de realisatie van) het Werk | post | 1 | …,.. | …,.. |
| 10040 | Het adviseren over de financiële haalbaarheid van de realisatie van het Werk en van het Ontwerp daarvoor (is het Taakstellend Budget toereikend?) | post | 1 | …,.. | …,.. |
| 10050 | Het adviseren over de voor het Werk toe passen bouwmethodiek(en) | post | 1 | …,.. | …,.. |
| 10060 | Het voorstellen van alternatieven | post | 1 | …,.. | …,.. |
| 10070 | Het coördineren van de werkzaamheden van de hulppersonen die op initiatief van de Aannemer deelnemen in het bouwteam | post | 1 | …,.. | …,.. |
| 10080 | Het opstellen van een planning/tijdschema voor de voorbereiding en uitvoering van het Werk | post | 1 | …,.. | …,.. |
| 10090 | Het opstellen van een risicodossier met bijbehorende mitigerende maatregelen en risico-allocatie | post | 1 | …,.. | …,.. |
| 10100 | Het bijwonen van de bouwteamvergaderingen en opstellen van de verslagen en actielijsten. | post | 1 | …,.. | …,.. |
| 20000 | Opstellen DO Geluidswal op palenmatras: |  |  |  | …,.. |
| 20010 | Toevoegen van verbeteringen, innovaties en optimalisaties in het bestaande DO op basis van de door de Opdrachtgever goedgekeurde voorstellen uit het plan van aanpak van de aannemer. | post | 1 | …,.. | …,.. |
| 20020 | Toevoegen van alle overeengekomen wijzigingen, verbeteringen, innovaties en optimalisaties in het bestaande DO die voortkomen uit de geleverde adviezen tijdens deze overeenkomst. | post | 1 | …,.. | …,.. |
| 30000 | Opstellen UO Geluidswal op palenmatras bestaande uit ten minste de volgende onderdelen: |  |  |  | …,.. |
| 30010 | Alle tekeningen benodigd voor de uitvoering van het werk | post | 1 | …,.. | …,.. |
| 30020 | Alle berekeningen (o.a. geotechnische berekeningen) voor de uitvoering van het werk | post | 1 | …,.. | …,.. |
| 30030 | Uitvoeringsplan / faseringsplan / logistiek aan- en afvoerroutes | stuks | 1 | …,.. | …,.. |
| 30040 | Ontwerp waterhuishouding | stuks | 1 | …,.. | …,.. |
| 30050 | Verleggingsplan kabels & leidingen | stuks | 1 | …,.. | …,.. |
| 30060 | Grondstromenplan | stuks | 1 | …,.. | …,.. |
| 30070 | Vergunningen | post | 1 | …,.. | …,.. |
| 30080 | Alle benodigde onderzoeken | post | 1 | …,.. | …,.. |
| 30090 | BLVC plan incl. V&G plan uitvoering | stuks | 1 | …,.. | …,.. |
| 40000 | Aannemingsovereenkomst UAV-GC |  |  |  |  |
| 40010 | Vraagspecificatie Eisen | stuks | 1 | …,.. | …,.. |
| 50000 | Door ON nader in te vullen |  |  |  |  |
| 50010 | ……N.t.b. door ON…… | stuks | … | …,.. | …,.. |
| 50020 | ……N.t.b. door ON…… | stuks | … | …,.. | …,.. |
|  | Totaal |  |  |  |  |
|  | 10000 Advisering |  |  |  | …,.. |
|  | 20000 DO |  |  |  | …,.. |
|  | 30000 UO |  |  |  | …,.. |
|  | 40000 VSE |  |  |  | …,.. |
|  | 50000 door ON nader in te vullen |  |  |  | …,.. |
|  | Totaal excl. staartkosten |  |  |  | …,.. |
|  | Algemene kosten | % | … | …,.. | …,.. |
|  | Winst & risico | % | … | …,.. | …,.. |
| 00000 | Aanneemsom bouwteamovereenkomst excl. BTW |  |  |  | …,.. |
|  | Fictieve aanneemsom aanvullend werk |  |  |  |  |
|  | Te hanteren tarieven voor eventuele nader over een te komen aanvullende werkzaamheden |  |  |  |  |
| 60010 | Engineer (planner, constructeur e.d.) | uur | 120 | …,.. | …,.. |
| 60020 | Tekenaar | uur | 40 | …,.. | …,.. |
| 60030 | Werkvoorbereider | uur | 80 | …,.. | …,.. |
| 60040 | Projectleider | uur | 40 | …,.. | …,.. |
| 60050 | Specialist vergunningen | uur | 20 | …,.. | …,.. |
| 60060 | Specialist kabels en leidingen | uur | 16 | …,.. | …,.. |
| 60000 | Totaal (fictieve som) aanvullend werk |  |  |  | …,.. |

| Pos. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid in EURO | Totaal in EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fictieve aanneemsom fase 2 |  |  |  |  |
|  | Leveren en aanbrengen palenmatras: |  |  |  |  |
| 70010 | Heipalen 350x350 lg 24 m1 | stuks | 152 | …,.. | …,.. |
| 70020 | Heipalen 350x350 lg 25 m1 | stuks | 619 | …,.. | …,.. |
| 70030 | Heipalen 350x350 lg 22,5 m1 | stuks | 467 | …,.. | …,.. |
| 70040 | Heipalen 350x350 lg. 20,5 m1 [2eNvI] | stuks | 43 | …,.. | …,.. |
| 70050 | Heipalen 350x350 lg. 23 m1 | stuks | 67 | …,.. | …,.. |
| 70060 | Heipalen 350x350 lg. 23,5m1 | stuks | 111 | …,.. | …,.. |
| 70070 | Oplegblokken | stuks | 1.459 | …,.. | …,.. |
| 70080 | Paaldeksels, incl. ontgraven en verdichten | stuks | 1.459 | …,.. | …,.. |
| 70090 | Egaliseren en verdichten onderbaan | m2 | 4.225 | …,.. | …,.. |
| 70100 | Leggen geolon PET dwarsrichting | m2 | 77.500 | …,.. | …,.. |
| 70110 | Leggen miragrid in langsrichting | m2 | 12.720 | …,.. | …,.. |
| 70120 | Menggranulaat, dik 0,60 m1 leveren, aanbrengen en verdichten | m2 | 6.650 | …,.. | …,.. |
|  | Leveringen |  |  |  |  |
| 70130 | Zand leveren op het werk [2e NvI] | m3 | 22.600 | …,.. | …,.. |
| 70131 | Grond t.b.v. leeflaag kwalitiet ‘wonen’ leveren op het werk. [2e NvI] | m3 | 4.830 | …,.. | …,.. |
| 70140 | Leveren Miragrid [1e NvI] | m2 | 6.600 | …,.. | …,.. |
| 70150 | Leveren Geolon PET [1e NvI] | m2 | 11.250 | …,.. | …,.. |
| 70160 | Leveren Gewapend doek Geolon PET [1e NvI] | m2 | 55.000 | …,.. | …,.. |
| 70170 | Leveren menggranulaat t.b.v. bouwweg, palenmatras en geluidswal [2e NvI] | ton | 7.100 | …,.. | …,.. |
| 70171 | Leveren folie t.b.v. scheiding leeflaag en grond Japanse Duizendknoop. [2e NvI] | m2 | 10.000 | …,.. | …,.. |
|  | Bouwen geluidswal |  |  |  |  |
| 70180 | Gebiedseigen grond aanbrengen in geluidswal brede gedeelte. [2e NvI] | m3 | 4.140 | …,.. | …,.. |
| 70181 | Aanbrengen leeflaag kwaliteit ‘wonen’ op geluidswal [2e NvI] | m3 | 4.830 | …,.. | …,.. |
| 70182 | Gebiedseigen grond met resten Japanse Duizendknoop ontgraven en transporteren naar bouwplaats. [2eNvI] | m3 | 4.140 | …,.. | …,.. |
| 70183 | Folie aanbrengen tussen gebiedseigen grond JDK en leeflaag. . [2eNvI] | m2 | 10.000 | …,.. | …,.. |
| 70190 | Zand verwerken en verdichten geluidswal smalle gedeelte [2e NvI] | m3 | 4.200 | …,.. | …,.. |
| 70200 | Zand verwerken en verdichten geluidswal brede gedeelte [2e NvI] | m3 | 18.400 | …,.. | …,.. |
| 70210 | Verwerken menggranulaat in geluidswal incl. verdichten [2e NvI] | ton | 7.100 | …,.. | …,.. |
| 70220 | Bouwen complete geluidswal gefaseerd m.b.v. sleepbekisting en gewapend doek [1e NvI] | stuks | 1 | …,.. | …,.. |
| 70230 | Leveren en aanbrengen schanskorven bioblocks met cortenstaal deksloof hoog 1,20 m1, breed 0,50 m1 [1e NvI] | m1 | 525 | …,.. | …,.. |
| 70240 | Leveren en aanbrengen van cortenstaal 4mm t.b.v. o.a. afwerking uitkijkposten [1e NvI]. | m2 | 200 | …,.. | …,.. |
| 70250 | Leveren en aanbrengen gaasmat, maaswijdte ca. 50x50mm, met afstandhouders [1e NvI] | m2 | 6.750 | …,.. | …,.. |
|  | Waterhuishouding |  |  | …,.. | …,.. |
| 70260 | Leveren en aanbrengen lava-steen | m3 | 480 |  |  |
| 70270 | Leveren en aanbrengen PVC IT buizen Ø315 | m1 | 200 |  |  |
| 70280 | Leveren en aanbrengen inspectieput 800x800mm, h=2,0m. Met putrand/deksel | stuks | 8 |  |  |
| 70290 | Leveren en aanbrengen drain 160mm | m1 | 300 |  |  |
| 70300 | Leveren en aanbrengen drainput 315mm, h=1,5m. met putrand en deksel | stuks | 8 |  |  |
| 70310 | Leveren en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120mm | m2 | 600 |  |  |
| 70000 | Totaal fase 2 excl. staartkosten |  |  |  | …,.. |
| 80010 | Inrichten en opruimen werkterrein en bouwweg | post | 1 | …,.. |  |
| 80020 | Uitvoeringskosten | % | .. | …,.. |  |
| 80030 | Algemene kosten | % | .. | …,.. |  |
| 80040 | Winst en risico | % | .. | …,.. |  |
| 90000 | Totaal fictieve aanneemsom fase 2 |  |  |  | …,.. |
|  | Transport (bedragen excl. BTW) |  |  |  |  |
| 00000 | Aanneemsom bouwteamovereenkomst |  |  |  | …,.. |
| 60000 | Fictieve aanneemsom aanvullend werk |  |  |  | …,.. |
| 90000 | Fictieve aanneemsom fase 2 |  |  |  | …,.. |
|  | Totaal inschrijfsom (overnemen op inschrijvingsbiljet) |  |  |  | …,.. |
| [2eNvI] | Waarde BPKV criteria A als onderdeel fase 2 excl. Staartkosten | stuks | 1 |  | …,.. |
| [2eNvI] | Waarde BPKV criteria B als onderdeel fase 2 excl. Staartkosten | stuks | 1 |  | …,.. |
| [2eNvI] | Waarde BPKV criteria C als onderdeel fase 2 excl. Staartkosten | stuks | 1 |  | …,.. |
| [2eNvI] | Waarde BPKV criteria D als onderdeel fase 2 excl. Staartkosten | stuks | 1 |  | …,.. |

De openbegroting dient alle onderdelen en activiteiten te bevatten zoals die zijn opgenomen in de vraagspecificatie van de realisatieovereenkomst. De open begroting dient inzicht te geven in loonsom, materiaalsom en materieelsom.

De open begroting dient gebaseerd te zijn op de SSK systematiek (probabilistisch).