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Bij het verrichten van veldwerk is vooraf duidelijk dat het altijd anders loopt dan gepland. Door weersverlet kan het mogelijk zijn dat meer veldwerkdagen nodig zijn dan waarmee vooraf werd rekening gehouden. Daarnaast is vooraf bijvoorbeeld nog niet bekend hoeveel monsters uiteindelijk geanalyseerd moeten worden aangezien nog niet duidelijk is tot welke diepte de vibrocorer boringen gezet kunnen worden en hoeveel tijd er per week nog rest na het onderzoeken van de “reguliere zandwinvakken” voor de “onderzoeksboringen”. Daarnaast kan het in theorie mogelijk zijn dat er geen sprake is van een lichte onderzoeksinspanning, waardoor er meer boringen gezet moeten worden en dientengevolge meer analyses moeten worden uitgevoerd.

U wordt verzocht de onderstaande tabel in te vullen. Hierin is een uitgangspunten verwerkt op basis waarvan de offerte beoordeeld kan worden. Gehanteerde uitgangspunten zijn daarbij:
1) Het veldwerk is voor 2022 gelimiteerd aan 15 werkdagen (3 werkweken) op zee, verdeeld over een periode van 2 aansluitende weken én een aparte week;
2) De tijd die per week rest na afronding van de geplande ‘reguliere boringen (60)’, ‘milieu boringen (30)’ en ‘boxcorer-happen (22)’, worden gebruikt voor het plaatsen van ‘onderzoeksboringen (36)’.
3) Als blijkt dat de 15 werkdagen voor het plaatsen van de ‘reguliere boringen’ en de ‘milieu boringen’ niet toereikend zijn door weersverlet of andere oorzaken, wordt een aanvullend veldwerk moment gezocht;
4) De werkzaamheden over 2024 zijn volledig optioneel, maar vormen wel onderdeel van de inschrijfsom;
5) Het veldwerk is voor 2023 en 2024 is gelimiteerd aan 10 werkdagen (2 werkweken) op zee, verdeeld over twee periodes van een week. Voor deze periode zijn voorzien 72 ‘reguliere boringen’, 5 zandwingebieden en 20 ‘onderzoeksboringen’ indien er voldoende tijd beschikbaar is, Als blijkt dat de 10 werkdagen voor het plaatsen van de ‘reguliere boringen’ niet toereikend zijn door weersverlet of andere oorzaken, wordt een aanvullend veldwerk moment gezocht;
6) Voor het veldwerk van 2023 en 2024 zijn alle werkzaamheden gerelateerd aan het verkrijgen van milieu hygiënische verklaringen (inclusief analyses, bemonstering etc.) optioneel met uitzondering van ‘Actualisatie generiek vooronderzoek NEN 5717’.
7) Vergoeding verlet tijdens veldwerk en/of door uitgesteld vertrek

Op basis van de ingediende “Eenheidsprijs” wordt eventueel meer- en minderwerk verrekend. 
















2022
	Directe kosten 
	VP/NC
	Aantal (ST/D)
	Eenheidsprijs
	Totaal Kosten

	
	
	
	
	

	Projectleiding en Analyse
	 
	 
	 
	 

	Projectplan/PSU
	VP
	1 ST
	€
	€

	Opzet plan van aanpak Veldwerk NEN 5720 
	VP
	1 ST
	€
	€

	Milieu hygiënische verklaringen
	NC
	6 ST
	€
	€

	Integrale projectmanagement, verslagen, dagrapporten, overleggen en voorbereiding.
	VP
	1 ST
	€
	€

	Boorplannen
	NC
	6 ST
	€
	€

	Gebiedsrapportages
	NC
	6 ST
	€
	€

	Selectie zandwinvakken binnen zandwinzoekgebieden
	NC
	2 ST
	€
	€

	Aansturingen kwaliteitscontrole veldwerk (per week)*
	NC
	3 ST
	€
	€

	Actualisatie generiek vooronderzoek NEN 5717
	VP
	1 ST
	€
	€

	Rapportage “Borgingsdocument”
	VP
	1 ST
	€
	€

	IVP (incl. RIE & calmiteitenplan)
	VP
	1 ST
	€
	€

	 
	 
	 
	 
	 

	Lab werkzaamheden milieu
	 
	 
	 
	 

	Boormeester* 
	NC
	15 D
	€
	€

	C3-analyses
	NC
	26 ST
	€
	€

	PFAS-analyses
	NC
	26 ST
	€
	€

	Transport monsters
	NC
	3 ST
	€
	€

	Labopdracht per veldwerkperiode
	NC
	3 ST
	€
	€

	Deelrapportage
	VP
	1 ST
	€
	€

	 
	 
	 
	 
	 

	Lab werkzaamheden korrelgrootte
	 
	 
	 
	 

	Rapportage resultaten
	VP
	1 ST
	€
	€

	Rapportage kwaliteitsborging
	VP
	1 ST
	€
	€

	Korrelgrootte analyses
	NC
	576 ST
	€
	€

	Aanleveren analyseresultaten aan BRO
	VP
	1 ST
	€
	€

	 
	 
	 
	 
	 

	Boorbeschrijvingen en Bemonstering
	 
	 
	 
	 

	Beschrijven, bemonsteren en fotograferen
	NC
	96 ST
	€
	€

	Transport boorkernen
	NC
	3 ST
	€
	€

	Afstemmen archeologie
	VP
	1 ST
	€
	€

	Tijdelijke opslag monsters
	VP
	1 ST
	€
	€

	Rapportage
	VP
	1 ST
	€
	€

	Aanleveren beschrijvingen aan BRO
	VP
	1 ST
	€
	€

	 
	 
	 
	Subtotaal 2022:
	€

	 
	 
	 
	 
	 

	Indirecte kosten 
	 
	 
	 
	 

	Algemene kosten
	-
	-
	-
	€

	Winst (waaronder een eventuele projectkorting)
	-
	-
	-
	€

	Risico
	-
	-
	-
	€

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Inschrijvingssom 2022:
	€


2023

	Directe kosten
	VP/NC
	Aantal (ST/D)
	Eenheidsprijs
	Totaal Kosten

	Projectleiding en Analyse
	 
	 
	 
	 

	Actualisatie Projectplan/PSU
	VP
	1 ST
	€
	€

	Opzet plan van aanpak Veldwerk NEN 5720**
	VP
	1 ST
	€
	€

	Milieu hygiënische verklaringen**
	NC
	5 ST
	€
	€

	Integrale projectmanagent, verslagen, dagrapporten, overleggen en voorbereiding.
	VP
	1 ST
	€
	€

	Boorplannen
	NC
	5 ST
	€
	€

	Gebiedsrapportages
	NC
	5 ST
	€
	€

	Selectie zandwinvakken binnen zandwinzoekgebieden
	NC
	2 ST
	€
	€

	Aansturingen kwaliteitscontrole veldwerk (per week)*
	NC
	3 ST
	€
	€

	Actualisatie generiek vooronderzoek NEN 5717
	VP
	1 ST
	€
	€

	Rapportage “Borgingsdocument”
	VP
	1 ST
	€
	€

	Actualisatie IVP (incl. RIE & calamiteitenplan)
	VP
	1 ST
	€
	€

	 
	 
	 
	 
	 

	Lab werkzaamheden milieu**
	 
	 
	 
	 

	Boormeester*/** 
	NC
	10 D
	€
	€

	C3-analyses**
	NC
	24 ST
	€
	€

	PFAS-analyses**
	NC
	24 ST
	€
	€

	Transport monsters**
	NC
	2 ST
	€
	€

	Labopdracht per veldwerkperiode**
	NC
	2 ST
	€
	€

	Deelrapportage**
	VP
	1 ST
	€
	€

	 
	 
	 
	 
	 

	Lab werkzaamheden korrelgrootte
	 
	 
	 
	 

	Rapportage resultaten
	VP
	1 ST
	€
	€

	Rapportage kwaliteitsborging
	VP
	1 ST
	€
	€

	Korrelgrootte analyses
	NC
	552 ST
	€
	€

	Aanleveren analyseresultaten aan BRO
	VP
	1 ST
	€
	€

	 
	 
	 
	 
	 

	Boorbeschrijvingen en Bemonstering
	 
	 
	 
	 

	Beschrijven, bemonsteren en fotograferen
	NC
	92 ST
	€
	€

	Transport boorkernen
	NC
	1 ST
	€
	€

	Afstemmen archeologie
	VP
	1 ST
	€
	€

	Tijdelijke opslag monsters
	VP
	1 ST
	€
	€

	Rapportage
	VP
	1 ST
	€
	€

	Aanleveren beschrijvingen aan BRO
	VP
	1 ST
	€
	€

	 
	 
	 
	Subtotaal 2023
	€

	
	
	
	Incl. optioneel (**)
	

	 
	 
	 
	 
	 

	Indirecte kosten 
	 
	 
	 
	 

	Algemene kosten
	-
	-
	-
	€

	Winst (waaronder een eventuele projectkorting)
	-
	-
	-
	€

	Risico
	-
	-
	-
	€

	Inschrijvingssom:
	 
	 
	Inschrijvingssom 2023
	€

	
	
	
	Incl. optioneel (**)
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2024** (OPTIONEEL)

	Directe kosten 
	VP/NC
	Aantal (ST/D)
	Eenheidsprijs
	Totaal Kosten

	Projectleiding en Analyse
	 
	 
	 
	 

	Actualisatie Projectplan/PSU
	VP
	1 ST
	€
	€

	Opzet plan van aanpak Veldwerk NEN 5720**
	VP
	1 ST
	€
	€

	Milieu hygiënische verklaringen**
	NC
	5 ST
	€
	€

	Integrale projectmanagent, verslagen, dagrapporten, overleggen en voorbereiding.
	VP
	1 ST
	€
	€

	Boorplannen
	NC
	5 ST
	€
	€

	Gebiedsrapportages
	NC
	5 ST
	€
	€

	Selectie zandwinvakken binnen zandwinzoekgebieden
	NC
	2 ST
	€
	€

	Aansturingen kwaliteitscontrole veldwerk (per week)*
	NC
	3 ST
	€
	€

	Actualisatie generiek vooronderzoek NEN 5717
	VP
	1 ST
	€
	€

	Rapportage “Borgingsdocument”
	VP
	1 ST
	€
	€

	Actualisatie IVP (incl. RIE & calamiteitenplan)
	VP
	1 ST
	€
	€

	 
	 
	 
	 
	 

	Lab werkzaamheden milieu**
	 
	 
	 
	 

	Boormeester*/** 
	NC
	10 D
	€
	€

	C3-analyses**
	NC
	24 ST
	€
	€

	PFAS-analyses**
	NC
	24 ST
	€
	€

	Transport monsters**
	NC
	2 ST
	€
	€

	Labopdracht per veldwerkperiode**
	NC
	2 ST
	€
	€

	Deelrapportage**
	VP
	1 ST
	€
	€

	 
	 
	 
	 
	 

	Lab werkzaamheden korrelgrootte
	 
	 
	 
	 

	Rapportage resultaten
	VP
	1 ST
	€
	€

	Rapportage kwaliteitsborging
	VP
	1 ST
	€
	€

	Korrelgrootte analyses
	NC
	552 ST
	€
	€

	Aanleveren analyseresultaten aan BRO
	VP
	1 ST
	€
	€

	 
	 
	 
	 
	 

	Boorbeschrijvingen en Bemonstering
	 
	 
	 
	 

	Beschrijven, bemonsteren en fotograferen
	NC
	92 ST
	€
	€

	Transport boorkernen
	NC
	1 ST
	€
	€

	Afstemmen archeologie
	VP
	1 ST
	€
	€

	Tijdelijke opslag monsters
	VP
	1 ST
	€
	€

	Rapportage
	VP
	1 ST
	€
	€

	Aanleveren beschrijvingen aan BRO
	VP
	1 ST
	€
	€

	 
	 
	 
	Subtotaal 2024
	€

	
	
	
	Incl. optioneel (**)
	

	 
	 
	 
	 
	 

	Indirecte kosten 
	 
	 
	 
	 

	Algemene kosten
	-
	-
	-
	€

	Winst (waaronder een eventuele projectkorting)
	-
	-
	-
	€

	Risico
	-
	-
	-
	€

	 
	 
	 
	Inschrijvingssom 2024
	€

	
	
	
	Incl. optioneel (**)
	



*) Bij weersverlet tijdens uitvoering worden 100% van de kosten vergoed (mensen) met een maximum van 1 week. Bij uitstel van de werkzaamheden (vanwege verwachte weer of beschikbaarheid meetschip) binnen 1 week voor geplande start wordt 25% van de kosten (mensen) met een maximum van 1 week.

**) Optioneel. Prijzen zijn wel onderdeel van de inschrijfsom.

vp = op basis van vaste prijs.
nc = op basis van nacalculatie = vaste prijs per stuk op basis van een verrekenbare hoeveelheid (Aantal). 
Betreffende de deelproducten die op basis van nacalculatie worden verrekend wordt met de Opdrachtnemer het in deze Kostenstaat vastgelegde bedrag per stuk overeengekomen. Tijdens de uitvoering wordt de daadwerkelijk uitgevoerde en/of verwerkte hoeveelheid in onderling overleg tussen de Opdrachtnemer en de Projectbegeleider OG schriftelijk vastgesteld. De door de Projectbegeleider OG schriftelijk geaccepteerde hoeveelheid wordt verrekend.

De post “Integrale projectmanagent, verslagen, dagrapporten, overleggen en voorbereiding” wordt als 1 enkele post gezien en is onafhankelijk van het aantal veldwerken en mobilisaties dat wordt uitgevoerd.

Verzamelstaat t.b.v. totaal inschrijvingssom.

	
	Bedrag

	Inschrijvingssom 2022
	€

	Inschrijvingssom 2023
	€

	Inschrijvingssom 2024
	€

	Totale inschrijvingssom
	€
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