Beschrijvend document

Aanbesteding: Theaterstoelen en schuiftribune

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Europees openbaar

| Versiedatum | : | 21 juni 2022 |
| --- | --- | --- |
| kenmerk | : | 13662955 |

Het overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) dit document ten behoeve van derden is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4

1.1	Algemeen	4

1.2	Leeswijzer	4

1.3	Hebt u vragen?	4

1.4	Percelen	5

2.	Opdrachtspecificatie en voorwaarden	6

2.1	Algemeen	6

2.2	Projectdoelstelling	6

2.3	Te verrichten werkzaamheden Uitvoering	6

2.4	Te verrichten werkzaamheden Onderhoud en Service	6

2.5	Onderhoud en service	6

2.6	Contractvorm  en voorwaarden	6

2.7	Samenwerking bouwteam	7

2.8	Indicatieve overall-planning en looptijd opdracht	7

3.	Aanbestedingsprocedure	8

3.1	Algemeen	8

3.2	Stappen aanbestedingsprocedure	8

3.3	Planning van de aanbesteding	8

3.4	Waar moet uw inschrijving aan voldoen?	8

3.4.1	Taal	8

3.4.2	Wat dient uw inschrijving te bevatten?	8

3.4.3	Wie moet uw inschrijving ondertekenen?	9

3.4.4	Hoe dient u uw inschrijving in?	10

3.4.5	Voorwaarden inschrijving	10

4.	Eisen aan de ondernemer	11

4.1	Algemeen	11

4.2	Uitsluitingsgronden	11

4.3	Geschiktheidseisen	11

4.4	Wijze van inschrijven	12

4.5	Combinatievorming	12

4.6	Beroep draagkracht en/of bekwaamheid van derde	13

4.7	Inschrijving vanuit een holding	13

5.	Gunning	14

5.1	Algemeen	14

5.2	Gunningsmethode perceel 1 Grote zaal	14

5.2.1	Gunningscriterium G1: Inschrijfsom stoelen	14

5.2.2	Gunningscriterium G2: Proefopstelling	15

5.2.3	Gunningscriterium G3: Service en onderhoud	17

5.3	Gunningsmethode perceel 2 Parade zaal	17

5.3.1	Gunningscriterium G1: Prijs	17

5.3.2	Gunningscriterium G2: Proefopstelling	18

5.3.3	Gunningscriterium G3: Service en onderhoud	21

5.4	Beoordeling	21

6.	Juridische kaders	22

6.1	Algemeen	22

6.2	Klachten over aanbesteding	22

6.3	Manipulatieve inschrijving	22

6.4	Bezwaartermijn	22

6.5	Bevoegde rechter	22

6.6	Uitstel gunning en ondertekening Overeenkomst	22

Bijlagen

- Werkomschrijving perceel 1 (Grote Zaal)

- Werkomschrijving perceel 2 (Paradezaal (middenzaal))

- Conceptovereenkomst

- Uniform Europees aanbestedingsdocument

- Referentie verklaring

- Prijzenblad Perceel 1 (Grote Zaal)

- Prijzenblad Perceel 2 (Paradezaal (middenzaal))

# Inleiding

## Algemeen

Voor u ligt het aanbestedingsdocument met betrekking tot de aanbesteding Theaterstoelen en schuiftribune t.b.v. de nieuwbouw van het Theater aan de Parade van de gemeente ’s-Hertogenbosch. In dit document staan, naast de omschrijving van de uit te voeren opdracht, ook de procedure beschreven aan de hand waarvan de aanbesteding wordt uitgevoerd en aan welke voorwaarden de inschrijvers en inschrijvingen moeten voldoen.

Wij hebben ervoor gekozen een Europees openbaar openbare aanbestedingsprocedure zonder voorselectie te doorlopen, gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012 (hierna de Aw 2012) .

De gemeente ‘s-Hertogenbosch (hierna ook ‘Gemeente’) is voor onderhavige opdracht de Aanbestedende dienst maar niet de uiteindelijke Opdrachtgever. De Opdrachtgever is Mertens Bouwbedrijf BV. (Hierna ook ‘Opdrachtgever’). Dit is de hoofdaannemer voor de nieuwbouw van het theater. De te tekenen overeenkomst zal dan ook worden aangegaan tussen inschrijver en Opdrachtgever.

## Leeswijzer

Dit beschrijvend document is als volgt opgebouwd:

- In hoofdstuk twee wordt de opdracht uitgebreid beschreven;

- In hoofdstuk drie beschrijven wij de procedurestappen die wij doorlopen tijdens deze aanbesteding. Daarnaast staat in dit hoofdstuk beschreven hoe en wanneer u mee kunt doen met deze aanbesteding;

- In hoofdstuk vier beschrijven wij de eisen die wij stellen aan de ondernemer;

- In hoofdstuk vijf beschrijven wij de gunningsmethode;

- In hoofdstuk zes komen juridische spelregels aan bod.

Als onderdeel van dit document worden er ook diverse bijlagen ter beschikking gesteld.

## Hebt u vragen?

Mocht u onvolkomenheden, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in dit document tegenkomen of vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u dit melden via de vragenmodule van TenderNed. U kunt hier gebruik maken tot de datum aangegeven in de planning opgenomen in  paragraaf 3.2.

Uw vragen worden geanonimiseerd beantwoord in de nota van inlichtingen die wordt gepubliceerd op TenderNed. Wij verzoeken u om uw vragen en/of opmerkingen niet op te sparen tot het laatste moment voor sluiting van de vragentermijn. Wij publiceren zo nodig meerdere nota’s om dubbele vragen te voorkomen en relevante informatie zo snel mogelijk te verstrekken.

Alle communicatie met betrekking tot deze aanbesteding verloopt via TenderNed. Het benaderen van medewerkers of adviseurs van de gemeente over deze aanbestedingsprocedure is niet toegestaan.

## Percelen

De opdracht is verdeeld in twee percelen. Namelijk:

Perceel 1: Grote zaal (ook genoemd ‘casinozaal’)

Perceel 2: Parade zaal (ook genoemd ‘pleinzaal’)

Per perceel is één overeenkomst met één opdrachtnemer aan te gaan. Inschrijvers mogen op één of beide percelen tegelijk inschrijven en maken daarbij kans één of beide percelen gegund te krijgen. In hoofdstuk 2 zullen deze percelen nadere worden toegelicht.

# Opdrachtspecificatie en voorwaarden

## Algemeen

In opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch is eind 2021 begonnen met de (gedeeltelijke) sloop en aansluitend de nieuwbouw van het Theater aan de Parade.

Het nieuw te bouwen theater herbergt een Grote zaal (lijsttoneeltheater) en een middenzaal (Paradezaal). De grote theaterzaal wordt voorzien van 915 theaterstoelen verdeeld over verschillende locaties (parterre, orkestbak en balkon). Verder is het toneelgebouw voorzien van alle theatertechnische noodzakelijkheden voor dagelijkse bespeling.

Er is gekozen voor een splitsing in twee percelen. In perceel 1 (werkomschrijving G200TT1920c.B01.3) wordt een omschrijving gegeven van het perceel theaterstoelen van de Grote zaal. In perceel 2 (werkomschrijving G20TT1920c.B02.3) wordt een omschrijving gegeven de zitaccommodaties en telescooptribune van de Paradezaal. Het is leveranciers toegestaan om op één of beide percelen een aanbieding te doen.

## Projectdoelstelling

De doelstelling van deze aanbestedingsleidraad en bijlage is om functionele, ruimtelijke, kwalitatieve en technische uitgangspunten voor het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de zitaccommodaties, die de opdrachtgever en de betrokken gebruiker voor ogen hebben, te beschrijven.

## Te verrichten werkzaamheden Uitvoering

Conform de werkomschrijvingen in bijlage 1 en bijlage 2.

## Te verrichten werkzaamheden Onderhoud en Service

Conform de werkomschrijvingen in bijlage 1 en bijlage 2.

## Onderhoud en service

De inschrijver dient, conform werkomschrijving de volgende optionele onderdelen aan te bieden:

- Onderhoud en service conform werkomschrijvingen in bijlage 1 en bijlage 2;

- Uitvoering telescooptribune balkon in 6 delen conform werkomschrijving bijlage 2

Voor deze optionele onderdelen dient de inschrijver een prijs op te geven op de inschrijfspecificatie.

De Opdrachtgever wil benadrukken dat het hier onderdelen betreft die mogelijk niet in opdracht worden gegeven. Aan deze opties kunnen geen rechten worden ontleend. De inschrijver dient er rekening mee te houden dat  het onderhoud en de service mogelijk in opdracht worden gegeven door de exploitant.

## Contractvorm  en voorwaarden

De opdracht wordt afgesloten middels een wederzijds ondertekende overeenkomst. In bijlage 3 vindt u een conceptversie hiervan, inclusief relevante bijlagen. Deze zal na definitieve gunning nader worden ingevuld en ondertekend.

Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatie werken 2012, hierna te noemen UAV 2012.

## Samenwerking bouwteam

Na definitieve gunning dient U deel te nemen aan het bouwteam. De inschrijver dient er rekening mee te houden dat er meerdere partijen betrokken zijn waarmee moet worden samengewerkt bij de realisatie van het project. De inschrijver is, om een soepele levering en samenwerking te garanderen, verplicht om al het noodzakelijke overleg te voeren met alle betrokken partijen. De uitvoering valt samen met de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden. De bouwkundig aannemer coördineert.

## Indicatieve overall-planning en looptijd opdracht

De bouwwerkzaamheden starten volgens huidige planning in het tweede kwartaal van 2023, waarbij de opleverdatum juli 2023 is.

# Aanbestedingsprocedure

## Algemeen

In dit hoofdstuk beschrijven wij de procedurestappen die wij doorlopen tijdens deze aanbesteding, inclusief bijbehorende planning. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk beschreven aan welke voorwaarden uw inschrijving moet voldoen.

## Stappen aanbestedingsprocedure

De aanbestedingsprocedure verloopt vanaf het openen van de kluis als volgt:

- Wij beoordelen alle ingediende inschrijvingen op de gevraagde vormvereisten. Daarnaast beoordelen we op basis van de UEA op het voldoen aan de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen Voldoet uw inschrijving niet aan deze eisen? Dan sluiten we u uit van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

- Vervolgens beoordelen wij de overgebleven inschrijvingen op basis van de gunningscriteria, beschreven in hoofdstuk vijf van dit document.

- Na het versturen van de voorlopige gunningsbeslissing vragen wij de voorlopig gegunde inschrijver bewijsstukken in te dienen om aan te tonen dat hij daadwerkelijk voldoet aan de gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.

- Na het verstrijken van de bezwaartermijn van (minimaal) 20 kalenderdagen wordt de overeenkomst ondertekend, voor zover de Gemeente tot definitieve gunning wenst over te gaan.

De Gemeente kan tussentijds beslissen tot:

- opschorten of afbreken van de procedure om voor ons belangrijke redenen;

- wijzigen van de tijdsplanning, met uitzondering van het inkorten van wettelijk vastgestelde minimumtermijnen;

- intrekken of herzien van de gunningsbeslissing;

- niet gunnen van de opdracht/overeenkomst.

U kunt in deze gevallen geen schadevergoeding eisen.

## Planning van de aanbesteding

De aanbestedingsprocedure verloopt volgens de planning weergeven in TenderNed. Mocht de Gemeente deze planning moeten wijzigen, dan wordt u via TenderNed op de hoogte gehouden.

## Waar moet uw inschrijving aan voldoen?

Uw inschrijving moet voldoen aan de vormvereisten die staan beschreven in deze paragraaf. Voldoet uw inschrijving daar niet aan? Dan leggen we die terzijde en sluiten we u uit van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

### Taal

Alle communicatie in relatie tot deze aanbesteding is in het Nederlands. Dat geldt ook voor de communicatie tijdens het uitvoeren van de opdracht.

### Wat dient uw inschrijving te bevatten?

De inschrijving voldoet aan hetgeen door de opdrachtgever wordt gevraagd. Bij inschrijving worden de vragen ten aanzien van de uitsluitingsgronden en, indien van toepassing, geschiktheidseisen beantwoord en zijn de volgende documenten ingediend:

| Omschrijving | Dient rechtsgeldig te worden ondertekend |
| --- | --- |
| De ingevulde en ondertekende UEA | Ja |
| Het ingevulde en ondertekende prijzenblad | Ja |
| Referentieverklaring | Ja |
| Beantwoording gunningscriteria | Nee |

Indien een inschrijver één van de bovengenoemde documenten niet, of niet volledig, heeft ingevuld of

ondertekend dan kan de inschrijving ongeldig worden verklaard.

### Wie moet uw inschrijving ondertekenen?

Uw inschrijving moet op de aangegeven plekken rechtsgeldig ondertekend zijn door één of meer personen. U moet de rechtsgeldigheid kunnen aantonen met een kopie van een uittreksel van het nationale Beroeps- of Handelsregister (Kamer van Koophandel) niet ouder dan 6 maanden (teruggerekend vanaf de uiterste sluitingsdatum van indiening inschrijving).

Het uittreksel(s) van het nationale Beroeps- of Handelsregister dient u bij inschrijving aan te leveren. Uit het uittreksel moet ook de tekenbevoegdheid te herleiden zijn.

Schrijft u in als een samenwerkingsverband van ondernemingen of een combinatie? Dan moeten alle deelnemers de inschrijving rechtsgeldig ondertekenen. Tevens dient ieder lid een recent bewijs van Inschrijving van de onderneming in het nationale Beroeps- of Handelsregister in bij inschrijving.

Indien de inschrijver ervoor kiest zich bij de aanbestedingsprocedure te laten vertegenwoordigen door gevolmachtigde personen, dient dit te worden aangegeven in de UEA deel IIB.

Daarnaast dient u de machtingsverklaring waaruit de volmacht blijkt in te dienen bij de inschrijving.

### Hoe dient u uw inschrijving in?

Deze aanbestedingsprocedure verloopt geheel via TenderNed. Dit houdt in dat het versturen en ontvangen van documenten en alle communicatie via TenderNed plaats vindt.

Inschrijvingen worden via TenderNed ingediend. Een andere wijze van indienen dan digitaal via TenderNed is niet toegestaan. Inschrijvingen die op een andere wijze worden ingediend worden ongeldig verklaard en niet in behandeling genomen. Na de sluitingsdatum voor het indienen van inschrijvingen sluit de kluis. Het is daarna niet meer mogelijk bestanden aan te leveren en/of te wijzigen. Het risico van systeem- en internetstoringen ligt geheel bij de inschrijver, tenzij deze aantoonbaar toe te wijzen zijn aan TenderNed.

### Voorwaarden inschrijving

Aan de inschrijving worden de volgende overige voorwaarden gesteld:

- alle gevraagde informatie wordt in de inschrijving opgenomen;

- de inschrijving dient naar waarheid te zijn ingevuld;

- door inschrijving confirmeert de inschrijver zich aan alles wat gesteld is in dit beschrijvend document (incl. bijlagen) en eventuele nota(’s) van inlichting(en). Dat betekent dat inschrijver door middel van het doen van een inschrijving te kennen geeft geen bezwaren te hebben tegen de aanbestedingsprocedure en de inhoud van de aanbestedingsstukken.

- Inschrijvingen onder voorwaarden of met voorbehouden zijn ongeldig;

- varianten, anders dan beschreven in dit beschrijvend document, zijn niet toegestaan;

- de inschrijving heeft een gestandsdoeningstermijn van 45 kalenderdagen na de uiterste inschrijvingsdatum. In het geval dat een kortgedingprocedure aanhangig wordt gemaakt, wordt de gestanddoeningstermijn van de inschrijving automatisch verlengd tot veertien (14) kalenderdagen na uitspraak van de rechter;

- Indien de inschrijving onduidelijkheden bevat kunnen wij schriftelijke aanvullende informatie opvragen bij de inschrijver. De aanvullende informatie dient schriftelijk te worden verstrekt en maakt dan onderdeel uit van de inschrijving en mag geen wezenlijke wijziging van de inschrijving inhouden.

# Eisen aan de ondernemer

## Algemeen

Wij toetsen uw inschrijving op de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zoals geformuleerd in de onderstaande paragrafen. Tevens stellen wij voorschriften, eisen en voorwaarden ten aanzien van combinatievorming, onderaannemers, beroep op draagkracht en/of bekwaamheden derden en inschrijven vanuit een holding. De basis hiervoor vormt de Aw 2012.

Wij vragen u hiervoor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (bijlage 4) in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en in te dienen. Voegt u het UEA niet toe aan uw inschrijving dan wordt u uitgesloten van verdere deelname.

## Uitsluitingsgronden

In artikel 2.86 van de AW2012 staat beschreven in welke gevallen wij een inschrijver uit kunnen sluiten van deelname. Deze verplichte uitsluitingsgronden zijn op deze aanbesteding van toepassing.

Naast de verplichte uitsluitingsgronden zijn facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing op deze aanbesteding, zie hiervoor deel IIIC van het UEA.

Door rechtsgeldige ondertekening van het UEA geeft inschrijver te kennen dat aangekruiste verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden niet op inschrijver van toepassing zijn.

Nadat wij het voorlopige gunningsbesluit hebben verstuurd, zullen wij u vragen om de overige bewijsstukken binnen de gestelde termijn door de aanbestedende dienst in te dienen. Wij zullen voor deze aanbesteding volgende bewijsmiddelen opvragen;

- een kopie van het uittreksel uit het beroeps- of handelsregister (deze kopie is niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de inschrijvingsdatum);

- een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming (de inschrijving) niet ouder is dan twee jaar;

- een verklaring omtrent betalingsgedrag en afdracht sociale lasten van de belastingdienst, die op het tijdstip van het indienen van de aanmelding, niet ouder is dan zes maanden;

Worden de vermelde bewijsstukken in het land waarin u gevestigd bent niet afgegeven door instanties? Dan volstaat een verklaring onder ede of een plechtige verklaring die door betrokkene ten overstaand van een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst wordt afgelegd.

Kunt u de gewenste bewijsstukken niet binnen deze gestelde termijn aanleveren? Dan wordt u alsnog uitgesloten van deelname aan deze procedure. Het voorlopige gunningsbesluit wordt dan herzien.

## Geschiktheidseisen

Wanneer u kunt verklaren dat er geen uitsluitingsgronden op uw onderneming van toepassing zijn, wordt door middel van de onderstaande geschiktheidseisen onderzocht of uw onderneming geschikt is om de overeenkomst uit te voeren.

| Omschrijving geschiktheidseisen | Bewijsmiddelen |
| --- | --- |
| Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid |  |
| Kerncompetenties Uw organisatie beschikt over voldoende kennis en kunde om de opdracht uit te kunnen voeren. De volgende kerncompetenties dienen door de inschrijver te worden aangetoond middels referenties: Perceel 1 Grote zaal A . Inschrijver heeft ervaring met het leveren van minimaal 500 vaste theaterstoelen in een theaterzaal met een lijsttoneel. Perceel 2 Parade zaal A . Inschrijver heeft ervaring met de levering van een telescopische tribune met minimaal 150 automatisch omklapbare zitplaatsen. | Bewijsmiddel indienen bij inschrijving: Deze kerncompetenties dienen te worden aangetoond in de vorm van (project)referenties die voldoen aan de volgende kenmerken: - U maakt bij uw inschrijving gebruik van de referentieverklaring (format conform bijlage 5); - De opdracht(en) van de referenties zijn opgeleverd en gefactureerd na 1 januari 2017; - Per kerncompetentie maximaal 1 referentie. - De Gemeente behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met de opdrachtgevers van de betreffende referenties om de ingediende informatie, gegevens en bescheiden (op juistheid) te controleren. Indien de inhoud van de verklaring van de referenten niet overeenkomt met wat is verklaard, kan de inschrijver uitgesloten worden van de aanbesteding. |

## Wijze van inschrijven

Inschrijver mag slechts bij één inschrijving betrokken zijn, als:

- (zelfstandige) inschrijver, annex hoofdopdrachtnemer; of

- als onderaannemer, of

- als lid van een samenwerkingsverband (combinatie lid).

In overeenstemming met deze regel worden in geval van meerdere inschrijvingen, alle inschrijvingen van de overtredende inschrijver terzijde geschoven en van verdere deelname uitgesloten.

## Combinatievorming

Ondernemers kunnen een combinatie aangaan voor de uitvoering van deze opdracht en gezamenlijk inschrijven. De combinatie wijst een penvoerder aan die namens de combinatie als contactpersoon tijdens de aanbesteding fungeert. De partijen van de combinatie dienen elk afzonderlijk een UEA in, waarin alle betrokkenen hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht. Het is niet toegestaan om tijdens de periode tussen het doen van de inschrijving tot en met de definitieve gunning de samenstelling van de combinatie te wijzigen. Gebeurt dit toch? Dan sluiten wij de combinatie direct uit van verdere deelname aan deze procedure.

## Beroep draagkracht en/of bekwaamheid van derde

Wanneer er wordt ingeschreven met een onderaannemer waarbij de inschrijver een beroep doet op de financiële of technische bekwaamheid van de onderaannemer gelden de volgende bepalingen:

- Bij inschrijving wordt op de UEA vermeld op welke onderaannemers of derden een beroep wordt gedaan.

- Wanneer de Gemeente het voornemen heeft de opdracht aan deze inschrijver te gunnen moet de inschrijver aantonen dat hij tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ook daadwerkelijk kan beschikken over de onderaannemer of derden en zijn middelen.

## Inschrijving vanuit een holding

Van één concern mogen meerdere ondernemingen inschrijven als inschrijver (hetzij zelfstandig, als hoofd- en onderaannemer en/of als combinatie), indien zij – op verzoek van de Gemeente – onomstotelijk kunnen aantonen dat ze hun inschrijving onafhankelijk van de andere inschrijvers (waaronder de Inschrijvers die deel uitmaken van hetzelfde concern) hebben opgesteld, en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Kan dit niet door één of meerdere van de betreffende inschrijvers worden aangetoond, dan leidt dit tot uitsluiting van alle tot het betreffende concern behorende inschrijvers.

Ondernemingen behoren tot hetzelfde concern indien zij:

- aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 24a boek 2 Burgerlijk Wetboek;

- met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b boek 2 Burgerlijk Wetboek;

- aan elkaar zijn gelieerd in een aan sub a of sub b vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht.

Op verzoek van de Gemeente dient inschrijver onderstaande aan te leveren:

- Een organogram, waaruit duidelijk naar voren komt welke concernrelaties inschrijver heeft.

- Eén pagina A4, waarop beschreven wordt hoe de verhouding tussen de betrokken ondernemingen van dezelfde groep is/wordt geregeld, opdat en waaruit de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid bij de opstelling van de Inschrijving is gewaarborgd, zoals hierboven vermeld.

# Gunning

## Algemeen

Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en, indien van toepassing, de inschrijver voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en wordt voldaan aan hetgeen is opgenomen in dit beschrijvend document zal de inschrijving verder beoordeeld worden. Hierna is per perceel aangegeven welke gunningsmethode wordt gehanteerd.

## Gunningsmethode perceel 1 Grote zaal

De beoordeling vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding. De volgende gunningscriteria en wegingen worden gehanteerd:

| Gunningcriteria | Max. score |
| --- | --- |
| G1: Inschrijfsom stoelen | 48 |
| G2: Proefopstelling | 48 |
| G3: Service & onderhoud | 4 |
| Totaal | 100 |

In onderstaande paragrafen worden deze gunningscriteria uitgewerkt.

### Gunningscriterium G1: Inschrijfsom stoelen

De prijs van perceel 1 wordt beoordeeld op basis van de inschrijfsom die de inschrijver invult op het prijzenblad (cel J21), bijlage 6.

De op het prijzenblad vermelde inschrijfsom betreft de gehele vergoeding voor de levering van het aantal genoemde producten op de manier zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten. Het plafondbedrag is vastgesteld op € 444.000. De score wordt bepaald volgens de formule:

Score = 48 *  (€ 444.000,- – ingediende inschrijfsom)

€ 100.000,-

Er kunnen minpunten worden toegekend indien er hoger wordt ingeschreven dan het plafondbedrag.

Zie onderstaande voorbeeld scores.

| Inschrijfsom | Aantal behaalde punten |
| --- | --- |
| € 344.000,- | 48,0 punten |
| € 400.000,- | 21,1 punten |
| € 420.000,- | 11,5 punten |
| € 444.000,- | 0 punten |
| € 460.000,- | - 7,7 punten |
| € 500.000,- | - 26,9 punten |
| € 540.000,- | - 46,1 punten |

Scores worden in de berekening niet afgrond.

### Gunningscriterium G2: Proefopstelling

Doelstelling:

Zowel gezien de ontwikkelingen in de Nederlandse theatersector (veel nieuwbouw van goed geoutilleerde theaters met grotere zalen, grotere voorstellingen en toenemende bezoekersaantallen), zijn goede zitaccommodaties essentieel voor een optimale theaterbeleving en noodzakelijk om de aansluiting met deze ontwikkelingen te behouden. De aanbestedende dienst verlangt een stoel met een hoge mate van gebruiksgemak, zitcomfort en duurzaamheid.

Toelichting:

Gevraagd wordt om een proef opstelling te leveren van de aangeboden stoel. Deze stoel dient op 20 september 2022 te worden geleverd op een nog nader bekend te maken locatie. Hierover zal na inschrijving een afspraak worden gemaakt. Deze proef opstelling wordt beoordeeld op basis van onderstaande aspecten:

|  |  | Max score per aspect |
| --- | --- | --- |
|  | Gebruiksgemak en zitcomfort en van de stoelen |  |
| A | Zitcomfort: alle leden van de gunningscommissie waarderen de eerste indruk van het plaatsnemen en het zitcomfort gedurende 15 minuten. Hierbij worden de zithouding en de mogelijkheid om te gaan 'verzitten' beoordeeld; een stoel moet niet te 'dwingend' zijn. Biedt de stoel voldoende lende- en rugsteun en wordt er voldoende been- en doorgangsruimte. | 6 |
| B | De onderlinge verhoudingen in comfort en stand tussen zitting, rugleuning en armlegger. Uitvoering, lengte breedte en positie armlegger. | 3 |
| C | De lengte van de zitting, de stand en de hoogte van de zitting; vindt er geen afknelling van de bovenbenen plaats? | 3 |
| D | De openingen in de stoel in relatie tot klemgevaren alsmede uitstekende delen. | 3 |
| E | De mate waarin cruciale onderdelen eenvoudig vervangbaar zijn. De proefstoelen worden vergeleken op het verwisselen van onderdelen als de zitting, de rug- en armleuningen. Deze verwisseling, bij beschadiging en vervuiling, dient snel, eenvoudig en meerdere malen plaats te kunnen vinden zonder kwaliteitsverlies van de gehele stoel (toenemend loszitten, speling, vormverandering). Welke onderdelen zijn direct uit reserveonderdelen vervangbaar. | 3 |
| F | De bereikbaarheid van cruciale stoelonderdelen zoals, scharnieren, nummering en armleggers. | 3 |
|  | Technische uitvoering, functionaliteit stoelen en verrolsets |  |
| G | Algemene stevigheid/robuustheid van de stoel, zijn de toegepaste materialen voldoende stevig, slijtvast en hoe presteert de stoel bij extreme belastingen naar alle richtingen. | 3 |
| H | De wijze van fixatie van de stoel aan de vloer. | 3 |
| I | De proefstoelen worden beoordeeld op het aanwezige risico van onbedoeld losraken of inklappen van onderdelen van de stoel door publiek. | 3 |
| J | De wijze waarop de verrolsets zijn vormgegeven en deze in balans is bij het belasten door bezoekers. Beoordeeld wordt in hoeverre een enkele of gekoppelde verrolsets voor- of achterover kiepen bij belasting. Beoordeling van de koppeling en richtpennen, noodzaak voor gereedschap, efficiëntie en uitvoering. | 3 |
| K | De proefstoelen worden beoordeeld op de methodiek van inklappen. Beoordeeld wordt hoe soepel dit loopt, of een harde aanslag wordt vermeden, of er geen storend geluid ontstaat bij het inklappen | 3 |
| L | De proefstoelen worden beoordeeld op de compactheid in gesloten toestand. Beoordeeld wordt de ruimte tussen de achterzijde van de voorliggende stoel naar de opgeklapte zitting en rugleuning. De afstand tot de rugleuning wordt ook gemeten in uitgeklapte (stoel in gebruik) positie als er sprake is van een meebewegende rugleuning. | 3 |
|  | Esthetiek stoelen en accessoires |  |
| M | Algemene vormgeving van de stoelen, aansluiting op de omschrijving en uitgangspunten conform bijgevoegd moodboard. | 6 |
| N | past de stoel qua uitvoering bij het zaalconcept en beoogde esthetiek van de zaal als geheel. | 3 |
|  | Totaal | 48 |

Beoordeling

Er zal per aspect de volgende score worden toegekend;

| Te behalen punten max 3 | Te behalen punten max 6 | Uitleg |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, geen meerwaarde geboden. |
| 1 | 2 | Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, enige meerwaarde geboden. |
| 2 | 4 | Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, ruime meerwaarde geboden. |
| 3 | 6 | Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, zeer ruime meerwaarde geboden. |

De te behalen meerwaarde wordt ten opzichte van de uitvraag en relatief (ten opzichte van andere inschrijvers) beoordeeld aan de hand van:

- de mate waarin aspecten realistisch zijn;

- de mate waarin aspecten overtuigend zijn;

- en/of de mate waarin de uitwerking specifiek aansluit bij de opdracht;

- en/of de mate van onderscheidend vermogen en/of toegevoegde waarde van de inschrijving (ten opzichte van de uitvraag én ten opzichte van andere inschrijvingen).

Er zullen geen tussenliggende scores worden gegeven dan hierboven wordt vermeld.

### Gunningscriterium G3: Service en onderhoud

De prijs voor het service en onderhoud van perceel 1 wordt beoordeeld op basis van het inschrijfbedrag die de inschrijver invult op het prijzenblad onder optioneel (cel J25), bijlage 7.

De op het prijzenblad vermelde inschrijfsom betreft de gehele vergoeding voor de service en onderhoud voor de periode van 10 jaar zoals beschreven in dit beschrijvend document. De punten worden lineair toegekend. Het plafond bedrag voor de gehele vergoeding voor een periode van 10 jaar is vastgesteld op € 30.000,-. Volgende formule:

Score = 4 *  (€ 30.000,- – ingediende inschrijfsom)

€ 15.000,-

Er kan hoger worden ingeschreven dan het jaarbedrag maar dan worden minpunten toegekend. Zie onderstaande voorbeeld scores.

| Inschrijfsom | Aantal behaalde punten |
| --- | --- |
| € 15.000 | 4,0 punten |
| € 20.000,- | 2,6 punten |
| € 30.000,- | 0 punten |
| € 40.000,- | - 2,6 punten |
| € 45.000,- | - 4,0 punten |

Scores worden in de berekening niet afgrond.

## Gunningsmethode perceel 2 Parade zaal

De beoordeling vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding. De volgende gunningscriteria en wegingen worden gehanteerd:

| Gunningcriteria | Max. score |
| --- | --- |
| G1: Inschrijfsom | 48 |
| G2: Proefopstelling | 48 |
| G3: Service en onderhoud | 4 |
| Totaal | 100 |

In onderstaande paragrafen worden deze gunningscriteria uitgewerkt.

### Gunningscriterium G1: Prijs

De prijs van perceel 1 wordt beoordeeld op basis van de inschrijfsom die de inschrijver invult op het prijzenblad (cel J35), bijlage 7.

De op het prijzenblad vermelde inschrijfsom betreft de gehele vergoeding voor de levering van het aantal genoemde producten op de manier zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten. Het plafondbedrag is vastgesteld op € 475.000. De score wordt bepaald volgens de formule:

Score = 48 *  (€ 475.000,- – ingediende inschrijfsom)

€ 100.000,-

Er kunnen minpunten worden toegekend indien er hoger wordt ingeschreven dan het plafondbedrag.

Zie onderstaande voorbeeld scores.

| Inschrijfsom | Aantal behaalde punten |
| --- | --- |
| € 375.000 | 48 punten |
| € 400.000 | 36 punten |
| € 440.000 | 16,8 punten |
| € 475.000,- | 0 punten |
| € 510.000 | - 16,8 punten |
| € 540.000,- | - 31,2 punten |
| € 570.000,- | - 45,6 punten |

Scores worden in de berekening niet afgrond.

### Gunningscriterium G2: Proefopstelling

Doelstelling:

De aanbestedende dienst verlangt een tribune met een hoog mate van zitcomfort.

Toelichting:

Gevraagd wordt om een proef opstelling te leveren van de aangeboden tribune. Deze dient op 20 september 2022 te worden geleverd op een nog nader bekend te maken locatie. Hierover zal na inschrijving een afspraak worden gemaakt. Deze proef opstelling wordt beoordeeld op basis van onderstaande aspecten:

|  |  | Max score per aspect |
| --- | --- | --- |
|  | gebruiksgemak en zitcomfort en duurzaamheid van de stoelen en tribune |  |
| A | Zitcomfort: alle leden van de gunningscommissie waarderen de eerste indruk van het plaatsnemen en het zitcomfort gedurende 15 minuten. Hierbij worden de zithouding en de mogelijkheid om te gaan 'verzitten' beoordeeld; een stoel moet niet te 'dwingend' zijn. Biedt de stoel voldoende lende- en rugsteun en is er voldoende been- en doorgangsruimte. | 3 |
| B | De onderlinge verhoudingen in comfort en stand tussen zitting, rugleuning en armlegger. Uitvoering, lengte breedte en positie armlegger. | 1,5 |
| C | De lengte van de zitting, de stand en de hoogte van de zitting; vindt er geen afknelling van de bovenbenen plaats? | 1,5 |
| D | De openingen in de stoel in relatie tot klemgevaren alsmede uitstekende delen. | 1,5 |
| E | De mate waarin cruciale onderdelen eenvoudig vervangbaar zijn. De proefstoelen worden vergeleken op het verwisselen van onderdelen als de zitting, de rug- en armleuningen. Deze verwisseling, bij beschadiging en vervuiling, dient snel, eenvoudig en meerdere malen plaats te kunnen vinden zonder kwaliteitsverlies van de gehele stoel (toenemend loszitten, speling, vormverandering). Welke onderdelen zijn direct uit reserveonderdelen vervangbaar. | 1,5 |
| F | De mate van bereikbaarheid van de tribuneconstructie en daarin geplaatste onderdelen. | 1,5 |
| G | De proefstoelen worden beoordeeld op de methodiek van inklappen. Beoordeeld wordt hoe soepel dit loopt, of een harde aanslag wordt vermeden, of er geen storend geluid ontstaat bij het inklappen | 1,5 |
| H | De proefstoelen worden beoordeeld op de compactheid in gesloten toestand. Beoordeeld wordt de ruimte tussen de achterzijde van de voorliggende stoel naar de opgeklapte zitting en rugleuning. De afstand tot de rugleuning wordt ook gemeten in uitgeklapte (stoel in gebruik) positie als er sprake is van een meebewegende rugleuning. | 1,5 |
|  | Technische uitvoering, functionaliteit stoelen, tribune en verrolsets |  |
| I | De werking en inspanning die nodig is om de parterre tribune in- en uit te rijden en te fixeren, het gemak, de bereikbaarheid en of gereedschap nodig is voor deze handeling. | 1,5 |
| J | De werking en inspanning die nodig is om de parterre tribune te verplaatsen (o.a. van zaal naar vloer en van vloer naar laad- en los) en te fixeren, de gekozen methodiek, het gemak, de bereikbaarheid en of gereedschap nodig is voor deze handeling. | 3 |
| K | Technische beoordeling van de onderdelen om de balkonstoelen uit te nemen, met- zonder gereedschap of met een snelverbinding, veiligheid en efficiëntie. | 1,5 |
| L | Technische beoordeling van de toegepaste hekweken/relingen, hoogte, gewicht, uitvoering (geen klimrek, vandalismebestendig, robuust, veiligheidsgevoel). De norm-eis van de toegepaste relingen en uitneembare en / of omklapbare relingen. De montage- en constructie methodiek van de uitneembare en omklapbare relingen, hoe wordt dit gerealiseerd, stabilisatie, esthetiek en werkbaarheid. | 3 |
| M | Algemene stevigheid/robuustheid van de stoel, zijn de toegepaste materialen voldoende stevig, slijtvast en hoe presteert de stoel bij extreme belastingen naar alle richtingen. | 1,5 |
| O | De werking en robuustheid specifiek van het mechanische of elektrische omklappen van de stoelen. | 1,5 |
| P | De wijze waarop de verrolsets zijn is vormgegeven en deze in balans is bij het belasten door bezoekers. Beoordeeld wordt in hoeverre een enkele of gekoppelde verrolsets voor- of achterover kiepen bij belasting. Beoordeling van de koppeling, noodzaak voor gereedschap, efficiëntie en uitvoering. | 1,5 |
| Q | De geboden oplossing met betrekking tot de stabilisatie van het ophijsbare platform in relatie tot de beschikbare doorgang. | 3 |
|  | Technische uitvoering en verplaatsing balkontribune |  |
| R | De werking en inspanning die nodig is om de balkontribune in- en uit te rijden, het gemak en of gereedschap dat nodig is voor deze handeling. | 1,5 |
| S | De werking en inspanning die nodig is om de balkontribune te verplaatsen, het gemak en of gereedschap dat nodig is voor deze handeling. De wijze van fixatie van de tribunedelen, snelheid, formaat, gemak en bereikbaarheid. | 1,5 |
|  | Esthetiek stoelen, tribune en accessoires |  |
| T | Algemene vormgeving van alle stoelen en vloerbedekking (kwaliteit, dikte) aansluiting op de omschrijving en uitgangspunten conform bijgevoegd moodboard, past de stoel qua uitvoering bij het zaalconcept en beoogde esthetiek van de zaal als geheel. | 3 |
| U | past de stoelen en vloerbedekking qua uitvoering bij het zaalconcept en beoogde esthetiek van de zaal als geheel. | 3 |
|  | Stabiliteit, constructie en aandrijving telescoopplatformen |  |
| W | De toegepaste aandrijving v.w.b. werkbaarheid, elektrische veiligheid, aanraakveiligheid, bereikbaarheid, plaatsing en algehele afscherming. | 1,5 |
| X | Het verplaatsing systeem, onderdelen en werking. | 1,5 |
| Y | De platformstabilisatie na uitrijden, hoe wordt dit gerealiseerd, wordt voldaan aan de eigen frequentie-eis en doorbuiging. Positionering op wielen of op staal? Aantal wielen, doorsnede en uitvoering. | 3 |
| Z | De werking en robuustheid van het mechanische of elektrisch omklappen van de stoelen en integratie in de tribuneconstructie. | 1,5 |
|  | De uitvoering van de staalconstructie, gebruikte schoortoepassingen, afmetingen profielen en ingeschoven rijdiepte. | 1,5 |
|  | Totaal | 48 |

Beoordeling

Er zal per aspect de volgende score worden toegekend;

| Te behalen punten max 1,5 | Te behalen punten max 3 | Uitleg |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, geen meerwaarde geboden. |
| 0,5 | 1 | Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, enige meerwaarde geboden. |
| 1,0 | 2 | Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, ruime meerwaarde geboden. |
| 1,5 | 3 | Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, zeer ruime meerwaarde geboden. |

De te behalen meerwaarde wordt ten opzichte van de uitvraag en relatief (ten opzichte van andere inschrijvers) beoordeeld aan de hand van:

- de mate waarin aspecten realistisch zijn;

- de mate waarin aspecten overtuigend zijn;

- en/of de mate waarin de uitwerking specifiek aansluit bij de opdracht;

en/of de mate van onderscheidend vermogen en/of toegevoegde waarde van de inschrijving (ten opzichte van de uitvraag én ten opzichte van andere inschrijvingen).

Er zullen geen tussenliggende scores worden gegeven dan hierboven wordt vermeld.

### Gunningscriterium G3: Service en onderhoud

De prijs voor het service en onderhoud van perceel 1 wordt beoordeeld op basis van het inschrijfbedrag die de inschrijver invult op het prijzenblad onder optioneel (cel J38), bijlage 6.

De op het prijzenblad vermelde inschrijfsom betreft de gehele vergoeding voor de service en onderhoud voor de periode van 10 jaar zoals beschreven in dit beschrijvend document. Het plafond jaarbedrag voor de gehele vergoeding voor een periode van 10 jaar is vastgesteld op € 30.000,-. Volgende formule:

Score = 4 *  (€ 30.000,- – ingediende inschrijfsom)

€ 15.000,-

Er kan hoger worden ingeschreven dan het jaarbedrag maar dan worden minpunten toegekend. Zie onderstaande voorbeeld scores.

| Inschrijfsom | Aantal behaalde punten |
| --- | --- |
| € 15.000 | 4,0 punten |
| € 20.000,- | 2,6 punten |
| € 30.000,- | 0 punten |
| € 40.000,- | - 2,6 punten |
| € 45.000,- | - 4,0 punten |

Scores worden in de berekening niet afgrond.

## Beoordeling

De beoordeling geschiedt door het beoordelingsteam. Ieder lid van het beoordelingsteam beoordeelt de proefopstelling per inschrijver eerst individueel. Vervolgens vindt er een plenaire sessie plaats met alle leden van de beoordelingscommissie, waarin de scoreresultaten worden geëvalueerd. De uiteindelijke score per aspect vindt plaats volgens het consensusmodel, waarbij het beoordelingsteam met één stem spreekt en dus per criterium tot één gezamenlijk oordeel komt.

Wanneer er twee of meer inschrijvers gelijk eindigen in rangorde is de hoogste totaal score op de prijs doorslaggevend om de gunning van de overeenkomst te bepalen. Is dit ook gelijk dan zal het lot bepalen aan wie van hen de opdracht wordt gegund. De betreffende inschrijvers worden tijdig op de hoogte gesteld dat er een niet openbare loting plaatsvindt, waar en wanneer deze plaatsvindt en door wie de loting wordt voltrokken.

# Juridische kaders

## Algemeen

In onderstaande paragrafen lichten wij een aantal juridische kaders toe. De inschrijver wordt geacht deze kaders goed door te nemen voordat een inschrijving wordt ingediend. Bij het indienen van zijn inschrijving gaat de inschrijver onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden en bepalingen.

## Klachten over aanbesteding

Indien u een klacht heeft aangaande deze aanbesteding kunt u gebruik maken van het digitale klachtenformulier op onze site. Ga naar https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen.html

Een tijdig ingediende klacht wordt voor het moment van inschrijving afgehandeld. Lukt dat niet? Dan schuift het moment van inschrijving op.

## Manipulatieve inschrijving

Het is, op straffe van ongeldig verklaren van de inschrijving, niet toegestaan manipulatieve Inschrijving te doen, zulks naar oordeel van de Gemeente. Bij een manipulatieve Inschrijving kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer de door de Gemeente bedoelde beoordelingssystematiek zo wordt gemanipuleerd dat het met die systematiek beoogde doel wordt verstoord.

## Bezwaartermijn

Wij geven gedurende (minimaal) 20 kalenderdagen na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing geen uitvoering aan die beslissing en gaan niet tot ondertekening van de overeenkomst over. Dit om inschrijvers gedurende die termijn gelegenheid te bieden een kort geding aanhangig te maken tegen de voorlopige gunningsbeslissing. Zij kunnen dat doen door het laten betekenen van de dagvaarding op het adres van de Gemeente. De aangegeven termijn van (minimaal) 20 dagen is een vervaltermijn.

Een inschrijver kan ook een bodemgeschil aanhangig maken. Wenst u een bodemgeschil aanhangig te maken? Dan moet u dat binnen negentig dagen na de datum van de gunningsbeslissing doen op straffen van niet ontvankelijkheid. Tenzij het geschil voortvloeit uit omstandigheden na verloop van deze termijn. In dit laatste geval gaat de termijn van negentig dagen in op de dag van de betreffende omstandigheid.

## Bevoegde rechter

Op de aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van onderhavige aanbesteding dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde (Voorzieningen)rechter van de Rechtbank Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch.

## Uitstel gunning en ondertekening Overeenkomst

Indien inschrijvers voor het verstrijken van de bezwaartermijn van (minimaal) 20 kalenderdagen een kort geding aanhangig hebben gemaakt zal de Gemeente in beginsel de uitkomst van deze procedure afwachten alvorens verdere uitvoering te geven aan de gunningsbeslissing en tot ondertekening van de overeenkomst over te gaan, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.