Basisovereenkomst UAV-GC (concept)

ROK Circulair sloopprogramma – uitvoeringsfase

Zaaknummer: 31180071 (Perceel Zuidoost) 22-06-2022

BASISOVEREENKOMST

Ondergetekenden:

de Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage,

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertegenwoordigd door de Directeur van Rijkswaterstaat Facilitair en Financiën, Rijkswaterstaat Corporate Dienst,

hierna te noemen: de Opdrachtgever

en

NAAM CONTRACTANT, gevestigd te WOONPLAATS CONTRACTANT, vertegenwoordigd door <Vul functie in>, de heer/mevrouw <Vul naam in>

hierna te noemen: de Opdrachtnemer,

overwegende dat

- de Opdrachtgever voornemens is de professionele en circulaire uitvoering van de sloopwerkzaamheden en sanering te doen realiseren;

- de Opdrachtgever daartoe een Raamovereenkomst wil sluiten met een looptijd van 2 jaar met 2 maal een verlengingsoptie van 1 jaar, waarin de voorwaarden voor alle door Opdrachtgever gedurende die looptijd te verstrekken opdrachten tot het professioneel en circulair uitvoeren van de sloopwerkzaamheden en sanering zijn vastgelegd;

(c)	de Opdrachtgever deswege de Vraagspecificaties Eisen en Proces 31180070/71 heeft opgesteld;

(d)	de Opdrachtgever een nationale aanbestedingsprocedure volgens de niet-openbare procedure  heeft gevolgd conform het ARW 2016. De aanbesteding van deze Raamovereenkomst is verdeeld in 2 percelen:

o	Perceel 1 : Noordwest;

o	Perceel 2: Zuidoost

(e)	na de selectie maximaal 6 gegadigden zijn uitgenodigd om een inschrijving te doen;

(f)	de Opdrachtnemer in het kader van de aanbestedingsprocedure een Aanbieding aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de professionele en circulaire uitvoering van de sloopwerkzaamheden en sanering voor perceel 2 Zuidoost;

- de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans voornemens is die realisatie voor perceel 2 Zuidoost op te dragen aan de Opdrachtnemer;

- In deze Raamovereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd die van toepassing zijn op alle Nadere Overeenkomsten voor het professioneel en circulair uitvoeren van de sloopwerkzaamheden en sanering (perceel 2 Zuidoost);

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

# Rechtskarakter van de Raamovereenkomst, toepasselijke voorwaarden

1.	Partijen verklaren deze Raamovereenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

2.	Op de Raamovereenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn.

3.	De voorwaarden van deze Raamovereenkomst, inclusief bijlagen, zijn van toepassing op alle Nadere Overeenkomsten die onder deze Raamovereenkomst worden gesloten, tenzij in een Nadere Overeenkomst schriftelijk van deze Raamovereenkomst wordt afgeweken.

4.	Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) is van toepassing op de procedures om te komen tot een Nadere Overeenkomst zoals beschreven in artikel 10.

# Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering

- De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding voor de professionele en circulaire uitvoering van de sloopwerkzaamheden en sanering, hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Raamovereenkomst is bepaald.

- Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen Meerjarig Onderhoud aan de Opdrachtnemer opdraagt.

- Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.

- Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de Opdrachtgever voor de realisatie van het Werk aan de Opdrachtnemer een totaalbedrag per Nadere Overeenkomst. Voor het referentieobject Arnhem, dat de eerste Nadere Overeenkomst betreft, betaalt de Opdrachtgever een totaalbedrag van INITIËLE CONTRACTWAARDE euro exclusief omzetbelasting, zegge  <Vul bedrag in woorden in> euro.
Het voorgaande bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten:

<Vul componenten en bedragen in>

- Wij behouden ons het recht voor om het contract te ontbinden wanneer het Technisch Ontwerp (TO) vanuit de werkvoorbereiding onvoldoende voldoet aan de eisen van Opdrachtgever. Dit besluit wordt genomen op kostentechnische basis.

- Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk EINDDATUM CONTRACT. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering.

6.	Partijen komen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten overeen dat:

(a)	het de Opdrachtgever is toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren;

(b)	indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in § 40 lid 12 UAV-GC 2005 verkrijgt, hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie verleent voor toepassing in werken van de Opdrachtgever;

(c)	de Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit meebrengen.

# Contractdocumenten

1.	De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Raamovereenkomst voortvloeien:

(a)	de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de nota's van inlichtingen en de processen-verbaal;

(b)	de Vraagspecificatie, bestaande uit twee delen: Eisen en Proces;

(c)	de door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking tot:

(I)	de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen;

(II)	de planning;

(III)	het acceptatieplan;

(IV)	de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;

(V)	garanties;

(VI)	toetsplan.

(d)	de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005);

(e)	de Aanbieding;

(f)	de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

2.	Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:

(a)	de Basisovereenkomst;

(b)	de Vraagspecificatie;

(c)	de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;

(d)	de UAV-GC 2005;

(e)	de Aanbieding;

(f)	de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de Vraagspecificatie geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geëist, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst.

3.	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.

4.	De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor de strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen.

5.	Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.

# Betekenis van het begrip 'dag'

Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst: kalenderdag.

# Ontwerpwerkzaamheden

De gevraagde Ontwerpwerkzaamheden blijken uit de Vraagspecificatie.

# Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

1.	Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk en, indien overeengekomen, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud.

2.	De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever ze moet hebben verkregen.

3.	De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten tijdig  door de Opdrachtnemer zijn verkregen.

# Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten, vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

# Acceptatieplan

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een acceptatieplan gevoegd. In dit acceptatieplan zijn vastgelegd:

(a)	een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Raamovereenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden,

(b)	de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen,

(c)	de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatie wordt ingediend,

(d)	de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en

(e)	de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.

# Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen

1.	Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van de volgende onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen: betreffende alle onderdelen van het Werk.

# Totstandkoming van een Nadere Overeenkomst

1.	Op grond van deze Raamovereenkomst zal Opdrachtnemer alle sloopwerkzaamheden voor de vaste en optionele objecten voor perceel 2 Zuidoost uitvoeren gedurende de looptijd van de overeenkomst, zodra deze door Opdrachtgever worden geïnitieerd.

- De optionele objecten zijn wel al onderdeel van de Inschrijving ROK, maar worden niet per definitie opgedragen. Opdrachtgever is niet verplicht gebruik te maken van deze opties.

- Opdrachtgever vraagt hiervoor een Nadere offerte aan voor één of meerdere gebouwen in het perceel. De Opdrachtnemer stelt een offerte op door middel van een open begroting, conform de bij inschrijving ROK aangeboden eenheidsprijzen en maakt daarbij de kosten van advies en werkvoorbereiding inzichtelijk. Bij het uitbrengen van een Nadere offerte dient Opdrachtnemer tevens de Materiaalstromen Sloopprogramma (hergebruikpercentage i.c.m. trede ladder van Lansink) in te vullen.

- Opdrachtgever toetst de Nadere offerte met RPS advies- en ingenieursbureau B.V. als betrokken (sloop)adviseur en/of een gezamenlijk te bepalen externe kostendeskundige. Deze toetsing vindt plaats aan de hand van de door Opdrachtnemer aangeboden eenheidsprijzen bij inschrijving en de raming per object (per perceel), waarbij de afwijking ten opzichte van zowel de ramingsprijs per object als de afgegeven eenheidsprijzen bij inschrijving ROK niet meer dan 15% dient te bedragen. Wijkt deze meer dan 15% af, dan verkrijgt Opdrachtgever het recht om niet op te dragen.

- Indien vanwege de geconstateerde afwijking geen overeenstemming wordt bereikt, wordt de Nadere Overeenkomst niet opgedragen en heeft Opdrachtnemer recht op een vergoeding voor de werkvoorbereidingsuren die zijn besteed aan het maken van de aanbieding, doch niet meer dan 15% van de opdrachtwaarde, onderbouwd door middel van een uittreksel van bestede uren en materialen. Het staat Opdrachtgever voorts vrij om het object buiten de Raamovereenkomst opnieuw in de markt te zetten, dan wel de Opdrachtnemer van de Raamovereenkomst voor perceel 1 Noordwest een Nadere offerte hiervoor uit te laten brengen.

- Een Nadere Overeenkomst komt tot stand door een eenzijdig door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbrief, waarmee de Nadere offerte van Opdrachtnemer wordt aanvaard. Als ingangsdatum van een Nadere Overeenkomst geldt de datum van de opdrachtbrief, tenzij anders vastgesteld in een Nadere Overeenkomst.

# Betalingsregeling

1.	De betaling van het Werk (per Nadere opdracht) vindt als volgt plaats:

- Bij werkvoorbereiding gereed 20%

- Bij oplevering werkzaamheden 70%

- Bij oplevering opleverdossier gereed 10%

2.	Voor verzending van facturen, zoals bedoeld in § 33 lid 6 UAV-GC 2005, dient de Opdrachtnemer gebruik te maken van e-facturatie. De link waar meer informatie te vinden is: https://www.helpdesk-efactureren.nl/e-facturen-versturen

3.	De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen:

- het zaaknummer:

- het bestelnummer:

- het positienummer:.

4.	De bepaling § 33 lid 6 UAV-GC 2005 wordt als volgt gewijzigd:

”De Opdrachtnemer zendt de facturen in overeenstemming met het bedrag van de prestatieverklaring naar het in de Basisovereenkomst genoemde adres. De facturen vermelden de gegevens die gevraagd worden in de Basisovereenkomst. De Opdrachtgever kan weigeren facturen die niet voldoen aan deze eisen, in behandeling te nemen en aan de Opdrachtnemer retourneren.”

# Raad van Deskundigen

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter beslechting voor aan de Raad van Deskundigen.

# Beslechting van geschillen

- In aanvulling op § 47 lid 2 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat indien één der partijen zulks verlangt, één der leden van het scheidsgerecht wordt gekozen uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan wel door de Voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

- In aanvulling op § 47 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat in geval van een geschil de Opdrachtnemer gehouden is de Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens aanwijzingen van de Opdrachtgever voort te zetten, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit de bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.

- In aanvulling op § 47 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat voor zover de betaling van enig termijnbedrag vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, de Opdrachtgever tot zodanige betaling zal overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer.

# Bevoegdheden functionarissen van Rijkswaterstaat

- Alle verkeersauditors, weginspecteurs en de Officieren van Dienst van Rijkswaterstaat hebben uit hoofde van hun functie de bevoegdheid om de werkruimte van een verkeersmaatregel te betreden voor de uitoefening van hun functie en om vanuit de veiligheidsregelgeving namens de Opdrachtgever aanwijzingen te geven aan de Opdrachtnemer of in het uiterste geval de Werkzaamheden stil te leggen voor alle zaken die grote risico’s voor de verkeersveiligheid en ARBO-veiligheid op de weg met zich meebrengen. De Opdrachtnemer is verplicht die aanwijzingen onmiddellijk op te volgen zonder recht op vergoeding en/of termijnsverlenging.

- De kledingvoorschriften voor de verkeersauditors, weginspecteurs en Officieren van Dienst van Rijkswaterstaat zijn vastgelegd in de ‘Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 18 maart 2016, nr. IENM/BSK-2016/62970, tot wijziging van de Regeling verkeersregelaars 2009 (aanpassing kleding weginspecteurs)’. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-14783.html. De kledingvoorschriften zijn gepubliceerd op internet. https://www.incidentmanagement.nl/organisatie/rollen/organisatierollenwegbeheerders.aspx

# Contactpersonen

Contactpersoon voor Opdrachtgever is <vul naam in>

Contactpersoon voor Opdrachtnemer is <vul naam in>

# Integriteitsverklaring

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de order personeel, ondergeschikten of hulppersonen van Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde dergelijke personen te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.

# Slotbepaling

- Afwijkingen van deze Raamovereenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

- Door ondertekening van deze Raamovereenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de overeenkomstig deze Raamovereenkomst geplaatste order(s) voor de Levering van het Product.

# Zekerheidstelling

Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 1, conform de afroep(bank)garantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex V. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 100% van de in artikel 2 lid 4 vastgelegde prijs.

Aldus opgemaakt en in <Vul aantal in>-voud ondertekend,

de Opdrachtgever

NAAM OPDRACHTGEVER

<Vul de naam van DG, plv DG of CFO in>

te	<invullen>

op	<invullen>

en

de Opdrachtnemer

naam: <Vul naam vertegenwoordiger Opdrachtnemer in>

Plaats:	……

Datum:	……