Nota van Inlichtingen bestek 21392

Deel 3 Bepalingen

01 04 01

Lid 02 wijzigen in:
Voor deze overeenkomst geldt de indexeringsregeling zoals aangegeven in artikel 01.21.10 van deel 3 van deze overeenkomst.

Lid 04 vervalt

Toevoegen:

01 21 10 Raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

Lid 01 	De in de inschrijving afgegeven prijzen zijn minimaal vast tot 01-10-2023. Alleen na deze periode mag Opdrachtnemer de geoffreerde prijzen indexeren op basis van de methode zoals beschreven in lid 02.

Lid 02	De prijzen kunnen jaarlijks (voor het eerst op 01-10-2023) geïndexeerd worden op basis van de indexatie in de peilmaand oktober. Een eventuele indexering vindt plaats voor ten hoogste de laatste beschikbare (voorlopige) jaarmutatie van het CBS indexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW) https://opendata.cbs.nl/statline/, inputprijsindex 2015 = 100, Jaarmutaties, Inputprijsindex:

° 4211b Wegen met gesloten verharding (Geasfalteerde wegen en fietspaden), waarbij de inputprijsindex wordt afgerond op één decimaal nauwkeurig.

Verrekening vindt plaats via de formule: Vl = (Fn-Fa)/Fa * TB
Hierin is:
- Fa = is het indexcijfer op de aanbestedingsdatum;
- Fn = het indexcijfer 1 oktober van het betreffende strooiseizoen;
- TB = het termijnbedrag waarop indexering van toepassing is.
- Vl = het te verrekenen bedrag vanwege indexering van de termijn

De verhouding (Fn-Fa)/Fa is de volgende 12 maanden dat het werk duurt van toepassing. Voor elk volgend jaar wordt een gelijke procedure bewandeld.

Lid 03	Een verzoek tot indexering dient minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk worden ingediend bij de opdrachtgever. Na schriftelijke goedkeuring door partijen, worden de nieuwe prijzen van kracht.

Lid 04	Indexeringsverzoeken over voorgaande jaren kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingediend en ingevoerd.