waterschap Hollandse Delta	Standaard VGM

Handelsweg 100,	WSHD	v 4.0

2988 DC Ridderkerk

VEILIGHEIDS- GEZONDHEIDS- EN MILIEUPLAN

Bijlage 9 bij EU aanbesteding Inspectie, onderhoud, revisie en vervanging roostergoedinstallaties WSHD 2022-2026

Opdrachtgever:	Opdrachtnemer:

Het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta Handelsweg 100, 2988 DC RIDDERKERK Telefoon: 088-9743400

E-mail: info@wshd.nl

Datum	: 10-1-2022

Revisie 	: 1.0

Coördinator ontwerpfase	: Bart Huijzers KAM-coördinator

INHOUDSOPGAVE

1	KENNISGEVINGSFORMULIER	4

1.1	Omschrijving van het bouwwerk	4

1.1.1	Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:	4

1.1.2	Adres/ligging van de bouwlocatie:	4

1.2	Namen en adressen van de betrokken partijen	4

1.2.1	Opdrachtgever(s)	4

1.2.2	Ontwerpende partij(en)	4

1.2.3	Uitvoerende partij(en)	4

1.2.4	Coördinator(en) Ontwerpfase	4

1.2.5	Coördinator(en) Uitvoeringsfase	4

1.3	Planning en uitvoeringsgegevens	5

1.3.1	Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden	5

1.3.2	Geplande bouwtijd	5

1.3.3	Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de	5

1.3.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de onderhoudslocatie	5

1.3.5	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen	5

1.4	Datum van kennisgeving	5

1.5	Handtekening opdrachtgever	5

1.6	Postadres Inspectie SZW	6

2	VEILIGHEIDS, GEZONDHEIDS- en MILIEUPLAN	7

2.1	Inleiding	7

2.2	Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk	7

2.3	Bij de totstandkoming betrokken partijen	7

2.3.1	Opdrachtgever(s)	7

2.3.2	Ontwerpbureau('s)	7

2.3.3	Toezicht en directie/projectmanagement	7

2.3.4	Uitvoerende partij(en)	7

2.3.4.1	Civieltechnisch bestek nr. HD-...............	7

2.3.4.2	Bouwkundig bestek nr. .....	8

2.3.4.3	Werktuigbouwkundig bestek nr. .....	8

2.3.4.4	Elektrotechnisch bestek nr. .....	8

2.3.4.5	Saneringsbestek nr. .....	8

2.4	Coördinatie	8

2.4.1	Ontwerpfase	8

2.4.2	Uitvoeringsfase	9

2.5	Inventarisatie van (bijzondere) risico's	9

2.5.1	Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp	9

2.5.2	Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de	9

2.5.3	Toetsing Veiligheids, Gezondheids- en milieugevaren door deskundige	10

3	VGM-DOSSIER	11

3.1	Omschrijving van het bouwwerk	11

3.2	Organisatie en fasering van het bouwproces	11

3.2.1	Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden	11

3.2.2	Bouwplanning en -fasering	12

3.2.3	Taken en bevoegdheden op het werk	12

3.3	Technische / organisatorische coördinatie en communicatie	13

3.3.1	Coördinatie en samenwerkingsafspraken (uitvoeringsfase)	13

3.3.1.1	Coördinatie-overleg met 1e verantwoordelijken van neven- en	13

3.3.1.2	(Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt (optie)	13

3.4	Samenwerking en overleg met de werknemers	14

3.4.1	Overleg en voorlichting / instructie werknemers	14

3.5	Risico's en maatregelen / voorzieningen	15

3.5.1	Risico's en maatregelen/voorzieningen (de bouwfasering is indicatief)	15

3.6	Onderhoudslocatievoorzieningen	18

3.6.1	Onderhoudslocatievoorzieningen en -regels	18

3.6.1.1	Onderhoudslocatievoorzieningen (niet uitputtend)	18

3.6.2	Onderhoudslocatieregels	18

3.6.2.1	Onderhoudslocatieregels	18

3.7	Rapportage en evaluaties (facultatief)	19

3.7.1	Rapportage en evaluatie (optie)	19

3.8	Technische specificaties	19

3.9	Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle	19

3.10	Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie	19

3.11	Bijlagen bij het veiligheids, gezondheids- en milieudossier	19

3.11.1	Procedures bij ongevallen (verplicht)	19

3.11.2	Alarmregeling	19

3.11.3	Bedrijfshulpverlening (verplicht)	19

3.11.4	Verkeersregels	19

3.11.5 	Toegangsregeling (verplicht) 	19

3.11.6 	Vergunningen 	19

3.11.7 	Aanwezig voorlichtingsmateriaal	19

3.11.8 	Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht) 	19

3.11.9 	Overige 	19

4 	BIJLAGEN. 	20

4.1

4.2

4.3

Bijlage 1 Checklist identificatie van risico's in de ontwerpfase 	20

Bijlage 2 Checklist identificatie van risico's in de 	20

Bijlage 3 Hulpblad risico-inventarisatie en -evaluatie. 	20

1.	KENNISGEVINGSFORMULIER

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN ONDERHOUD VAN TECHNISCHE INSTALLATIES (als bedoeld in artikel 2.26.1 Arbeidsomstandighedenbesluit)

1.1.	Omschrijving van het onderhoud

1.1.1.	Het onderhoud bestaat uit het preventieve- en correctieve onderhoud van roostergoedinstallaties en schroefpersen

1.1.2.	Adres/ligging van de installaties:

Gehele beheergebied van waterschap Hollandse Delta

| RWZI Piershil | Nieuw Piershilseweg 2, 3264 LC Piershil |
| --- | --- |
| RWZI Oud Beijerland | Röntgenstraat 20, 3261 LK Oud Beijerland |
| RWZI Hoogvliet | Venkelweg 65, 3193 KA Hoogvliet |
| RWZI Numansdorp | Molendijk 39, 3281 LT Numansdorp |
| RWZI Zwijndrecht | Veerweg 51, 3336 LM Zwijndrecht |
| RWZI Dordrecht | Baanhoekweg 38, 3313 LA Dordrecht |
| RWZI Heenvliet | Oost Kanaaldijk 3, 3218 LE Heenvliet |
| RWZI Oostvoorne | Scheitweekseweg 1, 3233 LT Oost Voorne |
| RWZI Spijkenisse | Papendijk 4, 3207 LD Spijkenisse |
| RWZI Barendrecht | Achterzeedijk, 2992 SC Barendrecht |
| RWZI Ridderkerk | Havenkanaal 18, 2984 BP Ridderkerk |
| RWZI Strijen | Sportlaan 30, 3291 TV Strijen |
| RWZI Den Bommel | Groenedijk 2, 3258 LM Den Bommel |
| RWZI Goedereede | Teuntjesweg 2, 3252 LN Goedereede |
| RWZI Hellevoetsluis | Carrouselweg 1, 3225 LN Hellevoetsluis |
| RWZI Middelharnis | Westhavendijk 11, 3241 LP Middelharnis |
| RWZI Ooltgensplaat | Rode Sluisweg 1, 3257 LW Ooltgensplaat |
| RWZI Oude Tonge | Zuiderlandsezeedijk 4, 3255 LV Oude Tonge |
| RWZI Rozenburg | Boulevard 12 |

1.2.	Namen en adressen van de betrokken partijen

1.2.1.	Opdrachtgever(s)

Naam	: waterschap Hollandse Delta

Adres	: Handelsweg 100

Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK Contactpersoon	: college van dijkgraaf heemraden Telefoon	: 088-9743000

E-mail adres	: info@wshd.nl

1.2.2.	Ontwerpende partij(en)

Naam	: waterschap Hollandse Delta

Adres	: Handelsweg 100

Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK

Contactpersoon	: Afdelingshoofd Zuiveren en onderhoud

Telefoon	: 088-9743000

E-mail adres	: n.t.b.

1.2.3.	Uitvoerende partij(en)

Naam	: In te vullen na gunning

Adres	: .....

Postcode/plaats	: .....  .....

Contactpersoon	: .....

Telefoon	: .....

E-mail adres	: .....

1.2.4.	Coördinator(en) Ontwerpfase

Naam	: waterschap Hollandse Delta

Adres	: Handelsweg 100

Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK

Contactpersoon	: Contractmanager Zuiveren en onderhoud

Telefoon	: n.t.b.

E-mail adres	: n.t.b.

1.2.5.	Coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam	: Opdrachtnemer; in te vullen na gunning...

Adres	: .....

Postcode/plaats	: ..... .....

Contactpersoon	: .....

Telefoon	: .....

E-mail adres	: .....

1.3.	Planning en uitvoeringsgegevens

1.3.1.	Geplande aanvangsdatum van de onderhoudswerkzaamheden

Bekend na gunning

1.3.2.	Geplande onderhoudstermijn

Bekend na gunning

1.3.3.	Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de locatie van de installaties aanwezig zal zijn

Maximaal 5 werknemers

1.3.4.	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de locatie van de installaties

Bekend na gunning

1.3.5.	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen

Bekend na gunning

1.4.	Datum van kennisgeving

....

1.5.	Handtekening opdrachtgever

1 Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de Inspectie SZW indien de geraamde tijdsduur van het werkzaamheden meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de locatie of indien met de werkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.

1.6.	Postadres Inspectie SZW

De Inspectie SZW heeft één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moesten werkgevers en werknemers hiervoor bij de regiokantoren zijn. Werkgevers en werknemers kunnen nu gebruikmaken van een gratis telefoonnummer en van digitale formulieren op de website van de Inspectie SZW. Het is daardoor voor werkgevers, werknemers en burgers makkelijker om contact te leggen met de Inspectie SZW.

De gegevens van de Inspectie SZW zijn: Postadres:	Inspectie SZW

Postbus:		90801

Postcode:		2509 LV

Plaats:		Den Haag

E-mail:		www.inspectieszw.nl (klik contact en doorklikken naar online contactformulier)

Telefoon:		0800 - 5151

Internet:		www.inspectieszw.nl (voor meldingen etc. doorklikken naar ‘digitale formulieren')

2.	VEILIGHEIDS, GEZONDHEIDS- en MILIEUPLAN (ONTWERP)

2.1.	Inleiding

Dit VGM-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids, Gezondheids- en Milieuplan.

2.2.	Beschrijving van de dienstverlening

Dit VGM-plan is van toepassing op alle onderhoudswerkzaamheden aan roostergoed- en schroefpersinstallaties.

De werkzaamheden zijn beschreven in de aanbestedingsleidraad en de raamovereenkomst :

Bekend na gunning

Adres/ligging van de installaties:

In het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta. Adressen staan vermeld in paragraaf 1.1.2

2.3.	Bij de totstandkoming betrokken partijen

2.3.1.	Opdrachtgever(s)

Naam	: waterschap Hollandse Delta

Adres	: Handelsweg 100

Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK

Contactpersoon	: college van dijkgraaf en heemraden

Telefoon	: 088-9743000

E-mail adres	: info@wshd.nl

2.3.2.	Niet van toepassing

2.3.3.	Toezicht en directie/projectmanagement

Naam	: waterschap Hollandse Delta

Adres	: Handelsweg 100

Postcode/plaats	: 2988 DC RODDERKERK

Contactpersoon	: Contractmanager afd. Zuiveren en onderhoud

Telefoon	: n.t.b.

E-mail adres	: n.t.b.

2.3.4.	Uitvoerende partij

2.3.4.1.	Onderhoud..

Naam	: Bekend na gunning

Adres	: .....

Postcode/plaats	: ..... ….

Contactpersoon	: .....

Telefoon	: .....

E-mail adres	: .....

2.4.	Coördinatie

2.4.1.	Ontwerpfase

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Naam	: waterschap Hollandse Delta

Adres	: Handelsweg 100

Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK

Contactpersoon	: Projectmanager

Telefoon	: n.b.t.

E-mail adres	: n.b.t.

2.4.2.	Uitvoeringsfase

De coördinatie op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM-coördinatie), zoals bedoeld in artikel

2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de opdrachtnemer.

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van de raamovereenkomst voor het onderhoud

2.5.	Inventarisatie van (bijzondere) risico's

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's beschreven.

Ten aanzien van het onderhoud  worden de bijzondere

veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan.

Indien volgens een post in het programma van eisen de nadere invulling van uitvoeringstaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de opdrachtnemer wordt gelaten, wordt van de opdrachtnemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de opdrachtnemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de opdrachtnemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering.

Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als "Lichamelijk letsel".

2.5.1.

Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

| Activiteit/ productietaak | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- |
| Opruimingswerk | Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Materieel/werkverkeer Verkeer Vallende bomen en takken Verwerken vrijkomende takken m.b.v. hakselaar | Werkinstructie opvolgen Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken Borgingsvoorzieningen toepassen Verkeersmaatregelen toepassen |
| Onderhouds- en reinigingswerkzaamheden | Lichamelijk letsel Biologische agentia Inwerking treden machine | Uitvoering werkzaamheden Werken op RWZI Werken aan in werking zijnde machine | Werkinstructie opvolgen/ toolbox bijwonen Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken Hygiëne toepassen Borgingsvoorzieningen toepassen Gebruik maken arbocatalogus Waterschappen deel 5 |
| Reinigen kelderroostergoed-machine | Lichamelijk letsel Bedwelming Explosiegevaar Verdrinken | Werken in besloten ruimte Vrijkomende gassen en dampen Werken in/binnen beperkte ruimte Werken op hoogte Plotseling toetredend water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie opvolgen/ toolbox bijwonen Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken Borgingsvoorzieningen toepassen Neerslag controleren Zuurstof, explosiegevaar, gevaarlijke gassen meten Ventilatie toepassen Gebruik maken arbocatalogus Waterschappen deel 2 |
| Ter beschikking stellen werknemers | Lichamelijk letsel Verdrinken | Werken op hoogte Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie opvolgen Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken Borgingsvoorzieningen toepassen Reddingsattributen gebruiken Verkeersmaatregelen toepassen |
| Ter beschikking stellen materieel | Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie opvolgen Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken Borgingsvoorzieningen toepassen Reddingsattributen gebruiken Verkeersmaatregelen toepassen |
| Verkeersmaatregelen ter plaatse van overslaglocaties en transportroutes | Lichamelijk letsel | Verkeer Materieel/werkverkeer | Werken conform voorschriften C.R.O.W. publicatie 96 B |

2.5.2.	Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de onderhoudslocatie

| Omgevingsfactor | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verkeerswegen |  | Overrijdingen Aanrijdingen Aandoening aan de luchtwegen Gehoorbeschadigingen |  |  |
| Hoog- en laagspanningskabels |  | Elektrocutie |  |  |
| Gas- en olieleidingen |  | Ontploffingen |  |  |
| Kabels en leidingen |  | Elektrocutie Ontploffingen |  |  |
| Water- en bodem- verontreinigingen |  | Vergiftigingen Huidaandoeningen Lichamelijk letsel |  |  |
| Wegen |  | Overrijdingen Aanrijdingen Aandoening aan de luchtwegen Gehoorbeschadigingen |  |  |
| Werken op / in het water |  | Verdrinking |  |  |
| Overig |  | Biologische Agenttia; Ziekte van Lyme Eikenprocessierups Botulisme Ziekte van Weil |  |  |

2.5.3.	Toetsing Veiligheids, Gezondheids- en milieugevaren door deskundige

Getoetst	: ja / nee

Zo ja, door	: ...........

Verklaring afgegeven	: ja / nee

Datum	: .........

Opmerkingen	: .........

3.	VGM-DOSSIER

3.1.	Omschrijving van de werkzaamheden

Dit VGM-dossier is van toepassing op alle onderhoudswerkzaamheden aan roostergoed- en schroefpersinstallaties.

3.2.	Organisatie en fasering van de werkzaamheden

3.2.1.	Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden

| Opdrachtnemer / | Uit te voeren | 1e verantwoordelijke op het werk | Start / einde |
| --- | --- | --- | --- |
| uitvoeringscoördinator | werkzaamheden | werk (aanspreekpunt) | werkzaamheden |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie: |  |
| Onderaannemers / Zelfstandigen | Uit te voeren werkzaamheden | 1e verantwoordelijke op het werk (aanspreekpunt) | Start / einde werkzaamheden |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie: |  |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie: |  |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie: |  |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie: |  |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie: |  |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie |  |

| Deelwerken | Bedrijf | Tijd ---> |
| --- | --- | --- |

3.2.3.	Taken en bevoegdheden op onderhoudslocatie

| Functionaris | Naam | Taken |  | Bevoegdheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VGM-coördinator ontwerpfase | Te bepalen na guning | - coördineren van het ontwerpproces met betrekking tot arbeidsomstandigheden in de uitvoeringsfase - opstellen VGM-plan in de ontwerpfase - opstellen VGM-dossier (met technische kenmerken die van belang zijn tijdens de gebruiksfase (voor toekomstig onderhoud en schoonmaak) | Te bepalen na gunning |  |
| VGM-coördinator uitvoeringsfase | Te bepalen na guning | - coördineren van maatregelen die door de verschillende werkgevers en zelfstandigen worden genomen - regelen van samenwerking tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers - coördineren van voorlichting werknemers - zorgen dat alleen bevoegde personen op de locaties kunnen komen - actueel houden of maken VGM plan - indien nodig aanpassen van het door de VGM-coördinator ontwerpfase aangeleverde V&G dossier |  | Te bepalen na gunning |
| Uitvoerende partij (verantw.voor VGM- uitvoeringscoördinatie) | Te bepalen na guning | Te bepalen na gunning |  | Te bepalen na gunning |
| Afdelingshoofd Zuiveren en onderhoud | Te bepalen na guning | Te bepalen na gunning |  | Te bepalen na gunning |
| Contractmanager Zuiveren en onderhoud | Te bepalen na guning | Te bepalen na gunning |  | Te bepalen na gunning |
| Overige: |  |  |  |  |

3.4.	Samenwerking en overleg met de werknemers

3.4.1.	Overleg en voorlichting / instructie werknemers

| Geplande datum | Overleg / voorlichting / | Aan / met wie | Waarover 1 | Uitgevoerd |  | Afspraken |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | instructie door: |  |  |  |  | / acties 2 |
|  |  |  |  | Ja | Nee |  |

1 Bijvoorbeeld:

- overleg over VGM-aspecten op de werklocatie

- voorlichting over projectafspraken en -maatregelen (a.h.v. VGM-plan)

- taakgerichte voorlichting

- specifieke instructiebijeenkomsten

2 Afspraken en maatregelen, die opgenomen moeten worden in onderdeel 5 en 6 van het VGM-plan

Bijvoorbeeld:

- acties naar aanleiding van door werknemers gesignaleerde risico's

- acties naar aanleiding van incidenten, (bijna) ongevallen en schades

3.5.	Risico's en maatregelen / voorzieningen

Onderhoudswerkzaamheden

| Activiteit / | Nr programma van eisen | Arborisico1 | Risico- | Maatregel / | Aangebracht | In stand | Toezicht / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| productie- taak |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | oorzaak2 | voorziening | door | gehouden door | rapportage door |
| Onderhouds-werkzaam-hedenheden |  |  |  |  |  |  |  |

3.6.	Onderhoudslocatievoorzieningen

3.6.1.	Onderhoudslocatievoorzieningen en -regels

3.6.1.1.	Onderhoudslocatievoorzieningen (niet uitputtend)

| Collectieve voorzieningen | Gebruikers | Instandhouding | Toezicht / rapportage |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | door | door |
| Verkeersvoorzieningen en maatregelen conform CROW 96b. Overleg/overeenstemming met wegbeheerder(s), hulpdiensten en streekvervoer | Allen | Wegbeheerder | V&G-co uit |
| Vluchtwegen | Allen | V&G-co uit | V&G-co uit/OG |
| Hekken, afzettingen | Allen | V&G-co uit | V&G-co uit/OG |
| Sanitaire voorzieningen | Allen | V&G-co uit | V&G-co uit/OG |
| Schaft- en kleed- voorzieningen | Allen | V&G-co uit | V&G-co uit/OG |
| Gasvoorzieningen | Allen | V&G-co uit | V&G-co uit/OG |
| Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen | Allen | V&G-co uit | V&G-co uit/OG |
| Bouwelektra; bij natte omstandigheden (in of bij water of in vochtige ruimten) extra maatregelen treffen en werken met b.v. accugereedschappen, -laagspanning,-scheidingstrafo, of werken met lucht-gedreven gereedschappen | Allen | V&G-co uit | V&G-co uit/OG |
| Hijskranen | Allen | V&G-co uit | V&G-co uit/OG |
| Overig materieel | Allen | V&G-co uit | V&G-co uit/OG |
| Blusmiddelen | Allen | V&G-co uit | V&G-co uit/OG |
| Beschermings- / beveiligingsmiddelen | Allen | V&G-co uit | V&G-co uit/OG |
| EHBO-voorzieningen | Allen | V&G-co uit | V&G-co uit/OG |
| Afvalscheiding / opslag | Allen | V&G-co uit | V&G-co uit/OG |
| Mededelingenbord | Allen | V&G-co uit | V&G-co uit/OG |
| Overige: keuringen; hijs, hef- en klimmiddelen dienen aantoonbaar (goed)gekeurd te zijn | Allen | V&G-co uit | V&G-co uit/OG |

V&G-co uit = V&G-coördinator uitvoeringsfase

OG  = Opdrachtgever

3.6.2.	Onderhoudslocatieregels

3.6.2.1.	Onderhoudslocatieregels

3.7.	Rapportage en evaluaties (facultatief)

3.7.1.	Rapportage en evaluatie (optie)

| Onderwerp | Datum | Rapportage | Rapportage | Te ondernemen | Uitgevoerd door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aan | door | acties | / datum |

3.8.	Technische specificaties

3.9.	Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de beheersfase

3.10.	Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie

3.11.	Bijlagen bij het veiligheids, gezondheids- en milieudossier

3.11.1.	Procedures bij ongevallen (verplicht)

Ongevallen en incidenten (Arbo en Milieu) dienen zo spoedig als mogelijk gemeld te worden bij de opdrachtgever

3.11.2.	Alarmregeling

3.11.3.	Bedrijfshulpverlening (verplicht)

3.11.4.	Verkeersregels

3.11.5.	Toegangsregeling (verplicht)

3.11.6.	Vergunningen

3.11.7.	Aanwezig voorlichtingsmateriaal

3.11.8.	Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht)

3.11.9.	Overige

4.	BIJLAGEN.

4.2.	Bijlage 2  Checklist identificatie van risico's in de uitvoeringsfase

4.3.	Bijlage 3  Hulpblad risico-inventarisatie en -evaluatie.

BIJLAGE 1

CHECKLIST IDENTIFICATIE VAN RISICO'S IN DE ONDERHOUDSFASE

ONDERHOUDSLOCATIE INRICHTING

(Ontleend aan Bijlage IV van de Richtlijn)

	Stabiliteit en stevigheid:

- materiaal en materieel stabiliseren;

- werken op oppervlakken met onvoldoende draagkracht.

	Installaties voor energiedistributie

- elektrocutie; brand; explosie.

- veiligheid opstelling en toegangsregeling en deskundigheid.

	Vluchtroutes en nooduitgangen

- vrij van obstakels en kortste route

- snelle evacuatie mogelijk

- afgestemd op maximaal aantal aanwezige personen

- markering

- noodverlichting

	Brandmelding en -bestrijding

- voldoende middelen en alarmsystemen

- controle en onderhoud; testprocedure en oefeningen

- makkelijk bereikbaar en gemarkeerd.

	Ventilatie

- voldoende verse lucht, geen tocht, automatische storingsmelding

	Blootstelling aan bijzondere risico's

- geluid, gassen, dampen, stof

- meting concentratie in besloten ruimte

- permanente controle van buitenaf en hulpverleningsvoorzieningen

	Temperatuur

- temperatuur afgestemd op werkzaamheden

	Verlichting

- voldoende verlichting

- geen verblinding

- noodverlichting op kritieke werkplekken

	Deuren en poorten

- schuifdeuren (uit de rails lopen en omvallen)

- kanteldeuren (niet terugvallen)

- markering deuren en poorten in vluchtroutes

- toegangspoorten voor voertuigen zonodig voorzien van extra voetgangerspoorten (gemarkeerd)

- automatische deuren voorzien van noodstops en handbedienbaar

	Verkeersroutes en -gevarenzones

- verkeersroutes, trappen, vaste ladders, laadplatforms en hellingen moeten veilig geconstrueerd en bruikbaar zijn en geen risico geven voor werknemers die zich in de buurt bevinden

- afmetingen routes afgestemd op het mogelijke aantal gebruikers, voldoende veiligheidsafstand voor derden, markering alsmede controle en onderhoud

- verkeersroutes voertuigen op voldoende afstand van deuren, doorgangen, trappen en gangen

- gevarenzones met beperkte toegang afsluiten en markeren

	Laadplatforms en -hellingen

- berekend op te vervoeren lasten

- platforms moeten minstens één uitgang hebben

- hellingen beveiligd tegen valgevaar werknemers

	Bewegingsruimte op de werkplek

- oppervlak werkplek moet voldoende bewegingsvrijheid toelaten

	Eerste hulp

- voldoende EHBO'ers en vervoer

- zonodig een EHBO-ruimte

- ruimte moet over voldoende middelen beschikken en gemarkeerd zijn

- EHBO-doos op risicovolle plekken aanwezig, goed bereikbaar

- adres en telefoon eerste hulp duidelijk zichtbaar aangegeven

	Sanitaire voorzieningen

- Kleedkamers:

- voor werknemers die speciale werkkleding moeten dragen

- voldoende toegerust o.a. om kleding te laten drogen

- aparte kleedruimte voor vrouwen

- geen kleedkamer nodig; dan in ieder geval een locker voor eigen kleding en persoonlijke eigendommen

- Douches en wastafels:

- douches indien aard van werk dit nodig maakt

- voldoende afmetingen en warm en koud water

- geen douches nodig dan minimaal wastafels

- was- en kleedruimten met elkaar verbonden

- Toiletten:

- voldoende toiletten en wasgelegenheden

	Verpozingsruimte

- indien nodig gemakkelijk bereikbare verpozingsruimte

- voldoende ruim en voldoende tafels en stoelen (met rugleuning)

- indien niet beschikbaar dan andere faciliteit bieden

- vaste onderkomens voorzien van sanitair, eetruimte ontspanningsruimte, bedden, kasten, tafels, stoelen

- rookregels in verpozingsruimten

	Zwangere vrouwen en zogende moeders

- gelegenheid voor om te liggen en te rusten

	Gehandicapte werknemers

- rekening houden met door aandacht voor vluchtroutes, trappen, douches, toiletten e.d.

	Overige voorschriften

- afbakening en markering onderhoudslocatie

- voldoende drinkwater

- voldoende schaftruimte, zonodig kookgelegenheid

WERKPLEKKEN IN DE OPEN LUCHT OP ONDERHOUDSLOCATIES (Ontleend aan Bijlage IV van de Richtlijn)

	Stabiliteit en stevigheid

- hoge of lage mobiele of vaste werkplekken moeten stevig en stabiel zijn berekend op aantal werknemers, max. belasting(sverdeling) en externe invloeden; zonodig verankeren

- adequate controle vooral na wijzigingen

	Installaties voor energiedistributie

- regelmatige controle en onderhoud

- bestaande installaties/leidingen identificeren en markeren

- bovengrondse leidingen buiten onderhoudslocatie om leiden of spanningsloos maken indien niet mogelijk hekken plaatsen

- draden waar voertuigen onderdoor moeten rijden markeren en bescherming onder draden aanbrengen

	Ongunstige weersomstandigheden

- werknemers beschermen indien risico's ontstaan

	Vallende voorwerpen

- collectieve beschermingsmaatregelen treffen

- opslag materialen en uitrusting: mag niet omvallen, instorten, verschuiven of kantelen

- zonodig overdekte doorgangen maken of zones afschermen

	Vallen van grote hoogte

- leuningen aanbrengen

- vangnetten, persoonlijke beschermingsmaatregelen

	Bouwsteigers en ladders

- ontwerp, constructie en onderhoud zodanig dat geen instorting of schuiving optreedt

- platforms, doorgangen en ladders: geen valgevaar en vallende voorwerpen

- inspectie steigers door bevoegd persoon (zie frequentie)

- ladders voldoen aan eisen en op juiste wijze toepassen

- verrijdbare steigers blokkeren (geen ongewilde verplaatsing)

	Hefapparatuur

- voldoen aan constructie-eisen, juiste installatie en gebruik, goed onderhoud, volgens voorschriften controles, deskundige bediening

- max. laadvermogen zichtbaar aangegeven

- niet voor andere doeleinden gebruiken

	Voertuigen en grondverzet- en laad- en losapparatuur

- goede constructie en ergonomisch ontwerp, goed onderhoud, juist gebruik

- deskundigheidseisen

- maatregelen nemen tegen wegschuiven in putten of water

- kantelbescherming voor bestuurder (zonodig)

	Installaties, machines en uitrustingen

- goede constructie en ergonomisch ontwerp, goed onderhoud, juist gebruik, opgeleid personeel

- onderhoud en keuring drukinstallaties

	Uitgravingen, bouwputten, ondergronds werken, tunnels, grondverzet

- goed stut- en taludwerk ,valgevaar voorkomen, goede ventilatie, vluchtvoorzieningen bij brand, overstroming, instorting

- grondverzet: kabels en leidingen opsporen en maatregelen nemen

- veilige toegang en uitgang uitgravingen

- uitgegraven grond, materiaal en materieel op veilige afstand van uitgraving, zonodig hekwerk plaatsen

	Sloopwerk

- passende voorzieningen treffen

- onder toezicht bevoegd persoon

	Metaal- en betonconstructies, bekisting en zware prefabelementen

- montage/demontage (en stutten en schoren) onder toezicht van bevoegd persoon

- maatregelen tegen tijdelijke instabiliteit

- bekistingen, stutten en schoren moeten spanning en druk kunnen dragen

	Bouwkuipen en caissons

- goed geconstrueerd

- uitrusting aanwezig voor calamiteiten

- onder toezicht van een bevoegd persoon

- regelmatige inspectie door bevoegd persoon

	Werken op het dak

- algemene preventieve maatregelen bij bepaalde hoogten of dakhellingen

- maatregelen ter voorkoming betreding breekbare oppervlakken

RISICOVOLLE SITUATIES

	tillen van zware lasten

	werken in onnatuurlijke houdingen

	werken onder zware geluidsbelasting/trillingen

	werken boven of onder anderen

	risico's voor bedelving, vastraken of vallen

	werken met chemische of biologische stoffen

	werk met ioniserende straling

	werk in nabijheid van hoogspanningskabels

	blootstelling aan verdrinkingsgevaar

	putten, ondergrondse en tunnelwerken

	werkzaamheden met duikuitrusting

	werkzaamheden onder overdruk

	werkzaamheden met springstoffen

	werkzaamheden met zware (prefab-)elementen

ALGEMENE GEVAREN M.B.T. RISICOVOLLE SITUATIES Mechanisch

	omvallen of kantelen van objecten

	vallende voorwerpen

	ongewild losraken of bewegen van objecten

	breken of bezwijken

	verkeer

	vallen van hoogten

	vallen in of vallen door

	snijden

	struikelen/knellen

	bedelving

	aanraken van hete delen

	brandgevaar

	verkeerd gebruik/opbouw materieel

	verdrinken

	verstikken

	elektrocutie

Fysisch

	fysieke belasting:

- houding

- beweging

- bediening

- gewicht

- afmeting

- eentonige arbeid

	geluid

	trillingen

	stof

	rook

	verlichting

	ventilatie

	temperatuur

	straling

Chemisch

	uitlaatgassen/rookgassen

	dampen

	vloeistoffen

	vaste stoffen

	asbest

	afvalstoffen

Milieuverontreiniging

	uitloging of afstroming bij tussenopslag

	morsen en lekkage van brandstof, smeermiddel en hydrauliekolie

Keuringen

Alle machines, gereedschappen en materieel dienen aantoonbaar (goed)gekeurd te zijn

BIJLAGE 3.

RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

OVERZICHT ALGEMENE RISICO'S

| Risicogebied (niet | Geïdentificeerde | Kans | Mogelijke | Prioriteit | Preventieve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uitputtend) | risico's |  | gevolgen |  | maatregelen |
| Werken op hoogte |  |  |  |  |  |
| Vallende voorwerpen |  |  |  |  |  |
| Stabiliteit hulpcon- structies |  |  |  |  |  |
| Voertuigbewegingen |  |  |  |  |  |
| Werken in uit-gravingen |  |  |  |  |  |
| Werken met zware elementen |  |  |  |  |  |
| Werken met gevaar- lijke materialen/ stoffen |  |  |  |  |  |
| Werken in ongun- stige weersomstan- digheden |  |  |  |  |  |
| Werken op een volle onder-houdslocatie |  |  |  |  |  |
| Werken met zwaar materieel |  |  |  |  |  |
| Elektriciteit |  |  |  |  |  |

Bronvermelding: Dit model is overgenomen met toestemming van het Ministerie van VROM.

Indien Aannemer vanuit de omgeving nog aanvullende risico’s identificeert dienen deze in het VGM-plan (uitvoering) aangevuld te worden.