Bijlage 03.3.4

UITWERKINGSPLAN NIEUW BOS

Projectnaam:	Bosaanleg Snelle Loop – De Biezen

360 kenmerk: geef zaak / documentnummer aan waar dit document gearchiveerd is

Datum opstellen plan:		juli 2020

Schrijver plan:			Frank de Groot

Jaar van aanplant bos:		vanaf 2020

Gebiedskaart

- Algemeen

| Provincie: Provinciale coördinator bosuitbreiding: Beheereenheid/planeenheid: Beheerder: Object: Vak/afdelingen: Betrokken perceelnummers: Gemeente(n): Waterschap: Oppervlakte totaal: Oppervlakte nieuw bos door aanplant: Oppervlakte nieuw bos natuurlijke verjonging: | Noord-Brabant Inna Brockhoff Snelle Loop en Wijstgronden Hans Roelofs Snelle Loop – De Biezen 161B, 173c/173c2, 161C, 165A, 171A2, 172F ALE00G11, ALE00G30, ALE00G144, BKL02K1388, GMT00G1037 Gemert-Bakel en Laarbeek Aa en Maas 16.08 ha +/-14ha (16.08 ha met aftrek van leidingstroken, zichtstroken etc.) 0 ha |
| --- | --- |

- Het nieuwe bos: terreinvoorbereiding en planten

Belangrijk!: Ivm krapte op de markt kan het zijn dat aantallen in de plantsoentabellen hieronder veranderen. Het totaal aan te planten bomen zal niet veel verschillen(<5%). Het aantal per soort wel.

ALE00G11

Schets inrichting en aanplant

Beschrijving inrichting en type te ontwikkelen bos met hoofdboomsoorten en mengboom- en struiksoorten

Noordelijk deel 0,47ha: hoofdboomsoorten grove den, corsicaanse den, zomereik(clusters) ; mengboomsoorten vlier, lijsterbes, vuilboom Hoofddeel 6,05ha: hoofdboomsoorten zomereik(in clusters planten), zwarte els. Mengsoorten: zwarte populier, noordse esdoorn, boswilg, vuilboom, lijsterbes Deel noordoost 0,26ha: hoofdboomsoorten zwarte els en boswilg; mengboomsoorten lijsterbes, zwarte bes Aan te houden plantverband 1,5x1,5. Totaal aantal te planten: +/-26000stuks Planten met plantmachine

| maatregel | wanneer | oppervlakte |
| --- | --- | --- |
| -planten met plantmachine bosrand en bos. over het algemeen plantafstand 1,5x1,7 toepassen. Behalve meest noordelijke deel. Daar 1,5x1,5 plantafstand aanhouden. eiken planten in groepen van ong. 500m2 | vanaf oktober 2020 | 6,78 |

Plantsoenlijst ALE00G11

| Lat. Naam | Ned. Naam | Herkomst voorkeur | lengte | Aantal voor afronding | aantal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blok ALE00G11 | vak/afd 171 A2 |  |  |  |  |
| noordelijk deel | veldpodzol in "de punt" | ALBOS B Voedselarm bos |  |  |  |
| Pinus sylvestris | grove den | autochtoon | 50-100 | 570 | 575 |
| Pinus nigra maritima | corsicaanse den | autochtoon | 50-100 | 570 | 575 |
| Quercus robur | zomereik | autochtoon | 50-100 | 450 | 450 |
| Sorbus aucuparia | lijsterbes | autochtoon | 50-100 | 215 | 225 |
| Sambucus nigra | vlier | autochtoon | 50-100 | 215 | 225 |
| Rhamnus frangula | vuilboom | autochtoon | 50-100 | 110 | 125 |
| hoofddeel | leemarm/zwak lemige beekeerdgrond elders (Gt III) | ALBOS FG vochtige rijke loofbossen |  |  |  |
| Quercus robur | zomereik | autochtoon | 50-100 | 4000 | 4000 |
| Salix caprea | boswilg | autochtoon | 50-80 | 5700 | 5700 |
| Alnus glutinosa | zwarte els | autochtoon | 60-100 | 3000 | 3000 |
| Acer campestre | Spaanse aak | autochtoon | 60-100 | 1500 | 1500 |
| Acer platanoides | Noorse esdoorn | autochtoon | 60-100 | 3700 | 3700 |
| Prunus avium | boskers | autochtoon | 60-100 | 1500 | 1500 |
| Sorbus aucuparia | lijsterbes | autochtoon | 50-100 | 1140 | 1150 |
| Rhamnus frangula | vuilboom | autochtoon | 50-100 | 1140 | 1150 |
| Prunus padus | inlandse vogelkers | autochtoon | 60-100 | 1140 | 1150 |
| Populus nigra | zwarte populier | autochtoon | 60-100 | 15 | 25 |
| Noordoostelijk deel |  |  |  |  |  |
| Alnus glutinosa | zwarte els | autochtoon | 60-100 | 416 | 425 |
| Salix caprea | boswilg | autochtoon | 50-80 | 416 | 425 |
| Sorbus aucuparia | lijsterbes | autochtoon | 50-100 | 104 | 125 |
| Ribes nigrum | zwarte bes | autochtoon | 30-50 | 104 | 125 |

ALE00G30

Schets inrichting en aanplant

Beschrijving inrichting en type te ontwikkelen bos met hoofdboomsoorten en mengboom- en struiksoorten

In met groen aangegeven strook niet planten ivm schouwpad(5m) en strook van gasleiding. (totaal ong. 1ha) Na Klic-melding in samenspraak met leidingbeheerder afzetten met hek!! Naast de strook van gasleiding vooral struikvormers als wilg, vlier en hazelaar planten met een enkele els tussendoor.(totaal 0,30ha) Het overgebleven deel(ongeveer 0,8ha) inplanten met hoofdboomsoort els gemengd met zachte berk, zoete kers. Struiklaag hier inplanten met vlier, lijsterbes en hazelaar Op aangegeven plekken Populus nigra planten. De eiken bij elkaar in een cluster planten.

| maatregel | wanneer | oppervlakte |
| --- | --- | --- |
| -planten met plantmachine bosrand en bos. Plantafstand 1,5x1,7 plantafstand bij struikvormers 2,0x2,0m eiken planten in groepen van ongeveer 500m2 | vanaf oktober 2020 | 2,08ha |

Plantsoenlijst ALE00G30

| Lat. Naam | Ned. Naam | Herkomst voorkeur | lengte | Aantal voor afronding | aantal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blok ALE00G30 | Vak/afd 172 F (noord) | FG vochtige rijke loofbossen |  |  |  |
| Stroken struikvormers |  |  |  |  |  |
| nat / zand autochtoon materiaal |  |  |  |  |  |
| Cretaegus laevigata | tweestijlige meidoorn | autochtoon | 50-100 | 100 | 100 |
| Sorbus aucuparia | lijsterbes | autochtoon | 50-100 | 263 | 275 |
| Salix cinerea | grauwe wilg | autochtoon | 60-100 | 263 | 275 |
| Alnus glutinosa | zwarte els | autochtoon | 60-100 | 88 | 100 |
| Euonymus europaeus | wilde kardinaalsmuts | autochtoon | 50-80 | 100 | 100 |
| Rosa tomentosa | viltroos | autochtoon | 50-80 | 63 | 75 |
| Basisblok |  |  |  |  |  |
| nat / zand autochtoon materiaal |  |  |  |  |  |
| Alnus glutinosa | zwarte els | autochtoon | 60-100 | 2460 | 2475 |
| Betula pubescens | zacht berk | autochtoon | 60-100 | 984 | 1000 |
| Sambucus nigra | vlier | autochtoon | 50-100 | 492 | 500 |
| Sorbus aucuparia | lijsterbes | autochtoon | 50-100 | 492 | 500 |
| Prunus padus | inlandse vogelkers | autochtoon | 50-100 | 246 | 500 |
| Populus nigra | zwarte populier | autochtoon | 60-100 | 10 | 25 |
| clusters |  |  |  |  |  |
| autochtoon materiaal |  |  |  |  |  |
| Quercus robur | zomereik | autochtoon | 50-100 | 450 | 450 |

BKL02K1388

Schets inrichting en aanplant

Beschrijving inrichting en type te ontwikkelen bos met hoofdboomsoorten en mengboom- en struiksoorten

Blok zuid 1ha grove den met clusters zomereik. Vuilboom en lijsterbes als mengsoorten. De plantafstand hier is 1,5x1,5 Blok noord 1,86ha els wilg, berk met aan de oostzijde verspreid wat zwarte populier. Hier verder ook zachte berk en Spaanse aak door gemengd. Algemene plantafstand 1.50m x 1.70m

| maatregel | wanneer | oppervlakte |
| --- | --- | --- |
| planten met plantmachine bosrand en bos. Plantafstand 1,5x1,7m Plantafstand in eikenclusters 1,15x1,15 | vanaf oktober 2020 | 1.86 ha |

Plantsoenlijst BKL02K1388

| Lat. Naam | Ned. Naam | Herkomst voorkeur | lengte | Aantal voor afronding | aantal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blok BKL02K1388 | Vak/afd 161 B | gevarieerd B/H/FG |  |  |  |
| noordelijk deel |  |  |  |  |  |
| Alnus glutinosa | zwarte els | autochtoon | 60-100 | 3720 | 3725 |
| Salix caprea | boswilg | autochtoon | 50-80 | 2232 | 2250 |
| Acer campestre | spaanse aak | autochtoon | 50-80 | 744 | 750 |
| Betula pubescens | zachte berk | autochtoon | 60-100 | 744 | 750 |
| Populus nigra | zwarte populier | autochtoon | 60-100 | 10 | 25 |
| Zuidelijk deel |  |  |  |  |  |
| Pinus sylvestris | grove den | autochtoon | 50-100 | 2430 | 2450 |
| Pinus nigra m. | corsicaanse den | autochtoon | 50-100 | 1013 | 1025 |
| Sorbus aucuparia | lijsterbes | autochtoon | 50-100 | 203 | 225 |
| Rhamnus frangula | vuilboom | autochtoon | 50-100 | 203 | 225 |
| Sambucus nigra | vlier | autochtoon | 50-100 | 203 | 225 |
| Cluster eiken (2x 500m2) |  |  |  |  |  |
| Quercus robur | zomereik | autochtoon | 50-100 | 405 | 425 |
| Sambucus nigra | vlier | autochtoon | 50-100 | 23 | 25 |
| Rhamnus frangula | vuilboom | autochtoon | 50-100 | 23 | 25 |

ALE00G144

Schets inrichting en aanplant

Beschrijving inrichting en type te ontwikkelen bos met hoofdboomsoorten en mengboom- en struiksoorten

Langs westzijde schouwpad met elzen singel op 6 meter van de insteek van de sloot. Aan zuid-westzijde schietwilg met els gemengd(0,29ha). Overgebleven vak(1,15ha) boomsoorten Els zomereik en boswilg gemengd. In dit plantvak ook 3 clusters van ong. 3 zwarte populieren. Plantafstand populieren ongeveer 15m. Door hele plantvak lijsterbes en hazelaar. Algemene plantafstand 1.50m x 1.70m

| maatregel | wanneer | oppervlakte | kosten |
| --- | --- | --- | --- |
| - planten met plantmachine bosrand en bos. Plantafstand 1,5x1,7m | vanaf oktober 2020 | 1.69 ha |  |

Plantsoenlijst ALE00G144

| Lat. Naam | Ned. Naam | Herkomst voorkeur | lengte | Aantal voor afronding | aantal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blok ALE00G144 | Vak/afd 165 A | FG vochtige rijke loofbossen |  |  |  |
| nat / zand autochtoon |  |  |  |  |  |
| Zuidwest hoek |  |  |  |  |  |
| Alnus glutinosa | zwarte els | autochtoon | 50-100 | 700 | 700 |
| Salix alba | schietwilg | autochtoon | 60-100 | 470 | 475 |
| Overig deel |  |  |  |  |  |
| nat/zand autochtoon materiaal |  |  |  |  |  |
| Alnus glutinosa | zwarte els | autochtoon | 60-100 | 2010 | 2025 |
| Salix caprea | boswilg | autochtoon | 50-80 | 625 | 625 |
| Populus nigra | zwarte populier | autochtoon | 60-100 | 9 | 25 |
| Corylus avellana | hazelaar | autochtoon | 50-100 | 200 | 200 |
| Sorbus aucuparia | lijsterbes | autochtoon | 50-100 | 200 | 200 |
| Quercus robur | zomereik | autochtoon | 60-100 | 804 | 825 |

GMT00G1037

Schets inrichting en aanplant

Beschrijving inrichting en type te ontwikkelen bos met hoofdboomsoorten en mengboom- en struiksoorten

Natte deel 0,78ha:hoofdboomsoort boswilg, els; mengboomsoort: bittere wilg Middendeel 1,74ha: hoofdboomsoort Zomereik in clusters, noordse esdoorn; mengboomsoorten: vuilboom, lijsterbes Lage deel tbv zicht op toren 0,20ha: hondsroos, gele kornoelje, vuilboom, lijsterbes Plantafstand 1,5x1,7 aanhouden

| maatregel | wanneer | oppervlakte | kosten |
| --- | --- | --- | --- |
| planten met plantmachine bosrand en bos plantafstand 1,5x1,7m | vanaf oktober 2020 | 2,93ha |  |

PLANTSOENLIJST GMT00G1037

| Lat. Naam | Ned. Naam | Herkomst voorkeur | lengte | Aantal voor afronding | aantal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blok GMT00G1037 | Vak/afd 173 C / C2 | G vochtige-nat rijk loofbos |  |  |  |
| Natte deel |  |  |  |  |  |
| Nat / zand autochtoon materiaal |  |  |  |  |  |
| Salix caprea | boswilg | autochtoon | 50-80 | 1404 | 1425 |
| Alnus glutinosa | zwarte els | autochtoon | 60-100 | 1404 | 1425 |
| Salix purpurea | bittere wilg | autochtoon | 60-100 | 312 | 325 |
| Middendeel |  |  |  |  |  |
| droog / zand bosbouwkundige kwaliteit |  |  |  |  |  |
| Acer platanoides | Noorse esdoorn | autochtoon | 50-100 | 1675 | 1675 |
| Quercus robur | zomereik | autochtoon | 60-100 | 5000 | 5000 |
| Rhamnus frangula | vuilboom | autochtoon | 50-100 | 522 | 525 |
| Sorbus aucuparia | lijsterbes | autochtoon | 50-100 | 522 | 525 |
| Zichtdeel |  |  |  |  |  |
| droog / zand autochtoon materiaal |  |  |  |  |  |
| Rhamnus frangula | vuilboom | autochtoon | 50-100 | 200 | 200 |
| Sorbus aucuparia | lijsterbes | autochtoon | 50-100 | 200 | 200 |
| Rosa canina | hondsroos | autochtoon | 50-100 | 200 | 200 |
| Cornus mas | gele cornoelje | autochtoon | 50-80 | 200 | 200 |