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Nadere Offerte Aanvraag ROk GWW & Groenwerken Brabant Oost
                              	Onderwerp: Venherstel

			Locatie: Strabrechtse heide en Leenderbos
                               	Datum: 10-10-2018- - 



Geachte partner Raamovereenkomst GWW & Groenwerken Staatsbosbeheer Brabant-Oost (ROk).

In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) worden in de Natura 2000 gebieden Strabrechtse heide en het Leenderbos in de gemeente Heeze-Leende een tweetal vennen deels vergraven.
Momenteel bevatten de vennen geen open water. Dit biedt zowel uitvoeringstechnisch als natuurtechnisch grote voordelen. Opdr.gever wil het momentum dan ook aangrijpen om op korte termijn te vergraven, afschrapen, 5 à 10 cm. bodemmateriaal.

 Voorbehoud: Mocht op korte termijn zoveel water vallen dat de vennen meer dan 30 cm. water (diepste punt) bevatten voordat de graafwerkzaamheden zijn begonnen, dan komen uitvraag en aanbieding te vervallen. Een vervolgopdracht volgt dan in nader overleg.

Inschrijven per Kavel (ieder ven is een Kavel), gunning op laagste prijs, gunning per Kavel, dus mogelijk 2 winnende inschrijvers.

Locaties en werkzaamheden
1. Henneven (Strabrechtse heide)
Ten noorden van de kruising Somerenseweg/Vlaamseweg te Heeze (zie kaart).
X: 171449; Y: 377660.		

De werkzaamheden betreffen: klepelmaaien, plaggen, chopperen en bekalken. 
1.1 (vooraf) Klepelmaaien van het te plaggen gedeelte (2 ha);
1.2 Opschonen (plaggen) venbodem (2 ha) tot de minerale laag (circa 10) en transporteren vrijkomend bodemmateriaal naar depot (zie kaart);
1.3 Chopperen oevers (1,5 ha) en transporteren choppermateriaal naar depot (zie kaart);

2. Hasselven (Leenderbos)
Ten zuidoosten van de kruising Bruggerhuizen/Budelse Baan te Leende (zie kaart).
X: 162866; Y: 370852. 

De werkzaamheden betreffen: klepelmaaien, plaggen, chopperen, maaien en bekalken.
2.1 (vooraf) Klepelmaaien van het te plaggen gedeelte (2 ha);
2.2 Opschonen (plaggen) venbodem (ca 2 ha) tot de minerale laag (circa 10 cm) en transporteren organisch materiaal naar depot (zie kaart); 
2.3 Chopperen natte heide aan de rand (1 ha) en transporteren choppermateriaal naar depot (zie kaart);
2.4 [bookmark: _GoBack]Maaien pijpenstrootje (0,5 ha) op voormalige geplagde locatie;


Omschrijving uitvoering algemeen
Voor beide drooggevallen vennen geldt dat u de door de directie uitgezette oppervlakten klepelt en deze vervolgens plagt met een (rups)kraan met gladde kantelbak.
Er mag niet gereden worden op maaiveld dat niet geklepeld is en er mag niet gereden worden op afgeplagde venbodems. Nergens op en om de werkterreinen mogen rijsporen, bodem-beschadigingen, ontstaan. Al het transport in het werkterrein uitvoeren op rijplaten. Het vrijkomend materiaal transporteert u naar de op kaart aangegeven depotlocatie.

Vervolgens worden de door de directie uitgezette locaties op de oever gechopperd.
Het vrijkomend materiaal wordt separaat van het vrijgekomen bodemmateriaal uit het ven in depot gelegd. De depots voor zowel het choppermateriaal als het bodemmateriaal zijn gemarkeerd. 

Bij het Hasselsven een stukje pijpenstrootje maaien, maaisel laten liggen.

Voorbereidende werkzaamheden
Directie verzorgt tijdig alle vergunningen, toestemmingen en ontheffingen i.h.k. van de natuurwetgeving.

Uitvoering
Opdrachtnemer voert werkzaamheden uit conform de normale gebruiken en eisen zoals aangegeven in:
· (a) bijgevoegde toetsen Wet Natuurbescherming,
· (b) alle bepalingen opgenomen in de stukken behorende bij de aanbesteding van de Raamovereenkomst GWW & groenwerken,
· (c) de nadere eisen, bepalingen, in deze offerteaanvraag en
· (d) nadere bepalingen en aanwijzingen gegeven tijdens het Startoverleg en evt. voortgangsbesprekingen.
· Bij strijdigheid in bepalingen in bovengenoemde documenten en verslagen (van besprekingen) prevaleren de bepalingen met het hoogste rangnummer waarbij in de opsomming hierboven het rangnummer (d) het hoogste rangnummer is.

Programma van eisen
In het programma van eisen worden per onderwerp de eisen weergegeven, zoals deze door opdrachtgever zijn opgesteld en van toepassing zijn op deze opdracht.

Nadere eisen, bepalingen en opmerkingen t.b.v. uitvoering werkzaamheden: 
1. Minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden informeert opdrachtnemer de directie hierover. (dhr. H. Sesink, 06‑512 1106)
1. Voor oplevering en facturatie wordt het exact afgeplagde oppervlak ingemeten in samenwerking door directie en aannemer. Een afwijking groter dan 5% van de opgegeven 2 ha. vormt de basis voor een verrekening achteraf.
1. Er mag geen blijvende spoorvorming (diepe rij- en sleepsporen = dieper dan 5 cm. t.o.v. maaiveld) ontstaan bij zowel de werkgangen als bij het aan- en afrijden en draaien.


Contact en communicatie tijdens aanbestedingstraject
Uw offertes en evt. vragen en/of opmerkingen aangaande deze Nadere Offerte Aanvraag dient u, tot het moment als beschreven in de onderstaande tijdsbepaling, uitsluitend per e-mail sturen naar:

Dhr. D. Lau (projectleider PAS Strabrechtse heide en Leenderbos)
E-mail: d.lau@staatsbosbeheer.nl

en tegelijkertijd in CC aan:

Dhr. H. Sesink (boswachter projecten)
E-mail: h.sesink@staatsbosbeheer.nl
Offerte en gunningsperiode
	Planning 
	Datum 

	Verzenden uitvraag
Uiterste datum en tijd voor het indienen van vragen 
	12 oktober 2018
19 oktober 2018, 23.59 uur 

	Beschikbaar stellen Nota van Inlichtingen
	23 oktober 2018 

	Uiterste datum en tijd voor het indienen van Inschrijvingen 
	26 oktober 2018, 08.30 uur 

	Verzenden Voornemen tot Gunning 
	29 oktober 2018 

	Bezwarentermijn

	Tot uiterlijk 31 oktober 2018, 17.00 uur.


Uitvoeringsperiode
	Planning 
	Datum

	Opstartbespreking	
	[nader te bepalen] te Leende

	Evt. start werkzaamheden
	30 oktober 2018







Inschrijvingsbiljet	Offerteaanvraag: Venherstel 	ROk-Brabant-Oost	2018

Hasselsven (Leenderbos):

Bedrijfsnaam : ……………………………………………………………………………………	
	
De hierna te noemen inschrijver:	

........................................................………………………………………………………….. 	1.

verklaart zich door ondertekening dezes bereid de diensten, omschreven in
genoemde offerteaanvraag voor de prijs van:

Klepelmaaien ca. 2 ha.;	€  .  .  .  .  .  .  .  ,--

Afplaggen gem. 10 cm + transport + in depot zetten ca. 2 ha	€  .  .  .  .  .  .  .  ,--
	
Chopperen oever + transport + in depot zetten ca. 1 ha	€  .  .  .  .  .  .  .  ,--

Bekalken + levering kalk ca. 1 ha	€  .  .  .  .  .  .  .  ,--

Maaien pijpestrootje ca. 0,5 ha 	€  .  .  .  .  .  .  .  ,--

	+/+  -------------------------------

                                                         Totaalprijs:	€  .  .  .  .  .  .  .  ,--

(aangegeven oppervlaktes werkterrein vormen de basis voor een eventuele verrekening bij oplevering)

De inschrijver verklaart deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen en de gegevens
zoals deze zijn omschreven in deze offerteaanvraag, de nota (-‘s) van Inlichtingen en eventueel
het  procesverbaal van aanwijzing.	

Gedaan te ………………………………............................... de .............………	(datum)	

De inschrijver,	

..........….............…......…………………..					(handtekening)	

Toelichting:	
1. Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon 
de statutaire naam.
2. Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de 
vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie 
en het land.


Inschrijvingsbiljet Hasselsven 2018, 1 blad





Inschrijvingsbiljet	Offerteaanvraag: Venherstel 	ROk-Brabant-Oost	2018

Henneven (Strabrechtse Heide):

Bedrijfsnaam : ……………………………………………………………………………………	
	
De hierna te noemen inschrijver:	

........................................................………………………………………………………….. 	1.

verklaart zich door ondertekening dezes bereid de diensten, omschreven in
genoemde offerteaanvraag voor de prijs van:

Klepelmaaien ca. 2 ha.;	€  .  .  .  .  .  .  .  ,--

Afplaggen gem. 12,5 cm + transport + in depot zetten ca. 2 ha	€  .  .  .  .  .  .  .  ,--
	
Chopperen oever + transport + in depot zetten ca. 1,5 ha	€  .  .  .  .  .  .  .  ,--

Bekalken + levering kalk ca. 1,5 ha	€  .  .  .  .  .  .  .  ,--

	+/+  -------------------------------

                                                         Totaalprijs:	€  .  .  .  .  .  .  .  ,--

(aangegeven oppervlaktes werkterrein vormen de basis voor een eventuele verrekening bij oplevering)

De inschrijver verklaart deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen en de gegevens
zoals deze zijn omschreven in deze offerteaanvraag, de nota (-‘s) van Inlichtingen en eventueel
het  procesverbaal van aanwijzing.	

Gedaan te ………………………………............................... de .............………	(datum)	

De inschrijver,	

..........….............…......…………………..					(handtekening)	

Toelichting:	
1. Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon 
de statutaire naam.
2. Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de 
vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie 
en het land.


Inschrijvingsbiljet Henneven 2018, 1 blad
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