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Dit formulier dient gebruikt te worden voor de beantwoording van Wens 2. Houdt bij het beantwoorden van de Wensen rekening met de Vormvereisten zoals benoemd in VE1 en VE8.

De beantwoording op de Wens dient in te gaan op de vraagstelling en de daarbij behorende beoordelingsaspecten. 

Let op ! In de beantwoording zijn hyperlinks niet toegestaan.

	W 2
	In uw antwoord op dit gunningscriterium dient u in te gaan op minimaal de volgende aspecten met betrekking tot de vervanging van Trellis, waarbij geldt dat de Opdrachtgever de beste Prijs-Kwaliteit verhouding na streeft: 
1. Plan van Aanpak voor het gehele traject inclusief onderkende risico’s en hiervoor te nemen maatregelen en inzicht in de verplichtingen van Opdrachtgever om dit Plan van Aanpak succesvol uit te kunnen voeren
2. Afstemming Plan van Aanpak met Opdrachtgever (betrokken keyplayers)
3. Verwerving van de nieuwe DCIM tool met inbegrip van bijkomende diensten, zoals voor het benodigde onderhoud en support, het benodigde technisch beheer en de benodigde opleidingen, die door middel van een minicompetitie, conform het Nadere inkoopproces bij verschillende fabrikanten wordt uitgezet inclusief:
· marktverkenning;
· opstellen scope, aard en omvang van de behoefte;
· specificaties:
· uitvoering inkoopdeelproces; 
· een voorstel voor de op te nemen eisen en wensen; 
· een beoordelingsmodel;
· onderhoud en support, installatie, implementatie in te richten beheer en de migratie. 
De eisen uit deze Europese aanbesteding vormen het kader voor de minicompetitie. Denk bijvoorbeeld aan informatiebeveiliging, cloudbeleid van de rijksoverheid in het algemeen en van Opdrachtgever in het bijzonder (on-premises only), AVG aspecten, multi-tenancy, duurzaamheidsaspecten (programma inkopen met impact van de rijksoverheid).
Het kunnen managen van de reeds aanwezige GTIS Producten (zie Installed base en Assortiment).
4. Uitwerken gunningstest 
5. Installatieplan
6. Implementatieplan 
7. Inrichten functioneel beheer
8. Migratie
9. Overige door u onderkende activiteiten
 
Voor deze Wens kunt u maximaal 40 punten verdienen.
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