Mededeling opdrachtgever

d.d. 2 mei 2022

Offertefase N640.08

Realisatie groot onderhoud N640 Oudenbosch – Etten-Leur

Behorend bij:

Contractnummer 640.08.01.RE

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

5216 TV 's-Hertogenbosch

Tel (073) 681 28 12

# Algemeen

Bij deze ontvangt u de aangepaste planning. Vanwege het bijwerken van de tekeningen heeft de Opdrachtgever besloten een derde Nota van Inlichtingen in te bouwen. Vanzelfsprekend zullen daarmee ook de daarop volgende stappen in het aanbestedingsproces opschuiven.

| Fase | Activiteit | Datum / tijdstip |
| --- | --- | --- |
| Vooraankondiging | Publicatie op TenderNed www.tenderned.nl | 29 november 2021 |
| Aankondiging | Publicatie op TenderNed www.tenderned.nl | 25 februari 2022 |
| Inlichtingen | Aanmelden algemene toelichtingsbijeenkomst | 10 maart 2022 |
|  | Algemene Inlichtingen (toelichting Aanbesteder) | 11 maart 2022 om 13.00 uur |
|  | Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen 1e ronde nadere inlichtingen | 15 maart 2022 om 10.00 uur |
|  | Publicatie 1e nota van inlichtingen inschrijvingsfase | 29 maart 2022 |
|  | Uiterlijke termijn indiening verzoek nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd economisch belang (individuele inlichtingen) | 1 april |
|  | Op verzoek inschrijver(s): Nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd economisch belang op verzoek (individuele inlichtingen). | 5 april t/m 7 april 2022 |
|  | Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen 2e ronde nadere inlichtingen | 12 april 2022 |
|  | Publicatie 2e nota van inlichtingen inschrijvingsfase | 2 mei 2022 |
|  | Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen 3e ronde nadere inlichtingen | 18 mei 2022 |
|  | Publicatie 3e nota van inlichtingen inschrijvingsfase | 7 juni 2022 |
|  | Uiterste datum Indiening van inschrijvingen | 28 juni 2022 om 10.00 uur |
| Inschrijving en beoordeling | Openen kluis met zipbestand kwaliteitsdeel van de inschrijvingen | 28 juni 2022 |
|  | Beoordeling op inschrijvingsvereisten | 28 juni t/m 29 juni 2022 |
|  | Proces-verbaal van opening publiceren | 29 juni 2022 |
|  | Beoordeling kwalitatieve inschrijvingen | 29 juni t/m 20 juli 2022 |
|  | Proces-verbaal van beoordeling publiceren | 20 juli 2022 |
|  | Openen prijsdeel, zipbestand 2 van de aanbiedingen in de kluis | 20 juli 2022 |
|  | Vaststellen EMVI (Beste Prijs-Kwaliteitverhouding) | 20 juli 2022 |
|  | Verzenden proces verbaal van aanbesteding conform art 2.31 e.v. ARW 2016 | 20 juli 2022 |
|  | Gunningsbeslissing (Voornemen tot gunning) | 29 juli 2022 |
| Gunning | Opschortende termijn (conform art. 2.37.2 ARW 2016 en art. 2.127 Aanbestedingswet 2012). Minimaal 20 kalenderdagen tot: | 26 augustus 2022 |
|  | Beoogde ingangsdatum overeenkomst/ start uitvoeringsfase | 29 augustus 2022 |