Wijzigingsformulier betreffende opnieuw aanbesteed werk “Vervangen fiets- en voetgangersbruggen gemeente Nissewaard” met het kenmerk CZINK19-10-28.

Offerteaanvraag CZINK19-10-28 van 24 februari 2022

- Paragraaf 2.5 Overeenkomst

Ingangsdatum overeenkomst wordt 01 september 2022.

- Paragraaf 3.5 Planning

Planning is aangepast.

- Paragraaf 3.12 Gestanddoeningstermijn

Aangepast van 12 maanden naar 50 dagen.

- Paragraaf 4.2.3. Kerncompetentie inclusief bijlage I

Hout in plaats van Composiet

- Paragraaf 4.8 Gunningscriterium 4. Uitvoeringsplanning

Montage houten dek in plaats van een GVK dek

- Paragraaf 4.11 Gunningscriterium 6. Circulair materiaalgebruik

GVK dekplanken is vervangen door houten dekplanken.

Bijlage A Vraagspecificatie

- Paragraaf 1.3 Algemene gegevens

  - Houten planken in plaats van vezel versterkte kunststof plankelementen

- Paragraaf 1.5 Tijdsbepaling

  - Twee jaar na opdracht in plaats van 31 december 2023

- Paragraaf 1.8 Werkzaamheden

  - Leveren en aanbrengen gripstrips in plaats van slijtlagen

- Paragraaf 2.3 Technische eisen

  - Vervallen eis NEN-EN-ISO 1461 ‘Specificaties thermisch verzonken deklagen’

  - Vervallen CUR-Aanbeveling 96 ‘Vezelversterkte kunststoffen in civiele draagconstructies’

- Paragraaf 2.4.4 Indexering

  - Halfjaarlijkse indexering in plaats van geen indexering de eerste twee jaar.

- Paragraaf 2.4.12 Verzekeringen

  - A.V.B. verzekerd bedrag € 3.000.000 in plaats van € 2.500.000

- Paragraaf 2.4.36 Garantie

  - Leveren en aanbrengen gripstrips in plaats van slijtlagen

  - Toevoegen: leveren en aanbrengen houten dekplanken

- Paragraaf 3.1.1 Algemene eisen

  - Houten dekplanken in plaats van GVK-brugdekconstructies (GVK = Glasvezel Versterkt Kunststof)

- Paragraaf 3.1.3 Technische eisen, Hoofddraagconstructies

  - EDPM folie in plaats van EPDM band

- Paragraaf 3.1.3 Technische eisen, GVK-dekconstructies

  - Geheel vervangen door Houten dekconstructies

- Paragraaf 3.1.3 Technische eisen, Conserveringen en slijtlagen

  - Geheel vervangen door gripstrips

- Paragraaf 3.1.3 Technische eisen, Verbindingen, bevestigingsmiddelen en verankeringen

  - Tekstueel aangepast

- Paragraaf 3.1.3 Technische eisen, Specifieke aanvullende eisen per kunstwerk

  - 3 bruggen toegevoegd in verband met aanbrengen van extra gripstrips

- Paragraaf 3.2 Opstellen slijtlaag- en conserveringsadviezen

  - Leveren en aanbrengen gripstrips op houten dekplanken in plaats van slijtlagen op de GVK-dekconstructies

- Paragraaf 3.2.3 Technische eisen

  - Toe te passen gripstrips in plaats van toe te passen slijtlaagsystemen

- Paragraaf 3.3 Verwijderen en afvoeren bestaande constructies

  - Toegevoegde verwijzingen naar enkele wettelijke voorschriften hoe om te gaan met vrijgekomen materialen.

- Paragraaf 3.4 Leveren en aanbrengen slijtlagen

  - Leveren en aanbrengen safe grip op houten dekplank in plaats van leveren en aanbrengen slijtlagen op de nieuwe GVK-dekconstructies.

- Paragraaf 3.4.1 Algemene eisen

  - Tekstuele wijziging

- Paragraaf 3.4.3 Technische eisen

  - Eisen anders geformuleerd naar aanleiding van gripstrips in plaats van slijtlagen

- Paragraaf 3.6 Leveren en aanbrengen nieuwe fiets-/voetgangersbrug

  - Houten dekplanken in plaats van GVK-brugdekconstructies

- Paragraaf 3.6.4 Uitvoeringeisen

  - Diverse wijzigingen naar aanleiding van toepassen hout in plaats van GVK

  - EDPM band

  - Azobé schroefrib

- Paragraaf 3.9 Bijkomende werkzaamheden

  - 3 bruggen toegevoegd in verband met extra gripstrips

- Paragraaf 4.1. Uitgaven stelpost

Toevoegen:

  - Leveren en aanbrengen diamantkoppaal

Bijlage 7. voorontwerp

- Bijlage 7, Tekening Spij. 127-038

  - Dek-constructies en leuningwerken, wijziging B

  - Extra details toegevoegd

  - Diverse dikte planken, 45 en/of 75 mm

Bijlage B2 Specificatie van de inschrijfsom

- Alle bruggen

  - Leveren en aanbrengen gripstrips in plaats van slijtlaag

  - Leveren en aanbrengen houten in plaats van een GVK-dekconstructie

  - Dikte planken 45 en/of 75 mm

  - Diamantkoppalen toegevoegd aan stelpost

Bijlage 1.6 is komen te vervallen.

Bijlage 10 SROI is aangepast van 5% van de opdrachtwaarde naar 7% van de geraamde loonsom.