## Slide 1: Marktinformatie- en consultatiebijeenkomst
25248 | Ontwerp, realisatie en onderhoud van het logistiek systeem t.b.v. het nieuwe boekenmagazijn van de Koninklijke Bibliotheek te Midden-Delfland
5 oktober 2022

## Slide 2: Programma
Opening & voorstelronde
Introductie gebruiker
Achtergrond van het gebouw
Het logistiek systeem
Wijze van contracteren
Wijze van aanbesteden
Afsluiting

## Slide 3
Introductie gebruiker

## Slide 4: Wat is de Koninklijke Bibliotheek

## Slide 5: Huisvestingsvisie: magazijn
1. Magazijn op afstand
2. Alleen magazijnfunctie
3. Alle collecties daar geplaatst
4. Optimale bewaarcondities
passief gebouw – geen klimaatinstallatie in magazijndeel
zuurstofarm – geen brandgevaar
robotinstallatie
5. Optimaal gebruik van de collecties op basis van vraag

## Slide 6
1'800m2 1
1'220m2 0.68
1'530m2 0.85
580m2 0.32

## Slide 8
ASRS (Automated Storage and Retrieval System) Mo i Rana, Nationalbibliothek, Norwegen

## Slide 9
Automatisiertes Behälterlager/ASRS, Mo i Rana, Nationalbibliothek, Norwegen

## Slide 11: Achtergrond van het gebouw

## Slide 12: Project ‘Nieuw boekenmagazijn Koninklijke Bibliotheek’
Project op hoofdlijnen:
Magazijn voor de nationale collectie.
met een klein kantoor.
  Gebouw
  Terrein
  Logistiek opslag systeem
  Harnaschpolder, Gantel
  gemeente Midden-Delfland

## Slide 13: Wat is de basis?
  1. het Technisch PvE
  2. Het esthetisch VO van Office Winhov
  3. De RFI opgesteld door DenC

## Slide 15: Kaders vanuit gebouw
NB
Klimaatcondities
  Temperatuur, Luchtvochtigheid, Zuurstofgehalte, Trillingen, Vluchtige Organische Componenten, Stof
  Stabiliteit condities
  Voorkomen verstoring condities door aanwezigheid mensen
2. Ruimtereserveringen
  Vanwege lopend vergunning traject liggen sommige afmetingen al vast
  Sluizen, garage, IT ruimte, opslag reserve materialen
3. Uitbreidbaarheid
  Vergroting magazijn over ca 10 jaar

## Slide 16: Hoofdlijnen projecten
NB

## Slide 17: Projectorganisatie
Projectteam
Stuurgroep
Adviseur
raamovereenkomst
IPM-team RVB
DBM-contractant logistiek systeem
Adviesteam
technische disciplines
Architect
Projectteam KB
ONTWERPTEAM

## Slide 18: Doel & Kritische Succes Factoren opdracht
“Het ontwerpen, realiseren en voor 20 jaar onderhouden van het logistiek systeem die de nationale bibliotheekcollectie optimaal veilig bewaard en op aanvraag beschikbaar stelt.”
KSF 1: Veiligheid van de nationale bibliotheekcollectie
  Het logistiek systeem faciliteert optimale veiligheid voor de nationale bibliotheekcollectie in het magazijn.
  Het logistiek systeem is zo ontworpen dat de volgende schadefactoren aan de nationale bibliotheekcollectie zoveel mogelijk worden gemitigeerd; fysische krachten, vuur, water, biologische aantasting, chemische verontreiniging, straling (UV-licht), temperatuur en luchtvochtigheid.
  Het logistiek systeem faciliteert dat de nationale bibliotheekcollectie bijdraagt aan het binnenklimaat van het magazijn.

## Slide 19: Kritische Succes Factoren opdracht (2)
KSF 2: Efficiëntie van het logistiek systeem
  Het logistiek systeem is zo ontworpen dat de tijd tussen het opstarten van het proces om een item te krijgen tot het beschikbaar krijgen van het item op de picking-stations zo efficiënt mogelijk is.
  Het logistiek systeem is zo ontworpen dat er een zo laag mogelijke energievraag is.
KSF 3: Betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid van het logistiek systeem
  Het logistiek systeem is zo ontworpen dat er zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van menselijke handelingen.
  Het logistiek systeem is zo ontworpen dat het 100% betrouwbaar is m.b.t. de terugvindbaarheid en uitgifte van de nationale bibliotheekcollectie;
  Het logistiek systeem is zo ontworpen dat er zo min mogelijk onderhoud benodigd is.
  Het logistiek systeem is zo ontworpen dat er aandacht is voor een zo lang mogelijke levensduur van de toegepaste materialen.
  Het logistiek systeem is zo ontworpen dat voor de toegepaste materialen te allen tijde reserve-onderdelen beschikbaar zijn.

## Slide 20: Kritische Succes Factoren opdracht (3)
KSF 4: Aansluiten op het bedrijfsproces van de KB
  Het logistiek systeem is zo ontworpen dat het aansluit bij het bedrijfsproces en IT van de KB.
KSF 5: Proces & communicatie tijdens de uitvoering van de opdracht
  Het ontwerpproces van de opdrachtnemer leidt ertoe dat producten tijdig worden opgeleverd en dat de vraagspecificatie aantoonbaar, navolgbaar, geverifieerd en gevalideerd vertaald wordt naar een logistiek systeem dat past binnen het taakstellend budget en de beoogde planning.
  Het procesmanagement van de opdrachtnemer leidt ertoe dat risico’s en raakvlakken beheerst worden.
  Het handelen en de communicatieve- en presentatievaardigheden van de opdrachtnemer leiden ertoe dat de samenwerking met de verschillende stakeholders; het RVB, de KB, het ontwerpteam, de architect en de aannemer van het gebouw en externe stakeholders goed verloopt.
  De opdrachtnemer borgt dat ontwerp van het logistiek systeem binnen de kaders van het ontwerp van het gebouw past.

## Slide 21: Vragen?

## Slide 22: Het logistiek systeem

## Slide 23: Scope en leveringsomgang van de opdracht
Scope met 3 fases (DBM)
Ontwerp van het logistiek systeem (D)
Realisatie van het logistiek systeem (B)
Onderhoud van het logistiek systeem (M)
Leveringsomgang
Mini-load kranen en ganguitrusting
Gangwisselend systeem
Stellingen en containers
Tussenvloer
AMR’s
Picking stations
WCS

## Slide 24: Uitgangspunten boekenmagazijn (1)
Volledig geautomatiseerd hoogbouwmagazijn met een optimaal stabiel zuurstofarm binnenklimaat
Binnenmaten van het magazijn liggen vast: 70.500 x 47.000 x 16.000
Er is een kolommenrij voorzien in het midden van het magazijn (500 mm)
Het magazijn is duurzaam, uitbreidbaar en geeft een maximale bewaartermijn voor de collectie
Collectie bestaat uit 4,5 M (huidig) + 1,5 M (groei) = 6 M boeken, tijdschriften en kranten
De collectie bestaat uit een Algemene Collectie (AC) en een Bijzondere Collectie (BC). De BC is een kwetsbaar deel van de collectie en dient in het midden van het magazijn opgeslagen te worden
Het logistiek systeem dient een minimum aan trillingen, geluid en warmte te genereren. Containers die niet ‘over iets bewegen’

## Slide 25: Uitgangspunten boekenmagazijn (2)
Opslag van 223.000 (emissievrije) containers (gelijk aan 260.000 container equivalenten)
Containerdimensies: LxBxH = 600x400x250 (lading maximaal 45 kg; aantal 111.000), 600x400x350 (60 kg; 75.000) en 800x600x250 (90 kg; 37.000), met L en B buitenmaat en H binnenmaat
Stellingen zijn onderhoudsvrij en kunnen 100 jaar gebruikt worden
Onderhoud van alle equipment vindt plaats in aanpalende garageruimte
Gevraagde capaciteit is 150 containers/uur
Gevraagde items worden vanuit het (onbemande) magazijn via een luchtsluis getransporteerd naar een ruimte met 6 ergonomische picking stations, waar medewerkers in- en uitgaande stromen verwerken (en vice versa)
Containers worden met de lange zijde aangeboden aan de medewerkers
Gevraagde items, die terug komen in het magazijn, worden in dezelfde container terug geplaatst
Het logistiek systeem wordt aangestuurd door een WCS

## Slide 26: Oplossingsrichting boekenmagazijn (2)
Schetslayout
10 gangen, 20 rijen, 4 diep, 37 lagen
Voorzone (links): transportvloer voor AMR’s naar pickinggebied via luchtsluis
Achterzone (rechts): voor gangwissel mini-loadkranen en voor transport naar garage
Toekomstige uitbreidbaarheid: parallel aan gangen
3D Warehouse SketchUp-model

## Slide 27: SketchUp boekenmagazijn boven

## Slide 28: SketchUp boekenmagazijn zij

## Slide 29: SketchUp boekenmagazijn 3D view magazijn

## Slide 30: SketchUp boekenmagazijn picking gebied boven

## Slide 31: SketchUp boekenmagazijn picking gebied 3D

## Slide 32: Discussie logistiek systeem

## Slide 33: Pauze

## Slide 34: Wijze van contracteren

## Slide 35
Basis-overeenkomst
Vraagspecificatie
Proceseisen
UAV-GC 2005
Aanbieding opdrachtnemer
Annexen
Technische eisen
gaat voor
gaat voor
gaat voor
gaat voor
Algemene voorwaarden
Eisen aan het tot stand komen van het logistiek systeem en de onderhoudsfase ervan
Eisen waaraan de werking van het logistiek systeem moet voldoen
O.a. over betalingsschema, bankgarantie, verzekeringen, aansprakelijkheid, maar ook een overzicht van documenten die opdrachtnemer moet indienen
O.a. omschrijving van de opdracht, prijs, datum van oplevering, opsomming contractdocumenten, vergunningen, indexatie, boetebeding en bonus
Samenhang contract

## Slide 36
Vraagspecificatie
Scope & KSF-en
Functionele behoefte
Opslag van de collectie
Beschikbaar stellen van de collectie
....
Ruimtes gebouw
Magazijnruimte
Voorgebouw
Garage
.....
Voorzieningen
Stellingen
Containers
Mini-load kranen
AMR’s
Picking stations
....
Technische eisen
Proceseisen
Kwaliteitsborging
Onderhoud
...
...
.....
....

## Slide 37: Principes van het contract
Een geïntegreerd contract voor het ontwerp, realisatie en 20 jaar onderhoud van het logistiek systeem
Opdrachtgever stelt technische- en proceseisen vast voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het logistiek systeem
Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de technische- en proceseisen en het aantonen (verificatie & validatie) van de juiste kwaliteit (ON doet dit vanuit zijn kwaliteitsmanagementsysteem (cf ISO:9001)
Opdrachtnemer beschrijft al zijn processen in het projectmanagementplan
Opdrachtgever is beschikbaar voor validatie en afstemming
Opdrachtgever toetst en/of accepteert ontwerpdocumenten en houdt risico-gestuurd systeem-, proces- en producttoetsen (audits)
Samenwerking vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid!

## Slide 38: Projectmanagementplan
Opdrachtnemer stelt bij start opdracht projectmanagementplan op, waarin het kwaliteitsmanagementproces is beschreven en de volgende processen:
  Eisenanalyse
  Afleiden onderliggende eisen
  Ontwerpen (e.v.t. ontwerpkeuzes motiveren en valideren bij Opdrachtgever)
  Verificatie en validatie oplossingen door Opdrachtnemer
  Werkvoorbereiding en inkoop
  Realisatie
  Oplevering
  Onderhoudsfase
  Afwijkingenproces

## Slide 39: Beheersing van afwijkingen
ISO 9001 (basis van kwaliteitsbeheersing):
  Het begrijpen van en voldoen aan eisen
  De noodzaak om processen te zien in termen van toegevoegde waarde
  Het verkrijgen van resultaten uit het proces in termen van prestaties en doeltreffendheid
  De continue verbetering van processen gebaseerd op objectieve meting
Wat is een afwijking:
  Het niet voldoen aan een eis/proces/procedure/product/doelen/wensen (bijv. uit het contract, volgens een norm of volgens het projectmanagementplan/kwaliteitshandboek van Opdrachtnemer inclusief de producten die daaruit voortkomen)
  Het niet voldoen aan hetgeen is afgesproken en aangeboden bij de aanbieding
  Aanleiding tot een afwijking kan zowel vanuit Opdrachtnemer als Opdrachtgever (audit) komen
  De afwijking moet door Opdrachtnemer zelf zijn geconstateerd en opgenomen in zijn afwijkingenregistratie (dit is de feitelijke werking van het kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001)
  Afwijkingen worden gebruikt ten behoeve van verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem

## Slide 40: Systeemgerichte contractbeheersing
ON is zelf verantwoordelijk voor aantonen van juiste kwaliteit
Verificatie en validatie door ON
OG doet veelal documenttoetsen in ontwerpfase verder producttoetsen, procestoetsen en systeemtoetsen (Audits).
Toetsen en toetsonderdelen worden risicogestuurd bepaald aan de hand van de grootste ON & ON/OG risico’s (risicogestuurde toetsing) van het project
OG is beschikbaar voor validatie en afstemming
Samenwerking vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid

## Slide 41: Toetsen door Opdrachtgever
Systeemtoets Toets op functioneren van het projectmanagementplan van Opdrachtnemer
  Nadruk op naleving van het kwaliteitsmanagementsysteem en de kwaliteitsborging
Procestoets Toets op het werk tijdens een ontwerp- of uitvoeringsproces van het projectmanagementplan van Opdrachtnemer
  Kan een toets op papier zijn
Producttoets Toets in de uitvoering op betrouwbaarheid van test-/keurings-/verificatieresultaten van Opdrachtnemer
  Hiermee toetsen/verifiëren wij of het product aan de contractuele eisen (inclusief overeengekomen aanvullende wensen) voldoet

## Slide 42: Resultaat van een toets (bevindingen)
Wat is een bevinding: Een feit tijdens toets door de toetser vastgesteld
+ (P) Positief Opdrachtnemer kan aantonen dat aan eisen is voldaan
– (N) Negatief Opdrachtnemer kan niet aantonen: Mogelijke tekortkoming of afwijking
(A) Aandachtspunt Opdrachtnemer voldoet aan gestelde eisen, maar er worden mogelijkheden tot verbeteringen (systeem/proces/product) gegeven

## Slide 43: Tekortkoming
Wat is een tekortkoming: Een negatieve bevinding die naar het oordeel van Opdrachtgever zwaarwegend is, zonder aantoonbare beheersing door Opdrachtnemer
Mogelijke sanctie: Opschorten betaling tot dat de tekortkoming aantoonbaar door Opdrachtnemer is opgeheven

## Slide 44: Voorstel tot Wijziging (VTW)
VTW van contract / afspraken met Opdrachtgever op het gebied van:
  Eisen
  Opleverdatum
  Kwaliteitsniveaus
  Aangeboden plannen
Verplichte VTW als er geen correctie plaats kan vinden op een afwijking of wanneer een correctie niet hoeft / wenselijk is
Verstoring van het proces zowel voor Opdrachtgever, maar zeker ook voor Opdrachtnemer: wenselijk zo min mogelijk VTW’s
Eerst overeenstemming over consequenties (o.a. kwaliteit, tijd en geld) van een VTW, dan pas doorvoeren

## Slide 45: Vragen?

## Slide 46: Wijze van aanbesteden

## Slide 47
Uitsluitingsgronden
Gunningscriteria
Geschiktheidseisen
Selectiecriteria
1
2
3
4
Elementen in aanbestedingsproces

## Slide 48
Aanmelding
1
2
3
Uitsluitingsgronden:
Knock-out criteria
Eigen verklaring
Gedragsverklaring aanbesteden
Verklaring Belastingdienst
Geschiktheidseisen:
Knock-out criteria
Kern referentieopdrachten
Certificaten
Bewijs van financiële gezondheid
Selectiecriteria:
Kwaliteitscriteria t.b.v. selecteren van de drie beste aanmeldingen
Aanvullende referentieopdrachten
Kwalitatieve beschrijvingen

## Slide 49
INSCHRIJVING
4
Gunningscriteria:
Kwaliteitscriteria t.b.v. gunnen van de opdracht aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding
Plan van aanpak
Ontwerpoplossing
Financiële begroting

## Slide 50: Samenspel eisen en criteria
De doelen, KSF-en, scope en risico’s van de opdracht worden vertaald naar:
Minimale deskundigheid
Vereiste ervaring en betrouwbaarheid die gezocht wordt bij een marktpartij
Voor iedereen gelijk
Mix van referentie opdrachten, certificaten en beschrijvingen
Geen contractstuk na aanbesteding
Kwalitatieve ondergrens
Minimale kwaliteits- en proceseisen waaraan voldoen moet worden
Voor iedereen gelijk
Contractstuk na aanbesteding
Extra kwaliteit
Focus op belangrijkste thema’s
Maximale inspanning marktpartijen
Onderscheidend t.o.v. anderen
Zorgen ervoor dat de beste prijs-kwaliteitverhouding wint
Aanbieding is contractstuk na aanbesteding
vraagspecificatie
gunningcriteria
geschiktheidseisen & selectiecriteria

## Slide 51
Aankondiging / start aanmeldingsfase
Verstrekken aanbestedingsdocumenten
Selectie
Dialoog
Gunning
Start dialoog- en inschrijvingsfase
Nota van Inlichtingen
Individuele dialoogrondes
Samenstelling team / consortium marktpartijen
Opdracht
verstrekking
Nota van Inlichtingen
Aanbestedingsproces concurrentiegerichte dialoog

## Slide 52
Toetsing op uitsluitingsgronden
Beoordelen op geschiktheidseisen
Aankondiging TenderNed
Vragen stellen en beantwoord krijgen via TenderNed
Aanmelding indienen via TenderNed
Beoordelen op selectiecriteria
Versturen selectiebeslissing via TenderNed
Versturen uitnodiging tot deelname dialoog via TenderNed
Inschrijving indienen via TenderNed
Beoordelen op gunningscriteria
Versturen gunningsbeslissing via TenderNed
Versturen opdrachtverstrekking via TenderNed
Aanmeldingsfase
Versturen uitnodiging tot inschrijving via TenderNed
Individuele dialoogrondes en expertsessies
Vragen stellen en beantwoord krijgen via TenderNed
Gezamenlijke informatie en inlichtingenbijeenkomst
Dialoog- en inschrijvingsfase

## Slide 53: Doel aanbesteding via concurrentiegerichte dialoog
Opdrachtgever:
Finetunen van de uitvraag (overeenkomst en vraagspecifcatie) om onduidelijkheden weg te nemen en zekerstellen van wederzijds begrip
Eventuele omissies in de uitvraag corrigeren
Verifiëren van (concept) ontwerpoplossingen in ingediende producten van marktpartijen
Toetsen of (concept) ontwerplossingen voldoen aan de opgestelde minimum kwaliteits- en proceseisen van de uitvraag
Sturen op geldige inschrijvingen
Sturen op de beste kwaliteit voor de beste prijs
Inventariseren prijsopdrijvers / optimalisaties in de uitvraag
Beste keuze maken tussen 3 geweldige oplossingen binnen budget

## Slide 54: Doel aanbesteding via concurrentiegerichte dialoog
Opdrachtnemer:
Uitvraag (overeenkomst en vraagspecifcatie) goed begrijpen
De vraag achter de vraag te ontdekken en beantwoorden
(Concept) ontwerpoplossingen voorleggen
Zorgen dat aan de minimumeisen wordt voldaan
Prijsopdrijvers en/of onzekerheden eruit halen
Mede zorgdragen voor een goed contract met de juiste risicoverdeling
Winnende inschrijving maken!

## Slide 55: Vragen?

## Slide 56: Afsluiting
www.TenderNed.nl
Thom.Bruijn@Rijksoverheid.nl
06 11 64 12 79